|  |
| --- |
|  |
| Постановление Администрации Костромской области от 14.12.2020 N 581-а (ред. от 17.02.2025) "Об утверждении региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Костромской области" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 11.04.2025 |

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2020 г. N 581-а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ

ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации Костромской области  от 15.07.2021 [N 308-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=106342&date=11.04.2025&dst=100005&field=134), от 18.08.2021 [N 366-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=106669&date=11.04.2025&dst=100005&field=134), от 20.12.2021 [N 579-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=108891&date=11.04.2025&dst=100005&field=134),  от 09.08.2022 [N 395-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=113375&date=11.04.2025&dst=100005&field=134), от 18.11.2022 [N 569-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=115319&date=11.04.2025&dst=100005&field=134), от 29.05.2023 [N 206-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=119172&date=11.04.2025&dst=100005&field=134),  от 02.10.2023 [N 436-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=121258&date=11.04.2025&dst=100005&field=134), от 07.11.2023 [N 480-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=121968&date=11.04.2025&dst=100005&field=134), от 18.12.2023 [N 568-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=122784&date=11.04.2025&dst=100005&field=134),  от 15.01.2024 [N 1-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=123165&date=11.04.2025&dst=100005&field=134), от 05.02.2024 [N 21-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=123653&date=11.04.2025&dst=100005&field=134), от 05.11.2024 [N 384-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100005&field=134),  от 28.12.2024 [N 493-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=130281&date=11.04.2025&dst=100005&field=134), от 17.02.2025 [N 55-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100005&field=134)) |  |

В соответствии с [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465471&date=11.04.2025&dst=100228&field=134) Правительства Российской Федерации от 9 октября 2019 года N 1304 "О модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации" администрация Костромской области постановляет:

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=123653&date=11.04.2025&dst=100006&field=134) администрации Костромской области от 05.02.2024 N 21-а)

1. Утвердить прилагаемую региональную [программу](#P37) "Модернизация первичного звена здравоохранения Костромской области".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор

Костромской области

С.СИТНИКОВ

Приложение

Утверждена

постановлением

администрации

Костромской области

от 14 декабря 2020 г. N 581-а

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации Костромской области  от 07.11.2023 [N 480-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=121968&date=11.04.2025&dst=100005&field=134), от 18.12.2023 [N 568-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=122784&date=11.04.2025&dst=100005&field=134), от 15.01.2024 [N 1-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=123165&date=11.04.2025&dst=100005&field=134),  от 05.02.2024 [N 21-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=123653&date=11.04.2025&dst=100007&field=134), от 05.11.2024 [N 384-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100005&field=134), от 28.12.2024 [N 493-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=130281&date=11.04.2025&dst=100005&field=134),  от 17.02.2025 [N 55-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100005&field=134)) |  |

Раздел I. ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ

ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения Костромской области" (далее - региональная программа) реализуется в 2021-2025 годах во исполнение [подпункта "в" пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=332737&date=11.04.2025&dst=100057&field=134) Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения 20 августа 2019 года N Пр-1755 и в соответствии с [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465471&date=11.04.2025&dst=100228&field=134) Правительства Российской Федерации от 9 октября 2019 года N 1304 "О модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации". [Паспорт](#P190) региональной программы приведен в приложении N 1 к региональной программе.

Раздел II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. Общее методическое руководство работой по реализации региональной программы осуществляет Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Региональная программа разработана на основании нормативных правовых актов, представленных в [приложении N 6](#P30485) к региональной программе.

3. Общую координацию реализации на территории Костромской области региональной программы обеспечивает департамент здравоохранения Костромской области.

4. Решение основных задач региональной программы должно осуществляться по приоритетным направлениям в соответствии с [планом](#P265) мероприятий по реализации региональной программы согласно приложению N 2 к региональной программе.

5. Взаимодействие ответственного исполнителя региональной программы с ее соисполнителями осуществляется путем подготовки, согласования региональной программы, изменений в региональную программу и формирования оперативных (ежеквартальных) и годовых отчетов о ее реализации.

6. Департамент здравоохранения Костромской области ежеквартально (нарастающим итогом), до 10-го числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство здравоохранения Российской Федерации и Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения отчет о ходе реализации мероприятий региональной программы по форме, которая устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации.

7. Внесение изменений в региональную программу осуществляется ответственным исполнителем региональной программы в соответствии с действующим законодательством.

Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

8. Региональная программа является одним из инструментов, обеспечивающих достижение к 2025 году целей, предусмотренных региональной программой. Реализация региональной программы позволит обеспечить растущую потребность населения Костромской области в оказании доступной и качественной первичной медико-санитарной помощи.

9. Актуальна потребность в доступности медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий. Существуют вопросы кадрового обеспечения. Есть учреждения здравоохранения, где не созданы комфортные условия, имеются очереди к врачам-специалистам, высокая нагрузка на медицинских работников.

10. Остро стоит проблема материально-технического оснащения объектов здравоохранения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, устарело оборудование, высок уровень износа санитарного автотранспорта.

11. В рамках региональной программы планируется добиться отсутствия населенных пунктов, находящихся вне зоны доступности первичной, в том числе врачебной, медико-санитарной медицинской помощи.

12. Соответствие целевых индикаторов задачам региональной программы приведено в приложении N 3 "[Сведения](#P547) о целях и задачах региональной программы". [Результаты](#P4306) реализации региональной программы представлены в приложении N 4а "Результаты реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Костромской области".

Раздел IV. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

13. Сроки реализации мероприятий региональной программы и направления расходования средств приведены в [приложениях N 1](#P190) и [4](#P763) к региональной программе соответственно.

14. Достижение цели и решение поставленных задач в региональной программе осуществляются путем выполнения следующих взаимоувязанных по срокам реализации, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий:

1) для решения задачи 1 "Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи" предусмотрена реализация следующих мероприятий:

осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа;

осуществление реконструкции (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений;

осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений;

приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций;

приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий (далее - ВА), центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП), фельдшерских здравпунктов (далее - ФП);

2) для реализации задачи 2 "Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья" предусмотрена реализация следующего мероприятия:

оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек): автотранспорт для доставки пациентов в медицинские организации, автотранспорт для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов;

3) для реализации задачи 3 "Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья" предусмотрена реализация следующего мероприятия:

с учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи;

4) для реализации задачи 4 "Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача" предусмотрена реализация следующих мероприятий:

утверждение и поэтапное внедрение отраслевой системы оплаты труда медицинских работников;

принятие мер по укомплектованию медицинских организаций;

увеличение заявок на целевое обучение врачей в соответствии с дефицитными специальностями первичного звена здравоохранения;

увеличение числа обучающих профессиональных образовательных организаций;

разработка и реализация региональных мер стимулирования медицинских работников;

разработка и реализация региональных мер социальной поддержки медицинских работников;

включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций медицинскими работниками;

разработка механизма наставничества в отношении врачей - молодых специалистов, прошедших целевое обучение;

приобретение передвижных мобильных комплексов в медицинские организации для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов;

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100006&field=134) администрации Костромской области от 05.11.2024 N 384-а)

5) для реализации задачи 5 "Введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах" предусмотрена реализация следующего мероприятия:

увеличение финансового обеспечения медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах;

6) для реализации задачи 6 "Разработка и утверждение территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом результатов реализации мероприятий региональной программы" предусмотрена реализация следующего мероприятия:

внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

7) для реализации задачи 7 "Реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше" предусмотрена реализация следующего мероприятия:

участие в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше;

8) для реализации задачи 8 "Профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях" предусмотрена реализация следующего мероприятия:

обеспечение лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Раздел V. СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

15. Цели региональной программы:

обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек;

обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правилами государственных гарантий;

обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи.

16. Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:

организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи;

обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья;

оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья;

устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача;

введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах;

разработка и утверждение территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом результатов реализации мероприятий региональной программы;

реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше;

профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

17. Цели и задачи региональной программы связаны с реализацией государственной программы "Развитие здравоохранения Костромской области", содержащей мероприятия по повышению качества и доступности первичной медико-санитарной помощи, а также с реализацией регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи".

18. Ответственным за достижение целей и задач региональной программы является департамент здравоохранения Костромской области. Участниками (соисполнителями) региональной программы являются:

1) департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области;

2) департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области;

3) департамент по труду и социальной защите населения Костромской области;

4) медицинские организации Костромской области;

5) муниципальные районы и городские округа Костромской области;

6) территориальный фонд обязательного медицинского страхования Костромской области.

Раздел VI. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Глава 1. СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ

КАПРЕМОНТ) МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

19. Для оказания медицинской помощи жителям Костромской области функционирует сеть медицинских учреждений, представленная 48 медицинскими организациями, из них первичную медико-санитарную помощь населению оказывают 36 медицинских организаций, первичную специализированную медико-санитарную помощь населению оказывает 41 медицинская организация. В региональную программу включены 22 медицинские организации (юридические лица), подведомственные департаменту здравоохранения Костромской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.

20. В рамках региональной программы в целях создания оптимальной инфраструктуры медицинских организаций предусмотрено осуществление нового строительства, реконструкции, капитального ремонта медицинских организаций, структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь. Оптимальная схема размещения медицинских организаций к 2025 году и перечень планируемых объектов для строительства, реконструкции и капитального ремонта представлены в [приложениях N 5](#P4653) и [7](#P30554) к региональной программе.

21. В рамках региональной программы планируется:

1) новое строительство 3 объектов здравоохранения;

2) реконструкция 1 объекта без изменения мощности, вида существующей медицинской организации, структурного подразделения;

3) капитальный ремонт 104 объектов учреждений здравоохранения (поликлиник, ФАПов, ВА), участвующих в региональной программе, без изменения мощности, вида существующей медицинской организации, структурного подразделения;

4) приобретение и монтаж 49 быстровозводимых модульных конструкций ВА, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), ФАПов, ФП.

(п. 21 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=123653&date=11.04.2025&dst=100008&field=134) администрации Костромской области от 05.02.2024 N 21-а)

Глава 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,

ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ, МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ

22. В соответствии с анализом паспортов медицинских организаций, участвующих в региональной программе, с целью совершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи необходимо обеспечить соответствие материально-технической базы данных учреждений требованиям порядков оказания медицинской помощи.

В течение 2021-2025 гг. запланированы замена и дооснащение медицинских организаций медицинскими изделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи, предусмотренными порядками оказания первичной медико-санитарной помощи, в соответствии с [приложением N 8](#P33301) к региональной программе.

С целью обеспечения транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе маломобильных групп населения, необходимо оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов. Сводный перечень планируемого к замене и приобретению в Костромской области автомобильного транспорта представлен в [приложении N 9](#P41239) к региональной программе.

Мероприятия по капитальному ремонту, строительству (реконструкции), приобретению быстровозводимых модульных конструкций и недвижимого имущества, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета, представлены в [приложении N 11](#P47886) к региональной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=122784&date=11.04.2025&dst=100006&field=134) Администрации Костромской области от 18.12.2023 N 568-а)

23. Кадровое обеспечение в системе здравоохранения Костромской области является основополагающим звеном в организации доступной и качественной медицинской помощи.

Центральная роль в обеспечении эффективной медицинской помощи отводится медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, а также специализированную медицинскую помощь в медицинских организациях первого уровня в трехуровневой системе оказания медицинской помощи.

В Костромской области вопросы кадрового обеспечения являются неотъемлемой частью региональной политики в области здравоохранения, а медицинские кадры рассматриваются в качестве главного его ресурса. Совершенствование кадровой политики в развитии регионального здравоохранения является одной из задач и мер по повышению доступности и качества медицинской помощи в Костромской области. Анализ кадрового обеспечения медицинских организаций Костромской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, представлен в [приложении N 10](#P43655) к региональной программе.

Раздел VII. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

24. Разработчиком региональной программы является департамент здравоохранения Костромской области, который осуществляет управление реализацией региональной программы:

определяет формы и методы управления реализацией региональной программы;

осуществляет планирование реализации мероприятий региональной программы;

обеспечивает эффективное использование средств;

проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий региональной программы и расходования бюджетных средств и формирует отчеты о ходе реализации региональной программы;

размещает на официальном сайте департамента здравоохранения Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о ходе и результатах реализации региональной программы;

отвечает за обеспечение хода реализации региональной программы и достижение ее конечных результатов;

подготавливает при необходимости предложения об уточнении мероприятий региональной программы на очередной финансовый год, уточняет затраты на реализацию мероприятий региональной программы, а также механизм ее выполнения.

25. Участниками региональной программы являются: департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области, департамент по труду и социальной защите населения Костромской области, медицинские организации Костромской области, муниципальные районы, муниципальные и городские округа Костромской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Костромской области, которые:

несут ответственность за достижение показателей, характеризующих степень реализации мероприятий, за выполнение которых являются ответственными;

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий, ответственными за выполнение которых являются;

представляют департаменту здравоохранения Костромской области отчеты о ходе реализации мероприятий региональной программы;

участвуют в подготовке аналитических материалов о ходе работ по реализации региональной программы, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств.

26. Руководителем региональной программы является директор департамента здравоохранения Костромской области.

Руководитель региональной программы:

несет персональную ответственность за реализацию региональной программы и ее конечные результаты;

определяет формы и методы управления реализацией региональной программы;

определяет порядок привлечения работников к выполнению мероприятий региональной программы и порядок оперативной корректировки планов-графиков реализации мероприятий региональной программы.

По инициативе руководителя региональной программы в региональную программу могут вноситься изменения.

27. Оперативное сопровождение региональной программы возлагается на областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Медицинский информационно-аналитический центр Костромской области" (далее - ОГБУЗ "МИАЦ"). ОГБУЗ "МИАЦ" осуществляет следующие полномочия:

составление сводной аналитической отчетности о ходе реализации региональной программы;

анализ эффективности реализации мероприятий региональной программы.

Приложение N 1

к Региональной программе

"Модернизация первичного звена

здравоохранения Костромской области"

ПАСПОРТ

региональной программы "Модернизация первичного звена

здравоохранения Костромской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации Костромской области от 15.01.2024 [N 1-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=123165&date=11.04.2025&dst=100006&field=134),  от 05.02.2024 [N 21-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=123653&date=11.04.2025&dst=100014&field=134)) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Сроки реализации региональной программы | 2021-2025 годы |
| 2. Разработчик региональной программы | Департамент здравоохранения Костромской области |
| 3. Участники региональной программы | 1) департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области;  2) департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области;  3) департамент по труду и социальной защите населения Костромской области;  4) медицинские организации Костромской области;  5) муниципальные районы, муниципальные и городские округа Костромской области;  6) территориальный фонд обязательного медицинского страхования Костромской области |
| 4. Наименование государственной программы Костромской области | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=130186&date=11.04.2025&dst=100052&field=134) Костромской области "Развитие здравоохранения Костромской области", утвержденная постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2023 года N 320-а "Об утверждении государственной программы Костромской области "Развитие здравоохранения Костромской области" |
| (п. 4 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=123165&date=11.04.2025&dst=100007&field=134) администрации Костромской области от 15.01.2024 N 1-а) | |
| 5. Реквизиты документа, которым утверждена региональная программа | Постановление администрации Костромской области от 14 декабря 2020 года N 581-а "Об утверждении региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Костромской области" |
| 6. Цели региональной программы | 1) обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек;  2) обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи;  3) обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правилами государственных гарантий;  4) обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи |
| 7. Задачи региональной программы | 1) организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи;  2) обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья;  3) оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья;  4) устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача;  5) обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи;  6) введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах;  7) создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом степени соответствия медицинской организации статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи;  8) разработка и утверждение территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом результатов реализации мероприятий региональной программы;  9) реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше;  10) профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях |
| 8. Параметры финансового обеспечения реализации региональной программы | Консолидированный бюджет - 3 247 537,5 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 3 017 155,8 тыс. рублей; средства бюджета Костромской области - 194 051,7 тыс. рублей;  средства государственных внебюджетных фондов - 7000, 0 тыс. рублей;  средства резервного фонда Правительства Российской Федерации на осуществление "опережающей поставки" автомобильного транспорта Минпромторгом России - 29 330,0 тыс. рублей.  В 2021 году - 597 704,90 тыс. рублей  средства федерального бюджета - 554 203,1 тыс. рублей;  средства бюджета Костромской области - 12 903,31 тыс. рублей;  средства государственных внебюджетных фондов - 1400,00 тыс. рублей;  средства резервного фонда Правительства Российской Федерации на осуществление "опережающей поставки" автомобильного транспорта Минпромторгом России - 29 330,0 тыс. рублей.  В 2022 году - 618 330,19 тыс. рублей  средства федерального бюджета - 603 033,10 тыс. рублей;  средства бюджета Костромской области - 13 897,09 тыс. рублей;  средства государственных внебюджетных фондов - 1400,00 тыс. рублей.  В 2023 году - 574 211,21 тыс. рублей;  средства федерального бюджета - 559 907,90 тыс. рублей;  средства бюджета Костромской области - 12 903,31 тыс. рублей;  средства государственных внебюджетных фондов - 1400,00 тыс. рублей.  В 2024 году - 591 046,30 тыс. рублей:  средства федерального бюджета - 521 651,30 тыс. рублей;  средства бюджета Костромской области - 67 995,00 тыс. рублей;  средства государственных внебюджетных фондов - 1 400,00 тыс. рублей.  В 2025 году - 866 244,90 тыс. рублей:  средства федерального бюджета - 778 360,40 тыс. рублей;  средства бюджета Костромской области - 86 484,50 тыс. рублей;  средства государственных внебюджетных фондов - 1 400,00 тыс. рублей |
| (в ред. постановлений администрации Костромской области от 15.01.2024 [N 1-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=123165&date=11.04.2025&dst=100013&field=134), от 05.02.2024 [N 21-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=123653&date=11.04.2025&dst=100016&field=134)) | |

Приложение N 2

к Региональной программе

"Модернизация первичного звена

здравоохранения Костромской области"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации региональной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100008&field=134) администрации Костромской области  от 05.11.2024 N 384-а) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Цель 1.  Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 01.01.2021 | 31.12.2025 |  |  |
|  | Задача 1.  Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2025 |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.  Осуществление нового строительства (реконструкции) (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении целевого показателя (далее - ЦП) |
| 2. | Мероприятие 2.  Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Депздрав Костромской области, Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП |
| 3. | Мероприятие 3.  Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций | 01.01.2021 | 31.12.2025 |  | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП |
| 4. | Мероприятие 4.  Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области, Депздрав Костромской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП |
|  | Задача 2.  Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2021 | 31.12.2025 |  |  |
| 5. | Мероприятие 5.  Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек): автотранспорт для доставки пациентов в медицинские организации, автотранспорт для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Депздрав Костромской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП |
|  | Задача 3.  Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Депздрав Костромской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП |
| 6. | Мероприятие 6.  С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Депздрав Костромской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП |
|  | Задача 4.  Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача | 01.01.2021 | 31.12.2025 |  |  |
| 7. | Мероприятие 7.  Приобретение передвижных мобильных комплексов в медицинские организации для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Депздрав Костромской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП |
| 8. | Мероприятие 8.  Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Депздрав Костромской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП |
| 9. | Мероприятие 9.  Утверждение и поэтапное внедрение отраслевой системы оплаты труда медицинских работников | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Депздрав Костромской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по увеличению заработной платы медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, медицинских работников центральных районных и районных больниц) |
| 10. | Мероприятие 10.  Принятие мер по укомплектованию медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц медицинскими работниками в соответствии с целевыми показателями, указанными в паспортах таких медицинских организаций | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Депздрав Костромской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по увеличению числа медицинских работников медицинских организаций, оказывающих медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, центральных районных и районных больниц) |
| 11. | Мероприятие 11.  Увеличение заявок на целевое обучение врачей в соответствии с дефицитными специальностями первичного звена здравоохранения | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Депздрав Костромской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по увеличению числа врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь) |
| 12. | Мероприятие 12.  Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов | 01.01.2021 | На постоянной основе | Депздрав Костромской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по увеличению численности среднего медицинского персонала в медицинских организациях субъектов Российской Федерации) |
| 13. | Мероприятие 13.  Разработка и реализация региональных мер стимулирования медицинских работников в части предоставления единовременных выплат, в том числе при переезде в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Депздрав Костромской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по включению в региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения мероприятий в целях увеличения числа врачей и фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тыс. человек) |
| 14. | Мероприятие 14.  Разработка и реализация региональных мер социальной поддержки медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, в том числе их приоритетное обеспечение служебным жильем, использование иных механизмов обеспечения жильем | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Депздрав Костромской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по включению в региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения мероприятий в целях создания условий и мотивации для закрепления медицинских работников медицинских организаций, уменьшение оттока кадров из государственного сектора отрасли здравоохранения) |
| 15. | Мероприятие 15.  Включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций медицинскими работниками | С момента вступления в силу [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465471&date=11.04.2025) Правительства Российской Федерации от 9 октября 2019 года N 1304 "О модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | 30.06.2021 | Депздрав Костромской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по повышению укомплектованности медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь) |
| 16. | Мероприятие 16.  Разработка механизма наставничества в отношении врачей - молодых специалистов, прошедших целевое обучение | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Депздрав Костромской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по повышению числа молодых врачей в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения) |
|  | Цель 2.  Обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2021 | 31.12.2025 |  |  |
|  | Задача 5.  Обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2021 | На постоянной основе |  |  |
| 17. | Мероприятие 17.  Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части обеспечения потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Депздрав Костромской области, ТФОМС Костромской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП |
|  | Цель 3.  Обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правилами государственных гарантий | 01.01.2021 | 31.12.2025 |  |  |
|  | Задача 6.  Введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах | 01.01.2021 | На постоянной основе |  |  |
| 18. | Мероприятие 18.  Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части введения коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Депздрав Костромской области, ТФОМС Костромской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП |
|  | Задача 7.  Создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом степени соответствия медицинской организации статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Депздрав Костромской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП |
| 19. | Мероприятие 19.  Стимулирование руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Депздрав Костромской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по увеличению количества медицинских организаций, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи) |
|  | Задача 8.  Разработка и утверждение территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом результатов реализации мероприятий региональной программы | 01.01.2021 | Ежегодно |  |  |
| 20. | Мероприятие 20.  Обеспечение бездефицитного финансового обеспечения оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, с учетом реализации мероприятий региональной программы | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Депздрав Костромской области, ТФОМС Костромской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП |
|  | Цель 4.  Обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2021 | 31.12.2025 |  |  |
|  | Задача 9.  Реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | 01.01.2021 | 31.12.2025 |  |  |
| 21. | Мероприятие 21.  Участие в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Дептрудсоцзащиты Костромской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП |
|  | Задача 10.  Профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 01.01.2021 | На постоянной основе | Депздрав Костромской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП |
| 22. | Мероприятие 22.  Обеспечение лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 01.01.2021 | На постоянной основе | Депздрав Костромской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП  (по мероприятиям, направленным на снижение смертности от болезней системы кровообращения, с учетом соответствующих фактических показателей смертности) |

Приложение N 3

к Региональной программе

"Модернизация первичного звена

здравоохранения Костромской области"

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100009&field=134) администрации Костромской области  от 05.11.2024 N 384-а) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель РП и ОИВ, ответственный за ее достижение | Задача РП и ОИВ, ответственный за ее решение | Целевой показатель | | | | | |
| Наименование и единицы измерения | Значение в базовом году  (2021 год) | Плановое значение на 31.01.2022 | Плановое значение на 31.01.2023 | Плановое значение на 31.01.2024 | Плановое значение на 31.01.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель N 1. Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.  Орган исполнительной власти Костромской области (далее - ОИВ): Депздрав Костромской области | Задача N 1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи.  ОИВ: Депздрав Костромской области | 1. Доля охвата населения Костромской области первичной медико-санитарной помощью (процентов) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта (процентов) | 18,9 | 27 | 14,4 | 12,6 | 6,8 |
| Задача N 2. Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья.  ОИВ: Депздрав Костромской области | 3. Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 человека в год (единиц) | 5,25 | 5,75 | 7 | 8 | 9 |
| 4. Число посещений медицинскими работниками пациентов на дому (единиц) | 191 825,25 | 255 759,5 | 255 777 | 255 787 | 255 787 |
| 5. Повышение комфортности получения медицинских услуг (процентов) | 70 | 73,75 | 79 | 86 | 93 |
|  |  | Задача N 3. Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья.  ОИВ: Депздрав Костромской области | 6. Снижение количества оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации свыше 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц | 134 | 134 | 118 | 94 | 70 |
| 7. Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования (процентов) | 33,3 | 18 | 14,1 | 9,1 | 6,8 |
| Задача N 4. Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача.  ОИВ: Депздрав Костромской области | 8. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) (процентов) | 75 | 76,87 | 80,4 | 87,3 | 95 |
| 9. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) (процентов) | 78 | 79,17 | 81,9 | 85,8 | 95 |
| 10. Число врачей государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (человек) | 1 000 | 1 153 | 1 219 | 1 335 | 1 450 |
| 11. Число среднего медицинского персонала государственных медицинских организаций, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (человек) | 2 700 | 2 910 | 2 966 | 3 040 | 3 115 |
| 12. Cflv - число врачей (физических лиц) в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (человек) | 1 095 | 1 153 | 1 197 | 1 335 | 1 450 |
| 13. Cfls - число среднего медицинского персонала (физических лиц) в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (человек) | 2 873 | 2 910 | 2 966 | 3 040 | 3 115 |
| 14. Cflvgo - число врачей (физических лиц), работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях (человек) | 2 185 | 2 238 | 2 318 | 2 423 | 2 529 |
| 15. Cflvgo - число медицинских работников со средним профессиональным образованием (физических лиц), работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях (человек) | 6 311 | 6 345 | 6 396 | 6 464 | 6 532 |
| 16. Число врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в медицинских организациях, расположенных в сельской местности (человек) | 137 | 161 | 169 | 180 | 192 |
| 17. Число среднего медицинского персонала, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях в медицинских организациях, расположенных в сельской местности (человек) | 452 | 697 | 706 | 718 | 730 |
| 18. Доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям специалиста "Педиатрия" и "Лечебное дело" (процентов) | 55 | 65 | 80 | 85 | 90 |
| 19. Доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям "Ординаторы" (процентов) | 75 | 76,25 | 80 | 85 | 90 |
|  | 20. Доля выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, трудоустроенных в государственные медицинские организации, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (процентов) | 75 | 76,25 | 78,75 | 85 | 90 |
| 21. Доля медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, обеспеченных жилыми помещениями, к нуждающимся в обеспечении жилой площадью и улучшении жилищных условий (процентов) | 80 | 81,25 | 85 | 90 | 95 |
| 2. | Цель N 2. Обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правилами государственных гарантий.  ОИВ: Депздрав Костромской области | Задача N 5. Введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах.  ОИВ: Депздрав Костромской области | 22. Увеличение финансового обеспечения медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах (процентов) | 15 | 21,25 | 25 | 30 | 35 |
| Задача N 6. Разработка и утверждение территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом результатов реализации мероприятий региональной программы.  ОИВ: Депздрав Костромской области | 23. Доля дефицита финансового обеспечения оказания медицинской помощи, учитывающего результаты реализации мероприятий региональной программы (процентов) | 19,72 | 17,4 | 13,92 | 9,28 | 4,64 |
| 3. | Цель N 3. Обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи.  ОИВ: Депздрав Костромской области | Задача N 7. Реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше.  ОИВ: Депздрав Костромской области | 24. Доля частных медицинских организаций в оказании медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше (процентов) | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
|  |  | Задача N 8. Профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях.  ОИВ: Депздрав Костромской области | 25. Доля пациентов, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах, обеспеченных лекарственными препаратами и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях (процентов) | 60 | 62,5 | 70 | 90 | 90 |

Приложение N 4

к Региональной программе

"Модернизация первичного звена

здравоохранения Костромской области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации Костромской области  от 05.11.2024 [N 384-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100010&field=134), от 17.02.2025 [N 55-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100006&field=134)) |  |

Таблица N 1

Ресурсное обеспечение

региональной программы "Модернизация первичного звена

здравоохранения Костромской области" (мероприятия,

софинансируемые из средств федерального бюджета)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия и источники его финансового обеспечения | КБК | | | | Объемы финансового обеспечения по годам реализации региональной программы (тыс. рублей) | | | | | |
| глава | раздел/подраздел | целевая статья | вид расходов | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2021-2025 годы (итого) |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)[<\*>](#P3790) | X | X | X | X | 597 704,90 | 618 330,19 | 574 211,21 | 591 046,30 | 866 244,90 | 3 247 537,50 |
|  | Консолидированный бюджет, в том числе: | 056 | 0909 | 012N953650, 012N95365F | 523 | 596 304,90 | 616 930,19 | 572 811,21 | 589 646,30 | 864 844,90 | 3 240 537,50 |
| межбюджетный трансферт федерального бюджета | 056 | 0909 | 012N953650 | 523 | 554 203,10 | 583 533,10 | 559 907,90 | 521 651,30 | 780 387,60 | 2 999 683,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 056 | 0909 | 012N953650 | 523 | 12 771,80 | 13 447,69 | 12 903,31 | 67 995,00 | 84 457,30 | 191 575,10 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации на осуществление "опережающей поставки" автомобильного транспорта Минпромторгом России и в соответствии с [Распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436595&date=11.04.2025) Правительства Российской Федерации от 23.09.2022 N 2746-р (ред. от 29.12.2022) | 056 | 0909 | 012N95365F | 523 | 29 330,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 830,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с [Распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436595&date=11.04.2025) Правительства Российской Федерации от 23.09.2022 N 2746-р (ред. от 29.12.2022) | 056 | 0909 | 012N95365F | 523 | 0,00 | 449,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,40 |
|  | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе: | X | X | X | X | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 7000,00 |
|  | бюджеты муниципальных образований | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | X | X | X | X | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 7000,00 |
|  | средства юридических лиц | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100008&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а) | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (реконструкции) (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)[<\*>](#P3790) | 056 | 0909 | 012N953650 | 523 | 0,00 | 115 103,00 | 168 581,00 | 89 316,00 | 200 000,00 | 573 000,00 |
| 1.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | 056 | 0909 | 012N953650 | 523 | 0,00 | 115 103,00 | 168 581,00 | 89 316,00 | 200 000,00 | 573 000,00 |
| межбюджетный трансферт федерального бюджета | 056 | 0909 | 012N953650 | 523 | 0,00 | 112 510,27 | 164 783,70 | 77 931,50 | 180 000,00 | 535 225,47 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 056 | 0909 | 012N953650 | 523 | 0,00 | 2 592,73 | 3 797,30 | 11 384,50 | 20 000,00 | 37 774,53 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Мероприятие 2. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)[<\*>](#P3790) | 056 | 0909 | 012N953650 | 523 | 203 547,40 | 154 003,78 | 75 010,30 | 192 954,20 | 312 929,80 | 938 445,48 |
| 2.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | 056 | 0909 | 012N953650 | 523 | 203 547,40 | 154 003,78 | 75 010,30 | 192 954,20 | 312 929,80 | 938 445,48 |
| межбюджетный трансферт федерального бюджета | 056 | 0909 | 012N953650 | 523 | 198 962,25 | 150 534,52 | 73 320,40 | 168 359,80 | 281 636,80 | 872 813,77 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 056 | 0909 | 012N953650 | 523 | 4 585,15 | 3 469,26 | 1 689,90 | 24 594,40 | 31 293,00 | 65 631,71 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Мероприятие 3. Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1. | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)[<\*>](#P3790) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетный трансферт федерального бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Мероприятие 4. Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.1. | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)[<\*>](#P3790) | 056 | 0909 | 012N953650 | 523 | 103 500,00 | 123 300,00 | 27 920,13 | 68 260,10 | 13 764,60 | 336 744,83 |
| 4.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | 056 | 0909 | 012N953650 | 523 | 103 500,00 | 123 300,00 | 27 920,13 | 68 260,10 | 13 764,60 | 336 744,83 |
| межбюджетный трансферт федерального бюджета | 056 | 0909 | 012N953650 | 523 | 101 168,53 | 120 522,63 | 27 291,20 | 66 722,40 | 12 388,10 | 328 092,86 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 056 | 0909 | 012N953650 | 523 | 2 331,47 | 2 777,37 | 628,93 | 1 537,70 | 1 376,50 | 8 651,97 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Мероприятие 5. Оснащение транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек): автотранспорт для доставки пациентов в медицинские организации, автотранспорт для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1. | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)[<\*>](#P3790) | 056 | 0909 | 012N953650, 012N95365F | 523 | 185 257,50 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 187 657,50 |
| 5.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | 056 | 0909 | 012N953650, 012N95365F | 523 | 185 257,50 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 187 657,50 |
| межбюджетный трансферт федерального бюджета | 056 | 0909 | 012N953650 | 523 | 152 415,02 | 0,00 | 0,00 | 1 047,00 | 1 080,00 | 154 542,02 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 056 | 0909 | 012N953650 | 523 | 3 512,48 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 120,00 | 3 785,48 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации на осуществление "опережающей поставки" автомобильного транспорта Минпромторгом России) | 056 | 0909 | 012N95365F | 523 | 29 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 330,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Мероприятие 6. С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 6 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100020&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а) | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)[<\*>](#P3790) | 056 | 0909 | 012N953650, 012N95365F | 523 | 104 000,00 | 224 523,41 | 301 299,78 | 237 916,00 | 336 950,50 | 1 204 689,69 |
| (п. 6.1 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100355&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а) | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | 056 | 0909 | 012N953650, 012N95365F | 523 | 104 000,00 | 224 523,41 | 301 299,78 | 237 916,00 | 336 950,50 | 1 204 689,69 |
| межбюджетный трансферт федерального бюджета | 056 | 0909 | 012N953650 | 523 | 101 657,30 | 199 965,68 | 294 512,60 | 207 590,60 | 305 282,70 | 1 109 008,88 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 056 | 0909 | 012N953650 | 523 | 2 342,70 | 4 608,33 | 6 787,18 | 30 325,40 | 31 667,80 | 75 731,41 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с [Распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436595&date=11.04.2025) Правительства Российской Федерации от 23.09.2022 N 2746-р (ред. от 29.12.2022) | 056 | 0909 | 012N95365F | 523 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с [Распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436595&date=11.04.2025) Правительства Российской Федерации от 23.09.2022 N 2746-р (ред. от 29.12.2022) | 056 | 0909 | 012N95365F | 523 | 0,00 | 449,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,40 |
| (п. 6.2 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100367&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а) | | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Мероприятие 7. Приобретение передвижных мобильных комплексов в медицинские организации для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.1. | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)[<\*>](#P3790) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетный трансферт федерального бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Мероприятие 8. Утверждение и поэтапное внедрение отраслевой системы оплаты труда медицинских работников | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.1. | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)[<\*>](#P3790) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетный трансферт федерального бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Мероприятие 9. Принятие мер по укомплектованию медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц медицинскими работниками в соответствии с целевыми показателями, указанными в паспортах таких медицинских организаций | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.1. | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)[<\*>](#P3790) | X | X | X | X | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 7 000,00 |
| 9.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетный трансферт федерального бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3. | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе: | X | X | X | X | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 7 000,00 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 7000,00 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Мероприятие 10. Увеличение заявок на целевое обучение врачей в соответствии с дефицитными специальностями первичного звена здравоохранения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10.1. | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)[<\*>](#P3790) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетный трансферт федерального бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_N\_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3. | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Мероприятие 11. Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11.1. | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)[<\*>](#P3790) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетный трансферт федерального бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3. | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Мероприятие 12. Разработка и реализация региональных мер стимулирования медицинских работников в части предоставления единовременных выплат, в том числе при переезде в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12.1. | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)[<\*>](#P3790) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетный трансферт федерального бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3. | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Мероприятие 13. Разработка и реализация региональных мер социальной поддержки медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, в том числе их приоритетное обеспечение служебным жильем, использование иных механизмов обеспечения жильем | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13.1. | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)[<\*>](#P3790) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетный трансферт федерального бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3. | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Мероприятие 14. Включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций медицинскими работниками | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14.1. | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)[<\*>](#P3790) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетный трансферт федерального бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3. | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Мероприятие 15. Разработка механизма наставничества в отношении врачей - молодых специалистов, прошедших целевое обучение | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15.1. | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)[<\*>](#P3790) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетный трансферт федерального бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.3. | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Мероприятие 16. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части обеспечения потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 16.1. | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)[<\*>](#P3790) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетный трансферт федерального бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3. | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Мероприятие 17. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части введения коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 17.1. | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)[<\*>](#P3790) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетный трансферт федерального бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.3. | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Мероприятие 18. Стимулирование руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 18.1. | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)[<\*>](#P3790) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетный трансферт федерального бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.3. | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Мероприятие 19. Обеспечение бездефицитного финансового обеспечения оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, с учетом реализации мероприятий региональной программы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19.1. | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)[<\*>](#P3790) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетный трансферт федерального бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.3. | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Мероприятие 20. Участие в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 20.1. | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)[<\*>](#P3790) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетный трансферт федерального бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.3. | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Мероприятие 21. Обеспечение лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 21.1. | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)[<\*>](#P3790) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетный трансферт федерального бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.3. | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<\*> Заполняется справочно общая сумма финансирования мероприятий региональной программы.

Таблица N 2

Ресурсное обеспечение

реализации региональной программы "Модернизация первичного

звена здравоохранения Костромской области" (мероприятия,

не софинансируемые из средств федерального бюджета)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия и источники его финансового обеспечения | КБК | | | | Объемы финансового обеспечения по годам реализации региональной программы, тыс. рублей | | | | | |
| глава | раздел/подраздел | целевая статья | вид расходов | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2021-2025 годы (итого) |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 37 795,23 | 0,00 | 26 631,57 | 55 719,30 | 11 134,60 | 131 280,70 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100022&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а) | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (реконструкции) (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1. | бюджет субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Мероприятие 2. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | 061, 843 | 0902 | 0220300592, 0220321160 | 610 | 0,00 | 0,00 | 24 692,67 | 55 719,30 | 0,00 | 80 411,97 |
|  | всего, из них: | 061, 843 | 0902 | 0220300592, 0220321160 | 610 | 0,00 | 0,00 | 24 692,67 | 55 719,30 | 0,00 | 80 411,97 |
| (п. 2 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100023&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а) | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | бюджет субъектов Российской Федерации | 061, 843 | 0902 | 0220300592, 0220321160 | 610 | 0,00 | 0,00 | 24 692,67 | 55 719,30 | 0,00 | 80 411,97 |
| (п. 2.1 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100457&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а) | | | | | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие 3. Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3.1. | бюджет субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Мероприятие 4. Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов | 843 | 0902 | 0220320630 | 610 | 37 795,23 | 0,00 | 1 938,90 | 0,00 | 11 134,60 | 50 868,73 |
|  | всего, из них: | 843 | 0902 | 0220320630 | 610 | 37 795,23 | 0,00 | 1 938,90 | 0,00 | 11 134,60 | 50 868,73 |
| 4.1. | бюджет субъектов Российской Федерации | 843 | 0902 | 0220320630 | 610 | 37 795,23 | 0,00 | 1 938,90 | 0,00 | 11 134,60 | 50 868,73 |
| 5. | Мероприятие 5. Оснащение транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек): автотранспорт для доставки пациентов в медицинские организации, автотранспорт для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 5.1. | бюджет субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Мероприятие 6. С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.1. | бюджет субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Мероприятие 7. Приобретение передвижных мобильных комплексов в медицинские организации для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 7.1. | бюджет субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица N 3

Ресурсное обеспечение

реализации региональной программы "Модернизация первичного

звена здравоохранения Костромской области" (мероприятия,

софинансируемые из средств резервного фонда

Правительства Российской Федерации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия и источники его финансового обеспечения | КБК | | | | Объемы финансового обеспечения по годам реализации региональной программы, тыс. рублей | |
| глава | раздел/подраздел | целевая статья | вид расходов | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 |
|  | Консолидированный бюджет, в том числе: | 056 | 0909 | 012N95365F | 523 | 29 330,00 | 19 949,40 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации на осуществление "опережающей поставки" автомобильного транспорта Минпромторгом России и в соответствии с [Распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436595&date=11.04.2025) Правительства Российской Федерации от 23.09.2022 N 2746-р (ред. от 29.12.2022) | 056 | 0909 | 012N95365F | 524 | 29 330,00 | 19 500,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с [Распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436595&date=11.04.2025) Правительства Российской Федерации от 23.09.2022 N 2746-р (ред. от 29.12.2022) | 056 | 0909 | 012N95365F | 525 | 0,00 | 449,40 |
| 1. | Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (реконструкции) (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Мероприятие 2. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Мероприятие 3. Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Мероприятие 4. Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Мероприятие 5. Оснащение транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек): автотранспорт для доставки пациентов в медицинские организации, автотранспорт для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 056 | 0909 | 012N95365F | 523 | 29 330,00 | 0,00 |
| 5.1. | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации на осуществление "опережающей поставки" автомобильного транспорта Минпромторгом России) | 056 | 0909 | 012N95365F | 523 | 29 330,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Мероприятие 6. С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | 056 | 0909 | 012N95365F | 523 | 0,00 | 19 949,40 |
| 6.1. | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с [Распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436595&date=11.04.2025) Правительства Российской Федерации от 23.09.2022 N 2746-р (ред. от 29.12.2022) | 056 | 0909 | 012N95365F | 523 | 0,00 | 19 500,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с [Распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436595&date=11.04.2025) Правительства Российской Федерации от 23.09.2022 N 2746-р (ред. от 29.12.2022) | 056 | 0909 | 012N95365F | 523 | 0,00 | 449,40 |
| 7. | Мероприятие 7. Приобретение передвижных мобильных комплексов в медицинские организации для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (ред. от \_\_\_)) | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 4а

к Региональной программе

"Модернизация первичного звена

здравоохранения Костромской области"

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

региональной программы "Модернизация первичного звена

здравоохранения Костромской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации Костромской области  от 05.02.2024 [N 21-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=123653&date=11.04.2025&dst=100035&field=134), от 05.11.2024 [N 384-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100011&field=134), от 28.12.2024 [N 493-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=130281&date=11.04.2025&dst=100006&field=134),  от 17.02.2025 [N 55-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100024&field=134)) |  |

Таблица N 1

Сводный перечень объектов здравоохранения, подлежащих

строительству (реконструкции), капитальному ремонту,

приобретению и монтажу

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=130281&date=11.04.2025&dst=100007&field=134) администрации Костромской области

от 28.12.2024 N 493-а)

--------------------------------

<\*> указывается количество объектов здравоохранения, на которых предусмотрено окончание проведения строительно-монтажных работ (ремонтных работ).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Количество вводных объектов здравоохранения, ед. | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Капитальный ремонт | 21 | 14 | 1 | 24 | 44 | 104 |
| Приобретение быстровозводимых модульных конструкций | 17 | 16 | 6 | 9 | 1 | 49 |
| Приобретение объектов недвижимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Количество финансируемых объектов здравоохранения, ед. | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 7 |
| Капитальный ремонт | 23 | 15 |  | 31 | 41 | 113 |
| Приобретение быстровозводимых модульных конструкций | 17 | 16 | 6 | 10 | 1 | 50 |
| Приобретение объектов недвижимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица N 2

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=130281&date=11.04.2025&dst=100097&field=134) администрации Костромской области

от 28.12.2024 N 493-а)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Количество медицинского оборудования, ед. | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дооснащение медицинским оборудованием | 7 | 11 | 48 | 8 | 63 | 137 |
| Переоснащение медицинским оборудованием | 19 | 215 | 64 | 46 | 31 | 375 |
| ИТОГО | 26 | 226 | 112 | 54 | 94 | 512 |

Таблица N 2.1

Сводный перечень

тяжелого медицинского оборудования в соответствии

с утвержденными порядками, положениями и правилами

в медицинских организациях, подведомственных департаменту

здравоохранения Костромской области, и (или) муниципальных

медицинских организаций, расположенных на территории

Костромской области, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

(введена [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100011&field=134) администрации Костромской области

от 05.11.2024 N 384-а)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Количество медицинского оборудования, ед. | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дооснащение медицинским оборудованием: | | | | | | |
| Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магнитно-резонансный томограф со сверхпроводящим магнитом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Переоснащение медицинским оборудованием: | | | | | | |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100025&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а) | | | | | | |
| Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 0 | 8 | 8 | 6 | 4 | 26 |
| Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 13 |
| Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магнитно-резонансный томограф со сверхпроводящим магнитом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 0 | 4 | 8 | 8 | 2 | 22 |
| Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | 14 | 23 | 17 | 7 | 61 |

Таблица N 3

Сводный перечень автотранспорта, планируемого

к приобретению и замене, в Костромской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Количество автомобильного транспорта, ед. | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дооснащение автомобильным транспортом | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 | 122 |
| Переоснащение автомобильным транспортом | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| ИТОГО | 195 | 0 | 0 | 1 | 1 | 197 |

Приложение N 5

к Региональной программе

"Модернизация первичного звена

здравоохранения Костромской области"

ОПТИМАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

размещения медицинских организаций

Рисунок N 1

Действующая сеть медицинских организаций Костромской области

Рисунок не приводится.

Рисунок N 2

Действующая сеть медицинских организаций Костромской

области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Рисунок не приводится.

Рисунок N 3

Оптимальная сеть медицинских организаций Костромской области

Рисунок не приводится.

Рисунок N 4

Карта-схема размещения медицинских организаций (ЦРБ, РБ, УБ)

с зонированием территории Костромской области в рамках

оказания первичной медико-санитарной помощи

Рисунок не приводится.

Таблица N 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N на карте | Наименование медицинской организации | Численность обслуживаемого населения на 01.01.2020, человек | Число зданий, требующих сноса, реконструкции, капитального ремонта | Наличие специально оборудованной вертолетной площадки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ОГБУЗ "Антроповская центральная районная больница" | 7 188 | 2 | 1 |
| 2. | ОГБУЗ "Буйская центральная районная больница" | 16 864 | 13 | 1 |
| 3. | ОГБУЗ "Волгореченская городская больница" | 17 832 | 1 | 0 |
| 4. | ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" | 9 959 | 3 | 3 |
| 5. | ОГБУЗ "Галичская окружная больница" | 21 088 | 7 | 1 |
| 6. | ОГБУЗ "Кадыйская районная больница" | 9 227 | 8 | 1 |
| 7. | ОГБУЗ "Кологривская районная больница" | 4 847 | 7 | 0 |
| 8. | ОГБУЗ "Красносельская районная больница" | 9 200 | 0 | 0 |
| 9. | ОГБУЗ "Макарьевская районная больница" | 15 143 | 5 | 1 |
| 10. | ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница" | 22 369 | 2 | 2 |
| 11. | ОГБУЗ "Нейская районная больница" | 16 779 | 3 | 1 |
| 12. | ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | 41 073 | 18 | 0 |
| 13. | ОГБУЗ "Островская районная больница" | 11 184 | 6 | 1 |
| 14. | ОГБУЗ "Парфеньевская районная больница" | 5 119 | 5 | 1 |
| 15. | ОГБУЗ "Солигаличская районная больница" | 8 749 | 1 | 1 |
| 16. | ОГБУЗ "Судиславская районная больница" | 13 861 | 8 | 0 |
| 17. | ОГБУЗ "Сусанинская районная больница" | 6 530 | 1 | 0 |
| 18. | ОГБУЗ "Чухломская центральная районная больница" | 7 445 | 2 | 1 |
| 19. | ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 63 661 | 3 | 3 |
| 20. | ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 2" | 49 242 | 3 | 0 |
| 21. | ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 1" | 80 276 | 4 | 0 |
| 22. | ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" | 281 814 | 12 | 0 |

Схемы территориального планирования медицинских организаций

Костромской области на 2020 год

Рисунки не приводятся.

1. ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы".

1.1. Детская поликлиника N 6 на схеме территориального планирования обозначена как ДП 6, обслуживает население центральной части города.

1.2. Детская поликлиника N 1 на схеме территориального планирования обозначена как ДП 1, обслуживает население центральной части города, микрорайон Октябрьский.

1.3. Отделение N 1 Детская поликлиника N 1 на схеме территориального планирования обозначено как О1ДП1, обслуживает население центральной части города, микрорайонов Давыдовский и Октябрьский.

1.4. Отделение N 2 Детская поликлиника N 1 на схеме территориального планирования обозначено как О2ДП1, обслуживает население микрорайона Давыдовский.

1.5. Отделение N 3 Детская поликлиника N 1 на схеме территориального планирования обозначено как О3ДП1, обслуживает население микрорайона Юбилейный.

1.6. Отделение N 1 ПВ N 1, ул. Фестивальной, д. 28. На схеме территориального планирования поликлиника обозначена как О1ПВ1. Обслуживает население микрорайонов Октябрьский и Давыдовский. О1ПВ1 расположено в приспособленном помещении на первом этаже жилого дома.

1.7. Отделение N 2 ПВ N 1, ул. Свердлова, д. 11. На схеме территориального планирования поликлиника обозначена как О2ПВ1. Обслуживает население Центрального округа. О2ПВ1 расположено в приспособленном помещении, в здании, являющемся памятником культурного наследия.

1.8. Отделение N 3 ПВ N 1, 2 Давыдовский микрорайон, д. 35. На схеме территориального планирования поликлиника обозначена как О3ПВ1. Обслуживает население Давыдовского микрорайона. О3ПВ1 расположено в приспособленном помещении на первом этаже жилого дома.

1.9. Поликлиника взрослых м/р-на Венеция. На схеме территориального планирования поликлиника будет обозначена как ПВ. Будет обслуживать население м/р-на Венеция.

1.10. Поликлиника взрослых N 1, ул. Профсоюзная, д. 10. На схеме территориального планирования поликлиника обозначена как ПВ1. Обслуживает население Центрального и Давыдовского округов. ПВ1 расположена в приспособленном помещении.

1.11. Поликлиника взрослых ПВ N 4, ул. Самоковская, д. 8.

На схеме территориального планирования поликлиника обозначена как О3ПВ1. Обслуживает население Заволжского района.

2. ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 1" - многопрофильный стационар:

3 детские поликлиники;

1 взрослая поликлиника;

отделение поликлиники взрослых;

поликлиника в поселке "Первый".

Данная схема предполагает:

строительство поликлиники взрослых на 500 посещений в смену;

строительство поликлиники в поселке "Первый" для детей и взрослых на 60 посещений в смену.

3. ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 2".

Анализ утвержденной схемы территориального планирования показывает, что необходимости менять количество существующих амбулаторий и ФАПов, а также поликлиники на территории Костромского района не требуется.

В районе будет функционировать: поликлиника ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 2" мощностью на 500 посещений в смену; 22 ФАПа, 8 врачебных амбулаторий - Зарубинская врачебная амбулатория мощностью на 50 посещений в смену, Караваевская ВА - 35 посещений, Кузнецовская ВА - 20 посещений, Мисковская ВА - 20 посещений, Никольская ВА - 32 посещения, Сухоноговская ВА - 37 посещений, Сущевская ВА - 45 посещений, Шунгенская ВА - 30 посещений.

Планируется строительство 1 модульного фельдшерско-акушерского пункта в д. Клюшниково, 3 модульных ФАПов взамен существующим аварийным зданиям.

4. ОГБУЗ "Буйская центральная районная больница".

Строительство объектов здравоохранения (модульных ФАПов) взамен ФАПов, находящихся в аварийном состоянии:

Афонинский ФАП - расположен в Буйском районе Костромской области, д. Афонино, численность обслуживаемого населения - 267 человек, расстояние до поликлиники г. Буя - 10 км;

Игумновский ФАП - расположен в Буйском районе Костромской области, д. Игумново, численность обслуживаемого населения - 222 человека, расстояние до поликлиники г. Буя - 13 км;

Корежский ФАП - расположен в Буйском районе Костромской области, п. Корега, численность обслуживаемого населения - 749 человек, расстояние до поликлиники г. Буя - 12 км.

5. ОГБУЗ "Галичская окружная больница".

Схема включает следующие учреждения здравоохранения:

ОГБУЗ "Галичская окружная больница";

Ореховская врачебная амбулатория;

18 ФП;

6 домовых хозяйств;

передвижной мобильный ФАП.

Данная схема потребует:

строительство модульных ФП (Березовец, Ладыгино, Лопарево, Челсма);

строительство модульной ВА (Орехово);

реконструкцию (капитальный ремонт) существующих ФАП;

открытие пяти домовых хозяйств.

6. ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница".

Схема территориального планирования учреждений здравоохранения Мантуровского и Межевского районов включает следующие учреждения:

ОГБУЗ "Мантуровская ОБ":

3 врачебных амбулатории;

18 фельдшерских пунктов;

7 домовых хозяйств;

передвижной мобильный комплекс (мобильный ФАП).

Данная схема потребует:

строительство модульных ФП - 2 модульных ФАПа (Никольский, Карьковский);

капитальный ремонт 2 объектов;

открытие домовых хозяйств - 2 (Селинское, Заводское).

7. ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.".

Данная схема потребует:

строительство модульных ФП - 2 модульных ФАПа и 1 ВА;

капитальный ремонт 3 объектов;

строительство новой амбулатории в с. Пыщуг.

8. ОГБУЗ "Антроповская центральная районная больница".

Схема территориального планирования учреждений здравоохранения Антроповского муниципального района включает в себя следующие учреждения:

ОГБУЗ "Антроповская ЦРБ" - 1;

Палкинская врачебная амбулатория - 1;

фельдшерские пункты - 8;

домовые хозяйства - 16;

передвижной мобильный комплекс (мобильный ФАП) - 1.

Данная схема потребует:

открытие домовых хозяйств - 3 (с. Понизье, д. Легитово, д. Помчище);

капитальный ремонт 3 ФАПов.

9. ОГБУЗ "Вохомская районная больница".

Требуется капитальный ремонт Вохомского, Павинского, Боговаровского отделений ОГБУЗ "Вохомская МБ".

Требуется капитальный ремонт 1 отделения, строительство 3 новых модульных ФАПов.

10. ОГБУЗ "Кадыйская районная больница".

Площадь Кадыйского района составляет 2 190 кв. км, 95 населенных пунктов и одно городское поселение. Протяженность района - 132 км с севера на юг и 48 км с востока на запад.

Здравоохранение Кадыйского района включает районную больницу (поликлиника на 150 посещений, детская консультация на 50 посещений, стационар на 15 коек, дневной стационар на 9 коек, дневной стационар на дому на 2 койки, клинико-диагностическая лаборатория, рентген-кабинет, отделение скорой медицинской помощи), врачебную амбулаторию на 15 посещений в с. Завражье, фельдшерско-акушерский пункт в с. Чернышево, 16 фельдшерских пунктов, мобильный (передвижной) ФАП, домовое хозяйство в д. Льгово. В 2020 году построен модульный ФАП в п. Вешка.

Данная схема потребует:

капитального ремонта 2 поликлиник (взрослая, детская), 3 ФАПов;

строительства 2 модульных ФАПов и 1 ВА;

открытия домового хозяйства в д. Ивашево для улучшения доступности медицинской помощи.

11. ОГБУЗ "Кологривская районная больница", состоящая из круглосуточного стационара с отделением скорой медицинской помощи, дневного стационара и амбулаторно-поликлинического отделения: планируется строительство нового здания в 2023 году взамен существующего объекта, год постройки - 1900 г., приспособленное помещение, материально-техническое состояние неудовлетворительное, не соответствует СанПиН.

Данная схема потребует:

капитального ремонта 2 поликлиник (взрослая, детская), 3 ФАПов;

строительства 2 модульных ФАПов и 1 ВА.

12. ОГБУЗ "Красносельская районная больница".

Данная схема потребует:

капитального ремонта поликлиники;

строительства 4 модульных ФАПов.

13. ОГБУЗ "Макарьевская районная больница".

ОГБУЗ "Макарьевская РБ" обслуживает 3 ВА, 2 ФАПа, 13 ФП, а также имеет передвижной медицинский комплекс. Планируется открытие домового хозяйства к 2024 году.

Данная схема потребует:

капитального ремонта поликлиники и 4 ФАПов;

строительства 2 модульных ФАПов.

14. ОГБУЗ "Нейская районная больница".

Схема территориального планирования учреждений здравоохранения Нейского муниципального округа включает следующие учреждения:

ОГБУЗ "Нейская РБ":

1 врачебная амбулатория;

10 фельдшерских пунктов;

5 домовых хозяйств;

передвижной мобильный комплекс (мобильный ФАП).

Данная схема потребует:

строительства 2 модульных ФАПов;

капитального ремонта - 3 ФАПов;

открытия домовых хозяйств - 5 (Елкинское, Михалевское, Каменское, Фуфаевское, Заингирьское).

15. ОГБУЗ "Нерехтская районная больница".

ОГБУЗ "Нерехтская ЦРБ" разработана схема территориального планирования объектов здравоохранения, в которой в 2020 году изменено место расположения Неверовского ФАПа, построен модульный ФАП по новому адресу: д. Бабаево Нерехтского района, что улучшает доступность медицинской помощи населению, прикрепленному к Неверовскому ФАПу, так как имеется транспортная развязка, подведен газ и водоснабжение.

Данная схема потребует:

реконструкции поликлиники;

строительства 3 модульных ФАПов;

капитального ремонта 16 ФАПов.

16. ОГБУЗ "Островская районная больница".

Схема территориального планирования медицинских организаций Островского муниципального района включает:

ОГБУЗ "Островская РБ";

вертолетная площадка;

18 ФАПов;

5 домовых хозяйств;

передвижной мобильный комплекс (мобильный ФАП).

К 2025 году схема территориального планирования будет представлена следующим образом:

ОГБУЗ "Островская РБ" и вертолетная площадка;

17 ФАПов;

6 домовых хозяйств.

Передвижной мобильный комплекс (мобильный ФАП), выезды передвижного комплекса осуществляются в соответствием с графиком. График прилагается.

В 2021-2022 годах - реорганизация Борковского ФАП и формирование домового хозяйства в д. Борок.

Данная схема потребует:

строительства 2 модульных ФАПов;

капитального ремонта поликлиники и 6 ФАПов.

17. ОГБУЗ "Парфеньевская районная больница".

По данным на 01.01.2020, 3 фельдшерских пункта не соответствуют требованиям [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025&dst=100013&field=134) Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению" (Аносовский, Николо-Ширский, Долматовский) по количеству прикрепленного населения и отсутствию в штате медицинского работника. В настоящее время население, прикрепленное к Аносовскому фельдшерскому пункту, обслуживается амбулаторно-поликлиническим отделением РБ, Николо-Ширский фельдшерский пункт обслуживается фельдшером Матвеевского ФП, Долматовский фельдшерский пункт - врачом Николо-Поломской врачебной амбулатории. В населенных пунктах, обслуживаемых данными ФП, длительное время закрыты дошкольные и школьные учреждения, не планируется развитие промышленных предприятий, предприятий сельского хозяйства. К 2025 году в связи со снижением количества прикрепленного населения планируется закрытие данных фельдшерских пунктов и перевод их обслуживания на выездную форму. Строительство новых объектов здравоохранения в районе не планируется. Планируется проведение ремонтов в поликлинике и в 5 ФАПах.

18. ОГБУЗ "Солигаличская районная больница".

Согласно утвержденной схеме территориального планирования к 2025 году закроются следующие ФП: Васильевский, Починовский, Жилинский, Калининский. Население, прикрепленное к указанным ФП, будет обслуживать передвижной ФП согласно графику работы. Запланировано строительство 1 модульного ФАПа и ремонт поликлиники.

19. ОГБУЗ "Судиславская районная больница".

Схема территориального планирования изменится: количество ФАПов с 14 изменится на 13 в связи с закрытием Залужского ФАПа.

Планируется строительство 3 модульных ФАПов и 1 врачебной амбулатории, ремонт поликлиники и 7 ФАПов.

20. ОГБУЗ "Сусанинская районная больница".

Капитальный ремонт здания поликлиники. Строительство 3 модульных ФАПов на селе: с Андреевское, д. Попадьино, д. Медведки.

21. ОГБУЗ "Чухломская центральная районная больница".

Данная схема потребует:

строительства 1 модульной ВА и капитального ремонта поликлиники;

капитального ремонта 1 ВА и 1 ФАП.

22. ОГБУЗ "Волгореченская городская больница".

Изменение прикрепления населенных пунктов и проживающего в них населения не планируется; изменение численности прикрепленного населения не планируется. Изменение перечня обслуживаемых населенных пунктов, численности и структуры обслуживаемого населения не планируется.

Анализ транспортной инфраструктуры.

Доступ ко всем структурным подразделениям медицинских организаций обеспечен проезжим дорожным покрытием. Транспортное сообщение между региональным центром и районными больницами осуществляется по дорогам регионального значения, выполненным в твердом асфальтовом покрытии. Доставка населения до медицинских организаций областного центра осуществляется посредством транспорта регионального транспортного предприятия. Межпоселенческие маршруты имеют транспортную доступность около 60% в соответствии с уровнем населенности.

Продолжается осуществление ремонтов дорожного покрытия к Бычихе-7 (зона обслуживания Сухоноговской врачебной амбулатории), автомобильной трассы Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь федерального значения. В 2020 году будут продолжены работы на трассах "Судиславль-Галич-Чухлома", "Мантурово-В.Спасское", "Степаново-Антропово-Крусаново", "Пыщуг-Павино-Вохма-Боговарово", "Кострома-Нерехта". Запланированы ремонты на участках дорог "Кострома-Красное-на-Волге" в Красносельском районе, "Нея-Мантурово" в Мантуровском районе, "Буй-Любим" в Буйском районе, "Одоевское-Рождественское-Конево" в Шарьинском районе. На 2022 год запланирована реконструкция деревянного моста через реку Кильню на автомобильной дороге "Нея-Вожерово" в Нейском муниципальном округе. Также в 2020 году будет осуществлен ремонт дороги на п.г.т. Красное-на-Волге и подъезда к д. Боровиково и Подольское в обход п.г.т. Красное-на-Волге.

Таблица N 2

Медицинские организации и их структурные подразделения

(далее - МО), на базе которых оказывается первичная

медико-санитарная помощь населению

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N на карте | Наименование медицинской организации | Тип медицинской организации | Непосредственно обслуживаемые населенные пункты, закрепленные по участковому принципу | Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах, закрепленных по участковому принципу, человек | Плановая (проектная) мощность, число посещений в смену | Плановые объемы по ТПГГ, число посещений | | Плановые объемы по ТПГГ[<\*>](#P17218) (круглосуточный стационар), койко-дней | | Профиль коек по ТПГГ, единиц | Находится в арендованном помещении | Здание требует сноса реконструкции, капитального ремонта |
| всего | в том числе по ОМС | всего | в том числе по ОМС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ОГБУЗ "Антроповская ЦРБ" | Районные больницы, в том числе центральные, межрайонные | Антроповский район | 6299 | 159 | 33328 | 33328 | 2601 | 2601 | Хирургические - 2  Неврологические - 2  Гинекологические - 1  Терапевтические - 4  Педиатрические - 2 | Нет | Капитальный ремонт |
|  | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Поликлиники | ж/д разъезд Монаково | 5 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| д. Григорово | 0 |
| д. Голузино | 0 |
| д. Макарово | 0 |
| д. Конышево | 23 |
| д. Красник | 6 |
| д. Мелехино | 7 |
| д. Власьевка | 0 |
| д. Бакшеево | 0 |
| д. Васютки | 0 |
| д. Бутырино | 0 |
| п. Антропово | 2989 |
| д. Бекренево | 0 |
| д. Бурдаково | 0 |
| с. Бушнево | 2 |
| д. Быково | 0 |
| д. Гладышево | 0 |
| д. Искра | 7 |
| д. Маркашево | 0 |
| д. Могучево | 32 |
| д. Михеево | 0 |
| д. Мокеево | 0 |
| д. Немытки | 1 |
| ж/д разъезд Николо-Угол | 0 |
| д. Охотино | 1 |
| д. Сваино | 4 |
| д. Спирдово | 0 |
| д. Федяево | 2 |
| д. Шувакино | 0 |
| д. Чебаново | 11 |
| 1.1 | Палкинская ВА | Амбулатории, в том числе врачебные | д. Алексеевское | 1 | - | - | - | - | - | - | Нет | Капитальный ремонт |
| д. Алексино | 0 |
| д. Алешово | 0 |
| д. Ананьино | 0 |
| д. Андрюшино | 0 |
| д. Вольгино | 0 |
| д. Галкино | 0 |
| д. Голенищево | 0 |
| д. Гридино | 0 |
| д. Дегтярёво | 0 |
| д. Деревенька | 0 |
| д. Дуброво | 0 |
| д. Ермолино | 0 |
| д. Зикеево | 0 |
| д. Зимнево | 0 |
| д. Иваньково | 0 |
| д. Извал | 0 |
| д. Ильинское | 0 |
| д. Исаково | 0 |
| д. Искино | 0 |
| д. Канино | 0 |
| д. Кострыгино | 0 |
| д. Кочерёмово | 0 |
| д. Красница | 0 |
| д. Красница-на-Щученке | 0 |
| д. Крутица | 0 |
| д. Лаврушево | 0 |
| д. Лом | 0 |
| д. Лучкино | 0 |
| д. Малышево | 0 |
| д. Мелюшино | 0 |
| д. Михали | 0 |
| д. Мызино | 0 |
| д. Нестерово | 0 |
| д. Нечайково | 0 |
| д. Никулино | 0 |
| д. Олонино | 0 |
| д. Панькино | 0 |
| п. Пасьма | 0 |
| д. Починок | 0 |
| д. Поярково | 0 |
| д. Савкино | 0 |
| д. Сатиево | 0 |
| д. Скородново | 0 |
| д. Степино | 0 |
| д. Степурино | 0 |
| д. Терёшино | 1 |
| д. Трухино | 0 |
| д. Филёво | 0 |
| д. Филино | 0 |
| д. Филино-Погарь | 0 |
| д. Цибаково | 6 |
| д. Шахматово | 0 |
| д. Шелыгино | 0 |
| д. Шерстнево | 0 |
| д. Шигорино | 0 |
| д. Шихино | 0 |
| д. Юркино | 0 |
| д. Якунино | 0 |
| с. Палкино | 614 |
| д. Высоково | 11 |
| д. Демино | 0 |
| с. Лежнево | 8 |
| п. Малинино | 228 |
| д. Неверово | 25 |
| д. Никулищево | 1 |
| д. Новинское | 5 |
| д. Огонково | 4 |
| д. Савино | 24 |
| д. Скорлываново | 3 |
| д. Спирково | 1 |
| д. Турилово | 19 |
| д. Шастово | 25 |
| д. Шутово | 6 |
| 1.2 | Поярковский ФП | Фельдшерский пункт | д. Помчище | 79 | - | - | - | - | - | - | Арендованное помещение | Реорганизовать в домовое хозяйство |
| д. Ивашево | 7 |
| 1.3 | Богословский ФП | Фельдшерский пункт | д. Полутино | 0 | - | - | - | - | - | - | Арендованное помещение |  |
| с. Богослов | 32 |
| д. Бетелёво | 1 |
| ж. Юрьево | 2 |
| 1.4 | Бедринский ФП | Фельдшерский пункт | д. Бедрино | 91 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| 1.5 | Куриловский ФП | Фельдшерский пункт | д. Болотово | 0 | - | - | - | - | - | - | Арендованное помещение | Капитальный ремонт |
| д. Зачин | 0 |
| д. Романово | 0 |
| д. Курилово | 65 |
| д. Нифаново | 2 |
| 1.6 | Михайловский ФП | Фельдшерский пункт | с. Михайловское | 53 | - | - | - | - | - | - | Нет | Перевод в школу с отчуждением |
| с. Боговское | 11 |
| д. Высоково | 0 |
| д. Игнатьево | 1 |
| д. Слобода | 32 |
| 1.7 | Понизовский ФП | Фельдшерский пункт | д. Белозёрово | 0 | - | - | - | - | - | - | Арендованное помещение | Реорганизовать в домовое хозяйство |
| д. Ботвино | 0 |
| д. Мильгуново | 0 |
| д. Митево | 0 |
| д. Мохначево | 0 |
| с. Понизье | 72 |
| д. Бобново | 1 |
| д. Будаево | 2 |
| д. Голочелово | 5 |
| д. Пуминово | 6 |
| 1.8 | Просекский ФП | Фельдшерский пункт | д. Просек | 318 | - | - | - | - | - | - | Арендованное помещение |  |
| д. Гусево | 1 |
| д. Красник-Эльский | 2 |
| д. Першино | 1 |
| д. Половецкое | 8 |
| д. Чашково | 4 |
| д. Шарапово | 9 |
| д. Волково | 1 |
| 1.9 | Курновский ФП | Фельдшерский пункт | д. Курново | 74 | - | - | - | - | - | - | Арендованное помещение | Закрыть |
| д. Жихарево | 5 |
| д. Пестово | 22 |
| д. Подель | 22 |
| д. Торопово | 10 |
| 1.10 | Пеньковский ФП | Фельдшерский пункт | д. Митюково | 1 | - | - | - | - | - | - | Нет | Капитальный ремонт |
| с. Пеньки | 96 |
| д. Воскресенское | 2 |
| д. Гора | 11 |
| д. Ианнополь | 14 |
| д. Троицкое | 4 |
| д. Хлопцово | 5 |
| д. Чахово | 2 |
| 1.11 | Легитовский ФП | Фельдшерский пункт | д. Лысково | 0 | - | - | - | - | - | - | Нет | Реорганизовать в домовое хозяйство |
| д. Легитово | 32 |
| д. Мухино | 2 |
| 1.12 | Котельниковский ФП | Фельдшерский пункт | д. Васильевка | 0 | - | - | - | - | - | - | Арендованное помещение | Модульный ФП |
| д. Кордомец | 0 |
| д. Колбино | 0 |
| д. Першуково | 1 |
| д. Сатинское | 0 |
| д. Ястребино | 0 |
| д. Котельниково | 143 |
| д. Дуплехово | 1 |
| д. Малое Шалдово | 1 |
| д. Халезово | 1 |
| д. Шалдово | 2 |
| д. Шильдяково | 2 |
| д. Шолохово | 1 |
| 1.13 | Словинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Дворище | 0 | - | - | - | - | - | - | Арендованное помещение |  |
| с. Георгиевское | 4 |
| д. Ерёмшино | 4 |
| с. Словинка | 101 |
| д. Демино | 4 |
| д. Костарово | 2 |
| д. Паново | 2 |
| д. Плаксино | 1 |
| 1.14 | Трифоновский ФП | Фельдшерский пункт | д. Кикиморино | 0 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| д. Комарово | 0 |
| д. Семёшево | 3 |
| с. Трифон | 137 |
| д. Заболотье | 2 |
| д. Митино | 0 |
| д. Пенье | 1 |
| д. Первушино | 3 |
| д. Сухоломово | 6 |
| 2. | ОГБУЗ "Буйская ЦРБ" | Районные больницы, в том числе центральные, межрайонные | г. Буй и Буйский район | 32722 | 957 | 218519 | 207879 | 3154 | 3077 | Терапевтические,  педиатрические,  кардиологические,  неврологические,  хирургические,  хирургические для детей,  гнойная хирургия,  травматологические,  травматологические для детей,  для беременных и рожениц  патологии беременности,  гинекологические реанимационные | Нет | Капитальный ремонт |
|  | Поликлиника для взрослых | Поликлиники | г Буй | 25011 | 450 | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.1 | Отделение в п.г.т. Чистые Боры | Поликлиники | п.г.т. Чистые Боры | 4016 | 125 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| 2.2 | Стоматологическое отделение | Стоматологическая поликлиника | г. Буй и Буйский район | - | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| 2.3 | Гавриловская ВА | Амбулатории, в том числе врачебные | д. Большой Дор | 133 | 25 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| д. Гавриловское | 21 |
| погост Макарий | 4 |
| д. Семёновское | 1 |
| д. Карповское-на-Письме | 0 |
| 2.4 | Шушкодомская ВА | Амбулатории, в том числе врачебные | с. Шушкодом | 294 | 25 | - | - | - | - | - | Арендованное помещение | - |
| д. Гусево | 12 |
| д. Малое Яковлевское | 1 |
| д. Ермолино | 1 |
| д. Заломаево | 2 |
| д. Макриды | 0 |
| д. Ягилево | 0 |
| ж/д разъезд Заломаево | 0 |
| ж/д станция Шушкодом | 30 |
| д. Воробьево | 0 |
| д. Дор-Павловский | 0 |
| д. Кустово | 0 |
| д. Ожогово | 0 |
| д. Трухино | 0 |
| ж/д будка 697 км | 0 |
| 2.5 | Талицкая ВА | Амбулатории, в том числе врачебные | д. Талица | 415 | 25 | - | - | - | - | - | Находится в арендованном помещении |  |
| 2.6 | Ликургская ВА | Амбулатории, в том числе врачебные | д. Коныгино | 6 | 25 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| Коныгинский Починок | 0 |
| д. Куницино | 0 |
| д. Мальгино | 2 |
| д. Харнево | 2 |
| д. Чадово | 1 |
| с. Ликурга | 206 |
| д. Куприяново | 0 |
| д. Малафеево | 0 |
| д. Мельниково | 0 |
| д. Михеево | 6 |
| д. Полеталово | 0 |
| д. Антушево | 0 |
| д. Брызгалово | 0 |
| д. Выездново | 0 |
| д. Гускино | 0 |
| д. Емелино | 0 |
| д. Казаково | 0 |
| д. Калита | 0 |
| д. Кирьяково | 0 |
| д. Кисляково | 0 |
| 2.7 | Контеевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Колотилово | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| д. Глебовское | 10 |
| д. Спас | 7 |
| д. Поповка | 25 |
| д. Вакорино | 2 |
| с. Контеево | 110 |
| д. Ванево | 0 |
| д. Груздево | 0 |
| д. Иванищево | 0 |
| д. Пилатово | 0 |
| д. Прибытково | 0 |
| д. Дьяконка | 0 |
| д. Саловское | 0 |
| д. Фоминское | 0 |
| д. Андреевское | 0 |
| 2.8 | Каплинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Каплино | 26 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Семейкино | 4 |
| Каплинский Починок | 1 |
| д. Горшково | 24 |
| д. Куребрино | 77 |
| д. Лоходомово | 1 |
| д. Дудорово | 0 |
| д. Нагорное | 0 |
| д. Рябцово | 0 |
| п. Малавино | 2 |
| 2.9 | Добрецовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Добрецово | 133 | - | - | - | - | - | - | Арендованное помещение |  |
| д. Угольское | 32 |
| д. Упыревка | 3 |
| д. Пигалицино | 1 |
| д. Дор-Шача | 2 |
| ж/д разъезд Угольское | 0 |
| д. Борисиково | 0 |
| 2.10 | Барановский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | ж/д разъезд Махрово | 85 | - | - | - | - | - | - | Находится в арендованном помещении |  |
| д. Бараново | 321 |
| с. Махрово | 45 |
| д. Колодино | 13 |
| п. Дмитриевка | 2 |
| д. Ваганово | 1 |
| д. Барское-Махрово | 2 |
| д. Бартенево | 4 |
| д. Матвейково | 2 |
| д. Баранниково | 0 |
| д. Абатурки | 0 |
| д. Пескотнево | 0 |
| д. Тюшково | 0 |
| 2.11 | Пилятинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Башмаково | 0 | - | - | - | - | - | - | Находится в арендованном помещении |  |
| д. Каменка | 0 |
| с. Пилятино | 8 |
| д. Емельяново | 1 |
| д. Митяево | 0 |
| д. Счастливое | 0 |
| д. Федотово | 0 |
| п. Щепино | 0 |
| 2.12 | Воскресенский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Воскресенье | 111 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| д. Мешково | 46 |
| д. Логиново | 6 |
| д. Семёнково | 1 |
| д. Благоногово | 0 |
| д. Дмитриевское | 0 |
| д. Ильинское | 0 |
| д. Кошкарово | 0 |
| д. Ногавицыно | 0 |
| д. Семёнково-на-Корёге | 1 |
| 2.13 | Лужковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Лужок | 137 | - | - | - | - | - | - | Находится в арендованном помещении | - |
| д. Галкино | 1 |
| д. Рогозки | 2 |
| с. Павловское | 1 |
| д. Фролово | 2 |
| д. Кринки | 0 |
| д. Дмитриково | 0 |
| 2.14 | Иваньковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. ГЭС | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Княгинино | 9 |
| д. Захарово | 95 |
| д. Старостино | 0 |
| д. Иваньково | 13 |
| д. Вантино | 0 |
| д. Тимошкино | 0 |
| ж/д разъезд Корега | 27 |
| 2.15 | Дьяконовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Дьяконово | 53 | - | - | - | - | - | - | Арендованное помещение | - |
| д. Юрецкие | 19 |
| д. Афонасково | 3 |
| д. Боярское | 11 |
| д. Печенга | 2 |
| д. Холодилово | 0 |
| д. Пирогово | 10 |
| д. Шумовица | 8 |
| д. Григорьево | 6 |
| д. Натальино | 3 |
| д. Кусакино | 1 |
| д. Бендино | 2 |
| д. Анциферово | 1 |
| д. Вятка | 2 |
| д. Щелыково | 0 |
| д. Калинино | 3 |
| с. Николо-Чудца | 0 |
| д. Кузнецово | 0 |
| 2.16 | Елегинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Ушаково | 2 | - | - | - | - | - | - | Находится в арендованном помещении | Капитальный ремонт |
| д. Трофимово | 6 |
| д. Васильевское | 2 |
| д. Токарево | 3 |
| д. Внуково | 1 |
| д. Бариново | 1 |
| д. Ананьино | 0 |
| д. Матвеево | 0 |
| д. Носково | 1 |
| д. Потапово | 0 |
| д. Хореново | 0 |
| д. Хорошево | 0 |
| д. Горка | 0 |
| д. Елегино | 114 |
| д. Еретиково | 0 |
| с. Николо-Залесье | 1 |
| с. Плещеево | 0 |
| 2.17 | Афонинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Афонино | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Модульный ФАП |
| д. Костиново | 75 |
| д. Молога | 42 |
| п. Центральный | 8 |
| д. Сафоново | 4 |
| д. Глобеново | 6 |
| д. Паршутино | 8 |
| д. Талица | 18 |
| 2.18 | Романцевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Аргунка | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| д. Княжево | 0 |
| д. Малое Федорково | 1 |
| с. Романцево | 65 |
| д. Пургасово | 0 |
| д. Стефаново | 0 |
| 2.19 | Игумновский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Новинки | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Модульный ФАП |
| д. Толстиково | 10 |
| д. Деньгово | 8 |
| д. Васятино | 5 |
| д. Игумново | 163 |
| ж/д будка Деньговская | 1 |
| 2.20 | Куриловский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Курилово | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Обухово | 16 |
| д. Маслово | 1 |
| с. Ферапонт | 2 |
| Куриловский Починок | 8 |
| д. Лытавино | 1 |
| д. Афонино | 94 |
| д. Большое Барашково | 0 |
| д. Ивановское | 0 |
| д. Карповское | 0 |
| д. Малое Барашково | 0 |
| д. Нижнее | 0 |
| 2.21 | Креневский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Кренёво | 181 | - | - | - | - | - | - | Арендованное помещение | Капитальный ремонт |
| д. Панино | 0 |
| ж/д станция Ратьково-Рожново | 6 |
| д. Барыково | 0 |
| д. Вторка | 0 |
| д. Гульбино | 0 |
| д. Елино | 0 |
| д. Михнево | 0 |
| д. Ососово | 0 |
| д. Пурково | 0 |
| д. Слободка | 0 |
| д. Телешово | 5 |
| с. Ильинское | 0 |
| д. Дор-Переверткин | 0 |
| 2.22 | Ильинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Кокотово | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| с. Смольница | 1 |
| д. Леоново | 2 |
| д. Мыс | 2 |
| д. Тетерино | 32 |
| д. Боково | 31 |
| д. Ильино | 82 |
| д. Мягково | 0 |
| д. Новографское | 1 |
| д. Новоселки | 0 |
| д. Дмитриево | 0 |
| д. Лошниково | 0 |
| 2.23 | Корежский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Корёга | 546 | - | - | - | - | - | - | - | Модульный ФАП |
| д. Большое Молочное | 8 |
| д. Малое Молочное | 21 |
| д. Васютино | 12 |
| д. Обиженово | 1 |
| д. Тимофеево | 0 |
| 2.24 | Гагаринский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Гагарино | 51 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.25 | Боровский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Борок | 459 | - | - | - | - | - | - | Находится в арендованном помещении |  |
| д. Власово | 1 |
| д. Шульгино | 0 |
| д. Царево | 9 |
| д. Сокольниково | 1 |
| д. Мизрино | 11 |
| д. Конищево | 2 |
| д. Холм | 21 |
| д. Чумсаново | 0 |
| д. Боровский Починок | 1 |
| д. Дубровки | 1 |
| д. Камешки | 0 |
| д. Косинское | 0 |
| д. Пакшино | 0 |
| д. Глебово | 0 |
| 2.26 | Яковлевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Яковлевское | 6 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Ощепково | 4 |
| д. Ястребово | 0 |
| 2.27 | Дорский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Дор | 126 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| д. Вахрушево | 22 |
| д. Овсяниково | 4 |
| д. Липятино | 8 |
| д. Горлово | 2 |
| д. Алешково | 1 |
| д. Будущево | 0 |
| д. Вертуново | 0 |
| д. Калинкино | 0 |
| д. Высоково | 0 |
| д. Жуйкино | 0 |
| д. Ивонино | 0 |
| д. Ноздрино | 0 |
| д. Соколово | 0 |
| д. Узково | 0 |
| д. Золотунино | 0 |
| д. Лобановка | 0 |
| д. Пустыня | 0 |
| д. Русиново | 0 |
| д. Слон | 0 |
| ж/д разъезд Бродни | 2 |
| ж/д станция Казариново | 16 |
| 3. | ОГБУЗ "Галичская окружная больница" | Больница (в том числе детская) | г. Галич и Галичский район | 23744 | 600 | 198800 | 185800 | - | - | - | - |  |
|  | Поликлиника | Поликлиники | г. Галич | 16712 | 600 |  |  | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| 3.1 | Ореховская ВА | Амбулатории, в том числе врачебные | с. Орехово | 562 | 36 | - | - | - | - | - | - | Модульный ФАП |
| д. Заводь | 1 |
| д. Берёзово | 13 |
| п. Вёкса | 10 |
| д. Еремейцево | 8 |
| д. Жуково | 1 |
| д. Завражье | 2 |
| д. Заря | 2 |
| д. Ихолово | 4 |
| д. Калинино | 5 |
| д. Княжево | 2 |
| д. Кожухово | 15 |
| д. Малое Митино | 5 |
| д. Максимово | 1 |
| д. Медвежье | 2 |
| д. Нарядово | 9 |
| д. Новиково | 2 |
| д. Никитино Большое | 1 |
| с. Ноля | 7 |
| д. Ольгово | 4 |
| д. Подольское | 29 |
| д. Поляна | 5 |
| д. Починок Черкасский | 1 |
| д. Россолово | 37 |
| д. Рылово | 2 |
| д. Селехово | 32 |
| д. Сигонтино | 1 |
| д. Цибушево | 2 |
| с. Чмутово | 2 |
| д. Щербинино | 17 |
| д. Бородино | 1 |
| д. Водокачка | 1 |
| д. Гавриловское | 0 |
| с. Гавриловское | 0 |
| д. Гора Шабаново | 0 |
| д. Ивашково | 0 |
| д. Игорево | 0 |
| д. Кокорюкино | 0 |
| д. Костино | 0 |
| д. Михалево | 0 |
| д. Недерево | 0 |
| д. Некрасово | 0 |
| д. Папино | 0 |
| д. Парфеново | 0 |
| д. Польское | 0 |
| д. Сохино | 0 |
| погост Успенье | 0 |
| д. Добрёна | 0 |
| д. Животово | 0 |
| с. Воскресенское | 21 |
| д. Гора | 3 |
| д. Григорово | 1 |
| д. Михалево | 15 |
| д. Русаково | 3 |
| д. Лявлево | 1 |
| д. Валово | 1 |
| 3.2 | Аксеновский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Аксёново | 60 | - | - | - | - | - | - | - | Закрытие |
| д. Афонино | 0 |
| д. Мужилово | 0 |
| д. Буслово | 1 |
| с. Синцово | 3 |
| 3.3 | Березовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Голчино | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Модульный ФАП |
| д. Рожново | 19 |
| д. Ступино | 1 |
| д. Павлово | 0 |
| п. Шиханово | 0 |
| с. Берёзовец | 256 |
| д. Закастье | 2 |
| д. Кишкино | 1 |
| д. Рябинкино | 10 |
| д. Феднево | 34 |
| д. Фомицино | 1 |
| 3.4 | Дмитриевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Богородское | 2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Дмитриевское | 270 |
| д. Фоминское | 383 |
| с. Успенская Слобода | 137 |
| д. Поляны | 3 |
| д. Лаптево | 104 |
| д. Выползово | 2 |
| д. Пилино | 0 |
| д. Малофеево | 0 |
| д. Савино | 0 |
| д. Якушкино | 0 |
| д. Митюрёво | 0 |
| д. Поляны | 1 |
| д. Жилотово | 4 |
| д. Житково | 2 |
| д. Крутцы | 2 |
| д. Кольтегаево | 4 |
| д. Ключи | 2 |
| д. Корнево | 15 |
| д. Куницино | 1 |
| д. Малышево | 83 |
| д. Никоново | 1 |
| д. Федурново | 4 |
| 3.5 | Иваньковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Иваньково | 38 | - | - | - | - | - | - | - | Закрытие |
| д. Пастома | 0 |
| с. Дурцово | 0 |
| 3.6 | Кабановский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Кабаново | 109 | - | - | - | - | - | - | - | Закрытие |
| д. Пестово | 0 |
| д. Фёдоровское | 1 |
| д. Щелконогово | 0 |
| д. Аничково | 2 |
| д. Борисовское | 2 |
| д. Ленивцево | 1 |
| д. Милятино | 9 |
| д. Новое | 2 |
| д. Селищево | 3 |
| 3.7 | Костомский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Костома | 78 | - | - | - | - | - | - | - | Закрытие |
| д. Барское | 18 |
| д. Радионово | 1 |
| д. Горки | 1 |
| д. Пономарёвское | 2 |
| д. Лягово | 0 |
| д. Ногино | 1 |
| д. Пундово | 0 |
| д. Станки | 0 |
| д. Красново | 0 |
| д. Федоровское | 8 |
| 3.8 | Красильниковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Красильниково | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Катеринино | 1 |
| д. Глухово | 18 |
| д. Алферьевское | 0 |
| д. Монаково | 0 |
| ж/д разъезд Богчино | 0 |
| ж/д разъезд Красильниково | 4 |
| п. Красильниково | 196 |
| д. Льгово | 6 |
| 3.9 | Курьяновский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Курьяново | 240 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| д. Губино | 0 |
| 3.10 | Ладыгинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Коптево | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Модульный ФАП |
| д. Ладыгино | 175 |
| 3.11 | Левковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Левково | 49 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Емельяново | 0 |
| д. Репниково | 0 |
| д. Рогачёво | 1 |
| д. Мякишево | 0 |
| д. Куфтино | 0 |
| д. Ромашково | 0 |
| 3.12 | Мелешинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Артемьевское | 11 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| с. Морозовское | 10 |
| д. Мелёшино | 134 |
| д. Дьяконово | 3 |
| д. Ваганово | 0 |
| д. Ушково | 0 |
| 3.13 | Митинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Протасово | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| с. Митино | 138 |
| д. Базеево | 0 |
| д. Гаврилково | 0 |
| д. Дьяконово | 5 |
| д. Заречье | 0 |
| д. Кракино | 0 |
| д. Петровское | 0 |
| 3.14 | Михайловский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Михайловское | 176 | - | - | - | - | - | - | - | Закрытие |
| д. Денисьево | 3 |
| д. Лобачи | 13 |
| д. Аздемерово | 0 |
| д. Богчино | 5 |
| д. Малое Сальково | 0 |
| д. Сабаново | 0 |
| д. Самылово | 0 |
| ж/д будка 505 км | 1 |
| д. Выползово | 5 |
| д. Сипятрово | 0 |
| 3.15 | Муравьищенский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Муравьище | 55 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| д. Галузино | 2 |
| д. Занино | 1 |
| д. Матюково | 12 |
| д. Щедрино | 1 |
| д. Сидорово | 2 |
| 3.16 | Нагатинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Нагатино | 78 | - | - | - | - | - | - | - | Закрытие |
| д. Логиново | 6 |
| д. Яковлево | 2 |
| д. Шемякино | 0 |
| д. Ворохеево | 1 |
| д. Струково | 5 |
| 3.17 | Олешский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Артёмово | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| с. Олешь | 115 |
| д. Воробьёво | 0 |
| д. Емелево | 0 |
| д. Кузнецово | 1 |
| д. Новинское | 0 |
| д. Потапово | 0 |
| д. Пустынь | 0 |
| д. Селиваново | 1 |
| д. Славистово | 0 |
| д. Сушлебино | 0 |
| д. Харпаево | 0 |
| 3.18 | Пронинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Пронино | 235 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Деревеньки | 0 |
| д. Лыково | 0 |
| д. Конеево | 0 |
| д. Марково | 0 |
| с. Бартеневщина | 0 |
| ж/д казарма 476 км | 0 |
| д. Шалино | 0 |
| с. Готовцево | 0 |
| д. Бородино | 4 |
| ж/д будка 476 км | 6 |
| д. Жарки | 1 |
| д. Курилово | 7 |
| д. Михлино | 1 |
| с. Соцевино | 1 |
| с. Холм | 3 |
| 3.19 | Россоловский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Россолово | 710 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| п. Кучумовка | 26 |
| 3.20 | Степановский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Степаново | 549 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| д. Беберово | 13 |
| д. Фатьяново | 2 |
| д. Зеленцино | 4 |
| п. Красная Заря | 17 |
| д. Астафьевское | 0 |
| д. Ильинское | 0 |
| д. Лукьяново | 0 |
| д. Лысенино | 0 |
| д. Никольское | 0 |
| д. Покров-Пема | 0 |
| д. Семёновское | 0 |
| д. Фаладино | 0 |
| д. Анциферово | 3 |
| д. Баулино | 2 |
| д. Вальково | 1 |
| д. Воронино | 3 |
| д. Лихарево | 0 |
| д. Тентюково | 5 |
| 3.21 | Толтуновский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Толтуново | 141 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| с. Туровское | 48 |
| д. Артищево | 3 |
| д. Быки | 7 |
| с. Умиленье | 4 |
| д. Лысково | 0 |
| д. Марфинское | 0 |
| д. Седаково | 0 |
| с. Сынково | 0 |
| д. Халдино | 0 |
| д. Вахнецы | 2 |
| д. Головино | 2 |
| д. Лежнино | 3 |
| д. Салово | 1 |
| д. Фофаново | 5 |
| д. Целово | 1 |
| 3.22 | Углевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Углево | 103 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| ж/д станция Тёбза | 17 |
| д. Холмец | 10 |
| д. Ямышево | 1 |
| 3.23 | Унорожский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Унорож | 142 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Брюхово | 3 |
| д. Васильевское | 2 |
| с. Вознесенское | 1 |
| с. Покровское | 7 |
| д. Боровское | 0 |
| д. Языково | 0 |
| с. Гришино | 0 |
| д. Елизаровское | 0 |
| д. Завал | 3 |
| д. Матвеевское | 3 |
| д. Ожегино | 1 |
| 3.24 | Челсменский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Абабково | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Модульный ФАП |
| д. Починок | 21 |
| д. Чёлсма | 500 |
| ж/д казарма 495 км | 1 |
| д. Апушкино | 0 |
| д. Шалабино | 3 |
| ж/д станция Востошма | 1 |
| с. Реброво | 3 |
| д. Акулинино | 2 |
| д. Буносово | 53 |
| д. Васильевское | 1 |
| д. Волково | 2 |
| д. Вострилово | 1 |
| п. Подгорный | 2 |
| д. Рахманово | 2 |
| д. Сальково | 2 |
| д. Яснево | 4 |
| 3.25 | Лопаревский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Куземино | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Модульный ФАП |
| д. Рудино | 2 |
| д. Черницино | 18 |
| д. Ратуново | 0 |
| д. Чертаново | 0 |
| ж/д будка 523 км | 0 |
| д. Болотово | 0 |
| д. Карманово | 5 |
| д. Кладово | 1 |
| ж/д казарма 524 км | 2 |
| д. Панфилово | 36 |
| п. Лопарево | 436 |
| 4. | ОГБУЗ "Кадыйская районная больница" | Районные больницы, в том числе центральные, межрайонные | Кадыйский район | 7019 | 150 | 17989 | 17989 | 2979 | 2979 | Неврологический, педиатрический, хирургический, гинекологический и терапевтический | Оперативное управление | Капитальный ремонт |
|  | Амбулаторно-поликлиническое | Поликлиники | п.г.т. Кадый | 3145 | 150 | - | - |  |  |  |  |  |
| д. Жуково | 69 |
| д. Дудино | 2 |
| 4.1 | Завражная ВА | Амбулатории, в том числе врачебные | д. Жаравино | 0 | 15 | - | - | - | - | - | Оперативное управление | Модульная ВА |
| д. Прозорово | 4 |
| д. Ступниково | 10 |
| д. Булдачиха | 5 |
| д. Сорочково | 3 |
| д. Деревнищи | 10 |
| д. Луховцево | 3 |
| д. Ковалёво | 3 |
| с. Завражье | 400 |
| 4.2 | Чернышевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Хохлянки | 21 | - | - | - | - | - | - | Безвозмездное пользование |  |
| д. Лагодки | 0 |
| с. Чернышево | 172 |
| д. Меленки | 20 |
| д. Починок | 15 |
| д. Никиткино | 0 |
| д. Гобино | 2 |
| 4.3 | Ведровский ФП | Фельдшерский пункт | д. Ожгинец | 0 | - | - | - | - | - | - | Здание бесхозное |  |
| д. Андреевка | 0 |
| д. Ведрово | 57 |
| 4.4 | Столпинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Латыниха | 0 | - | - | - | - | - | - | Здание бесхозное |  |
| д. Кочкино | 0 |
| д. Кузьминская | 0 |
| д. Стрелицы | 1 |
| д. Ковригино | 0 |
| д. Кнышево | 0 |
| д. Коряковка | 0 |
| д. Башки | 1 |
| д. Горицы | 0 |
| с. Столпино | 223 |
| д. Мужичковская | 24 |
| д. Сергеевская | 0 |
| д. Калиновская | 4 |
| 4.5 | Иваньковский ФП | Фельдшерский пункт | д. Турово | 0 | - | - | - | - | - | - | Безвозмездное пользование |  |
| д. Хорново | 0 |
| д. Матвейково | 5 |
| д. Иваньково | 99 |
| 4.6 | Екатеринкинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Вербилово | 0 | - | - | - | - | - | - | Безвозмездное пользование |  |
| д. Ново-Марьино | 0 |
| д. Починок | 1 |
| д. Погорелки | 0 |
| х. Новосёлки | 0 |
| д. Екатеринкино | 139 |
| д. Борисово | 31 |
| д. Николаевское | 10 |
| д. Истопки | 7 |
| с. Ильинское | 2 |
| д. Ивашево | 18 |
| д. Митино | 6 |
| с. Новая Чудь | 1 |
| 4.7 | Низкусинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Роденово | 0 | - | - | - | - | - | - | Безвозмездное пользование |  |
| с. Низкусь | 106 |
| д. Антипино | 4 |
| д. Рубеж | 0 |
| д. Доронино | 8 |
| д. Синдяково | 2 |
| д. Старово | 4 |
| д. Жирки | 0 |
| д. Ерыгино | 0 |
| д. Комары | 0 |
| д. Столбцы | 0 |
| 4.8 | Вёшкинский ФП | Фельдшерский пункт | п. Вёшка | 498 | - | - | - | - | - | - | Оперативное управление |  |
| с. Рубцово | 205 |
| 4.9 | Котловский ФП | Фельдшерский пункт | п. Химзавод | 4 | - | - | - | - | - | - | Оперативное управление | Капитальный ремонт |
| д. Котлово | 179 |
| 4.10 | Марьинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Середники | 35 | - | - | - | - | - | - | Оперативное управление | Капитальный ремонт |
| д. Марьино | 109 |
| д. Тренино | 6 |
| 4.11 | Лубянский ФП | Фельдшерский пункт | д. Лубяны | 134 | - | - | - | - | - | - | Оперативное управление |  |
| д. Неверовка | 10 |
| д. Хороброво | 19 |
| д. Матвейково | 1 |
| д. Добрянки | 1 |
| 4.12 | Н-Березовецкий ФП | Фельдшерский пункт | д. Берёзовец | 2 | - | - | - | - | - | - | Здание бесхозное |  |
| д. Азаровичи | 0 |
| д. Поломы | 4 |
| п. Новый Берёзовец | 117 |
| 4.13 | Дубковский ФП | Фельдшерский пункт | д. Льгово | 11 | - | - | - | - | - | - | Безвозмездное пользование |  |
| п. Дубки | 209 |
| д. Адамовка | 0 |
| 4.14 | Паньковский ФП | Фельдшерский пункт | д. Паньково | 216 | - | - | - | - | - | - | Оперативное управление | Капитальный ремонт |
| д. Чапыги | 11 |
| 4.15 | Текунский ФП | Фельдшерский пункт | п. Текун | 319 | - | - | - | - | - | - | Оперативное управление |  |
| д. Митьково | 5 |
| 4.16 | Селищенский ФП | Фельдшерский пункт | д. Селище | 69 | - | - | - | - | - | - | Оперативное управление |  |
| д. Михеево | 18 |
| 4.17 | Борисоглебский ФП | Фельдшерский пункт | с. Борисоглебское | 100 | - | - | - | - | - | - | Здание бесхозное |  |
| д. Костино | 1 |
| д. Фетинино | 2 |
| д. Малово | 0 |
| д. Поселихино | 1 |
| 4.18 | Курдюмский ФП | Фельдшерский пункт | д. Михальцы | 1 | - | - | - | - | - | - | Оперативное управление | Модульный ФП |
| п. Новый Курдюм | 94 |
| 4.19 | ОГБУЗ "Кологривская районная больница" | Районные больницы, в том числе центральные, межрайонные | Кологривский район | 5210 | 146 | 10440 | 10440 | 201 | 201 | Неврология - 21,  педиатрия - 12,  терапия - 168 | Нет | Строительство |
|  | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Поликлиники | д. Тодино | 213 | 146 | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Вокшево | 0 |
| п. Верхняя Унжа | 153 |
| д. Березник | 11 |
| г. Кологрив | 2761 |
| д. Ивтино | 2 |
| д. Урма | 0 |
| д. Судилово | 120 |
| 4.20 | Высоковский ФП | Фельдшерский пункт | д. Королево | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Казанка | 4 |
| д. Высоково | 69 |
| д. Котляш | 0 |
| д. Половинново | 1 |
| д. Мартьянка | 1 |
| д. Нагорново | 0 |
| д. Белавино | 3 |
| 4.21 | Воймасский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Яковлево | 32 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| п. Воймас | 141 |
| д. Гаревая | 0 |
| д. Рамешки | 0 |
| д. Слеповское | 0 |
| п. Нижний Воймас | 0 |
| 4.22 | Ильинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Белоглазово | 80 | - | - | - | - | - | - | Аренда | - |
| д. Малая Каменка | 0 |
| д. Померекино | 1 |
| д. Большая Каменка | 9 |
| с. Ильинское | 156 |
| д. Большая Горка | 0 |
| д. Пехарово | 13 |
| 4.23 | Маракинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Маракино | 152 | - | - | - | - | - | - | Аренда | Капитальный ремонт |
| д. Новосёлки | 1 |
| д. Григорьевка | 0 |
| с. Юрино | 0 |
| д. Ивановка | 0 |
| д. Евдокимовка | 0 |
| д. Шоргутово | 25 |
| 4.24 | Лисицинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Рапоново | 0 | - | - | - | - | - | - | Аренда | - |
| д. Лисицино | 35 |
| д. Козлово | 0 |
| д. Малышино | 1 |
| д. Рубцово | 0 |
| д. Шлыково | 0 |
| д. Иваново | 0 |
| д. Большая Чежма | 41 |
| д. Герасимово | 1 |
| 4.25 | Суховерховский ФП | Фельдшерский пункт | д. Суховерхово | 201 | - | - | - | - | - | - | Аренда | - |
| п. Аверьяновка | 4 |
| д. Логутиха | 0 |
| д. Починок | 5 |
| д. Красавица | 1 |
| д. Шилекша | 0 |
| д. Павлово | 0 |
| д. Горка | 0 |
| п. Екимцево | 29 |
| д. Фёдорково | 0 |
| д. Хмелёвка | 1 |
| 4.26 | Глебовский ФП | Фельдшерский пункт | д. Хапово | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| д. Шаблово | 5 |
| п. Варзенга | 108 |
| д. Бурдово | 2 |
| д. Глебово | 0 |
| 4.27 | Красноборский ФП | Фельдшерский пункт | п. Красный Бор | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.28 | Илешевский ФП | Фельдшерский пункт | с. Илешево | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Овсяниково | 47 |
| д. Зеленино | 1 |
| д. Мичурино | 0 |
| д. Крутец | 1 |
| 4.29 | Октябрьский ФП | Фельдшерский пункт | д. Черменино | 90 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| п. Октябрьский | 62 |
| д. Астафьево | 0 |
| д. Бураково | 0 |
| д. Паунино | 0 |
| 4.30 | Понговский ФП | Фельдшерский пункт | п. Даравка | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Церковное | 1 |
| д. Копьёво | 0 |
| п. Борок | 0 |
| 4.31 | Ужугский ФП | Фельдшерский пункт | п. Ужуга | 235 | - | - | - | - | - | - | Аренда | Модульный ФП |
| д. Дербин | 3 |
| 4.32 | Колохтский ФП | Фельдшерский пункт | д. Вяльцево | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Колохта | 93 |
| 5. | ОГБУЗ "Красносельская районная больница" | Районные больницы, в том числе центральные, межрайонные | Красносельский район | 18297 | 146 | 146 | 131 | 4288 | 2098 | Терапевтический, педиатрический, неврологический | - | - |
|  | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Поликлиники | п.г.т. Красное-на-Волге | 7036 | 146 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| 5.1 | Афанасовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Афанасово | 194 | - | - | - | - | - | - | Аренда | Модульный ФАП |
| д. Никифорово | 7 |
| д. Светлые Рогачи | 3 |
| д. Темные Рогачи | 5 |
| д. Захарово | 196 |
| д. Захаровка | 18 |
| д. Спас-Ямщики | 6 |
| д. Киселево | 12 |
| д. Клещенки | 12 |
| д. Лутовиново | 12 |
| 5.2 | Боровиковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Волчково | 35 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| д. Гомониха | 1 |
| д. Дренево | 26 |
| д. Елкотово | 1 |
| д. Завражье | 6 |
| д. Карнахино | 56 |
| д. Климитино | 35 |
| д. Манылово | 6 |
| д. Никулкино | 1 |
| д. Слободищево | 8 |
| п. Зеленый | 70 |
| д. Боровиково | 462 |
| д. Большое Андрейково | 86 |
| д. Александрово | 12 |
| д. Берсеменово | 30 |
| д. Бобырщино | 55 |
| д. Борисково | 24 |
| д. Борисовка | 18 |
| д. Букино | 24 |
| д. Быково | 5 |
| п. Молодежный | 120 |
| п. Солнечный | 60 |
| д. Демидково | 12 |
| д. Денежниково | 18 |
| д. Деревенька | 18 |
| 5.3 | Веселовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Веселово | 301 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| 5.4 | ФАП п. Гравийный Карьер | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Гравийный Карьер | 487 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| д. Лякино | 19 |
| д. Антоновское | 5 |
| д. Серково | 60 |
| д. Жилино | 30 |
| д. Заречье | 14 |
| д. Залогино | 18 |
| д. Коробово | 7 |
| д. Матушкино | 18 |
| д. Прискоково | 18 |
| 5.5 | Гридинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Гридино | 675 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| д. Сумароково | 20 |
| д. Тюлиндино | 5 |
| д. Скоморохово | 6 |
| д. Погост | 7 |
| д. Першутино | 2 |
| д. Ратушино | 38 |
| д. Осенево | 24 |
| д. Головленково | 30 |
| д. Мизгирево | 18 |
| д. Нелидово | 30 |
| 5.6 | Дербилковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Густомесово | 128 | - | - | - | - | - | - | Аренда | Домовое хозяйство |
| д. Вертлово | 7 |
| д. Вложкино | 12 |
| д. Высоково | 6 |
| 5.7 | Здемировский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Здемирово | 779 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| д. Маланино | 21 |
| д. Шаблыкино | 12 |
| д. Конищево | 18 |
| д. Ильино | 11 |
| 5.8 | Ивановский ВОП | Кабинет врача общей практики | п. им. Чапаева  п. Льнозавода  д. Гущино  д. Новое  д. Клещенки  д. Иевлево  д. Заречье  д. Бобырщино  д. Баринцево  д. Ивановское | 541 | 10 | - | - | - | - | - | Нет |  |
| 5.9 | Косевской ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Косевское | 168 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| д. Мишнево | 46 |
| д. Мельничище | 5 |
| д. Погост Барский | 13 |
| д. Васильково | 4 |
| д. Сопырево | 314 |
| д. Тарасовка | 15 |
| д. Степурино | 3 |
| д. Неверово | 12 |
| д. Селезенево | 17 |
| 5.10 | Подольский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Подольское | 892 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| д. Астафьевское | 22 |
| д. Даниловское | 57 |
| с. Сунгурово | 16 |
| д. Кузнецово | 34 |
| д. Спиридово | 18 |
| д. Тарасовка | 18 |
| 5.11 | Светочегорский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Светочева Гора | 257 | - | - | - | - | - | - | Аренда | Модульный ФАП |
| д. Булдачиха | 9 |
| д. Трубинка | 2 |
| д. Отрада | 12 |
| д. Федотеиха | 12 |
| д. Юрино | 12 |
| 5.12 | Сидоровский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Сидоровское | 465 | - | - | - | - | - | - | Нет | Модульный ФАП |
| д. Алеево | 11 |
| д. Витязево | 21 |
| д. Веняиха | 22 |
| д. Красные Пожни | 23 |
| д. Сыданиха | 7 |
| д. Федорково | 4 |
| д. Федорково (Сидоровский с/с) | 18 |
| 5.13 | Синцовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Синцово | 165 | - | - | - | - | - | - | Аренда |  |
| д. Новинки | 13 |
| д. Высочки | 5 |
| д. Строково | 5 |
| д. Макшино | 19 |
| д. Григорково | 22 |
| д. Княжево | 18 |
| д. Бурцево | 4 |
| д. Семенково | 30 |
| д. Петрушино | 18 |
| д. Новое | 4 |
| д. Шелково | 12 |
| 5.14 | Сухарский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Сухара | 169 | - | - | - | - | - | - | Аренда | Модульный ФАП |
| д. Черемискино | 65 |
| д. Русиново | 84 |
| д. Ново-Белый Камень | 3 |
| д. Абрамово | 51 |
| д. Чулково | 18 |
| п. Кирпичного завода | 13 |
| д. Гореславка | 13 |
| д. Соболево | 18 |
| д. Худынское | 12 |
| д. Пречистое | 18 |
| д. Ново-Паново | 6 |
| 5.15 | Халипинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Халипино | 149 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| д. Власьево | 11 |
| д. Лопаткино | 4 |
| д. Новосельское | 92 |
| д. Пуловлево | 4 |
| п. Руны | 29 |
| д. Рыжково | 18 |
| д. Харитоново | 293 |
| д. Григорово | 20 |
| д. Гущино | 16 |
| д. Давыдково | 12 |
| д. Ершово | 18 |
| д. Есюнино | 18 |
| д. Малинки | 18 |
| д. Малиновая | 18 |
| д. Мыльниково | 30 |
| д. Никола-Плетни | 24 |
| д. Федорково-2 | 18 |
| 5.16 | Ченцевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Ченцы | 445 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| д. Головцино | 17 |
| д. Подсосенье | 3 |
| д. Карабаново | 63 |
| д. Иконниково | 80 |
| д. Марфино | 13 |
| д. Высочки | 3 |
| д. Черемшина | 10 |
| д. Аржаниково | 17 |
| д. Асташево | 7 |
| д. Маныльцево | 2 |
| д. Баринцево | 39 |
| д. Голенево | 60 |
| 5.17 | Шолоховский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Шолохово | 1495 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| д. Соколово | 9 |
| д. Ворсино | 57 |
| д. Исаковское | 79 |
| д. Зайцево | 82 |
| д. Кузьмино | 4 |
| д. Дурасово | 36 |
| д. Кононово | 4 |
| п. Льнозавода | 114 |
| д. Степурино | 18 |
| д. Погост-Монастырский | 18 |
| 6. | ОГБУЗ "Макарьевская районная больница" | Районные больницы, в том числе центральные, межрайонные | Макарьевский район | 12932 | 569 | 90055 | 84405 | 892госп/8270 к/д  Дн ст-680госп/6044 к/д | 892госп/8270 к/д  Дн ст-680госп/6044 к/д | Терапия,  хирургия,  педиатрия,  неврология,  гинекология,  дневной стационар,  терапия,  хирургия | Нет | Капитальный ремонт |
| 6.1 | Горчухинская амбулатория | Врачебная амбулатория | п. Горчуха | 870 | 123 | - | - | - | - | Терапия  дневной стационар | Нет |  |
| 6.2 | Дорогинская ВА | Врачебная амбулатория | п. Любимовка | 298 | 13 | - | - | - | - | - | Нет |  |
| п. Дорогиня | 332 |
| 6.3 | Унженская ВА | Врачебная амбулатория | д. Быково | 9 | 9 | - | - | - | - | - | Нет | Модульная ВА |
| п. Выгорки | 131 |
| д. Горка | 2 |
| д. Карьково | 1 |
| д. Лодыгино | 6 |
| д. Лопалово | 10 |
| д. Михаленино | 0 |
| п. Никольское | 2 |
| д. Семейкино | 0 |
| д. Сивково | 8 |
| д. Течкино | 1 |
| д. Торино | 108 |
| с. Унжа | 300 |
| 6.4 | Березниковский ФП | Фельдшерский пункт | д. Лопаты | 111 | - | - | - | - | - | - | Нет | Капитальный ремонт |
| д. Селище | 11 |
| д. Березники | 2 |
| д. Селезенево | 0 |
| д. Хребтово | 2 |
| 6.5 | Н.Нейский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Алешино | 1 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| д. Булино | 0 |
| д. Исаково | 6 |
| д. Климитино | 109 |
| д. Колбино | 6 |
| д. Косуево | 0 |
| д. Стариково | 48 |
| д. Починок | 0 |
| 6.6 | Власовский ФП | Фельдшерский пункт | д. Якимово | 188 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| д. Манылово | 18 |
| д. Андреевское | 14 |
| д. Кондратово | 21 |
| д. Куриловка | 9 |
| д. Высоковка | 7 |
| д. Вышково | 10 |
| с. Усть-Нея | 3 |
| д. Старово | 5 |
| д. Власово | 31 |
| д. Ракульское | 0 |
| 6.7 | Ивакинский ФАП | Фельдшерский пункт | д. Малое Ивакино | 7 | - | - | - | - | - | - | Нет | Модульный ФАП |
| д. Юркино | 214 |
| д. Никулиха | 7 |
| 6.8 | Ефинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Марковица | 15 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| д. Аксентьево | 0 |
| д. Быстрово | 52 |
| д. Выломы | 8 |
| д. Домань | 6 |
| д. Ефино | 94 |
| д. Завражье | 0 |
| с. Красногорье | 38 |
| д. Сосновка | 23 |
| д. Новосёлки | 34 |
| д. Хмелевка | 6 |
| д. Великуша | 0 |
| 6.9 | Ильинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Дешуково | 3 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| д. Ивановское | 4 |
| д. Ильинское | 109 |
| д. Моловые | 10 |
| д. Опалихино | 28 |
| д. Половчиново | 28 |
| д. Пузыри | 3 |
| д. Ярцево | 41 |
| 6.10 | Никулинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Аманово | 12 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| д. Бакшеево | 4 |
| д. Высоково | 0 |
| д. Фёдоровское | 31 |
| д. Никулино | 159 |
| д. Токари | 0 |
| д. Рогозино | 0 |
| д. Васильково | 0 |
| 6.11 | Шемятинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Гребенец | 14 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| д. Ивановское | 0 |
| д. Мелешево | 0 |
| д. Шемятино | 170 |
| д. Савино | 0 |
| 6.12 | Тимошинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Карьково | 25 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| д. Кукуй-1 | 1 |
| д. Кукуй-2 | 0 |
| д. Нестерово | 15 |
| с. Тимошино | 135 |
| д. Халабурдиха | 27 |
| 6.13 | Вознесенский ФП | Фельдшерский пункт | д. Верхник | 10 | - | - | - | - | - | - | Нет | Капитальный ремонт |
| д. Чумиково | 3 |
| д. Федотово | 14 |
| д. Блиново | 5 |
| д. Инково | 9 |
| д. Мартыново | 3 |
| д. Татариново | 1 |
| д. Сокорново | 14 |
| д. Микушино | 4 |
| д. Волошново | 3 |
| д. Ефимово | 11 |
| д. Огарково | 4 |
| д. Холодново | 2 |
| д. Голодаиха | 3 |
| д. Гребенец | 8 |
| д. Соловатово | 155 |
| д. Власово | 5 |
| 6.14 | Николо-Макаровский ФП | Фельдшерский пункт | д. Авксентьево | 0 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| д. Александрово | 0 |
| д. Горюшкино | 2 |
| д. Лаптево | 8 |
| с. Николо-Макарово | 208 |
| д. Осиево | 0 |
| д. Осиновка | 3 |
| д. Сокольское | 25 |
| д. Трещаткино | 10 |
| д. Могилёво | 2 |
| д. Демидьево | 0 |
| 6.15 | Нежитинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Большое Волково | 0 | - | - | - | - | - | - | Нет | Капитальный ремонт |
| д. Василёво | 2 |
| д. Высоково | 8 |
| д. Журавлёво | 6 |
| д. Заварино | 0 |
| д. Иваново | 8 |
| д. Козлово | 11 |
| д. Кондратово | 7 |
| д. Крупышево | 0 |
| д. Мытищи | 5 |
| с. Нежитино | 269 |
| д. Овсяниково | 12 |
| д. Починки | 0 |
| д. Самылово | 0 |
| д. Угорново | 0 |
| д. Фролово | 7 |
| д. Хмельничное | 7 |
| 6.16 | Первомайский ФП | Фельдшерский пункт | п. Первомайка | 610 | - | - | - | - | - | - | Да | Текущие ремонты |
| 6.17 | Юровский ФП | Фельдшерский пункт | д. Большая Торзать | 6 | - | - | - | - | - | - | Да | Модульный ФП |
| д. Большие Рымы | 51 |
| д. Малая Торзать | 2 |
| д. Малые Рымы | 4 |
| п. Побоишня | 2 |
| с. Юрово | 376 |
| 6.18 | Комсомольский ФП | Фельдшерский пункт | п. Комсомолка | 81 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| п. Холодная Заводь | 18 |
| 7. | ОГБУЗ "Нейская районная больница" | Районные больницы, в том числе центральные, межрайонные | Нейский район | 11673 | 107 | 119579 | 116029 | 16963 | 16963 | Хирургический,  хирургия для детей,  травматологический,  урологический,  оториноларингологический,  офтальмологический,  неврологический,  терапевтический,  педиатрический соматический,  реанимационный для беременных и рожениц,  для патологии и беременности,  гинекологический | - | - |
|  | Поликлиника для обслуживания взрослого населения | Поликлиники | г. Нея | 8721 | 107 | - | - |  | - | - | - | Капитальный ремонт |
| м/р-н Западный | 0 |
| 7.1 | Номженская СВА | Врачебная амбулатория | п. Номжа | 496 | 8 | - | - | - | - | - | Безвозмездное пользование | - |
| 7.2 | Солтановский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Боярское | 1 | - | - | - | - | - | - | Безвозмездное пользование | - |
| д. Фатьяново | 21 |
| д. Глебово | 6 |
| д. Демидово | 0 |
| с. Ёлкино | 0 |
| д. Карпиково | 1 |
| п. Коммунар | 128 |
| д. Коршуново | 0 |
| с. Солтаново | 160 |
| д. Сивцево | 0 |
| д. Пустошка | 0 |
| д. Погост | 0 |
| п. Пашня | 0 |
| д. Папино | 0 |
| д. Старово | 0 |
| 7.3 | Коткишевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Коткишево | 256 | - | - | - | - | - | - | Безвозмездное пользование | Модульный ФАП |
| д. Ванеево | 9 |
| д. Волково | 0 |
| д. Дорофеево | 4 |
| д. Елино | 24 |
| д. Алексеевское | 0 |
| д. Уржум | 59 |
| д. Федяково | 2 |
| д. Дементьево | 0 |
| д. Великово | 4 |
| д. Горевое | 0 |
| д. Гридкино | 0 |
| д. Свинкино | 0 |
| д. Новая деревня | 0 |
| 7.4 | Первомайский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Еленский | 551 | - | - | - | - | - | - | Безвозмездное пользование | Модульный ФАП |
| 7.5 | Тотомицкий ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Тотомица | 452 | - | - | - | - | - | - | Безвозмездное пользование | - |
| п. Липовка | 19 |
| д. Каплино | 13 |
| д. Потрусово | 1 |
| 7.6 | Вожеровский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Вожерово | 85 | - | - | - | - | - | - | Принадлежит РБ | Капитальный ремонт |
| д. Ивановское | 15 |
| д. Гаврино | 11 |
| д. Михалево | 35 |
| д. Большая Пасьма | 2 |
| д. Малая Пасьма | 0 |
| д. Борисово | 0 |
| д. Лаврово | 0 |
| д. Максаково | 0 |
| д. Ново-Вожеровка | 0 |
| д. Оленево | 0 |
| д. Раменье | 0 |
| 7.7 | Кужбальский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Конново | 1 | - | - | - | - | - | - | Безвозмездное пользование | - |
| д. Домниково | 3 |
| с. Заингирь | 20 |
| с. Кужбал | 182 |
| д. Афонасово | 5 |
| д. Петрятино | 33 |
| п. Школьный | 35 |
| д. Палкино | 1 |
| д. Заингирь | 0 |
| д. Филатово | 0 |
| д. Фуфайки | 0 |
| д. Погорелка | 0 |
| д. Пустынь | 0 |
| д. Тимофеево | 0 |
| д. Брениха | 0 |
| д. Большая Липовица | 4 |
| д. Болотово | 0 |
| д. Даровинки | 0 |
| п. Красная Осыпь | 8 |
| 7.8 | Михалевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Михали | 186 | - | - | - | - | - | - | Безвозмездное пользование | - |
| д. Суршино | 16 |
| д. Кокуево | 32 |
| д. Починок | 2 |
| д. Пастники | 0 |
| д. Ольховка | 0 |
| 7.9 | Абросимовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. ГЭС | 0 | - | - | - | - | - | - | Принадлежит районной больнице | Капитальный ремонт |
| п. Абросимово | 171 |
| 7.10 | Верхне-Нейский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Стрелица | 0 | - | - | - | - | - | - | Безвозмездное пользование | Домовое хозяйство |
| д. Буслаево | 1 |
| д. Дьяконово | 93 |
| д. Обелево | 0 |
| д. Баскаково | 3 |
| д. Базеево | 0 |
| д. Пантелеево | 1 |
| д. Бабино | 5 |
| д. Нестерово | 0 |
| д. Перстово | 2 |
| д. Пыжово | 0 |
| д. Тарачеево | 0 |
| д. Бугино | 0 |
| д. Думалово | 0 |
| д. Ревякино | 0 |
| д. Авксентьево | 0 |
| д. Кузнецово | 0 |
| д. Починок | 0 |
| д. Грибово | 0 |
| с. Никитское | 0 |
| 7.11 | Ёлкинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | - | - | - | - | - | - | - | - | Принадлежит районной больнице | Домовое хозяйство |
| 7.12 | Каменский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | - | - | - | - | - | - | - | - | Принадлежит районной больнице | Домовое хозяйство |
| 7.13 | Фуфаевский ФАП | фельдшерско-акушерский пункт | - | - | - | - | - | - | - | - | Безвозмездное пользование | Домовое хозяйство |
| 8. | ОГБУЗ "Островская районная больница" | Районные больницы, в том числе центральные, межрайонные | Островский район | 10908 | 150 | 28627 | 23627 | 611 | 611 | Гинекологические, неврологические, педиатрические соматические, терапевтические, хирургические | Оперативное управление |  |
|  | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Поликлиники | д. Бабаново | 35 | 150 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| д. Горюшки | 37 |
| д. Григорцево | 10 |
| д. Жабревка | 83 |
| д. Логиново | 309 |
| д. Новоселки | 139 |
| д. Михальцево | 0 |
| д. Митрофаново | 0 |
| д. Медведки | 73 |
| ж/д станция Островское | 83 |
| п. Островское | 4598 |
| д. Парфеньево | 84 |
| д. Пески | 32 |
| д. Сальково | 10 |
| д. Фёдорково | 11 |
| д. Тарабыкино | 16 |
| д. Сокерино | 0 |
| 8.1 | Адищевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Горки | 17 | - | - | - | - | - | - | Оперативное управление | - |
| с. Адищево | 583 |
| д. Тарасово | 0 |
| д. Максютино | 0 |
| д. Бродки | 0 |
| с. Покровское | 7 |
| д. Большое Михирёво | 0 |
| д. Рыжевка | 0 |
| д. Подлужье | 0 |
| д. Порныш | 0 |
| д. Маркуши | 0 |
| 8.2 | Александровский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Шегары | 4 | - |  |  | - | - | - | Оперативное управление | Капитальный ремонт |
| д. Болотниково | 1 |
| д. Данильцево | 7 |
| п. Александровское | 575 |
| д. Горки | 1 |
| 8.3 | Борковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.4 | Воскресенский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Новинки | 3 | - | - | - | - | - | - | Безвозмездное пользование | - |
| д. Крутец | 50 |
| д. Козловка | 91 |
| с. Воскресенское | 216 |
| 8.5 | Гуляевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Иванковица | 0 | - | - | - | - | - | - | Оперативное управление | Капитальный ремонт |
| д. Чёрная | 2 |
| д. Гуляевка | 650 |
| д. Шумково | 11 |
| д. Квашнино | 1 |
| д. Селиваниха | 5 |
| д. Гармониха | 3 |
| д. Белконосово | 0 |
| 8.6 | Дубянский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Дубяны | 131 | - | - | - | - | - | - | Здание бесхозное |  |
| д. Новошино | 2 |
|  | д. Леонково | 0 |
| 8.7 | Дымницкий ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Яшино | 35 | - | - | - | - | - | - | Безвозмездное пользование | - |
| п. Дымница | 254 |
| д. Дымница | 61 |
| д. Григорово | 0 |
| д. Полоски | 43 |
| 8.8 | Ивашевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Ширяево | 0 | - | - | - | - | - | - | Безвозмездное пользование |  |
| д. Ивашево | 213 |
| д. Зоркино | 4 |
| д. Левково | 4 |
| с. Угольское | 8 |
| с. Козьмодемьян | 13 |
| д. Худяки | 1 |
| д. Костово | 0 |
| д. Сергеево | 0 |
| д. Антоново | 17 |
| ст. Ивашево | 54 |
| д. Монастырское | 8 |
| 8.9 | Игодовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Макарово | 0 | - | - | - | - | - | - | Безвозмездное пользование | - |
| с. Рязаново | 0 |
| д. Ерыково | 0 |
| д. Займище | 0 |
| д. Лебедево | 11 |
| с. Игодово | 336 |
| 8.10 | Заборский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Заборье | 122 | - | - | - | - | - | - | Оперативное управление | Капитальный ремонт |
| д. Вязовка | 0 |
| д. Осипиха | 0 |
| д. Вотчинка | 10 |
| д. Онопиха | 0 |
| д. Починок | 0 |
| д. Зверниха | 0 |
| д. Одинчиха | 0 |
| д. Берёзовка | 0 |
| д. Киленки | 1 |
| 8.11 | Клеванцовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Шульгино | 5 | - | - | - | - | - | - | Безвозмездное пользование |  |
| д. Панькино | 0 |
| д. Хаустово | 3 |
| д. Машихино | 2 |
| д. Дунилово | 3 |
| д. Клеванцово | 326 |
| 8.12 | Краснополянский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Ермово | 0 | - | - | - | - | - | - | Здание бесхозное | Приобретение и монтаж модульной конструкции |
| д. Федулово | 0 |
| д. Калентьево | 0 |
| д. Ивахово | 3 |
| д. Инега | 8 |
| п. Красная Поляна | 383 |
| 8.13 | Климовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Осиновик | 0 | - | - | - | - | - | - | Оперативное управление | Капитальный ремонт |
| д. Осипово | 0 |
| п. Пеньки | 0 |
| д. Сосновец | 0 |
| д. Ливенка | 0 |
| д. Ананьино | 3 |
| д. Климово | 170 |
| д. Студенец | 0 |
| 8.14 | Ломкинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Матыкино | 0 | - | - | - | - | - | - | Оперативное управление |  |
| д. Болтушки | 14 |
| д. Ломки | 320 |
| 8.15 | Малоберезовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Задняя | 0 | - | - | - | - | - | - | Оперативное управление | Капитальный ремонт |
| д. Акулово | 0 |
| д. Малое Березово | 122 |
| 8.16 | Марковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Долгово | 10 | - | - | - | - | - | - | Безвозмездное пользование | - |
| с. Никола-Бережки | 1 |
| д. Марково | 92 |
| д. Фомицино | 3 |
| с. Щелыково | 241 |
| д. Лодыгино | 8 |
| д. Лобаново | 8 |
| д. Дорофеево | 0 |
| 8.17 | Юрьевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Максаково | 0 | - | - | - | - | - | - | Безвозмездное пользование | - |
| с. Юрьево | 134 |
| д. Василёво | 7 |
| 8.18 | Хомутовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Борок | 30 | - | - | - | - | - | - | Здание бесхозное | Капитальный ремонт |
| д. Якуниха | 30 |
| д. Кузьминка | 0 |
| с. Хомутово | 224 |
| д. Новая | 0 |
| 9. | ОГБУЗ "Парфеньевская районная больница" | Районные больницы, в том числе центральные, межрайонные | Парфеньевский район | 5410 | 180 | 38652 | 38652 | 2885 | 2885 | Терапевтические, педиатрические соматические | Нет |  |
|  | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Поликлиники | д. Федюшино | 0 | 150 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| д. Сокирино | 1 |
| д. Нечаево | 13 |
| д. Долгово | 0 |
| д. Пересторона | 0 |
| д. Ямище | 0 |
| д. Дьяково | 0 |
| д. Курьяново | 0 |
| д. Никулино | 2 |
| д. Афонино | 0 |
| д. Погорелка | 0 |
| д. Спицино | 1 |
| д. Робцово | 0 |
| д. Родино | 0 |
| д. Рищево | 0 |
| д. Савачево | 0 |
| д. Татаурово | 0 |
| д. Савино | 24 |
| д. Коняево | 0 |
| д. Вахонино | 0 |
| д. Пепелово | 1 |
| д. Лаптуново | 0 |
| д. Марьино | 0 |
| д. Осеево | 0 |
| д. Брагино | 0 |
| д. Екимово | 31 |
| д. Истомино | 0 |
| д. Сафоново | 0 |
| д. Тихоново | 0 |
| д. Притыкино | 0 |
| д. Первушино | 0 |
| д. Тарасово | 0 |
| с. Малое Малыгино | 0 |
| д. Антушево | 1 |
| д. Ефимово | 0 |
| д. Кукушкино | 13 |
| п. Молодежный | 3 |
| д. Ложково | 60 |
| д. Свателово | 1 |
| д. Трифоново | 0 |
| д. Починок-Федоров | 4 |
| ж/д разъезд Тчанниково | 1 |
| д. Стрелица | 0 |
| с. Успенье | 202 |
| д. Федюнино | 0 |
| д. Анфимово | 0 |
| д. Ворошилово | 0 |
| с. Парфеньево | 1903 |
| 9.1 | Николо-Поломская ВА | Врачебная амбулатория | д. Антропово | 0 | 30 | - | - | - | - | - | Нет | Капитальный ремонт |
| д. Будино | 4 |
| д. Вахреньево | 0 |
| д. Евдокимово | 4 |
| д. Крусаново | 2 |
| п. Николо-Полома | 912 |
| д. Полома | 4 |
| п. Нозьма | 16 |
| 9.2 | Долматовский ФП | Фельдшерский пункт | д. Марфино | 1 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| п. Бор | 109 |
| д. Павлыгино | 0 |
| 9.3 | Задоринский ФП | Фельдшерский пункт | д. Акулово | 0 | - | - | - | - | - | - | Нет | Капитальный ремонт |
| д. Беликово | 0 |
| с. Васиковка | 0 |
| д. Воловцево | 0 |
| д. Горлово | 3 |
| д. Горохово | 1 |
| д. Задорино | 126 |
| д. Залесье | 10 |
| д. Макарино | 1 |
| с. Николо-Полома | 126 |
| д. Носуево | 0 |
| д. Починок-Аристов | 4 |
| д. Раменье | 14 |
| д. Тчанниково | 5 |
| д. Михалево | 0 |
| 9.4 | Аносовский ФП | Фельдшерский пункт | д. Прудовка | 0 | - | - | - | - | - | - | Да, договор безвозмездного пользования |  |
| д. Холм | 0 |
| д. Шекурино | 1 |
| д. Гашево | 0 |
| с. Мальгино | 9 |
| д. Аносово | 77 |
| д. Котово | 0 |
| 9.5 | Савинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Горелец | 2 | - | - | - | - | - | - | Да, договор безвозмездного пользования |  |
| д. Полушкино | 1 |
| д. Савино | 172 |
| д. Хвостилово | 4 |
| починок Далевский | 0 |
| 9.6 | Вохтомский ФП | Фельдшерский пункт | д. Городище | 4 | - | - | - | - | - | - | Нет | Капитальный ремонт |
| п. Вохтома | 248 |
| 9.7 | Матвеевский ФП | Фельдшерский пункт | д. Агапитово | 0 | - | - | - | - | - | - | Да, договор безвозмездного пользования |  |
| д. Артемово | 2 |
| д. Горжениново | 1 |
| д. Григорово | 26 |
| д. Завражье | 0 |
| с. Ильинское | 8 |
| д. Кунаково | 1 |
| д. Левино | 1 |
| д. Маслово | 0 |
| с. Матвеево | 166 |
| д. Потапово | 1 |
| д. Серегино | 0 |
| 9.8 | Николо-Ширский ФП | Фельдшерский пункт | д. Афонино | 2 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| д. Коробовское | 0 |
| с. Николо-Ширь | 67 |
| д. Никулино | 3 |
| п. Новосёлово | 8 |
| д. Павлово | 10 |
| д. Паново | 0 |
| 9.9 | Потрусовский ФП | Фельдшерский пункт | с. Потрусово | 165 | - | - | - | - | - | - | Нет | Капитальный ремонт |
| 10. | ОГБУЗ "Солигаличская районная больница" | Районные больницы, в том числе центральные, межрайонные | Солигаличский район | 8749 | 150 | 54879 | 54879 | 5720 | 2370 | Неврологические, педиатрические соматические, терапевтические, хирургические |  |  |
|  | Амбулаторное подразделение |  | д. Ягодино | 1 | 150 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| п. База Мизинцево | 0 |
| д. Борисьево | 0 |
| д. Копосово | 77 |
| д. Лепихино | 2 |
| п. Льнозавода | 18 |
| д. Милитино | 11 |
| д. Петряево | 0 |
| ж/д станция Солигалич | 26 |
| д. Уткино | 0 |
| п. База Жилино | 0 |
| г. Солигалич | 5974 |
| д. Четряково | 0 |
| д. Юксино | 0 |
| п. Усадьба-Ратьково | 183 |
| д. Конковка | 0 |
| д. Носково | 66 |
| д. Легитово | 10 |
| д. Митянино | 56 |
| д. Сосновая | 0 |
| д. Пегуза | 0 |
| д. Медвежье | 0 |
| д. Лесниково | 0 |
| д. Екимцево | 1 |
| д. Шиханово | 0 |
| д. Стрелица | 6 |
| д. Соболево | 0 |
| д. Селезенево | 0 |
| д. Прокино | 0 |
| д. Груньково | 4 |
| п. База Топливной промышленности | 35 |
| д. Туровка | 0 |
| д. Соловьёво | 0 |
| д. Костюрино | 1 |
| д. Твердислево | 41 |
| д. Заяцкое | 52 |
| п. Ламса | 2 |
| д. Батурино | 0 |
| д. Галеево | 0 |
| д. Колесниково | 0 |
| д. Одноушево | 6 |
| д. Разгоняй | 0 |
| д. Середнево | 0 |
| д. Трофимово | 2 |
| д. Починок | 0 |
| 10.1 | Корцовская ВА | Врачебная амбулатория | с. Корцово | 208 | 8 | - | - | - | - | - | Да | Модульная ВА |
| д. Вонышево | 67 |
| д. Хвощёво | 1 |
| д. Мотовилово | 1 |
| д. Матрёнкино | 1 |
| д. Фадеево | 0 |
| д. Митянино | 0 |
| д. Буньково | 0 |
| д. Шунино | 0 |
| д. Карачуново | 0 |
| д. Соколово | 0 |
| д. Степаньково | 0 |
| 10.2 | Бурдуковский ФП | Фельдшерский пункт | д. Бурдуково | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Боровина | 6 |
| с. Верховье | 16 |
| д. Волково | 0 |
| д. Гаврилово | 4 |
| д. Галибино | 6 |
| д. Дьяково | 2 |
| д. Княжево | 5 |
| д. Колотыгино | 6 |
| д. Кожухово | 1 |
| д. Кузовлево | 0 |
| д. Макарово | 8 |
| д. Нетёсово | 1 |
| д. Фролово | 2 |
| д. Тарасово | 2 |
| д. Колосово | 0 |
| д. Спицино | 1 |
| д. Акулово | 0 |
| д. Марково | 0 |
| д. Мошниково | 0 |
| д. Холопово | 1 |
| д. Бренёво | 0 |
| д. Верково | 0 |
| д. Яйцово | 0 |
| п. Детского Дома им. В.И.Ленина | 0 |
| 10.3 | Васильевский ФП | Фельдшерский пункт | д. Прокошево | 18 | - | - | - | - | - | - | Да | - |
| д. Васильево | 22 |
| д. Харитонов Починок | 1 |
| д. Германов Починок | 2 |
| д. Макарово | 0 |
| д. Великово | 40 |
| д. Лихотинка | 2 |
| д. Букино | 2 |
| д. Малое Токарево | 6 |
| д. Большое Токарево | 20 |
| д. Разливное | 4 |
| 10.4 | Высоковский ФП | Фельдшерский пункт | п. Высоковский  д. Горбачево | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.5 | Гнездниковский ФП | Фельдшерский пункт | х. Подокша | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Фаладино | 77 |
| д. Сергеево | 8 |
| д. Захарино | 7 |
| д. Колопатино | 0 |
| д. Балыново | 12 |
| д. Горка | 6 |
| с. Гнездниково | 318 |
| д. Борисовское | 6 |
| д. Кордон Шумовка | 2 |
| 10.6 | Жилинский ФП | Фельдшерский пункт | с. Жилино | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Попово | 18 |
| д. Яковлево | 1 |
| д. Денисово | 1 |
| д. Песлиново | 51 |
| д. Ильинское | 0 |
| д. Царёво | 0 |
| д. Волосомойново | 0 |
| д. Смородниково | 0 |
| д. Ананьино | 0 |
| д. Анцифорово | 0 |
| д. Клепиково | 0 |
| д. Омелино | 0 |
| д. Погорелово | 0 |
| д. Лукино-Холм | 0 |
| 10.7 | Куземинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Куземино | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Симоново | 10 |
| д. Трофимово | 1 |
| с. Зашугомье | 43 |
| д. Слободское | 2 |
| д. Круглово | 2 |
| д. Бородавицино | 3 |
| 10.8 | Коровновский ФП | Фельдшерский пункт | д. Коровново | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.9 | Калининский ФП | Фельдшерский пункт | д. Калинино | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Мартыново | 26 |
| д. Ивашево | 2 |
| д. Ескино | 3 |
| д. Першино | 0 |
| д. Игнатово | 0 |
| 10.10 | Лосевский ФП | Фельдшерский пункт | с. Лосево | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Старое Самылово | 18 |
| д. Власьево | 30 |
| д. Стафурово | 4 |
| д. Тресково | 2 |
| д. Нероново | 3 |
| д. Солда | 0 |
| д. Дорок | 0 |
| д. Ражково | 0 |
| д. Терентьево | 0 |
| д. Красниково | 0 |
| д. Левашево | 1 |
| д. Новое Самылово | 24 |
| д. Ченцово | 0 |
| д. Гридино | 0 |
| д. Ерюгино | 0 |
| д. Плосково | 0 |
| 10.11 | Оглоблинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Оглоблино | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Чепасово | 12 |
| д. Кравцово | 2 |
| д. Меледино | 3 |
| д. Острецово | 0 |
| д. Дятлово | 29 |
| д. Кашино | 4 |
| д. Горбово | 4 |
| д. Родионцево | 5 |
| с. Верхний Березовец | 58 |
| д. Федьково | 11 |
| д. Киселево | 0 |
| д. Преснухино | 0 |
| д. Коротково | 0 |
| д. Костино | 0 |
| д. Тыково | 0 |
| д. Богородское | 0 |
| д. Носково | 0 |
| д. Петриково | 0 |
| д. Илейкино | 0 |
| д. Каликино | 0 |
| 10.12 | Починовский ФП | Фельдшерский пункт | д. Лукино | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Авдеево | 0 |
| д. Грибаново | 0 |
| д. Дворяниново | 0 |
| д. Карпово | 0 |
| д. Хорошево | 0 |
| д. Петрово | 0 |
| д. Большой Починок | 77 |
| 11. | ОГБУЗ "Чухломская центральная районная больница" | Районные больницы, в том числе центральные, межрайонные | Чухломский район | 9680 | 360 | 115548 | 107475 | 3280 | 3280 | Хирургические - 5,  офтальмологические - 2,  терапевтические - 12,  педиатрические - 2 |  | Капитальный ремонт |
|  | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Поликлиники | д. Зубарёво | 0 | 240 | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Герасимово | 0 |
| д. Дудино | 32 |
| д. Дюрбенево | 1 |
| д. Бурминское | 0 |
| д. Воронцово | 0 |
| д. Благачёво | 0 |
| д. Боловино | 0 |
| д. Носово | 69 |
| д. Луковцино | 48 |
| д. Кислово | 0 |
| д. Матьково | 0 |
| д. Меледино | 0 |
| д. Никоново | 0 |
| д. Ожегино | 0 |
| д. Ожиганово | 0 |
| д. Озерки | 0 |
| д. Озерово | 0 |
| д. Петраково | 0 |
| д. Платуново | 0 |
| д. Сальково | 0 |
| д. Мизинцево | 0 |
| д. Коконыгино | 0 |
| д. Косяпино | 0 |
| д. Крутица | 0 |
| д. Хорошево | 0 |
| д. Фомино | 0 |
| д. Трясево | 0 |
| д. Курьяново | 0 |
| д. Тарасово | 0 |
| д. Пыхино | 0 |
| г. Чухлома | 4880 |
| д. Аверково | 41 |
| п. Анфимово | 116 |
| с. Серапиха | 70 |
| д. Тимофеевское | 174 |
| д. Есаково | 14 |
| 11.1 | Судайская ВА | Врачебная амбулатория | с. Судай | 1451 | 80 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| п. Дубровка | 34 |
| п. Ворваж | 15 |
| д. Евсяково | 34 |
| д. Савватово | 4 |
| д. Понежское | 1 |
| д. Дорофейцево | 14 |
| д. Ефимовское | 0 |
| д. Полтораново | 9 |
| п. Полтораново | 0 |
| д. Михейцево | 0 |
| д. Рюминово | 0 |
| д. Андрины | 0 |
| д. Воскресенье-Глазуново | 0 |
| д. Калинкино | 0 |
| д. Зельево | 0 |
| д. Заполье | 0 |
| д. Измайлово | 0 |
| д. Ивкино | 0 |
| д. Зимёнки | 0 |
| д. Плосково | 0 |
| д. Марково | 0 |
| д. Филипповское | 0 |
| д. Фёдосово | 0 |
| д. Новосёлово | 0 |
| д. Полстниково | 0 |
| д. Буболино | 11 |
| д. Душкино | 3 |
| 11.2 | Введенская ВА | Врачебная амбулатория | с. Введенское | 230 | 40 | - | - | - | - | - | - | Модульная ВА |
| п. Якша | 365 |
| д. Петровское | 77 |
| д. Бариново | 5 |
| д. Есипово | 0 |
| д. Лукино | 0 |
| д. Еляково | 0 |
| д. Гольцово | 0 |
| д. Венгино | 0 |
| д. Горлово | 0 |
| д. Гулино | 0 |
| д. Гущино | 0 |
| д. Зикеево | 0 |
| д. Капустино | 0 |
| д. Назарово | 0 |
| д. Погорелово | 0 |
| д. Митюково | 0 |
| д. Конеево | 0 |
| д. Стан | 0 |
| д. Костино | 0 |
| д. Лукушино | 2 |
| д. Филино | 1 |
| д. Рыково | 2 |
| д. Чашково | 0 |
| д. Сухарево | 0 |
| д. Популино | 0 |
| д. Привалкино | 0 |
| д. Репехтино | 0 |
| д. Романовское | 0 |
| д. Шелепнево | 0 |
| д. Осташово | 0 |
| д. Слуда | 0 |
| д. Марфино | 0 |
| 11.3 | Беловский ФП | Фельдшерский пункт | д. Засухино | 39 | - | - | - | - | - | - | Находится в арендованном помещении | - |
| д. Белово | 87 |
| д. Захарово | 0 |
| с. Сенная | 33 |
| д. Кувшиново | 5 |
| д. Клепинино | 0 |
| д. Рыстаново | 4 |
| д. Фалилеево | 1 |
| д. Семёнково | 0 |
| д. Ревякино | 0 |
| с. Клусеево | 0 |
| д. Бакланово | 0 |
| п. Климовское | 59 |
| д. Нигородцево | 0 |
| 11.4 | Вигский ФП | Фельдшерский пункт | п. Вига | 277 | - | - | - | - | - | - | Находится в арендованном помещении |  |
| д. Чертово | 8 |
| д. Рагозино | 5 |
| д. Фомицино | 3 |
| 11.5 | Коровский ФП | Фельдшерский пункт | д. Коровье | 0 | - | - | - | - | - | - | Находится в арендованном помещении | - |
| с. Коровье | 56 |
| д. Скрипино | 3 |
| д. Волково | 0 |
| д. Маланино | 0 |
| 11.6 | Нагорский ФП | Фельдшерский пункт | д. Нагорское | 9 | - | - | - | - | - | - | Находится в арендованном помещении |  |
| с. Георгий | 101 |
| д. Новинское | 1 |
| д. Ковизино | 3 |
| д. Минькино | 4 |
| д. Гришинское | 0 |
| д. Монсаково | 0 |
| д. Крючково | 0 |
| д. Федцово | 0 |
| д. Подболотново | 0 |
| 11.7 | Ножкинский ФП | Фельдшерский пункт | с. Ножкино | 226 | - | - | - | - | - | - | Находится в арендованном помещении |  |
| д. Григорьевское | 8 |
| д. Астапово | 1 |
| д. Аринино | 2 |
| д. Аниково | 0 |
| д. Васильевское | 0 |
| д. Васнево | 0 |
| д. Вырыпаево | 0 |
| д. Княжево | 0 |
| д. Федотово | 0 |
| 11.8 | Ново-Панкратовский ФП | Фельдшерский пункт | п. Новопанкратово | 86 | - | - | - | - | - | - | Находится в арендованном помещении |  |
| 11.9 | Панкратовский ФП | Фельдшерский пункт | д. Панкратово | 68 | - | - | - | - | - | - | На данный момент находится в арендованном помещении, но есть собственное здание, требующее ремонта |  |
| д. Федьково | 8 |
| д. Борисово | 2 |
| д. Головино | 1 |
| д. Село | 0 |
| 11.10 | Повалихинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Повалихино | 151 | - | - | - | - | - | - | Находится в арендованном помещении |  |
| д. Мазалово | 12 |
| д. Лаврентьевское | 17 |
| д. Титово | 5 |
| д. Нестерово | 33 |
| д. Юрьевское | 1 |
| д. Цилимово | 3 |
| д. Одинцово | 1 |
| д. Коленково | 1 |
| д. Большой Починок | 31 |
| д. Малая Святица | 4 |
| д. Алешково | 0 |
| д. Деменьково | 0 |
| д. Калинино | 0 |
| д. Сиднево | 0 |
| д. Фирюково | 0 |
| д. Мартьяново | 0 |
| 11.11 | Серебрянобродский ФП | Фельдшерский пункт | п. Серебряный Брод | 49 | - | - | - | - | - | - | Находится в арендованном помещении | - |
| д. Красная Нива | 28 |
| п. Плотина | 0 |
| д. Ассорино | 5 |
| 11.12 | Федоровский ФП | Фельдшерский пункт | д. Фёдоровское | 167 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| д. Андреевское | 5 |
| д. Аксеново | 0 |
| д. Афанасьево | 0 |
| д. Гавриловское | 0 |
| д. Карпово | 0 |
| д. Казинское | 0 |
| д. Ивановское | 0 |
| д. Зарубино | 0 |
| д. Жар | 0 |
| д. Середнево | 0 |
| д. Кузнецово | 0 |
| д. Никитино | 0 |
| д. Нелидово | 0 |
| д. Соколово | 0 |
| д. Часовново | 0 |
| д. Туруково | 0 |
| д. Соколово | 1 |
| д. Покровское | 0 |
| д. Юркино | 0 |
| д. Щукино | 0 |
| д. Дор | 11 |
| 11.13 | Тормановский ФП | Фельдшерский пункт | д. Торманово | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Фокино | 0 |
| д. Куливёртово | 66 |
| д. Гляздуново | 0 |
| д. Бурдуково | 0 |
| д. Напрудново | 0 |
| д. Константиново | 0 |
| д. Сундоба | 0 |
| д. Филимоново | 0 |
| д. Раменье | 0 |
| д. Матвеево | 0 |
| 11.14 | Шартановский ФП | Фельдшерский пункт | с. Шартаново | 94 | - | - | - | - | - | - | Находится в арендованном помещении | Капитальный ремонт |
| д. Ильинское | 88 |
| д. Заболотье | 2 |
| д. Старово | 1 |
| д. Ольховая | 0 |
| д. Пуминово | 0 |
| д. Савино | 0 |
| д. Салово | 0 |
| 12. | ОГБУЗ "Судиславская районная больница" | Районные больницы, в том числе центральные, межрайонные | Судиславский район | 12139 | 164 | 33900 | 23440 | 3020 | 3020 | Терапевтический, неврологический, хирургический, педиатрический | Нет |  |
|  | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Поликлиники | с. Александрово | 49 | 155 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| д. Аниково | 0 |
| с. Баран | 36 |
| д. Берендеевы Поляны | 13 |
| д. Болотово | 209 |
| д. Гаврилово | 4 |
| д. Горюшки | 2 |
| д. Готовка | 165 |
| д. Дворище | 9 |
| д. Доманово | 115 |
| п. Дружба | 1074 |
| п. Западный | 437 |
| д. Игнатьево | 30 |
| д. Игумново | 3 |
| д. Климцево | 77 |
| д. Малиновка | 4 |
| д. Мостище | 14 |
| д. Поляны | 0 |
| д. Попадьино | 7 |
| д. Сколепово | 7 |
| д. Сорож | 117 |
| д. Суворово | 0 |
| д. Тофаново | 0 |
| д. Филисово | 6 |
| д. Целуйково | 0 |
| д. Яснево | 77 |
| п.г.т. Судиславль | 4782 |
| д. Лукино | 6 |
| д. Путоргино | 0 |
| д. Дудкино | 2 |
| 12.1 | Расловская врачебная амбулатория | Врачебная амбулатория | д. Антипино | 17 | 9 | - | - | - | - | - | Нет | Модульная ВА |
| д. Белобородово | 6 |
| п. Берёзовая Роща | 453 |
| д. Володино | 4 |
| д. Гусево | 2 |
| д. Дичево | 0 |
| д. Зады | 2 |
| д. Ильинское | 1 |
| д. Куломзино | 0 |
| д. Лазарево | 14 |
| д. Левино | 0 |
| д. Лукино | 0 |
| д. Магово | 12 |
| ст. Меза | 23 |
| д. Петряево | 1 |
| п. Раслово | 628 |
| д. Ратилово | 0 |
| д. Меза | 3 |
| 12.2 | Жваловский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Жвалово | 260 | - | - | - | - | - | - | Нет | Капитальный ремонт |
| д. Кулькино | 25 |
| 12.3 | Воронский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Андреевка | 0 | - | - | - | - | - | - | Да | Модульный ФАП |
| с. Воронье | 349 |
| д. Воротимово | 8 |
| д. Замерье | 2 |
| д. Лом | 0 |
| д. Михали | 6 |
| д. Усад | 0 |
| д. Федиково | 5 |
| 12.4 | ФАП п. Мирный | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Данилково | 26 | - | - | - | - | - | - | Нет | Капитальный ремонт |
| д. Климитино | 0 |
| п. Мирный | 140 |
| д. Новино | 3 |
| д. Петрово | 3 |
| 12.5 | Фадеевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Белая Река | 3 | - | - | - | - | - | - | Да | Капитальный ремонт |
| д. Борок | 0 |
| д. Поповское | 4 |
| д. Скоморохово | 0 |
| д. Славново | 1 |
| д. Фадеево | 251 |
| д. Хохлово | 0 |
| д. Юркино | 0 |
| д. Юрцово | 3 |
| д. Дудкино | 1 |
| 12.6 | Шаховский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Асаново | 5 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| д. Звягино | 2 |
| д. Иванково | 0 |
| д. Копейница | 0 |
| д. Тимошкино | 0 |
| с. Шахово | 165 |
| 12.7 | Глебовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Глебово | 178 | - | - | - | - | - | - | Да | Модульный ФАП |
| п. Глебово | 232 |
| д. Жолобово | 3 |
| д. Задорожье | 0 |
| д. Кокуево | 0 |
| д. Раково | 0 |
| ст. Судиславль | 164 |
| д. Тёкотово | 51 |
| д. Фроловка | 1 |
| 12.8 | Залужский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Баташово | 0 | - | - | - | - | - | - | Да | Планируется закрытие ФАП |
| с. Залужье | 13 |
| д. Княжево | 0 |
| д. Коноплюха | 0 |
| д. Корцово | 0 |
| д. Криовское | 0 |
| д. Лебедево | 0 |
| д. Охапкино | 1 |
| д. Ошурки | 73 |
| д. Песково | 0 |
| д. Сосновик | 0 |
| д. Спасское | 0 |
| д. Якушево | 2 |
| 12.9 | Калинковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Бедрино | 5 | - | - | - | - | - | - | Нет | Модульный ФАП |
| д. Большие Жары | 4 |
| д. Буртасово | 5 |
| д. Воробьево | 0 |
| д. Калинки | 267 |
| д. Кондратово | 4 |
| д. Кузяево | 2 |
| д. Литвиново | 0 |
| д. Малые Жары | 0 |
| д. Романово | 0 |
| д. Семёновское | 5 |
| д. Следово | 2 |
| 12.10 | Кобякинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Анисимово | 0 | - | - | - | - | - | - | Да | - |
| д. Бярьково | 58 |
| д. Долматово | 2 |
| д. Жиравлево | 4 |
| д. Кобякино | 181 |
| д. Косково | 6 |
| д. Леонтьево | 14 |
| д. Покотское | 0 |
| д. Савинское | 2 |
| д. Слободка | 0 |
| д. Юрново | 1 |
| д. Филисово | 1 |
| 12.11 | Михайловский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Жарки | 19 | - | - | - | - | - | - | Нет | Капитальный ремонт |
| д. Климцево | 1 |
| д. Михайловское | 333 |
| д. Хмельково | 3 |
| д. Холм | 1 |
| д. Жирятино | 0 |
| 12.12 | Грудкинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Вандышево | 1 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| д. Галкино | 3 |
| д. Грудки | 316 |
| д. Дениславка | 21 |
| д. Деснево | 13 |
| д. Жихарица | 0 |
| ст. Корба | 0 |
| д. Лиханово | 0 |
| д. Починок-Троицкий | 0 |
| д. Пчелкино | 0 |
| х. Савино | 2 |
| д. Семилово | 0 |
| д. Шигарево | 0 |
| д. Ярово | 0 |
| д. Мартемьяново | 0 |
| 12.13 | Завражинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Завражье | 95 | - | - | - | - | - | - | Нет | Капитальный ремонт |
| д. Митюшино | 6 |
| д. Семино | 0 |
| п. Столбово | 80 |
| п. Лесной | 3 |
| 12.14 | Первушинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Коеваново | 10 | - | - | - | - | - | - | Нет | Капитальный ремонт |
| д. Конюхово | 2 |
| д. Копорье | 0 |
| д. Первушино | 37 |
| п. Первушино | 187 |
| ст. Первушино | 47 |
| д. Погорелки | 1 |
| д. Шестаково | 0 |
| 12.15 | Свозовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Бортниково | 0 | - | - | - | - | - | - | Нет | Капитальный ремонт |
| д. Воркуновка | 11 |
| д. Исаево | 49 |
| д. Копыловка | 0 |
| д. Копылово | 0 |
| д. Красниково | 0 |
| д. Кузьмино | 0 |
| д. Охотино | 1 |
| д. Подольново | 0 |
| д. Рудино | 0 |
| д. Свозово | 125 |
| д. Сельцо | 1 |
| с. Спас-Верховье | 0 |
| д. Тюрино | 0 |
| д. Шаврино | 1 |
| 14. | Поликлиника взрослых N 1 ОГБУЗ "Городская больница города Костромы" | Больница | г. Кострома, Давыдовский м/р-н, Центральный округ | 48517 | 514 | - | - | - | - | - | - |  |
| 14.1 | Отделение N 1 поликлиники взрослых N 1 | Поликлиника | г. Кострома, Октябрьский м/р-н, Давыдовский м/р-н | 13680 | 200 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| 14.2 | Отделение N 2 поликлиники взрослых N 1 | Поликлиника | г. Кострома, Центральный округ | 15103 | 124 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| 14.3 | Отделение N 3 поликлиники взрослых N 1 | Поликлиника | г. Кострома, Давыдовский м/р-н | 4696 | 30 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| 14.4 | Поликлиника взрослых N 4 | Поликлиника | г. Кострома, Заволжский район | 31828 | 376 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| 14.5 | Детская поликлиника N 6 | Поликлиника | г. Кострома, Центральный округ | 10654 | 117 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| 14.6 | Детская поликлиника N 1 | Поликлиника | г. Кострома, Октябрьский м/р-н | 6777 | 100 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| 14.7 | Отделение N 3 Детской поликлиники N 1 | Поликлиника | г. Кострома, Юбилейный м/р-н | 2810 | 10 | - | - | - | - | - | - |  |
| 14.8 | Отделение N 1 Детской поликлиники N 1 | Поликлиника | г. Кострома | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - |  |
| 14.9 | Отделение N 2 Детской поликлиники N 1 | Поликлиника | г. Кострома, Давыдовский м/р-н | 6907 | 30 | - | - | - | - | - | - | Требуется открытие новой поликлиники |
| 14.10 | Поликлиническое отделение травматологии и ортопедии | Поликлиника | г. Кострома, Костромской район | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| 14.11 | ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" |  | г. Кострома | 140972 | 1573 | 832043 | 821985 | - | - | - | - |  |
| 15. | ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 2" Круглосуточный стационар | - | - | - | - | - | - | 42 465 | 42 465 | - | - | - |
| 15.1 | Терапевтическое отделение | Стационар | - | - | - | - | - | 9 586 | 9 586 | Терапевтические | - | - |
| - | - | - | - | - | 4 725 | 4 725 | Неврологические | - | - |
| 15.2 | Детское (соматическое) отделение | Стационар | - | - | - | - | - | 4 267 | 4 267 | Педиатрические соматические | - | - |
| 15.3 | Инфекционное отделение | Стационар | - | - | - | - | - | 3 912 | 3 912 | Инфекционные | - | - |
| 15.4 | Гинекологическое отделение | Стационар | - | - | - | - | - | 3 520 | 3 520 | Гинекологические | - | - |
| - | - | - | - | - | 605 | 605 | Онкологические | - | - |
| 15.5 | Колопроктологическое отделение | Стационар | - | - | - | - | - | 6 285 | 6 285 | Проктологические | - | - |
| 15.6 | Хирургическое отделение | Стационар | - | - | - | - | - | 6 260 | 6 260 | Хирургические | - | - |
| - | - | - | - | - | 815 | 815 | Хирургические, гнойные | - | - |
| - | - | - | - | - | 236 | 236 | Онкологические | - | - |
| 15.7 | Отделение анестезиологии-реанимации | Стационар | - | - | - | - | - | - | - | Реанимационные | - | - |
| 15.8 | Амбулаторно-поликлиническая помощь ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 2" | - | Костромской район | 47093 | 500 | 204160 | 204110 | - | - | - | - |  |
| 15.9 | Поликлиника | Поликлиника | - | 1766 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Веригино | 16 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| д. Горки (Самсоновский с/с) | 5 |
| д. Залесье | 0 |
| д. Каримово | 76 |
| д. Каримово | 480 |
| д. Клобушнево | 20 |
| д. Клюшниково | 173 |
| д. Новинки | 0 |
| д. Пушкино | 2 |
| д. Самково | 94 |
| д. Чижово | 57 |
| 15.10 | Шунгенская амбулатория | Врачебная амбулатория | с. Шунга | 1425 | 30 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| д. Тепра | 100 |
| д. Стрельниково | 585 |
| 15.11 | Сущевская амбулатория | Врачебная амбулатория | с. Сущёво | 1468 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Невежино | 70 |
| д. Иванищево | 23 |
| д. Болтаново | 12 |
| д. Акулово | 80 |
| д. Горки | 5 |
| д. Денисово | 103 |
| СНТ Энергетик-2 (Сущёвское) | 0 |
| СНТ Звёздочка (Сущёвское) | 0 |
| СНТ Зворыкинец (Сущёвское) | 0 |
| д. Барское | 1 |
| д. Терехово | 0 |
| д. Бельково | 0 |
| д. Китариха | 0 |
| д. Пестрюнино | 0 |
| с. Спас | 10 |
| 15.12 | Кузнецовская амбулатория | Врачебная амбулатория | д. Абросьево | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| д. Алферицино | 7 |
| д. Горбовщина | 12 |
| д. Деменево | 6 |
| д. Леоново | 1 |
| д. Митенькино | 2 |
| д. Мотово | 29 |
| д. Ряполово | 3 |
| д. Стрелково | 6 |
| д. Фёдорово | 3 |
| д. Костеницыно | 5 |
| с. Кузнецово | 382 |
| д. Акулово | 80 |
| д. Афанасово | 29 |
| п. Новый | 203 |
| д. Повернихино | 1 |
| д. Богатырево | 0 |
| д. Бритоусово | 4 |
| д. Бурнаково | 0 |
| д. Доманино | 0 |
| д. Катково | 0 |
| д. Коточигово | 0 |
| д. Матвеево | 1 |
| д. Прошево | 0 |
| д. Степково | 0 |
| д. Столбово | 0 |
| д. Ульянино | 0 |
| 15.13 | Караваевская амбулатория | Врачебная амбулатория | п. Караваево | 7905 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Поддубное | 57 |
| кордон Лесной Бор | 0 |
| п. Тёткиш | 0 |
| д. Семёнково | 38 |
| д. Малое Андрейково | 53 |
| 15.14 | Зарубинская амбулатория | Врачебная амбулатория | п. Зарубино | 1499 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Злобино | 30 |
| д. Любовниково | 2 |
| д. Песочное | 93 |
| д. Будихино | 99 |
| д. Косино | 6 |
| д. Деньгино | 8 |
| д. Захарово | 38 |
| д. Зарубино | 102 |
| д. Бакшейка | 92 |
| д. Палкино | 25 |
| д. Василёво | 31 |
| д. Терентьево | 203 |
| д. Конино | 13 |
| д. Самычево | 0 |
| д. Скородумки | 2 |
| 15.15 | Мисковская амбулатория | Врачебная амбулатория | п. Мисково | 708 | 20 | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Ямково | 37 |
| 15.16 | Сухоноговская амбулатория | Врачебная амбулатория | д. Сухоногово | 31 | 37 | - | - |  |  |  | Арендуемое помещение | Модульная ВА |
| д. Авдотьино | 44 |
| д. Асташево | 30 |
| д. Козлищево | 10 |
| д. Коростелёво | 36 |
| д. Лунёво | 75 |
| д. Лыщёво | 18 |
| д. Наумово | 23 |
| д. Панино | 5 |
| д. Сулятино | 9 |
| д. Фатьянка | 3 |
| с. Чернопенье | 108 |
| д. Юрьевка | 0 |
| д. Бычиха | 0 |
| д. Гороженица | 0 |
| п. Сухоногово | 1955 |
| д. Карпово | 67 |
| д. Кузьминка | 19 |
| д. Тимонино | 12 |
| СНТ Качалка (Чернопенское) | 0 |
| СНТ Лунёво (Чернопенское) | 17 |
| д. Пахомьево | 3 |
| д. Качалово | 9 |
| д. Свотиново | 8 |
| 15.17 | Никольская амбулатория | Врачебная амбулатория | п. Кирово | 76 | 32 | - | - | - | - | - | - |  |
| ж/д станция Дровинки | 37 |
| д. Дровинки | 26 |
| с. Костенево | 149 |
| д. Пустошки | 42 |
| д. Песиково | 70 |
| д. Морковкино | 4 |
| д. Хорговино | 0 |
| д. Рудаково | 15 |
| д. Суконниково | 32 |
| п. Филипцево | 122 |
| п. Дорожный | 43 |
| д. Глазово | 75 |
| д. Харино | 62 |
| д. Никольское | 76 |
| ж/д станция Сендега | 65 |
| п. Никольское | 4582 |
| 15.18 | Сандогорская амбулатория | Врачебная амбулатория | с. Сандогора | 425 | 15 | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Колесово | 12 |
| д. Починок-Чапков | 25 |
| д. Молчаново | 8 |
| д. Колгора | 13 |
| д. Нукша | 17 |
| д. Подольново | 5 |
| д. Бугры | 0 |
| д. Шода | 3 |
| д. Орлово | 14 |
| д. Пустынь | 3 |
| х. Заозерье | 2 |
| д. Пепелино | 3 |
| д. Погорелка | 0 |
| 15.19 | Яковлевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Яковлевское | 728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Аганино | 67 |
| д. Малый Борок | 58 |
| д. Колебино | 50 |
| д. Курочино | 22 |
| д. Захарово | 9 |
| д. Яковлевское | 6 |
| д. Ощепково | 4 |
| д. Ванево | 0 |
| д. Кошкарово | 0 |
| д. Ястребово | 0 |
| ж/д разъезд Бродни | 2 |
| 15.20 | Петриловский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Петрилово | 593 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Пасынково | 36 |
| д. Шемякино | 60 |
| 15.21 | Саметский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Саметь | 745 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 15.22 | Аферовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Некрасово | 621 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Пустошка | 50 |
| д. Казанка | 134 |
| д. Аферово | 561 |
| 15.23 | Шуваловский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Шувалово | 1279 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Жданово | 131 |
| 15.24 | Прибрежный ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Прибрежный | 958 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| СНТ Чайка (Сущёвское) | 0 |
| СНТ Автомобилист (Апраксинское) | 0 |
| СНТ Василёк (Апраксинское) | 0 |
| СНТ Здоровье (Апраксинское) | 0 |
| СНТ Изыскатель (Апраксинское) | 0 |
| СНТ Крот (Апраксинское) | 0 |
| СНТ Лето (Апраксинское) | 0 |
| СНТ Майский-2 (Апраксинское) | 0 |
| СНТ Мечта (Апраксинское) | 0 |
| СНТ Наша Надежда (Апраксинское) | 0 |
| СНТ Оптимисты (Апраксинское) | 2 |
| СНТ Простор (Апраксинское) | 0 |
| СНТ Реставратор (Апраксинское) | 0 |
| СНТ Роса (Апраксинское) | 0 |
| СНТ Муравей (Апраксино) | 0 |
| СНТ Росинка (Апраксинское) | 0 |
| СНТ Русское поле (Апраксинское) | 0 |
| СНТ Садко (Апраксинское) | 0 |
| СНТ Строитель (Апраксинское) | 2 |
| СНТ Фантазия (Апраксино) | 0 |
| СНТ Фармацевт (Апраксинское) | 0 |
| СНТ Холм (Апраксинское) | 0 |
| СНТ Электротранспортник (Апраксинское) | 2 |
| СНТ Энергетик-2 (Апраксинское) | 0 |
| 15.25 | Абабуровский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Крутик | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Абабурово | 289 |
| 15.26 | Апраксинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Апраксино | 1438 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Которово | 34 |
| д. Кастилово | 13 |
| д. Борок | 59 |
| д. Никитино | 12 |
| д. Карцево | 32 |
| д. Деревнищи | 10 |
| с. Ильинское | 987 |
| д. Скоморохово | 19 |
| д. Дворищи | 8 |
| д. Легково | 19 |
| д. Гуздырёво | 9 |
| д. Солониково | 10 |
| д. Царёво | 7 |
| д. Холм | 20 |
| д. Бедрино | 10 |
| СНТ Майский (Апраксинское) | 1 |
| д. Бочкино | 0 |
| д. Брыкотино | 3 |
| нп Надежда (Апраксинское) | 3 |
| 15.27 | Кузьмищенский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Кузьмищи | 733 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Сенцово | 41 |
| д. Брино | 11 |
| д. Прудищи | 6 |
| д. Стропеево | 6 |
| д. Медениково | 21 |
| д. Кузовцово | 7 |
| д. Молодеево | 43 |
| д. Башутино | 132 |
| д. Бурово | 9 |
| д. Панино | 5 |
| д. Константиново | 16 |
| д. Александрицино | 1 |
| д. Слобода | 0 |
| д. Камень | 0 |
| 15.28 | Котовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Спас-Бураки | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Подольново | 5 |
| д. Лызлово | 14 |
| д. Веретенниково | 3 |
| д. Софьино | 8 |
| п. Василёво | 558 |
| д. Котово | 4 |
| д. Степаново | 12 |
| д. Козлово | 8 |
| д. Городище | 0 |
| д. Кстово | 1 |
| д. Харино | 2 |
| д. Черемховица | 3 |
| д. Самарганово | 0 |
| с. Сухоруково | 10 |
| 15.29 | ФАП Бычиха-7 | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Бычиха | 58 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Шелково | 9 |
| д. Еремейцево | 0 |
| д. Починниково | 10 |
| д. Борисиха | 1 |
| д. Абабково | 3 |
| 15.30 | ФАП Бычиха-12 | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Бычиха-12 | 264 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 15.31 | Борщинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Уварово | 27 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Филино | 12 |
| д. Борщино | 56 |
| д. Слободка | 11 |
| д. Конюхово | 21 |
| д. Заречье | 58 |
| х. Филино | 82 |
| п. Паточного завода | 499 |
| 15.32 | Чернопенский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | Чернопенье | 98 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 15.33 | ФАП Геофизик | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Фанерник | 1245 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Щетниково | 182 |
| п. Безгачево | 596 |
| д. Большое Безгачево | 15 |
| д. Малое Безгачево | 62 |
| 15.34 | Губачевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Губачёво | 369 | - | - | - | - | - | - | - | Модульный ФАП |
| д. Таранино | 20 |
| д. Татариново | 3 |
| д. Убебиново | 1 |
| д. Чечулино | 22 |
| д. Ерёмкино | 3 |
| 15.35 | Фоминский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Пестенька | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Фефелово | 4 |
| с. Фоминское | 107 |
| д. Шарыгино | 0 |
| 15.36 | Середняковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Становщиково | 89 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Коркино | 35 |
| д. Задубье | 7 |
| д. Симаково | 29 |
| д. Середняя | 1443 |
| д. Лежнево | 104 |
| 15.37 | Обломихинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Обломихино | 78 | - | - | - | - | - | - | - | Закрытие |
| с. Иванниково | 17 |
| д. Полевая | 7 |
| х. 1 Мая | 424 |
| д. Серково | 62 |
| д. Калинино | 107 |
| 15.38 | Минский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Катино | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Минское | 2004 |
| м. Козловы Горы | 127 |
| м. Колос | 76 |
| д. Куликово | 97 |
| д. Становщиково | 99 |
| д. Зубино | 63 |
| д. Турабьево | 34 |
| д. Нажерово | 165 |
| д. Жужелино | 34 |
| д. Подолец | 106 |
| д. Горинское | 8 |
| д. Иванниково | 12 |
| д. Руболдино | 45 |
| д. Крутик | 200 |
| д. Юрьево | 33 |
| 15.39 | Коряковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Емельянка | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Дербино | 11 |
| д. Коряково | 1275 |
| 15.40 | Ильинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | х. Филиповка | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| с. Ильинское | 987 |
| д. Самсонка | 29 |
| д. Ивакино | 20 |
| д. Пьяньково | 13 |
| д. Дьяконово | 20 |
| д. Воронино | 80 |
| СНТ Тихий уголок (Бакшеевское) | 1 |
| х. Затишье | 0 |
| кордон Сабурка | 3 |
| п. Санаторий "Волга" | 3 |
| д. Сельцо | 47 |
| п. Тихий Уголок | 219 |
| п. Трифоныч | 73 |
| д. Кокотово | 2 |
| с. Смольница | 1 |
| д. Леоново | 2 |
| д. Мыс | 2 |
| д. Тетерино | 32 |
| д. Боково | 31 |
| д. Ильино | 82 |
| д. Мягково | 0 |
| д. Новографское | 1 |
| д. Новоселки | 0 |
| д. Боровский Починок | 1 |
| д. Дмитриево | 0 |
| д. Лошниково | 0 |
| 16. | ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 1" Поликлиника взрослых N 3 | Поликлиника | г. Кострома | 53762 | 280 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| 16.1 | Отделение ПВ N 3 ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 1" | Поликлиника | г. Кострома | 14301 | 138 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| 16.2 | Детская поликлиника N 2 ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 1" | Поликлиника | г. Кострома | 2851 | 138 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| 16.3 | Детская поликлиника N 3 ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 1" | Поликлиника | п. Волжский  г. Кострома | 9362 | 70 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| 16.4 | Детская поликлиника N 4 ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 1" | Поликлиника | г. Кострома | 8050 | 70 | - | - | - | - | - | - |  |
| 17. | ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 1" | Больница | - | 88326 | 758 | 255334 | 255334 | 10919 | 10919 | Гастроэнтерологические | - |  |
| 16635 | 16635 | терапевтические |
| 11323 | 11323 | пульмонологические |
| 11193 | 11193 | неврологические |
| 15028 | 15028 | неврологические для больных с острым нарушением мозгового кровообращения |
| 9601 | 9601 | кардиологические |
| 2711 | 2711 | кардиологические для больных с острым инфарктом миокарда |
| 6292 | 6292 | хирургические |
| 9203 | 9203 | гнойные хирургические |
| 19117 | 19117 | абдоминальной хирургии |
| 13754 | 13754 | гинекологические, гинекологические для детей |
| 277 | 277 | урологические |
| 8660 | 8660 | оториноларингологические |
| 7843 | 7843 | оториноларингологические для детей |
| 236 | 236 | инфекционные для детей |
| 10991 | 10991 | онкологические |
| 1804 | 1804 | реанимационные |
| 18. | ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | Больница | - | 54950 | 1645 | 313490 | 297396 | 487 | 487 | Терапевтический профиль | - | - |
| 150 | 150 | терапевтический профиль |
| 8174 | - | Рождественское отд., паллиативное отделение |
| 240 | 240 | терапевтический профиль Поназыревское отд. |
| 131 | 131 | терапевтический профиль Пыщугское отд. |
| 316 | 316 | пульмонологический |
| 114 | 114 | эндокринологический |
| 1069 | 1069 | хирургический |
| 798 | 798 | травматологический |
| 314 | 314 | кардиологический педиатрический |
| 678 | 678 | педиатрический |
| 75 | 75 | Поназыревское отд. |
| 75 | 75 | педиатрический Пыщугское отд. |
| 702 | 702 | гинекологический |
| 778 | 778 | оториноларингологический |
| 1100 | 1100 | офтальмологический |
| 394 | 394 | неврологический, |
| 1038 | 1038 | инфекционный |
| 414 | 414 | для беременных и рожениц, |
| 219 | 219 | патологии беременности |
| 86 | 86 | патологии новорожденных |
| 676 | 676 | ПСЦ (кардиологический профиль) |
| 530 | 530 | ПСЦ (неврологический профиль) |
| 18.1 | Детская поликлиника | Поликлиника | г. Шарья | 8370 | 150 | 43001 | 36180 | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| 18.2 | Взрослая поликлиника | Поликлиника | г. Шарья | 28675 | 650 | 67808 | 67191 | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| 18.3 | Рождественская амбулатория | Врачебная амбулатория | д. Барабаново | 0 | 150 | - | - | - | - | Терапевтический профиль (дневной стационар, стационар на дому, посещения) | - | Капитальный ремонт |
| д. Бараново | 0 |
| д. Быково | 0 |
| д. Васильевское | 0 |
| д. Власиха | 0 |
| д. Глиновка | 0 |
| д. Иванчиха | 0 |
| д. Лукино | 0 |
| д. Лычиха | 0 |
| д. Мещериха | 0 |
| д. Молошница | 0 |
| д. Нужна | 0 |
| д. Ракитиха | 0 |
| д. Рогачиха | 0 |
| д. Савиха | 0 |
| д. Суриха | 2 |
| д. Хреново | 0 |
| д. Ивановское | 197 |
| д. Гольяниха | 18 |
| д. Глушиха | 42 |
| д. Козиониха | 140 |
| д. Бодячиха | 1 |
| д. Хмелёвка | 31 |
| д. Аксёново | 17 |
| д. Семениха | 14 |
| д. Воеводиха | 1 |
| д. Кривцово | 1 |
| д. Якимиха | 1 |
| д. Плосково | 130 |
| д. Столбецкое | 29 |
| с. Рождественское | 624 |
| д. Пустошка | 12 |
| 18.4 | Берзихинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Берзиха | 215 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Иваньково | 3 |
| д. Алёшиха | 9 |
| д. Гордюшиха | 1 |
| 18.5 | Катунинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Комухино | 11 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Катунино | 80 |
| 18.6 | Майтихинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Майтиха | 63 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Максимиха | 2 |
| д. Воробьиха | 7 |
| д. Гольяново | 5 |
| д. Серково | 6 |
| 18.7 | Марутинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Андрониха | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Кузино | 1 |
| д. Круглица | 6 |
| д. Марутино | 50 |
| д. Сергеево | 121 |
| д. Третьяково | 15 |
| 18.8 | Печенкинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Шубиха | 2 | - | - | - | - | - | - | Договор безвозмездного пользования |  |
| д. Филиха | 12 |
| д. Михалиха | 2 |
| д. Белышиха | 2 |
| с. Печёнкино | 125 |
| 18.9 | Поляшовский ФП | Фельдшерский пункт | д. Поляшово | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Быниха | 94 |
| д. Бухалкино | 2 |
| 18.10 | Одоевская врачебная амбулатория | Врачебная амбулатория | д. Вахнево | 0 | 29 | - | - | - | - | Терапевтический профиль (дневной стационар, посещения) | Договор безвозмездного пользования |  |
| д. Ерёмино | 0 |
| д. Завьялиха | 0 |
| д. Кебасиха | 0 |
| д. Киево | 0 |
| д. Киселиха | 0 |
| д. Кокуй | 0 |
| д. Колесиха | 0 |
| д. Лелеково | 0 |
| д. Назимица | 0 |
| д. Тютниха | 0 |
| д. Якутино | 0 |
| д. Нежданово | 30 |
| д. Мундоро | 1 |
| с. Одоевское | 546 |
| д. Яковищево | 10 |
| д. Аристиха | 10 |
| д. Старково | 1 |
| 18.11 | Коневский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Конёво | 2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Конёво | 237 |
| д. Боярка | 2 |
| д. Подолиха | 15 |
| д. Бердиха | 9 |
| д. Медведица | 5 |
| д. Рожиха | 1 |
| 18.12 | Троицкий ФП | Фельдшерский пункт | д. Медведица | 8 | - | - | - | - | - | - | Договор безвозмездного пользования |  |
| д. Аристиха | 3 |
| д. Поверткино | 2 |
| с. Троицкое | 213 |
| д. Курганы | 0 |
| д. Притыкино | 6 |
| д. Красная Горка | 1 |
| д. Слепниха | 1 |
| д. Филатиха | 2 |
| 18.13 | Зебляковская врачебная амбулатория | Врачебная амбулатория | д. Вторая Культура | 0 | 45 | - | - | - | - | Педиатрический профиль (дневной стационар); терапевтический профиль (стационар на дому), посещения | - | Модульная ВА |
| д. Фадиха | 0 |
| п. Васенёво | 0 |
| с. Матвеевское | 0 |
| д. Горланиха | 145 |
| д. Сабуриха | 4 |
| п. Зебляки | 2427 |
| п. Соколовский | 71 |
| 18.14 | Заболотский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Ершиха | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Модульная ВА |
| д. Балаболиха | 42 |
| д. Заводь | 1 |
| с. Заболотье | 140 |
| д. Казанка | 33 |
| д. Колобовка | 2 |
| д. Сысоиха | 13 |
| д. Первая Культура | 30 |
| д. Заболотье | 9 |
| 18.15 | Шекшемская врачебная амбулатория | Врачебная амбулатория | п. Шекшема | 1310 | 24 | - | - | - | - | Терапевтический профиль (дневной стационар, посещения) | Договор безвозмездного пользования |  |
| 18.16 | Варакинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | починок Кузнецово | 6 | - | - | - | - | - | - | Договор безвозмездного пользования |  |
| д. Безнег | 20 |
| д. Красный Холм | 3 |
| д. Починок | 1 |
| м. Лесничество | 2 |
| п. Варакинский | 260 |
| 18.17 | Шангская врачебная амбулатория | Врачебная амбулатория | д. Большое Варакино | 0 | 23 | - | - | - | - | Терапевтический профиль (дневной стационар, стационар на дому), посещения | Договор безвозмездного пользования |  |
| д. Бородино | 0 |
| д. Бусыгинцы | 0 |
| д. Быково | 0 |
| д. Быково | 0 |
| д. Вагино | 0 |
| д. Вардугино | 0 |
| д. Высоковка | 0 |
| д. Высоково | 0 |
| д. Желниха | 0 |
| д. Заболотье | 1 |
| д. Колеватовцы | 0 |
| д. Конёвка | 0 |
| д. Конёвка | 0 |
| д. Кораблиха | 0 |
| д. Красавцы | 0 |
| д. Малое Варакино | 0 |
| д. Новосёловцы | 0 |
| д. Робяши | 0 |
| д. Смородинцы | 0 |
| д. Старо-Шангское | 0 |
| д. Хмелевица | 0 |
| п. Боровской | 11 |
| д. Бычиха | 45 |
| д. Выползово | 29 |
| с. Николо-Шанга | 654 |
| д. Малая Талица | 3 |
| д. Барановка | 10 |
| д. Большая Талица | 16 |
| д. Заболотье | 9 |
| д. Ширикалиха | 85 |
| д. Середняя | 5 |
| д. Осипово | 71 |
| д. Павлово | 222 |
| д. Надёжино | 14 |
| д. Кузнечиха | 2 |
| д. Серёгино | 44 |
| д. Филино | 40 |
| д. Уткино | 2 |
| д. Сафоново | 88 |
| п. Луговой | 2 |
| д. Зебляки | 6 |
| д. Решетиха | 99 |
| х. Ивановский | 1 |
| 18.18 | Головинский ФП | Фельдшерский пункт | с. Головино | 21 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Нюрюг | 17 |
| д. Головино | 16 |
| д. Королёвка | 14 |
| 18.19 | Кривячский ФП | Фельдшерский пункт | д. Косиха | 1 | - | - | - | - | - | - | Договор безвозмездного пользования |  |
| д. Коурчиха | 1 |
| д. Прудовка | 4 |
| д. Ново-Шангское | 1 |
| д. Кривячка | 112 |
| д. Лысиха | 0 |
| 18.20 | Пищевский ФП | Фельдшерский пункт | д. Денисово | 2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| кордон Дюковское лесничество | 2 |
| д. Кучериха | 10 |
| д. Минино | 8 |
| д. Пятунино | 4 |
| д. Дюково | 3 |
| д. Матвеевка | 3 |
| д. Пищёвка | 112 |
| д. Яковлиха | 3 |
| д. Симоново | 1 |
| д. Обуховица | 1 |
| 18.21 | Поназыревская амбулатория | Врачебная амбулатория | д. Высоковское | 0 | 306 | - | - | - | - | Педиатрический профиль (дневной стационар, стационар на дому); терапевтический профиль (дневной стационар, стационар на дому) | - | Капитальный ремонт |
| д. Новое Кисёлево | 0 |
| д. Новосёловское | 0 |
| д. Черёмное | 0 |
| х. Фёдоровский | 0 |
| д. Поназырево | 115 |
| п.г.т. Поназырево | 3513 |
| п. Бурундучиха | 13 |
| д. Быстрово | 152 |
| п. Панино | 6 |
| д. Панино | 1 |
| д. Соколовское | 1 |
| 18.22 | Горловский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Васенёво | 19 | - | - | - | - | - | - | Договор безвозмездного пользования |  |
| п. Нея | 10 |
| д. Созоново | 23 |
| д. Горлово | 105 |
| 18.23 | Клюкинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Большое Девушкино | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Суходербское | 0 |
| д. Луптюг | 48 |
| д. Ежово | 15 |
| д. Расшахово | 9 |
| с. Архангельское | 1 |
| д. Клюкино | 46 |
| д. Бурковское | 2 |
| д. Гудково | 47 |
| 18.24 | Хмелевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Мундырь | 57 | - | - | - | - | - | - | Договор безвозмездного пользования |  |
| д. Плосково | 5 |
| д. Балдино | 1 |
| с. Хмелёвка | 166 |
| д. Никитино | 20 |
| д. Соболево | 4 |
| 18.25 | Полдневицкая врачебная амбулатория | Врачебная амбулатория | п. Дароватка | 0 | 28 | - | - | - | - | - | - |  |
| п. Зинковка | 1 |
| п. Новый | 17 |
| п. Полдневица | 577 |
| 18.26 | Якшангская врачебная амбулатория | Врачебная амбулатория | п. Якшанга | 989 | 28 | - | - | - | - | - | - |  |
| 18.27 | Пыщугская амбулатория | Врачебная амбулатория | д. Онучино | 0 | 118 | - | - | - | - | Хирургический профиль (дневной стационар), педиатрический профиль (дневной стационар, стационар на дому); терапевтический профиль (дневной стационар, стационар на дому) | - | Капитальный ремонт |
| с. Пыщуг | 2604 |
| д. Морошкино | 55 |
| д. Слепёнкино | 19 |
| д. Таланкино | 77 |
| д. Белая | 50 |
| д. Крутая | 86 |
| д. Крутая | 0 |
| 18.28 | Боровской ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Боровской | 259 | - | - | - | - | - | - | Договор безвозмездного пользования |  |
| д. Суворово | 0 |
| 18.29 | Верхне-Спасский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Бережок | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Модульный ФАП |
| д. Никитиха | 0 |
| д. Гомзиха | 3 |
| д. Карманиха | 1 |
| д. Токовица | 0 |
| д. Бобылица | 8 |
| с. Верхнеспасское | 210 |
| 18.30 | Воздвиженский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Заболотье | 0 | - | - | - | - | - | - | Договор безвозмездного пользования |  |
| д. Песчанка | 2 |
| д. Сергеевица | 151 |
| д. Притыкино | 48 |
| д. Середняя | 1 |
| 18.31 | Головинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Головино | 58 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| с. Ильинское | 9 |
| 18.32 | Колпашницкий ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Колпашница | 92 | - | - | - | - | - | - | Договор безвозмездного пользования |  |
| п. Северный | 18 |
| д. Петровка | 1 |
| 18.33 | Крутовской ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Гусиха | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Кореповское | 0 |
| д. Большой Шистом | 0 |
| д. Малая Каменка | 1 |
| д. Крутая | 0 |
| д. Вятско-Николаевское | 3 |
| 18.34 | Михайловицкий ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Бурдово | 0 | - | - | - | - | - | - | Договор безвозмездного пользования |  |
| д. Озерная | 7 |
| с. Михайловица | 46 |
| 18.35 | Носковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Большая Каменка | 0 | - | - | - | - | - | - | Договор безвозмездного пользования |  |
| д. Дунаево | 0 |
| д. Черновляне | 0 |
| кордон Носковский | 0 |
| д. Ираклиха | 2 |
| д. Гаревая | 1 |
| д. Малая Каменка | 5 |
| д. Носково | 107 |
| с. Носково | 42 |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с изменениями, внесенными постановлением  администрации Костромской области от 07.11.2023 N 480-а. |  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница" | Окружная больница | г. Мантурово и Мантуровский район, Межевской район | 22295 | 661 | 172817 | 153028 | 3715 | 3715 | Для беременных и рожениц, патология беременности, гинекологические для взрослых, неврологические для взрослых, оториноларингологические для взрослых и детей, педиатрические соматические (из них 1 патология новорожденных), терапевтические, травматологические для взрослых и детей, хирургические для взрослых и детей, инфекционные для взрослых и детей, кардиологические для взрослых | Оперативное управление | Капитальный ремонт |
| 20.1 | Межевское отделение | Поликлиника | д. Абабково | 0 | 105 | - | - | 144 | 144 | Терапевтические, неврологические | Оперативное управление |  |
| д. Большая Избенка | 0 |
| с. Георгиевское | 2200 |
| с. Дубровино | 0 |
| д. Новинское | 2 |
| п. Первомайский | 120 |
| д. Петровка | 1 |
| д. Поденьевица | 49 |
| д. Суховская | 22 |
| д. Шубино | 0 |
| 20.2 | Леонтьевская ВА | Врачебная амбулатория | д. Авксентьево | 113 | 12 | - | - | - | - | - | Оперативное управление |  |
| д. Антропьево | 0 |
| д. Афанасьево | 10 |
| д. Береговая | 16 |
| д. Большая Поповица | 0 |
| д. Выползово | 13 |
| д. Городищево | 0 |
| д. Завражьево | 6 |
| д. Ледина | 6 |
| д. Леонтьево | 111 |
| д. Мослово | 27 |
| д. Никитино | 1 |
| д. Туйково | 3 |
| д. Шулёво | 5 |
| д. Малая Поповица | 0 |
| 20.3 | Спасская ВА | Врачебная амбулатория | д. Большое Лисицино | 55 | 12 | - | - | - | - | - | Оперативное управление |  |
| д. Васильевское | 24 |
| д. Княжево | 28 |
| д. Коровино | 11 |
| д. Пахтусово | 0 |
| д. Подвигалиха | 159 |
| д. Селище | 0 |
| д. Слеповское | 0 |
| д. Фролово | 3 |
| д. Хмелёвка | 0 |
| ж/д разъезд Унжа-53 | 0 |
| д. Евдокимово | 16 |
| д. Шафраново | 0 |
| д. Копанец | 0 |
| д. Неустроиха | 0 |
| 20.4 | Октябрьская ВА | Врачебная амбулатория | д. Котельное | 0 | 15 | - | - | - | - | - | Оперативное управление | Капитальный ремонт |
| п. Октябрьский | 845 |
| ж/д разъезд Петрушино | 0 |
| ж/д разъезд Костриха | 0 |
| 20.5 | Ефимовский ФП | Фельдшерский пункт | д. Зорино | 80 | - | - | - | - | - | - | Оперативное управление |  |
| д. Ефимово | 157 |
| д. Кириллово | 3 |
| д. Паршино | 0 |
| д. Фатьяново | 23 |
| 20.6 | Лесобазовский ФП | Фельдшерский пункт | п. Лесобаза | 254 | - | - | - | - | - | - | Оперативное управление |  |
| ж/д разъезд Вочерово-54 | 1 |
| 20.7 | Медведицкий ФП | Фельдшерский пункт | д. Воробьиха | 8 | - | - | - | - | - | - | Аренда |  |
| д. Загатино | 12 |
| х. Красный | 0 |
| д. Медведица | 64 |
| д. Мослово | 0 |
| д. Фалино | 18 |
| д. Дюльгино | 0 |
| д. Новая Шолешка | 0 |
| 20.8 | Карьковский ФП | Фельдшерский пункт | д. Бёрдово | 18 | - | - | - | - | - | - | Оперативное управление | Модульный ФП |
| д. Жилино | 0 |
| п. Карьково | 236 |
| д. Кривоногово | 11 |
| д. Усолье | 35 |
| 20.9 | Гусевский ФП | Фельдшерский пункт | д. Гусево | 78 | - | - | - | - | - | - | Аренда |  |
| д. Коровица | 0 |
| 20.10 | Красно-Октябрьский ФП | Фельдшерский пункт | д. Елизарово | 128 | - | - | - | - | - | - | Оперативное управление |  |
| д. Гаврилково | 3 |
| д. Дубшино | 42 |
| д. Кривцово | 14 |
| д. Осиево | 2 |
| д. Попово | 59 |
| д. Поцепкино | 19 |
| д. Митяево | 0 |
| 20.11 | Роговский ФП | Фельдшерский пункт | д. Абабково | 0 | - | - | - | - | - | - | Аренда |  |
| д. Ивановское | 3 |
| д. Красково | 0 |
| д. Ломовые | 0 |
| д. Починок | 0 |
| д. Рогово | 107 |
| д. Суборь | 0 |
| д. Шашки | 0 |
| д. Якутино | 2 |
| д. Никулино | 0 |
| 20.12 | Самыловский ФП | Фельдшерский пункт | п. Быковка | 9 | - | - | - | - | - | - | Аренда |  |
| д. Великое Село | 1 |
| д. Глинново | 0 |
| д. Ивкино | 177 |
| д. Макарово | 0 |
| д. Погорелка | 3 |
| д. Самылово | 124 |
| д. Уколово | 3 |
| 20.13 | Знаменский ФП | Фельдшерский пункт | д. Березники | 23 | - | - | - | - | - | - | Оперативное управление |  |
| д. Антонково | 0 |
| д. Вочурово | 293 |
| д. Папулиха | 8 |
| д. Тысячино | 0 |
| д. Хмелевица | 0 |
| д. Знаменка | 80 |
| 20.14 | Угорский ФП | Фельдшерский пункт | д. Аносово | 11 | - | - | - | - | - | - | Оперативное управление |  |
| д. Бажино | 0 |
| д. Давыдово | 20 |
| д. Дмитриево | 6 |
| д. Зашильское | 4 |
| д. Медведево | 8 |
| д. Полома | 7 |
| д. Ступино | 0 |
| д. Угоры | 205 |
| д. Хлябишино | 39 |
| д. Шилово | 2 |
| 20.15 | Петушихский ФП | Фельдшерский пункт | д. Барановица | 15 | - | - | - | - | - | - | Аренда |  |
| д. Горка | 2 |
| д. Петушиха | 66 |
| д. Сосновка | 2 |
| 20.16 | Середневский ФП | Фельдшерский пункт | д. Задняя | 0 | - | - | - | - | - | - | Аренда |  |
| д. Зяблуха | 0 |
| д. Кропачиха | 0 |
| д. Самыловка | 0 |
| д. Середняя | 82 |
| 20.17 | Никольский ФП | Фельдшерский пункт | д. Абросиха | 3 | - | - | - | - | - | - | Оперативное управление | Модульный ФП |
| с. Никола | 355 |
| д. Портюг | 2 |
| д. Родино | 7 |
| д. Сорвино | 0 |
| д. Старое | 0 |
| д. Фёдоровское | 0 |
| д. Петровка | 5 |
| д. Колодезная | 28 |
| 20.18 | Заводской ФП | Фельдшерский пункт | д. Алешково | 27 | - | - | - | - | - | - | Аренда |  |
| д. Гущино | 0 |
| д. Заводское | 16 |
| д. Ивановское | 0 |
| д. Красавцево | 0 |
| д. Михалево | 0 |
| д. Половинница | 0 |
| д. Савинская | 0 |
| д. Соловьево | 0 |
| 20.19 | Советский ФП | Фельдшерский пункт | п. Советский | 65 | - | - | - | - | - | - | Оперативное управление |  |
| 20.20 | Колодезненский ФП | Фельдшерский пункт | д. Авешная | 2 | - | - | - | - | - | - | Аренда |  |
| д. Ателевица | 0 |
| д. Владимирово | 6 |
| д. Губино | 5 |
| д. Козлиха | 49 |
| д. Колодезная | 15 |
| д. Хмелевица | 0 |
| 20.21 | Центральный ФП | Фельдшерский пункт | д. Филино | 0 | - | - | - | - | - | - | Оперативное управление |  |
| п. Центральный | 133 |
| 20.22 | Селинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Заболотье | 0 | - | - | - | - | - | - | Аренда |  |
| д. Ильинка | 0 |
| д. Селино | 13 |
| 21. | ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | Больница | г. Нерехта и Нерехтский район | 31705 | 534 | 242111 | 222072 |  |  |  |  |  |
| поликлиника для взрослых | г. Нерехта и Нерехтский район | 25797 | 359 | - | - | - | - | - | - |  |
| детская поликлиника | г. Нерехта и Нерехтский район | 6228 | 35 | - | - | - | - | - | - |  |
| женская консультация | г. Нерехта и Нерехтский район | - | 69 | - | - | - | - | - | - |  |
| скорая медицинская помощь | г. Нерехта и Нерехтский район | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| дневной стационар при поликлинике | г. Нерехта и Нерехтский район | - | - | - | - | 8084 | 8084 | Терапии | - |  |
| 800 | 800 | оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) |
| 3560 | 3560 | кардиологии |
| 327 | 327 | неврологии |
| 1419 | 1419 | педиатрии |
| 937 | 937 | акушерства и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) |
| Отделение круглосуточного пребывания в стационаре | г. Нерехта и Нерехтский район | - | - | - | - | 4899 | 4899 | Терапевтические |  |  |
| 3650 | 3650 | кардиологические |
| 4017 | 4017 | неврологические |
| 3578 | 3578 | хирургические |
| 543 | 543 | гнойные хирургические |
| 2786 | 2786 | травматологические |
| 517 | 517 | оториноларингологические |
| 2640 | 2640 | педиатрические соматические |
| 2379 | 2379 | инфекционные |
| 0 | 0 | реанимационные |
| 0 | 0 | реанимационные для новорожденных |
| 582 | 582 | для беременных и рожениц |
| 1485 | 1485 | патологии беременности |
| 2845 | 2845 | гинекологические |
| 21.1 | Космынинская ВА | Врачебная амбулатория | п. Космынино | 1562 | 18 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| 21.2 | Татарская ВА | Врачебная амбулатория | д. Рожново | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| д. Татарское | 720 |
| д. Большое Андрейково | 12 |
| с. Татьянино | 94 |
| д. Любимово | 2 |
| д. Ченцы | 7 |
| д. Моклоково | 0 |
| д. Сергеево | 1 |
| с. Ушаково | 55 |
| д. Заречье | 0 |
| д. Никольское | 0 |
| 21.3 | Арменский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Голеботово | 0 | - | - | - | - | - | - | Находится в арендованном помещении | Капитальный ремонт |
| с. Аминево | 46 |
| с. Армёнки | 324 |
| д. Сокерино | 3 |
| с. Кулиги | 3 |
| 21.4 | Берендеевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Селиванка | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Модульный ФАП |
| д. Филиппово | 0 |
| д. Берендеево | 112 |
| д. Налескино | 2 |
| с. Ильинское | 1 |
| д. Белово | 1 |
| д. Пирогово | 3 |
| д. Лапино | 2 |
| 21.5 | Владычневский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Владычное | 182 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| д. Ростилово | 3 |
| д. Иванково | 49 |
| д. Павшино | 1 |
| д. Ненорово | 12 |
| д. Алабухино | 8 |
| д. Репище | 13 |
| д. Дементьево | 0 |
| д. Толстоквасово | 0 |
| д. Горки | 2 |
| д. Копнино | 0 |
| д. Самсонка | 0 |
| 21.6 | Григорцевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Морунина Слобода | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| д. Шубино | 0 |
| с. Григорцево | 457 |
| д. Попадейкино | 60 |
| д. Миснево | 18 |
| д. Вогниково | 2 |
| д. Лепилово | 4 |
| д. Берёзовка | 1 |
| с. Поемичье | 2 |
| д. Бачелка | 1 |
| 21.7 | Дьяковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Дьяково | 28 | - | - | - | - | - | - | Находится в арендованном помещении |  |
| 21.8 | Ёмсненский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Токарево | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| с. Ёмсна | 261 |
| д. Тенихино | 2 |
| д. Толбухино | 0 |
| д. Ежово | 52 |
| д. Власово | 7 |
| д. Захарово | 0 |
| 21.9 | Иголкинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Иголкино | 123 | - | - | - | - | - | - | Находится в арендованном помещении |  |
| с. Незнаново | 47 |
| д. Кокошкино | 88 |
| п. Молодежный | 159 |
| 21.10 | Клементьевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Клементьево | 225 | - | - | - | - | - | - | Находится в арендованном помещении | Модульный ФАП |
| д. Мелехово | 4 |
| д. Мельниково | 16 |
| д. Мозгуново | 1 |
| д. Усиково | 3 |
| ж/д станция Армёнки | 9 |
| п. Кирпичный | 38 |
| с. Ивановское | 2 |
| с. Пирогово | 0 |
| 21.11 | Лавровский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Лаврово | 1474 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| д. Климушино | 139 |
| д. Крутая Гора | 2 |
| д. Соколиха | 12 |
| с. Выголово | 3 |
| с. Ковалёво | 109 |
| 21.12 | Лужковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Плетениха | 0 | - | - | - | - | - | - | Находится в арендованном помещении | Капитальный ремонт |
| д. Чириково | 3 |
| д. Запогостье | 6 |
| с. Улошпань | 1 |
| п. Лужки | 366 |
| 21.13 | Марьинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Володино | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Модульный ФАП |
| д. Серково | 0 |
| с. Марьинское | 229 |
| д. Стоянково | 25 |
| д. Александровка | 3 |
| 21.14 | Новленский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Новленское | 20 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Путятино | 27 |
| д. Замошниково | 2 |
| д. Ашитково | 1 |
| д. Лунёво | 3 |
| д. Белавино | 0 |
| с. Ильинское | 16 |
| д. Макарово | 0 |
| 21.15 | Неверовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Романцево | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Неверово | 58 |
| д. Бабаево | 344 |
| д. Корешниково | 23 |
| д. Котельницы | 4 |
| д. Собакино | 46 |
| д. Фомкино | 29 |
| д. Челпаново | 48 |
| д. Рамешки | 5 |
| д. Кононово | 2 |
| д. Аристово | 7 |
| д. Петровское | 56 |
| с. Воскресенское | 41 |
| д. Космынино | 0 |
| д. Пирогово | 38 |
| 21.16 | Рудинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Кочерово | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Рудино | 71 |
| п. Рудино | 243 |
| д. Севастьяново | 15 |
| 21.17 | Сараевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Сараево | 82 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| с. Михеевское | 8 |
| д. Осокино | 0 |
| 21.18 | Спасский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Митино | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| с. Красное Сумароково | 3 |
| д. Домачево | 0 |
| д. Зарвино | 6 |
| д. Малое Андрейково | 0 |
| д. Софьино | 1 |
| д. Толоконцево | 0 |
| с. Спас | 146 |
| д. Дмитриевка | 13 |
| 21.19 | Тетеринский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Тетеринское | 396 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| д. Векторово | 27 |
| д. Малыгино | 2 |
| д. Добрищево | 42 |
| д. Кишкино | 3 |
| д. Пленино | 7 |
| д. Жуковка | 1 |
| д. Денисово | 9 |
| д. Горки | 34 |
| 21.20 | Федоровский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Фёдоровское | 392 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| д. Гилёво | 135 |
| д. Холомеево | 1 |
| д. Молоково | 94 |
| с. Троица | 117 |
| д. Уланиха | 98 |
| д. Богдань | 0 |
| д. Старово | 46 |
| СНТ Гридёвка (Пригородное) | 0 |
| СНТ Южное-1 (Пригородное) | 0 |
| СНТ Ручей Безымянный (Пригородное) | 0 |
| СНТ Лист (Пригородное) | 0 |
| СНТ Солоница (Пригородное) | 0 |
| СНТ Южное (Пригородное) | 0 |
| 21.21 | Хомутовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Протасово | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| д. Мастерково | 0 |
| д. Хомутово | 212 |
| д. Дуново | 22 |
| д. Бараново | 6 |
| д. Подболотня | 0 |
| д. Якимово | 1 |
| д. Матвейково | 5 |
| 21.22 | Якушовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Якушовка | 593 | - | - | - | - | - | - | Находится в арендованном помещении | Капитальный ремонт |
| д. Оголихино | 12 |
| д. Бекнево | 11 |
| д. Иванищево | 19 |
| д. Каменка | 2 |
| 22. | ОГБУЗ Вохомская МБ | Районные больницы, в том числе центральные, межрайонные | Вохомский район | 15184 | 271 | 52108 | 45108 | 13583 | 13583 | Терапевтические,  хирургические,  педиатрические,  неврологические,  гинекологические,  беременных и рожениц,  патологии беременных | нет |  |
|  | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Поликлиники | п. Вохма | 4163 | 271 | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт |
| д. Щипицыно | 0 |
| 22.1 | Воробьевицкий ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Воробьёвица | 451 | - | - | - | - | - | - | Да | Модульный ФАП |
| 22.2 | Заветлужский ФП | Фельдшерский пункт | с. Заветлужье | 80 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| с. Кажирово | 36 |
| д. Марково | 67 |
| д. Быстряна | 3 |
| д. Левинцы | 5 |
| д. Юдино | 2 |
| д. Плешково | 0 |
| д. Муравьиха | 0 |
| 22.3 | Лажборовицкий ФП | Фельдшерский пункт | п. Лажборовица | 105 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| 22.4 | Лапшинский ФП | Фельдшерский пункт | с. Лапшино | 77 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| д. Бабья | 0 |
| д. Выползово | 6 |
| д. Ерусалим | 37 |
| д. Громово | 30 |
| д. Орловица | 1 |
| д. Басалаево | 0 |
| д. Рай | 68 |
| 22.5 | Льнозаводской ФП | Фельдшерский пункт | д. Малая Мокруша | 8 | - | - | - | - | - | Нет | - |  |
| п. Бережок | 161 |
| 22.6 | Латышовский ФП | Фельдшерский пункт | д. Латышово | 119 | - | - | - | - | - | Да | - |  |
| д. Ежово | 21 |
| д. Бельково | 118 |
| д. Соседково | 5 |
| д. Пахомково | 3 |
| д. Рыжково | 2 |
| д. Сурнаково | 1 |
| д. Политово | 0 |
| 22.7 | Маручатский ФП | Фельдшерский пункт | д. Томилово | 0 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| д. Погорелка | 14 |
| д. Павлята | 1 |
| д. Макарята | 90 |
| д. Богатыриха | 10 |
| д. Комарово | 1 |
| д. Большой Двор | 1 |
| д. Замардвинье | 1 |
| д. Маручата | 118 |
| 22.8 | Марковский ФП обслуживает население, прикрепленное к закрытому 04.12.2019 Конницкому ФП | Фельдшерский пункт | д. Хмелёвка | 14 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| д. Большедворка | 24 |
| д. Подволочье | 25 |
| д. Сосновка | 50 |
| д. Долгая | 0 |
| д. Кошелёво | 2 |
| д. Малиновка | 1 |
| д. Сколепово | 7 |
| д. Сокерино | 24 |
| д. Антропята | 13 |
| д. Зауполовница | 5 |
| д. Конница | 36 |
| д. Огарково | 4 |
| д. Шестидворка | 4 |
| д. Прудовка | 1 |
| с. Хорошая | 15 |
| д. Подволочная | 0 |
| д. Высоково | 0 |
| д. Борисята | 0 |
| д. Новая | 0 |
| д. Ванеево | 1 |
| 22.9 | Малораменский ФП | Фельдшерский пункт | п. Малое Раменье | 216 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| 22.10 | Осипинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Осипино | 114 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| д. Пономарёво | 16 |
| д. Громово | 5 |
| д. Кулебаново | 9 |
| д. Архангельское | 1 |
| д. Харино | 0 |
| д. Андрианово | 39 |
| д. Киричата | 14 |
| д. Корзниково | 1 |
| д. Свинки | 1 |
| д. Чучино | 2 |
| д. Комово | 6 |
| д. Шабашиха | 1 |
| д. Канаево | 0 |
| д. Терентьево | 0 |
| д. Бызово | 0 |
| д. Сутырино | 0 |
| 22.11 | Обуховский ФП | Фельдшерский пункт | д. Гора | 37 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| с. Троица | 57 |
| д. Клиново | 10 |
| д. Жаровская | 17 |
| д. Шошино | 5 |
| д. Скородумово | 0 |
| д. Дор | 0 |
| д. Дымково | 0 |
| д. Выставка | 14 |
| д. Поспехово | 50 |
| п. Филатовский выселок | 0 |
| д. Обухово | 3 |
| д. Пустошка | 0 |
| д. Филатово | 1 |
| д. Максимово | 18 |
| д. Ощепково | 0 |
| д. Исаково | 3 |
| д. Кривцово | 0 |
| д. Маслениково | 4 |
| д. Мухино | 17 |
| д. Корипино | 0 |
| д. Большая Мокруша | 48 |
| д. Гурино | 2 |
| 22.12 | Первомайский ФП обслуживает население, прикрепленное к закрытому 04.12.2019 Окинятскому ФП | Фельдшерский пункт | с. Покров | 127 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| д. Титово | 40 |
| починок Прохоров | 9 |
| д. Сенюченки | 8 |
| д. Сидоренки | 0 |
| д. Антоново | 1 |
| д. Окинята | 31 |
| д. Кузнецово | 20 |
| д. Языково | 0 |
| д. Якушата | 0 |
| 22.13 | Петрецовский ФП | Фельдшерский пункт | с. Никола | 138 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| д. Петрецово | 16 |
| д. Ключи | 9 |
| д. Плоская | 20 |
| д. Сенькино | 14 |
| д. Загатино | 9 |
| д. Зубакино | 8 |
| д. Бельники | 1 |
| д. Кекур | 61 |
| д. Митрошино | 18 |
| д. Стрелочка | 5 |
| 22.14 | Согорский ФП | Фельдшерский пункт | с. Согра | 116 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| д. Ярасята | 5 |
| д. Лукинская | 11 |
| д. Бамбетово | 0 |
| д. Гарёнки | 0 |
| д. Голята | 2 |
| д. Корнилята | 0 |
| д. Котомино | 0 |
| 22.15 | Фельдшерский пункт п. Маяк | Фельдшерский пункт | п. Маяк | 78 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| д. Симаново | 0 |
| д. Гробовщина | 35 |
| 22.16 | Тихоновский ФП | Фельдшерский пункт | д. Богачи | 0 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| д. Большое Сокерино | 0 |
| д. Верхнее Лядово | 1 |
| д. Ермачата | 2 |
| д. Заречье | 22 |
| д. Малое Сокерино | 2 |
| д. Малый Парюг | 0 |
| д. Нижнее Лядово | 3 |
| д. Питер | 50 |
| д. Раменье | 0 |
| с. Тихон | 68 |
| 22.17 | ФАП с. Спас | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Спас | 199 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| д. Окулово | 8 |
| д. Поздняково | 2 |
| д. Почивище | 13 |
| д. Мухино | 1 |
| д. Бельково | 13 |
| д. Малахово | 1 |
| д. Маслениково | 0 |
| д. Филёнки | 0 |
| д. Плёткино | 0 |
| д. Алешково | 0 |
| д. Будилово | 0 |
| д. Булатово | 0 |
| д. Еськино | 0 |
| д. Карпово | 0 |
| д. Крадихино | 0 |
| д. Федоршино | 0 |
| 22.18 | Средневохомский ФП | Фельдшерский пункт | п. Песочный | 152 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| 22.19 | Талицкий ФП | Фельдшерский пункт | п. Талица | 360 | - | - | - | - | - | - | Да | Модульный ФАП |
| 22.20 | Стариковский ФП | Фельдшерский пункт | с. Ильинское | 114 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| д. Кокоры | 7 |
| д. Блиновщина | 0 |
| д. Колеватовы | 0 |
| д. Вершинята | 0 |
| д. Заречана | 0 |
| д. Огурцы | 0 |
| д. Стариковы | 0 |
| 22.21 | Лебедевский ФП | Фельдшерский пункт | д. Лебеди | 121 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| д. Вторые Сивяки | 7 |
| д. Калинёнки | 0 |
| 22.22 | Новинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Вахрушата | 3 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| д. Кузьмины | 81 |
| д. Липово | 14 |
| д. Первая Ключевская | 9 |
| д. Калюжская | 1 |
| д. Шестиглазово | 2 |
| 22.23 | Власовский ФП | Фельдшерский пункт | с. Веденье | 108 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| д. Губиха | 25 |
| д. Заборье | 5 |
| д. Малый Рюндюг | 1 |
| д. Башкирь | 0 |
| д. Малое Кленовое | 0 |
| д. Расклонное | 0 |
| д. Ромашкино | 0 |
| д. Тарасиха | 1 |
| 22.24 | Сивцевский ФП | Фельдшерский пункт | д. Сивцево | 19 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| д. Батуриха | 1 |
| д. Останино | 34 |
| п. Приречный | 3 |
| с. Ратчина | 7 |
| д. Ключи | 0 |
| д. Ларьково | 0 |
| 22.25 | Большестрельский ФП | Фельдшерский пункт | д. Большая Стрелка | 11 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| д. Большой Дор | 2 |
| д. Лямино | 9 |
| д. Малая Стрелка | 46 |
| д. Шумково | 3 |
| 22.26 | Луптюгский ФП | Фельдшерский пункт | с. Луптюг | 223 | - | - | - | - | - | - | Да | Модульный ФАП |
| кордон Луптюг | 10 |
| д. Черепаново | 10 |
| д. Петрушино | 13 |
| д. Афонино | 19 |
| д. Морошкино | 5 |
| д. Гурино | 0 |
| д. Первый Содом | 0 |
| 22.27 | Забегаевский ФП | Фельдшерский пункт | д. Вторая Медяна | 1 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| д. Забегаево | 124 |
| д. Титово | 3 |
| д. Большая Балахонка | 0 |
| д. Коротёнки | 0 |
| д. Малиновка | 18 |
| д. Мокроносово | 9 |
| д. Мокруша | 0 |
| д. Пономарёво | 0 |
| д. Потёмкино | 0 |
| д. Тимошино | 2 |
| д. Ягодино | 0 |
| 22.28 | Соловецкий ФП | Фельдшерский пункт | с. Соловецкое | 141 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| д. Вторая Дудинская | 3 |
| д. Грехово | 18 |
| д. Первая Дудинская | 8 |
| д. Первая Клобуковская | 19 |
| д. Рожинская | 12 |
| д. Верхорубовская | 0 |
| д. Вторая Глушковская | 0 |
| д. Вторая Крутая | 0 |
| д. Вторые Петухи | 0 |
| д. Князевская | 0 |
| д. Коновальцы | 0 |
| д. Михали | 0 |
| д. Устиновцы | 0 |
| д. Черныши | 0 |
| 22.29 | Боговаровское отделение |  | д. Устиновцы | 0 | 108 | - | - | - | - | - | Нет | Капитальный ремонт |
| д. Рожинская | 12 |
| д. Первая Клобуковская | 19 |
| д. Первая Дудинская | 8 |
| д. Михали | 0 |
| д. Петровская | 0 |
| д. Князевская | 0 |
| д. Коновальцы | 0 |
| д. Расклонное | 0 |
| с. Боговарово | 2198 |
| д. Малая Стрелка | 46 |
| п. Отрадный | 52 |
| д. Клюкино | 53 |
| д. Левино | 6 |
| д. Ларьково | 0 |
| д. Михонино | 0 |
| д. Останино | 34 |
| д. Нефёдовка | 4 |
| д. Грехово | 18 |
| с. Ратчина | 7 |
| д. Ушаково | 14 |
| д. Раменье | 6 |
| п. Приречный | 3 |
| д. Сивцево | 19 |
| д. Терёхино | 1 |
| д. Сосновка | 0 |
| д. Вторые Петухи | 0 |
| д. Филино | 30 |
| д. Якунинцы | 0 |
| д. Хомяковщина | 0 |
| д. Верхорубовская | 0 |
| д. Вторая Дудинская | 3 |
| д. Вторая Глушковская | 0 |
| д. Вершинята | 0 |
| д. Забегаево | 124 |
| д. Тарасиха | 1 |
| д. Гарино | 1 |
| д. Мокруша | 0 |
| д. Титово | 3 |
| д. Черныши | 0 |
| с. Ильинское | 114 |
| д. Коротёнки | 0 |
| д. Тимошино | 2 |
| д. Ромашкино | 0 |
| д. Большая Балахонка | 0 |
| д. Блиновщина | 0 |
| д. Заречана | 0 |
| д. Башкирь | 0 |
| д. Колеватовы | 0 |
| д. Малый Рюндюг | 1 |
| д. Заборье | 5 |
| д. Мокроносово | 9 |
| д. Малое Кленовое | 0 |
| д. Большой Дор | 2 |
| д. Большая Стрелка | 11 |
| д. Высокое | 2 |
| д. Лямино | 9 |
| д. Губиха | 25 |
| д. Гурино | 0 |
| д. Малиновка | 18 |
| д. Вторые Сивяки | 7 |
| д. Вторая Ключевская | 3 |
| кордон Луптюг | 10 |
| д. Вахрушата | 3 |
| д. Черепаново | 10 |
| д. Шумково | 14 |
| д. Петрушино | 13 |
| д. Морошкино | 5 |
| д. Первый Содом | 0 |
| д. Волково | 1 |
| с. Луптюг | 223 |
| д. Липово | 14 |
| д. Афонино | 19 |
| д. Вторая Крутая | 0 |
| с. Соловецкое | 141 |
| д. Ягодино | 0 |
| д. Калинёнки | 0 |
| д. Большое Кленовое | 0 |
| д. Первая Ключевская | 9 |
| д. Андреево | 101 |
| д. Шестиглазово | 2 |
| д. Афонинская | 0 |
| д. Даровая | 32 |
| д. Бережок | 0 |
| д. Котельный Мыс | 1 |
| д. Батуриха | 1 |
| д. Ключи | 0 |
| д. Катушенки | 123 |
| д. Ирдом | 15 |
| д. Калюжская | 1 |
| д. Шумково | 3 |
| с. Веденье | 108 |
| д. Малиновка | 27 |
| д. Кузьмины | 81 |
| д. Кокоры | 7 |
| д. Вторая Медяна | 1 |
| д. Огурцы | 0 |
| д. Пономарёво | 0 |
| д. Потёмкино | 0 |
| д. Лебеди | 121 |
| 22.30 | Павинское отделение | Поликлиники | п. Ребровка | 7 | 165 | - | - | - | - | - | Нт | Капитальный ремонт |
| д. Бурковщина | 54 |
| д. Большой Пызмасс | 8 |
| д. Большой Завраг | 24 |
| д. Ляпустинцы | 1 |
| д. Кузюгский Выселок | 1 |
| с. Павино | 2618 |
| д. Евтюхино | 7 |
| д. Малая Лисья | 8 |
| д. Липово | 0 |
| д. Лукина Гора | 0 |
| д. Малый Волмыш | 0 |
| д. Новожиловцы | 0 |
| д. Малый Завраг | 8 |
| д. Первый Стариковский | 9 |
| д. Старая Заречная | 22 |
| д. Первый Бурковский | 0 |
| д. Фурово | 167 |
| д. Суворовцы | 0 |
| с. Шайма | 19 |
| д. Шараниха | 14 |
| д. Большой Волмыш | 0 |
| д. Аверино | 1 |
| д. Дербица | 1 |
| д. Вахрушата | 1 |
| д. Вторая Высокая Дерба | 0 |
| д. Высокая Лисья | 8 |
| с. Шубот | 0 |
| д. Второй Стариковский | 0 |
| д. Малая Дунилиха | 0 |
| д. Большая Медведица | 0 |
| с. Медведица | 62 |
| д. Черёмошница | 0 |
| п. Доброумово | 68 |
| д. Большая Лисья | 2 |
| 22.31 | Шумковский фельдшерский пункт | Фельдшерский пункт | д. Берёзовка | 70 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| д. Большая Берёзовка | 6 |
| д. Бутырки | 0 |
| д. Вторая Грязучая | 3 |
| д. Доровица | 30 |
| д. Исити | 0 |
| д. Карпово | 30 |
| д. Кукшинга | 16 |
| д. Макаровская | 0 |
| д. Мундор | 0 |
| д. Новое Березино | 4 |
| д. Новое Коточижное | 0 |
| д. Новое Раменье | 8 |
| д. Панково | 4 |
| д. Первая Грязучая | 42 |
| с. Петропавловское | 23 |
| д. Старое Березино | 0 |
| д. Старое Коточижное | 0 |
| д. Старое Раменье | 13 |
| д. Шубино | 0 |
| д. Шумково | 59 |
| 22.32 | Леденгский фельдшерский пункт | Фельдшерский пункт | д. Авдомовка | 0 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| д. Валовая | 0 |
| д. Ворониха | 1 |
| д. Вторая Леденгская | 20 |
| д. Галашевцы | 0 |
| д. Гладкая Дерба | 0 |
| д. Гришонки | 15 |
| д. Корково | 1 |
| д. Кукушкино | 0 |
| с. Леденгск | 211 |
| д. Малиновцы | 7 |
| д. Мостовая | 0 |
| д. Низкая Грива | 22 |
| д. Паратенки | 1 |
| д. Политенки | 0 |
| д. Прудовка | 1 |
| д. Рогачи | 0 |
| д. Рябиновцы | 5 |
| д. Средняя Грива | 21 |
| д. Старая Дорога | 1 |
| д. Шляпники | 0 |
| д. Мундор | 0 |
| 22.33 | Хорошевский ФП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Егорово | 5 | - | - | - | - | - | - | Да |  |
| д. Носыриха | 0 |
| п. Шайменский | 157 |
| 23. | ОГБУЗ Сусанинская РБ | Больница, входящая поликлиника | п.г.т. Сусанино | 3401 | 175 | 29760 | 28550 | 1690 | 1690 | Терапия,  педиатрия | Нет | Капитальный ремонт |
| д. Плешивцево | 13 |
| д. Сокирино | 204 |
| д. Зогзино | 64 |
| д. Гавриловское | 3 |
| д. Селища | 2 |
| д. Степурино | 2 |
| д. Шипилово | 84 |
| д. Халезево | 5 |
| д. Сёмкино | 2 |
| д. Кулеберово | 109 |
| д. Ченцово | 220 |
| д. Хреново | 15 |
| д. Охотино | 4 |
| д. Бородулино | 22 |
| д. Солнечный | 20 |
| д. Домнино | 49 |
| д. Новосёлки | 26 |
| д. Владимирово | 335 |
| д. Заболотье | 1 |
| д. Ознобихино | 1 |
| 23.1 | Сумароковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Сумароково | 332 | - | - | - | - | - | - | Модуль |  |
| д. Медведки | 0 |
| д. Ивашево | 29 |
| д. Королятино | 11 |
| д. Попадьино | 251 |
| д. Фоминское | 17 |
| с. Головинское | 241 |
| д. Вырокино | 2 |
| д. Константиновское | 10 |
| д. Зубово | 2 |
| с. Исупово | 0 |
| д. Соболево | 0 |
| 23.2 | Головинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Головинское | 0 | - | - | - | - | - | - | Модуль |  |
| д. Некрасово | 0 |
| д. Исаево | 0 |
| д. Булыгино | 2 |
| д. Еремеево | 0 |
| 23.3 | Меленковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Меленки | 157 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| д. Межаково | 0 |
| 23.4 | Григоровский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Григорово | 172 | - | - | - | - | - | - | Модуль  Модуль |  |
| д. Сивково | 16 |
| д. Коломино | 8 |
| с. Ильинское | 0 |
| д. Астрединово | 0 |
| д. Худяково | 0 |
| д. Соколово | 0 |
| д. Бережки | 0 |
| 23.5 | Буяковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Буяково | 248 | - | - | - | - | - | - | Модуль |  |
| д. Щетково | 40 |
| д. Дергайково | 1 |
| д. Антушки | 2 |
| д. Ломышки | 137 |
| с. Андреевское | 257 |
| д. Петровское | 4 |
| д. Быстрово | 57 |
| д. Козленево | 0 |
| д. Фефелово | 1 |
| д. Деревенское | 3 |
| д. Карповское | 12 |
| д. Кишино | 1 |
| д. Пырино | 0 |
| д. Ракуниха | 2 |
| д. Мальгино | 1 |
| д. Полянки | 32 |
| д. Тыково | 0 |
| д. Федотово | 1 |
| д. Ямок | 2 |
| д. Хорзино | 46 |
| д. Сергеево | 0 |
| 23.6 | Андреевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Андреевское | 315 | - | - | - | - | - | - | - | Модульный ФАП |
| д. Хорзино | 63 |
| д. Ямок | 6 |
| д. Быстрово | 82 |
| д. Мальгино | 2 |
| д. Фефелово | 4 |
| д. Пырино | 3 |
| д. Ракуниха | 4 |
| д. Карповское | 17 |
| 23.7 | Северный ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Запрудня | 30 | - | - | - | - | - | - | Нет |  |
| д. Завод | 4 |
| с. Северное | 129 |
| д. Медведки | 45 |
| д. Медведки | 0 |
| д. Медведки | 159 |
| д. Перемилово | 10 |
| д. Макарино | 11 |
| д. Жуково | 0 |
| д. Починок | 34 |
| д. Гульнево | 3 |
| д. Любимцево | 4 |
| д. Сырнево | 27 |
| д. Актонаево | 1 |
| д. Гульнево | 0 |
| д. Дьяковка | 2 |
| д. Кишино | 1 |
| д. Козино | 1 |
| д. Кузьмино | 1 |
| д. Леонтьево | 25 |
| д. Мининское | 2 |
| д. Мысы | 0 |
| д. Панфилово | 0 |
| д. Парфеньево | 0 |
| д. Панкратово | 0 |
| д. Паршуки | 1 |
| д. Троицкое | 0 |
| 24. | ФКУЗ "МСЧ МВД России по Костромской области" | Поликлиника | г. Кострома | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 25. | Костромской филиал Нефросовета | Поликлиника | г. Кострома | 5324 | 73 | 20410 | 20410 | - | - | - | - |  |
| 26. | ЧУ "Клиника Медекс Кострома" |  | г. Кострома | 24755 | 1150 | 11500 | 11500 | - | - | - | - |  |
| 26.1 | Офис врачей общей практики "Медекс", г. Кострома, Кинешемское шоссе, 8а | Офис врача общей практики | г. Кострома | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 26.2 | Офис врачей общей практики "Медекс", г. Кострома, ул. Малышковская, дом 38 | Офис врача общей практики | г. Кострома | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 26.3 | Офис врачей общей практики "Медекс", г. Кострома, ул. Шагова, дом 205 | Офис врача общей практики | г. Кострома | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 27. | ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Буй" | Поликлиника | г. Буй | 7793 | 243 | 6410 | 6410 | - | - | - | - |  |
| 28. | ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Шарья" | Поликлиника | г. Шарья | 6662 | 200 | 5461 | 5448 | - | - | - | - |  |

--------------------------------

<\*> Плановые объемы оказания медицинской помощи, утвержденные в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год.

1. Проведен анализ размещения структурных подразделений ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" с учетом демографической ситуации:

1.1. Детская поликлиника N 6 расположена по адресу: г. Кострома, ул. Гагарина, 23, обслуживает 10 657 человек. Плановые объемы по программе государственных гарантий (далее - ТПГГ) на 2020 год - 101 787, расчетное число посещений в смену - 412 при плановой мощности 117 посещений в смену.

1.2. Детская поликлиника N 1 расположена по адресу: г. Кострома, ул. Димитрова, 4, обслуживает 6 777 человек. Плановые объемы по программе государственных гарантий на 2020 год - 137 626, расчетное число посещений в смену - 557 при плановой мощности 100 посещений в смену.

1.2.1. Отделение N 1 Детской поликлиники N 1 расположено по адресу: г. Кострома, ул. Димитрова, 14а, обслуживает 27 020 человек. Плановые объемы по программе государственных гарантий на 2020 год не выделяются, в поликлинике ведут приемы логопеды, проводится массаж и ЛФК, осуществляется сбор анализов крови и мочи. Плановая мощность учреждения - 16 посещений в смену.

1.2.2. Отделение N 2 Детской поликлиники N 1 расположено по адресу: г. Кострома, ул. Профсоюзная, 25, обслуживает 6 907 человек. Плановые объемы по программе государственных гарантий на 2020 год - 46307, расчетное число посещений в смену - 187, плановая мощность учреждения - 30 посещений в смену.

1.2.3. Отделение N 3 Детской поликлиники N 1 расположено по адресу: г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 29, обслуживает 2 810 человек. Плановые объемы по программе государственных гарантий на 2020 год - 19 069, расчетное число посещений в смену - 77 при плановой мощности 10 посещений в смену.

1.2.4. Отделение N 3 Детская поликлиника N 1 расположено по адресу: г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 29, обслуживает 2 810 человек. Плановые объемы по программе государственных гарантий на 2020 год - 19 069, расчетное число посещений в смену - 77 при плановой мощности 10 посещений в смену.

1.3. Поликлиника взрослых N 1: ул. Профсоюзная, д. 10.

Поликлиника взрослых N 1 располагается по адресу: г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 10, обслуживает 48 517 человек, в 2024 году будет обслуживать 48 016 человек. Плановый объем по ТПГГ на 2020 год составляет 153 598 посетителей.

1.3.1. Отделение N 2 Поликлиники взрослых N 1 располагается по адресу: г. Кострома, ул. Свердлова, д. 11, обслуживает 15 103 человека, в 2024 году будет обслуживать 14 901 человек. Плановый объем по ТПГГ на 2020 год составляет 38 415 посетителей. Мощность - 124 посещения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |

1.3.3. Отделение N 3 Поликлиники взрослых N 1 располагается по адресу: г. Кострома, ул. Давыдовский м/р-н, д. 35, обслуживает 4 696 человек, в 2024 году будет обслуживать 4 590 человек. Плановый объем по ТПГГ на 2020 год составляет 15 660 посетителей.

1.4. Поликлиника взрослых N 4 располагается по адресу: г. Кострома, ул. Самоковская, д. 8, обслуживает 4 696 человек, в 2024 году будет обслуживать 4 590 человек. Плановый объем по ТПГГ на 2020 год составляет 26 608 посетителей.

2. Проведен анализ размещения структурных подразделений ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 1" с учетом демографической ситуации:

Детской поликлиникой N 2;

Детской поликлиникой N 3;

Детской поликлиникой N 4;

Поликлиникой взрослых N 3;

отделением Поликлиники взрослых N 3.

Обслуживаемое население г. Костромы численностью:

взрослое население - 67 500 человек;

детское население - 20 112 человек.

2.1. Детская поликлиника N 2: численность прикрепленного населения - 2840 человек. Радиус обслуживания - 3 км. Автобусное сообщение. Расстояние до медицинских учреждений второго уровня - 7,6 км, время в пути по дорогам общего пользования - 15-25 мин. Здание 1996 года постройки. Типовой проект. Соответствует требованиям к размещению медицинского учреждения.

2.2. Детская поликлиника N 3. Расположена на 1 этаже многоквартирного дома, год постройки - 1980. Численность обслуживаемого населения - 9 318 человек. Радиус обслуживания - 3 км. Автобусное сообщение. Расстояние до медицинских учреждений второго уровня - 4 км, время в пути по дорогам общего пользования - 10-20 мин. Соответствует требованиям к размещению медицинского учреждения.

2.3. Детская поликлиника N 4. Расположена на 1 этаже многоквартирного дома, год постройки - 1974. Численность обслуживаемого населения - 7 954 человека. Радиус обслуживания - 3 км. Автобусное и троллейбусное сообщение. Расстояние до медицинских учреждений второго уровня - 2,9 км, время в пути по дорогам общего пользования - 10-15 мин. Соответствует требованиям к размещению медицинского учреждения.

2.4. Поликлиника взрослых N 3. Расположена в здании, построенном в 1960 году (типовой проект). Обслуживаемое население г. Костромы - 53 484 человека. Радиус обслуживания - 8 км. Автобусное и троллейбусное сообщение. Расстояние до медицинских учреждений второго уровня - 1,6 км, время в пути по дорогам общего пользования - 5-8 мин. Не соответствует требованиям к размещению медицинского учреждения. Здание имеет деревянные межэтажные перекрытия, отсутствуют элементы доступной среды, требуется полный капитальный ремонт.

2.5. Отделение поликлиники взрослых N 3. Расположено в приспособленном помещении (1 этаж бывшего профилактория). Обслуживаемое население г. Костромы - 14 096 человек. Радиус обслуживания - 5 км. Автобусное сообщение. Расстояние до медицинских учреждений второго уровня - 4 км, время в пути по дорогам общего пользования - 10-20 мин. По результатам обследования здание не соответствует требованиям к размещению медицинского учреждения - необходим капитальный ремонт.

2.6. Планируется - строительство поликлиники для взрослых по адресу: г. Кострома, пр. Текстильщиков, 17а. Предполагаемая численность населения - 53 500 человек. Мощность - 500 посещений в смену. Структура и оснащение согласно [Приказу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению" и порядкам оказания медицинской помощи. Планируется строительство поликлиники в поселке "Первый" для взрослого (7 000 человек) и детского (1 500 человек) населения. Мощность - 60 посещений в смену. Структура: кабинеты терапевтов, педиатров, кабинет ЭКГ, УЗИ, смотровой кабинет, процедурный кабинет, прививочный кабинет, кабинет забора биологического материала, аптечный пункт, кабинет врача-стоматолога.

3. Проведен анализ размещения лечебных учреждений на территории Костромского муниципального района с учетом демографической ситуации (рост численности населения Костромского района к 2025 году не планируется).

В районе будет функционировать: поликлиника ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 2" мощностью на 500 посещений в смену, 22 ФАПа, 8 врачебных амбулаторий: Зарубинская ВА мощностью на 50 посещений в смену, Караваевская ВА - 35 посещений, Кузнецовская ВА - 20 посещений, Мисковская ВА - 20 посещений, Никольская ВА - 32 посещения, Сухоноговская ВА - 37 посещений, Сущевская ВА - 45 посещений, Шунгенская ВА - 30 посещений.

В ходе проводимых мероприятий по ремонту лечебно-профилактических учреждений (далее - ЛПУ), строительству новых объектов взамен существующих доступность медицинской помощи для жителей района не изменится, улучшатся условия оказания медицинской помощи населению.

В целях рационального размещения медицинских организаций, в связи с изменением численности населения в ряде населенных пунктов, плохим техническим состоянием ФАПов необходимо:

закрыть Сандогорскую врачебную амбулаторию, так как численность населения в с. Сандогора всего 661 человек, и по [Приказу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медицинской помощи взрослому населению" невозможно организовать полноценный врачебный терапевтический участок, прикрепить население к Мисковской врачебной амбулатории в п. Мисково, где проживает 809 человек. После закрытия Сандогорской амбулатории, которая в настоящее время обслуживает 661 человек, на ее базе открыть ФАП. Расстояние от с. Сандогора до п. Мисково составляет 16 км, регулярно ходит общественный транспорт, время проезда на общественном транспорте 15 минут. Наиболее удаленные населенные пункты от планируемого ФАПа: д. Пустынь (проживает 3 человека, расстояние до ФАПа - 14 км, время доезда - 37 минут), д. Колгора (проживает 8 человек, расстояние - 10 км, время доезда - 26 минут), д. Шода (проживает 1 человек, расстояние - 19 км, время доезда - 34 минуты). Обслуживание этих населенных пунктов планируется с помощью мобильного ФАПа. Штатная численность при реорганизации Сандогорской амбулатории не изменится, необходимости в дополнительном медицинском персонале нет. При закрытии амбулатории необходимо будет провести лицензирование вновь созданного ФАПа в 2020 году. Оснащение медицинским оборудованием Мисковской амбулатории не соответствует порядкам оснащения медицинским оборудованием по Приказу Минздравсоцразвития России N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медицинской помощи взрослому населению" ([приложение N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025&dst=100067&field=134)). Оснащение Сандогорской амбулатории не соответствует порядкам оснащения медицинским оборудованием по Приказу Минздравсоцразвития России N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медицинской помощи взрослому населению" ([приложение N 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025&dst=100131&field=134));

закрыть Обломихинский ФАП, так как в д. Обломихино проживает 78 человек. Техническое состояние помещений ФАПа находится в неудовлетворительном состоянии (акт технического состояния ФАПа прилагается), ФАП не соответствует порядкам оснащения медицинским оборудованием по Приказу Минздравсоцразвития России N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медицинской помощи взрослому населению" ([приложение N 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025&dst=100197&field=134)).

Для обслуживания этой зоны построить модульный ФАП в д. Клюшниково с хорошей транспортной доступностью, где проживает 178 человек (есть площадка под строительство с коммуникациями), перспективная застройка под новое жилье, в 2 км находится д. Каримово, где проживает 480 человек. Населенные пункты (Хутор 1 Мая, д. Калинино, д. Обломихино, д. Каримово, которые обслуживал Обломихинский ФАП) закрепляются за новым ФАПом, в этом случае расстояние от Хутора 1 Мая до нового ФАПа - 11 км, время доезда - 12 минут, от д. Калинино - 8 км, время доезда - 10 минут, от д. Обломихино - 6 км, время доезда - 7 минут. Численность населения, обслуживаемого ФАПом, составит около 1 000 человек. При необходимости дополнительно будет использоваться мобильный ФАП. По окончании постройки модульного ФАПа необходимо его лицензирование. Мощность ФАПа увеличится, необходимо ввести должность медицинской сестры;

закрыть в с. Чернопенье ФАП, где проживает 108 человек, так как помещение находится в аварийном состоянии (акт технического состояния прилагается), ФАП не работает более 10 лет, нет лицензии. Организовать в данном населенном пункте выездную работу с использованием мобильного ФАПа. В настоящее время медицинская помощь жителям села на приеме и на дому оказывается медицинскими работниками Сухоноговской амбулатории, расстояние до которой 7,3 км, время доезда - 9 минут. Для улучшения доступности медицинской помощи необходимо решить вопрос с транспортными организациями о заезде общественного транспорта в с. Чернопенье;

в связи с плохим техническим состоянием Губачевского ФАПа построить в п. Губачево, где проживает 418 человек, модульный ФАП. В настоящее время ФАП расположен в старом клубе в неприспособленном помещении. Мощность ФАПа не изменится, улучшатся условия оказания медицинской помощи населению;

в связи с плохим техническим состоянием ФАПа в п. Прибрежный (акт технического состояния прилагается) - расположен в приспособленном помещении - построить модульный ФАП в п. Прибрежный, где проживает 911 человек. ФАП не соответствует порядкам оснащения медицинским оборудованием по Приказу Минздравсоцразвития России N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медицинской помощи взрослому населению" ([приложение N 6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025&dst=100247&field=134)). Мощность ФАПа не изменится, улучшатся условия оказания медицинской помощи населению;

построить врачебную амбулаторию в п. Сухоногово, так как в настоящее время амбулатория размещена в арендуемом у частного лица помещении (договор аренды прилагается). Численность обслуживаемого населения - 2 518 человек. Оснащение амбулатории не соответствует порядкам оснащения медицинским оборудованием по Приказу Минздравсоцразвития России N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медицинской помощи взрослому населению" ([приложение N 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025&dst=100297&field=134)). Мощность амбулатории не увеличится, улучшатся условия оказания медицинской помощи населению. Строительство планируется в п. Сухоногово, площадка под строительство имеется. Адрес нового строительства: п. Сухоногово, ул. Пасынкова.

В населенных пунктах с населением менее 100 человек, проживающих на расстоянии более 6 км от медицинской организации, оказывать медицинскую доврачебную помощь планируется, используя мобильный ФАП, согласно графику.

4. Поликлиника для взрослых ОГБУЗ "Буйская центральная районная больница" расположена в г. Буе Костромской области, численность взрослого населения составляет 18 479 человек.

4.1. Поликлиника для детей ОГБУЗ "Буйская центральная районная больница" расположена в г. Буе Костромской области, численность детского населения - 6759 человек, прогнозируемая численность обслуживаемого населения - 7 864 человека.

4.2. Стоматологическая поликлиника ОГБУЗ "Буйская центральная районная больница" расположена в г. Буе Костромской области, численность населения - 33 299 человек.

4.3. Поликлиника г.п.п. Чистые Боры расположена в Буйском районе Костромской области, в поселке Чистые Боры, численность населения - 4 146 человек.

4.4. Шушкодомская СВА расположена в Буйском районе Костромской области, с. Шушкодом, численность обслуживаемого населения - 1 508 человек, расстояние до поликлиники в г. Буе - 32 км.

4.5. Гавриловская СВА расположена в Буйском районе Костромской области, д. Большой Дор, численность обслуживаемого населения - 1 237 человек, расстояние до поликлиники в г. Буе - 25 км.

4.6. Ликургская СВА расположена в Буйском районе Костромской области, с. Ликурга, численность обслуживаемого населения - 2 027 человек, расстояние до поликлиники в г. Буе - 24 км.

4.7. Талицкая СВА расположена в Буйском районе Костромской области, п. Талица, численность обслуживаемого населения - 1 354 человека, расстояние до поликлиники в г. Буе - 37 км.

4.8. Афонинский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, д. Афонино, численность обслуживаемого населения - 267 человек, расстояние до поликлиники в г. Буе - 10 км.

4.9. Барановский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, д. Бараново, численность обслуживаемого населения - 544 человека, расстояние до поликлиники в г. Буе - 6 км.

4.10. Елегинский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, д. Елегино, численность обслуживаемого населения - 175 человек, расстояние до поликлиники в г. Буе - 41 км.

4.11. Корежский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, п. Корега, численность обслуживаемого населения - 749 человек, расстояние до поликлиники в г. Буе - 12 км.

4.12. Добрецовский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, д. Добрецово, численность обслуживаемого населения - 195 человек, расстояние до поликлиники в г. Буе - 10 км.

4.13. Романцевский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, д. Романцево, численность обслуживаемого населения - 87 человек, расстояние до поликлиники в г. Буе - 30 км.

4.14. Игумновский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, д. Игумново, численность обслуживаемого населения - 222 человека, расстояние до поликлиники в г. Буе - 13 км.

4.15. Иваньковский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, д. Иваньково, численность обслуживаемого населения - 161 человек, расстояние до поликлиники в г. Буе - 11 км.

4.16. Контеевский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, с. Контеево, численность обслуживаемого населения - 171 человек, расстояние до поликлиники в г. Буе - 151 км.

4.17. Дьяконовский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, д. Дьяконово, численность обслуживаемого населения - 159 человек, расстояние до поликлиники в г. Буе - 56 км.

4.18. Куриловский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, д. Курилово, численность обслуживаемого населения - 102 человека, расстояние до поликлиники в г. Буе - 47 км.

4.19. Креневский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, д. Кренево, численность обслуживаемого населения - 226 человек, расстояние до поликлиники в г. Буе - 19 км.

4.20. Воскресенский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, с. Воскресенье, численность обслуживаемого населения - 192 человека, расстояние до поликлиники в г. Буе - 15 км.

4.21. Дорский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, с. Дор, численность обслуживаемого населения - 287 человек, расстояние до поликлиники в г. Буе - 26 км.

4.22. Каплинский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, д. Каплино, численность обслуживаемого населения - 167 человек, расстояние до поликлиники в г. Буе - 40 км.

4.23. Лужковский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, с. Лужок, численность обслуживаемого населения - 157 человек, расстояние до поликлиники в г. Буе - 18 км.

4.24. Боровский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, с. Борок, численность обслуживаемого населения - 571 человек, расстояние до поликлиники в г. Буе - 18 км.

4.25. Ильинский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, с. Борок, численность обслуживаемого населения - 144 человека, расстояние до поликлиники в г. Буе - 28 км.

Данные объекты здравоохранения соответствуют правилам организации оказания первичной медико-санитарной помощи.

4.26. Пилятинский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, с. Пилятино, численность обслуживаемого населения - 13 человек, расстояние до поликлиники в г. Буе - 47 км.

4.27. Яковлевский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, д. Яковлевское, численность обслуживаемого населения - 65 человек, расстояние до поликлиники в г. Буе - 16 км.

4.28. Гагаринский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, п. Гагарино, численность обслуживаемого населения - 65 человек, расстояние до поликлиники в г. Буе - 32 км.

Данные объекты здравоохранения не соответствуют правилам организации оказания первичной медико-санитарной помощи.

Строительство объектов здравоохранения (модульных ФАПов) взамен ФАПов, находящихся в аварийном состоянии:

Афонинский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, д. Афонино, численность обслуживаемого населения - 267 человек, расстояние до поликлиники в г. Буе - 10 км.

Игумновский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, д. Игумново, численность обслуживаемого населения - 222 человека, расстояние до поликлиники в г. Буе - 13 км.

Корежский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, п. Корега, численность обслуживаемого населения - 749 человек, расстояние до поликлиники в г. Буе - 12 км.

Закрытие объектов здравоохранения с численностью населения менее 100 человек:

Пилятинский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, с. Пилятино, численность обслуживаемого населения - 13 человек, расстояние до поликлиники в г. Буе - 47 км.

Яковлевский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, д. Яковлевское, численность обслуживаемого населения - 65 человек, расстояние до поликлиники в г. Буе - 16 км.

Гагаринский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, п. Гагарино, численность обслуживаемого населения - 65 человек, расстояние до поликлиники в г. Буе - 32 км.

В данных населенных пунктах будут организованы выездные формы работы.

5. ОГБУЗ "Галичская окружная больница" находится по адресу: 157202, Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная, д. 1. Первичная медико-санитарная помощь оказывается на базе взрослой поликлиники, детской и женской консультаций, стоматологического отделения. Год постройки - 1989. Мощность - 600 посещений в смену. Проект поликлиники - от 1972 года. Площади кабинетов не соответствуют требованиям СанПиН. Оборудование кабинетов не соответствует порядкам оказания медицинской помощи. Здание поликлиники требует капитального ремонта. Необходимо рассмотреть вопрос о строительстве пристройки для поликлиники с целью приведения в соответствие площадей с требованиями СанПиН, кроме того, ОГБУЗ "Галичская окружная больница" (амбулаторно-поликлиническое отделение) принимает пациентов округа, что повлечет за собой расширение количества кабинетов и специалистов, ведущих амбулаторный прием (оказывающих первичную медико-санитарную помощь).

5.1. Олешский ФАП построен в 1974 году, находится по адресу: 157221, Костромская область, Галичский район, с. Олешь, д. 21 (58,523816/42,294274). ФАП расположен в кирпичном здании, крыша из металла, с деревянными перекрытиями, площадь - 54,5 кв. м. Площадь не соответствует требованиям СанПиН. ФАП находится в приспособленном помещении совместно с муниципальной библиотекой. Право пользования - оперативное управление. Численность обслуживаемого населения - 121 человек (в ближайшее время не изменится). Удаленность от ОГБУЗ "Галичская окружная больница" - 32 км, ФАП находится практически на транспортной ветке с автобусным сообщением два раза в неделю. Оснащение не соответствует порядкам [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медицинской помощи взрослому населению". ФАП укомплектован фельдшером.

5.2. Челсменский ФАП построен в 1970 году, находится по адресу: 157211, Костромская область, Галичский район, д. Челсма, ул. Центральная, д. 63 (58,367497/42,280209) на транспортной ветке с ежедневным автобусным сообщением. Здание деревянное, крыша металлическая, перекрытия деревянные. Право пользования - оперативное управление. Численность обслуживаемого населения - 440 человек (возможно увеличение численности, так как расстояние до города Галича и ОГБУЗ "Галичская окружная больница" - 7 км и возможна газификация поселка). Площадь - 36,1 кв. м. Площадь не соответствует требованиям СанПиН. В настоящее время оснащение не соответствует порядкам [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медицинской помощи взрослому населению". Здание требует капитального ремонта. Считаем целесообразным строительство модульного ФАПа. Кроме того, ФАП находится в одном здании с администрацией сельского поселения. ФАП укомплектован фельдшером.

5.3. Левковский ФАП построен в 1964 году, адрес: 157221, Костромская область, Галичский район, д. Левково, ул. Молодежная, д. 2 (58,552008/42,187052). Здание и перекрытия деревянные, крыша - шифер. Площадь не соответствует требованиям СанПиН. Находится в оперативном управлении в здании совместно с муниципальной квартирой. Расстояние до ОГБУЗ "Галичская окружная больница" - 39 км. Численность населения - 64 человека. Ввиду малой численности населения, не соответствующей порядкам оказания медицинской помощи, имеющимся фельдшером необходимо сохранить данный ФАП. В настоящее время оснащение не соответствует порядкам [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медицинской помощи взрослому населению".

5.4. Лопаревский ФАП находится в бывшем помещении Лопаревской участковой больницы, построенной в 1985 году. Находится на железнодорожной ветке Шарья-Кострома. Здание деревянное, крыша металлическая, перекрытия деревянные. Адрес: 157220, Костромская область, Галичский район, п. Лопарево, ул. Пионерская, д. 2 (58,335104/42,664945). Площадь - 500 кв. м. Площадь не соответствует требованиям СанПиН. Население - 450 человек. С учетом развития лесопромышленного комплекса и имеющимися в поселке Лопарево лесоперерабатывающими предприятиями необходимо строительство модульного ФАПа в 2021 году. В настоящее время оснащение не соответствует порядкам [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медицинской помощи взрослому населению". ФАП укомплектован фельдшером.

5.5. Мелешинский ФАП построен в 1985 году, адрес: 157227, Костромская область, Галичский район, д. Мелешино, д. 17 (58,438008/42,54122). Здание и перекрытия деревянные, крыша - шифер. Безвозмездное пользование, так как находится совместно с муниципальной библиотекой. Площадь - 29,7 кв. м. Площадь не соответствует требованиям СанПиН. Население - 188 человек (уменьшаться не будет, так как населенный пункт на федеральной трассе в 15 км от ОГБУЗ на территории сельского поселения, где развивается сельхозпроизводство). В настоящее время оснащение не соответствует порядкам [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медицинской помощи взрослому населению". ФАП укомплектован фельдшером.

5.6. Митинский ФАП, 1986 года постройки, адрес: 157235, Костромская область, Галичский район, с. Митино, ул. Молодежная, д. 1 (58,492797/41,819182). Здание и перекрытия деревянные, крыша - шифер. Площадь - 58 кв. м. Площадь не соответствует требованиям СанПиН. Находится в безвозмездном пользовании совместно с муниципальным детским садом. Население - 149 человек. Расстояние - 33 км до города Галича, имеется ежедневное автобусное сообщение. В настоящее время оснащение не соответствует порядкам [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медицинской помощи взрослому населению". ФАП укомплектован фельдшером.

5.7. Пронинский ФАП, 1989 года постройки, адрес: 157231, Костромская область, Галичский район, д. Пронино, ул. Центральная, д. 19а (58,199269/42,181747). Находится в безвозмездном пользовании, площадь - 192 кв. м, в здании клуба. Здание кирпичное, стены кирпичные, крыша металлическая. Требуется косметический ремонт. Удаленность от города - 29 км, население - 265 человек. Имеется автобусное сообщение два раза в неделю. В настоящее время оснащение не соответствует порядкам [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медицинской помощи взрослому населению". ФАП укомплектован фельдшером.

5.8. Углевский ФАП построен в 1974 году, адрес: 157236, Костромская область, Галичский район, с. Углево, ул. Михаила Филиппова, д. 14 (58,183419/42,10057), находится в приспособленном помещении (двухквартирный дом) в безвозмездном пользовании площадью 48 кв. м. Площадь не соответствует требованиям СанПиН. Здание и перекрытия - дерево, крыша - шифер. Требует капитального ремонта. Население - 153 человека. В настоящее время оснащение не соответствует порядкам [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медицинской помощи взрослому населению". ФАП укомплектован фельдшером.

5.9. Россоловский ФАП построен в 1970 году, адрес: 157213, Костромская область, Галичский район, п. Россолово, ул. Шоссейная, д. 22 (58,440401/42,003171). Здание и перекрытия деревянные, крыша металлическая. Находится в оперативном управлении, требует капитального ремонта. Расстояние до города - 27 км, население - 479 человек. Площадь - 120 кв. м. Площадь не соответствует требованиям СанПиН. В настоящее время оснащение не соответствует порядкам [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медицинской помощи взрослому населению". ФАП укомплектован фельдшером.

5.10. Степановский ФАП, 1991 года постройки, находится в помещении жилого двухэтажного дома площадью 249 кв. м, население - 534 человека, оперативное управление. Ежедневное автобусное сообщение, до больницы - 14 км. Адрес: 157227, Костромская область, Галичский район, д. Степаново, ул. Ушкова, д. 1 (58,458286/42,508234). Здание кирпичное, стены кирпичные, крыша - шифер. В настоящее время оснащение не соответствует порядкам [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медицинской помощи взрослому населению". ФАП укомплектован фельдшером.

5.11. Толтуновский ФАП введен в эксплуатацию в 2019 году, находится в здании конторы частного сельхозпредприятия. Будет передано в оперативное управление по решению схода учредителей в 2020 году. Адрес: 157225, Костромская область, Галичский район, д. Толтуново, д. 10 (58,440945/42,308794). До города - 27 км, население - 210 человек. По набору производственных площадей соответствует нормативам, по оснащению оборудованием не соответствует порядкам [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медицинской помощи взрослому населению". ФАП укомплектован фельдшером.

5.12. Унорожский ФАП в настоящее время находится в приспособленном помещении по адресу: 157217, Костромская область, Галичский район, с. Унорож, ул. Горная, д. 3 (58,471425/42,094196). Помещение находится в аренде, площадь - 30,7 кв. м. Планируется перевод данного ФАПа в Дом культуры (муниципальное учреждение), находящийся в данном же населенном пункте, в 2020 году. ФАП укомплектован медицинской сестрой.

5.13. Красильниковский ФАП построен в 1986 году, находится в приспособленном муниципальном здании, совместно с библиотекой по адресу: 157210, Костромская область, Галичский район, п. Красильниково, ул. Лесная, д. 8 (58,339238/42,551183), в оперативном управлении. Расстояние - 19 км, население - 211 человек. Требует капитального ремонта. В настоящее время оснащение не соответствует порядкам [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медицинской помощи взрослому населению", ФАП укомплектован медицинской сестрой. Площадь не соответствует требованиям СанПиН.

5.14. Березовский ФАП, 1901 года постройки. Площадь - 45 кв. м. Площадь не соответствует требованиям СанПиН. Население - 391 человек. Адрес: 157222, Костромская область, Галичский район, с. Березовец, ул. Бориса Лебедева, д. 25 (58,633624/42,268949). Здание и перекрытия деревянные, крыша металлическая. Учитывая удаленность и год постройки, в перспективе развитие частного сельхозпредприятия, необходимо строительство модульного ФАПа в 2021 году. В настоящее время оснащение не соответствует порядкам [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медицинской помощи взрослому населению". ФАП укомплектован медицинской сестрой.

5.15. Муравьищенский ФАП построен в 1977 году, приспособленное здание, совместно с почтой России. Оперативное управление. Расстояние - 53 км. Население - 102 человека. Адрес: 157223, Костромская область, Галичский район, с. Муравьище, д. 16 (58,616641/42,423712). Здание и стены деревянные, крыша - шифер. Требуется капитальный ремонт. В настоящее время оснащение не соответствует порядкам [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медицинской помощи взрослому населению". ФАП укомплектован фельдшером. Площадь не соответствует требованиям СанПиН.

5.16. Курьяновский ФАП, 1959 года постройки. 157210, Костромская область, Галичский район, п. Курьяново, ул. Свободы, д. 9 (58,576516/42,611084). Площадь - 60 кв. м. Население - 314 человек. Здание - дерево, крыша - шифер. Оперативное управление. Расстояние - 29 км. Ежедневное автобусное сообщение. В настоящее время оснащение не соответствует порядкам [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медицинской помощи взрослому населению".

5.17. Ладыгинский ФАП, 1979 года постройки, находится в приспособленном деревянном двухквартирном доме, площадь - 44 кв. м. Расстояние - 53 км, население - 265 человек. Автобус ходит два раза в неделю. 157210, Костромская область, Галичский район, д. Ладыгино, ул. Ленина, д. 35 (58,591324/42,176902). В настоящее время оснащение не соответствует порядкам [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медицинской помощи взрослому населению". Площадь не соответствует требованиям СанПиН. Планируется модульный ФАП.

5.18. Ореховская врачебная амбулатория находится по адресу: 157215, Костромская область, Галичский район, с. Орехово, ул. Нагорная д. 13 (58,454818/42,003162). Год постройки - 1902. Расстояние - 30 км, население - 1520 человек. Оперативное управление. В настоящее время оснащение не соответствует порядкам [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медицинской помощи взрослому населению". Площадь не соответствует требованиям СанПиН. Планируется постройка модульной врачебной амбулатории.

5.19. Домовые хозяйства:

ст. Векса с расстоянием до ближайшей ВА - 15 км, дорожная сеть - гравийное покрытие, автобусного сообщения нет, имеется ж/д сообщение, количество населенных пунктов - 2, население - 39 человек;

д. Малышево с расстоянием до ОГБУЗ ГОБ - 10 км, автобусное сообщение нерегулярное, дорога с асфальтовым покрытием. Населенных пунктов - 3, население - 94 человека;

д. Верково, расстояние до ближайшего ФП - 8 км, дорожная сеть - гравийное покрытие, автобусное сообщение 2 раза в неделю. Населенных пунктов - 3, население - 11 человек;

д. Селехово с расстоянием до ВА - 10 км, дорога с гравийным покрытием, автобусного сообщения нет. Населенных пунктов - 3, население - 41 человек;

д. Еремейцево с расстоянием до ФП - 8 км, дорога с гравийным покрытием, автобусного сообщения нет. Населенных пунктов - 2, население - 32 человека;

д. Морозовское с расстоянием до ФП - 8 км, дорога с асфальтовым покрытием, регулярное автобусное сообщение. Населенных пунктов - 2, население - 28 человек.

В домовых хозяйствах имеются немедицинские работники, которые занимаются доставкой ЛС по заявкам жителей и поддерживают связь с врачами ОГБУЗ ГОБ по поводу консультации и лечения жителей.

ФАПы, планируемые к закрытию и организации домовых хозяйств: Костомский (1 населенный пункт), Кабановский (2 населенных пункта), Аксеновский (1 населенный пункт), Иваньковский (1 населенный пункт), Нагатинский (1 населенный пункт).

Причины: малочисленность населения, отсутствие медицинского работника, отсутствие жилья для работника.

6. ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница". Местонахождение и место осуществления лицензируемого вида деятельности: 157302, Костромская область, г. Мантурово, ул. Больничная, д. 2. Радиус обслуживания населения: Мантуровский район - 30 км, Межевской район - 21 км.

Анализ размещения объектов первичной медико-санитарной помощи населению муниципального района.

6.1. ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница" - поликлиника - находится по адресу: 157302, Костромская область, г. Мантурово, ул. Нагорная, д. 18, обслуживает население г. Мантурово, численность населения - 15 395 человек. Транспорт - на регулярной основе - городские маршрутные автобусы, Мантуровский район - три маршрута. Организация выездной формы работы: доставка людей старше 65 лет. Здание - трехэтажное, кирпичное, кровля мягкая наплавляемая, перекрытия - железобетонные. Требуется капитальный ремонт здания - фасада, кровли, инженерных сетей. На данный вид работ имеются заключения ООО "СтройЭксперт".

6.2. Лесобазовский ФП находится по адресу: 157304, Костромская область, Мантуровский район, п. Лесобаза, ул. Лесобазовская, д. 1а, обслуживает 3 населенных пункта, в 2 из которых есть жители, численность - 255 человек. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется. Транспорт - ежедневное пригородное железнодорожное сообщение. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей с 65 лет. Здание - одноэтажное деревянное, фундамент - ленточный, кровля - скатная, перекрытия - деревянные, шифер. Требуется капитальный ремонт здания - кровли и фундамента.

6.3. Знаменский ФП находится по адресу: 157309, Костромская область, Мантуровский район, д. Знаменка д. 64, обслуживает 7 населенных пунктов, в 4 из которых есть жители, численность - 404 человека. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется. Транспорт на регулярной основе - один рейс муниципального автобуса в неделю. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет. Здание - одноэтажное кирпичное, фундамент - блочный, кровля - скатная, перекрытия - деревянные, шифер. Требуется капитальный ремонт здания - кровли и фундамента.

6.4. Гусевский ФП находится по адресу: 157321, Костромская область, Мантуровский район, д. Гусево, обслуживает 2 населенных пункта, в одном из которых есть жители, численность - 68 человек. К 2025 году планируется закрыть ФП и открыть домовое хозяйство ввиду малой численности населения и отсутствия перспективы развития населенного пункта. Транспорт на регулярной основе - один рейс муниципального автобуса. Медицинский работник отсутствует. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет. Здание - одноэтажное кирпичное, фундамент - блочный, кровля - скатная, перекрытия - деревянные, шифер.

6.5. Красно-Октябрьский ФП находится по адресу: 157323, Костромская область, Мантуровский район, д. Попово, д. 30, обслуживает 8 населенных пунктов, в 7 из которых есть жители, численность населения - 267 человек. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется. Транспорт на регулярной основе - один рейс муниципального автобуса. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет. Здание - одноэтажное деревянное, фундамент - ленточный, кровля - скатная, перекрытия - деревянные, шифер. Требуется капитальный ремонт здания - кровли и фундамента.

6.6. Медведицкий ФП находится по адресу: 157326, Костромская область, Мантуровский район, д. Медведица, д. 42а, обслуживает 8 населенных пунктов, в 3 из которых есть жители, численность - 102 человека. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется. Транспорт на регулярной основе - один рейс муниципального автобуса. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет. Здание - одноэтажное кирпичное, фундамент - блочный, кровля - скатная, перекрытия - деревянные, шифер. Капитальный ремонт - здание находится в аренде, требуется капитальный ремонт при участии собственника.

6.7. Роговский ФП находится по адресу: 157325, Костромская область, Мантуровский район, д. Рогово, обслуживает 11 населенных пунктов, в 2 из которых есть жители, численность населения - 111 человек. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется. Транспорт на регулярной основе - два рейса муниципального автобуса. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет. Здание - двухэтажное кирпичное, фундамент - блочный, кровля - мягкая наплавляемая, перекрытия - железобетонные. Капитальный ремонт - здание находится в аренде, требуется капитальный ремонт при участии собственника.

6.8. Ефимовский ФП находится по адресу: 157300, Костромская область, Мантуровский район, д. Ефимово д. 100, обслуживает 5 населенных пунктов, в 4 из которых есть жители, численность населения - 221 человек.

К 2025 году планируется закрыть ФП и перевести обслуживание населения в поликлинику ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница". ФП расположен в старом здании, подлежащем сносу. Населенные пункты находятся в непосредственной близости к поликлинике ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница".

6.9. Самыловский ФП находится по адресу: 157311, Костромская область, Мантуровский район, д. Самылово, обслуживает 8 населенных пунктов, в 6 из которых есть жители, численность населения - 317 человек. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется. Транспорт на регулярной основе - один рейс муниципального автобуса в будние дни. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет. Здание - одноэтажное кирпичное, фундамент - блочный, перекрытие - деревянное, кровля - скатная, шифер. Капитальный ремонт - здание находится в аренде, требуется капитальный ремонт при участии собственника.

6.10. Карьковский ФП находится по адресу: 157312, Костромская область, Мантуровский район, п. Карьково, д. 86, обслуживает 5 населенных пунктов, в 4 из которых есть жители, численность населения - 300 человек. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется. Планируется строительство модульного ФП. Транспорт на регулярной основе - один рейс муниципального автобуса в будние дни. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет. Здание - одноэтажное деревянное, фундамент - ленточный, кровля - скатная, шифер.

6.11. Угорский ФП находится по адресу: 157315, Костромская область, Мантуровский район, д. Угоры, д. 66, обслуживает 11 населенных пунктов, в 9 из которых есть жители, численность населения - 302 человека. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется. Транспорт на регулярной основе - один рейс муниципального автобуса в будние дни. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет. Здание - двухэтажное кирпичное, фундамент - блочный железобетонный, перекрытия - железобетонные, кровля - скатная, шифер.

6.12. ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница" (Межевское отделение, поликлиника) находится по адресу: Костромская область, Межевской район, с. Георгиевское, ул. Октябрьская, д. 80, обслуживает население Межевского района, численность - 2 235 человек. Транспорт - Межевской район - доставка до поликлиники автотранспортом больницы и межмуниципальными рейсовыми автобусами (от с. Георгиевское до г. Мантурово). Организация выездной формы работы - доставка людей старше 65 лет. Здание - одноэтажное деревянное, фундамент - бетонные столбы, перекрытия - деревянное, кровля - скатная, шифер. Требуется капитальный ремонт здания - фундамента, кровли, инженерных сетей.

6.13. Заводский ФП находится по адресу: Костромская область, Межевской район, д. Заводское, д. 30, обслуживает 9 населенных пунктов, в 2 из которых есть жители, численность населения - 43 человека.

К 2025 году планируется закрыть ФП и открыть домовое хозяйство, ввиду малой численности населения и отсутствия перспективы развития населенного пункта. Транспорт - транспортное сообщение автобусами отдела образования. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет.

6.14. Колодезненский ФП находится по адресу: Костромская область, Межевской район, д. Колодезная, д. 18а, обслуживает 7 населенных пунктов, в 5 из которых есть жители, численность населения - 77 человек. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется. Транспорт - транспортное сообщение автобусами отдела образования. Здание - одноэтажное деревянное, фундамент - ленточный, кровля - скатная, шифер. Капитальный ремонт: здание находится в аренде, требуется капитальный ремонт с участием собственника. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет.

6.15. Никольский ФП находится по адресу: Костромская область, Межевской район, с. Никола, пл. Ильича, д. 5, обслуживает население 9 населенных пунктов, в 5 из которых есть жители, численность населения - 368 человек. К 2025 году планируется открыть модульный ФП, так как здание ФП находится в старом здании и не подлежит ремонту. Транспорт - транспортное сообщение автобусами отдела образования. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет.

6.16. Петушихский ФП находится по адресу: Костромская область, Межевской район, д. Петушиха, ул. Школьная, д. 4а, обслуживает население 4 населенных пунктов, численность населения - 84 человека. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется. Транспорт - транспортное сообщение автобусами отдела образования. Здание - одноэтажное деревянное, фундамент - ленточный, кровля - скатная, шифер. Капитальный ремонт - здание находится в аренде, требуется капитальный ремонт с участием собственника. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет.

6.17. Середневский ФП находится по адресу: Костромская область, Межевской район, д. Середняя, ул. Центральная, д. 4, обслуживает население 5 населенных пунктов, в одном из которых есть жители, численность населения - 82 человека. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется. Транспорт - транспортное сообщение автобусами отдела образования. Здание - одноэтажное деревянное, фундамент - ленточный, кровля - скатная, шифер. Капитальный ремонт - здание находится в аренде, требуется капитальный ремонт с участием собственника. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет.

6.18. Советский ФП находится по адресу: Костромская область, Межевской район, п. Советский, ул. Школьная, д. 8, обслуживает население численностью 65 человек. К 2025 году планируется закрыть ФП и открыть домовое хозяйство ввиду малой численности населения и отсутствия перспективы развития населенного пункта и длительного отсутствия медицинского работника. Транспорт - транспортное сообщение автобусами отдела образования. Здание - одноэтажное деревянное, фундамент - ленточный, кровля - скатная, шифер. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет.

6.19. Центральный ФП находится по адресу: Костромская область, Межевской район, п. Центральный, ул. Школьная, д. 15, обслуживает население 2 населенных пунктов численностью 133 человека, в т.ч. 22 ребенка. Расстояние до МО 2 уровня (ОГБУЗ Мантуровская ОБ) составляет 99 км. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется. Транспорт - транспортное сообщение автобусами отдела образования. Здание - одноэтажное деревянное, фундамент - ленточный, кровля - скатная, шифер. Капитальный ремонт - требует замены фундамента, кровли и оконных блоков. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет.

6.20. Селинский ФП находится по адресу: Костромская область, Межевской район, д. Селино, д. 23, обслуживает население численностью 13 человек. К 2024 году планируется закрыть ФП и открыть домовое хозяйство ввиду малой численности населения и отсутствия перспективы развития населенного пункта. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет.

6.21. Спасская ВА находится по адресу: Костромская область, Мантуровский район, д. Подвигалиха, обслуживает население 14 населенных пунктов численностью 296 человек. Здание - одноэтажное кирпичное, фундамент - ленточный, перекрытия - железобетонные, кровля - мягкая наплавляемая. Требуется капитальный ремонт здания - фасада, кровли, инженерных сетей. Транспорт - на регулярной основе - один рейс муниципального автобуса в будние дни. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет.

6.22. Леонтьевская ВА находится по адресу: Костромская область, Мантуровский район, д. Леонтьево, обслуживает население 15 населенных пунктов численностью 311 человек. Планируется перевод в ФП - в связи с длительным отсутствием врачебных кадров. Здание - одноэтажное кирпичное, фундамент - блочный, перекрытие - железобетонное, кровля - скатная, шифер. Требуется капитальный ремонт здания - фасада, кровли, инженерных сетей. Транспорт - на регулярной основе - один рейс муниципального автобуса в будние дни. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет.

6.23. Октябрьская ВА находится по адресу: Костромская область, Мантуровский район, пос. Октябрьский, обслуживает население 3 населенных пунктов численностью 845 человек. Планируется перевод в ФП в связи с длительным отсутствием врачебных кадров. Требуется капитальный ремонт здания: кровли, инженерных сетей. Транспорт - пригородное железнодорожное сообщение. Здание - одноэтажное кирпичное, фундамент - бутовый ленточный, перекрытия - деревянные, кровля - скатная, шифер. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет.

7. ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница им. Каверина В.Ф.".

7.1. Пыщугская врачебная амбулатория на 118 посещений в смену, расположена по адресу: Костромская область, с. Пыщуг, ул. Фокина, д. 19г, обслуживает 4 276 человек, из них детей - 850. Расположено 8 ФАПов: Боровской ФАП - 292 человека, Верхнеспасский ФАП - 222 человека, Воздвиженский ФАП - 216 человек, Головинский ФАП - 72 человека, Колпашницкий ФАП - 124 человека, Крутовской ФАП - 97 человек, Михайловицкий ФАП - 53 человека, Носковский ФАП - 167 человек.

7.2. Поназыревская врачебная амбулатория на 250 посещений в смену расположена по адресу: Костромская область, п.г.т. Поназырево, ул. 2-й Пролетарский переулок, д. 5. Обслуживает 4 268 человек, из них детей - 844. Расположено 3 ФАПа: Горловский ФАП - 174 человека, Клюкинский ФАП - 177 человек, Хмелевский ФАП - 257 человек и 2 врачебные амбулатории: Якшангская на 28 посещений в смену по адресу: Костромская область, п. Якшанга, ул. Папанина, д. 41 и Полдневицкая на 28 посещений в смену по адресу: Костромская область, п. Полдневица, ул. Мира, д. 32.

7.3. Рождественская врачебная амбулатория на 150 посещений расположена по адресу: Костромская область, с. Рождественское, ул. Коммунальная, д. 11. Обслуживает 1 229 человек, из них детей - 393. Расположено 6 ФП: Берзихинский ФП - 195 человек, Катунинский ФП - 93 человека, Майтихинский ФП - 83 человека, Марутинский ФП - 194 человека, Печенкинский ФП - 143 человека, Поляшовский ФП - 86 человек.

7.4. Одоевская врачебная амбулатория на 29 посещений в смену находится по адресу: Костромская область, с. Одоевское, ул. Советская, д. 11. Расположен Конёвский ФАП с населением 274 человека, Троицкий ФП с населением 241 человек.

7.5. Зебляковская врачебная амбулатория на 45 посещений в смену находится по адресу: Костромская область, п. Зебляки, ул. Ленина, д. 5. Обслуживает 2 189 человек, из них детей - 461. Прикреплен Заболотский ФАП с численностью населения 240 человек.

7.6. Шекшемская врачебная амбулатория на 24 посещения в смену расположена по адресу: Костромская область, Шарьинский район, п. Шекшема, ул. Вокзальная, д. 7. Обслуживает 1 077 человек, из них детей - 224 человека. Прикреплен Варакинский ФАП с населением 292 человека.

7.7. Шангская врачебная амбулатория на 23 посещения в смену расположена по адресу: Костромская область, с. Николо-Шанга, ул. Школьная, д. 20. Обслуживает 1 248 человек, из них детей - 291 человек. Прикреплено 3 фельдшерских пункта: Головинский ФП с населением 63 человека, Кривячский ФП - 119 человек, Пищевский ФП - 149 человек.

Планируется строительство новой амбулатории в с. Пыщуг.

8. ОГБУЗ "Антроповская центральная районная больница". Местонахождение и место осуществления лицензируемого вида деятельности - 157260, Костромская область, п. Антропово, ул. Октябрьская, д. 25.

Радиус обслуживания населения: Антроповский район - 68 км.

8.1. ОГБУЗ "Антроповская районная больница" (поликлиника) находится по адресу: 157260, Костромская область, п. Антропово, ул. Октябрьская, д. 25, обслуживает население Антроповского района, численность - всего 6 270 человек, в том числе: взрослые - 5 351 человек, детей и подростков - 919 человек.

Транспорт - внутрипоселковых маршрутов нет. Антроповский район: с. Палкино - три маршрута ежедневно; Просек - 2 маршрута ежедневно в рабочие дни; Словинка - 2 маршрута в неделю; Пеньки, Михайловское - 1 маршрут в 2 недели; Котельниково - 1 маршрут в неделю. Организация выездной формы работы: доставка людей старше 65 лет, доставка взрослого населения на ежегодную диспансеризацию из отдаленных населенных пунктов муниципальным транспортом бесплатно согласно графику диспансеризации. Здание - трехэтажное, кирпичное, кровля двухскатная, частично покрыта металлопрофилем, а частично шифером (требует замены), перекрытия железобетонные. Требуется капитальный ремонт здания: кровли, крыльца в детскую консультацию.

8.2. Палкинская ВА находится по адресу: Костромская область, Антроповский район, с. Палкино, ул. Больничная, дом 16, обслуживает население 56 населенных пунктов с численностью 1 875 человек. Здание - двухэтажное кирпичное, фундамент - ленточный, перекрытия - железобетонные, кровля - скатная, шифер. Требуется капитальный ремонт здания - фасада, кровли, инженерных сетей. Транспорт - 3 маршрута в день, дорожная сеть - асфальтовое покрытие. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет.

8.3. Фельдшерские пункты (8 ФП):

8.3.1. Богословский ФП находится по адресу: 157245, Костромская область, Антроповский район, с. Богослов, дом 37, обслуживает 3 населенных пункта, численность - 30 человек. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется. Транспорт - регулярного транспортного сообщения нет, дорожная сеть - асфальтовое и грунтовое покрытие. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей с 65 лет. Здание - одноэтажное деревянное, фундамент - ленточный, кровля - скатная, перекрытия - деревянные, шифер; расположен в здании с почтой России.

8.3.2. Куриловский ФП находится по адресу: 157243, Костромская область, Антроповский район, д. Курилово, ул. Школьная, дом 6, обслуживает 2 населенных пункта, численность - 74 человека. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется. Транспорт - 2 маршрута в неделю, дорожная сеть - асфальтовое покрытие. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет. Здание - одноэтажное кирпичное, фундамент - ленточный, кровля - скатная, перекрытия - деревянные, шифер.

8.3.3. Котельниковский ФП находится по адресу: 157250, Костромская область, Антроповский район, д. Котельниково, дом 31, обслуживает 7 населенных пунктов, численность - 151 человек. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется. Транспорт - 1 маршрут в неделю, дорожная сеть - асфальтовое покрытие. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет. Здание - одноэтажное деревянное, фундамент - ленточный, кровля - скатная, перекрытия - деревянные, шифер.

8.3.4. Михайловский ФП находится по адресу: 157253, Костромская область, Антроповский район, с. Михайловское, дом 6, обслуживает 5 населенных пунктов, численность - 115 человек. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется. Транспорт - 1 маршрут в 2 недели, дорожная сеть - асфальтовое и грунтовое покрытие. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет. Здание - одноэтажное деревянное, фундамент - ленточный, кровля - скатная, перекрытия - деревянные, шифер.

8.3.5. Просекский ФП находится по адресу: 157248, Костромская область, Антроповский район, д. Просек, ул. Новая, дом 1, обслуживает 10 населенных пунктов, численность - 351 человек. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется. Транспорт - 2 маршрута в день в рабочие дни, дорожная сеть - асфальтовое покрытие. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет. Здание - фельдшерский пункт находится в двухэтажном кирпичном жилом доме (квартира).

8.3.6. Пеньковский ФП находится по адресу: 157255, Костромская область, Антроповский район, с. Пеньки, дом 11, обслуживает 8 населенных пунктов, численность - 139 человека. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется. Транспорт - 1 маршрут в 2 недели, дорожная сеть - асфальтовое покрытие. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет. Здание - одноэтажное деревянное, фундамент - ленточный, кровля - скатная, перекрытия - деревянные, шифер. Требуется капитальный ремонт.

8.3.7. Словинский ФП находится по адресу: 157244, Костромская область, Антроповский район, с. Словинка, ул. Садовая, дом 16, обслуживает 6 населенных пунктов, численность - 103 человека. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется. Транспорт - 2 маршрута в неделю, дорожная сеть - асфальтовое и грунтовое покрытие. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет. Здание - одноэтажное деревянное, фундамент - ленточный, кровля - скатная, перекрытия - деревянные, шифер, фельдшерский пункт находится в здании сельской администрации.

8.3.8. Трифоновский ФП находится по адресу: 157252, Костромская область, Антроповский район, с. Трифон, дом 70, обслуживает 7 населенных пунктов, численность - 153 человека. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется. Транспорт - регулярного транспортного сообщения нет, дорожная сеть - асфальтовое и грунтовое покрытие. Организация выездной формы работы: выезд передвижного ФП; выезд бригады врачей-специалистов; доставка людей старше 65 лет. Здание - одноэтажное деревянное, фундамент - ленточный, кровля - скатная, перекрытия - деревянные, шифер.

8.4. Домовые хозяйства - 13 единиц:

8.4.1. Домовое хозяйство в д. Турилово, расстояние до Палкинской ВА - 18 км, дорожная сеть - асфальтовое покрытие, регулярного транспортного сообщения нет, количество населенных пунктов - 1, население - 19 человек.

8.4.2. Домовое хозяйство в д. Шутово, расстояние до Палкинской ВА - 30 км, дорожная сеть - асфальтовое и грунтовое покрытие, регулярного транспортного сообщения нет, количество населенных пунктов - 1, население - 6 человек.

8.4.3. Домовое хозяйство в д. Чебаново, расстояние до ОГБУЗ "Антроповская центральная районная больница" - 20 км, дорожная сеть - асфальтовое и грунтовое покрытие, регулярного транспортного сообщения нет, количество населенных пунктов - 1, население - 11 человек.

8.4.4. Домовое хозяйство в д. Лежнево, расстояние до Палкинской ВА - 28 км, дорожная сеть - асфальтовое и грунтовое покрытие, 1 автобусный маршрут в две недели, количество населенных пунктов - 1, население - 8 человек.

8.4.5. Домовое хозяйство в д. Шастово, расстояние до Палкинской ВА - 27 км, дорожная сеть - асфальтовое покрытие, 1 автобусный маршрут в неделю, количество населенных пунктов - 1, население - 23 человека.

8.4.6. Домовое хозяйство в д. Неверово, расстояние до Палкинской ВА - 7 км, дорожная сеть - асфальтовое и грунтовое покрытие, регулярного транспортного сообщения нет, количество населенных пунктов - 1, население - 25 человек.

8.4.7. Домовое хозяйство в д. Конышово, расстояние до ОГБУЗ "Антроповская центральная районная больница" - 17 км, дорожная сеть - асфальтовое и грунтовое покрытие, регулярного транспортного сообщения нет, количество населенных пунктов - 1, население - 23 человека.

8.4.8. Домовое хозяйство на ж/д разъезде Монаково, расстояние до ОГБУЗ "Антроповская центральная районная больница" - 25 км, дорожная сеть - железнодорожное сообщение, количество населенных пунктов - 1, население - 5 человек.

8.4.9. Домовое хозяйство в д. Савино, расстояние до Палкинской ВА - 29 км, дорожная сеть - асфальтовое и грунтовое покрытие, 1 автобусный маршрут в две недели, количество населенных пунктов - 1, население - 22 человека.

8.4.10. Домовое хозяйство в д. Нифоново, расстояние до Палкинской ВА - 7 км, дорожная сеть - асфальтовое покрытие, 2 автобусных маршрута в неделю, количество населенных пунктов - 1, население - 2 человека.

8.4.11. Домовое хозяйство в д. Бетелево, расстояние до Богословского ФП - 6 км, дорожная сеть - асфальтовое покрытие, 1 автобусный маршрут в неделю, количество населенных пунктов - 1, население - 2 человека.

8.4.12. Домовое хозяйство в д. Паново, расстояние до Словинского ФП - 7 км, дорожная сеть - грунтовое покрытие, регулярного транспортного сообщения нет, количество населенных пунктов - 1, население - 2 человека.

8.4.13. Домовое хозяйство в д. Пестово, расстояние до ОГБУЗ "Антроповская центральная районная больница" - 7 км, дорожная сеть - асфальтовое покрытие, 3 автобусных маршрута в день, количество населенных пунктов - 1, население - 22 человека.

9. ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница":

9.1. ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" обслуживает 3 района: Вохомский, Октябрьский и Павинский, радиус обслуживания - 90 км. Расстояние до ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" Боговаровского отделения - 18 км, Павинского отделения - 51 км.

Количество прикрепленного населения - 15 683 человека, в том числе детей в возрасте 0-17 лет включительно - 2 763 человека.

Количество прикрепленного населения к Вохомскому отделению ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" - 8 405 человек, в том числе детей в возрасте 0-17 лет включительно - 1 411 человек.

Количество прикрепленного населения к Боговаровскому отделению ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" - 3 779 человек, в том числе детей в возрасте 0-17 лет включительно - 701 человек.

Количество прикрепленного населения к Павинскому отделению ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" - 3 499 человек, в том числе детей в возрасте 0-17 лет включительно - 651 человек.

Дорожное покрытие - частично асфальтовое низкого качества, гравийное, грунтовое.

Первичная медико-санитарная помощь в Вохомском районе оказывается поликлиникой Вохомского отделения, отделениями дневного стационара, 5 ФАПами (в том числе передвижным ФАПом), 15 ФП.

9.1.1. Воробьёвицкий ФАП находится на расстоянии от ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" - 42 км. Радиус обслуживания - 2,5 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 1. Количество прикрепленного населения - 451 человек.

9.1.2. Талицкий ФАП находится на расстоянии от ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" - 61 км. Радиус обслуживания - 1,5 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 1. Количество прикрепленного населения - 360 человек.

9.1.3. Заветлужский ФП находится на расстоянии от ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" - 45 км. Радиус обслуживания - 12 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 8. Количество прикрепленного населения - 138 человек.

9.1.4. Лажборовицкий ФП находится на расстоянии от ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" - 47 км. Радиус обслуживания - 1 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 1. Количество прикрепленного населения - 105 человек.

9.1.5. Лапшинский ФП находится на расстоянии от ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" - 20 км. Радиус обслуживания - 7,4 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 7. Количество прикрепленного населения - 187 человек.

9.1.6. Льнозаводской ФП находится на расстоянии от ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" - 5,7 км. Радиус обслуживания - 2 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 2. Количество прикрепленного населения - 169 человек.

9.1.7. Латышовский ФП находится на расстоянии от ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" - 8,3 км. Радиус обслуживания - 6,5 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 10. Количество прикрепленного населения - 240 человек.

9.1.8. Малораменский ФП находится на расстоянии от ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" - 29 км. Радиус обслуживания - 2 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 1. Количество прикрепленного населения - 216 человек.

9.1.9. Марковский ФП находится на расстоянии от ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" - 5,5 км. Радиус обслуживания - 16 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 22. Количество прикрепленного населения - 283 человека.

9.1.10. Маручатский ФП находится на расстоянии от ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" - 43 км. Радиус обслуживания - 8 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 9. Количество прикрепленного населения - 118 человек.

9.1.11. Осипинский фельдшерско-акушерский пункт находится на расстоянии от ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" 7 км. Радиус обслуживания - 11 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 14. Количество прикрепленного населения - 208 человек.

9.1.12. Первомайский ФП находится на расстоянии от ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" 19 км. Радиус обслуживания - 10 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 9. Количество прикрепленного населения - 236 человек.

9.1.13. Согорский ФП находится на расстоянии от ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" 16 км. Радиус обслуживания 4 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 8. Количество прикрепленного населения - 134 человека. ФП не укомплектован.

9.1.14. Петрецовский ФП находится на расстоянии от ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" 17 км. Радиус обслуживания - 14 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 11. Количество прикрепленного населения - 298 человек.

9.1.15. Обуховский ФП находится на расстоянии от ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" 9,7 км. Радиус обслуживания - 18 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 19. Количество прикрепленного населения - 320 человек.

9.1.16. Средневохомский ФП находится на расстоянии от ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" 55 км. Радиус обслуживания - 2 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 1. Количество прикрепленного населения - 151 человек.

9.1.17. Тихоновский ФП находится на расстоянии от ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" 63 км. Радиус обслуживания - 15 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 9. Количество прикрепленного населения - 149 человек.

9.1.18. ФП п. Маяк находится на расстоянии от ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" 7,7 км. Радиус обслуживания - 4 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 3. Количество прикрепленного населения - 113 человек.

9.1.19. ФАП с. Спас находится на расстоянии от ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" 33 км. Радиус обслуживания - 13 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 17. Количество прикрепленного населения - 236 человек.

Требуется капитальный ремонт Вохомского, Павинского, Боговаровского отделений ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница".

Требуется строительство 3 новых модульных ФАПов.

9.2. ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница", Боговаровское отделение.

9.2.1. Новинский ФП находится в арендованном помещении на расстоянии от Боговаровского отделения ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" 12 км. Радиус обслуживания - 6 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 6. Количество прикрепленного населения - 110 человек.

9.2.2. Соловецкий ФП находится в арендованном помещении на расстоянии от Боговаровского отделения ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" 21 км. Радиус обслуживания - 7 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 15. Количество прикрепленного населения - 201 человек.

9.2.3. Стариковский ФП находится в арендованном помещении на расстоянии от Боговаровского отделения ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" 25 км. Радиус обслуживания - 2 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 7. Количество прикрепленного населения - 121 человек.

9.2.4. Лебедевский ФП находится на расстоянии от Боговаровского отделения ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" 18 км. Принадлежит больнице. Радиус обслуживания - 5 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 3. Количество прикрепленного населения - 128 человека.

9.2.5. Сивцевский ФП находится в арендованном помещении на расстоянии от Боговаровского отделения ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" 12 км. Радиус обслуживания - 10 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 7. Количество прикрепленного населения - 64 человека.

9.2.6. Забегаевский ФП находится в арендованном помещении на расстоянии от Боговаровского отделения ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" 19 км. Радиус обслуживания - 10 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 12. Количество прикрепленного населения - 157 человек.

9.2.7. Луптюгский ФП находится в арендованном помещении на расстоянии от Боговаровского отделения ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" 32 км. Радиус обслуживания - 3 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 8. Количество прикрепленного населения - 280 человек.

9.2.8. Большестрельский ФП находится на расстоянии от Боговаровского отделения ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" 45 км. Принадлежит больнице. Радиус обслуживания - 3 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 5. Количество прикрепленного населения - 71 человек.

9.2.9. Власовский ФП находится на расстоянии от Боговаровского отделения ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" 28 км. Принадлежит больнице. Радиус обслуживания - 6 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 9. Количество прикрепленного населения - 140 человек.

9.3. ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" (Павинское отделение):

9.3.1. Леденгский ФП не соответствует порядкам:

количество имеющегося оборудования - 25 единиц, из них со сроком эксплуатации свыше 10 лет - 12 единиц, что составляет 50% от имеющегося оборудования;

50% оборудования от имеющегося оборудования требует замены;

для оснащения с целью укомплектования на основании порядков требуется 60 единиц оборудования.

9.3.2. Шумковский ФП не соответствует порядкам:

количество имеющегося оборудования - 38 единиц, из них со сроком эксплуатации свыше 10 лет - 15 единиц, что составляет 39% от имеющегося оборудования;

39% оборудования от имеющегося оборудования требует замены;

для оснащения с целью укомплектования на основании порядков требуется 34 единицы оборудования.

9.3.3 Хорошевский ФП не соответствует порядкам:

количество имеющегося оборудования - 24 единицы, из них со сроком эксплуатации свыше 10 лет - 20 единиц, что составляет 83% от имеющегося оборудования;

83% оборудования от имеющегося оборудования требует замены;

для оснащения с целью укомплектования на основании порядков требуется 68 единиц оборудования.

10. ОГБУЗ "Кадыйская районная больница".

ОГБУЗ "Кадыйская районная больница" располагается по адресу: Костромская область, п. Кадый, ул. Макарьевская, д. 80. Радиус обслуживания - 90 км. Расстояние до областного центра - 150 км. Поликлиника обслуживает население района численностью 7 610 человек.

10.1. Вешкинский ФП расположен в 12 км от районной больницы, обслуживает 2 населенных пункта: п. Вёшка - численность населения 492 человека; с. Рубцово - численность населения 204 человека.

10.2. Котловский ФП расположен в 20 км от районной больницы, обслуживает 2 населенных пункта: д. Котлово - численность населения 182 человека, п. Химзавод - численность населения 3 человека.

10.3. Марьинский ФП расположен в 12 км от районной больницы, обслуживает 3 населенных пункта: д. Марьино - численность населения 108 человек, д. Середники - численность населения 31 человек, д. Тренино - численность населения 6 человек.

10.4. Селищенский ФП расположен в 8 км от районной больницы, обслуживает 2 населенных пункта: д. Селище - численность населения 69 человек, д. Михеево - численность населения 18 человек.

10.5. Екатеринкинский ФП расположен в 20 км от районной больницы, обслуживает 8 населенных пунктов: д. Екатеринкино - численность населения 136 человек, д. Борисово - численность населения 33 человека, д. Николаевское - численность населения 11 человек, д. Истопки - численность населения 7 человек, д. Ильинское - численность населения 2 человека, д. Ивашево - численность населения 17 человек, д. Новая Чудь - численность населения 1 человек, д. Митино - численность населения 6 человек.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |

10.5. Низкусинский ФП расположен в 45 км от районной больницы и обслуживает 6 населенных пунктов: с. Низкусь - численность населения 105 человек, д. Антипино - численность населения 3 человека, д. Доронино - численность населения 1 человек, д. Синдяково - численность населения 2 человека, д. Старово - численность населения 4 человека.

10.6. Ново-Берёзовский ФП расположен в 25 км от районной больницы, обслуживает 2 населенных пункта: п. Новый Берёзовец - численность населения 116 человек, п. Берёзовец - численность населения 2 человека.

10.7. Лубянский ФП расположен в 40 км от районной больницы, обслуживает 5 населенных пунктов: д. Лубяны - численность населения 133 человека, д. Добрянки - численность населения 1 человек, д. Хороброво - численность населения 17 человек, д. Неверовка - численность населения 7 человек, д. Матвейково - численность населения 6 человек.

10.8. Борисоглебский ФП расположен в 60 км от районной больницы, обслуживает 5 населенных пунктов: д. Костино - численность населения 1 человек, д. Фетинино - численность населения 2 человека, д. Малово - численность населения 1 человек, д. Поселихино - численность населения 1 человек, с. Борисоглебское - численность населения 100 человек.

10.9. Ново-Курдюмский ФП расположен в 80 км от районной больницы, обслуживает 1 населенный пункт: п. Новый Курдюм - численность населения 93 человека.

10.10. Столпинский ФП расположен в 70 км от районной больницы, обслуживает 4 населенных пункта: с. Столпино - численность населения 258 человек, д. Стрелицы - численность населения 1 человек, д. Мужичковская - численность населения 24 человека, д. Калиновская - численность населения 4 человека.

10.11. Ведровский ФП расположен в 90 км от районной больницы, обслуживает 1 населенный пункт: д. Ведрово - численность населения 57 человек.

10.12. Чернышевский ФАП расположен в 30 км от районной больницы, обслуживает 5 населенных пунктов: с. Чернышево - численность населения 178 человек, д. Хохлянки - численность населения 22 человека, д. Меленки - численность населения 19 человек, д. Починок - численность населения 15 человек, д. Гобино - численность населения 2 человека.

10.13. Иваньковский ФП расположен в 30 км от районной больницы, обслуживает 1 населенный пункт: д. Иваньково - численность населения 106 человек.

10.14. Паньковский ФП расположен в 8 км от районной больницы, обслуживает 2 населенных пункта: д. Паньково - численность населения 215 человек, д. Чапыги - численность населения 11 человек.

10.15. Дубковский ФП расположен в 8 км от районной больницы, обслуживает 2 населенных пункта: п. Дубки - численность населения 208 человек, д. Льгово - численность населения 11 человек.

10.16. Текунский ФП расположен в 20 км от районной больницы, обслуживает 2 населенных пункта: п. Текун - численность населения 322 человека, д. Митьково - численность населения 4 человека.

10.17. Завражная амбулатория расположена в 50 км от районной больницы, обслуживает 8 населенных пунктов: с. Завражье - численность населения 397 человек, д. Ступниково - численность населения 10 человек, д. Прозорово - численность населения 7 человек, д. Булдачиха - численность населения 5 человек, д. Сорочково - численность населения 3 человека, д. Деревнищи - численность населения 5 человек, д. Луховцево - численность населения 3 человека, д. Ковалево - численность населения 3 человека.

В связи с тем, что помещения фельдшерских пунктов находятся в приспособленных зданиях (отдельные здания 1954 года постройки), капитальный ремонт практически нигде не проводился, требуются большие средства на приведение фельдшерских пунктов в соответствии с требованиями или их замена на новые.

Существующая сеть медицинских учреждений района создана в соответствии с численностью проживающего населения, с радиусом обслуживания от 6 до 18 км и отвечает доступности первичной медико-санитарной помощи.

Площадь Кадыйского района составляет 2190 кв. км, 95 населенных пунктов и одно городское поселение. Протяженность района - 132 км с севера на юг и 48 км с востока на запад.

Здравоохранение Кадыйского района включает районную больницу (поликлиника на 150 посещений, детская консультация на 50 посещений, стационар на 15 коек, дневной стационар на 9 коек, дневной стационар на дому на 2 койки, клинико-диагностическая лаборатория, рентген-кабинет, отделение скорой медицинской помощи), врачебную амбулаторию на 15 посещений в с. Завражье, фельдшерско-акушерский пункт в с. Чернышево, 16 фельдшерских пунктов, мобильный (передвижной) ФАП, домовое хозяйство в д. Льгово.

11. ОГБУЗ "Кологривская районная больница".

ОБГУЗ "Кологривская районная больница" обслуживает Кологривский район, площадь обслуживаемой территории - 3 553 кв. км, протяженность - 161 км. Население - 5 140 человек, плотность населения - 1,50 чел./кв. км. Районная больница размещена в г. Кологриве, население - 3 350 человек, расстояние до медицинских организаций 2 уровня - 90 км. ОГБУЗ "Кологривская районная больница" (5 140 человек) круглосуточный стационар - 8 коек, дневной стационар - 11 коек, амбулаторно-поликлиническое отделение - 146 посещений в смену.

Территориально обособленных подразделений (ФП, ФАП) - 13 единиц, из них не функционируют по причине дефицита кадров - 2 единицы.

11.1. Высоковский ФП (108 человек).

Адрес: 157447, Костромская область, Кологривский район, д. Высоково, ул. Центральная, д. 37.

Численность населения - 108 человек, обслуживает 8 населенных пунктов, отдаленность от районной больницы - 38,2 км, расстояние до медицинской организации 2 уровня - 45,9 км, смена формы оказания медицинской помощи к 2024 году не планируется. Реконструкция, капитальный ремонт планируются в 2022 году.

11.2. Воймасский ФАП (154 человек).

Адрес: 157442, Костромская область, Кологривский район, п. Воймас, ул. Школьная, д. 3, численность населения - 108 человек, обслуживает 6 населенных пунктов, отдаленность от районной больницы - 25,7 км, расстояние до медицинской организации 2 уровня - 58,7 км. Смена оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется. Капитальный ремонт.

11.3. Глебовский ФП (110 человек).

Адрес: 157450, Костромская область, Кологривский район, п. Варзенга, ул. Средняя, д. 21. Численность населения - 110 человек, обслуживает 5 населенных пунктов, отдаленность от районной больницы - 14,3 км, расстояние до медицинской организации 2 уровня - 104,3 км. Смена оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется. Капитальный ремонт.

11.4. Красноборский ФП (108 человек).

Адрес: 157451, Костромская область, Кологривский район, п. Красный Бор, ул. Школьная, д. 20, численность населения - 108 человек, обслуживает 1 населенный пункт, отдаленность от районной больницы - 26,2 км, расстояние до медицинской организации 2 уровня - 109 км. Смена оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется.

11.5. Октябрьский ФП (139 человек).

Адрес: 157454, Костромская область, Кологривский район, п. Октябрьский, ул. Центральная, численность населения - 139 человек, обслуживает 5 населенных пунктов, отдаленность от районной больницы - 36,4 км, расстояние до медицинской организации 2 уровня - 126,4 км. Смена оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется. Косметический ремонт.

11.6. Понговский ФП (1 человек).

Адрес: 157456, Костромская область, Кологривский район, д. Даравка, обслуживает 4 населенных пункта, численность населения - 1 человек, отдаленность от районной больницы - 71 км, расстояние до медицинской организации 2 уровня - 161 км. Смена оказания медицинской помощи в 2020 году - домовое хозяйство.

11.7. Лисицинский ФП (57 человек).

Адрес: 157446, Костромская область, Кологривский район, д. Лисицино, численность населения - 57 человек, обслуживает 9 населенных пунктов, отдаленность от районной больницы - 30,3 км, расстояние до медицинской организации 2 уровня - 52,4 км. Смена оказания медицинской помощи в 2022 году - домовое хозяйство.

11.8. Колохтский ФП (97 человек).

Адрес: 157457, Костромская область, Кологривский район, п. Колохта, ул. Центральная, численность населения 97 человек, обслуживает 2 населенных пункта, отдаленность от районной больницы 27,5 км, расстояние до медицинской организации 2 уровня - 117,5 км. Смена формы оказания медицинской помощи в 2021 году - домовое хозяйство.

11.9. Илешевский ФП (70 человек).

Адрес: 157451, Костромская область, Кологривский район, д. Овсяниково, численность населения - 70 человек, отдаленность от районной больницы - 25,3 км, расстояние до медицинской организации 2 уровня - 115,3 км.

Смена оказания формы медицинской помощи в 2020 году - домовое хозяйство.

12. ОГБУЗ "Красносельская районная больница".

Первичная медико-санитарная помощь населению Красносельского района оказывается ОГБУЗ "Красносельская районная больница", а также ФАПами Красносельского района. Общая численность населения - 18 297 человек, площадь - 950 км. кв.

ОГБУЗ "Красносельская районная больница" с численностью обслуживаемого населения - 8039 человек (в т.ч. прикрепленное - 8004 человека).

Фельдшерско-акушерские пункты:

12.1. Афанасовский с численностью обслуживаемого населения - 212 человек (в т.ч. прикрепленное - 201 человек).

12.2. Боровиковский с численностью обслуживаемого населения - 1060 человек (в т.ч. прикрепленное - 817 человек).

12.3. Дербилковский с численностью обслуживаемого населения - 190 человек (в т.ч. прикрепленное - 8 человек).

12.4. Косевской с численностью обслуживаемого населения - 635 человек (в т.ч. прикрепленное - 331 человек).

12.5. Светочегорский с численностью обслуживаемого населения - 343 человека (в т.ч. прикрепленное - 247 человек).

12.6. Сухарский с численностью обслуживаемого населения - 370 человек (в т.ч. прикрепленное - 189 человек).

12.7. Синцовский с численностью обслуживаемого населения - 334 человека (в т.ч. прикрепленное - 95 человек).

12.8. Грав-Карьерский с численностью обслуживаемого населения - 630 человек (в т.ч. прикрепленное - 113 человек).

12.9. Здемировский с численностью обслуживаемого населения - 803 человека (в т.ч. прикрепленное - 564 человека).

12.10. Ченцевский с численностью обслуживаемого населения - 653 человека (в т.ч. прикрепленное - 334 человека).

12.11. Гридинский с численностью обслуживаемого населения - 997 человек (в т.ч. прикрепленное - 516 человек).

12.12. Подольский с численностью обслуживаемого населения - 1008 человек (в т.ч. прикрепленное - 971 человек).

12.13. Шолоховский с численностью обслуживаемого населения - 1753 человека (в т.ч. прикрепленное - 1113 человек).

12.14. Ивановский врач общей практики (далее - ВОП) с численностью обслуживаемого населения - 541 человек (в т.ч. прикрепленное - 390 человек).

12.15. Халипинский с численностью обслуживаемого населения - 745 человек (в т.ч. прикрепленное - 665 человек).

12.16. Сидоровский с численностью обслуживаемого населения - 556 человек (в т.ч. прикрепленное - 75 человек).

Численность населения Красносельского района на 1 января 2020 года составляет всего 18 229 человек. Город - 9 861 человек. Село - 8 368 человек.

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи населению Красносельского района осуществляется в ОГБУЗ "Красносельская районная больница":

поликлиникой взрослых;

детской поликлиникой;

женской консультацией;

ФАПами (15);

передвижным ФАПом.

При проведении анализа размещения объектов здравоохранения данные показывают:

поликлиники (взрослая, детская), женская консультация обслуживают 152 населенных пункта, наименьшее расстояние до которых составляет от 3 км, наибольшее - 39 км;

для оказания медицинской помощи сельскому населению непосредственно на месте в Красносельском районе - 21 ФАП, с 1 декабря 2020 года функционирует передвижной ФАП.

Наименьшее расстояние от ФАПа до закрепленного населенного пункта составляет 1 км, а наибольшее расстояние - 10 км.

Наименьшее расстояние от ФАП до районной больницы (ОГБУЗ "Красносельская центральная районная больница") - от 3 км, наибольшее расстояние - 39 км.

На расстоянии более 20 км расположены 10 ФАПов.

Анализ динамики численности обслуживаемого прикрепленного населения за четыре года в Красносельском районе показывает небольшой прирост населения.

Веселовский (модульный) фельдшерско-акушерский пункт открыт в 2020 году. Численность обслуживаемого населения - 415 человек.

13. ОГБУЗ "Макарьевская районная больница".

13.1. Местонахождение: Костромская область, г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, д. 23а.

Транспорт: городской транспорт на регулярной основе. Муниципальный автобус от г. Макарьева до с. Нежитино. Межмуниципальные автобусы от д. Куриловка до г. Макарьева, от г. Макарьева до д. Федоровское. В районе осуществляется выезд передвижного ФАПа, обследование лиц старше 65 лет через Комплексный центр социального обслуживания населения.

Здание: кирпичное, 3-этажное, кровля металлическая, перекрытия железобетонные, стены кирпичные. Требуется ремонт кровли. Заключение о техническом состоянии помещений имеется.

13.2. Горчухинская врачебная амбулатория.

Местонахождение: Костромская область, Макарьевский район, п. Горчуха, ул. 1 Мая, д. 7.

Транспорт: муниципальный автобус от г. Макарьева до п. Горчуха, от п. Горчуха до с. Юрово.

Здание: модульная конструкция.

13.3. Унженская врачебная амбулатория.

Местонахождение: Костромская область, Макарьевский район, с. Унжа, ул. Советская, д. 30.

Транспорт: межмуниципальный автобус от г. Макарьева до с. Унжа, от с. Унжа до д. Федоровское.

Здание: здание деревянное, одноэтажное, кровля металлическая, перекрытия деревянные, стены деревянные. Требуется капитальный ремонт кровли, заключения нет.

Оборудование: общее количество оборудования - 5 единиц, из них со сроком эксплуатации более 10 лет - 40%, оборудование, которое требует замены, - 30%. Требуется доукомплектовать 4 единицами, а именно в кабинет врача-терапевта - 4 единицы.

Планируется к 2021 году перевести в модульный ФАП.

13.4. Дорогинская врачебная амбулатория.

Местонахождение: Костромская область, Макарьевский район, п. Любимовка, ул. Металлистов, д. 7.

Транспорт: муниципальный автобус от г. Макарьева до п. Любимовка.

Здание: здание деревянное, одноэтажное, кровля металлическая, перекрытия деревянные, стены деревянные.

13.5. Ивакинский ФАП.

Местонахождение: Костромская область, Макарьевский район, д. Юркино.

Транспорт: муниципальный автобус от г. Макарьева - с. Нежитино до д. Юркино.

Здание: деревянное, одноэтажное, кровля шиферная, перекрытия деревянные, стены деревянные. Требуется капитальный ремонт. Заключение о техническом состоянии помещений имеется. Планируется постройка модульного ФАПа.

13.6. Нижне-Нейский ФАП.

Местонахождение: Костромская область, Макарьевский район, д. Климитино.

Транспорт: межмуниципальный автобус от г. Костромы до г. Макарьева, от г. Макарьева до д. Климитино. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется.

Здание: арендуемое помещение.

13.7. Никулинский ФП.

Местонахождение: Костромская область, Макарьевский район, д. Никулино, д. 80.

Транспорт: межмуниципальный автобус от г. Костромы до г. Макарьева, от г. Макарьева до д. Федоровское.

Здание: деревянное одноэтажное, кровля шиферная, перекрытия деревянные, стены деревянные. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется.

13.8. Шемятинский ФП.

Местонахождение: Костромская область, Макарьевский район, д. Шемятино, д. 98а.

Транспорт: межмуниципальный автобус от г. Костромы до г. Макарьева, от г. Макарьева до д. Федоровское. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется.

Здание: деревянное, одноэтажное, кровля шиферная, перекрытия деревянные, стены деревянные.

13.9. Власовский ФП.

Местонахождение: Костромская область, Макарьевский район, д. Якимово, д. 71-1.

Транспорт: межмуниципальный автобус от г. Костромы до г. Макарьева, муниципальный автобус от г. Макарьева - с. Нежитино до д. Якимово. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется.

Здание: арендуемое помещение.

13.10. Березниковский ФП.

Местонахождение: Костромская область, Макарьевский район, п. Лопаты, ул. Площадная, д. 2.

Транспорт: межмуниципальный автобус от г. Костромы - г. Макарьева до п. Лопаты.

Здание: деревянное, одноэтажное, кровля шиферная, перекрытия деревянные, стены деревянные. Требуется ремонт кровли. Заключения о техническом состоянии нет. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется.

13.11. Комсомольский ФП.

Местонахождение: Костромская область, Макарьевский район, п. Комсомолка, ул. Комсомольская, д. 24.

Транспорт: муниципальный и межмуниципальный транспорт отсутствует, население использует частный транспорт. К 2024 году планируется в связи с сокращением населения открытие домового хозяйства (в 2019 году - 99 человек, к 2024 году - 75 человек).

Здание: арендуемое помещение.

13.12. Тимошинский ФП.

Местонахождение: Костромская область, Макарьевский район, с. Тимошино, д. 129.

Транспорт: муниципальный и межмуниципальный транспорт отсутствует, население использует частный транспорт. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется.

Здание: арендуемое помещение.

13.13. Нежитинский ФП.

Местонахождение: Костромская область, Макарьевский район, с. Нежитино, ул. Центральная, д. 70.

Транспорт: муниципальный автобус г. Макарьев-с. Нежитино.

Здание: одноэтажное, кровля шиферная, перекрытия деревянные, стены деревянные. Менять форму оказания медицинской помощи к 2024 году не планируется.

13.14. Вознесенский ФП.

Местонахождение: Костромская область, Макарьевский район, д. Соловатово, д. 71.

Транспорт: муниципальный автобус г. Макарьев-с. Нежитино до д. Верхник.

Здание: одноэтажное, кровля шиферная, перекрытия деревянные, стены деревянные. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется.

13.15. Николо-Макаровский ФП.

Местонахождение: Костромская область, Николо-Макаровский ФП.

Макарьевский район, с. Николо-Макарово, ул. Центральная, д. 43.

Транспорт: муниципальный автобус г. Макарьев-с. Нежитино до д. Николо-Макарово.

Здание: арендуемое помещение. Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется.

13.16. Ефинский ФП.

Местонахождение: Костромская область, Макарьевский район, д. Ефино, ул. Культурный центр, д. 5.

Транспорт: муниципальный автобус г. Макарьев-с. Нежитино до д. Ефино, от д. Ефино до д. Красногорье.

Здание: арендуемое помещение. Менять форму оказания медицинской помощи к 2024 году не планируется.

13.17. Первомайский ФП.

Местонахождение: Костромская область, Макарьевский район, п. Первомайка, ул. Ленина, д. 2.

Транспорт: Муниципальный автобус от г. Макарьева до п. Горчуха, от п. Горчуха - с. Юрово до п. Первомайка.

Менять форму оказания медицинской помощи к 2025 году не планируется.

Здание: арендуемое помещение.

13.18. Юровский ФП.

Местонахождение: Костромская область, Макарьевский район, с. Юрово, д. 12.

Транспорт: муниципальный автобус от г. Макарьева до п. Горчуха, от п. Горчуха до с. Юрово.

Здание: арендуемое помещение

14. ОГБУЗ "Нейская районная больница".

Обслуживаемое население - 11 904 человека.

14.1. Номженская врачебная амбулатория. Расстояние до ОГБУЗ "Нейская районная больница" - 24 км, дорожная сеть - федеральная трасса, регулярное автобусное и железнодорожное пригородное сообщение, количество населенных пунктов - 1, обслуживаемое население - 583 человека. Соответствует требованиям к размещению медицинских организаций.

14.2. Фельдшерские пункты (9 ФП):

14.2.1. Солтановский ФП - расстояние до ОГБУЗ "Нейская районная больница" - 18 км, дорожная сеть - асфальтовое покрытие, регулярное автобусное сообщение, количество обслуживаемых населенных пунктов - 10, количество населения - 213 человек. Соответствует требованиям к размещению медицинских организаций.

14.2.2. Коткишевский ФП - расстояние до ОГБУЗ "Нейская районная больница" - 9 км, дорожная сеть - асфальтовое покрытие, регулярное автобусное сообщение, количество населенных пунктов - 9, население - 415 человек. Находится в аварийном состоянии, не соответствует требованиям к размещению. Планируется замена на модульный ФАП.

14.2.3. Первомайский ФП - расстояние до ОГБУЗ "Нейская районная больница" - 7 км, дорожная сеть - федеральная трасса, регулярное железнодорожное и автобусное сообщение, количество населенных пунктов - 1, население - 426 человек. Не соответствует требованиям к размещению медицинских организаций. Планируется замена на модульный ФАП.

14.2.4. Тотомицкий ФП - расстояние до ОГБУЗ "Нейская районная больница" - 20 км, дорожная сеть - гравийная дорога, автобусное сообщение регулярное, количество населенных пунктов - 4, население - 359 человек. Соответствует требованиям к размещению медицинских организаций.

14.2.5. Вожеровский ФП - расстояние до ОГБУЗ "Нейская районная больница" - 55 км, дорожная сеть - гравийная дорога, автобусное сообщение регулярное, количество населенных пунктов - 6, количество населения - 150 человек. Не соответствует требованиям к размещению медицинских организаций. Планируется капитальный ремонт.

14.2.6. Кужбальский ФП - расстояние до ОГБУЗ "Нейская районная больница" - 25 км, дорожная сеть - гравийная дорога, автобусное сообщение регулярное. Количество населенных пунктов - 6, население - 276 человек. Соответствует требованиям к размещению медицинских организаций.

14.2.7. Михалевский ФП - расстояние до ОГБУЗ "Нейская районная больница" - 15 км, дорожная сеть - гравийная дорога, автобусное сообщение регулярное, количество населенных пунктов - 4, население - 182 человека. Соответствует требованиям к размещению медицинских организаций.

14.2.8. Абросимовский ФП - расстояние до ОГБУЗ "Нейская районная больница" - 20 км, дорожная сеть - федеральная трасса, автобусного сообщения нет, регулярное сообщение пригородным железнодорожным транспортом, количество населенных пунктов - 1, население - 149 человек. Не соответствует требованиям к размещению медицинских организаций. Планируется капитальный ремонт.

14.2.9. Верхне-Нейский ФП - расстояние до ОГБУЗ "Нейская районная больница" - 40 км, дорожная сеть с асфальтовым покрытием, автобусное сообщение регулярное, количество населенных пунктов - 7, население - 105 человек. Не соответствует требованиям к размещению медицинских организаций. Планируется реконструкция.

14.2.10. Елкинский ФП - расстояние до Солтановского ФП - 15 км, дорожная сеть - гравийное покрытие, автобусное сообщение регулярное, количество населенных пунктов - 1, население - 75 человек. Планируется открытие домового хозяйства и выездная форма работы с помощью передвижных мобильных комплексов.

14.2.11. Каменский ФП - расстояние до Кужбальского ФП - 19 км, дорожная сеть - гравийная дорога, автобусное сообщение регулярное. Количество населенных пунктов - 1, население - 11 человек. Планируется открытие домового хозяйства. Выездная форма работы с помощью мобильных медицинских комплексов.

14.2.12. Фуфаевский ФП - расстояние до Кужбальского ФП - 20 км, гравийная дорога, автобусное сообщение регулярное. Количество населенных пунктов - 3, население - 35 человек. Планируется открытие домового хозяйства и выездная форма работы с помощью мобильных медицинских комплексов.

14.3. Домовые хозяйства:

14.3.1. Домовое хозяйство в с. Заингирь с расстоянием до Кужбальского ФП - 15 км, дорожная сеть - гравийное покрытие, автобусного сообщения нет, количество населенных пунктов - 1, население - 18 человек.

14.3.2. Домовое хозяйство в д. Михалева, расстояние до Вожеровского ФП - 10 км, проселочная дорога, автобусного сообщения нет, населенный пункт - 1, количество населения - 10 человек.

15. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи населению г. Нерехты и Нерехтского района осуществляется в ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница":

поликлиникой взрослых;

детской поликлиникой;

женской консультацией;

врачебными амбулаториями (2 единицы);

ФАПами (21 единица);

передвижным ФАПом.

При проведении анализа размещения объектов здравоохранения данные показывают:

поликлиники (взрослая, детская), женская консультация обслуживают 164 населенных пункта, прикрепленное население на 1 января 2020 года составляет 32 889 человек. Из них 23 126 человек - это городское население, 9 763 человека - это сельское население. Радиус обслуживания ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" составляет 38 км. Наименьшее расстояние до населенных пунктов составляет от 6 км, наибольшее - 38 км;

для оказания медицинской помощи сельскому населению непосредственно на месте в Нерехтском районе развернуты 2 врачебные амбулатории (Космынинская, Татарская), 21 ФАП, с 16 декабря 2020 года функционирует передвижной ФАП.

15.1. Космынинская ВА обслуживает 4 населенных пункта. Число постоянного населения составляет 2 098 человек. Радиус обслуживания - 2 км. Отдаленность врачебной амбулатории от ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" составляет 25 км. Врачебная амбулатория имеет регулярное транспортное сообщение: железнодорожное и автобусное.

15.2. Татарская ВА обслуживает 26 населенных пунктов. Число постоянного населения составляет 1 983 человека. Отдаленность врачебной амбулатории от ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" составляет 37 км.

К амбулатории прикреплены ФАПы: Берендеевский, Сараевский, Хомутовский. Врачебная амбулатория имеет транспортное сообщение автобусом 2 раза в день. Для улучшения качества оказания первичной медико-санитарной помощи амбулатория имеет автомобиль. Все сельское население Нерехтского района охвачено первичной медицинской помощью на 100%. Радиус обслуживания - 9 км.

15.3. Арменский ФАП обслуживает 4 населенных пункта. Число постоянного населения составляет 452 человека. Радиус обслуживания 5 км. Отдаленность ФАП от ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" составляет 25 км. Населенные пункты, прикрепленные к ФАП, имеют транспортное сообщение: автобусное сообщение 2 раза в день.

15.4. Берендеевский ФАП обслуживает 6 населенных пунктов. Число постоянного населения составляет 152 человека. Радиус обслуживания 5 км. Отдаленность ФАП от ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" составляет 38 км. Населенные пункты, прикрепленные к ФАП, имеют транспортное сообщение: автобусное сообщение 2 раза в день.

15.5. Владычневский ФАП обслуживает 13 населенных пунктов. Число постоянного населения составляет 395 человек. Радиус обслуживания - 10 км. Отдаленность ФАП от ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" составляет 35 км. Населенные пункты, прикрепленные к ФАП, имеют транспортное сообщение: автобусное сообщение - 2 раза в день.

15.6. Григорцевский ФАП обслуживает 12 населенных пунктов. Число постоянного населения составляет 672 человека. Радиус обслуживания - 10 км. Отдаленность ФАП от ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" составляет 12 км. Населенные пункты, прикрепленные к ФАП, имеют транспортное сообщение: автобусное сообщение - 2 раза в день.

15.7. Дьяковский ФАП обслуживает 2 населенных пункта. Число постоянного населения составляет 28 человек. Радиус обслуживания - 5 км. Отдаленность ФАП от ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" составляет 20 км. Населенные пункты, прикрепленные к ФАП, имеют транспортное сообщение: автобусное сообщение - 2 раза в день.

15.8. Ёмсненский ФАП обслуживает 6 населенных пунктов. Число постоянного населения составляет 319 человек. Радиус обслуживания - 6 км. Отдаленность ФАП от ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" составляет 10 км. Населенные пункты, прикрепленные к ФАП, имеют транспортное сообщение: автобусное сообщение - 2 раза в день.

15.9. Иголкинский ФАП обслуживает 4 населенных пункта. Число постоянного населения составляет 442 человека. Радиус обслуживания - 4 км. Отдаленность ФАП от ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" составляет 6 км. Населенные пункты, прикрепленные к ФАП, имеют транспортное сообщение: автобусное сообщение - 2 раза в день.

15.10. Клементьевский ФАП обслуживает 9 населенных пунктов. Число постоянного населения составляет 397 человек. Радиус обслуживания - 5 км. Отдаленность ФАП от ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" составляет 25 км. Населенные пункты, прикрепленные к ФАП, имеют транспортное сообщение: автобусное сообщение - 2 раза в день.

15.11. Клетинский ФАП обслуживает 6 населенных пунктов. Число постоянного населения составляет 188 человек. Радиус обслуживания - 7 км. Отдаленность ФАП от ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" составляет 15 км. Населенные пункты, прикрепленные к ФАП, имеют транспортное сообщение: автобусное сообщение - 2 раза в день.

15.12. Лавровский ФАП обслуживает 6 населенных пунктов. Число постоянного населения составляет 1 948 человек. Радиус обслуживания - 12 км. Отдаленность ФАП от ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" составляет 5 км. Населенные пункты, прикрепленные к ФАП, имеют регулярное транспортное сообщение.

15.13. Лужковский ФАП обслуживает 4 населенных пункта. Число постоянного населения составляет 450 человек. Радиус обслуживания - 6 км. Отдаленность ФАП от ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" составляет 15 км. Населенные пункты, прикрепленные к ФАП, имеют транспортное сообщение: автобусное сообщение - 2 раза в день.

15.14. Марьинский ФАП обслуживает 3 населенных пункта. Число постоянного населения составляет 342 человека. Радиус обслуживания - 2 км. Отдаленность ФАП от ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" составляет 12 км. Населенные пункты, прикрепленные к ФАП, имеют транспортное сообщение: автобусное сообщение - 2 раза в день.

15.15. Неверовский ФАП обслуживает 13 населенных пунктов. Число постоянного населения составляет 778 человек. Радиус обслуживания - 10 км. Отдаленность ФАП от ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" составляет 20 км. Населенные пункты, прикрепленные к ФАП, имеют регулярное транспортное сообщение: железнодорожное и автобусное.

15.16. Новленский ФАП обслуживает 8 населенных пунктов. Число постоянного населения составляет 131 человек. Радиус обслуживания - 6 км. Отдаленность ФАП от ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" составляет 10 км. Населенные пункты, прикрепленные к ФАП, имеют транспортное сообщение: автобусное сообщение - 3 раза в неделю.

15.17. Рудинский ФАП обслуживает 3 населенных пункта. Число постоянного населения составляет 407 человек. Радиус обслуживания - 7 км. Отдаленность ФАП от ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" составляет 23 км. Населенные пункты, прикрепленные к ФАП, имеют транспортное сообщение: автобусное сообщение - 2 раза в день.

15.18. Сараевский ФАП обслуживает 3 населенных пункта. Число постоянного населения составляет 127 человек. Радиус обслуживания - 7 км. Отдаленность ФАП от ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" составляет 25 км. Населенные пункты, прикрепленные к ФАП, не имеют транспортного сообщения: автобус 2 раза в день останавливается в отдаленности от населенных пунктов на расстоянии 2,5 км.

15.19. Спасский ФАП обслуживает 9 населенных пунктов. Число постоянного населения составляет 215 человек. Радиус обслуживания - 6 км. Отдаленность ФАП от ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" составляет 32 км. Населенные пункты, прикрепленные к ФАП, имеют транспортное сообщение: автобусное сообщение - 2 раза в день.

15.20. Тетеринский ФАП обслуживает 9 населенных пунктов. Число постоянного населения составляет 630 человек. Радиус обслуживания - 4 км. Отдаленность ФАП от ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" составляет 10 км. Населенные пункты, прикрепленные к ФАП, имеют регулярное транспортное сообщение: автобусное сообщение.

15.21. Фёдоровский ФАП обслуживает 8 населенных пунктов. Число постоянного населения составляет 1 064 человека. Радиус обслуживания - 7,5 км. Отдаленность ФАП от ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" составляет 5 км. Населенные пункты, прикрепленные к ФАП, имеют транспортное сообщение: автобусное сообщение - 2 раза в день.

15.22. Хомутовский ФАП обслуживает 6 населенных пункта. Число постоянного населения составляет 310 человек. Радиус обслуживания - 8 км. Отдаленность ФАП от ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" составляет 20 км. Населенные пункты, прикрепленные к ФАП, имеют транспортное сообщение: автобусное сообщение - 2 раза в день.

15.23. Якушовский ФАП обслуживает 4 населенных пункта. Число постоянного населения составляет 690 человек. Радиус обслуживания - 4 км. Отдаленность ФАП от ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" составляет 5 км. Населенные пункты, прикрепленные к ФАП, имеют регулярное транспортное сообщение: железнодорожное и автобусное.

Наименьшее расстояние от ФАПа, ВА до закрепленного населенного пункта составляет 0,8 км, а наибольшее расстояние - 12 км.

Наименьшее расстояние от ФАП, ВА до районной больницы (ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница") - от 6 км, наибольшее расстояние - 38 км.

На расстоянии более 20 км расположены 10 ФАПов и 2 ВА.

Динамика численности обслуживаемого прикрепленного населения за четыре года в г. Нерехте и Нерехтском районе отмечается как стабильная.

16. ОГБУЗ "Островская районная больница".

Прикрепленное население - 10 243, в т.ч. детей - 1 839, является МО 1 уровня, радиус обслуживаемой территории - 45 км, удаленность до МО 2 уровня 90 км по асфальтированной дороге федерального значения, имеет в структуре 18 лицензированных ФАПов.

16.1. Адищевский ФАП - здание кирпичное, площадь - 129 кв. м, расстояние до ОГБУЗ "Островская районная больница" - 29 км, дорожная сеть - асфальтовое покрытие 22 км, гравийное - 7 км, автобусное сообщение - 2 раза в неделю, количество обслуживаемых населенных пунктов - 10, количество прикрепленного населения - 540 человек. Соответствует требованиям к размещению медицинских организаций. Находится в оперативном управлении.

16.2. Александровский ФАП - здание кирпичное, площадь - 97 кв. м, расстояние до ОГБУЗ "Островская районная больница" - 29 км, дорожная сеть - асфальтовое покрытие 26 км, гравийное - 3 км, автобусное сообщение - 2 раза в неделю, количество обслуживаемых населенных пунктов - 5, количество прикрепленного населения - 430 человек. Соответствует требованиям к размещению медицинских организаций. Находится в оперативном управлении.

16.3. Борковский ФАП - здание деревянное, в полуразрушенном состоянии, площадь - 126 кв. м, расстояние до ОГБУЗ "Островская районная больница" - 15 км, расстояние до ближайшей медицинской организации - 2,5 км, дорожная сеть - асфальтовое покрытие 10 км, гравийное - 5 км, автобусное сообщение отсутствует, количество прикрепленного населения - 29 человек. Не соответствует требованиям к размещению медицинских организаций.

16.4. Воскресенский ФАП - здание деревянное, площадь - 28 кв. м, расстояние до ОГБУЗ "Островская районная больница" - 15 км, автобусное сообщение - 2 раза в неделю, дорожная сеть - асфальтовое покрытие, количество прикрепленного населения - 289 человек, количество обслуживаемых населенных пунктов - 4. Соответствует требованиям к размещению медицинских организаций. Находится в безвозмездном пользовании.

16.5. Гуляевский ФАП - здание деревянное, площадь - 62 кв. м, расстояние до ОГБУЗ "Островская районная больница" - 7 км, автобусное сообщение - ежедневно, дорожная сеть - асфальтовое покрытие, количество прикрепленного населения - 643 человека, количество обслуживаемых населенных пунктов - 8. Соответствует требованиям к размещению медицинских организаций. Находится в оперативном управлении.

16.6. Дубянский ФАП - здание деревянное, площадь - 140 кв. м, расстояние до ОГБУЗ "Островская районная больница" - 40 км, автобусное сообщение - 2 раза в неделю, дорожная сеть - гравийное покрытие, количество прикрепленного населения - 68 человек, количество обслуживаемых населенных пунктов - 3. Не соответствует требованиям к размещению медицинских организаций.

16.7. Дымницкий ФАП - здание деревянное, площадь - 72 кв. м, расстояние до ОГБУЗ "Островская районная больница" - 30 км, автобусное сообщение - 7 раз в неделю, дорожная сеть - асфальтовое покрытие, количество прикрепленного населения - 328 человек, количество обслуживаемых населенных пунктов - 5. Соответствует требованиям к размещению медицинских организаций. Находится в безвозмездном пользовании.

16.8. Ивашевский ФАП - здание деревянное, площадь - 72 кв. м, расстояние до ОГБУЗ "Островская районная больница" - 26 км, автобусное сообщение - 7 раз в неделю, дорожная сеть - асфальтовое покрытие, количество прикрепленного населения - 228 человек, количество обслуживаемых населенных пунктов - 12. Соответствует требованиям к размещению медицинских организаций. Находится в безвозмездном пользовании.

16.9. Заборский ФАП - здание кирпичное, площадь - 152 кв. м, расстояние до ОГБУЗ "Островская районная больница" - 36 км, дорожная сеть - асфальтовое покрытие 26 км, гравийное - 10 км, автобусное сообщение - 1 раз в неделю, количество обслуживаемых населенных пунктов - 10, количество прикрепленного населения - 127 человек. Соответствует требованиям к размещению медицинских организаций. Находится в оперативном управлении.

16.10. Игодовский ФАП - здание кирпичное, площадь - 90,4 кв. м, расстояние до ОГБУЗ "Островская районная больница" - 32 км, дорожная сеть - асфальтовое покрытие 5 км, гравийное - 27 км, автобусное сообщение - 2 раза в неделю, количество обслуживаемых населенных пунктов - 6, количество прикрепленного населения - 310 человек. Соответствует требованиям к размещению медицинских организаций. Находится в безвозмездном пользовании.

16.11. Клеванцовский ФАП - здание деревянное, площадь - 80 кв. м, расстояние до ОГБУЗ "Островская районная больница" - 15 км, автобусное сообщение - 7 раз в неделю, дорожная сеть - асфальтовое покрытие, количество прикрепленного населения - 278 человек, количество обслуживаемых населенных пунктов - 6. Соответствует требованиям к размещению медицинских организаций. Находится в безвозмездном пользовании.

16.12. Климовский ФАП - здание кирпичное, площадь - 95 кв. м, расстояние до ОГБУЗ "Островская районная больница" - 25 км, дорожная сеть - асфальтовое покрытие 5 км, гравийное - 20 км, автобусное сообщение - 2 раза в неделю, количество обслуживаемых населенных пунктов - 4, количество прикрепленного населения - 132 человека. Соответствует требованиям к размещению медицинских организаций. Находится в оперативном управлении.

16.13. Краснополянский ФАП - здание деревянное, площадь - 80 кв. м, расстояние до ОГБУЗ "Островская районная больница" - 12 км, автобусное сообщение - 5 раз в неделю, дорожная сеть - асфальтовое покрытие, количество прикрепленного населения - 295 человек, количество обслуживаемых населенных пунктов - 4. Соответствует требованиям к размещению медицинских организаций. Здание бесхозное, планируется монтаж и приобретение модульной конструкции.

16.14. Ломкинский ФАП - здание деревянное, площадь - 51 кв. м, расстояние до ОГБУЗ "Островская районная больница" - 32 км, автобусное сообщение - 2 раза в неделю, дорожная сеть - асфальтовое покрытие, количество прикрепленного населения - 283 человека, количество обслуживаемых населенных пунктов - 1. Соответствует требованиям к размещению медицинских организаций. Находится в оперативном управлении.

16.15. Малоберезовский ФАП - здание деревянное, площадь - 49 кв. м, расстояние до ОГБУЗ "Островская районная больница" - 17 км, автобусное сообщение - 4 раза в неделю, дорожная сеть - асфальтовое покрытие, количество прикрепленного населения - 103 человека, количество обслуживаемых населенных пунктов - 2. Соответствует требованиям к размещению медицинских организаций. Находится в оперативном управлении.

16.16. Марковский (Щелыковский) ФАП - здание деревянное, площадь - 80 кв. м, расстояние до ОГБУЗ "Островская районная больница" - 34 км, автобусное сообщение - 5 раз в неделю, дорожная сеть - асфальтовое покрытие, количество прикрепленного населения - 376 человек, количество обслуживаемых населенных пунктов - 8. Соответствует требованиям к размещению медицинских организаций. Находится в безвозмездном пользовании.

16.17. Юрьевский ФАП - здание кирпичное, площадь - 75 кв. м, расстояние до ОГБУЗ "Островская районная больница" - 15 км, автобусное сообщение - 2 раза в неделю, дорожная сеть - асфальтовое покрытие 10 км, гравийное - 5 км, количество прикрепленного населения - 102 человека, количество обслуживаемых населенных пунктов - 2. Соответствует требованиям к размещению медицинских организаций. Находится в безвозмездном пользовании.

16.18. Хомутовский ФАП - здание кирпичное, площадь - 80 кв. м, расстояние до ОГБУЗ "Островская районная больница" - 12 км, автобусное сообщение - 2 раза в неделю, дорожная сеть - асфальтовое покрытие - 5 км, гравийное - 8 км, количество прикрепленного населения - 138 человек, количество обслуживаемых населенных пунктов - 1. Соответствует требованиям к размещению медицинских организаций. Находится в оперативном управлении.

В соответствии с [Приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Министерства здравоохранения и социального развития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению" Борковский ФАП в 2020 году планируется реорганизовать и сформировать в д. Борок домовое хозяйство, доступность медицинской помощи не пострадает. Дубянский ФАП и Заборский ФАП оставить, учитывая плохую транспортную доступность, достаточно большое удаление от медицинской организации 1 уровня. В перспективе прироста населения до 2025 года в д. Малое-Березово в связи с развитием производственной инфраструктуры Малоберезовский ФАП не реорганизовывать.

17. Анализ объектов модернизации первичного звена ОГБУЗ "Парфеньевская районная больница".

ОГБУЗ "Парфеньевская районная больница" включает в себя амбулаторно-поликлиническое отделение, отделение дневного стационара при АПО, отделение круглосуточного стационара, отделение скорой медицинской помощи, Николо-Поломскую врачебную амбулаторию, фельдшерские пункты: Аносовский, Долматовский, Вохтомский, Савинский, Матвеевский, Николо-Ширский, Задоринский и Потрусовский.

17.1. ОГБУЗ "Парфеньевская районная больница".

Стационарный и амбулаторный тип. Непосредственно обслуживаемые населенные пункты, закрепленные по участковому принципу: с. Парфеньево, д. Антушево, д. Кукушкино, д. Ложково, д. Нечаево, д. Починок-Федоров, д. Свателово, д. Сокирино, д. Спицино, д. Стрелица, с. Успенье, п. Молодежный, д. Анфимово.

Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах, закрепленных по участковому принципу, - 2 649 человек.

17.2. Николо-Поломская ВА.

Амбулаторный тип. Непосредственно обслуживаемые населенные пункты, закрепленные по участковому принципу: д. Антропово, д. Будино, д. Вахреньево, д. Евдокимово, д. Екимово, д. Крусаново, д. Полома, д. Холм, п. Николо-Полома, п. Нозьма.

Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах, закрепленных по участковому принципу, - 1 241 человек.

17.3. Долматовский ФП.

Амбулаторный тип. Непосредственно обслуживаемые населенные пункты, закрепленные по участковому принципу: п. Бор, д. Марфино, д. Павлыгино. Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах, закрепленных по участковому принципу, - 108 человек.

17.4. Задоринский ФП.

Амбулаторный тип. Непосредственно обслуживаемые населенные пункты, закрепленные по участковому принципу: д. Акулово, д. Беликово, с. Васиковка, д. Воловцево, д. Горлово, д. Горохово, д. Задорино, д. Залесье, д. Макарино, с. Николо-Полома, д. Никулино, д. Носуево, д. Починок-Аристов, д. Раменье, д. Тчанниково, д. Михалево. Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах, закрепленных по участковому принципу, - 263 человека.

17.5. Аносовский ФП.

Амбулаторный тип. Непосредственно обслуживаемые населенные пункты, закрепленные по участковому принципу: д. Аносово, д. Котово, д. Прудовка, д. Холм, д. Шекурино, д. Гашево, с. Мальгино. Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах, закрепленных по участковому принципу, - 85 человек.

17.6. Савинский ФП.

Амбулаторный тип. Непосредственно обслуживаемые населенные пункты, закрепленные по участковому принципу: с. Горелец, д. Полушкино, д. Савино, д. Хвостилово, починок Далевский. Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах, закрепленных по участковому принципу, - 200 человек.

17.7. Вохтомский ФП.

Амбулаторный тип. Непосредственно обслуживаемые населенные пункты, закрепленные по участковому принципу: д. Городище, п. Вохтома. Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах, закрепленных по участковому принципу, - 297 человек.

17.8. Матвеевский ФП.

Амбулаторный тип. Непосредственно обслуживаемые населенные пункты, закрепленные по участковому принципу: д. Агапитово, д. Артемово, д. Горжениново, д. Григорово, д. Завражье, с. Ильинское, д. Кунаково, д. Левино, д. Маслово, с. Матвеево, д. Потапово, д. Серегино. Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах, закрепленных по участковому принципу, - 228 человек.

17.9. Николо-Ширский ФП.

Амбулаторный тип. Непосредственно обслуживаемые населенные пункты, закрепленные по участковому принципу: д. Афонино, д. Коробовское, с. Николо-Ширь, д. Никулино, п. Новоселово, д. Павлово, д. Паново. Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах, закрепленных по участковому принципу, - 87 человек.

17.10. Потрусовский ФП.

Амбулаторный тип. Непосредственно обслуживаемые населенные пункты, закрепленные по участковому принципу: с. Потрусово. Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах, закрепленных по участковому принципу, - 162 человека.

С учетом требований к размещению медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь на территории Парфеньевского района, размещены:

1 районная больница - единственная на территории района с количеством прикрепленного населения - 2 649 человек;

1 врачебная амбулатория - количество прикрепленного населения более 1000 человек ([Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года [N 543н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению") - прикрепленное население 1 241 человек;

8 фельдшерских пунктов ([Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению").

По данным на 1 января 2020 года 3 фельдшерских пункта не соответствуют требованиям [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению" (Аносовский, Николо-Ширский, Долматовский) по количеству прикрепленного населения и отсутствию в штате медицинского работника. В настоящее время население, прикрепленное к Аносовскому фельдшерскому пункту, обслуживается амбулаторно-поликлиническим отделением РБ, Николо-Ширский фельдшерский пункт обслуживается фельдшером Матвеевского ФП, Долматовский фельдшерский пункт - врачом Николо-Поломской врачебной амбулатории. В населенных пунктах, обслуживаемых данными ФП, длительное время закрыты дошкольные и школьные учреждения, не планируется развитие промышленных предприятий, предприятий сельского хозяйства. К 2024 году в связи со снижением количества прикрепленного населения планируется закрытие данных фельдшерских пунктов и перевод их обслуживания на выездную форму.

Строительство новых объектов здравоохранения в районе не планируется. Планируется проведение ремонтов на объектах здравоохранения Парфеньевского района.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" - поликлиника (Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Ленина, д. 58). Планируется: ремонт крыши, установка снегозадержателей, ремонт крыльца (3 шт.), замена окон, замена труб отопления, ремонт ворот боксов (2 шт.), перепланировка регистратуры, ремонт туалета 2 этажа по программе "Доступная среда", ремонт лифтов, капитальный ремонт стены здания, замена водопроводных сетей.

Вохтомский фельдшерский пункт (157284, Костромская область, Парфеньевский район, п. Вохтома). Планируется: замена печей, окон, ремонт крыши.

Задоринский фельдшерский пункт (157276, Костромская область, Парфеньевский район, с. Николо-Полома). Планируется: замена печей, окон, ремонт крыши.

Потрусовский фельдшерский пункт (157274, Костромская область, Парфеньевский район, с. Потрусово), планируется: замена печей, окон, ремонт крыши, ремонт фундамента.

Николо-Поломская врачебная амбулатория (157290, Костромская область, Парфеньевский район, п. Николо-Полома, ул. Вокзальная, 10), планируется реконструкция систем водоснабжения и системы отопления, системы канализации, ремонт фундамента.

К амбулаторно-поликлиническому отделению планируется прикрепление населенных пунктов, ранее обслуживаемых Аносовским и Николо-Ширским фельдшерскими пунктами с общим количеством прикрепленного населения 172 человека. Расстояние от данных населенных пунктов до ближайших объектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, увеличится до 14 км для Николо-Ширского ФП и до 11 км для Аносовского ФП. Расстояние до объектов здравоохранения, оказывающих первичную врачебную помощь, не изменится.

К Николо-Поломской врачебной амбулатории планируется прикрепление населенных пунктов, ранее обслуживаемых Долматовским фельдшерским пунктом, с общим количеством населения 108 человек. Расстояние от данных населенных пунктов до ближайших объектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, увеличится до 9 км. Расстояние до объектов здравоохранения, оказывающих первичную врачебную помощь, не изменится.

18. ОГБУЗ "Солигаличская районная больница".

Поликлиника обслуживает 8 487 жителей, в том числе детей до 17 лет - 1 784 человека. Здание расположено по адресу: г. Солигалич, ул. Коммунистическая, дом 52, Литер Б. Подразделение амбулаторное, плановое посещение в смену составляет 150 человек. Обслуживает взрослое и детское население г. Солигалича и близлежащих населенных пунктов.

Здание стационара. 1 этаж здания - административный, 2 этаж - паллиативное отделение на 10 коек, 3 этаж - круглосуточный стационар на 10 коек (в том числе: хирургические для взрослых - 1, терапевтические - 4, педиатрические соматические - 2, гинекологические для взрослых - 1, неврологические для взрослых - 1, реанимационные - 1), дневной стационар на 1 койку.

Врачебная амбулатория. Адрес: Костромская область, Солигаличский район, с. Корцово, ул. Центральная, дом 36, почтовый индекс: 157190. Подразделение амбулаторное, плановое посещение в смену составляет 8 человек. Обслуживает взрослое и детское население. Прикреплено жителей - 262, в том числе детей до 17 лет - 31 человек. Проводится прием на дому. Обслуживает 5 населенных приближенных пунктов: с. Корцово (190 человек), д. Вонышево (69 человек), д. Хвощево (1 человек), д. Трофимово (1 человек), д. Матренкино (1 человек). В перспективе численность прикрепленного населения может измениться только в сторону уменьшения. К 2024 году численность населения составит 253 человека, из них детей - 10 человек. Расстояние до районной больницы - 25 км.

11 фельдшерских пунктов. Из них находятся в арендуемых помещениях - 6, в приспособленных помещениях - 5. К фельдшерским пунктам прикреплено жителей всего: 1 746 человек, из них детей до 17 лет - 260 человек. В перспективе с 2021 до 2025 годы планируется закрытие 4 фельдшерских пунктов: Васильевский, Починовский, Калининский, Жилинский. Население, прикрепленное к указанным ФП, будет обслуживаться передвижным фельдшерским пунктом.

18.1. Бурдуковский ФП расположен по адресу: Костромская область, р-н Солигаличский, д. Бурдуково, ул. Ветеранов, д. 18. Плановое число посещений в смену - 5 человек, прикреплено жителей всего 178 человек, в том числе детей до 17 лет - 13 человек. Расстояние до районной больницы - 20 км. Прием на дому проводится. Наибольшее количество проживающего населения в близлежащих к ФП населенных пунктах. Обслуживание передвижным ФП согласно графику работы передвижного ФП на 2021 год. Перспектива развития населенных пунктов: к 2025 году численность населения составит 141 человек, из них детей - 2 человека.

18.2. Васильевский ФП расположен по адресу: Костромская область, р-н Солигаличский, д. Васильево, д. 1. Почтовый индекс: 157186. Плановое число посещений в смену - 4 человека, прикреплено жителей всего 90 человек (только взрослое население). Прием на дому проводится. Наибольшее количество проживающего населения в близлежащих к ФП населенных пунктах. Обслуживание передвижным ФП согласно графику работы передвижного ФП на 2020 год. Расстояние до районной больницы составляет 30 км. Перспектива развития населенных пунктов: к 2024 году численность населения составит 49 человек (только взрослое население).

18.3. Высоковский ФП расположен в приспособленном помещении по адресу: Костромская область, р-н Солигаличский, п. Высоковский, дом 2, пом. 1. Почтовый индекс: 157177. Плановое число посещений в смену - 7 человек, прикреплено жителей всего 207 человек, детей до 17 лет - 22 человека. Прием на дому проводится. Обслуживание передвижным ФП согласно графику работы передвижного ФП на 2020 год. Фельдшерским пунктом обслуживается два близлежащих населенных пункта: д. Горбачево (100 человек) и п. Высоковский (107 человек). Расстояние до районной больницы составляет 30 км. Перспектива развития населенных пунктов: к 2025 году численность населения составит 163 человека, из них детей - 7 человек.

18.4. Гнездниковский ФП расположен по адресу: Костромская область, р-н Солигаличский, с. Гнездниково, ул. Сытина, дом 10а. Почтовый индекс: 157170. Плановое число посещений в смену - 11 человек, прикреплено жителей всего 494 человека, детей до 17 лет - 137 человек. Прием на дому проводится. Обслуживание передвижным ФП согласно графику работы передвижного ФП на 2020 год. Фельдшерским пунктом обслуживается 9 приближенных населенных пунктов. Расстояние до районной больницы 5 км. Перспектива развития населенных пунктов: к 2025 году численность населения составит 449 человек, из них детей - 96 человек.

18.5. Жилинский ФП расположен по адресу: Солигаличский р-н, с. Жилино, д. 21, почтовый индекс: 157181. Плановое число посещений в смену 3 человека, прикреплено жителей всего 103 человека, детей до 17 лет - 7 человек. Прием на дому проводится. Фельдшерским пунктом обслуживается 6 приближенных населенных пунктов, из них проживающее население - в 3 населенных пунктах. Обслуживание передвижным ФП согласно графику работы передвижного ФП на 2021 год. Расстояние до районной больницы - 45 км. Перспектива развития населенных пунктов: к 2024 году численность населения составит 59 человек (только взрослое население).

18.6. Куземинский ФП расположен по адресу: Солигаличский р-н, д. Куземино, д. 37, пом. 1, почтовый индекс: 157184. Плановое число посещений в смену 6 человек, прикреплено жителей всего 185 человек, детей до 17 лет - 31 человек. Прием на дому проводится. Фельдшерским пунктом обслуживается 7 приближенных населенных пунктов. Обслуживание передвижным ФП согласно графику работы передвижного ФП на 2020 год. Расстояние до районной больницы - 20 км. Перспектива развития населенных пунктов: к 2025 году численность населения составит 165 человек (только взрослое население).

18.7. Коровновский ФП расположен по адресу: Солигаличский р-н, д. Коровново, д. 3, почтовый индекс: 157192. Плановое число посещений в смену - 6 человек, прикреплено жителей всего 226 человек, детей до 17 лет - 33 человек. Прием на дому проводится. Фельдшерским пунктом обслуживается один населенный пункт - д. Коровново. Обслуживание передвижным ФП согласно графику работы передвижного ФП на 2020 год. Расстояние до районной больницы - 12 км. Перспектива развития населенных пунктов: к 2025 году численность населения составит 199 человек, в т.ч. детей - 10 человек.

18.8. Калининский ФП расположен по адресу: Солигаличский р-н, д. Калинино, д. 19, почтовый индекс: 157182. Плановое число посещений в смену - 2 человека, прикреплено жителей всего 44 человека (только взрослое население). Прием на дому проводится. Фельдшерским пунктом обслуживается 6 населенных пунктов, из них население проживает в 3. Обслуживание передвижным ФП согласно графику работы передвижного ФП на 2020 год. Расстояние до районной больницы 30 км. Перспектива развития населенных пунктов: к 2025 году численность населения составит 10 человек (только взрослое население).

18.9. Лосевский ФП расположен по адресу: Солигаличский р-н, с. Лосево, д. 30, почтовый индекс: 157191. Плановое число посещений в смену - 4 человека, прикреплено жителей всего 154 человека, в том числе детей до 17 лет - 21. Прием на дому проводится. Фельдшерским пунктом обслуживается 7 населенных пунктов. Обслуживание передвижным ФП согласно графику работы передвижного ФП на 2021 год. Расстояние до районной больницы - 23 км. Перспектива развития населенных пунктов: к 2024 году численность населения составит 119 человек, в т.ч. детей - 5 человек.

18.10. Оглоблинский ФП расположен по адресу: Солигаличский р-н, д. Оглоблино, ул. Октябрьская, д. 9, почтовый индекс 157180. Плановое число посещений в смену 7 человек, прикреплено жителей всего 170 человек, в том числе детей до 17 лет - 9 человек. Прием на дому проводится. Фельдшерским пунктом обслуживается 12 населенных пунктов, из них отсутствует проживающее население в 4. Обслуживание передвижным ФП согласно графику работы передвижного ФП на 2020 год. Расстояние до районной больницы - 20 км. Перспектива развития населенных пунктов: к 2025 году численность населения составит 151 человек (только взрослое население).

18.11. Починовский ФП расположен по адресу: Солигаличский р-н, д. Б.Починок, д. 48, почтовый индекс: 157195. Плановое число посещений в смену 2 человека, прикреплено жителей всего 70 человек (только взрослое население). Прием на дому проводится. Фельдшерским пунктом обслуживается 2 населенных пункта. Обслуживание передвижным ФП согласно графику работы передвижного ФП на 2021 год. Расстояние до районной больницы 20 км. Перспектива развития населенных пунктов: к 2025 году численность населения составит 49 человек (только взрослое население).

19. ОГБУЗ "Судиславская районная больница".

В зону обслуживания ОГБУЗ Судиславская РБ входит Судиславский муниципальный район площадью 1528 кв. км, на территории которого расположено 177 населенных пунктов с численностью населения 12 344 человека, в том числе детей до 17 лет включительно - 2 615 человек.

ОГБУЗ Судиславская РБ находится в 50 км от областного центра - г. Костромы, автомобильное сообщение по автодороге федерального значения Р-243 (Кострома-Шарья-Киров-Пермь).

В состав ОГБУЗ Судиславская РБ входят:

стационар круглосуточного пребывания на 11 коек;

дневной стационар при стационаре на 14 койко-посещений;

поликлиника на 155 посещений в смену;

отделение СМП с одной круглосуточной фельдшерской бригадой и бригадой для транспортировки больных в областные ЛПУ;

одна врачебная амбулатория:

Расловская - с отделением врача общей практики;

14 фельдшерско-акушерских пунктов (Глебовский, Михайловский, Залужский, Завраженский, Грудкинский, Жваловский, Калинковский, Кобякинский, Первушинский, Свозовский, Шаховский, Фадеевский, Воронский, ФП п. Мирный);

3 домовых хозяйства (Исаево, Сорож, Александрово).

Перспективы развития района:

Судиславский район имеет выгодное географическое положение, так как находится вблизи городов - Костромы, Иваново, Ярославля. Через территорию района проходит железнодорожная магистраль Северной железной дороги, станция Текотово, находящаяся вблизи п. Судиславль. Через территорию района проходит автодорога федерального значения Кострома-Верхне-Спасское, которая связывает с районами северо-востока области и идет далее на восток страны. Шоссейные дороги связывают п. Судиславль с городами центральной части России: Ярославлем, Иваново, Москвой, Владимиром и др. Сеть дорог с асфальтовым покрытием проложена от Судиславля ко всем основным населенным пунктам района.

На территории муниципального образования зарегистрировано 231 предприятие и организация различных организационно-правовых форм, в т.ч. 10 предприятий - акционерных обществ открытого и закрытого типов, 13 унитарных предприятий, 86 предприятий - общества с ограниченной ответственностью, 77 учреждений, организации без прав юридического лица - 16, другое - 29. За счет развития промышленного сектора экономики, создания новых предприятий и производств рост промышленного производства может возрасти в 1,6 раза, за счет реализации мероприятий Программы в сельском хозяйстве рост сельскохозяйственного производства ожидается в 1,4 раза.

На территории района расположены 16 ДДУ, 9 школ, филиал Костромского автодорожного колледжа.

19.1. Расловская врачебная амбулатория.

Находится по адресу: 157876, Костромская область, Судиславский район, п. Раслово, ул. Речная, д. 19, пом. 1, в 20 км от районной больницы и в 33 км от медицинских организаций 2 уровня (по федеральной автодороге Р-243 (Кострома-Шарья-Киров-Пермь). Имеется регулярное автобусное сообщение.

Зона обслуживания площадью 187 кв. км, радиус обслуживания - 7 км. В зону обслуживания входят 18 населенных пунктов с численностью 1 666 человек, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 282 человека, женщин - 719 человек, трудоспособного населения - 314 человек.

В п. Раслово, где расположена Расловская врачебная амбулатория, проживает 754 человека, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 169 человек, женщин - 367 человек, трудоспособного возраста - 436 человек.

Мощность амбулатории - 9 посещений в смену.

Перспектива развития данного населенного пункта имеется: убыли населения не планируется, имеются сельскохозяйственные и производственные предприятия, планируется размещение новых объектов.

19.2. Воронский фельдшерско-акушерский пункт.

Находится по адресу: 157866, Костромская область, Судиславский район, с. Воронье, ул. Юбилейная, д. 5, в 23 км от районной больницы и в 73 км от медицинских организаций 2 уровня (50 км по федеральной автодороге Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь и 23 км по автодороге Судиславль-Галич-Чухлома). Имеется регулярное автобусное сообщение.

Зона обслуживания площадью 121 кв. км, радиус обслуживания - 6 км. В зону обслуживания входят 8 населенных пунктов с численностью 358 человек, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 60 человек, женщин - 180 человек, трудоспособного населения - 181 человек. Обслуживается заведующей фельдшерско-акушерским пунктом - медсестрой, постоянно проживающей в с. Воронье. В ФАПе открыт зубоврачебный кабинет, медицинскими кадрами обеспечен.

В с. Воронье, где расположен ФАП, проживает 338 человек, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 59 человек, женщин - 172 человека, трудоспособного возраста - 169 человек.

Перспектива развития данного населенного пункта имеется: убыли населения не планируется, имеются сельскохозяйственные и производственные предприятия, образовательные учреждения, полностью обеспечен медицинскими кадрами.

19.3. Жваловский фельдшерско-акушерский пункт.

Находится по адресу: 157860, Костромская область, Судиславский район, д. Жвалово, ул. Центральная, д. 5, пом. 6, в 6,1 км от районной больницы и в 58 км от медицинских организаций 2 уровня (50 км по федеральной автодороге Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь и 8 км по грунтовой автодороге Судиславль-Александрово). Имеется ежедневное автобусное сообщение 2 раза в день, кроме воскресенья.

Зона обслуживания площадью 6 кв. км, радиус обслуживания - 2 км. В зону обслуживания входят 2 населенных пункта с численностью 305 человек, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 52 человека, женщин - 168 человек, старше трудоспособного населения - 88 человек. Обслуживается заведующей фельдшерско-акушерским пунктом - медсестрой по внутреннему совместительству, в 2020 году планируется поступление основного работника. В д. Жвалово, где расположен ФАП, проживает 280 человек, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 46 человек, женщин - 153 человека, трудоспособного возраста - 201 человек.

Перспектива развития данного населенного пункта имеется: убыли населения не планируется, имеются сельскохозяйственные и производственные предприятия, образовательные учреждения.

19.4. Фельдшерско-акушерский пункт п. Мирный. Находится по адресу: 157871, Костромская область, Судиславский район, п. Мирный, ул. Зеленая, д. 2, пом. 2, в 5,2 км от районной больницы и в 52 км от медицинских организаций 2 уровня (50 км по федеральной автодороге Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь и 2 км по грунтовой автодороге Судиславль-Асаново). Имеется ежедневное автобусное сообщение 3 раза в день, кроме воскресенья.

Зона обслуживания площадью 38 км2, радиус обслуживания - 5 км. В зону обслуживания входят 5 населенных пунктов с численностью 177 человек, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 38 человек, женщин - 91, старше трудоспособного населения - 62 человека. Обслуживается заведующей фельдшерско-акушерским пунктом - медсестрой по внутреннему совместительству. В п. Мирный, где расположен ФАП, проживает 144 человека, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 27 человек, женщин - 74 человека, трудоспособного возраста - 63 человека.

Перспектива развития данного населенного пункта имеется: убыли населения не планируется, имеются сельскохозяйственные и производственные предприятия.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |

19.4. Фадеевский фельдшерско-акушерский пункт.

Находится по адресу: 157871, Костромская область, Судиславский район, д. Фадеево, ул. Зеленая, д. 2, в 8,8 км от районной больницы и в 55 км от медицинских организаций 2 уровня (50 км по федеральной автодороге Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь и 5 км по автодороге Судиславль-Асаново). Имеется ежедневное автобусное сообщение 3 раза в день, кроме воскресенья.

Зона обслуживания площадью 71 кв. км, радиус обслуживания - 13 км. В зону обслуживания входят 10 населенных пунктов с численностью 234 человека, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 23 человека, женщин - 139 человек, старше трудоспособного возраста - 89 человек. Обслуживается заведующей фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшером, постоянно проживающей в д. Фадеево.

В д. Фадеево, где расположен ФАП, проживает 254 человека, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 44 человека, женщин - 132 человека, трудоспособного возраста - 131 человек.

Перспектива развития данного населенного пункта имеется: убыли населения не планируется, имеются сельскохозяйственные и производственные предприятия, образовательные учреждения, полностью обеспечен медицинскими кадрами.

19.5. Шаховский фельдшерско-акушерский пункт.

Находится по адресу: 157862, Костромская область, Судиславский район, с. Шахово, ул. Луговая, д. 2, в 14 км от районной больницы и в 66 км от медицинских организаций 2 уровня (50 км по федеральной автодороге Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь и 16 км по автодороге Судиславль-Асаново). Имеется ежедневное автобусное сообщение 3 раза в день, кроме воскресенья.

Зона обслуживания площадью 57 кв. км, радиус обслуживания - 7 км. В зону обслуживания входят 6 населенных пунктов с численностью 176 человек, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 16 человек, женщин - 18 человек, старше трудоспособного населения - 53 человека. Обслуживается заведующей фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшером, постоянно проживающей в с. Шахово.

В с. Шахово, где расположен ФАП, проживает 168 человек, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 16 человек, женщин - 80 человек, трудоспособного возраста - 104 человека.

Перспектива развития данного населенного пункта имеется: убыли населения не планируется, имеются сельскохозяйственные и производственные предприятия, полностью обеспечен медицинскими кадрами.

19.6. Глебовский фельдшерско-акушерский пункт.

Находится по адресу: 157860, Костромская область, Судиславский район, п. Глебово, ул. Центральная, д. 13, пом. 2, в 6,5 км от районной больницы и в 55 км от медицинских организаций 2 уровня (50 км по федеральной автодороге Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь и 5 км по автодороге Судиславль-Ошурки). Имеется ежедневное автобусное сообщение 3 раза в день, кроме воскресенья.

Зона обслуживания площадью 107 км2, радиус обслуживания - 5 км. В зону обслуживания входят 9 населенных пунктов с численностью 750 человек, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 139 человек, женщин - 389 человек, старше трудоспособного возраста - 191 человек. Обслуживается заведующей фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшером, постоянно проживающей в п. Глебово.

В п. Глебово, где расположен ФАП, проживает 423 человека, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 74 человека, женщин - 212 человек, трудоспособного возраста - 256 человек.

Перспектива развития данного населенного пункта имеется: убыли населения не планируется, имеются сельскохозяйственные и производственные предприятия, образовательные учреждения, полностью обеспечен медицинскими кадрами, планируется расширение зоны обслуживания за счет закрытия Залужского ФАП.

19.7. Залужский фельдшерско-акушерский пункт.

Находится по адресу: 157864, Костромская область, Судиславский район, д. Ошурки, ул. Зеленая, д. 4, в 20 км от районной больницы, в 10 км от Глебовского ФАП и в 63 км от медицинских организаций 2 уровня (50 км по федеральной автодороге Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь и 13 км по автодороге Судиславль-Ошурки). Имеется ежедневное автобусное сообщение 2 раза в день, кроме воскресенья.

Зона обслуживания площадью 49 км2, радиус обслуживания - 10 км. В зону обслуживания входят 14 населенных пунктов с численностью 98 человек, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 1 человек, женщин - 44 человека, старше трудоспособного возраста - 50 человек. Обслуживается заведующей фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшером Глебовского ФАП по внутреннему совместительству, постоянно проживающим в п. Глебово.

В д. Ошурки, где расположен ФАП, проживает 81 человек, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 1 человек, женщин - 39 человек, трудоспособного возраста - 36 человек.

Перспективы развития данного населенного пункта нет: нет сельскохозяйственных и производственных предприятий, постоянного медицинского работника, образовательных учреждений, поэтому ФАП планируется к закрытию.

19.9. Калинковский фельдшерско-акушерский пункт.

Находится по адресу: 157874, Костромская область, Судиславский район, д. Калинки, ул. Центральная, д. 43, пом. 1, в 29 км от районной больницы и в 23 км от медицинских организаций 2 уровня по федеральной автодороге Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь. Имеется регулярное автобусное сообщение.

Зона обслуживания площадью 107 км2, радиус обслуживания - 9 км. В зону обслуживания входят 12 населенных пунктов с численностью 347 человек, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 57 человек, женщин - 194 человека, старше трудоспособного возраста - 78 человек. Обслуживается заведующей фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшером, постоянно проживающим в д. Калинки.

В д. Калинки, где расположен ФАП, проживает 300 человек, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 51 человек, женщин - 171 человек, трудоспособного возраста - 180 человек.

Перспектива развития данного населенного пункта имеется: убыли населения не планируется, имеются сельскохозяйственные и производственные предприятия, образовательные учреждения, близкое расстояние до областного центра.

19.10. Грудкинский фельдшерско-акушерский пункт.

Находится по адресу: 157878, Костромская область, Судиславский район, д. Грудки, ул. Центральная, д. 21, в 14 км от районной больницы и в 39 км от медицинских организаций 2 уровня по федеральной автодороге Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь. Имеется регулярное автобусное сообщение.

Зона обслуживания площадью 73 км2, радиус обслуживания - 15 км. В зону обслуживания входят 14 населенных пунктов с численностью 401 человек, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 67 человек, женщин - 209 человек, старше трудоспособного возраста - 95 человек. Обслуживается заведующей фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшером, постоянно проживающим в д. Грудки.

В д. Грудки, где расположен ФАП, проживает 358 человек, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 63 человека, женщин - 191 человек, трудоспособного возраста - 211 человек.

Перспектива развития данного населенного пункта имеется: убыли населения не планируется, имеются сельскохозяйственные и производственные предприятия, образовательные учреждения.

19.11. Завражинский фельдшерско-акушерский пункт.

Находится по адресу: 157866, Костромская область, Судиславский район, д. Завражье, ул. Центральная, д. 8, в 14 км от районной больницы и в 64 км от медицинских организаций 2 уровня (50 км по федеральной автодороге Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь и 14 км по автодороге Судиславль-Галич-Чухлома). Имеется регулярное автобусное сообщение.

Зона обслуживания площадью 23 км2, радиус обслуживания - 3 км. В зону обслуживания входят 5 населенных пунктов с численностью 187 человек, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 30 человек, женщин - 97 человек, старше трудоспособного возраста - 58 человек. Обслуживается заведующей фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшером, постоянно проживающей в д. Завражье.

В д. Завражье, где расположен ФАП, проживает 95 человек, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 15 человек, женщин - 43 человека, трудоспособного возраста - 56 человек.

Перспективы развития данного населенного пункта не имеется: увеличения населения не планируется, нет образовательных учреждений.

19.12. Первушинский фельдшерско-акушерский пункт.

Находится по адресу: 157867, Костромская область, Судиславский район, п. Первушино, ул. Центральная, д. 2, в 30 км от ОГБУЗ "Судиславская районная больница" и в 57 км от медицинских организаций 2 уровня. Имеется регулярное автобусное сообщение.

Зона обслуживания площадью 23 км2, радиус обслуживания - 14 км. В зону обслуживания входят 8 населенных пунктов с численностью 284 человека, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 41 человек, женщин - 149 человек, старше трудоспособного возраста - 103 человека. Обслуживается заведующей фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшером Завражинского ФАП по внутреннему совместительству. Постоянным работником будет обеспечен в 2020 году.

В п. Первушино, где расположен ФАП, проживает 187 человек, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 33 человека, женщин - 97 человек, трудоспособного возраста - 86 человек.

Перспективы развития данного населенного пункта имеются: уменьшения населения не планируется, есть детское дошкольное учреждение, появится постоянный медработник.

19.13. Свозовский фельдшерско-акушерский пункт.

Находится по адресу: 157867, Костромская область, Судиславский район, д. Свозово, ул. Центральная, д. 5, в 35 км от ОГБУЗ "Судиславская районная больница" и в 62 км от медицинских организаций 2 уровня. Имеется автобусное сообщение 3 раза в неделю (вторник, среда, пятница).

Зона обслуживания площадью 114 км2, радиус обслуживания 10 км. В зону обслуживания входят 17 населенных пунктов с численностью 185 человек, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 16 человек, женщин - 80 человек, старше трудоспособного возраста - 66 человек. Обслуживается заведующей фельдшерско-акушерским пунктом - медсестрой, постоянно проживающей в д. Исаево.

В д. Свозово, где расположен ФАП, проживает 121 человек, в т.ч. детей до 17 лет включительно - 12 человек, женщин - 50 человек, трудоспособного возраста - 70 человек.

Перспективы развития данного населенного пункта не имеются: увеличения населения не планируется, нет детских дошкольных учреждений.

20. ОГБУЗ "Чухломская центральная районная больница".

В связи с реконструкцией зданий и строительством новой модульной больницы в соответствии с требованиями действующего законодательства потребуется прохождение процедуры лицензирования на медицинскую деятельность центральной районной больницы и получения лицензии на фармацевтическую деятельность при процедуре оформления перевода в новый вид здания.

Центральная районная поликлиника находится в центре города Чухломы, обслуживает население города Чухломы и Чухломского района. Три терапевтических участка, два из которых обслуживают город, третий - сельское население с зоной обслуживания: Ножкинское сельское поселение, Чухломское сельское поселение, Петровское сельское поселение.

Планируется незначительное уменьшение численности населения города Чухломы: более значительное уменьшение мужского населения, ожидается рост рождаемости в сравнении с предыдущим периодом. В сельских поселениях ожидается более значительное уменьшение численности населения: более значительное уменьшение мужского населения, незначительный рост рождаемости по сравнению с предыдущим периодом.

Поликлиника требует капитального ремонта, кабинеты врачебного приема в связи с оснащением оборудованием согласно порядкам оказания первичной медико-санитарной помощи не позволят создать более комфортные условия для приема пациентов: нет возможности выполнить требования доступности для маломобильного населения (строительство пандусов, лифтов и т.п.).

Стационар: здание 1903 года постройки, находится в центре города Чухломы, обслуживает население города Чухломы и Чухломского района.

Согласно схеме планирования коечный фонд круглосуточного стационара будет располагаться в здании новой модульной больницы.

Административное здание находится в центре города Чухломы, обслуживает население города Чухломы и Чухломского района, территориально расположено по одному адресу с поликлиникой и стационаром. Согласно схеме планирования администрация ЦРБ будет располагаться в здании новой модульной больницы.

20.1. Судайская амбулатория: территориально расположена в 42 км от Чухломы в с. Судай. Обслуживается двумя врачами: врачом участковым терапевтом и семейным врачом; проводится прием зубным врачом, имеется возможность забора анализов, проведение исследования УЗИ. Здание Судайской амбулатории требует капитального ремонта, организационно-штатных изменений и изменений численности медперсонала не планируется. После проведения ремонта планируется выполнение работ в том же объеме. Изменение зоны обслуживания Судайской амбулатории не планируется; численность прикрепленного населения будет уменьшаться, ожидается более значительное уменьшение мужского населения, рост рождаемости в сравнении с предыдущим периодом.

20.2. Введенская амбулатория: территориально расположена в 26 км от Чухломы в с. Введенское; в настоящее время осуществляется прием врачом-терапевтом, врачом-педиатром и зубным врачом в режиме выездной работы (один раз в неделю). Планируется строительство модульного ФП, т.к. здание амбулатории требует капитального ремонта и значительных вложений.

Врачебная амбулатория расположена на окраине населенного пункта. Численность населения, проживающего на территории населенного пункта, составляет 672 человека. Планируется строительство модульного ФАПа, в состав которого будет входить зубной кабинет, кабинет приема врача-педиатра и кабинет приема врача-терапевта в центре поселка. Место для строительство модульного ФАПа согласовано с администрацией сельского поселения и администрацией района. Планируется обучение фельдшера в 2021 году.

20.3. Беловский ФП в настоящее время не функционирует из-за отсутствия работника; здание находится в аварийном состоянии. Планируется перевод в домовое хозяйство - качественная грунтовая дорога, небольшое расстояние до ЦРБ. Будет применена выездная форма работы на передвижном ФАПе. Будут произведены организационно-штатные мероприятия в сторону уменьшения медицинского персонала. Планируется уменьшение численности прикрепленного населения; населенные пункты прикреплены к участку врача-терапевта.

20.4. Вигский ФП в настоящее время не функционирует из-за отсутствия работника; имеется должность в штатном расписании; ведется подбор сотрудника, учитывая численность населения (292 человека) и незначительное уменьшение прикрепленного населения.

20.5. Коровский ФП в настоящее время функционирует, работает фельдшер. Планируется перевод в домовое хозяйство в связи с малочисленным населением (менее 100 человек) и выходом на пенсию фельдшера. Будет применена выездная форма работы на передвижном ФАПе; населенные пункты прикреплены к участку врача-терапевта.

20.6. Нагорский ФП в настоящее время функционирует; значительная удаленность от места, оказывающего первичную медико-санитарную помощь. Обслуживает фельдшер, который планирует продолжать работу; населенные пункты прикреплены к участку врача-терапевта.

20.7. Новопанкратовский ФП в настоящее время не функционирует из-за отсутствия постоянного сотрудника. Планируется перевод в ДХ в связи с малочисленным населением (менее 100 человек) и невозможностью подбора кадров. Будет применена выездная форма работы на передвижном ФАПе; населенные пункты прикреплены к участку врача-терапевта.

20.8. Ножкинский ФП в настоящее время не функционирует из-за отсутствия работника, ведется подбор кадров. Требуется косметический ремонт. В настоящее время применена выездная форма работы на передвижном ФАПе. ФП как структурная единица будет сохранена; населенные пункты прикреплены к участку врача-терапевта.

20.9. Панкратовский ФП в настоящее время функционирует не в полном объеме (медсестра Шартановского ФП работает по совместительству). Планируется перевод в домовое хозяйство в связи с малочисленным населением (до 100 человек) и невозможностью подбора кадров на постоянной основе. Будет применена выездная форма работы на передвижном ФАПе; населенные пункты прикреплены к участку врача-терапевта. На время паводка будет открыт ФП для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях. Для функционирования структурного подразделения требуется капитальный ремонт со значительными вложениями.

20.10. Повалихинский ФП в настоящее время функционирует. Обслуживает фельдшер, который планирует продолжать работу; населенные пункты прикреплены к участку врача-терапевта.

20.11. Серебрянобродский ФП в настоящее время функционирует, работает фельдшер. Планируется перевод в домовое хозяйство в связи с малочисленным населением (менее 100 человек) и выходом на пенсию фельдшера. Будет применена выездная форма работы на передвижном ФАПе; населенные пункты прикреплены к участку врача-терапевта.

20.12. Тормановский ФП в настоящее время функционирует не в полном объеме (медсестра Нагорского ФП работает по совместительству). Планируется перевод в домовое хозяйство в связи с малочисленным населением (до 100 человек) и невозможностью подбора кадров на постоянной основе. Будет применена выездная форма работы на передвижном ФАПе; населенные пункты прикреплены к участку врача-терапевта. Помещение ФП находится в аварийном состоянии и в случае проведения капитального ремонта требует значительных капитальных вложений.

20.13. Федоровский ФП в настоящее время функционирует, населенные пункты прикреплены к участку врача-терапевта. Обслуживает фельдшер, который планирует продолжать работать. Помещения ФП требуют капитального ремонта.

20.14. Шартановский ФП в настоящее время функционирует; населенные пункты прикреплены к участку врача-терапевта. Обслуживает медицинская сестра, которая планирует продолжать работать.

21. ОГБУЗ "Сусанинская районная больница" находится в центре поселка Сусанино, обслуживает население поселка Сусанино и Сусанинского района, плановая мощность - 175 посещений в смену. Три терапевтических участка, два из которых обслуживают поселок, третий - сельское население с зоной обслуживания: Ченцовское сельское поселение, Сокиринское сельское поселение. Планируется незначительное уменьшение численности населения поселка Сусанино: более значительное уменьшение мужского населения, ожидается рост рождаемости в сравнением с предыдущим периодом. В сельских поселениях ожидается более значительное уменьшение численности: более значительное уменьшение мужского населения, ожидается незначительный рост рождаемости в сравнении с предыдущим периодом.

Поликлиника требует капитального ремонта, замены окон, кабинета врачебного приема в связи с оснащением оборудованием согласно порядкам оказания первичной медико-санитарной помощи; площадь не позволяет создать более комфортные условия для приема пациентов: нет возможности выполнить требования доступности для маломобильного населения (строительство пандусов, лифтов и т.п.).

Стационар:

Здание 1976 года постройки находится в центре поселка Сусанино, обслуживает население поселка Сусанино и Сусанинского района. Круглосуточный стационар - 9 коек, терапевтического профиля - 6 коек и педиатрического профиля - 3 койки. Требуется капитальный ремонт и значительные капитальные вложения для удовлетворения требований СанПиНа.

Административное здание:

Находится в центре поселка Сусанино, обслуживает население поселка Сусанино и Сусанинского района, территориально расположено по одному адресу с поликлиникой и стационаром.

Зданию требуется значительный капитальный ремонт и со значительными капитальными вложениями для удовлетворения требований СанПиНа и других требований.

Фельдшерско-акушерские пункты.

21.1. Андреевский ФАП территориально расположен в 20 км от Сусанино в с. Андреевское; в настоящее время не функционирует из-за отсутствия работника; здание находится в аварийном состоянии. Планируется временно перевод в школу, до строительства модульного ФАПа. Населенные пункты прикреплены к участку врача-терапевта.

21.2. Головинский ФАП территориально расположен в 11 км от Сусанино в с. Головинское, в настоящее время функционирует новый модульный ФАП, построенный в 2018 году. Обслуживает фельдшер и медсестра, которые планируют продолжать работу; населенные пункты прикреплены к участку врача-терапевта.

Схемы территориального планирования медицинских организаций

Костромской области на 2025 год

Рисунки не приводятся.

Таблица N 4

Оптимальный перечень медицинских организаций Костромской

области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,

по состоянию к 2025 году

Медицинские организации и их структурные подразделения,

на базе которых оказывается первичная медико-санитарная

помощь населению, по состоянию к 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N на карте | Наименование медицинской организации | Тип медицинской организации | Обслуживаемые населенные пункты | Численность обслуживаемого населения, человек | Мощность, посещений в смену | Строительство нового объекта либо изменение типа МО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ОГБУЗ "Антроповская ЦРБ" | Больница | п. Антропово | 3 695 | 159 |  |
| д. Бедрино | 107 |
| д. Бобново | 1 |
| д. Будаево | 2 |
| с. Бушнево | 2 |
| д. Волково | 1 |
| д. Голочелово | 5 |
| д. Гусево | 1 |
| д. Жихарево | 5 |
| д. Искра | 7 |
| д. Конышево | 23 |
| д. Красник | 6 |
| д. Красник-Эльский | 2 |
| д. Курново | 74 |
| д. Мелехино | 9 |
| д. Могучево | 32 |
| д. Монаково | 5 |
| д. Немытки | 1 |
| д. Охотино | 1 |
| д. Першино | 1 |
| д. Пестово | 22 |
| д. Подель | 22 |
| с. Половецкое | 8 |
| с. Понизье | 37 |
| с. Просек | 318 |
| д. Пуминово | 6 |
| д. Сваино | 4 |
| д. Терёшино | 1 |
| д. Торопово | 10 |
| д. Федяево | 2 |
| д. Цибаково | 6 |
| д. Чашково | 4 |
| д. Чебаново | 11 |
| д. Шарапово | 9 |
| 1.1 | Палкинская ВА | Врачебная амбулатория | с. Палкино | 614 | 48 |  |
| д. Алексеевское | 1 |
| д. Бетелево | 2 |
| д. Боговское | 9 |
| с. Богослов | 26 |
| д. Воскресенское | 2 |
| д. Высоково | 11 |
| д. Гора | 11 |
| д. Демино | 4 |
| д. Дуплехово | 1 |
| д. Еремшино | 4 |
| д. Заболотье | 2 |
| д. Ианнополь | 14 |
| д. Ивашево | 7 |
| д. Игнатьево | 1 |
| д. Костарово | 2 |
| д. Котельниково | 143 |
| д. Курилово | 72 |
| д. Легитово | 35 |
| с. Лежнево | 8 |
| д. Малинино | 229 |
| д. Малое Шалдово | 1 |
| д. Митино | 1 |
| д. Митюково | 2 |
| д. Михайловское | 62 |
| д. Мухино | 2 |
| д. Неверово | 25 |
| д. Никулищево | 1 |
| д. Нифаново | 2 |
| д. Новинское | 5 |
| д. Огонково | 4 |
| д. Паново | 2 |
| д. Пенье | 1 |
| д. Пеньки | 99 |
| д. Первушино | 3 |
| д. Плаксино | 1 |
| д. Помчище | 78 |
| д. Савино | 22 |
| д. Семешево | 3 |
| д. Скорлываново | 3 |
| д. Слобода | 32 |
| д. Словинка | 90 |
| д. Спирково | 1 |
| д. Сухоломово | 6 |
| д. Трифон | 137 |
| д. Троицкое | 4 |
| д. Турилово | 19 |
| д. Халезово | 1 |
| д. Хлопцово | 5 |
| д. Чахово | 2 |
| д. Шалдово | 2 |
| д. Шастово | 23 |
| д. Шильдяково | 2 |
| д. Шолохово | 1 |
| д. Шутово | 6 |
| д. Юрьево | 2 |
| 1.2 | Богословский ФП | Фельдшерский пункт | с. Богослов | 26 | - |  |
| д. Бетелево | 2 |
| д. Юрьево | 2 |
| д. Помчище | 78 |
| д. Ивашево | 7 |
| 1.3 | Куриловский ФП | Фельдшерский пункт | д. Курилово | 72 | - |  |
| д. Нифаново | 2 |
| д. Бедрино | 107 |
| 1.4 | Михайловский ФП | Фельдшерский пункт | с. Михайловское | 62 | - |  |
| с. Боговское | 9 |
| д. Высоково | 11 |
| д. Игнатьево | 1 |
| д. Слобода | 32 |
| с. Понизье | 37 |
| д. Бобново | 1 |
| д. Будаево | 2 |
| д. Голочелово | 5 |
| д. Пуминово | 6 |
| 1.5 | Просекский ФП | Фельдшерский пункт | д. Просек | 318 | - |  |
| д. Гусево | 1 |
| д. Красник-Эльский | 2 |
| д. Першино | 1 |
| д. Половецкое | 8 |
| д. Терешино | 1 |
| д. Цыбаково | 6 |
| д. Чашково | 4 |
| д. Шарапово | 9 |
| д. Волково | 1 |
| 1.6 | Пеньковский ФП | Фельдшерский пункт | с. Пеньки | 99 | - |  |
| д. Воскресенское | 2 |
| д. Гора | 11 |
| д. Ианнополь | 14 |
| д. Троицкое | 4 |
| д. Хлопцово | 5 |
| д. Чахово | 2 |
| д. Митюково | 2 |
| д. Курново | 74 |
| д. Жихарево | 5 |
| д. Пестово | 22 |
| д. Подель | 22 |
| д. Торопово | 10 |
| 1.7 | Котельниковский ФП | Фельдшерский пункт | д. Котельниково | 143 | - |  |
| д. Дуплехово | 1 |
| д. Малое Шалдово | 1 |
| д. Халезово | 1 |
| д. Шалдово | 2 |
| д. Шильдяково | 2 |
| д. Шолохово | 1 |
| д. Легитово | 35 |
| д. Мухино | 2 |
| 1.8 | Словинский ФП | Фельдшерский пункт | с. Словинка | 90 | - |  |
| д. Демино | 4 |
| д. Еремшино | 4 |
| д. Костарово | 2 |
| д. Паново | 2 |
| д. Плаксино | 1 |
| 1.9 | Трифоновский ФП | Фельдшерский пункт | с. Трифон | 137 | - |  |
| д. Заболотье | 2 |
| д. Митино | 1 |
| д. Пенье | 1 |
| д. Первушино | 3 |
| д. Семешево | 3 |
| д. Сухоломово | 6 |
| 2. | ОГБУЗ "Буйская ЦРБ" | Больница | г. Буй | 18392 | 957 |  |
| 2.1 | Отделение в п.г.т. Чистые Боры | Поликлиника | г.п.п. Чистые Боры | 3377 | 125 |  |
| 2.2 | Стоматологическое отделение | Стоматологическая поликлиника | г. Буй и Буйский район | - | - |  |
| 2.3 | Гавриловская ВА | Врачебная амбулатория | д. Большой Дор  д. Гавриловское  д. Макарий  д. Семёновское | 198 | 25 |  |
| 2.4 | Шушкодомская ВА | Врачебная амбулатория | д. Гусево  д. Ермолино  д. Заломаево  д. Малое Яковлевское д. Обиженово  д. Тимофеево  с. Шушкодом | 408 | 25 |  |
| 2.5 | Талицкая ВА | Врачебная амбулатория | д. Талица | 518 | 31 |  |
| 2.6 | Ликургская ВА | Врачебная амбулатория | д. Коныгино  д. Ликурга  д. Мальгино  д. Михеево | 279 | 25 |  |
| 2.7 | Контеевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Вакорино  д. Глебовское  д. Колотилово  с. Контеево  д. Поповка  д. Спас | 171 | - |  |
| 2.8 | Каплинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Горшково  д. Каплино  д. Каплинский Починок  д. Куребрино  д. Лоходомово  д. Малавино  д. Семейкино | 167 | - |  |
| 2.9 | Добрецовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Добрецово  д. Дор-Шача  д. Пигалицино ж/д разъезд Угольское  д. Упыревка | 195 | - |  |
| 2.10 | Барановский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Бараново  д. Барское-Махрово  д. Бартенево  д. Ваганово  п. Дмитриевка  д. Колодино  д. Матвейково  с. Махрово | 544 | - |  |
| 2.11 | Пилятинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Емельяново  с. Пилятино  д. Счастливое | 13 | - |  |
| 2.12 | Воскресенский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Воскресенье  д. Логиново  д. Мешково  д. Семёнково-на-Корёге  с. Федотово (Воскресенское сельское поселение) | 192 | - |  |
| 2.13 | Лужковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Галкино  д. Кринки  с. Лужок  д. Павловское  д. Рогозки  д. Фролово | 157 | - |  |
| 2.14 | Иваньковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. ГЭС  д. Захарово  д. Иваньково  д. Княгинино  д. Корега  д. Старостино | 161 | - |  |
| 2.15 | Дьяконовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Афонасково  д. Бендино  д. Боярское  д. Вятка  д. Григорьево  д. Дьяконово  д. Калинино  д. Кусакино  д. Маслово  д. Натальино  д. Печенга  д. Пирогово  с. Семенково (Дьяконовское сельское поселение)  д. Холодилово  д. Шумовица  д. Юрецкие | 159 | - |  |
| 2.16 | Елегинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Бариново  д. Васильевское  д. Елегино  д. Матвеево  д. Николо-Залесье  д. Носково  д. Токарево  д. Трофимово  с. Ушаково | 175 | - |  |
| 2.17 | Афонинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Афонино (Барановское сельское поселение) д. Глобеново  д. Костиново  д. Паршутино  д. Сафоново  д. Талица  п. Центральный | 267 | - |  |
| 2.18 | Романцевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Малое Федорково  с. Романцево | 87 | - |  |
| 2.19 | Игумновский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Васятино  д. Деньгово  ж/д будка Деньговская  д. Игумново  д. Толстиково | 222 | - |  |
| 2.20 | Куриловский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Афонино (Куриловское сельское поселение)  д. Курилово  д. Куриловский Починок  д. Нижнее  д. Обухово  д. Ферапонт | 102 | - |  |
| 2.21 | Креневский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Кренёво  д. Панино  ж/д станция Ратьково-Рожново  д. Слободка  д. Телешово | 226 | - |  |
| 2.22 | Ильинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Боково  д. Боровский Починок  д. Ильино  д. Леоново  д. Мыс  д. Новографское  с. Смольница  д. Тетерино | 144 | - |  |
| 2.23 | Корежский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Большое Молочное  д. Васютино  п. Корега  д. Малое Молочное  д. Молога | 749 | - |  |
| 2.24 | Боровский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Борок  д. Власово  д. Дубровки  д. Конищево  д. Мизрино  д. Сокольниково  д. Холм  д. Царёво  д. Чумсаново  д. Шульгино  д. Гагарино | 640 | - |  |
| 2.25 | Дорский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | ж/д разъезд Бродни  д. Вахрушево  д. Горлово  с. Дор  д. Казариново  д. Липятино  д. Лобановка  д. Овсяниково  д. Русиново  д. Слон  д. Ощепково  д. Яковлевское (Центральное сельское поселение) | 352 | - |  |
| 3. | ОГБУЗ "Галичская центральная районная больница" | Отделение СМП | г. Галич и Галичский район | - | - |  |
| Стоматологическая поликлиника | - | - |
| Женская консультация | - | 100 |
| Поликлиника | 19728 | 600 |
| Детская поликлиника | 4948 | 150 |
| Стационар | - |  |
| Педиатрическое отделение | - | - |
| Терапевтическое отделение | - | - |
| Первичный сосудистый центр с палатой реанимации и интенсивной терапии | - | - |
| Хирургическое отделение | - | - |
| Акушерское отделение | - | - |
| Инфекционное отделение | - | - |
| 3.1 | Ореховская ВА | Врачебная амбулатория | с. Орехово  д. Берёзово  д. Бородино  п. Векса  с. Воскресенское  д. Выползово  д. Гора  д. Григорово  д. Ерпемейцево  д. Жуково  д. Заводь  д. Завражье  д. Заря  д. Ихолово  д. Калинино  д. Княжево  д. Кожухов  д. Максимово  д. Малое Митино  д. Медвежье  д. Михалёво  д. Нарядово  д. Большое Никитино  д. Новиково  с. Ноля  д. Ольгово  д. Поляна  д. Починок-Черкасский  д. Россолов  д. Россолово  д. Рылово  д. Селехово  д. Сигонтино  д. Цибушево  с. Чмутово  д. Щербинино  д. Выползово | 1520 | 100 |  |
| 3.2 | Аксеновский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Аксеново  д. Буслово  с. Синцово | 94 | - |  |
| 3.3 | Березовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Березовец  д. Закастье  д. Кишкино  д. Рябинкино  д. Рожново  д. Феднево  д. Фомицино | 424 | - |  |
| 3.4 | Дмитриевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Дмитриевское  д. Жилотово  д. Житково  д. Крутцы  д. Кольтегаево  д. Ключи  д. Корнево  д. Куницино  д. Малышево  д. Никоново  д. Поляны  с. Успенская Слобода  д. Федурново  д. Фоминское  с. Богородское | 1059 | - |  |
| 3.5 | Красильниковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Красильниково  разъезд Богчино  д. Глухово  д. Катеринино  разъезд Красильниково  д. Льгово  д. Иваньково  д. Кабаново  д. Аничково  д. Борисовское  д. Ленивцево  д. Милятино  с. Новое  д. Селищево  д. Костома  д. Барское  д. Пономаревское  д. Радионово  д. Федоровское  д. Русаково  д. Лявлево | 656 | - |  |
| 3.6 | Курьяновский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Курьяново | 290 | - |  |
| 3.7 | Ладыгинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Ладыгино  д. Вдовье | 255 | - |  |
| 3.8 | Мелешинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Мелешино  д. Артемьевское  с. Морозовское  д. Дьяконово  д. Левково | 255 | - |  |
| 3.9 | Митинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Митино  д. Протасово  ж/д станция Тебза | 215 | - |  |
| 3.10 | Муравьищенский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Муравьище  д. Газулино  д. Матюково  д. Щедрино  д. Занино  д. Сидорово  д. Михайловское  Ж/д будка 505 км  д. Выползово  д. Денисьево  д. Лаптево  д. Лобачи  д. Сипятрово | 463 | - |  |
| 3.11 | Олешский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Олешь  д. Артемово  д. Верково  д. Кузнецово  д. Нагатино  д. Ворохеево  д. Логиново  д. Струково  д. Яковлево | 278 | - |  |
| 3.12 | Пронинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Пронино  д. Бородино  ж/д будка 476 км  д. Жарки  д. Завражье  д. Курилово  д. Михлино  с. Соцевино  с. Холм  д. Поляны  д. Дьяконово | 344 | - |  |
| 3.13 | Россоловский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Россолово  п. Кучумовка | 467 | - |  |
| 3.14 | Степановский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Степаново  д. Беберово  д. Анциферово  д. Баулино  д. Вальково  д. Воронино  д. Зеленцино  п. Красная Заря  д. Лихаево  д. Теньтюково  д. Фатьяново | 702 | - |  |
| 3.15 | Толтуновский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Толтуново  д. Артищево  д. Быки  д. Вахнецы  д. Горки  д. Головино  д. Салово  д. Туровское  д. Умиленье  д. Фофаново  д. Целово | 293 | - |  |
| 3.16 | Углевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Углево  д. Холмец  д. Ямышево | 149 | - |  |
| 3.17 | Унорожский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Унорож  д. Брюхово  д. Васильевское  д. Вознесенское  д. Матвеевское  д. Ожегино | 221 | - |  |
| 3.18 | Челсменский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Чёлсма  д. Абабково  д. Акулинино  д. Буносово  д. Васильевское  д. Волково  д. Вострилово  ж/д станция Востошма  д. Горки  ж/д казарма 495 км  д. Подгорный  д. Починок  д. Рахманиново  с. Реброво  д. Сальково  д. Шалабино  д. Ясннево  д. Аничково  д. Ленивцево | 777 | - |  |
| 3.19 | Лопаревский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Лопарево  д. Болотово  д. Карманово  д. Кладово  д. Куземино  ж/д казарма 524 км  д. Панфилово  д. Рудино  д. Черницино | 616 | - |  |
| 4. | ОГБУЗ "Кадыйская районная больница" | Больница | п.г.т. Кадый | 4054 | 150 |  |
| д. Жуково | 55 |
| д. Дудино | 2 |
| 4.1 | Завражная ВА | Врачебная амбулатория | д. Луковцево | 5 | 15 |  |
| д. Ступниково | 6 |
| д. Прозорово | 6 |
| д. Булдачиха | 6 |
| д. Сорочково | 2 |
| д. Деревнищи | 3 |
| д. Ковалево | 0 |
| с. Завражье | 434 |
| 4.2 | Чернышевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Починок | 18 | - |  |
| д. Гобино | 1 |
| д. Меленки | 20 |
| д. Хохлянки | 21 |
| с. Чернышево | 166 |
| д. Никиткино | 0 |
| д. Лагодки | 0 |
| 4.3 | Ведровский ФП | Фельдшерский пункт | д. Андреевка | 2 | - |  |
| д. Ожгинец | 1 |
| д. Ведрово | 62 |
| 4.4 | Столпинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Стрелицы | 0 | - |  |
| д. Сергеевская | 1 |
| д. Мужичковская | 14 |
| д. Калиновская | 3 |
| д. Латыниха | 0 |
| д. Горицы | 0 |
| д. Башки | 0 |
| с. Столпино | 202 |
| 4.5 | Иваньковский ФП | Фельдшерский пункт | д. Турово | 0 | - |  |
| д. Матвейково | 0 |
| д. Иваньково | 98 |
| 4.6 | Екатеринкинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Борисово | 24 | - |  |
| д. Николаевское | 10 |
| д. Истопки | 6 |
| д. Ильинское | 2 |
| д. Ивашево | 13 |
| д. Новая Чудь | 1 |
| д. Митино | 4 |
| д. Екатеринкино | 116 |
| 4.7 | Низкусинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Антипино | 3 | - |  |
| д. Старово | 3 |
| д. Доронино | 7 |
| д. Рубеж | 1 |
| д. Синдяково | 2 |
| д. Ерыгино | 0 |
| д. Роденово | 0 |
| д. Хорново | 0 |
| с. Низкусь | 106 |
| д. Жирки | 0 |
| д. Комары | 0 |
| 4.8 | Вешкинский ФП | Фельдшерский пункт | с. Рубцово | 62 | - |  |
| п. Вёшка | 619 |
| 4.9 | Котловский ФП | Фельдшерский пункт | п. Химзавод | 168 | - |  |
| д. Котлово | 3 |
| 4.10 | Марьинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Середники | 21 | - |  |
| д. Тренино | 2 |
| д. Марьино | 123 |
| 4.11 | Лубянский ФП | Фельдшерский пункт | д. Добрянки | 1 | - |  |
| д. Хороброво | 13 |
| д. Неверовка | 7 |
| д. Матвейково | 5 |
| д. Лубяны | 125 |
| 4.12 | Ново-Березовецкий ФП | Фельдшерский пункт | д. Поломы | 2 | - |  |
| п. Новый Березовец | 115 |
| 4.13 | Дубковский ФП | Фельдшерский пункт | д. Льгово | 10 | - |  |
| д. Дубки | 196 |
| 4.14 | Паньковский ФП | Фельдшерский пункт | д. Чапыги | 9 | - |  |
| д. Паньково | 210 |
| 4.15 | Текунский ФП | Фельдшерский пункт | д. Митьково | 3 | - |  |
| д. Текун | 309 |
| 4.16 | Селищенский ФП | Фельдшерский пункт | д. Селище | 86 | - |  |
| д. Михеево | 17 |
| 4.17 | Борисоглебский ФП | Фельдшерский пункт | с. Борисоглебское | 93 | - |  |
| д. Костино | 1 |
| д. Фетинино | 1 |
| д. Малово | 2 |
| д. Поселихино | 1 |
| 4.18 | Курдюмский ФП | Фельдшерский пункт | п. Курдюм | 87 | - |  |
| 5 | ОГБУЗ "Кологривская РБ"  Поликлиника (амбулаторно-поликлиническое отд.)  Скорая мед. помощь  Дневной | Больница | г. Кологрив  д. Тодино  д. Судилово  п. Верхняя Унжа  д. Березник | 3296 | 146 |  |
| 5.1 | Высоковский ФП | Фельдшерский пункт | д. Белавино  д. Высоково  д. Казанка  д. Королево  д. Котляш  д. Мартьянка  д. Нагорново  д. Половинново  д. Котляш  д. Мартьянка  д. Нагорново | 108 | - |  |
| 5.2 | Воймасский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Воймас  д. Гаревая  д. Рамешки  д. Слеповское  д. Яковлево  д. Нижний Воймас | 154 | - |  |
| 5.3 | Ильинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Белоглазово  д. Малая Каменка  д. Померекино  д. Большая Каменка  с. Ильинское  д. Большая Горка  д. Пехарово | 307 | - |  |
| 5.4 | Маракинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Маракино  д. Новосёлки  д. Григорьевка  с. Юрино  д. Ивановка  д. Евдокимовка  д. Шоргутово | 209 | - |  |
| 5.5 | Суховерховский ФП | Фельдшерский пункт | д. Суховерхово  п. Аверьяновка  д. Горка  д. Екимцево  д. Красавица  д. Логутиха  д. Павлово  д. Починок  д. Федорково  д. Хмелевка  д. Шилекша  д. Большая Чежма  д. Рубцово  д. Герасимово  д. Иваново  д. Козлово  д. Лисицино  д. Малышино  д. Рапоново  д. Шлыково | 228 | - |  |
| 5.6 | Глебовский ФП | Фельдшерский пункт | п. Варзенга  д. Шаблово  д. Хапово  д. Бурдово  д. Глебово | 110 | - |  |
| 5.7 | Красноборский ФП | Фельдшерский пункт | д. Красный Бор  д. Зеленино  д. Илешево  д. Крутец  д. Мичурино  д. Овсяниково | 178 | - |  |
| 5.8 | Октябрьский ФП | Фельдшерский пункт | д. Афанасьево  д. Бураково  п. Октябрьский  д. Паунино  д. Черменино  д. Даравка  д. Копьево  д. Борок  д. Церковное | 141 | - |  |
| 5.9 | Ужугский ФП | Фельдшерский пункт | п. Ужуга  д. Дербин  д. Колохта  д. Вяльцево | 409 | - |  |
| 6. | ОГБУЗ "Красносельская районная больница" | Поликлиника | п.г.т. Красное-на-Волге | 8089 | 146 |  |
| 6.1 | Афанасовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Афанасово  д. Светлые Рогачи  д. Темные Рогачи  д. Никифорово | 212 | - |  |
| 6.2 | Боровиковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Никулкино  д. Зеленый  д. Гомониха  д. Климитино  д. Завражье  д. Волчково  д. Дренево  д. Елкотово  д. Карнахино  д. Манылово  д. Слободищево  д. Большое Андрейково  д. Боровиково | 1060 | - |  |
| 6.3 | Веселовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | Строительство еще идет | 415 | - |  |
| 6.4 | Гравкарьерский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Лякино  д. Гореславка  д. Антоновское  д. Подъельное  п. Гравийного карьера  п. Кирпичного завода | 630 | - |  |
| 6.5 | Гридинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Сумароково  д. Ратушино  д. Першутино  д. Осенево  д. Погост  д. Тюлиндино  д. Скоморохово  д. Гридино | 997 | - |  |
| 6.6 | Здемировский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Шаблыкино  д. Конищево  д. Ильино  с. Здемирово  д. Маланино | 803 | - |  |
| 6.7 | Ивановский ВОП | Кабинет врача общей практики | п. им Чапаева  п. Льнозавода  д. Гущино  д. Новое  д. Клещенки  д. Иевлево  д. Заречье  д. Бобырщино  д. Баринцево  д. Ивановское  д. Вертлово  д. Густомесово | 731 | 10 |  |
| 6.8 | Косевской ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Сухара  д. Ново-Белый Камень  д. Абрамово  д. Русиново  д. Черемискино | 635 | - |  |
| 6.9 | Подольский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Кузнецово  д. Даниловское  д. Сунгурово  с. Подольское  д. Астафьевское | 1008 | - |  |
| 6.10 | Светочегорский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Светочева гора  д. Булдачиха  д. Высоково  д. Отрада  д. Трубинка | 343 | - |  |
| 6.11 | Сидоровский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Федорково  с. Сидоровское  д. Сыданиха  д. Веняиха  д. Алеево  д. Красные Пожни  д. Витязево | 556 | - |  |
| 6.12 | Синцовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Григорково  д. Высочки  д. Новинки  д. Синцово  д. Бурцево  д. Строково  д. Макшино  д. Княжево | 334 | - |  |
| 6.13 | Сухарский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Сухара  д. Ново-Белый Камень  д. Абрамово  д. Русиново  д. Черемискинора  д. Ново-Белый Камень  д. Абрамово  д. Русиново  д. Черемискино | 370 | - |  |
| 6.14 | Халипинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Рыжково  д. Халипино  д. Харитоново  д. Пуловлево  д. Новосельское  д. Руны  д. Гомониха  д. Власьево  д. Лопаткино | 745 | - |  |
| 6.15 | Ченцевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Марфино  д. Высочки  д. Иконниково  д. Селезенево  д. Маныльцево  д. Черемшина  д. Карабаново  д. Асташево  д. Головцино  д. Аржаниково  д. Подсосенье  д. Федорково  д. Ченцы | 653 | - |  |
| 6.16 | Шолоховский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Кононово  д. Соколово  д. Кузьмино  д. Ворсино  д. Зайцево  д. Дурасово  д. Исаковское  д. Шолохово | 1753 | - |  |
| 7. | ОГБУЗ "Макарьевская районная больница" | Больница | г. Макарьев | 12932 | 569 |  |
| 7.1 | Горчухинская амбулатория | Врачебная амбулатория | п. Горчуха | 2316 | 123 |  |
| 7.2 | Дорогинская ВА | Врачебная амбулатория | п. Дорогиня  п. Любимовка | 630 | 13 |  |
| 7.3 | Унженский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Унжа | 1142 | 9 |  |
| д. Быково | 9 |
| п. Выгорки | 88 |
| д. Горка | 2 |
| д. Лопалово | 10 |
| д. Карьково | 1 |
| д. Михаленино | 0 |
| д. Семейкино | 0 |
| п. Никольское | 2 |
| д. Сивково | 8 |
| д. Течкино | 1 |
| д. Торино | 75 |
| д. Лодыгино | 6 |
| 7.4 | Березинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Березники | 2 | - |  |
| д. Лопаты | 111 |
| д. Селище | 11 |
| 7.5 | Н.Нейский ФАП | Фельдшерско-акушерский | д. Алешино | 1 | - |  |
| д. Булино | 0 |
| д. Исаково | 6 |
| д. Климитино | 107 |
| д. Колбино | 6 |
| д. Косуево | 0 |
| д. Стариково | 48 |
| 7.6 | Власовский ФП | Фельдшерский пункт | д. Андреевское | 14 | - |  |
| д. Власово | 31 |
| д. Высоковка | 7 |
| д. Вышково | 10 |
| д. Кондратово | 21 |
| д. Куриловка | 9 |
| д. Манылово | 18 |
| д. Ракульское | 0 |
| д. Старово | 5 |
| с. Усть-Нея | 3 |
| д. Хребтово | 2 |
| д. Якимово | 188 |
| 7.7 | Ивакинский ФАП | Фельдшерский пункт | д. Малое Ивакино | 7 | - |  |
| д. Никулиха | 7 |
| д. Юркино | 195 |
| 7.8 | Ефинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Аксентьево | 0 | - |  |
| д. Быстрово | 51 |
| д. Великуша | 0 |
| д. Выломы | 8 |
| д. Домань | 10 |
| д. Завражье | 0 |
| д. Ефино | 109 |
| д. Красногорье | 42 |
| д. Марковица | 29 |
| д. Новосёлки | 23 |
| д. Сосновка | 27 |
| д. Хмелевка | 6 |
| 7.9 | Ильинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Дешуково | 3 | - |  |
| д. Ивановское | 4 |
| д. Ильинское | 109 |
| д. Моловые | 10 |
| д. Опалихино | 35 |
| д. Половчиново | 28 |
| д. Пузыри | 3 |
| д. Ярцево | 41 |
| 7.10 | Никулинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Аманово | 12 | - |  |
| д. Бакшеево | 4 |
| д. Высоково | 0 |
| д. Никулино | 159 |
| д. Федоровское | 31 |
| 7.11 | Шемятинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Гребенец | 20 | - |  |
| д. Ивановское | 0 |
| д. Мелешево | 0 |
| д. Савино | 0 |
| д. Шемятино | 170 |
| 7.12 | Тимошинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Карьково | 25 | - |  |
| д. Кукуй-1 | 1 |
| д. Кукуй-2 | 0 |
| д. Нестерово | 15 |
| с. Тимошино | 135 |
| д. Халабурдиха | 27 |
| 7.13 | Вознесенский ФП | Фельдшерский пункт | д. Блиново | 7 | - |  |
| д. Верхник | 8 |
| д. Власово | 5 |
| д. Волошново | 3 |
| д. Голодаиха | 3 |
| д. Гребенец | 8 |
| д. Ефимово | 6 |
| д. Инково | 9 |
| д. Мартыново | 6 |
| д. Микушино | 7 |
| д. Огарково | 3 |
| д. Сокорново | 26 |
| д. Соловатово | 130 |
| д. Татариново | 0 |
| д. Федотово | 17 |
| д. Холодново | 2 |
| д. Чумиково | 4 |
| 7.14 | Николо-Макаровский ФП | Фельдшерский пункт | д. Авсентьево | 0 | - |  |
| д. Александрово | 0 |
| д. Горюшкино | 2 |
| д. Лаптево | 8 |
| д. Могилево | 2 |
| с. Николо-Макарово | 203 |
| д. Осиево | 0 |
| д. Сокольское | 25 |
| д. Осиновка | 3 |
| д. Трещаткино | 10 |
| 7.15 | Нежитинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Большое Волково | 0 | - |  |
| д. Василево | 2 |
| д. Высоково | 8 |
| д. Журавлево | 6 |
| д. Заварино | 0 |
| д. Иваново | 8 |
| д. Козлово | 11 |
| д. Кондратово | 7 |
| д. Крупышево | 0 |
| д. Мытищи | 5 |
| с. Нежитино | 269 |
| д. Овсяниково | 12 |
| д. Савино | 2 |
| д. Самылово | 0 |
| д. Угорново | 0 |
| д. Фролово | 7 |
| д. Хмельничное | 7 |
| 7.16 | Первомайский ФП | Фельдшерский пункт | п. Первомайка | 716 | - |  |
| 7.17 | Юровский ФП | Фельдшерский пункт | д. Большая Торзать | 1 | - |  |
| д. Большие Рымы | 51 |
| д. Малая Торзать | 2 |
| д. Малые Рымы | 8 |
| п. Побоишня | 6 |
| с. Юрово | 421 |
| 7.18 | Комсомольский ФП | Фельдшерский пункт | п. Комсомолка | 81 | - |  |
| п. Холодная Заводь | 18 |
| 8. | ОГБУЗ "Нейская районная больница" | Поликлиника |  | 11673 | 107 |  |
|  |  | Стационар |  |  | 57 + 20 дневной стационар |  |
| 8.1 | Номженская ВА | Врачебная амбулатория | п. Номжа | 583 | 15 |  |
| 8.2 | Солтановский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Боярское  д. Глебово  д. Демидово  д. Карпиково  д. Коршуново  д. Погост  д. Пустошка  д. Сивцево  д. Солтаново  д. Фатьяново | 174 | - |  |
| 8.3 | Коткишевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Алексеевское  д. Ванеево  д. Великово  д. Дементьево  д. Дорофеево  д. Елино  д. Коткишево  д. Уржум  д. Федяково | 415 | - |  |
| 8.4 | Первомайский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Еленский | 426 | - |  |
| 8.5 | Тотомицкий ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Каплино  д. Липовка  д. Потрусово  п. Тотомица | 359 | - |  |
| 8.6 | Вожеровский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Большая Пасьма  с. Вожерово  д. Гаврино  д. Ивановское  д. Михалёво  д. Раменье | 170 | - |  |
| 8.7 | Кужбальский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Афанасово  д. Домниково  д. Заингирь  д. Конново  с. Кужбал  д. Петрятино | 308 | - |  |
| 8.8 | Михалевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Кокуево  с. Михали  д. Починок  д. Суршино | 212 | - |  |
| 8.9 | Абросимовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Абросимов  д. Бабино  д. Баскаково  д. Буслаево  д. Дьяконово  д. Пантелеево  д. Перстово  д. Стрелица  д. Коммунар  д. Пашня  д. Папино  д. Старово  д. Красная Осыпь  д. Большая Липовица  д. Палкино  д. Школьный | 394 | - |  |
| 9. | ОГБУЗ "Островская районная больница" | Больница | - | 10908 | 150 |  |
| 9.1 | Адищевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Адищево | 520 | - |  |
| д. Долгово | 10 |
| с. Покровское | 7 |
| д. Бродки | 0 |
| д. Большое Михерево | 0 |
| д. Тарасово | 0 |
| д. Максютино | 0 |
| д. Маркуши | 0 |
| д. Подлужье | 0 |
| д. Порныш | 0 |
| д. Рыжевка | 0 |
| 9.2 | Александровский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Александровское | 412 | - |  |
| д. Болотниково | 1 |
| д. Данильцево | 7 |
| д. Шегары | 43 |
| д. Горки | 1 |
| д. Борок | 29 |
| 9.3 | Воскресенский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Новинки | 3 | - |  |
| с. Воскресенское | 165 |
| д. Крутец | 30 |
| д. Козловка | 91 |
| 9.4 | Гуляевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Гуляевка | 620 | - |  |
| д. Белконосово | 0 |
| д. Гармониха | 3 |
| д. Черная | 2 |
| д. Шумково | 11 |
| д. Селиваниха | 5 |
| д. Квашнино | 1 |
| с. Иванковица | 0 |
| 9.5 | Дубянский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Дубяны | 64 | - |  |
| д. Новошино | 4 |
| д. Леонково | 0 |
| 9.6 | Дымницкий ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Дымница | 191 | - |  |
| д. Дымница | 61 |
| д. Полоски | 43 |
| д. Яшино | 33 |
| д. Григорово | 0 |
| 9.7 | Ивашевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Ивашево | 131 | - |  |
| д. Ивашево | 44 |
| с. Козьмодемьян | 12 |
| д. Зоркино | 4 |
| с. Угольское | 8 |
| д. Антоново | 18 |
| д. Монастырское | 9 |
| д. Левково | 1 |
| д. Костово | 0 |
| с. Ширяево | 0 |
| д. Сергеево | 0 |
| д. Худяки | 1 |
| 9.8 | Игодовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Игодово | 284 | - |  |
| д. Лебедево | 9 |
| д. Ерыково | 0 |
| д. Займище | 0 |
| с. Рязаново | 0 |
| д. Макарово | 0 |
| 9.9 | Заборский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Заборье | 92 | - |  |
| д. Вотчинка | 11 |
| д. Вязовка | 1 |
| д. Киленки | 0 |
| д. Берёзовка | 0 |
| д. Зверниха | 0 |
| д. Починок | 0 |
| д. Осипиха | 0 |
| д. Одинчиха | 0 |
| д. Онопиха | 1 |
| 9.10 | Клеванцовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Клеванцово | 281 | - |  |
| д. Машихино | 2 |
| д. Дунилово | 3 |
| д. Хаустово | 4 |
| д. Панькино | 0 |
| д. Шульгино | 4 |
| 9.11 | Краснополянский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Красная Поляна | 285 | - |  |
| д. Инега | 6 |
| д. Ивахово | 3 |
| д. Калентьево | 1 |
| 9.12 | Климовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Климово | 120 | - |  |
| д. Студенец | 0 |
| д. Ананьино | 3 |
| д. Ливенка | 2 |
| 9.13 | Ломкинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Ломки | 276 | - |  |
| д. Болтушки | 7 |
| 9.14 | Малоберезовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Малое Берёзово | 61 | - |  |
| д. Акулово | 2 |
| 9.15 | Марковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Марково | 75 | - |  |
| д. Горки | 12 |
| с. Щелыково | 241 |
| д. Василево | 10 |
| д. Лобаново | 9 |
| д. Фомицино | 5 |
| с. Николо-Бережки | 1 |
| д. Лодыгино | 9 |
| 9.16 | Юрьевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Юрьево | 102 | - |  |
| д. Василево | 0 |
| 9.17 | Хомутовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | Хомутово | 138 | - |  |
| 10 | ОГБУЗ "Парфеньевская районная больница" | Больница | с. Парфеньево  д. Антушево  д. Кукушкино  д. Ложково  д. Нечаево  д. Починок-Федоров  д. Свателово  д. Сокирино  д. Спицино  д. Стрелица  д. Успенье  д. Молодежный  д. Анфимово | 2649 | 180 |  |
| 10.1 | Николо-Поломская ВА | Врачебная амбулатория | д. Антропово  д. Будино  д. Вахреньево  д. Евдокимово  д. Екимово  д. Крусаново  д. Полома  д. Холм  д. Николо-Полома  д. Нозьма | 1241 | 30 |  |
| 10.2 | Задоринский ФП | Фельдшерский пункт | д. Акулово  д. Беликово  с. Васиковка  д. Воловцево  д. Горлово  д. Горохово  д. Задорино  д. Залесье  д. Макарино  с. Николо-Полома  д. Никулино  д. Носуево  д. Бор  д. Марфино  д. Павлыгино  д. Починок-Аристов  д. Раменье  д. Тчанниково  д. Михалёво | 371 | - |  |
| 10.3 | Савинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Горелец  д. Полушкино  д. Савино  д. Хвостилово  починок Далевский  д. Аносово  д. Котово  д. Прудовка  д. Холм  д. Шекурино  д. Гашево  д. Мальгино | 285 | - |  |
| 10.4 | Вохтомский ФП | Фельдшерский пункт | д. Городище  п. Вохтома | 297 | - |  |
| 10.5 | Матвеевский ФП | Фельдшерский пункт | д. Агапитово  д. Артемово  д. Горжениново  д. Григорово  д. Завражье  с. Ильинское  д. Кунаково  д. Левино  д. Маслово  с. Матвеево  д. Потапово  д. Серегино | 228 | - |  |
| 10.6 | Потрусовский ФП | Фельдшерский пункт | д. Афонино  д. Коробовское  д. Николо-Ширь  д. Никулино  д. Новоселово  д. Павлово  д. Паново  с. Потрусово | 249 | - |  |
| 11. | ОГБУЗ "Солигаличская районная больница" | Больница | г. Солигалич  п. Солигалич  д. Твердислево  д. Милитино  пос. Льнозавода  д. Конковка  д. Борисьево  д. Туровка  д. Груньково  д. Одноушево  д. Стрелица  д. Селезенево  д. Носково  д. Сергеево  д. Заяцкое  д. Копосово | 6434 | 150 |  |
| 11.1 | Корцовскский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Корцово  д. Вонышево  д. Хвощево  д. Трофимово  д. Мотывилово  д. Матренкино | 306 | -- |  |
| 11.2 | Бурдуковский ФП | Фельдшерский пункт | д. Бурдуково  д. Боровина  с. Верховье  д. Волково  д. Гаврилово  д. Галибино  д. Дьяково  д. Княжево  д. Колотыгино  д. Кожухово  д. Кузовлево  д. Марково  д. Нетесово  д. Петрово  д. Спицино  д. Тарасово  д. Фролово | 189 | - |  |
| 11.3 | Высоковский ФП | Фельдшерский пункт | п. Высоковский  д. Горбачево  д. Васильево  д. Прокошево  д. Германов Починок  д. Харитонов Починок  д. Макарово  д. Великово  д. Лихотинка  д. Букино  д. Малое Токарево  д. Большое Токарево  д. Разливное | 299 | - |  |
| 11.4 | Гнездниковский ФП | Фельдшерский пункт | д. Гнездниково  д. Балыново  д. Борисовское  д. Горка  д. Захарино  д. Колопатино  д. Шумовка  д. Сергеево  д. Фаладино  х. Подокша | 484 | - |  |
| 11.5 | Куземинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Куземино  д. Симоново  д. Трофимово  с. Зашугомье  д. Слободское  д. Круглово  д. Бородовицино  д. Жилино  д. Попово  д. Яковлево  д. Денисово  д. Песлиново  д. Ильинское  д. Царево | 317 | - |  |
| 11.6 | Коровновский ФП | Фельдшерский пункт | с. Коровново  д. Калинино  д. Мартыново  д. Ивашево  д. Ескино  д. Першино  д. Игнатово | 281 | - |  |
| 11.7 | Лосевский ФП | Фельдшерский пункт | с. Лосево  д. Самылово  ст. Самылово  д. Власьево  д. Стафурово  д. Тресково  д. Нероново  д. Солда  д. Дорог | 160 | - |  |
| 11.8 | Оглоблинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Оглоблино  д. Чепасово  д. Кашино  д. Волково  д. Дятлово  д. Кравцово  с. Верхний Березовец  д. Федьково  д. Мелидино  д. Горбово  д. Радионцево  д. Острецово  д. Починок  д. Лукино | 279 | - |  |
| 12. | ОГБУЗ "Чухломская центральная районная больница" | Больница | г. Чухлома  д. Петровское  д. Введенское  д. Якша  д. Костино  д. Еляково  д. Ильинское  д. Филино  д. Соколово  д. Лукушино  д. Горлово  д. Бариново  д. Есипово  д. Марфино  д. Коровье  д. Красная Нива  д. Ассорино  д. Плотина  д. Серебряный Брод  д. Слуда  д. Стан  д. Маланино  д. Лукино  д. Скрипино  д. Волково  д. Рыково  д. Гольцово  д. Гулино  д. Гущино  д. Зикеево  д. Конеево  д. Лукино  д. Митюково  д. Назарово  д. Никоново  д. Асташово  д. Привалкино  д. Романовское  д. Савино  д. Скрипино  д. Соколово  д. Фирюково  д. Шелепнево  д. Калинкино  д. Ножкино  д. Григорьевское  д. Астапово  д. Аринино  д. Васильевское  д. Аниково  д. Деменьково  д. Жар  д. Полстниково  д. Федосово  д. Новоселово  д. Монсоково  д. Гришинское  д. Большой Починок  д. Мазалово  д. Малая Святица  д. Повалихино  д. Нестерово  д. Коленково  д. Целимово  д. Лаврентьевское  д. Юрьевское  д. Титово  д. Одинцово  д. Аверково  д. Трясево  д. Носово  д. Федоровское  д. Дор  д. Андревское  д. Щукино  д. Алешково  д. Зарубино  д. Семенково  д. Сиднево  д. Федотово  д. Луковцино  п. Анфимово  с. Серапиха  д. Мизинцево  д. Зубарево  д. Дудино  д. Герасимово  д. Пыхино  д. Есаково  д. Тимофеевское  д. Белово  д. Засухино  д. Захарово  д. Сенная  д. Кувшиново  д. Клепинино  д. Федцово  д. Фомино  д. Бурминское  д. Тарасово  д. Дюрбенево  д. Боловино  д. Васнево  д. Воскресенское-Глазуново  д. Гляздуново  д. Кислово  д. Косяпино  д. Матьково  д. Нигородцево  д. Ожегино  д. Ожиганово  д. Озерки  д. Озерово  д. Петраково  д. Курьяново  д. Платуново  д. Воронцово  д. Бакланово  д. Семенково | 5572 | 240 |  |
| 12.1 | Судайская ВА | Врачебная амбулатория | с. Судай  д. Ильинское  д. Старово  д. Заболотье  д. Фомицино  д. Шартаново  д. Рагозино  д. Вига  д. Чертово  д. Савино  д. Андрины  д. Костино  д. Пуминово  д. Ольховая  д. Сундоба  д. Зименки  д. Панкратово  д. Ново-Панкратово  д. Головино  д. Село  д. Борисово  д. Федьково  д. Ворваж  д. Дубровка  д. Фалилеево  д. Матвеево  д. Фокино  д. Напрудново  д. Климовское  д. Евсяково  д. Буболино  д. Понежское  д. Савватово  д. Душкино  д. Княжево  д. Измайлово  д. Рюминово  д. Калинкино  д. Дорофейцево  п. Полтораново  д. Полтораново  д. Михейцево  д. Ефимовское  д. Нагорское  д. Георгий  д. Ковизино  д. Минькино  д. Новинское  д. Подболотново  д. Бурдуково  д. Заполье  д. Ивкино  д. Измайлово  д. Калинино  д. Константиново  д. Крутица  д. Крючково  д. Марково  д. Мартьяново  д. Плосково  д. Сальково  д. Филипповское  д. Ворва | 1637 | 80 |  |
| 12.2 | Введенский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | - | 687 | - |  |
| 12.3 | Беловский ФП | Фельдшерский пункт | - | 174 | - |  |
| 12.4 | Вигский ФП | Фельдшерский пункт | - | 292 | - |  |
| 12.5 | Нагорский ФП | Фельдшерский пункт | - | 177 | - |  |
| 12.6 | Ножкинский ФП | Медико-санитарная Фельдшерский пункт | - | 269 | - |  |
| 12.7 | Новопанкратовский ФП | Фельдшерский пункт | - | 90 | - |  |
| 12.8 | Панкратовский ФП | Фельдшерский пункт | - | 159 | - |  |
| 12.9 | Повалихинский ФП | Фельдшерский пункт | - | 262 | - |  |
| 12.10 | Федоровский ФП | Фельдшерский пункт | - | 297 | - |  |
| 12.11 | Шартановский ФП | Фельдшерский пункт | - | 198 | - |  |
| 13. | ОГБУЗ "Судиславская районная больница" | Больница | 177 | 12139 | 164 |  |
| 13.1 | Расловская врачебная амбулатория | Врачебная амбулатория | 30 | 1661 | 9 |  |
| 13.2 | Жваловский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | 2 | 305 | - |  |
| 13.3 | Воронский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | 8 | 358 | - |  |
| 13.4 | ФАП п. Мирный | Фельдшерско-акушерский пункт | 4 | 177 | - |  |
| 13.5 | Фадеевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | 11 | 271 | - |  |
| 13.6 | Шаховский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | 20 | 274 | - |  |
| 13.7 | Глебовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | 10 | 750 | - |  |
| 13.8 | Калинковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | 12 | 347 | - |  |
| 13.9 | Кобякинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | 9 | 325 | - |  |
| 13.10 | Михайловский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | 5 | 375 | - |  |
| 13.11 | Грудкинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | 15 | 401 | - |  |
| 13.12 | Завражинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | 5 | 187 | - |  |
| 13.13 | Первушинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | 9 | 284 | - |  |
| 13.14 | Свозовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | 15 | 185 | - |  |
| 14. | ОГБУЗ "Костромская областная детская больница" Детская поликлиника N 5 | Больница | Заволжский округ г. Костромы | 10835 | 156 |  |
| 14.1 | Центр восстановительной медицины для детей | - | Костромская область | - | 113 |  |
| 14.2 | ОГБУЗ "Костромская областная детская больница" (круглосуточный стационар) | - | Костромская область | - | 0 |  |
| 15. | ОГБУЗ "Городская больница города Костромы" поликлиники взрослых N 1 | Больница | г. Кострома, Давыдовский м/р-н, Центральный округ | 48517 | 514 |  |
| 15.1 | Отделение N 1 поликлиники взрослых N 1 | Поликлиника | г. Кострома, Октябрьский м/р-н, Давыдовский м-н | 13680 | 200 |  |
| 15.2 | Отделение N 2 поликлиники взрослых N 1 | Поликлиника | г. Кострома, Центральный округ | 15103 | 124 |  |
| 15.3 | Отделение N 3 поликлиники взрослых N 1 | Поликлиника | г. Кострома, Давыдовский м/р-н | 4696 | 30 |  |
| 15.4 | Поликлиника взрослых N 4 | Поликлиника | г. Кострома, Заволжский район | 31828 | 376 |  |
| 15.5 | Детская поликлиника N 6 | Поликлиника | г. Кострома, Центральный округ | 10657 | 117 |  |
| 15.6 | Детская поликлиника N 1 | Поликлиника | г. Кострома, Октябрьский м/р-н | 6777 | 100 |  |
| 15.7 | Отделение N 3 Детской поликлиники N 1 | Поликлиника | г. Кострома, Юбилейный м/р-н | 2810 | 10 |  |
| 15.8 | Отделение N 1 Детской поликлиники N 1 | Поликлиника | г. Кострома | 0 | 16 |  |
| 15.9 | Отделение N 2 Детской поликлиники N 1 | Поликлиника | г. Кострома, Давыдовский м/р-н | 6907 | 30 |  |
| 15.10 | Поликлиническое отделение травмы и ортопедии | Поликлиника | г. Кострома, Костромской район | 0 | 36 |  |
| 15.11 | ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" | - | г. Кострома | 140972 | 1553 |  |
| 16. | ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 2" Круглосуточный стационар | - | - | - | - |  |
| 16.1 | Терапевтическое отделение | Стационар | - | - | - |  |
| 16.2 | Детское (соматическое) отделение | Стационар | - | - | - |  |
| 16.3 | Инфекционное отделение | Стационар | - | - | - |  |
| 16.4 | Гинекологическое отделение | Стационар | - | - | - |  |
| 16.5 | Колопроктологическое отделение | Стационар | - | - | - |  |
| 16.6 | Хирургическое отделение | Стационар | - | - | - |  |
| 16.7 | Отделение анестезиологии - реанимации | Стационар | - | - | - |  |
| 16.8 | Амбулаторно-поликлиническая помощь всего | - | - | - | - |  |
| 16.9 | Поликлиника | Поликлиника | - | 1766 | 500 |  |
|  |  |  | д. Веригино | 16 | - |  |
| д. Горки (Самсоновский с/с) | 5 |
| д. Залесье | 0 |
| д. Каримово | 76 |
| д. Каримово | 480 |
| д. Клобушнево | 20 |
| д. Клюшниково | 173 |
| д. Новинки | 0 |
| д. Пушкино | 2 |
| д. Самково | 94 |
| д. Чижово | 57 |
| 16.10 | Шунгенская амбулатория | Врачебная амбулатория | - | 5287 | 30 |  |
|  |  |  | с. Шунга | 1425 | - |  |
| д. Гридино | 5 |
| д. Стрельниково | 585 |
| д. Тепра | 100 |
| 16.11 | Сущевская амбулатория | Врачебная амбулатория | - | 5174 | 45 |  |
|  |  |  | с. Сущево | 1468 | - |  |
| д. Акулово (Сущевский с/с) | 80 |
| д. Барское | 0 |
| д. Бельково | 0 |
| д. Болтаново | 12 |
| д. Горки (Сущевский с/с) | 4 |
| д. Денисово | 103 |
| д. Иванищево | 23 |
| д. Китариха | 0 |
| д. Невежино | 70 |
| д. Пестрюнино | 0 |
| д. Спас | 0 |
| д. Терехово | 2 |
| 16.12 | Кузнецовская амбулатория | Врачебная амбулатория | - | 3405 | 20 |  |
|  |  |  | д. Кузнецово | 382 | - |  |
| д. Абросьево | 0 |
| д. Акулово (Кузнецовский с/с) | 6 |
| д. Алферицино | 7 |
| д. Афанасово | 29 |
| д. Богатырево | 0 |
| д. Бритоусово | 0 |
| д. Бурнаково | 0 |
| д. Горбовщина | 12 |
| д. Деменево | 6 |
| д. Доманино | 0 |
| д. Катково | 0 |
| д. Костеницыно | 5 |
| д. Коточигово | 0 |
| д. Леоново | 0 |
| д. Матвеево | 0 |
| д. Митенькино | 2 |
| д. Мотово | 29 |
| п. Новый | 203 |
| д. Повернихино | 1 |
| д. Прошево | 0 |
| д. Ряполово | 3 |
| д. Степково | 0 |
| д. Столбово | 0 |
| д. Стрелково | 6 |
| д. Ульянино | 0 |
| д. Федорово | 1 |
| 16.13 | Караваевская амбулатория | Врачебная амбулатория | - | 7953 | 35 |  |
|  |  |  | п. Караваево | 7802 | - |  |
| кордон Лесной Бор | 3 |
| д. Малое Андрейково | 53 |
| д. Поддубное | 57 |
| д. Семенково | 38 |
| 16.14 | Зарубинская амбулатория | Врачебная амбулатория | - | 2568 | 50 |  |
|  |  |  | п. Зарубино | 1499 | - |  |
| д. Бакшейка | 92 |
| д. Будихино | 99 |
| д. Деньгино | 8 |
| д. Захарово (Бакшеевский с/с) | 12 |
| д. Злобино | 30 |
| д. Конино | 13 |
| д. Косино | 6 |
| д. Любовниково | 2 |
| д. Палкино | 25 |
| д. Песочное | 93 |
| д. Самычево | 0 |
| д. Скородумки | 2 |
| д. Терентьево | 0 |
| 16.15 | Мисковская амбулатория | Врачебная амбулатория | п. Мисково | 708 | 20 |  |
| 16.16 | Сухоноговская амбулатория | Врачебная амбулатория | - | 2518 | 37 |  |
|  |  |  | д. Сухоногово | 1842 | - |  |
| д. Авдотьино | 37 |
| д. Асташево | 30 |
| д. Бычиха (Чернопенское с/п) | 0 |
| д. Гороженица | 0 |
| д. Карпово | 67 |
| д. Козлищево | 10 |
| д. Коростелево | 36 |
| д. Кузьминка | 19 |
| д. Лунево | 62 |
| д. Лыщево | 18 |
| д. Малое Сухоногово | 0 |
| д. Наумово | 23 |
| д. Панино (Чернопенское с/п) | 5 |
| д. Погорелка | 0 |
| д. Сулятино | 9 |
| д. Тимонино | 12 |
| д. Фатьянка | 3 |
| д. Чернопенье | 98 |
| д. Пахомьево | 3 |
| д. Качалово | 9 |
| Свотиново | 8 |
| 16.17 | Никольская амбулатория | Врачебная амбулатория | - | 7593 | 32 |  |
|  |  |  | п. Никольское | 4480 | - |  |
| д. Глазово | 75 |
| д. Дорожный | 43 |
| д. Дровинки | 37 |
| с. Дровинки | 24 |
| п. Кирово | 76 |
| с. Костенево | 149 |
| д. Морковкино | 4 |
| п. Песиково | 70 |
| д. Пустошки | 38 |
| д. Рудаково | 15 |
| ж/д станция Сендега | 64 |
| д. Суконниково | 32 |
| д. Филипцево | 122 |
| д. Харино (Никольский с/с) | 62 |
| д. Хорговино | 1 |
| 16.18 | Сандогорская амбулатория | Врачебная амбулатория | - | 661 | 15 |  |
|  |  |  | с. Сандогора | 425 | - |  |
| д. Пепелино | 3 |
| д. Бугры | 0 |
| д. Демино | 0 |
| х. Заозерье | 3 |
| д. Колгора | 13 |
| д. Колесово | 12 |
| д. Молчаново | 8 |
| д. Нукша | 17 |
| д. Орлово | 14 |
| д. Подольново (Сандогорский с/с) | 5 |
| д. Починок-Чапков | 25 |
| д. Пустынь | 3 |
| д. Шода | 3 |
| 16.19 | Яковлевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Яковлевское | 728 | - |  |
| д. Захарово (Шун. с/с) | 38 |
| д. Колебино | 50 |
| д. Курочино | 22 |
| д. Малый Борок | 58 |
| д. Аганино | 67 |
| 16.20 | Петриловский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Петрилово | 574 | - |  |
| д. Пасынково | 36 |
| д. Шемякино | 60 |
| 16.21 | Саметский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Саметь | 745 | - |  |
| 16.22 | Аферовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Аферово | 561 | - |  |
| д. Казанка | 0 |
| д. Некрасово | 621 |
| д. Пустошка | 50 |
| 16.23 | Шуваловский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Шувалово | 1299 | - |  |
| д. Жданово | 131 |
| 16.24 | Прибрежный ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Прибрежный | 951 | - |  |
| 16.25 | Абабуровский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Абабурово | 289 | - |  |
| д. Крутик | 53 |
| 16.26 | Апраксинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Апраксино | 1438 | - |  |
| д. Бедрино | 0 |
| д. Борок | 59 |
| д. Бочкино | 1 |
| д. Брыкотино | 4 |
| д. Гуздырево | 9 |
| д. Дворищи | 8 |
| д. Деревнищи | 0 |
| с. Ильинское (Апраксинский с/с) | 13 |
| д. Карцево | 32 |
| д. Кастилово | 13 |
| д. Которово | 34 |
| д. Легково | 19 |
| д. Надежда (Апраксинское) | 0 |
| д. Никитино | 0 |
| д. Скоморохово | 19 |
| д. Солониково | 10 |
| д. Холм | 20 |
| д. Царево | 9 |
| 16.27 | Кузьмищенский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Кузьмищи | 733 | - |  |
| д. Башутино | 132 |
| д. Брино | 11 |
| д. Бурово | 9 |
| д. Камень | 0 |
| д. Константиново | 8 |
| д. Кузовцово | 7 |
| д. Александрицино | 1 |
| д. Медениково | 21 |
| д. Молодеево | 43 |
| д. Панино (Кузьмищенское с/п) | 2 |
| д. Прудищи | 6 |
| д. Сенцово | 41 |
| д. Слобода | 0 |
| д. Стропеево | 6 |
| 16.28 | Котовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Василево | 558 | - |  |
| д. Веретенниково | 3 |
| д. Городище | 5 |
| д. Давыдково | 7 |
| д. Козлово | 8 |
| д. Котово | 27 |
| д. Кстово | 4 |
| д. Ломки | 0 |
| д. Лызлово | 14 |
| д. Никольское | 76 |
| д. Подольново (Котовский с/с) | 1 |
| д. Самарганово | 0 |
| д. Софьино | 8 |
| д. Спас-Бураки | 27 |
| д. Степаново | 12 |
| с. Сухоруково | 0 |
| д. Харино (Котовский с/с) | 2 |
| д. Черемуховица | 3 |
| 16.29 | ФАП Бычиха - 7 | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Бычиха-7 | 58 | - |  |
| д. Борисиха | 1 |
| д. Еремейцево | 0 |
| д. Абабково | 0 |
| д. Починниково | 10 |
| д. Шелково | 9 |
| 16.30 | ФАП Бычиха - 12 | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Бычиха-12 | 189 | - |  |
| 16.31 | Борщинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Паточного завода | 499 | - |  |
| д. Заречье | 0 |
| д. Конюхово | 17 |
| д. Борщино | 51 |
| д. Слободка | 11 |
| д. Уварово | 27 |
| д. Филино | 82 |
| х. Филино | 0 |
| 16.33 | ФАП Геофизик | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Фанерник | 1234 | - |  |
| д. Большое Безгачево | 15 |
| д. Малое Безгачево | 62 |
| п. Безгачево | 596 |
| 16.34 | Губачевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Губачево | 369 | - |  |
| д. Еремкино | 3 |
| д. Таранино | 20 |
| д. Татариново | 3 |
| д. Убебиново | 1 |
| д. Чечулино | 22 |
| 16.35 | Фоминский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Фоминское | 107 | - |  |
| д. Пестенька | 19 |
| д. Шарыгино | 0 |
| д. Фефелово | 4 |
| 16.36 | Середняковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Середняя | 1443 | - |  |
| д. Коркино | 35 |
| д. Лежнево | 104 |
| д. Задубье | 7 |
| д. Симаково | 29 |
| д. Становщиково (Середняковский с/с) | 87 |
| 16.37 | Обломихинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Обломихино | 78 | - |  |
| с. Иванниково (Самсоновский с/с) | 17 |
| Хутор 1 Мая | 151 |
| д. Калинино | 25 |
| д. Полевая | 7 |
| д. Серково | 62 |
| 16.38 | Минский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Минское | 2004 | - |  |
| д. Горинское | 8 |
| д. Жужелино | 34 |
| д. Зубино | 63 |
| д. Иванниково (Минский с/с) | 12 |
| д. Катино | 51 |
| м. Козловы Горы | 127 |
| м. Колос | 74 |
| д. Куликово | 97 |
| д. Нажерово | 165 |
| д. Подолец | 106 |
| д. Руболдино | 46 |
| с. Становщиково (Минский с/с) | 99 |
| д. Турабьево | 34 |
| 16.39 | Коряковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Коряково | 1275 | - |  |
| д. Емельянка | 34 |
| д. Дербино | 11 |
| д. Рыбное | 1 |
| 16.40 | Ильинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Ильинское (Самсоновский с/с) | 977 | - |  |
| д. Воронино | 80 |
| д. Дьяконово | 0 |
| х. Затишье | 0 |
| д. Ивакино | 20 |
| д. Пьяньково | 5 |
| д. Сабурка | 0 |
| д. Самсонка | 29 |
| Санаторий Волга | 3 |
| д. Сельцо | 47 |
| д. Тихий Уголок | 219 |
| д. Трифоныч | 73 |
| х. Филиповка | 0 |
| 17. | ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 1" Поликлиника взрослых N 3 | Поликлиника | г. Кострома | 53762 | 280 |  |
| 17.1 | Отделение ПВ N 3 | Поликлиника | г. Кострома | 14301 | 138 |  |
| 17.2 | Детская поликлиника N 2 | Поликлиника | г. Кострома | 2840 | 200 |  |
| 17.3 | Детская поликлиника N 3 | Поликлиника | г. Кострома | 9318 | 70 |  |
| 17.4 | Детская поликлиника N 4 | Поликлиника | г. Кострома | 7954 | 70 |  |
| 17. | ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 1" | Круглосуточный стационар | - |  |  |  |
| 18. | ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | Больница | - | 54950 | 1645 |  |
| 18.1 | Детская поликлиника | Поликлиника | г. Шарья | 8370 | 150 |  |
| 18.2 | Взрослая поликлиника | Поликлиника | г. Шарья | - | 650 |  |
| 18.3 | Рождественская амбулатория | Врачебная амбулатория | д. Воеводиха  д. Глушиха  д. Гольяниха  д. Ивановское  д. Козиониха  д. Кривцово  д. Плосково  д. Пустошка  с. Рождественское  д. Семениха  д. Хмелевка  д. Столбецкое  д. Якимиха  д. Бодячиха  д. Аксеново | 1229 | 150 |  |
| 18.4 | Берзихинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Алешиха  д. Берзиха  д. Гордюшиха  д. Иваньково | 195 | - |  |
| 18.5 | Катунинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Катунино  д. Комухино | 93 | - |  |
| 18.6 | Майтихинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Гольяново  д. Майтиха  д. Максимиха  д. Серково  д. Воробьиха | 83 | - |  |
| 18.7 | Марутинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Андрониха  д. Круглица  д. Кузино  д. Марутино  д. Третьяково  д. Сергеево | 194 | - |  |
| 18.8 | Печенкинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Белышиха  с. Печенкино  д. Михалиха  д. Филиха  д. Шубиха | 143 | - |  |
| 18.9 | Поляшовский ФП | Фельдшерский пункт | д. Бухалкино  д. Быниха  д. Поляшово | 86 | - |  |
| 18.10 | Одоевская врачебная амбулатория | Врачебная амбулатория | д. Одоевское  д. Нежданово  д. Яковищево  д. Старково  д. Мундоро  д. Аристиха | 509 | 29 |  |
| 18.11 | Коневский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Конево  д. Конево  д. Бердиха  д. Подолиха  д. Боярка  д. Медведица  д. Рожиха | 274 | - |  |
| 18.12 | Троицкий ФП | Фельдшерский пункт | с. Троицкое  д. Поверткино  д. Курганы  д. Филатиха  д. Медведица  д. Аристиха  д. Слепниха  д. Притыкино  д. Красная горка | 241 | - |  |
| 18.13 | Зебляковская врачебная амбулатория | Врачебная амбулатория | п. Зебляки  д. Горланиха  д. Сабуриха  п. Соколовский | 2189 | 45 |  |
| 18.14 | Заболотский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Балаболиха  д. Заболотье  с. Заболотье  д. Заводь  д. Казанка  д. Сысоиха  д. Первая Культура  д. Колобовка | 240 | - |  |
| 18.15 | Шекшемская врачебная амбулатория | Врачебная амбулатория | п. Шекшема | 1077 | 24 |  |
| 18.16 | Варакинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Варакинский  д. Безнег  д. Починок Кузнецово  д. Починок  м. Лесничество  д. Красный Холм | 292 | - |  |
| 18.17 | Шангская врачебная амбулатория | Врачебная амбулатория | д. Барановка  д. Большая Талица  д. Боровской  д. Бычиха  д. Выползово  д. Заболотье  д. Зебляки  хутор Ивановский  д. Кузнечиха  п. Луговой  д. Малая Талица  д. Надежино  с. Николо-Шанга  д. Осипово  д. Павлово  д. Решетиха  д. Сафоново  д. Серегино  д. Середняя  д. Уткино  д. Филино  д. Ширикалиха | 1248 | 23 |  |
| 18.18 | Головинский ФП | Фельдшерский пункт | с. Головино  д. Королевка  д. Нюрюг  д. Головино | 63 | - |  |
| 18.19 | Кривячский ФП | Фельдшерский пункт | д. Косиха  д. Коурчиха  д. Кривячка  д. Лысиха  д. Ново-Шангское  д. Прудовка | 119 | - |  |
| 18.20 | Пищевский ФП | Фельдшерский пункт | д. Денисово  д. Дюково  кордон Дюковское лесничество  д. Кучериха  д. Матвеевка  д. Минино  д. Обуховица  д. Пищевка  д. Пятунино  д. Симоново  д. Яковлиха | 149 | - |  |
| 18.21 | Поназыревская амбулатория | Врачебная амбулатория | п.г.т. Поназырево  д. Бурундучиха  д. Быстрово  д. Панино  п. Панино  д. Соколовское | 3660 | 306 |  |
| 18.22 | Горловский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Горлово  п. Нея  д. Васенево  д. Созоново | 174 | - |  |
| 18.23 | Клюкинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Ежово  д. Клюкино  д. Луптюг  д. Бурковское  д. Расшахово  с. Архангельское  д. Гудково | 177 | - |  |
| 18.24 | Хмелевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Хмелевка  д. Мундырь  д. Балдино  д. Никитино  д. Соболево  д. Плосково | 257 | - |  |
| 18.25 | Полдневицкая врачебная амбулатория | Врачебная амбулатория | п. Полдневица  п. Новый  п. Зинковка | 656 | 28 |  |
| 18.26 | Якшангская врачебная амбулатория | Врачебная амбулатория | п. Якшанга | 1087 | 28 |  |
| 18.27 | Пыщугская амбулатория | Врачебная амбулатория | с. Пыщуг  д. Белая  д. Морошкино  д. Слепенкино  д. Таланкино | 3033 | 118 |  |
| 18.28 | Боровской ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Боровской | 292 | - |  |
| 18.29 | Верхне-Спасский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Гомзиха  д. Карманиха  д. Бобылица  с. Верхне-Спасское  д. Токовица | 222 | - |  |
| 18.30 | Воздвиженский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Сергеевица  д. Песчанка  д. Притыкино  д. Середняя | 216 | - |  |
| 18.31 | Головинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Головино  с. Ильинское | 72 | - |  |
| 18.32 | Колпашницкий ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Колпашница  д. Петровка  с. Северный | 124 | - |  |
| 18.33 | Крутовской ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Вятско-Николаевское  д. Крутая  д. Малая Каменка | 97 | - |  |
| 18.34 | Михайловицкий ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Озерная  с. Михайловица | 53 | - |  |
| 18.35 | Носковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Гаревая  д. Ираклиха  д. Малая Каменка  д. Носково  с. Носково | 167 | - |  |
| 19. | ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница" | Окружная больница | г. Мантурово | 15269 | 517 |  |
| 19.1 | Межевское отделение | Поликлиника | д. Абабково | 0 | 144 |  |
| д. Большая Избенка | 0 |
| с. Георгиевское | 2035 |
| с. Дубровино | 0 |
| д. Новинское | 2 |
| п. Первомайский | 120 |
| д. Петровка | 1 |
| д. Поденьевица | 40 |
| д. Суховская | 22 |
| д. Шубино | 0 |
| 19.2 | Леонтьевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Авксентьево | 113 | - |  |
| д. Антропьево | 0 |
| д. Афанасьево | 10 |
| д. Береговая | 16 |
| д. Большая Поповица | 0 |
| д. Выползово | 13 |
| д. Городищево | 0 |
| д. Завражьево | 6 |
| д. Ледина | 6 |
| д. Леонтьево | 111 |
| д. Мослово | 27 |
| д. Никитино | 1 |
| д. Туйково | 3 |
| д. Малая Поповица | 0 |
| д. Шулево | 5 |
| 19.3 | Спасская ВА | Амбулатория | д. Большое Лисицино | 55 | 15 |  |
| д. Васильевское | 24 |
| д. Евдокимово | 16 |
| д. Княжево | 28 |
| д. Коровино | 11 |
| д. Пахтусово | 0 |
| д. Подвигалиха | 159 |
| д. Селище | 0 |
| д. Слеповское | 0 |
| д. Фролово | 3 |
| д. Копанец | 0 |
| д. Неустроиха | 0 |
| д. Шафраново | 0 |
| д. Хмелевка | 0 |
| 19.4 | Октябрьский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Октябрьский | 845 | - |  |
| д. Котельное | 0 |
| ж/д разъезд Петрушино | 0 |
| 19.5 | Ефимовский ФП | Фельдшерский пункт | д. Ефимово | 157 | - |  |
| д. Зорино | 38 |
| д. Кириллово | 3 |
| д. Паршино | 0 |
| д. Фатьяново | 23 |
| 19.6 | Лесобазовский ФП | Фельдшерский пункт | п. Лесобаза | 254 | - |  |
| ж/д разъезд Вочерово-54 | 1 |
| ж/д разъезд Унжа-53 | 0 |
| 19.7 | Медведицкий ФП | Фельдшерский пункт | д. Воробьиха | 8 | - |  |
| д. Загатино | 12 |
| х. Красный | 0 |
| д. Медведица | 64 |
| д. Мослово | 0 |
| д. Новая Шолешка | 0 |
| д. Дюльгино | 0 |
| д. Фалино | 18 |
| 19.8 | Карьковский ФП | Фельдшерский пункт | д. Бердово | 18 | - |  |
| д. Жилино | 0 |
| п. Карьково | 236 |
| д. Кривоногово | 11 |
| д. Усолье | 35 |
| д. Гусево | 66 |
| д. Коровица | 0 |
| 19.9 | Красно-Октябрьский ФП | Фельдшерский пункт | д. Гаврилково | 3 | - |  |
| д. Дубшино | 42 |
| д. Елизарово | 128 |
| д. Кривцово | 14 |
| д. Осиево | 2 |
| д. Попово | 59 |
| д. Поцепкино | 19 |
| д. Митяево | 0 |
| 19.10 | Роговский ФП | Фельдшерский пункт | д. Абабково | 0 | - |  |
| д. Ивановское | 0 |
| д. Красково | 0 |
| д. Ломовые | 0 |
| д. Починок | 0 |
| д. Рогово | 111 |
| д. Суборь | 0 |
| д. Шашки | 0 |
| д. Якутино | 0 |
| ж/д разъезд Костриха | 0 |
| д. Никулино | 0 |
| 19.11 | Самыловский ФП | Фельдшерский пункт | п. Быковка | 9 | - |  |
| д. Великое Село | 1 |
| д. Глинново | 0 |
| д. Ивкино | 177 |
| д. Макарово | 0 |
| д. Погорелка | 3 |
| д. Самылово | 124 |
| д. Уколово | 3 |
| 19.12 | Знаменский ФП | Фельдшерский пункт | д. Антонково | 0 | - |  |
| д. Березники | 23 |
| д. Вочурово | 293 |
| д. Знаменка | 80 |
| д. Папулиха | 8 |
| д. Тысячино | 0 |
| д. Хмелевица | 0 |
| 19.13 | Угорский ФП | Фельдшерский пункт | д. Аносово | 11 | - |  |
| д. Бажино | 0 |
| д. Давыдово | 20 |
| д. Дмитриево | 6 |
| д. Зашильское | 4 |
| д. Медведево | 8 |
| д. Полома | 7 |
| д. Ступино | 0 |
| д. Угоры | 205 |
| д. Хлябишино | 39 |
| д. Шилово | 2 |
| 19.14 | Петушихский ФП | Фельдшерский пункт | д. Барановица | 15 | - |  |
| д. Горка | 2 |
| д. Петушиха | 66 |
| д. Сосновка | 2 |
| 19.15 | Середневский ФП | Фельдшерский пункт | д. Задняя | 0 | - |  |
| д. Зяблуха | 0 |
| д. Кропачиха | 0 |
| д. Самыловка | 0 |
| д. Середняя | 82 |
| 19.16 | Никольский ФП | Фельдшерский пункт | д. Абросиха | 3 | - |  |
| д. Колодезная | 0 |
| с. Никола | 355 |
| д. Портюг | 2 |
| д. Родино | 7 |
| д. Сорвино | 0 |
| с. Старое | 0 |
| д. Федоровское | 0 |
| д. Петровка | 1 |
| 19.17 | Заводской ФП | Фельдшерский пункт | д. Алешково | 27 | - |  |
| д. Гущино | 0 |
| д. Заводское | 16 |
| д. Ивановское | 0 |
| д. Красавцево | 0 |
| д. Михалёво | 0 |
| д. Половинница | 0 |
| д. Савинская | 0 |
| д. Соловьево | 0 |
| д. Советский | 65 |
| 19.18 | Колодезненский ФП | Фельдшерский пункт | д. Авешная | 2 | - |  |
| д. Ателевица | 0 |
| д. Владимирово | 6 |
| д. Губино | 5 |
| д. Козлиха | 49 |
| д. Колодезная | 15 |
| д. Хмелевица | 0 |
| 19.19 | Центральный ФП | Фельдшерский пункт | д. Филино | 0 | - |  |
| п. Центральный | 133 |
| 19.20 | Селинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Заболотье | 0 | - |  |
| д. Ильинка | 0 |
| д. Селино | 13 |
| 20. | ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | Поликлиника для взрослых | г. Нерехта и Нерехтский район | 25797 | 359 |  |
| Детская поликлиника | 6288 | 35 |  |
| Женская консультация | - | 69 |  |
| Скорая медицинская помощь |  | - |  |
| Дневной стационар при поликлиники |  | - |  |
| Отделение круглосуточного пребывания в стационаре |  | - |  |
| 20.1 | Космынинская ВА | Врачебная амбулатория | п. Космынино | 1949 | 50 |  |
| д. Собакино | 59 |
| д. Челпаново | 59 |
| д. Фомкино | 31 |
| 20.2 | Татарская ВА | Врачебная амбулатория | д. Татарское | 802 | 21 |  |
| д. Большое Андрейково | 16 |
| д. Сергеево | 1 |
| с. Татьянино | 109 |
| д. Любимово | 6 |
| с. Ушаково | 54 |
| д. Заречье | 1 |
| д. Ченцы | 7 |
| д. Моклоково | 0 |
| д. Никольское | 1 |
| д. Налескино | 7 |
| д. Пирогово | 6 |
| д. Белово | 3 |
| д. Лапино | 1 |
| д. Берендеево | 134 |
| д. Бараново | 12 |
| д. Дуново | 34 |
| д. Малое Андрейково | 2 |
| д. Подболотня | 0 |
| д. Рудино | 58 |
| д. Севастьяново | 18 |
| д. Хомутово | 256 |
| д. Якимово | 1 |
| д. Рудино | 331 |
| д. Михеевское | 18 |
| д. Сараево | 105 |
| 20.3 | Арменский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Арменки | 350 | 17 |  |
| с. Аминево | 96 |
| д. Сокерино | 3 |
| с. Кулиги | 3 |
| 20.4 | Берендеевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Берендеево | 134 | - |  |
| с. Ильинское | 1 |
| д. Налескино | 7 |
| д. Белово | 3 |
| д. Пирогово | 6 |
| д. Лапино | 1 |
| 20.5 | Владычневский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Владычное | 197 | - |  |
| д. Ростилово | 6 |
| д. Иванково | 34 |
| д. Павшино | 1 |
| д. Ненорово | 19 |
| д. Микшино | 0 |
| д. Алабухино | 31 |
| д. Горки | 1 |
| д. Репище | 6 |
| 20.6 | Григорцевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Григорцево | 539 | - |  |
| д. Попадейкино | 93 |
| д. Миснево | 18 |
| д. Вогниково | 12 |
| д. Лепилово | 5 |
| д. Михеево | 3 |
| с. Поемичье | 1 |
| д. Бачелка | 0 |
| д. Берёзовка | 1 |
| д. Токарево | 0 |
| д. Шубино | 0 |
| д. Морунина Слобода | 0 |
| д. Дьяково | 28 |
| д. Отряево | 0 |
| 20.7 | Емсненский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Емсна | 258 | - |  |
| д. Ежово | 43 |
| д. Власово | 14 |
| д. Тенихино | 2 |
| д. Толбухино | 0 |
| д. Захарово | 2 |
| 20.8 | Иголкинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Иголкино | 161 | - |  |
| с. Незнаново | 43 |
| д. Кокошкино | 75 |
| п. Молодежный | 163 |
| 20.9 | Клементьевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Клементьево | 263 | - |  |
| д. Мелехово | 4 |
| д. Мельниково | 27 |
| д. Мозгуново | 1 |
| д. Усиково | 6 |
| д. Арменки | 6 |
| д. Кирпичный | 62 |
| с. Ивановское | 2 |
| с. Пирогово | 26 |
| д. Клетино | 45 | - |
| д. Есипово | 6 |
| д. Панино | 37 |
| д. Семёновское | 83 |
| д. Дресва | 5 |
| д. Мулино | 12 |
| 20.10 | Лавровский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Лаврово | 1695 | - |  |
| д. Климушино | 151 |
| д. Крутая Гора | 1 |
| д. Соколиха | 14 |
| с. Выголово | 2 |
| с. Ковалево | 85 |
| 20.11 | Лужковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Лужки | 441 | - |  |
| с. Улошпань | 2 |
| д. Запогостье | 6 |
| д. Чириково | 1 |
| 20.12 | Марьинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Марьинское | 306 | - |  |
| д. Стоянково | 26 |
| д. Александровка | 10 |
| 20.13 | Новленский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Новленское | 37 | - |  |
| д. Путятино | 50 |
| д. Замошниково | 3 |
| д. Ильинское | 28 |
| д. Ашитково | 0 |
| д. Лунево | 4 |
| д. Белавино | 9 |
| д. Макарово | 0 |
| 20.14 | Неверовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Неверово | 62 | - |  |
| д. Аристово | 3 |
| д. Бабаево | 418 |
| с. Воскресенское | 25 |
| д. Корешниково | 17 |
| д. Котельницы | 4 |
| д. Петровское | 83 |
| д. Пирогово | 7 |
| д. Собакино | 59 |
| д. Фомкино | 31 |
| д. Челпаново | 59 |
| д. Рамешки | 9 |
| д. Космынино | 1 |
| 20.15 | Рудинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Рудино | 331 | - |  |
| п. Рудино | 58 |
|  | д. Севастьяново | 18 |
| 20.16 | Сараевский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Сараево | 105 | - |  |
| д. Михеевское | 18 |
| с. Осокино | 4 |
| 20.17 | Спасский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Спас | 174 | - |  |
| с. Красное Сумароково | 5 |
| д. Домачево | 3 |
| д. Дмитриевка | 19 |
| д. Зарвино | 11 |
| д. Малое Андрейково | 2 |
| д. Софьино | 1 |
| д. Митино | 0 |
| д. Толоконцево | 0 |
| 20.18 | Тетеринский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Тетеринское | 473 | - |  |
| д. Горки | 40 |
| д. Денисово | 21 |
| д. Малыгино | 2 |
| д. Кишкино | 2 |
| д. Пленино | 15 |
| д. Жуковка | 4 |
| д. Векторово | 32 |
| д. Добрищево | 41 |
| 20.19 | Федоровский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Федоровское | 507 | - |  |
| д. Гилево | 149 |
| д. Старово | 49 |
| д. Молоково | 90 |
| д. Уланиха | 100 |
| д. Богдань | 0 |
| д. Холомеево | 1 |
| с. Троица | 168 |
| 20.20 | Хомутовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Хомутово | 256 | - |  |
| д. Дуново | 34 |
| д. Бараново | 12 |
| д. Подболотня | 0 |
| д. Якимово | 1 |
| д. Матвейково | 7 |
| 20.21 | Якушовский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Якушовка | 640 | - |  |
| д. Оголихино | 14 |
| д. Бекнево | 11 |
| д. Иванищево | 20 |
| д. Каменка | 5 |
| 20.22 | Клетинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Клетино | 45 | - |  |
| д. Есипово | 6 |
| д. Панино | 37 |
| с. Семёновское | 83 |
| д. Дресва | 5 |
| д. Мулино | 12 |
| 21 | ОГБУЗ Сусанинская РБ | Больница, входящая поликлиника | п.г.т. Сусанино | 6530 | 175 |  |
| д. Плешивцево | 13 | - |  |
| д. Сокирино | 204 | - |  |
| д. Зогзино | 64 | - |  |
| д. Гавриловское | 3 | - |  |
| д. Селища | 2 | - |  |
| д. Степурино | 2 | - |  |
| д. Шипилово | 84 | - |  |
| д. Халезево | 5 | - |  |
| д. Семкино | 2 | - |  |
| д. Кулеберово | 109 | - |  |
| с. Ченцово | 220 | - |  |
| д. Хреново | 15 | - |  |
| д. Охотино | 4 | - |  |
| д. Бородулино | 22 | - |  |
| д. Солнечный | 20 | - |  |
| д. Домнино | 49 | - |  |
| д. Новосёлки | 26 | - |  |
| д. Владимирово | 335 | - |  |
| д. Заболотье | 1 | - |  |
| д. Ознобихино | 1 | - |  |
| 21.1 | Сумароковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Сумароково | 334 | - |  |
| д. Вырокино | 5 | - |  |
| д. Ивашево | 38 | - |  |
| д. Зубово | 3 | - |  |
| д. Медведки | 48 | - |  |
| д. Фоминское | 18 | - |  |
| д. Попадьино | 309 | - |  |
| д. Королятино | 2 | - |  |
| с. Константиновское | 16 | - |  |
| д. Яхноболь | 2 | - |  |
| 21.2 | Головинский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Головинское | 290 | - |  |
| д. Ереемеево | 3 | - |  |
| д. Булыгино | 12 | - |  |
| 21.3 | Меленковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Меленки | 168 | - |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  | | | | | | | |
| 21.3 | Григоровская ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Григорово | 222 | - |  |
| д. Федотово | 2 | - |  |
| д. Коломино | 7 | - |  |
| д. Сивково | 40 | - |  |
| д. Ломышки | 183 | - |  |
| д. Селища | 1 | - |  |
| д. Полянки | 42 | - |  |
| д. Антушки | 2 | - |  |
| д. Деревенское | 2 | - |  |
| 21.4 | Буяковский ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Буяково | 292 | - |  |
| д. Щетково | 33 | - |  |
| д. Петровское | 6 | - |  |
| д. Дергайково | 4 | - |  |
| д. Сергеево | 1 | - |  |
| д. Андреевское | 315 | - |  |
| д. Хорзино | 63 | - |  |
| д. Ямок | 6 | - |  |
| д. Быстрово | 82 | - |  |
| д. Мальгино | 2 | - |  |
| д. Фефелово | 4 | - |  |
| д. Пырино | 3 | - |  |
| д. Ракуниха | 4 | - |  |
| д. Карповское | 17 | - |  |
| 21.5 | Северный ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Северное | 249 | - |  |
| д. Запрудня | 56 | - |  |
| д. Починок | 49 | - |  |
| д. Гульнево | 17 | - |  |
| д. Макарино | 29 | - |  |
| д. Мысы | 1 | - |  |
| д. Кузьмино | 1 | - |  |
| д. Перемилово | 24 | - |  |
| д. Медведки | 294 | - |  |
| д. Завод | 17 | - |  |
| д. Дьяковка | 5 | - |  |
| д. Мининское | 1 | - |  |
| д. Кишино | 2 | - |  |
| д. Козино | 1 | - |  |
| д. Любимцево | 5 | - |  |
| д. Леонтьево | 43 | - |  |
| д. Актонаево | 3 | - |  |
| 22 | ОГБУЗ Вохомская центральная районная больница | Больница | п. Вохма | 4163 | 271 |  |
| 22.1 | Воробьевицкий ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Воробьевица | 451 | - |  |
| 22.2 | Заветлужский ФП | Фельдшерский пункт | с. Заветлужье | 80 | - |  |
| с. Кажирово | 36 | - |  |
| д. Марково | 12 | - |  |
| д. Муравьиха | 0 | - |  |
| д. Левинцы | 5 | - |  |
| д. Быстряна | 3 | - |  |
| д. Плешково | 0 | - |  |
| д. Юдино | 2 | - |  |
| 22.3 | Лажборовицкий ФП | Фельдшерский пункт | д. Лажборовица | 105 | - |  |
| 22.4 | Лапшинский ФП | Фельдшерский пункт | с. Лапшино | 77 | - |  |
| д. Басалаево | 0 | - |  |
| д. Орловица | 1 | - |  |
| д. Ерусалим | 37 | - |  |
| д. Выползово | 6 | - |  |
| д. Бабья | 0 | - |  |
| д. Громово | 30 | - |  |
| д. Рай | 68 | - |  |
| 22.5 | Льнозаводской ФП | Фельдшерский пункт | д. Малая Мокруша | 8 | - |  |
| п. Бережок | 5,7 | - |  |
| 22.6 | Латышовский ФП | Фельдшерский пункт | д. Латышово | 119 | - |  |
| д. Сурнаково | 1 | - |  |
| д. Бельково | 118 | - |  |
| д. Пахомково | 3 | - |  |
| д. Соседково | 5 | - |  |
| д. Ежово | 21 | - |  |
| д. Рыжково | 2 | - |  |
| 22.7 | Маручатский ФП | Фельдшерский пункт | д. Макарята | 90 | - |  |
| д. Богатыриха | 10 | - |  |
| д. Погорелка | 14 | - |  |
| д. Большой двор | 1 | - |  |
| д. Замардвинье | 1 | - |  |
| д. Томилово | 0 | - |  |
| д. Комарово | 1 | - |  |
| д. Маручата | 0 | - |  |
| д. Павлята | 1 | - |  |
| 22.8 | Марковский ФП, прикрепленный к закрытому 04.12.2019 Конницкому ФП | Фельдшерский пункт | д. Марково | 67 | - |  |
| д. Кошелево | 2 | - |  |
| д. Сосновка | 50 | - |  |
| д. Большедворка | 24 | - |  |
| д. Малиновка | 1 | - |  |
| д. Подволочье | 25 | - |  |
| д. Хмелевка | 14 | - |  |
| д. Сколепово | 7 | - |  |
| д. Долгая | 0 | - |  |
| д. Сокерино | 24 | - |  |
| д. Конница | 36 | - |  |
| д. Антропята | 13 | - |  |
| д. Огарково | 4 | - |  |
| д. Шестидворка | 4 | - |  |
| с. Хорошая | 16 | - |  |
| д. Ванеево | 1 | - |  |
| д. Борисята | 0 | - |  |
| д. Новая | 0 | - |  |
| д. Подволочная | 0 | - |  |
| д. Прудовка | 1 | - |  |
| 22.9 | Малораменский ФП | Фельдшерский пункт | п. Малое Раменье | 216 | - |  |
| 22.10 | Осипинский ФАП, прикрепленный к Согорскому ФП | Фельдшерский пункт | д. Осипино | 114 | - |  |
| д. Пономарево | 16 | - |  |
| д. Кулебаново | 9 | - |  |
| д. Архангельское | 1 | - |  |
| д. Громово | 5 | - |  |
| д. Андрианово | 39 | - |  |
| д. Комово | 6 | - |  |
| д. Киричата | 14 | - |  |
| д. Свинки | 1 | - |  |
| д. Чучино | 2 | - |  |
| д. Сутырино | 0 | - |  |
| д. Бызово | 0 | - |  |
| 22.11 | Обуховский ФП | Фельдшерский пункт | с. Троица | 58 | - |  |
| д. Жаровская | 17 | - |  |
| д. Клиново | 10 | - |  |
| п. Филатовский выселок | 0 | - |  |
| д. Гора | 37 | - |  |
| д. Обухово | 3 | - |  |
| д. Мухино | 20 | - |  |
| д. Маслениково | 35 | - |  |
| д. Пустошка | 0 | - |  |
| д. Филатово | 1 | - |  |
| д. Дор | 0 | - |  |
| д. Исаково | 3 | - |  |
| д. Ощепково | 0 | - |  |
| д. Скородумово | 0 | - |  |
| д. Дор | 0 | - |  |
| д. Дымково | 0 | - |  |
| д. Выставка | 14 | - |  |
| д. Поспехово | 50 | - |  |
| д. Большая Мокруша | 48 | - |  |
| д. Гурино | 2 | - |  |
| д. Максимово | 18 | - |  |
| д. Шошино | 5 | - |  |
| 22.12 | Первомайский ФП | Фельдшерский пункт | с. Покров | 127 | - |  |
| д. Сенюченки | 8 | - |  |
| д. Антоново | 1 | - |  |
| д. Титово | 40 | - |  |
| починок Прохоров | 9 | - |  |
| д. Окинята | 31 | - |  |
| д. Кузнецово | 20 | - |  |
| д. Языково | 0 | - |  |
| д. Сидоренки | 0 | - |  |
| д. Якушата | 0 | - |  |
| 22.13 | Петрецовский ФП | Фельдшерский пункт | с. Никола | 138 | - |  |
| д. Петрецово | 16 | - |  |
| д. Плоская | 20 | - |  |
| д. Сенькино | 14 | - |  |
| д. Митрошино | 18 | - |  |
| д. Кекур | 61 | - |  |
| д. Ключи | 9 | - |  |
| д. Зубакино | 8 | - |  |
| д. Бельники | 1 | - |  |
| д. Загатино | 9 | - |  |
| д. Стрелочка | 5 | - |  |
| 22.14 | Согорский ФП | Фельдшерский пункт | с. Согра | 115 | - |  |
| д. Ярасята | 5 | - |  |
| д. Голята | 2 | - |  |
| д. Гаренки | 0 | - |  |
| д. Бамбетово | 0 | - |  |
| д. Лукинская | 11 | - |  |
| д. Корнилята | 0 | - |  |
| д. Котомино | 0 | - |  |
| 22.15 | ФП Маяк | Фельдшерский пункт | п. Маяк | 78 | - |  |
| д. Симаново | 0 | - |  |
| д. Гробовщина | 35 | - |  |
| 22.16 | Тихоновский ФП | Фельдшерский пункт | с. Тихон | 68 | - |  |
| д. Питер | 51 | - |  |
| д. Заречье | 22 | - |  |
| д. Малое Сокерино | 2 | - |  |
| д. Нижнее Лядово | 3 | - |  |
| д. Верхнее Лядово | 1 | - |  |
| д. Раменье | 0 | - |  |
| д. Богачи | 0 | - |  |
| д. Большое Сокерино | 0 | - |  |
| д. Ермачата | 2 | - |  |
| 22.17 | ФАП с. Спас | Фельдшерский пункт | с. Спас | 199 | - |  |
| д. Малахово | 1 | - |  |
| д. Поздняково | 2 | - |  |
| д. Филенки | 0 | - |  |
| д. Будилово | 0 | - |  |
| д. Плеткино | 0 | - |  |
| д. Почивище | 13 | - |  |
| д. Окулово | 8 | - |  |
| д. Бельково | 13 | - |  |
| д. Мухино | 0 | - |  |
| д. Крадихино | 0 | - |  |
| д. Маслениково | 0 | - |  |
| д. Федоршино | 0 | - |  |
| д. Карпово | 0 | - |  |
| д. Еськино | 0 | - |  |
| д. Алешково | 0 | - |  |
| д. Булатово | 0 | - |  |
| 22.18 | Средневохомский ФП | Фельдшерский пункт | п. Песочный | 151 | - |  |
| 22.19 | Талицкий ФП | Фельдшерский пункт | п. Талица | 360 | - |  |
| 22.20 | Стариковский ФП | Фельдшерский пункт | с. Ильинское | 114 | - |  |
| д. Кокоры | 7 | - |  |
| д. Заречана | 0 | - |  |
| д. Колеватовы | 0 | - |  |
| д. Огурцы | 0 | - |  |
| д. Вершинята | 0 | - |  |
| д. Блиновщина | 0 | - |  |
| 22.21 | Лебедевский ФП | Фельдшерский пункт | д. Лебеди | 121 | - |  |
| д. Вторые Сивяки | 7 | - |  |
| д. Калиненки | 0 | - |  |
| 22.22 | Новинский ФП | Фельдшерский пункт | д. Кузьмины | 61 | - |  |
| д. Липово | 14 | - |  |
| д. Калюжская | 1 | - |  |
| д. Первая Ключевская | 9 | - |  |
| д. Шестиглазово | 2 | - |  |
| д. Вахрушата | 3 | - |  |
| 22.23 | Власовский ФП | Фельдшерский пункт | с. Веденье | 107 | - |  |
| д. Губиха | 26 | - |  |
| д. Заборье | 5 | - |  |
| д. Малое Кленовое | 0 | - |  |
| д. Малый Рюндюг | 1 | - |  |
| д. Башкирь | 0 | - |  |
| д. Расклонное | 0 | - |  |
| д. Ромашкино | 0 | - |  |
| д. Тарасиха | 1 | - |  |
| 22.24 | Сивцевский ФП | Фельдшерский пункт | д. Сивцево | 27 | - |  |
| д. Ключи | 0 | - |  |
| д. Ларьково | 0 | - |  |
| д. Останино | 46 | - |  |
| п. Приречный | 3 | - |  |
| д. Ратчина | 7 | - |  |
| д. Батуриха | 1 | - |  |
| 22.25 | Большестрельский ФП | Фельдшерский пункт | д. Большая Стрелка | 11 | - |  |
| д. Малая Стрелка | 46 | - |  |
| д. Большой Дор | 2 | - |  |
| д. Лямино | 9 | - |  |
| д. Шумково | 3 | - |  |
| 22.26 | Луптюгский ФП | Фельдшерский пункт | д. Афонино | 19 | - |  |
| д. Гурино | 0 | - |  |
| д. Первый Содом | 0 | - |  |
| д. Петрушино | 13 | - |  |
| д. Морошкино | 5 | - |  |
| д. Черепаново | 10 | - |  |
| с. Луптюг | 223 | - |  |
| кордон Луптюг | 10 | - |  |
| 22.27 | Забегаевский ФП | Фельдшерский пункт | д. Забегаево | 124 | - |  |
| д. Титово | 3 | - |  |
| д. Мокроносово | 9 | - |  |
| д. 2-я Медяна | 1 | - |  |
| д. Большая Балахонка | 0 | - |  |
| д. Коротенки | 0 | - |  |
| д. Тимошино | 2 | - |  |
| д. Малиновка | 18 | - |  |
| д. Мокруша | 0 | - |  |
| д. Пономарево | 0 | - |  |
| д. Потемкино | 0 | - |  |
| д. Ягодино | 0 | - |  |
| 22.28 | Соловецкий ФП | Фельдшерский | д. Верхорубовская | 0 | - |  |
| д. Первая Дудинская | 8 | - |  |
| д. Вторая Глушковская | 0 | - |  |
| д. Вторая Крутая | 0 | - |  |
| д. Вторая Дудинская | 3 | - |  |
| д. Вторые Петухи | 0 | - |  |
| д. Грехово | 18 | - |  |
| д. Князевская | 0 | - |  |
| д. Коновальцы | 0 | - |  |
| д. Михали | 0 | - |  |
| д. Первая Клобуковская | 19 | - |  |
| с. Соловецкое | 141 | - |  |
| д. Рожинская | 12 | - |  |
| д. Устиновцы | 0 | - |  |
| д. Черныши | 0 | - |  |
| 22.29 | Боговаровское отделение |  | д. Боговарово | 2142 | - |  |
| д. Андреево | 101 | - |  |
| д. Афонинская | 0 | - |  |
| д. Бережок | 1 | - |  |
| д. Большое Кленовое | 0 | - |  |
| д. Волково | 1 | - |  |
| д. Вторая Ключевская | 3 | - |  |
| д. Высокое | 2 | - |  |
| д. Гарино | 1 | - |  |
| д. Даровая | 32 | - |  |
| д. Ирдом | 15 | - |  |
| д. Катушенки | 123 | - |  |
| д. Клюкино | 53 | - |  |
| д. Котельный Мыс | 1 | - |  |
| д. Левино | 6 | - |  |
| д. Малиновка | 27 | - |  |
| д. Михонино | 0 | - |  |
| д. Нефедовка | 4 | - |  |
| д. Отрадный | 52 | - |  |
| д. Петровская | 0 | - |  |
| д. Раменье | 6 | - |  |
| д. Сосновка | 0 | - |  |
| д. Терехино | 1 | - |  |
| д. Ушаково | 14 | - |  |
| д. Филино | 30 | - |  |
| д. Хомяковщина | 0 | - |  |
| д. Шумково | 14 | - |  |
| д. Якунинцы | 0 | - |  |
| д. Плюснята | 1 | - |  |
| 22.30 | Павинское отделение | Поликлиники | п. Ребровка | 7 | - |  |
| д. Бурковщина | 54 |  |  |
| д. Большой Пызмасс | 8 |  |  |
| д. Большой Завраг | 24 |  |  |
| д. Ляпустинцы | 1 |  |  |
| д. Кузюгский Выселок | 1 |  |  |
| д. Павино | 2618 |  |  |
| д. Евтюхино | 7 |  |  |
| д. Малая Лисья | 8 |  |  |
| д. Липово | 0 |  |  |
| д. Лукина Гора | 0 |  |  |
| д. Малый Волмыш | 0 |  |  |
| д. Новожиловцы | 0 |  |  |
| д. Малый Завраг | 8 |  |  |
| д. Первый Стариковский | 9 |  |  |
| д. Старая Заречная | 22 |  |  |
| д. Первый Бурковский | 0 |  |  |
| д. Фурово | 167 |  |  |
| д. Суворовцы | 0 |  |  |
| д. Шайма | 19 |  |  |
| д. Шараниха | 14 |  |  |
| д. Большой Волмыш | 0 |  |  |
| д. Аверино | 1 |  |  |
| д. Дербица | 1 |  |  |
| д. Вахрушата | 1 |  |  |
| д. Вторая Высокая Дерба | 0 |  |  |
| д. Высокая Лисья | 0 |  |  |
| д. Шубот | 8 |  |  |
| д. Второй Стариковский | 0 |  |  |
| д. Малая Дунилиха | 0 |  |  |
| д. Большая Медведица | 0 |  |  |
| д. Медведица | 0 |  |  |
| д. Черемошница | 62 |  |  |
| д. Доброумово | 0 |  |  |
| д. Большая Лисья | 68 |  |  |
| 22.31 | Шумковский фельдшерский пункт | Фельдшерский пункт | д. Берёзовка | 309 | - |  |
| 70 | - |
| д. Большая Берёзовка | 6 | - |  |
| д. Вторая Грязучая | 3 | - |  |
| д. Вторунки | 0 | - |  |
| д. Доровица | 30 | - |  |
| д. Исити | 0 | - |  |
| д. Каменная Лывка | 0 | - |  |
| д. Карпово | 30 | - |  |
| д. Кукушкино | 0 | - |  |
| д. Макаровская | 0 | - |  |
| д. Мундор (Петропавловский) | 0 | - |  |
| д. Новое Березино | 4 | - |  |
| д. Новое Коточижное | 0 | - |  |
| д. Новое Раменье | 8 | - |  |
| д. Панково | 4 | - |  |
| д. Первая Грязучая | 43 | - |  |
| с. Петропавловское | 23 | - |  |
| д. Старое Березино | 0 | - |  |
| д. Старое Коточижное | 0 | - |  |
| д. Старое Раменье | 13 | - |  |
| д. Шубино | 0 | - |  |
| д. Шумково | 59 | - |  |
| 22.32 | Леденгский ФАП | Фельдшерский пункт | д. Авдомовка | 0 | - |  |
| д. Валовая | 0 | - |  |
| д. Ворониха | 0 | - |  |
| д. Вторая Леденгская | 20 | - |  |
| д. Галашевцы | 0 | - |  |
| д. Гладкая Дерба | 0 | - |  |
| д. Гришонки | 15 | - |  |
| д. Журавли | 0 | - |  |
| д. Кленовая | 0 | - |  |
| д. Корково | 1 | - |  |
| д. Королево | 0 | - |  |
| д. Кукушкино | 0 | - |  |
| д. Леденгск | 212 | - |  |
| д. Малиновцы | 7 | - |  |
| д. Мостовая | 0 | - |  |
| д. Мундор (Леденгский) | 0 | - |  |
| д. Низкая Грива | 22 | - |  |
| д. Паратенки | 1 | - |  |
| д. Першонки | 0 | - |  |
| д. Плешковский починок | 0 | - |  |
| д. Политенки | 0 | - |  |
| д. Прудовка | 0 | - |  |
| д. Рогачи | 0 | - |  |
| д. Рябиновцы | 5 | - |  |
| д. Средняя Грива | 21 | - |  |
| д. Старая Дорога | 1 | - |  |
| д. Шляпники | 0 | - |  |
| 22.33 | Хорошевский ФП | Фельдшерский пункт | д. Егорово | 6 | - |  |
| д. Носыриха | 0 | - |  |
| п. Шайменский | 157 | - |  |
| д. Аверино | 1 | - |  |
| д. Большая Лисья | 2 | - |  |
| д. Большая Медведица | 0 | - |  |
| д. Большой Волмыш |  | - |  |
| д. Большой Завраг | 24 | - |  |
| д. Большой Пызмасс | 8 | - |  |
| д. Бурковщина | 54 | - |  |
| д. Вахрушата | 1 | - |  |
| д. Вторая Высокая Дерба | 0 | - |  |
| д. Второй Стариковский | 0 | - |  |
| д. Высокая Лисья | 8 | - |  |
| д. Дербица | 1 | - |  |
| д. Доброумово | 73 | - |  |
| д. Евтюхино | 7 | - |  |
| д. Кузюгский Выселок | 1 | - |  |
| д. Липово | 0 | - |  |
| д. Лукина Гора | 0 | - |  |
| д. Ляпустинцы | 1 | - |  |
| д. Малая Дунилиха, | 0 | - |  |
| д. Малая Лисья | 0 | - |  |
| д. Малый Волмыш | 0 | - |  |
| д. Малый Завраг | 8 | - |  |
| д. Медведица | 62 | - |  |
| д. Новожиловцы | 0 | - |  |
| д. Павино | 2396 | - |  |
| д. Первый Бурковский | 0 | - |  |
| д. Первый Стариковский | 9 | - |  |
| д. Ребровка | 7 | - |  |
| д. Старая Заречная | 23 | - |  |
| д. Суворовцы | 0 | - |  |
| д. Фурово | 168 | - |  |
| д. Черемошница | 0 | - |  |
| д. Шайма | 19 | - |  |
| д. Шараниха | 14 | - |  |
| д. Шубот | 0 | - |  |
| 23. | ФКУЗ "МСЧ МВД России по Костромской области" | Поликлиника | г. Кострома | - | - |  |
| 24. | Костромской филиал Нефросовета | Поликлиника | г. Кострома | 5324 | 73 |  |
| 25. | ЧУ "Клиника Медекс Кострома" |  | г. Кострома | 24755 | 1150 |  |
| 25.1 | Офис врачей общей практики "Медекс", г. Кострома, Кинешемское шоссе, 8а | Офис врача общей практики | г. Кострома | - | - |  |
| 25.2 | Офис врачей общей практики "Медекс", Кострома, ул. Малышковская, дом 38 | Офис врача общей практики | г. Кострома | - | - |  |
| 25.3 | Офис врачей общей практики "Медекс", г. Кострома, ул. Шагова, дом 205 | Офис врача общей практики | г. Кострома | - | - |  |
| 26. | ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Буй" | Поликлиника | г. Буй | 7793 | 243 |  |
| 27. | ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Шарья" | Поликлиника | г. Шарья | 6662 | 200 |  |

На территории Костромской области к 2025 году отсутствуют населенные пункты с численностью населения более 100 человек, расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Форма N 1

Аналитическая записка

к схемам размещения объектов здравоохранения

Костромская область

I. Общие сведения

Костромская область входит в состав Центрального федерального округа. Общая численность населения Костромской области на 1 января 2020 года (по данным Росстата) составляет 633 385 человек, в том числе детей (0-17 лет) 129 692 человека ([приложение N 1](#P25598) к аналитический записке). Административным центром Костромской области является г. Кострома с численностью населения на 1 января 2020 года (по данным Росстата) 276 929 человек, в том числе детей (0-17 лет) 58 197 человек.

Данные, размещенные в информационной системе по адресу <https://pasreg.rosminzdrav.ru> (паспорта медицинских организаций, справочники и отчеты по населенным пунктам) (далее - паспорт МО) о численности населения Костромской области, не соответствуют численности населения на 1 января 2020 года по данным Росстата ([приложение N 1](#P25598) к аналитической записке).

Расхождения по численности населения Костромской области между данными паспорта МО и данными Росстата связаны с тем, что Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Костромской области располагает сведениями о численности населения в сельских населенных пунктах только по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года. В межпереписной период ежегодно формируется информация о численности населения по возрастным группам и полу только в разрезе городских округов и муниципальных образований.

Муниципальное устройство Костромской области включает в себя:

23 муниципальных района;

6 городских округов, в том числе 5 с численностью населения менее 50 тысяч человек на 1 января 2020 года (по данным Росстата).

В соответствии с приложением N 5 к методическим рекомендациям по разработке региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения Минздрава России (далее - методические рекомендации) Костромской областью подготовлены полные комплекты карт-схем размещения медицинских организаций (рисунок 4-6 приложения N 5 к методическим рекомендациям) на 23 муниципальных района и 1 городской округ (остальные городские округа отражены на картах-схемах соответствующих муниципальных районов). Таким образом, комплекты карт-схем размещения медицинских организаций подготовлены Костромской областью в разрезе всех муниципальных районов и городских округов ([приложение N 2](#P25920) к аналитической записке).

Схемы размещения объектов здравоохранения направлены в Министерство здравоохранения Российской Федерации Письмом от 15 ноября 2019 года N ОЕ-8385/9 за подписью заместителя губернатора Костромской области О.Л.Ереминой на бумажном и электронном носителе.

На территории Костромской области находится 3 508 населенных пунктов, в том числе 1 130 населенных пунктов с нулевой численностью населения и 0 населенных пунктов, не имеющих прикрепления к медицинской организации, структурному подразделению медицинской организации ([приложение N 3](#P26102) к аналитической записке).

Сеть медицинских организаций и структурных подразделений Костромской области представлена в таблицах [приложения N 4](#P26356). Анализ [приложения N 4](#P26356) показывает, что сведения по сети медицинских организаций и структурных подразделений, внесенные в паспорт МО и представленные на картах-схемах размещения медицинских организаций, по Костромской области не соответствуют соответствующим данным федерального статистического наблюдения (далее - ФСН) за 2019 год.

Выявленная в [приложении N 4](#P26356) разница по сети медицинских организаций и структурных подразделений Костромской области между данными паспорта МО/карт-схем размещения медицинских организаций и данными Росстата по числу ФАП связана с тем, что с момента сдачи годового статистического отчета за 2019 год в 2020 году были проведены мероприятия, которые привели к изменению сети медицинских организаций, входящих структурных подразделений Костромской области: открытие 1 (одного) фельдшерско-акушерского пункта в Красносельском муниципальном районе.

II. Анализ территориального планирования доступности

оказания первичной медико-санитарной помощи в рамках

планирования мероприятий региональной программы

модернизации первичного звена

Анализ (результаты представлены в [приложениях N 5](#P26572)-[9](#P29119) к аналитической записке) территориального планирования оказания медицинской помощи имеющейся численности населения в рамках действующей сети медицинских организаций, входящих структурных подразделений показал, что в Костромской области имеются медицинские организации, входящие структурные подразделения, обслуживающие численность населения больше или меньше рекомендованной в рамках [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=195807&date=11.04.2025) Минздрава России от 27 февраля 2016 года N 132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения" и [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению".

Имеется 107 медицинских организаций, входящих структурных подразделений, обслуживающих меньше рекомендуемой численности населения, в отношении 35 из которых планируется до 2025 года изменение вида медицинской организации ([приложение N 6](#P27761), [7](#P27968)).

В части обоснования мероприятий до 2025 года по изменению вида медицинской организации, входящего структурного подразделения, отраженных в [приложении N 7](#P27968), необходимо отметить стойкую тенденцию по уменьшению численности населения.

Также следует отметить 1 медицинскую организацию, входящее структурное подразделение, которые обслуживают рекомендованную численность населения, но по которым до 2025 года планируется изменение вида медицинской организации в связи с тем, что наблюдается стойкая тенденция по уменьшению численности населения.

Анализ (результаты представлены в [приложении N 10](#P29168) к аналитической записке) расстояний от населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2 000 человек до ближайших медицинских организаций, входящих структурных подразделений показал, что в Костромской области имеются населенные пункты вне зоны доступности медицинской помощи:

более 6 км согласно требованиям [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н;

более 30 минут доезда (с использованием транспорта) согласно требованиям пункта 10.4 Свода правил "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*", утвержденных Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года N 1034/пр "Об утверждении СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Имеется 20 населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек, не соответствующих требованиям [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению" об удаленности в пределах 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в отношении 2 из которых до 2025 года планируется проведение мероприятий по обеспечению доступности медицинской помощи.

Имеется 8 населенных пунктов, находящихся в сельской местности, не соответствующих требованиям пункта 10.4 СП 42.13330.2016 о доступности поликлиник, амбулаторий в пределах 30 минут доезда (с использованием транспорта).

Департаментом здравоохранения Костромской области организован мониторинг мероприятий, направленных на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения:

ежемесячно актуализируются данные о состоянии сети медицинских организаций субъекта в геоинформационной системе Минздрава России;

в срок представляются отчеты в информационной системе мониторинга национальных проектов;

ежемесячно заполняются отчеты в автоматизированной системе мониторинга Минздрав России;

актуализируются данные о медицинских организациях на портале [pasreg.rosminzdrav.ru](file:///C:\Users\hapilinajv\Downloads\pasreg.rosminzdrav.ru);

представление в Минздрав России отчета о ходе реализации программы до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом).

Обоснование необходимости мероприятий, проводимых

в рамках территориального планирования

1. ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы"

1.1. Детская поликлиника N 6.

Поликлиника нуждается в выборочном капитальном ремонте. Поликлиника расположена на первом этаже жилого дома, год постройки лечебного учреждения 1962 год, время доезда до медицинского учреждения 15 минут. Изменение вида медицинской организации, ее местонахождения, изменение видов оказываемой медицинской помощи не планируется. Проектная мощность к 2024 году увеличится до 117 посещений в смену. Численность населения к 2024 году составит 10 507 человек. Изменение численности медицинского персонала, связанное с этими изменениями, не предусмотрено.

Проведение ремонтных работ: запланированы ремонтные работы по ХВС, ГВС, водоотведению, отоплению, устройство системы вентиляции и кондиционирования, устройство системы видеонаблюдения и адаптации под МГН, отделочные работы некоторых внутренних помещений подвала, электромонтажные работы. Процедура лицензирования не предусмотрена.

1.2. Детская поликлиника N 1.

Поликлиника нуждается в выборочном капитальном ремонте. Поликлиника расположена на первом этаже жилого дома, год постройки лечебного учреждения 1965 год, время доезда до медицинского учреждения 15 минут. Изменение вида медицинской организации, ее местонахождения, изменение видов оказываемой медицинской помощи не планируется. Проектная мощность к 2024 году будет составлять 150 посещений в смену. Численность населения к 2024 году составит 6700 человек.

Проведение ремонтных работ: запланированы ремонтные работы по ХВС, ГВС, водоотведению, отоплению, устройство системы вентиляции и кондиционирования, устройство системы видеонаблюдения и адаптации под МГН, отделочные работы некоторых внутренних помещений, электромонтажные работы. Процедура лицензирования не предусмотрена.

1.3. Отделение N 1 Детская поликлиника N 1.

Поликлиника нуждается в выборочном капитальном ремонте. Помещение приспособленное, полуцокольный этаж, требуется ремонт капитального характера, год постройки лечебного учреждения 1980 год, время доезда до медицинского учреждения 20 минут. Изменение вида медицинской организации, ее местонахождения, изменение видов оказываемой медицинской помощи не планируется. Проектная мощность к 2024 году увеличится до 16 посещений в смену. Численность населения к 2024 году составит 27 020 человек. Изменение численности медицинского персонала, связанное с этими изменениями, не предусмотрено.

Проведение ремонтных работ: запланированы ремонтные работы по холодному водоснабжению (далее - ХВС), горячему водоснабжению (далее - ГВС), водоотведению, отоплению, устройство системы вентиляции и кондиционирования, устройство системы видеонаблюдения и адаптации под маломобильные группы населения (далее - МГН), отделочные работы некоторых внутренних помещений с учетом перепланировок, электромонтажные работы, устройство городской телефонной и вычислительной сетей, устройство входных групп, ремонт фасада и отмостки. Процедура лицензирования не предусмотрена.

1.5. Отделение N 3 Детская поликлиника N 1.

Поликлиника нуждается в выборочном капитальном ремонте. Поликлиника расположена на первом этаже жилого дома, год постройки лечебного учреждения 1978 год, время доезда до медицинского учреждения - 0 минут, пешком 5 мин. Изменение вида медицинской организации, ее местонахождения, изменение видов оказываемой медицинской помощи не планируется. Проектная мощность к 2024 году увеличится до 15 посещений в смену. Численность населения к 2024 году составит 2 760 человек. Изменение численности медицинского персонала, связанные с этими изменениями, не предусмотрено.

Проведение ремонтных работ: запланированы ремонтные работы системы вентиляции и кондиционирования, устройство системы видеонаблюдения и адаптации под МГН, отделочные работы некоторых внутренних помещений, электромонтажные работы. Процедура лицензирования не предусмотрена.

1.6. Отделение N 1 поликлиника взрослых N 1.

Поликлиника нуждается в выборочном капитальном ремонте. Площадь составляет 1555,4 кв. м, состав необходимых работ: отделочные работы внутренних помещений с учетом перепланировок. Электромонтажные работы. Устройство системы вентиляции и кондиционирования. Устройство системы пожарной сигнализации и оповещения. Ремонт системы ХВС, ГВС, водоотведения, отопления. Устройство городской телефонной сети. Устройство локально-вычислительной сети. Устройство системы видеонаблюдения. Ремонт фасада, отмостки и т.д.

Изменение вида медицинской организации, структурного подразделения, вида оказания медицинской помощи, места расположения, адреса объекта здравоохранения, проектной мощности, численности и структуры обслуживаемого населения, штатные изменения, изменения численности медицинского персонала и связанные с этими изменениями мероприятия по поиску, подготовке или трудоустройству медицинского персонала, проведение процедуры лицензирования не предусмотрено. Изменения численности прикрепленного населения - 201.

Анализ транспортной инфраструктуры (маршрутов общественного транспорта, приближенных к медицинским организациям).

Транспортное обслуживание Давыдовского микрорайона осуществляется 19 муниципальными маршрутами, 179 единицами транспортных средств. Транспортная доступность микрорайона полностью обеспечена. Интервал движения по маршрутам составляет в часы пик 1-2 минуты, в "межпиковое" время - 3-10 минут.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, приоритетному ремонту и строительству автомобильных дорог регионального и муниципального значения, обеспечивающих доезд населения до медицинских организаций:

автомобильные дороги по улицам Профсоюзной, Долгая Поляна, Кинешемскому шоссе находятся в удовлетворительном состоянии. Подъездные пути к планируемому объекту не обустроены. Подъездные пути согласно проекту планировки предполагаются с двух улиц: с ул. Профсоюзной и с ул. Кинешемское шоссе, общая протяженность составляет 1,41 км. Реализация возможна за счет муниципального бюджета, дорожного фонда либо участия региона в программе "Стимул" [нацпроекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319211&date=11.04.2025) "Жилье и городская среда".

1.7. Отделение N 2 поликлиника взрослых N 1.

Поликлиника нуждается в комплексном капитальном ремонте. Площадь составляет 953 м2, состав необходимых работ: отделочные работы внутренних помещений с учетом перепланировок. Электромонтажные работы. Устройство системы вентиляции и кондиционирования. Устройство системы пожарной сигнализации и оповещения. Ремонт системы ХВС, ГВС, водоотведения, отопления. Устройство городской телефонной сети. Устройство локально-вычислительной сети. Устройство системы видеонаблюдения. Ремонт фасада, отмостки и т.д. Приспособления для МГН.

Изменение вида медицинской организации, структурного подразделения, вида оказания медицинской помощи, места расположения, адреса объекта здравоохранения, проектной мощности, численности и структуры обслуживаемого населения, штатные изменения, изменения численности медицинского персонала и связанные с этими изменениями мероприятия по поиску, подготовке или трудоустройству медицинского персонала, проведение процедуры лицензирования не предусмотрено. Изменения численности прикрепленного населения - 202 человека.

1.8. Отделение N 3 поликлиника взрослых N 1.

Поликлиника нуждается в выборочном капитальном ремонте. Площадь составляет 363,4 кв. м, состав необходимых работ: отделочные работы внутренних помещений с учетом перепланировок. Электромонтажные работы. Устройство системы вентиляции и кондиционирования. Устройство системы пожарной сигнализации и оповещения. Ремонт системы ХВС, ГВС, водоотведения, отопления. Устройство городской телефонной сети. Устройство локально-вычислительной сети. Устройство системы видеонаблюдения. Устройство входных групп и адаптация под МГН. Ремонт фасада, отмостки и т.д.

Изменение вида медицинской организации, структурного подразделения, вида оказания медицинской помощи, места расположения, адреса объекта здравоохранения, проектной мощности, численности и структуры обслуживаемого населения, штатные изменения, изменения численности медицинского персонала и связанные с этими изменениями мероприятия по поиску, подготовке или трудоустройству медицинского персонала, проведение процедуры лицензирования не предусмотрено.

1.9. Поликлиника взрослых микрорайон "Венеция".

Необходимо строительство новой поликлиники.

Изменение численности и структуры обслуживаемого населения - да.

Изменения численности прикрепленного населения - 4 800 человек;

Изменения расстояния до ближайших объектов здравоохранения - 7 минут.

Штатные изменения, изменения численности медицинского персонала и связанные с этими изменениями - да.

Мероприятия по поиску, подготовке или трудоустройству медицинского персонала - да.

Изменение объемов планируемой медицинской помощи и их соответствие действующим нормативам на планируемую численность обслуживаемого населения - да.

Необходимость проведения процедуры лицензирования - да.

Анализ транспортной инфраструктуры (маршрутов общественного транспорта, приближенных к медицинским организациям).

Транспортное обслуживание микрорайона "Венеция" организовано 3 муниципальными маршрутами, 34 единицами транспортных средств. Транспортная доступность микрорайона полностью обеспечена. Интервал движения по маршрутам составляет в часы пик 3-7 минут, в "межпиковое" время - 5-15 минут.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, приоритетному ремонту и строительству автомобильных дорог регионального и муниципального значения, обеспечивающих доезд населения до медицинских организаций.

Автомобильная дорога по улице Московской находится в удовлетворительном состоянии. Подъездные пути к планируемому объекту не обустроены. Протяженность подъездных путей согласно проекту планировки составляет 0,25 км. Реализация возможна за счет муниципального бюджета, дорожного фонда либо участия региона в программе "Стимул" национального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319211&date=11.04.2025) "Жилье и городская среда".

1.11. Поликлиника взрослых N 4.

Поликлиника нуждается в комплексном капитальном ремонте. Площадь составляет 4360 м2, состав необходимых работ: отделочные работы внутренних помещений с учетом перепланировок. Электромонтажные работы. Устройство системы вентиляции и кондиционирования. Устройство системы пожарной сигнализации и оповещения. Ремонт системы ХВС, ГВС, водоотведения, отопления. Устройство городской телефонной сети. Устройство локально-вычислительной сети. Устройство системы видеонаблюдения. Устройство входных групп и адаптация под МГН. Ремонт фасада, отмостки и т.д. Необходима замена лифта.

Изменение вида медицинской организации, структурного подразделения, вида оказания медицинской помощи, места расположения, адреса объекта здравоохранения, проектной мощности, численности и структуры обслуживаемого населения, штатные изменения, изменения численности медицинского персонала и связанные с этими изменениями мероприятия по поиску, подготовке или трудоустройству медицинского персонала, проведение процедуры лицензирования не предусмотрено.

1.12. Поликлиническое отделение травматологии и ортопедии.

Поликлиническое отделение нуждается в выборочном капитальном ремонте. Площадь составляет 693,9 м2, состав необходимых работ: отделочные работы внутренних помещений с учетом перепланировок. Электромонтажные работы. Устройство системы вентиляции и кондиционирования. Устройство системы пожарной сигнализации и оповещения. Ремонт системы ХВС, ГВС, водоотведения отопления. Устройство городской телефонной сети. Устройство локально-вычислительной сети. Устройство системы видеонаблюдения. Адаптация под МГН. Ремонт фасад, отмостки.

Изменение вида медицинской организации, структурного подразделения, вида оказания медицинской помощи, места расположения, адреса объекта здравоохранения, проектной мощности, численности и структуры обслуживаемого населения, штатные изменения, изменения численности медицинского персонала и связанные с этими изменениями мероприятия по поиску, подготовке или трудоустройству медицинского персонала, проведение процедуры лицензирования не предусмотрено.

2. ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 2"

Замена зданий Сухоноговского, Губачевского, Прибрежного ФАПов на модульные конструкции необходима по причине нецелесообразности проведения капитального ремонта.

Строительство нового модульного ФАПа в д. Клюшниково необходимо для обеспечения доступности медицинской помощи для населения.

Анализ транспортной инфраструктуры (маршрутов общественного транспорта, приближенных к медицинским организациям):

Транспортное обслуживание ФАПов организовано регулярными рейсами пригородного сообщения.

Кострома-Кузнецово, Кострома-Сусанино, Кострома-Буй, Кострома-Бычиха, Кострома-Василево.

Подъездные дороги к населенным пунктам, которые прикреплены к ФАПу, примыкают к автомобильной дороге регионального значения Кострома-Сусанино-Буй.

Кострома-Нерехта, Кострома-Хутор 1 Мая.

Подъездные дороги к населенным пунктам, которые прикреплены к ФАПу, примыкают к автомобильной дороге регионального значения Кострома-Нерехта.

Кострома-Густомесово, Кострома-Сухоногово.

Подъездные дороги к населенным пунктам, которые прикреплены к ФАПу, примыкают к автомобильной дороге федерального значения Кострома-Иваново Р-132.

Кострома-Никольское, Солнечный-Никольское.

Подъездные дороги к населенным пунктам, которые прикреплены к ФАПу, примыкают к автомобильной дороге федерального значения Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь.

Кострома-сады "Радуга".

Подъездные дороги к населенным пунктам, которые прикреплены к ФАПу, примыкают к автомобильной дороге регионального значения Кострома-Сандогора.

Кострома-Саметь, Кострома-Пасынково.

Подъездные дороги к населенным пунктам, которые прикреплены к ФАПу, примыкают к автомобильной дороге регионального значения Кострома-Шунга-Пасынково.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, приоритетному ремонту и строительству автомобильных дорог регионального и муниципального значения, обеспечивающих доезд населения до медицинских организаций.

Все автомобильные дороги находятся в удовлетворительном состоянии. Запланированы ремонтные работы.

Кострома-Кузнецово, Кострома-Сусанино, Кострома-Буй, Кострома-Бычиха, Кострома-Василево.

Ремонт участка автодороги (далее - а/д) "Кузнецово-Мотово" включен в план ремонта на 2021 год.

Кострома-Нерехта, Кострома-Хутор 1 Мая.

Ремонт участка а/д "Хутор 1 Мая-Иванниково" включен в план ремонта на 2021 год.

Кострома-Никольское, Солнечный-Никольское.

Ремонт участка а/д "Караваево-Губачево" включен в план ремонта на 2021 год.

Кострома-сады "Радуга".

Ремонт участка а/д "Холм-Прибрежный-коллективные Сады" включен в план ремонта на 2021 год.

3. ОГБУЗ "Буйская центральная районная больница"

Строительство объектов здравоохранения (модульных ФАПов) взамен ФАПов, находящихся в аварийном состоянии:

Афонинский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, д. Афонино, численность обслуживаемого населения - 267 человек, расстояние до поликлиники г. Буя - 10 км.

Игумновский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, д. Игумново, численность обслуживаемого населения - 222 человека, расстояние до поликлиники г. Буя - 13 км;

Корежский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, п. Корега, численность обслуживаемого населения - 749 человек, расстояние до поликлиники г. Буя - 12 км.

Закрытие объектов здравоохранения с численностью населения менее 100 человек:

Пилятинский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, с. Пилятино, численность обслуживаемого населения - 13 человек, расстояние до поликлиники г. Буя - 47 км;

Яковлевский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, д. Яковлевское, численность обслуживаемого населения - 65 человек, расстояние до поликлиники г. Буя - 16 км;

Гагаринский ФАП расположен в Буйском районе Костромской области, п. Гагарино, численность обслуживаемого населения - 65 человек, расстояние до поликлиники г. Буя - 32 км.

В данных населенных пунктах будут организованы выездные формы работы.

4.1. Капитальный ремонт поликлиники для взрослых ОГБУЗ "Буйская центральная районная больница" необходим для повышения качества оказания медицинской помощи. Капитальный ремонт не проводился с 1985 года с даты ввода в эксплуатацию.

4.2. Комплексный капитальный ремонт поликлиники городского поселения поселка Чистые Боры необходим для повышения качества оказания медицинской помощи. Капитальный ремонт не проводился с 1985 года с даты ввода в эксплуатацию.

4.3. Выборочный капитальный ремонт стоматологического отделения необходим для повышения качества оказания медицинской помощи. Капитальный ремонт не проводился с 1998 года с даты ввода в эксплуатацию.

4.4. Выборочный капитальный ремонт Ликургской сельской врачебной амбулатории (далее - СВА) необходим для повышения качества оказания медицинской помощи. Капитальный ремонт не проводился с 1992 года с даты ввода в эксплуатацию.

4.5. Комплексный капитальный ремонт Гавриловской СВА необходим для повышения качества оказания медицинской помощи. Капитальный ремонт не проводился с 2003 года.

4.6. Выборочный капитальный ремонт Ильинского ФАПа необходим для повышения качества оказания медицинской помощи. Капитальный ремонт не проводился с 1986 года с даты ввода в эксплуатацию.

4.7. Выборочный капитальный ремонт Контеевского ФАПа необходим для повышения качества оказания медицинской помощи. Капитальный ремонт не проводился с 1960 года с даты ввода в эксплуатацию.

4.8. Выборочный капитальный ремонт Романцевского ФАПа необходим для повышения качества оказания медицинской помощи. Капитальный ремонт не проводился с 1986 года с даты ввода в эксплуатацию.

4.9. Выборочный капитальный ремонт Воскресенского ФАПа необходим для повышения качества оказания медицинской помощи. Капитальный ремонт не проводился с 1982 года с даты ввода в эксплуатацию.

4.10. Комплексный капитальный ремонт Дорского ФАПа необходим для повышения качества оказания медицинской помощи. Капитальный ремонт не проводился с 1964 года с даты ввода в эксплуатацию.

4.11. Выборочный капитальный ремонт Куриловского ФАПа необходим для повышения качества оказания медицинской помощи. Капитальный ремонт не проводился с 1965 года с даты ввода в эксплуатацию.

4.12. Выборочный капитальный ремонт Елегинского ФАПа необходим для повышения качества оказания медицинской помощи. Капитальный ремонт не проводился с 1986 года с даты ввода в эксплуатацию.

Анализ транспортной инфраструктуры (маршрутов общественного транспорта, приближенных к медицинским организациям).

Автобусное сообщение организовано до каждой лечебной организации. Автомобильные дороги к 12-ти лечебным организациям имеют асфальтовое покрытие, к 2-м лечебным организациям - песчано-гравийные дороги. Все автомобильные дороги находятся в удовлетворительном состоянии. На 2021 год запланирован ремонт 6 автомобильных дорог в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог в Буйском муниципальном района на 2021 год".

4. ОГБУЗ "Волгореченская городская больница"

Поликлиническое отделение нуждается в комплексном капитальном ремонте.

В ближайшее время изменение проектной мощности объекта здравоохранения не планируется; изменение объемов планируемой медицинской помощи и их приведение в соответствие с действующими нормативами на планируемую численность обслуживаемого населения не планируется. Организация выездных форм работы и их периодичность не планируется.

Организационно-штатные изменения, изменения численности медицинского персонала и связанные с этими изменениями мероприятия по поиску, подготовке или трудоустройству медицинского персонала - планируется привлечение 3 врачей-терапевтов, врача-невролога, врача-дерматовенеролога, врача-эндокринолога.

Анализ транспортной инфраструктуры (маршрутов общественного транспорта, приближенных к медицинским организациям):

ОГБУЗ "Волгореченская городская больница" расположена в центральной части города Волгореченска в шаговой доступности 15-20 минут. Транспортная доступность обеспечена наличием остановок общественного транспорта (остановочных пунктов) по двум муниципальным маршрутам. Расстояние от остановки общественного транспорта до зданий поликлиники и стационара составляет 400 - 500 метров.

Парковочные места предусмотрены со стороны улицы Зеленова (10 парковочных мест) и вдоль улицы Пионерской.

Пешеходные переходы, обозначенные дорожными знаками и разметкой, расположены на пересечении улицы Имени 50-летия Ленинского Комсомола и улицы Зеленова, улицы имени 50-летия Ленинского Комсомола и улицы Пионерской, улицы Парковой и улицы Зеленова.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, приоритетному ремонту и строительству автомобильных дорог регионального и муниципального значения, обеспечивающих доезд населения до медицинских организаций.

В 2021 году в рамках национального проекта "Народный бюджет" предусмотрен ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара протяженностью около 2 км, расположенного вдоль ОГБУЗ "Волгореченская городская больница" по улице Парковой.

Дорожное покрытие улиц Зеленова и Пионерской удовлетворительное.

5. ОГБУЗ "Галичская окружная больница"

Обоснование необходимости проведения мероприятий:

строительство модульной ВА (Орехово), здание построено в 1901 году и не соответствует требованиям к размещению медицинских учреждений в части СанПиН;

строительство модульных ФАПов - несоответствие имеющихся зданий Березовского, Лопаревского, Ладыгинского и Челсменского ФАПов требованиям к размещению медицинских учреждений в части СанПиН;

строительство пристройки для поликлиники - несоответствие имеющегося здания поликлиники к требованиям к размещению медицинских учреждений в части СанПиН, возможное увеличение численности обслуживаемого населения - муниципальное образование городской округ - город Галич вошло в программу ТОР, будет построено крупное промышленное предприятие с численностью работающих до 600 человек;

открытие домовых хозяйств обусловлено изменением численности и структуры обслуживаемого населения (Костома - 121 (2010 год) до 89 (2024 год) - гравийное покрытие дороги, автобусное сообщение 2 раза в неделю, Кабаново - 150 (2010 год) до 110 (2024 год) - асфальтовое покрытие дороги, автобусное сообщение нерегулярное, Нагатино - 110 (2010 год) до 83 (2024 год) - асфальтовое покрытие, ежедневное автобусное сообщение, Аксеново - 115 (2010 год) до 78 (2024 год) - гравийное покрытие, автобусного сообщения нет, Иваньково - 62 (2010 год) до 39 (2024 год) - покрытие дороги асфальтовое, автобусного сообщения нет);

организация выездной формы работы с помощью выездного мобильного ФАПа.

Анализ транспортной инфраструктуры (маршрутов общественного транспорта, приближенных к медицинским организациям):

в Ореховскую ВА пассажирские перевозки осуществляются ежедневно, включая выходные и праздничные дни; в 2021 году муниципалитетом предусмотрено строительство подъездного пути протяженностью 50 метров. Березовский ФАП - пассажирские перевозки осуществляются 3 раза в неделю, в 2024 году муниципалитетом предусмотрено строительство подъездного пути протяженностью 30 метров. Ладыгинский ФАП - пассажирские перевозки осуществляются 3 раза в неделю, в 2022 году муниципалитетом предусмотрено строительство подъездного пути протяженностью 50 метров. Лопаревский ФАП - пассажирские перевозки осуществляются 2 раза в неделю, в 2021 году муниципалитетом предусмотрено строительство подъездного пути протяженностью 50 метров. Челсменсий ФАП - пассажирские перевозки осуществляются ежедневно, включая выходные и праздничные дни; в 2023 году муниципалитетом предусмотрено строительство подъездного пути протяженностью 100 метров. Олешский и Муравьищенский ФАП - пассажирские перевозки осуществляются 3 раза в неделю, подъездные пути в удовлетворительном состоянии. Митинский ФАП - пассажирские перевозки осуществляются 5 раз в неделю, подъездные пути в удовлетворительном состоянии. Углевский ФАП - пассажирские перевозки осуществляются 2 раза в неделю, подъездные пути в удовлетворительном состоянии. Курьяновский ФАП - пассажирские перевозки осуществляются 5 раз в неделю, подъездные пути в удовлетворительном состоянии. Россоловский ФАП - пассажирские перевозки осуществляются ежедневно, включая выходные и праздничные дни, подъездные пути в удовлетворительном состоянии.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, приоритетному ремонту и строительству автомобильных дорог регионального и муниципального значения, обеспечивающих доезд населения до медицинских организаций, не требуются.

6. ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница"

Строительство модульных ФП - несоответствие имеющихся зданий Никольского ФП и Карьковского ФП требованиям к размещению медицинских учреждений в части санитарных норм и правил, аварийное состояние зданий.

Открытие домовых хозяйств обусловлено изменением численности и структуры обслуживаемого населения (снижения количества жителей в населенных пунктах (Селинское домовое хозяйство 13 человек в 2019 году до 10 человек в 2024 году, Заводское домовое хозяйство до 43 человек в 2019 году, до 35 человек в 2024 году). Организация выездной формы работы с помощью передвижного медицинского комплекса - мобильный ФП.

Анализ транспортной инфраструктуры (маршрутов общественного транспорта, приближенных к медицинским организациям):

Автобусное сообщение организовано до каждой лечебной организации, участвующей в программе.

Октябрьская ВА по адресу: Мантуровский район, п. Октябрьский, ул. Парковая 1-я, д. 6 - состояние дорожного покрытия в щебеночном исполнении хорошее, ремонт участка дороги произведен в 2020 году.

Карьковский ФП по адресу: Мантуровский район, д. Карьково, 86, дорожное покрытие в грунтовом исполнении, состояние дорожного полотна удовлетворительное.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, приоритетному ремонту и строительству автомобильных дорог регионального и муниципального значения, обеспечивающих доезд населения до медицинских организаций, не требуется.

7. ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница им. Каверина В.Ф."

Выборочный капитальный ремонт поликлиники (2 и 3 этажей) с заменой лифта. Замена лифта в Рождественском отделении.

Строительство здания Пыщугского отделения.

Строительство модульного здания Верхне-Спасского ФАПа, Заболодского ФАПа, Зебляковского ФАПа.

Ежемесячно составляется график выезда передвижного ФАПа в фельдшерские пункты, ФП, ФАПы, врачебные амбулатории Шарьинского, Пыщугского, Поназыревского районов с целью проведения профилактических, лечебных мероприятий, а также для проведения диспансеризации отдельных категорий взрослого населения, для чего создается бригада врачей, в состав которой входят: врач-терапевт, невролог, офтальмолог, хирург, эндокринолог, врач УЗИ, врач функциональной диагностики, гинеколог.

Анализ транспортной инфраструктуры (маршрутов общественного транспорта, приближенных к медицинским организациям).

Автобусное сообщение организовано регулярными рейсами до каждой лечебной организации, участвующей в программе модернизации.

На территории Шарьинского муниципального района организованы межмуниципальные автобусные маршруты по договору между департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской области и ООО "Яркамп-Кострома".

3 пригородных маршрута:

"Шарья - Николо-Шанга" - ежедневно 10 рейсов, "Шарья-Зебляки" - ежедневно 10 рейсов, "Шарья-Шекшема" - ежедневно 2 рейса.

3 междугородних маршрута:

"Шарья-Конево" - 2 дня по 2 рейса, 2 дня по 1 рейсу. Данный автобус заезжает в с. Рождественское, с. Одоевской, с. Троицкое.

"Шарья-Печенкино" - 1 раз в неделю по 2 рейса. Автобус заезжает в с. Рождественское.

"Шарья - Майтиха" 1 раз в неделю по 2 рейса. Автобус заезжает в д. Берзиха и с. Рождественское.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, приоритетному ремонту и строительству автомобильных дорог регионального и муниципального значения, обеспечивающих доезд населения до медицинских организаций.

Большой объем работ по строительству и ремонту дорог выполнен в 2020 году: крупные муниципальные проекты Николо-Шанга, Зебляки. В связи с участием в программе "Безопасные и качественные дороги" в 2020 году отремонтировано 5 км дороги "Ивановское-Одоевское-Конево", оставшиеся 5 км до д. Конево будут отремонтированы в 2021 году. Разработана проектно-сметная документация на ремонт 2 км в асфальтовом исполнении в Коневском сельском поселении. В поселке Зебляки отремонтирован объезд железнодорожного переезда в щебеночном исполнении, асфальтирование участка в 1,2 км будет продолжено в 2021 году. Дороги местного значения отремонтированы по программе "Народный бюджет".

В планах на 2021 год ремонт асфальтового покрытия (0,1 км) по улице Костромской пос. Зебляки, на 2023 год запланирована реконструкция дорожного покрытия в с. Заболотье, а в 2025 году - ремонт асфальтового покрытия на улице Советской с. Рождественское. Все работы предусматривают улучшение транспортной инфраструктуры, обеспечивающей проезд населения до медицинских организаций.

Маршруты междугородного автобусного сообщения по пути следования Пыщуг-Шарья: ежедневно в 08.30; в 19.00 ежедневно, кроме среды; в 14.00 по средам. Маршрут Шарья-Пыщуг: в 11.00 ежедневно, кроме среды; в 7.00 по средам; в 13.40 понедельник, среда, пятница, воскресенье; в 15.00 вторник, четверг, суббота.

Маршрут Боговарово-Кострома (проходит через д. Сергеевица и с. Пыщуг): в 11.00 ежедневно.

Будет осуществляться подвоз населения до конкретной медицинской организации транспортом сельских поселений.

8. ОГБУЗ "Антроповская центральная районная больница"

Обоснование необходимости проведения мероприятий:

Выполнение выборочного капитального ремонта в поликлинике и Палкинской ВА.

Открытие домовых хозяйств обусловлено изменением численности и структуры обслуживаемого населения (снижения количества жителей в населенных пунктах с. Понизье, д. Легитово, д. Помчище).

Организация выездной формы работы с помощью передвижного мобильного комплекса (мобильного ФАПа) в соответствии с графиком выездов.

Анализ транспортной инфраструктуры (маршрутов общественного транспорта, приближенных к медицинским организациям).

Ремонт дороги "Антропово-Палкино" включен в программу "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2022 год. Автобусное сообщение районного центра п. Антропово и с. Палкино организовано. Пассажирские перевозки осуществляются ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Расстояние от остановочного пункта ул. Социалистическая с. Палкино до лечебной организации порядка 300 метров. Состояние дорожного покрытия подъезда к ВА - удовлетворительное, тип покрытия - грунтовое. В д. Пеньки отсутствует автобусное сообщение с районным центром. Рейс закрыли по причине крайне низкого пассажирооборота с согласия жителей села.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, приоритетному ремонту и строительству автомобильных дорог регионального и муниципального значения, обеспечивающих доезд населения до медицинских организаций.

Дорожное покрытие подъезда к Пеньковскому ФП требует ремонта, ремонт предусмотрен в 2021 году муниципальной программой "Развитие сети автомобильных дорог Антроповского муниципального района Костромской области на 2018-2024 годы" за счет средств областного и местного бюджетов.

9. ОГБУЗ "Вохомская районная больница"

Проведение выборочного капитального ремонта поликлиники и Боговаровского отделения и комплексного капитального ремонта Павинского отделения.

Строительство модульных зданий Воробьевицкого ФАПа, Талицкого и Луптюгского ФП.

Виды медицинской организации, структурных подразделений, места расположения, адреса объекта здравоохранения, проектная мощность объектов здравоохранения, перечень обслуживаемых населенных пунктов, численности и структуры обслуживаемого населения, численность прикрепленного населения, расстояние от населенных пунктов до ближайших объектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и первичную врачебную медико-санитарную помощь, в связи с реализацией мероприятий не меняется.

Планируется увеличение услуг узких специалистов в амбулаторном звене.

Необходимо изменение маршрутов, наличие на них регулярных рейсов общественного транспорта от населенных пунктов в связи с реализуемыми мероприятиями.

Организация выездных форм работы и их периодичность, график утверждается ежегодно.

Необходимо прохождение лицензирования по вновь созданным объектам.

Мероприятия по кадровому обеспечению: заключаются договоры о целевой подготовке, договоры со студентами на меры социальной поддержки, привлекаются кадры при помощи программ "Земский доктор", "Земский фельдшер". На сайте медицинской организации и на портале "Работа в России" размещены вакантные должности организации, ведется работа с Центром занятости населения.

Вакантные должности ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница": врач - анестезиолог-реаниматолог, врач-хирург, врач - психиатр-нарколог, врач - стоматолог-терапевт, врач-терапевт участковый, врач-невролог, медицинская сестра палатная (постовая), акушерка родильного отделения, медицинская сестра амбулаторно-поликлинического отделения, фельдшер ФП, фельдшер скорой медицинской помощи.

На сегодняшний день по договорам целевого обучения от ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" обучается 18 студентов. В 2019 году заключен 1 договор на ординатуру по специальности "Неврология". Достигнута договоренность с 3 студентами о направлении на обучение по программе ординатуры по направлениям "Педиатрия", "Рентгенология" и "Функциональная диагностика" на 2020 и 2021 годы. Студентам, обучающимся в высших образовательных учреждениях, оказываются меры социальной поддержки (стипендия) в размере 1-2 курсы - 2000 руб., 3-4 курсы - 3000 руб., 5-6 курсы - 5000 руб. Студентам, обучающимся в средних образовательных учреждениях, также оказываются меры социальной поддержки в размере 1-3 курсы 2000 руб., 4 курсы - 4000 руб.

По программам "Земский доктор", "Земский фельдшер" в ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" привлечено 8 врачей и 4 фельдшера.

Анализ транспортной инфраструктуры (маршрутов общественного транспорта, приближенных к медицинским организациям):

Населенные пункты п. Воробьевица и п. Талица находятся на удалении: п. Воробьевица - 41 км, п. Талица - 63 км от районного центра п. Вохма. По направлению Вохма-Воробьевица-Талица-Тихон действует автобусный маршрут ежедневно, кроме среды. Пассажирские перевозки осуществляются муниципальным предприятием ООО "Вохма-Ресурс". В вышеуказанных населенных пунктах автобусные остановки установлены в районе действующих ФАПов.

Автодорога Вохма-Воробьевица-Талица является региональной опорной сетью дорог, которая находится на содержании ОГБУ "Костромаавтодор". Часть автомобильной дороги Вохма-Воробьевица выполнена из железобетонных плит и требует текущего ремонта. Состояние дороги позволяет круглогодично осуществлять пассажирские перевозки. Участок дороги Воробьевица-Талица грунтовый. Требует ремонта как полотно дороги, так и водопропускные трубы. ОГБУ "Костромаавтодор" прорабатывался вопрос о замене деревянных водопропускных лотков на железобетонные трубы и оканавливание проезжей части дороги. Движение по указанному участку дороги затруднено в весенне-осеннее время (распутица).

В муниципальной собственности находится автомобильная дорога "Подъезд к вертолетной площадке" протяженностью 561 м. Дорога грунтовая. Администрацией Вохомского муниципального района в 2023 году предусмотрена реконструкция указанной дороги в щебеночном исполнении. Ремонт подъездных путей к Луптюгскому ФП Октябрьского муниципального района Костромской области необходим для обеспечения транспортной доступности населения с. Луптюг и близлежащих деревень. В настоящее время дорожное полотно, выполненное в гравийно-щебочном исполнении, требует ремонта. Население Луптюгского сельского поселения численностью 350 человек на данный момент обеспечено общественным транспортом, осуществляющим перевозку пассажиров по расписанию в соответствии с контрактом.

Боговаровское отделение ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" Октябрьского муниципального района Костромской области расположено рядом с центральной асфальтированной трассой Вохма-Боговарово. Подъездные пути, ранее выполненные в асфальтовом исполнении, требуют текущего ремонта. Также необходимо обустроить стоянку для личного транспорта. Планируется выполнение работ в 2025 году.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, приоритетному ремонту и строительству автомобильных дорог регионального и муниципального значения, обеспечивающих доезд населения до медицинских организаций.

Ремонт подъездных путей к Луптюгскому ФП Октябрьского муниципального района Костромской области для обеспечения транспортной доступности населения с. Луптюг и близлежащих деревень планируется произвести в 2022 году. Боговаровское отделение ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница" Октябрьского муниципального района Костромской области расположено рядом с центральной асфальтированной трассой "Вохма-Боговарово". Подъездные пути, ранее выполненные в асфальтовом исполнении, требуют текущего ремонта. Также необходимо обустроить стоянку для личного транспорта. Планируется выполнение работ в 2025 году.

10. ОГБУЗ "Кадыйская районная больница"

Проведение комплексного капитального ремонта в поликлинике, детской консультации, Котловском ФП, Марьинском ФП, Паньковском ФП.

Строительство модульных зданий Ново-Курдюмского ФП, Завражной ВА, Текунского ФП.

Радиус обслуживания каждого фельдшерского пункта более 6 км, изменение численности прикрепленного населения в сторону уменьшения не планируется, изменение месторасположения фельдшерских пунктов и врачебной амбулатории не планируется, закрытие ФАПов не предполагается. Существующая в районе сеть объектов здравоохранения будет сохранена.

Объекты здравоохранения размещены в соответствии с требованиями законодательства, размещены вдоль следования рейсов общественного транспорта. Изменение маршрутов и регулярных рейсов общественного транспорта не планируется. Расположенные учреждения здравоохранения обеспечивают доступность медицинской помощи для населения. Планируется открытие домового хозяйства в д. Ивашево.

В связи с тем, что помещения фельдшерских пунктов находятся в приспособленных зданиях (отдельные здания 1954 года постройки), капитальный ремонт практически нигде не проводился, требуются значительные денежные средства на приведение фельдшерских пунктов в соответствие с требованиями или замена их новыми.

В связи с поступлением в учреждение передвижного комплекса организован еженедельный выезд медицинских работников в населенные пункты района, для этого приказом по учреждению создана мобильная передвижная бригада, в которую входят врач-терапевт, акушер-гинеколог, фельдшер, медсестра ЭКГ, лаборант. График работы передвижного комплекса прилагается.

Планируется увеличить объемы медицинской помощи за счет повышения рождаемости и снижения общей смертности населения.

Штат медицинских работников укомплектован врачами на 67%, средним медперсоналом на 82%. Средний возраст работников 53 года. В связи с этим привлечение молодых специалистов постоянно идет путем заключения целевых договоров на обучение в высших и средних медицинских заведениях. Однако отсутствие жилья, слабо развитая инфраструктура района, удаленность от областного центра на 150 км, низкая зарплата (отсутствие процентов за работу на селе) не привлекают молодых специалистов. За последние 3 года в районную больницу прибыл один врач.

Все лечебно-профилактические учреждения (далее - ЛПУ) района, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, прошли процедуру лицензирования. Необходимость в лицензировании возникнет после открытия нового модульного ФАПа (Текун) и амбулатории в с. Завражье. Сроки проведения мероприятий - 2021-2023 годы.

Все планируемые мероприятия согласуются с принципами модернизации первичного звена здравоохранения, не ухудшают доступность медицинской помощи для населения, проживающего в обслуживаемых населенных пунктах района, и направлены на повышение ее качества, приближение к месту жительства, исходя из потребности всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи.

Анализ транспортной инфраструктуры (маршрутов общественного транспорта, приближенных к медицинским организациям).

Завражная ВА - месторасположение амбулатории в 130 метрах от автодороги регионального значения "Кадый-Завражье", где ежедневно (1 раз в день) проходит автобусный маршрут "Кадый-Ведрово". Данный участок автодороги (130 м) в настоящее время в грунтовом исполнении, в рамках ремонта планируется сделать щебенчатое покрытие. Автобусное сообщение внутри населенного пункта отсутствует.

Ново-Курдюмский ФП - месторасположение ФАПа в 20 метрах от проезжей части улицы в щебенчатом исполнении. До населенного пункта ежедневно (1 раз в день) проходит автобусный маршрут "Кадый-Ведрово". Данный участок подъезда к ФАПу (20 м) в настоящее время в грунтовом исполнении, в рамках ремонта планируется сделать щебенчатое покрытие. Автобусное сообщение внутри населенного пункта отсутствует.

Котловский ФП - месторасположение ФАПа в 100 метрах от проезжей части улицы в щебенчатом исполнении. Населенный пункт находится у автодороги федерального значения Р-243 "Кострома-Шарья-Киров-Пермь", где имеется регулярное автобусное сообщение. Данный участок подъезда к ФАПу (100 м) в настоящее время в грунтовом исполнении, в рамках ремонта планируется сделать щебенчатое покрытие. Автобусное сообщение внутри населенного пункта отсутствует.

Марьинский ФП - месторасположение ФАПа в 20 метрах от проезжей части улицы в грунтовом исполнении. Данный населенный пункт находится на расстоянии 1,6 км от автодороги федерального значения Р-243 "Кострома-Шарья-Киров-Пермь", где имеется регулярное автобусное сообщение. Данный участок подъезда к ФАПу (20 м) в настоящее время в грунтовом исполнении, в рамках ремонта планируется сделать щебенчатое покрытие. Автобусное сообщение внутри населенного пункта отсутствует.

Текунский ФП - месторасположение ФАПа в 450 метрах от автодороги регионального значения "Кадый-Завражье", где ежедневно (1 раз в день) проходит автобусный маршрут "Кадый-Ведрово". Данный участок автодороги (450 м) в настоящее время в грунтовом исполнении, в рамках ремонта планируется сделать щебенчатое покрытие. Автобусное сообщение внутри населенного пункта отсутствует.

Паньковский ФП - месторасположение ФАПа в 200 метрах от автодороги регионального значения "Кадый-Завражье", где ежедневно (1 раз в день) проходит автобусный маршрут "Кадый-Ведрово". Данный участок автодороги (200 м) в настоящее время в грунтовом исполнении, в рамках ремонта планируется сделать щебенчатое покрытие. Автобусное сообщение внутри населенного пункта отсутствует.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, приоритетному ремонту и строительству автомобильных дорог регионального и муниципального значения, обеспечивающих доезд населения до медицинских организаций. Запланировано щебенчатое покрытие автодорог.

11. ОГБУЗ "Кологривская районная больница"

ОГБУЗ "Кологривская районная больница" (круглосуточный стационар с отделением скорой медицинской помощи, дневной стационар, амбулаторно-поликлиническое отделение): строительство взамен существующего объекта, год постройки 1900, приспособленное помещение, материально-техническое состояние неудовлетворительное, несоответствие СанПиН.

12.1. Ужугский ФП: строительство взамен существующего объекта, год постройки - 1960, приспособленное помещение, материально-техническое состояние неудовлетворительное, несоответствие СанПиН.

12.2. Лисицинский ФП: изменение вида оказываемой медицинской помощи (домовое хозяйство) в связи с малой численностью населения (57 человек), расстояние по дороге местного значения 28 км, отсутствие перспектив развития населенного пункта, приспособленное помещение, материально-техническое состояние неудовлетворительное, несоответствие СанПиН.

12.3. Илешевский ФП: изменение вида оказываемой медицинской помощи (домовое хозяйство) в связи с малой численностью населения (70 человек), расстояние до подразделения, оказывающего ПМСП, 1,5 км, приспособленное помещение, материально-техническое состояние неудовлетворительное, несоответствие СанПиН.

12.4. Колохтский ФП: изменение вида оказываемой медицинской помощи (домовое хозяйство) в связи с малой численностью населения (97 человек), отсутствие перспектив развития населенного пункта, расстояние до подразделения, оказывающего ПМСП, 9,5 км, приспособленное помещение, материально-техническое состояние неудовлетворительное, несоответствие СанПиН.

12.5. Понговский ФП: изменение вида оказываемой медицинской помощи (мобильный ФАП) в связи с малой численностью населения (1 человек), отсутствие перспектив развития населенного пункта, здание аварийное.

Необходимость проведения выборочного капитального ремонта:

12.6. Высоковский ФП (косметический ремонт), приспособленное помещение, материально-техническое состояние неудовлетворительное, несоответствие СанПиН.

12.7. Воймасский ФАП (ремонт крыши, косметический ремонт), приспособленное помещение, материально-техническое состояние неудовлетворительное, несоответствие СанПиН.

12.8. Ильинский ФП (косметический ремонт), приспособленное помещение, материально-техническое состояние неудовлетворительное, несоответствие СанПиН.

12.9. Октябрьский ФП (косметический ремонт), приспособленное помещение, материально-техническое состояние неудовлетворительное, несоответствие СанПиН.

Необходимость проведения комплексного капитального ремонта.

12.10. Маракинский ФП - приспособленное помещение, материально-техническое состояние неудовлетворительное, несоответствие СанПиН.

12.11. Глебовский ФП - приспособленное помещение, материально-техническое состояние неудовлетворительное, несоответствие СанПиН.

Анализ транспортной инфраструктуры (маршрутов общественного транспорта, приближенных к медицинским организациям):

На территории Кологривского муниципального района два раза в неделю организованы маршруты общественного транспорта по направлениям: Кологрив - Белавино, Кологрив - Ужуга - Колохта, Кологрив - Черменино, Кологрив - Лисицино.

Муниципальные маршруты до медицинских организаций, расположенных в пос. Ужуга, д. Высоково, пос. Воймас, д. Маракино, пос. Варзенга, пос. Октябрьский, проходят в основном по автомобильным дорогам регионального значения.

Участки автомобильных дорог местного значения - подъезд к Маракино, подъезд к пос. Воймас, подъезд к пос. Варзенга, подъезд к пос. Октябрьский - находятся в удовлетворительном состоянии.

В 2019 году был выполнен ремонт участков автомобильной дороги подъезд к пос. Октябрьский протяженностью 0,375 км.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, приоритетному ремонту и строительству автомобильных дорог регионального и муниципального значения, обеспечивающих доезд населения до медицинских организаций.

В 2021 году планируется выполнить ремонт подъезда к д. Маракино протяженностью 0,5 км. В период с 2022-2025 гг. планируется привести в нормативное состояние подъезды к пос. Воймас и пос. Варзенга.

12. ОГБУЗ "Красносельская районная больница"

Строительство модульных зданий Афанасовский ФАП, Светочегорский ФАП, Сидоровский ФАП.

Изменится перечень обслуживаемых населенных пунктов.

С декабря 2019 года в Красносельском районе обслуживание населения проводится мобильным фельдшерско-акушерским пунктом и стационарными фельдшерско-акушерскими пунктами. Фельдшерско-акушерские пункты обслуживают население в радиусе 6 км. В Красносельском районе 1 населенный пункт не входит в радиус обслуживания фельдшерско-акушерскими пунктами. Его обслуживает мобильный ФАП.

Актуализация лицензии проводится по мере изменения данных организации.

В мобильный ФАП принята на работу медицинская сестра, которая в последующем будет переведена в Веселовский ФАП. В настоящее время медицинская сестра проходит обучение через биржу труда.

Анализ транспортной инфраструктуры (маршрутов общественного транспорта, приближенных к медицинским организациям).

К населенным пунктам д. Афанасово, с. Светочева Гора и с. Сидоровское организованы ежедневные рейсовые маршруты:

Красное-на-Волге-Захарово-Афанасово.

Волгореченск-Сидоровское-Светочева Гора.

В населенных пунктах Афанасово, Сидоровское и Светочева Гора фельдшерско-акушерские пункты будут находиться в шаговой доступности от существующих остановок общественного транспорта.

13. ОГБУЗ "Макарьевская районная больница"

Строительство модульных зданий.

Ивакинский ФП взамен существующего, т.к. данный объект признан аварийным согласно заключению строительно-технической экспертизы в 2019 году.

Унженская ВА и Юровский ФП - несоответствие имеющихся зданий требованиям санитарных норм и правил.

Открытие домовых хозяйств обусловлено изменением численности и структурой обслуживаемого населения.

Проводится организация выездных форм, передвижной ФАП выезжает согласно графику в населенные пункты района, осуществляется доставка людей старше 65 лет.

В ОГБУЗ "Макарьевская РБ" проходят обучение в вузах 6 человек: 4 человека - лечебное дело, 2 человека - педиатрия.

Планируется трудоустройство в 2020 году - 1 врача-педиатра, в 2021 году - 1 лечебное дело, в 2022 году - 3 лечебное дело, в 2023 году - 1 педиатра.

На 1 февраля 2020 года по вопросу заключения целевых договоров в ОГБУЗ "Макарьевская районная больница" обратилось 6 человек (1 - педиатрия, 5 - лечебное дело).

В ОГБУЗ "Макарьевская районная больница" планируются следующие ремонтные работы:

ремонт кровли - 4 ФП, 2 ВА, косметический ремонт - 6 ФП, замена полов и балок - 3 ФП.

Анализ транспортной инфраструктуры (маршрутов общественного транспорта, приближенных к медицинским организациям).

В Макарьевском муниципальном районе отсутствует собственное транспортное пассажирское предприятие, перевозки на территории района осуществляют частные предприниматели, в населенные пункты, находящиеся на федеральной и региональной трассе (с. Унжа, д. Шемятино, д. Лопаты), - проходящими автобусами. Остановки находятся в шаговой доступности до медицинских организаций.

Дороги до всех населенных пунктов в федеральной и региональной собственности, дороги до ФАПов, где планируются строительство и ремонты, в ведении поселений; в гравийном исполнении, в удовлетворительном состоянии, постоянно поддерживаются и находятся на контроле глав поселений.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, приоритетному ремонту и строительству автомобильных дорог регионального и муниципального значения, обеспечивающих доезд населения до медицинских организаций, не планируются.

14. ОГБУЗ "Нейская районная больница"

Строительство модульных ФАПов - несоответствие имеющихся зданий Коткишевского и Первомайского ФАПов требованиям к размещению медицинских учреждений в части санитарных норм и правил, аварийное состояние здания Коткишевского ФАПа.

Открытие домовых хозяйств обусловлено изменением численности и структуры обслуживаемого населения (снижение численности жителей в населенных пунктах: Фуфуевское домовое хозяйство с 39 человек в 2010 до 35 человек в 2024 году, Елкинское домовое хозяйство с 78 человек в 2019 году до 75 человек в 2024 году, Каменское домовое хозяйство - 11 человек, Заингирьское домовое хозяйство - 10 человек, Михалевское домовое хозяйство 10 человек в 2024 году.

Организация выездной формы работы с помощью передвижного медицинского комплекса - мобильного ФАПа.

Анализ транспортной инфраструктуры (маршрутов общественного транспорта, приближенных к медицинским организациям).

Центр муниципального района город Нея и Нейский район расположен в 230 км от областного центра по автомобильной дороге, в 225 км по железной дороге.

Протяженность автомобильных дорог, расположенных на территории района, составляет 388,5 км, из них:

128,5 км дорог расположены вне границ населенных пунктов;

110 км дорог расположены на территории городского поселения город Нея;

150 км дорог расположены в границах сельских населенных пунктов.

Транспортный комплекс муниципального района включает в себя: внутригородской, пригородный и межрайонный пассажирский маршруты. Перевозкой пассажиров на территории муниципального района занимается ООО "Нейский автотранспортный перевозчик". Перевозка пассажиров автотранспортом осуществляется по 8 маршрутам.

В региональную программу "Модернизация первичного звена Костромской области" включено 4 объекта: Вожеровский ФП, Коткишевский ФП, Первомайский ФП, Абросимовский ФП.

Организовано автобусное сообщение:

Нея-Михалёво (остановочный пункт с. Вожерово). Пассажирские перевозки осуществляются в понедельник, четверг, включая выходные и праздничные дни. Расстояние от остановочного пункта до лечебной организации порядка 50 метров. Состояние дорожного покрытия подъезда к ФП удовлетворительное, тип покрытия - грунтовое.

Нея-Номжа (остановочный пункт п. Еленский). Пассажирские перевозки осуществляются ежедневно, кроме субботы, включая выходные и праздничные дни. Расстояние от остановочного пункта до лечебной организации порядка 400 метров. Состояние дорожного покрытия подъезда к ФП удовлетворительное, тип покрытия - асфальтобетон.

Нея-Коммунар (остановочный пункт с. Коткишево). Пассажирские перевозки осуществляются по средам. Расстояние от остановочного пункта до лечебной организации порядка 400 метров. Состояние дорожного покрытия подъезда к ФП удовлетворительное, тип покрытия - асфальтобетон.

В п. Абросимово отсутствует автобусное сообщение с районным центром. Сообщение осуществляется железнодорожным транспортом.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, приоритетному ремонту и строительству автомобильных дорог регионального и муниципального значения, обеспечивающих доезд населения до медицинских организаций.

Разработана и утверждена муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области на 2020-2024 годы". В рамках данной программы предусмотрены работы по текущему ремонту автомобильных дорог (по результатам обследования) и ежегодному летнему и зимнему содержанию.

15. ОГБУЗ "Нерехтская районная больница"

Планируется реконструкция поликлиники (пристройка здания).

Проведение выборочного капитального ремонта:

детская поликлиника, Арменский ФАП, Григорцевский ФАП, Емсненский ФАП, Клетинский ФАП, Лавровский ФАП, Лужковский ФАП, Рудинский ФАП, Спасский ФАП, Тетеринский ФАП, Федоровский ФАП, Хомутовский ФАП, Космынинская ВА.

Проведение комплексного капитального ремонта:

Владычневский ФАП, Новленский ФАП, Сараевский ФАП, Татарская ВА.

Строительство модульных ФАПов - Клементьевский ФАП, Марьинский ФАП, Берендеевский ФАП.

Изменения видов медицинских организаций, структурных подразделений, изменения видов оказания медицинской помощи, изменения проектной мощности объектов здравоохранения, изменения перечня обслуживаемых населенных пунктов, численности и структуры обслуживаемого населения не планируется. Не изменятся прикрепленные населенные пункты и проживающее в нем население (исходя из динамики прикрепленного населения динамика стабильная). Незначительные изменения численности прикрепленного населения.

Изменения расстояния от населенных пунктов до ближайшего объекта здравоохранения коснутся только Неверовского ФАП, что улучшит доступность медицинской помощи населению, прикрепленному к ФАПу.

Иных изменений расстояний от населенных пунктов до ближайших объектов здравоохранения, оказывающих ПМСП и первичную врачебную медико-санитарную помощь, не будет.

ОГБУЗ "Нерехтская центральная больница" - организована выездная форма работы с 16 декабря 2019 года с периодичностью 5 раз в неделю.

Проводимые мероприятия направлены на улучшение качества медицинской помощи населению.

Анализ транспортной инфраструктуры (маршрутов общественного транспорта, приближенных к медицинским организациям).

Автомобильные дороги "Нерехта-Владычное-Волгореченск", "Нерехта-Арменки" включены в программу "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2019-2024 годы. Автобусное сообщение до населенных пунктов д. Клементьево, с. Марьинское организовано. Пассажирские перевозки осуществляются ежедневно, включая выходные и праздничные дни.

Состояние дорожного покрытия подъезда к ФАПу - удовлетворительное, тип покрытия - грунтовое.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, приоритетному ремонту и строительству автомобильных дорог регионального и муниципального значения, обеспечивающих доезд населения до медицинских организаций.

До населенного пункта Берендеево отсутствует автобусное сообщение с районным центром. Подвоз будет осуществляться муниципальным транспортом при необходимости. Дорожное покрытие подъезда к Берендеевскому ФАПу в асфальтобетонном исполнении, поддержание в нормативном состоянии дорожного покрытия автомобильной дороги осуществляется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области в 2019-2021 годах" за счет средств местного бюджета.

16. ОГБУЗ "Островская районная больница"

Проведение комплексного капитального ремонта Заборского ФАПа, Малоберезовского ФАПа, Климовского ФАПа, Александровского ФАПа, Хомутовского ФАПа.

Строительство модульных зданий Краснополянского ФАПа, Гуляевского ФАПа.

Реорганизация Борковского ФАП и формирование домового хозяйства в д. Борок; при этом доступность медицинской помощи не пострадает, учитывая близость расположения данного населенного пункта к Хомутовскому ФАПу (2 км), к РБ 15 км - время доезда скорой медицинской помощи не более 20 мин, работу мобильного ФАПа.

Александровский ФАП, Заборский ФАП, Климовский ФАП, Малоберезовский ФАП, Хомутовский ФАП находятся в оперативном управлении районной больницы, возраст зданий превышает 30 лет, здания не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, поэтому требуют капитального ремонта.

Краснополянский ФАП и Гуляевский ФАП - необходимо строительство модульного ФАПа.

Анализ транспортной инфраструктуры (маршрутов общественного транспорта, приближенных к медицинским организациям).

Автобусное сообщение между районным центром и населенными пунктами, где расположены данные медицинские организации, обеспечено (организованы муниципальные и междугородние автобусные маршруты). Состояние дорожной сети к данным населенным пунктам в целом удовлетворительное, тип покрытия - асфальтовое, асфальтобетонное, щебеночное. В рамках выполнения работ по содержанию ежегодно производится ремонт дорожного полотна.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, приоритетному ремонту и строительству автомобильных дорог регионального и муниципального значения, обеспечивающих доезд населения до медицинских организаций.

На 2021 год предусмотрен ремонт дорожного покрытия до п. Александровское.

17. ОГБУЗ "Солигаличская районная больница"

Планируемые мероприятия:

Проведение комплексного капитального ремонта в поликлинике.

Строительство модульного здания Корцовской ВА.

Все запланированные мероприятия не ухудшают доступность медицинской помощи населению.

Анализ транспортной инфраструктуры (маршрутов общественного транспорта, приближенных к медицинским организациям).

Корцовская врачебная амбулатория обслуживает население следующих населенных пунктов: д. Большой Починок, 6 км от с. Корцово (дорога в гравийном исполнении); д. Вонышево, 10 км от с. Корцово (дорога в гравийном исполнении); д. Песлиново, 10 км от с. Корцово (дорога в гравийном исполнении); с. Жилино, 17 км от с. Корцово (дорога в гравийном исполнении). Транспортное обслуживание осуществляет ИП Марининский, рейсы организованы по пятницам 2 раза в день. Корцовская амбулатория расположена в 25 км, из них 17 км дороги в асфальтовом покрытии, 8 км в гравийном исполнении от ОГБУЗ "Солигаличская районная больница".

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, приоритетному ремонту и строительству автомобильных дорог регионального и муниципального значения, обеспечивающих доезд населения до медицинских организаций.

Дороги имеют региональное значение и требуют ремонта. Запланированы ремонтные работы.

18. ОГБУЗ "Сусанинская районная больница"

Центральная районная поликлиника требует комплексного капитального ремонта, замены окон, кабинеты врачебного приема в связи с оснащением оборудованием согласно порядкам оказания первичной медико-санитарной помощи; площадь не позволяет создать более комфортные условия для приема пациентов: нет возможности выполнить требования доступности для маломобильного населения (строительство пандусов, лифтов и т.п.).

Находится в центре поселка Сусанино, обслуживает население поселка Сусанино и Сусанинского района, плановая мощность 175 посещений в смену. Три терапевтических участка, два из которых обслуживают поселок, третий - сельское население с зоной обслуживания: Ченцовское СП, Сокиринское СП. Планируется незначительное уменьшение численности населения поселка Сусанино: более значительное уменьшение мужского населения, ожидается рост рождаемости по сравнению с предыдущим периодом. В сельских поселениях ожидается более значительное уменьшение численности: более значительное уменьшение мужского населения, ожидается незначительный рост рождаемости в сравнением с предыдущим периодом.

Строительство модульных ФАПов:

Андреевский ФАП территориально расположен в 20 км от п. Сусанино в с. Андреевское; в настоящее время не функционирует из-за отсутствия работника; здание находится в аварийном состоянии. Планируется временно перевод в школу, до строительства модульного ФАПа. Населенные пункты прикреплены к участку врача-терапевта.

Д. Медведки, удаленность от ФАПа более 6 км, от п. Сусанино 18 км, 250 жителей, значительная удаленность от места, оказывающего первичную медико-санитарную помощь. В деревне проживает фельдшер, которой в настоящее время работает на Северном ФАПе.

Попадьинский ФАП - удаленность от Сумароковского ФАПа более 6 км, от п. Сусанино 26 км, 309 жителей, значительная удаленность от места, оказывающего первичную медико-санитарную помощь. Планируется строительство нового модульного ФАПа, в деревне проживает фельдшер, которой в настоящее время работает на Сумароковском ФАПе.

19. ОГБУЗ "Чухломская центральная районная больница"

20.1. Новое строительство поликлиники - кабинеты врачебного приема в связи с оснащением оборудованием согласно порядкам оказания первичной медико-санитарной помощи, площадь не позволяет создать более комфортные условия для приема пациентов: нет возможности выполнить требования доступности для маломобильного населения (строительство пандусов, лифтов и т.п.).

20.2. Строительство модульного здания Введенской ВА - расположена на окраине населенного пункта. Население 672 человека. Планируется строительство модульного ФАПа, в составе которого будет зубной кабинет, кабинет приема врача-педиатра и кабинет приема врача-терапевта в центре поселка. Место для строительство модульного ФАПа согласовано с администрацией сельского поселения и администрацией района. Планируется обучение фельдшера в 2020 году.

20.3. Проведение ремонтных работ.

Судайская ВА - комплексный капитальный ремонт. Изменения зоны обслуживания Судайской амбулатории не планируются; численность прикрепленного населения будет уменьшаться: более значительное уменьшение мужского населения, ожидается рост рождаемости в сравнением с предыдущим периодом.

Федоровский ФП - выборочный капитальный ремонт.

20.4. Беловский ФП в настоящее время не функционирует из-за отсутствия работника; здание находится в аварийном состоянии. Планируется перевод в домовое хозяйство (качественная грунтовая дорога, небольшое расстояние до центральной районной больницы). Будет применена выездная форма работы на передвижном ФАПе, произведены организационно-штатные мероприятия в сторону уменьшения медицинского персонала. Планируется уменьшение численности прикрепленного населения; населенные пункты прикреплены к участку врача-терапевта.

20.5. Вигский ФП в настоящее время не функционирует из-за отсутствия работника; имеется должность в штатном расписании; ведется подбор сотрудника.

20.6. Коровский ФП в настоящее время функционирует, работает фельдшер. Планируется перевод в домовое хозяйство в связи с малочисленным населением (менее 100 человек) и выходом на пенсию фельдшера. Будет применена выездная форма работы на передвижном ФАПе; населенные пункты прикреплены к участку врача-терапевта.

20.7. Нагорский ФП в настоящее время функционирует; значительная удаленность от места, оказывающего первичную медико-санитарную помощь. Обслуживает фельдшер, который планирует продолжать работу; населенные пункты прикреплены к участку врача-терапевта.

20.8. Новопанкратовский ФП в настоящее время не функционирует из-за отсутствия постоянного сотрудника. Планируется перевод в домовое хозяйство в связи с малочисленным населением (менее 100 человек) и невозможностью подбора кадров. Будет применена выездная форма работы на передвижном ФАПе; населенные пункты прикреплены к участку врача-терапевта.

20.9. Ножкинский ФП в настоящее время не функционирует из-за отсутствия работника, ведется подбор кадров. Требуется косметический ремонт. В настоящее время применена выездная форма работы на передвижном ФАПе. ФП как структурная единица будет сохранена; населенные пункты прикреплены к участку врача-терапевта.

20.10. Панкратовский ФП в настоящее время функционирует не в полном объеме (медсестра Шартановского ФП работает по совместительству). Планируется перевод в домовое хозяйство в связи с малочисленным населения (до 100 человек) и невозможностью подбора кадров на постоянной основе. Будет применена выездная форма работы на передвижном ФАПе; населенные пункты прикреплены к участку врача-терапевта. На время паводка будет открыт ФП для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.

20.11. Повалихинский ФП в настоящее время функционирует. Обслуживает фельдшер, который планирует продолжать работу; населенные пункты прикреплены к участку врача-терапевта.

20.14. Серебрянобродский ФП в настоящее время функционирует, работает фельдшер. Планируется перевод в домовое хозяйство в связи с малочисленным населением (менее 100 человек) и выходом на пенсию фельдшера. Будет применена выездная форма работы на передвижном ФАПе; населенные пункты прикреплены к участку врача-терапевта.

20.15. Тормановский ФП в настоящее время функционирует не в полном объеме (медсестра Нагорского ФП работает по совместительству). Планируется перевод в домовое хозяйство в связи с малочисленным населения (до 100 человек) и невозможностью подбора кадров на постоянной основе. Будет применена выездная форма работы на передвижном ФАПе; населенные пункты прикреплены к участку врача-терапевта.

20.17. Шартановский ФП в настоящее время функционирует; населенные пункты прикреплены к участку врача-терапевта. Обслуживает медицинская сестра, который планирует продолжать работать.

Анализ транспортной инфраструктуры (маршрутов общественного транспорта, приближенных к медицинским организациям).

До всех отделений медицинского учреждения транспортная доступность обеспечена, имеется автобусное сообщение. Состояние дорожного покрытия на автодороге подъезд к Федоровскому хорошее, покрытие гравийное, на автодороге Чухлома-Судай состояние удовлетворительное, покрытие асфальтобетонное, на автодороге Чухлома-Введенское-Красная Нива (участок Чухлома-Якша) состояние удовлетворительное, покрытие гравийное. Данные дороги относятся к дорогам общего пользования регионального значения.

20. ОГБУЗ "Судиславская районная больница"

Перспективы развития Судиславского муниципального района, привлечение новых медицинских кадров (планируется поступление в первичное звено обучающихся по целевому направлению по специальности врач-терапевт участковый в 2021 году - 1 человек, в 2022 году - 1 человек и по специальности врач-педиатр участковый - 1 человек).

Проведение комплексного капитального ремонта:

поликлиника;

ФАП п. Мирный находится в приспособленном помещении, находящимся в оперативном управлении, общей площадью 61,8 км2. По результатам обследования помещения ФАПа согласно Дефектному акту N 10 от 14 октября 2019 года требуется капитальный ремонт всех частей помещения (стены, полы, окна, двери и т.д.), а также всех инженерных систем (водопровода, канализации, отопления, электричества, вентиляции).

Жваловский ФАП находится в приспособленном помещении, находящемся в оперативном управлении, общей площадью 51,1 м2 на 2 этаже многоквартирного жилого дома. По результатам обследования помещения ФАПа согласно Дефектному акту N 2 от 14 октября 2019 года требуется капитальный ремонт всех частей помещения (стены, полы, окна, двери и т.д.), а также всех инженерных систем (водопровода, канализации, отопления, электричества, вентиляции).

Фадеевский фельдшерско-акушерский пункт находится в арендованном помещении общей площадью 24,4 м2. По результатам обследования помещения ФАПа согласно Дефектному акту N 9 от 14 октября 2019 года требуется капитальный ремонт всех частей помещения (стены, полы, окна, двери и т.д.), а также всех инженерных систем (водопровода, канализации, отопления, электричества, вентиляции).

Шаховский фельдшерско-акушерский пункт находится в арендованном помещении общей площадью 29,7 м2. В ФАПе требуется капитальный ремонт всех частей помещения (стены, полы, окна, двери и т.д.), а также всех инженерных систем (водопровода, канализации, отопления, электричества, вентиляции).

Строительство модульных зданий.

Воронский ФАП находится в арендованном помещении общей площадью 75,7 м2. По результатам обследования помещения ФАПа согласно Дефектному акту N 1 от 14 октября 2019 года требуется капитальный ремонт всех частей помещения; с. Воронье имеет перспективу развития, ФАП обеспечен медицинскими кадрами. Необходимо будет получение новой лицензии на медицинскую деятельность по новому адресу.

Расловская врачебная амбулатория находится в помещении общей площадью 61,9 м2, находящемся в оперативном управлении. По результатам обследования помещения врачебной амбулатории согласно Дефектному акту N 11 от 14 ноября 2019 года требуется капитальный ремонт всех частей зданий (фундамент, стены, полы, перекрытия, крыша и т.д.), а также всех инженерных систем (водопровода, канализации, отопления, электричества, вентиляции). Необходимо будет получение новой лицензии на медицинскую деятельность по новому адресу.

Анализ транспортной инфраструктуры (маршрутов общественного транспорта, приближенных к медицинским организациям).

Транспортная инфраструктура представлена маршрутами межмуниципального сообщения и муниципального сообщения. Маршруты межмуниципального сообщения обеспечивают доступность медицинских организаций в населенных пунктах: п. Раслово, д. Калинки, д. Воронье, д. Завражье. В Судиславском районе автобусное сообщение осуществляется по семи муниципальным маршрутам. Маршруты муниципального сообщения обеспечивают доступность медицинских организаций в населенных пунктах: п. Раслово, д. Калинки, д. Воронье, д. Завражье, д. Михайловское, п. Мирный, д. Фадеево, п. Первушино, д. Жвалово, д. Свозово, п. Глебово. Таким образом, все медицинские организации имеют автобусное сообщение с административными центрами поселений и района.

Все населенные пункты имеют транспортную доступность до приближенных к ним медицинским учреждениям. Но большинство автомобильных дорог требуют ремонта. До некоторых населенных пунктов ведут дороги регионального значения: Раслово-Михайловское, Судиславль-Галич-Чухлома, Судиславль-Сырнево, Воронье-Исаево-Попадьино, Володино-Савинское. По этим дорогам проходят автобусные маршруты. По муниципальным дорогам Судиславль-Александрово, Глебово-Ошурки также проходят автобусные маршруты. Но ряд небольших малочисленных населенных пунктов, находящихся вблизи населенных пунктов, в которых расположены медицинские организации, не имеет автобусного сообщения. Население таких населенных пунктов добирается до медицинских организаций на личных автомобилях или на такси.

21. Поликлиника N 5 ФГБУЗ "Федеральный клинический центр

высоких медицинских технологий" ФМБА

Расположена на территории 2,8 га в трехэтажном типовом здании. Площадь здания 2566,7 кв. м. Общий строительный объем 10899 м3. Здание построено в 1994 году. Оборудование и мебель 1995 года изготовления. Требуется косметический ремонт здания и капитальный ремонт крыши. Поликлиника находится в черте города. Транспортная доступность обеспечена маршрутами муниципального транспорта. Интервал движения автобусов и маршрутных такси не более 10 минут. Процедура лицензирования не предусмотрена.

Оказание первичной медико-санитарной помощи населению Костромской области осуществляется также учреждениями частной формы собственности и федеральными учреждениями, такими как Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарной части МВД России по Костромской области", Частное учреждение здравоохранения "Поликлиника "РЖД-Медицина" город Буй", Частное учреждение здравоохранения "Поликлиника "РЖД-Медицина" город Шарья", Костромской филиал Нефросовета, ЧУ "Клиника Медекс Кострома" - 3 филиала. Данные медицинские учреждения не участвуют в программе модернизации первичного звена.

На территории Костромской области отсутствуют закрытые административно-территориальные образования.

III. Вопросы территориального планирования, оставшиеся

нерешенными в рамках планируемых мероприятий региональной

программы модернизации первичного звена

за период с 2021 по 2025 годы

По результатам проведения мероприятий за период 2021-2025 годы планируется, что после 2025 года:

останутся медицинские организации, входящие структурные подразделения, обслуживающие меньше рекомендуемой численности населения. После 2025 года в Костромской области останется 73 медицинские организации, входящие структурные подразделения, обслуживающие меньше рекомендуемой численности населения. Необходимо отметить низкую плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, наличие квалифицированных медицинских кадров; закрытие организации может привести к негативной реакции населения;

не останутся медицинские организации, входящие структурные подразделения, обслуживающие больше рекомендуемой численности населения;

не останутся медицинские организации, входящие структурные подразделения, обслуживающие рекомендуемую численность населения, но в отношении которых необходимо изменение вида медицинской организации, входящего структурного подразделения;

не останутся населенные пункты вне зоны доступа медицинской помощи.

Приложение N 1

к Аналитической записке

СВЕДЕНИЯ

о численности населения Костромской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальный район, городской округ | Численность населения на 1 января 2020 года (данные Росстата), человек | | | Численность населения (паспорт МО[<\*>](#P25911)), человек | | | Прогнозная численность населения на 2025 год (паспорт МО) всего, человек |
| Всего | Дети (0-17 лет) | Взрослые (18 лет и старше) | Всего | Дети (0-17 лет) | Взрослые (18 лет и старше) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальные районы, всего: | 245700 | 47461 | 198239 | 247669 | 47426 | 200243 | 241160 |
| 1. | Антроповский | 5460 | 1055 | 4405 | 5602 | 1101 | 4501 | 5522 |
| 2. | Буйский | 9489 | 1576 | 7913 | 9062 | 1409 | 7653 | 9060 |
| 3. | Вохомский | 7525 | 1536 | 5989 | 7809 | 1577 | 6232 | 7786 |
| 4. | Галичский | 6990 | 1229 | 5761 | 7246 | 1147 | 6099 | 7246 |
| 5. | Кадыйский | 6888 | 1437 | 5451 | 7019 | 1464 | 5555 | 7017 |
| 6. | Кологривский | 4984 | 900 | 4084 | 5060 | 964 | 4096 | 5186 |
| 7. | Костромской | 47175 | 8616 | 38559 | 47089 | 8633 | 38456 | 47264 |
| 8. | Красносельский | 18347 | 4075 | 14272 | 18297 | 4050 | 14247 | 18800 |
| 9. | Макарьевский | 12595 | 2181 | 10414 | 12937 | 2262 | 10675 | 12809 |
| 10. | Межевской | 3376 | 650 | 2726 | 3292 | 510 | 2782 | 3066 |
| 11. | город Нея и Нейский район | 11673 | 2218 | 9455 | 11880 | 2208 | 9672 | 9270 |
| 12. | город Нерехта и Нерехтский район | 31705 | 6131 | 25574 | 32085 | 6290 | 25795 | 31175 |
| 13. | Октябрьский | 3873 | 823 | 3050 | 3956 | 841 | 3115 | 4078 |
| 14. | Островский | 10908 | 2058 | 8850 | 11225 | 2198 | 9027 | 11226 |
| 15. | Павинский | 3786 | 802 | 2984 | 3886 | 804 | 3082 | 3691 |
| 16. | Парфеньевский | 5254 | 1056 | 4198 | 4582 | 957 | 3625 | 4579 |
| 17. | Поназыревский | 6545 | 1129 | 5416 | 5963 | 1061 | 4902 | 5393 |
| 18. | Пыщугский | 4196 | 915 | 3281 | 3966 | 952 | 3014 | 3808 |
| 19. | Солигаличский | 8639 | 1854 | 6785 | 8742 | 1911 | 6831 | 8277 |
| 20. | Судиславский | 12139 | 2567 | 9572 | 12323 | 2615 | 9708 | 12322 |
| 21. | Сусанинский | 6392 | 1193 | 5199 | 6530 | 1218 | 5312 | 6476 |
| 22. | Чухломский | 9518 | 1989 | 7529 | 9602 | 1902 | 7700 | 8734 |
| 23. | Шарьинский | 8243 | 1471 | 6772 | 9516 | 1352 | 8164 | 8375 |
|  | Городские округа, всего: | 387685 | 82231 | 305454 | 377844 | 79989 | 297855 | 376640 |
| 1. | Кострома | 276929 | 58197 | 218732 | 276064 | 57458 | 218606 | 276264 |
| 2. | Буй | 23233 | 4997 | 18236 | 25011 | 5613 | 19398 | 25279 |
| 3. | Волгореченск | 16280 | 3156 | 13124 | 16381 | 3202 | 13179 | 16391 |
| 4. | Галич | 16754 | 3732 | 13022 | 16712 | 3794 | 12918 | 16812 |
| 5. | Мантурово | 18523 | 3802 | 14721 | 20132 | 4095 | 16037 | 18993 |
| 6. | Шарья | 35966 | 8347 | 27619 | 23544 | 5827 | 17717 | 22901 |
|  | ИТОГО по субъекту РФ: | 633385 | 129692 | 503693 | 636562 | 127672 | 497182 | 617800 |

--------------------------------

<\*> Сведения полученные на основе данных, размещенных в информационной системе по адресу <https://pasreg.rosminzdrav.ru>.

Приложение N 2

к Аналитической записке

НАЛИЧИЕ СХЕМ

размещения объектов здравоохранения

(Костромская область)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальный район, городской округ | Наличие карты-схемы размещения медицинских организаций (ЦРБ, РБ, УБ), разработанной в соответствии с рисунком 4 приложения N 5 к методическим рекомендациям, (+/-) | Наличие карты-схемы размещения медицинских организаций, оказывающих ПМСП, разработанной в соответствии с рисунком 5 приложения N 5 к методическим рекомендациям, (+/-) | Наличие карты-схемы оптимального размещения медицинских организаций, разработанной в соответствии с рисунком 6 приложения N 5 к методическим рекомендациям, (+/-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальные районы, всего: |  |  |  |
| 1. | Антроповский | + | + | + |
| 2. | Буйский | + | + | + |
| 3. | Вохомский | + | + | + |
| 4. | Галичский | + | + | + |
| 5. | Кадыйский | + | + | + |
| 6. | Кологривский | + | + | + |
| 7. | Костромской | + | + | + |
| 8. | Красносельский | + | + | + |
| 9. | Макарьевский | + | + | + |
| 10. | Межевской | + | + | + |
| 11. | город Нея и Нейский район | + | + | + |
| 12. | город Нерехта и Нерехтский район | + | + | + |
| 13. | Октябрьский | + | + | + |
| 14. | Островский | + | + | + |
| 15. | Павинский | + | + | + |
| 16. | Парфеньевский | + | + | + |
| 17. | Поназыревский | + | + | + |
| 18. | Пыщугский | + | + | + |
| 19. | Солигаличский | + | + | + |
| 20. | Судиславский | + | + | + |
| 21. | Сусанинский | + | + | + |
| 22. | Чухломский | + | + | + |
| 23. | Шарьинский | + | + | + |
|  | Городские округа, всего: |  |  |  |
| 1. | Кострома | + | + | + |
| 2. | Буй | + | + | + |
| 3. | Волгореченск | + | + | + |
| 4. | Галич | + | + | + |
| 5. | Мантурово | + | + | + |
| 6. | Шарья | + | + | + |
|  | ИТОГО по субъекту РФ: | + | + | + |

Приложение N 3

к Аналитической записке

СВЕДЕНИЯ

о населенных пунктах (Костромская область)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальный район, городской округ | Количество населенных пунктов на 1 января 2020 года  (данные Росстата) | | Количество населенных пунктов  (паспорт МО) | | Количество населенных пунктов, не имеющих прикрепления к медицинской организации  (паспорт МО) |
| Всего | С нулевой численностью населения | Всего | С нулевой численностью населения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальные районы, всего: | 3396 | 1098 | 3388 | 1005 | 0 |
| 1. | Антроповский | 185 | 75 | 185 | 94 | 0 |
| 2. | Буйский | 261 | 98 | 261 | 117 | 0 |
| 3. | Вохомский | 181 | 37 | 163 | 47 | 0 |
| 4. | Галичский | 299 | 102 | 293 | 97 | 0 |
| 5. | Кадыйский | 96 | 26 | 95 | 28 | 0 |
| 6. | Кологривский | 80 | 33 | 80 | 34 | 0 |
| 7. | Костромской | 279 | 35 | 312 | 63 | 0 |
| 8. | Красносельский | 170 | 36 | 164 | 0 | 0 |
| 9. | Макарьевский | 141 | 22 | 140 | 29 | 0 |
| 10. | Межевской | 50 | 20 | 50 | 23 | 0 |
| 11. | город Нея и Нейский район | 94 | 35 | 96 | 50 | 0 |
| 12. | город Нерехта и Нерехтский район | 161 | 21 | 169 | 40 | 0 |
| 13. | Октябрьский | 101 | 32 | 101 | 38 | 0 |
| 14. | Островский | 122 | 36 | 123 | 46 | 0 |
| 15. | Павинский | 100 | 49 | 80 | 31 | 0 |
| 16. | Парфеньевский | 109 | 64 | 108 | 52 | 0 |
| 17. | Поназыревский | 36 | 8 | 36 | 8 | 0 |
| 18. | Пыщугский | 46 | 14 | 44 | 15 | 0 |
| 19. | Солигаличский | 183 | 76 | 178 | 81 | 0 |
| 20. | Судиславский | 175 | 55 | 174 | 63 | 0 |
| 21. | Сусанинский | 128 | 54 | 127 | 55 | 0 |
| 22. | Чухломский | 220 | 116 | 209 | 131 | 0 |
| 23. | Шарьинский | 179 | 54 | 179 | 54 | 0 |
|  | Городские округа, всего: | 112 | 30 | 112 | 30 | 0 |
| 1. | Кострома | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Буй | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Волгореченск | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4. | Галич | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Мантурово | 101 | 30 | 101 | 37 | 0 |
| 6. | Шарья | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по субъекту РФ: | 3508 | 1130 | 3500 | 1035 | 0 |

Приложение N 4

к Аналитической записке

СВЕДЕНИЯ

о сети медицинских организаций, входящих структурных

подразделений (Костромская область)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Медицинская организация, входящее структурное подразделение | Количество в целом по субъекту Российской Федерации, единиц | | | | | | | | | |
| По данным ФСН за 2019 год | | Текущее | | | | К 2025 году по итогам модернизации первичного звена здравоохранения | | | |
| По паспорту МО | | На карте-схеме размещения медицинских организаций | | По паспорту МО | | На карте-схеме размещения медицинских организаций | |
| ЮЛ[<1>](#P26562) | СП[<2>](#P26563) | ЮЛ | СП | ЮЛ | СП | ЮЛ | СП | ЮЛ | СП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Районные больницы, в том числе центральные, межрайонные | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 2. | Участковые больницы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Поликлиники | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 4. | Детские поликлиники | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 5. | Амбулатории, в том числе врачебные | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 6. | Центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | X | 316 | X | 317 | X | 317 | X | 322 | X | 322 |
| 8. | Фельдшерские здравпункты | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| 9. | Поликлиники стоматологические | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10. | Детские стоматологические поликлиники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Городские больницы | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12. | Детские городские больницы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Центры консультативно-диагностические (поликлиники консультативно-диагностические) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Центры консультативно-диагностические детские (поликлиники консультативно-диагностических детские) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<1> Число самостоятельных медицинских организаций (юридических лиц).

<2> Число входящих структурных подразделений.

Приложение N 5

к Аналитической записке

СВЕДЕНИЯ

о сети медицинских организаций, входящих структурных

подразделений (Костромская область) в разрезе

муниципальных районов, городских округов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальный район, городской округ | Численность населения (паспорт МО), человек | | | Прогнозная численность населения на 2025 год (паспорт МО) всего, человек | Количество (паспорт МО), единиц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | Дети (0-17 лет) | Взрослые (18 лет и старше) | Районные больницы, в том числе центральные, межрайонные | | Участковые больницы | | Поликлиники | | Детские поликлиники | | Амбулатории, в том числе врачебные | | Центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) | | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | | Фельдшерские здравпункты | | Поликлиники стоматологические | | Детские стоматологические поликлиники | | Городские больницы | | Детские городские больницы | | Центры консультативно-диагностические (поликлиники консультативно-диагностические) | | Центры консультативно-диагностические детские (поликлиники консультативно-диагностических детские) | |
| ЮЛ[<1>](#P27751) | СП[<2>](#P27752) | ЮЛ | СП | ЮЛ | СП | ЮЛ | СП | ЮЛ | СП | ЮЛ | СП | ЮЛ | СП | ЮЛ | СП | ЮЛ | СП | ЮЛ | СП | ЮЛ | СП | ЮЛ | СП | ЮЛ | СП | ЮЛ | СП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|  | Муниципальные районы, всего: | 247669 | 47426 | 200243 | 241160 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | X | 307 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Антроповский | 5602 | 1101 | 4501 | 5522 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 13 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Буйский | 9062 | 1409 | 7653 | 9060 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 21 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Вохомский | 7809 | 1577 | 6232 | 7786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 19 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Галичский | 7246 | 1147 | 6099 | 7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 24 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Кадыйский | 7019 | 1464 | 5555 | 7017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 17 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Кологривский | 5060 | 964 | 4096 | 5186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 13 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Костромской | 47089 | 8633 | 38456 | 47264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | X | 22 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Красносельский | 18297 | 4050 | 14247 | 18800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 16 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Макарьевский | 12937 | 2262 | 10675 | 12809 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 15 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Межевской | 3292 | 510 | 2782 | 3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | город Нея и Нейский район | 11880 | 2208 | 9672 | 9270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 12 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | город Нерехта и Нерехтский район | 32085 | 6290 | 25795 | 31175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 21 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Октябрьский | 3956 | 841 | 3115 | 4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 9 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Островский | 11225 | 2198 | 9027 | 11226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 18 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Павинский | 3886 | 804 | 3082 | 3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Парфеньевский | 4582 | 957 | 3625 | 4579 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 8 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Поназыревский | 5963 | 1061 | 4902 | 5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Пыщугский | 3966 | 952 | 3014 | 3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Солигаличский | 8742 | 1911 | 6831 | 8277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 11 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Судиславский | 12323 | 2615 | 9708 | 12322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 14 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Сусанинский | 6530 | 1218 | 5312 | 6476 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Чухломский | 9602 | 1902 | 7700 | 8734 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 12 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Шарьинский | 9516 | 1352 | 8164 | 8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 13 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Городские округа, всего: | 377844 | 79989 | 297855 | 376640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 10 | X | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Кострома | 276064 | 57458 | 218606 | 276264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Буй | 25011 | 5613 | 19398 | 25279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Волгореченск | 16381 | 3202 | 13179 | 16391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Галич | 16712 | 3794 | 12918 | 16812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Мантурово | 20132 | 4095 | 16037 | 18993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 10 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Шарья | 23544 | 5827 | 17717 | 22901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по субъекту РФ: | 625513 | 127415 | 498098 | 617800 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 37 | 0 | 0 | X | 317 | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<1> Число самостоятельных медицинских организаций (юридических лиц).

<2> Число входящих структурных подразделений.

Приложение N 6

к Аналитической записке

СВЕДЕНИЯ

о сети медицинских организаций, входящих структурных

подразделений (Костромская область)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Медицинская организация, входящее структурное подразделение | Рекомендуемая численность обслуживаемого населения  (приказ от 27.02.2016 [N 132н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=195807&date=11.04.2025), от 15.05.2012 [N 543н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025)) | Количество в целом по субъекту Российской Федерации (паспорт МО), единиц | | | | | |
| Обслуживающие рекомендуемую численность населения  (паспорт МО) | | Обслуживающие меньше рекомендуемой численности населения  (паспорт МО) | | Обслуживающие больше рекомендуемой численности населения  (паспорт МО) | |
| ЮЛ[<1>](#P27958) | СП[<2>](#P27959) | ЮЛ | СП | ЮЛ | СП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Районные больницы, в том числе центральные, межрайонные | 1 на 20-100 тыс. человек | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Участковые больницы | 1 на 5-20 тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Поликлиники | 1 на 20-50 тыс. человек | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4. | Детские поликлиники | 1 на 10-30 тыс. детей | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | Амбулатории, в том числе врачебные | 1 на 2-10 тыс. человек | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 6. | Центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) | 1 на 2-10 тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-300 человек | 0 | 167 | 0 | 56 | X | X |
| 301-1000 человек | 0 | 79 | X | X | X | X |
| 1001-2000 человек | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Фельдшерские здравпункты | 100-300 человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301-1000 человек | 0 | 0 | X | X | X | X |
| 1001-2000 человек | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 |
| 9. | Поликлиники стоматологические | не менее 1 до 100 тыс. человек | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Детские стоматологические поликлиники | 1 на 20-50 тыс. детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Городские больницы | 1 на 20-300 тыс. человек | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Детские городские больницы | 1 на 20-200 тыс. детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Центры консультативно-диагностические  (поликлиники консультативно-диагностические) | 1 на 250 тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Центры консультативно-диагностические детские  (поликлиники консультативно-диагностических детские) | 1 на 100 тыс. детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по субъекту РФ: |  | 6 | 332 | 14 | 93 | 0 | 0 |

--------------------------------

<1> Число самостоятельных медицинских организаций (юридических лиц).

<2> Число входящих структурных подразделений.

Приложение N 7

к Аналитической записке

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

входящих структурных подразделений (Костромская область),

обслуживающих меньше рекомендуемой численности населения,

согласно данным таблицы приложения N 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Полное наименование медицинской организации, входящего структурного подразделения (паспорт МО) | Вид медицинской организации, входящего структурного подразделения | Рекомендуемая численность обслуживаемого населения (приказ от 27.02.2016 [N 132н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=195807&date=11.04.2025), от 15.05.2012 [N 543н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025)) | Фактическая численность обслуживаемого населения, человек (паспорт МО) | Проектная мощность здания медицинской организации, входящего структурного подразделения, число посещений в смену (паспорт МО) | Плановые объемы по ТПГГ на 2019 год, число посещений (паспорт МО) | | Вид медицинской организации, входящего структурного подразделения, по окончании 2025 года (схема размещения) | Детальное описание и обоснование планируемых мероприятий до 2025 года по изменению вида медицинской организации, входящего структурного подразделения либо характеристика объекта здравоохранения в части территориального планирования оказания медицинской помощи (приказ от 27.02.2016 [N 132н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=195807&date=11.04.2025) и от 15.05.2012 [N 543н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025)), обосновывающая отсутствие необходимости изменения вида медицинской организации, входящего структурного подразделения |
| Всего | в том числе по ОМС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ОГБУЗ "Антроповская центральная районная больница" | Больница (в том числе детская) | 20-100 тыс. чел. | 6299 | 159 | 35083 | 35083 | Больница (в том числе детская) |  |
| 2. | ОГБУЗ "Вохомская центральная районная больница" | Больница (в том числе детская) | 20-100 тыс. чел. | 15605 | 271 | 50278 | 43300 | Больница (в том числе детская) |  |
| 3. | ОГБУЗ "Кадыйская районная больница" | Больница (в том числе детская) | 20-100 тыс. чел. | 7019 | 150 | 67291 | 62737 | Больница (в том числе детская) |  |
| 4. | ОГБУЗ "Кологривская районная больница" | Больница (в том числе детская) | 20-100 тыс. чел. | 5210 | 146 | 9875 | 9875 | Больница (в том числе детская) |  |
| 5. | ОГБУЗ "Красносельская районная больница" | Больница (в том числе детская) | 20-100 тыс. чел. | 18297 | 146 | 146 | 131 | Больница (в том числе детская) |  |
| 6. | ОГБУЗ "Макарьевская районная больница" | Больница (в том числе детская) | 20-100 тыс. чел. | 12932 | 569 | 107183 | 103561 | Больница (в том числе детская) |  |
| 7. | ОГБУЗ "Нейская районная больница" | Больница (в том числе детская) | 20-100 тыс. чел. | 11904 | 107 | 127174 | 118538 | Больница (в том числе детская) |  |
| 8. | ОГБУЗ "Островская районная больница" | Больница (в том числе детская) | 20-100 тыс. чел. | 11127 | 150 | 22500 | 21002 | Больница (в том числе детская) |  |
| 9. | ОГБУЗ "Парфеньевская районная больница" | Больница (в том числе детская) | 20-100 тыс. чел. | 5410 | 180 | 43008 | 43008 | Больница (в том числе детская) |  |
| 10. | ОГБУЗ "Солигаличская районная больница" | Больница (в том числе детская) | 20-100 тыс. чел. | 8749 | 150 | 65617 | 65617 | Больница (в том числе детская) |  |
| 11. | ОГБУЗ "Судиславская районная больница" | Больница (в том числе детская) | 20-100 тыс. чел. | 12139 | 164 | 102881 | 90605 | Больница (в том числе детская) |  |
| 12. | ОГБУЗ "Сусанинская районная больница" | Больница (в том числе детская) | 20-100 тыс. чел. | 6530 | 175 | 29768 | 28550 | Больница (в том числе детская) |  |
| 13. | ОГБУЗ "Чухломская районная больница" | Больница (в том числе детская) | 20-100 тыс. чел. | 9680 | 360 | 77296 | 62481 | Больница (в том числе детская) |  |
| 14. | Богословский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Антроповская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 30 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 15. | Куриловский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Антроповская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 76 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 16. | Легитовский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Антроповская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 37 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 17. | Понизовский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Антроповская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 51 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 18. | Поярковский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Антроповская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 85 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 19. | Гагаринский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Буйская центральная районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 60 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 20. | Пилятинский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Буйская центральная районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 1 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 21. | Романцевский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Буйская центральная районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 57 | 3 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 22. | Яковлевский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Буйская центральная районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 61 | 2 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 23. | Большестрельский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Вохомская центральная районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 71 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 24. | Новинский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Вохомская центральная районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 110 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 25. | Сивцевский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Вохомская центральная районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 64 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 26. | Аксеновский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Галичская центральная районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 94 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 27. | Иваньковский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Галичская центральная районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 47 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 28. | Муравьищенский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Галичская центральная районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 87 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 29. | Борисоглебский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Кадыйская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 103 | 7 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 30. | Ведровский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Кадыйская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 59 | 5 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 31. | Иваньковский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Кадыйская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 106 | 5 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 32. | Илешевский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Кологривская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 70 | 5 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 33. | Колохтский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Кологривская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 97 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 34. | Лисицинский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Кологривская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 83 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 35. | Понговский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Кологривская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 16 | 1 | - | - | Домовое хозяйство | Стойкая тенденция к уменьшению численности населения |
| 36. | Комсомольский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Макарьевская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 99 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 37. | Середневский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 86 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 38. | Гусевский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 68 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 39. | Колодезненский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 77 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 40. | Селинский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 13 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 41. | Советский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 65 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 42. | Центральный фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 133 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 43. | Заводской фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 43 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 44. | Петушихский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 85 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 45. | Елкинский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Нейская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 78 | [<\*>](#P29066) | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 46. | Каменский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Нейская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 11 | [<\*>](#P29066) | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 47. | Фуфаевский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Нейская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 39 | [<\*>](#P29066) | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 48. | Дьяковский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 28 | 5 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 49. | Борковский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Островская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 29 | [<\*>](#P29066) | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 50. | Дубянский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Островская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 72 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 51. | Заборский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Островская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 127 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 52. | Малоберезовский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Островская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 103 | 7 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 53. | Марковский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Островская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 376 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 54. | Аносовский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Парфеньевская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 82 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 55. | Николо-Ширский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Парфеньевская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 82 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 56. | Калининский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Солигаличская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 44 | 2 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 57. | Залужский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Судиславская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 98 | 1 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 58. | Коровский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Чухломская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 57 | 9 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 59. | Ново-Панкратовский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Чухломская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 90 | 11 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 60. | Панкратовский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Чухломская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 72 | 10 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 61. | Серебрянобродский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Чухломская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 78 | 9 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 62. | Тормановский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Чухломская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 97 | 9 | - | - | Домовое хозяйство | Стойкая тенденция к уменьшению численности населения |
| 63. | Поляшовский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 86 | 5 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 64. | Головинский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 72 | 7 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 65. | Головинский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 63 | 10 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 66. | Катунинский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 93 | 10 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 67. | Крутовский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 97 | 8 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 68. | Майтихинский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 83 | 6 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 69. | Михайловицкий фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 53 | 5 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты |  |
| 70. | Поликлиника п.г.т. Чистые Боры (ОГБУЗ "Буйская центральная районная больница") | Поликлиники (поликлинические отделения) | 1 на 20-50 тыс. человек | 3294 | 125 | - | - | Поликлиники (поликлинические отделения) |  |
| 71. | Амбулаторно-поликлиническое отделение ОГБУЗ "Кологривская районная больница" | Поликлиники (поликлинические отделения) | 1 на 20-50 тыс. человек | 3870 | 146 | - | - | Поликлиники (поликлинические отделения) |  |
| 72. | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница" | Поликлиники (поликлинические отделения) | 1 на 20-50 тыс. человек | 15395 | 517 | - | - | Поликлиники (поликлинические отделения) |  |
| 73. | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Сусанинская районная больница" | Поликлиники (поликлинические отделения) | 1 на 20-50 тыс. человек | 6530 | 175 | - | - | Поликлиники (поликлинические отделения) |  |
| 74. | Кабинет врача общей практики ОГБУЗ "Красносельская районная больница" | Поликлиники (поликлинические отделения) | 1 на 20-50 тыс. человек | 562 | 10 | - | - | Поликлиники (поликлинические отделения) |  |
| 75. | ОГБУЗ "Волгореченская городская больница" | Больница (в том числе детская) | 1 на 20-300 тыс. человек | 17832 | 500 | - | - | Больница (в том числе детская) |  |
| 76. | Детская поликлиника ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | Поликлиники (поликлинические отделения) | 1 на 10-30 тыс. детей | 6288 | 35 | - | - | Поликлиники (поликлинические отделения) |  |
| 77. | Филиал детской поликлиники и отделение оториноларингологии и офтальмологии ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | Поликлиники (поликлинические отделения) | 1 на 10-30 тыс. детей | 8947 | 50 | 14235 | 14235 | Поликлиники (поликлинические отделения) |  |
| 78. | Палкинская врачебная амбулатория (Антроповский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 960 | 50 | - | - | Врачебная амбулатория |  |
| 79. | Ликургская сельская врачебная амбулатория (Буйский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 166 | 25 | - | - | Врачебная амбулатория |  |
| 80. | Шушкодомская сельская врачебная амбулатория (Буйский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 301 | 25 | - | - | Врачебная амбулатория |  |
| 81. | Талицкая сельская врачебная амбулатория (Буйский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 347 | 25 | - | - | Врачебная амбулатория |  |
| 82. | Гавриловская сельская врачебная амбулатория (Буйский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 124 | 25 | - | - | Врачебная амбулатория |  |
| 83. | Ореховская врачебная амбулатория (Галичский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 1520 | 36 | - | - | Врачебная амбулатория |  |
| 84. | Космынинская врачебная амбулатория (город Нерехта и Нерехтский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 1562 | 18 | - | - | Врачебная амбулатория |  |
| 85. | Татарская врачебная амбулатория (город Нерехта и Нерехтский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 891 | 18 | - | - | Врачебная амбулатория |  |
| 86. | Номженская сельская врачебная амбулатория (город Нея и Нейский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 583 | 8 | - | - | Врачебная амбулатория |  |
| 87. | Завражная амбулатория (Кадыйский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 514 | 15 | - | - | Врачебная амбулатория |  |
| 88. | Мисковская врачебная амбулатория (Костромской район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 807 | 20 | - | - | Врачебная амбулатория |  |
| 89. | Сущевская врачебная амбулатория (Костромской район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 1692 | 45 | - | - | Врачебная амбулатория |  |
| 90. | Сандогорская врачебная амбулатория (Костромской район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 561 | 15 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Стойкая тенденция к уменьшению численности населения |
| 91. | Шунгенская врачебная амбулатория (Костромской район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 1747 | 30 | - | - | Врачебная амбулатория |  |
| 92. | Кузнецовская врачебная амбулатория (Костромской район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 601 | 20 | - | - | Врачебная амбулатория |  |
| 93. | Унженская врачебная амбулатория (Макарьевский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 595 | 9 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Стойкая тенденция к уменьшению численности населения |
| 94. | Дорогинская врачебная амбулатория (Макарьевский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 630 | 13 | - | - | Врачебная амбулатория |  |
| 95. | Горчухинская врачебная амбулатория (Макарьевский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 870 | 123 | - | - | Врачебная амбулатория |  |
| 96. | Леонтьевская амбулатория (Мантуровский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 311 | 12 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Стойкая тенденция к уменьшению численности населения |
| 97. | Октябрьская амбулатория (Мантуровский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 845 | 15 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Стойкая тенденция к уменьшению численности населения, нет врача, есть фельдшер |
| 98. | Спасская амбулатория (Мантуровский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 297 | 12 | - | - | Врачебная амбулатория |  |
| 99. | Николо-Поломская сельская врачебная амбулатория (Парфеньевский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 1331 | 30 | - | - | Врачебная амбулатория |  |
| 100. | Полдневицкая амбулатория (Поназыревский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 656 | 28 | - | - | Врачебная амбулатория |  |
| 101. | Якшангская сельская врачебная амбулатория (Поназыревский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 1087 | 28 | - | - | Врачебная амбулатория |  |
| 102. | Корцовская врачебная амбулатория (Солигаличский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 262 | 8 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Стойкая тенденция к уменьшению численности населения, нет врача, есть фельдшер |
| 103. | Расловская врачебная амбулатория (Судиславский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 1630 | 9 | - | - | Врачебная амбулатория |  |
| 104. | Введенская амбулатория (Чухломский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 680 | 40 | - | - | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Стойкая тенденция к уменьшению численности населения, нет врача, есть фельдшер |
| 105. | Шекшемская врачебная амбулатория (Шарьинский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 1077 | 24 | - | - | Врачебная амбулатория |  |
| 106. | Одоевская врачебная амбулатория (Шарьинский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 509 | 29 | - | - | Врачебная амбулатория |  |
| 107. | Амбулатория Рождественского отделения (Шарьинский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 1229 | 150 | - | - | Врачебная амбулатория |  |

--------------------------------

<\*> В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения СССР N 650 от 20 июня 1979 года "О введении показателя "Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений" в практику планирования здравоохранения" плановая мощность определяется только для подразделений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.

Приложение N 8

к Аналитической записке

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

входящих структурных подразделений (Костромская область),

обслуживающих больше рекомендуемой численности населения,

согласно данным таблицы приложения N 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Полное наименование медицинской организации, входящего структурного подразделения (паспорт МО) | Вид медицинской организации, входящего структурного подразделения | Рекомендуемая численность обслуживаемого населения (приказ от 27.02.2016 [N 132н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=195807&date=11.04.2025), от 15.05.2012 [N 543н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025)) | Фактическая численность обслуживаемого населения, человек (паспорт МО) | Проектная мощность здания медицинской организации, входящего структурного подразделения, число посещений в смену (паспорт МО) | Плановые объемы по ТПГГ на 2020 год, число посещений (паспорт МО) | | Вид медицинской организации, входящего структурного подразделения по окончании 2025 года (схема размещения) | Детальное описание и обоснование планируемых мероприятий до 2025 года по изменению вида медицинской организации, входящего структурного подразделения либо характеристика объекта здравоохранения в части территориального планирования оказания медицинской помощи (приказ от 27.02.2016 [N 132н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=195807&date=11.04.2025) и от 15.05.2012 [N 543н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025)), обосновывающая отсутствие необходимости изменения вида медицинской организации, входящего структурного подразделения |
| Всего | в том числе по ОМС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 9

к Аналитической записке

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

входящих структурных подразделений (Костромская область),

обслуживающих рекомендуемую численность населения,

согласно данным таблицы приложения N 6, но в отношении

которых планируется изменение вида медицинской организации,

входящего структурного подразделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Полное наименование медицинской организации, входящего структурного подразделения (паспорт МО) | Вид медицинской организации, входящего структурного подразделения | Рекомендуемая численность обслуживаемого населения (приказ от 27.02.2016 [N 132н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=195807&date=11.04.2025), от 15.05.2012 [N 543н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025)) | Фактическая численность обслуживаемого населения, человек (паспорт МО) | Проектная мощность здания медицинской организации, входящего структурного подразделения, число посещений в смену (паспорт МО) | Плановые объемы по ТПГГ на 2020 год, число посещений (паспорт МО) | | Вид медицинской организации, входящего структурного подразделения, по окончании 2025 года (схема размещения) | Характеристика объекта здравоохранения в части территориального планирования оказания медицинской помощи (приказ от 27.02.2016 [N 132н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=195807&date=11.04.2025) и от 15.05.2012 [N 543н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025)), обосновывающая необходимость изменения вида медицинской организации, входящего структурного подразделения, с детальным описанием и обоснованием планируемых мероприятий до 2025 года по изменению вида медицинской организации, входящего структурного подразделения |
| всего | в том числе по ОМС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Чернопенский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 2") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 189 | [<\*>](#P29159) | 301 | 301 | - | Стойкая тенденция к уменьшению численности населения |

--------------------------------

<\*> В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения СССР N 650 от 20 июня 1979 года "О введении показателя "Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений" в практику планирования здравоохранения" плановая мощность определяется только для подразделений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.

Приложение N 10

к Аналитической записке

ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,

находящихся вне зоны доступа медицинской помощи[<\*>](#P29172)

--------------------------------

<\*> Населенные пункты, не соответствующие требованиям:

[Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению" и находящиеся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь;

пункта 10.4 свода правил "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*", утвержденного Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр "Об утверждении СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", и находящиеся на удалении более 30 минут доезда (с использованием транспорта) по дорогам общего пользования от поликлиник, амбулаторий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальный район, городской округ | Наименование населенного пункта (паспорт МО) | Численность населения (паспорт МО), человек | | | Прогнозная численность населения на 2025 год (паспорт МО) всего, человек | Расстояние от текущего населенного пункта с численностью населения от 100 до 2000 человек до ближайшей медицинской организации, входящего структурного подразделения, км | | Наименование и адрес ближайшей медицинской организации, входящего структурного подразделения медицинской организации, расстояние до которого указано (паспорт МО) | Время доезда от текущего населенного пункта, расположенного в сельской местности, до ближайшей медицинской организации, входящего структурного подразделения медицинской организации, оказывающего первичную врачебную медико-санитарную помощь, по дорогам общего пользования с использованием транспорта, минут | | Расстояние от текущего населенного пункта, расположенного в сельской местности, до ближайшей медицинской организации, входящего структурного подразделения медицинской организации, оказывающего первичную врачебную медико-санитарную помощь, по дорогам общего пользования с использованием транспорта, км | | Наименование и адрес ближайшей медицинской организации, структурного подразделения медицинской организации, оказывающей первичную врачебную медико-санитарную помощь, время доезда и расстояние до которого указано (паспорт МО) | Детальное описание и обоснование планируемых мероприятий до 2025 года по обеспечению доступности медицинской помощи в указанном населенном пункте либо характеристика ситуации по населенному пункту в части территориального планирования оказания медицинской помощи (приказ от 27.02.2016 [N 132н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=195807&date=11.04.2025) и от 15.05.2012 [N 543н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025)), обосновывающая отсутствие необходимости проведения мероприятий по обеспечению доступности медицинской помощи в указанном населенном пункте |
| Всего | Дети (0-17 лет) | Взрослые (18 лет и старше) | По данным паспорта МО | По данным геоинформационной системы | По данным паспорта МО | По данным геоинформационной системы | По данным паспорта МО | По данным геоинформационной системы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Муниципальные районы, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Костромской | д. Нажерово | 165 | 34 | 131 | 165 | 11 | 6,13 (Отделение N 3 Поликлиники взрослых N 1 ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы") | Минский ФАП (ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 2") Костромская область, с. Минское, ул. Куколевского, д. 18 | 11 | 14 (Отделение N 3 Поликлиники взрослых N 1 ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы") | 4 | 6,13 (Отделение N 3 Поликлиники взрослых N 1 ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы") | Поликлиника (ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 2") г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 |  |
| 2. | Костромской | п. Тихий Уголок | 219 | 26 | 193 | 219 | 11 | 11, 57 | Ильинский ФАП (ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 2") Костромская область, с, Ильинское (Самсоновский с/с), ул. Заволжская, д. 20 | 38 | 17 | 31 | 11,57 | Поликлиника (ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 2") г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 |  |
| 3. | Костромской | п. Филипцево | 122 | 23 | 99 | 122 | 12 | 5, 74 (Калинковский ФАП "ОГБУЗ Судиславская районная больница") | Никольская амбулатория (ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 2") Костромская область, п. Никольское, ул. Мира, д. 13 | 13 | 7 (Калинковский ФАП "ОГБУЗ Судиславская районная больница") | 12 | 5,74 (Калинковский ФАП "ОГБУЗ Судиславская РБ") | Никольская амбулатория (ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 2") Костромская область, п. Никольское, ул. Мира, д. 13 |  |
| 4. | Сусанинский | д. Попадьино | 251 | 46 | 205 | 249 | 7 | 12,25 | Сумароковский ФАП (ОГБУЗ "Сусанинская районная больница") Костромская область, с. Сумароково, ул. Центральная, д. 44а | 28 | 16 | 26,3 | 12,25 | Амбулаторно-поликлиническое подразделение (ОГБУЗ "Сусанинская районная больница") п.г.т. Сусанино, ул. Карла Маркса, 61 | Модульный ФАП в 2021 году |
| 5. | Сусанинский | д. Медведки (Северное с/п) | 146 | 21 | 125 | 130 | 10,3 | 10,3 | Северный ФАП ОГБУЗ "Сусанинская районная больница" | 18 | 18 | 18 | 18 | ОГБУЗ "Сусанинская районная больница" | Модульный ФАП в 2021 году |
| 6. | Сусанинский | д. Ломышки | 137 | 21 | 116 | 132 | 12 | 14,18 | Буяковский ФАП (ОГБУЗ "Сусанинская районная больница") Костромская область, с. Буяково, ул. Правды, д. 24 | 15 | 38 | 15 | 14,18 | Амбулаторно-поликлиническое подразделение (ОГБУЗ "Сусанинская районная больница") п.г.т. Сусанино, ул. Карла Маркса, 61 |  |
| 7. | Вохомский | с. Согра | 116 | 6 | 110 | 116 | 16 | 0 | Согорский ФП (ОГБУЗ "Вохомская межрайонная больница") Костромская область, с. Согра, д. 37 | 16 | 0 | 16 | 0 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Вохомское отделение) п. Вохма, ул. Первомайская, 51 |  |
| 8. | Судиславский | д. Болотово | 209 | 43 | 166 | 209 | 7 | 6,48 | Амбулаторное подразделение (ОГБУЗ "Судиславская районная больница") п.г.т. Судиславль, ул. Невского, 5 | 14 | 8 | 7 | 6,48 | Амбулаторное подразделение (ОГБУЗ "Судиславская районная больница") п.г.т. Судиславль, ул. Невского, 5 |  |
| 9. | Судиславский | д. Сорож | 117 | 18 | 99 | 117 | 13 | 12,63 | Амбулаторное подразделение (ОГБУЗ "Судиславская районная больница") п.г.т. Судиславль, ул. Невского, 5 | 16 | 13 | 13 | 12,63 | Амбулаторное подразделение (ОГБУЗ "Судиславская районная больница") п.г.т. Судиславль, ул. Невского, 5 |  |
| 10. | Макарьевский | д. Заречье | 229 | 26 | 203 | 233 | 10 | 6,03 (Власовский ФП ОГБУЗ "Макарьевская районная больница") | Поликлиническое отделение (ОГБУЗ "Макарьевская районная больница") г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, 23 | 20 | 8 (Власовский ФП ОГБУЗ "Макарьевская районная больница") | 10 | 6,03 (Власовский ФП ОГБУЗ "Макарьевская районная больница") | Поликлиническое отделение (ОГБУЗ "Макарьевская районная больница") г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, 23 |  |
| 11. | Макарьевский | п. Выгорки | 131 | 5 | 126 | 131 | 20 | 48, 50 (ОГБУЗ "Макарьевская районная больница") | Унженская ВА (ОГБУЗ "Макарьевская районная больница") Костромская область, с. Унжа, ул. Советская, д. 30 | 50 | 73 (ОГБУЗ "Макарьевская районная больница") | 45 | 48, 50 (ОГБУЗ "Макарьевская районная больница") | Поликлиническое отделение (ОГБУЗ "Макарьевская районная больница") г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, 23 |  |
| 12. | Макарьевский | д. Торино | 108 | 3 | 105 | 111 | 35 | 37,51 | Унженская ВА (ОГБУЗ "Макарьевская районная больница") Костромская область, с. Унжа, ул. Советская, д. 30 | 45 | 43 | 27 | 37,51 | Поликлиническое отделение (ОГБУЗ "Макарьевская районная больница") г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, 23 |  |
| 13. | Красносельский | д. Захарово | 196 | 42 | 154 | 196 | 10 | 8, 60 (Веселовский ФАП ОГБУЗ "Красносельская районная больница") | Амбулаторно-поликлиническое отделение (ОГБУЗ "Красносельская районная больница") п.г.т. Красное-на-Волге, ул. Ленина, 37 | 10 | 26 (Веселовский ФАП ОГБУЗ "Красносельская районная больница") | 10 | 8, 60 (Веселовский ФАП ОГБУЗ "Красносельская районная больница") | Амбулаторно-поликлиническое отделение (ОГБУЗ "Красносельская районная больница") п.г.т. Красное-на-Волге, ул. Ленина, 37 |  |
| 14. | Нейский | п. Коммунар | 128 | 11 | 117 | 128 | 17 | 0 (Елкинский ФАП "ОГБУЗ Нейская районная больница") | Солтановский ФАП (ОГБУЗ "Нейская районная больница") Костромская область, с. Солтаново, ул. Центральная, д. 2 | 72 | 0 (Елкинский ФАП "ОГБУЗ Нейская районная больница") | 37 | 0 (Елкинский ФАП "ОГБУЗ Нейская районная больница") | Поликлиника для обслуживания взрослого населения ФАП (ОГБУЗ "Нейская районная больница") г. Нея, тер. Больницы, 1Б |  |
| 15. | Шарьинский | с. Троицкое | 213 | 12 | 201 | 130 | 20 | 0 (Троицкий ФП ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") | Одоевская ВА (ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") Костромская область, с. Одоевское, ул. Советская, д. 11 | 55 | 0 (Троицкий ФП ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") | 20 | 0 (Троицкий ФП ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") | Одоевская ВА (ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") Костромская область, с. Одоевское, ул. Советская, д. 11 |  |
| 16. | Пыщугский | п. Боровской | 259 | 36 | 223 | 259 | 20 | 0 (Боровской ФАП ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") | Шангская ВА (ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") Костромская область, с. Николо-Шанга, ул. Школьная, д. 20 | 40 | 0 (Боровской ФАП ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") | 20 | 0 (Боровской ФАП "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") | Шангская ВА (ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") Костромская область, с. Николо-Шанга, ул. Школьная, д. 20 |  |
| 17. | Шарьинский | с. Печенкино | 125 | 3 | 122 | 65 | 10 | 0,679 (Печенкинский ФП ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") | Рождественская амбулатория (ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") Костромская область, с. Рождественское, ул. Коммунальная, д. 11 | 45 | 2 (Печенкинский ФП ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") | 10 | 0,679 (Печенкинский ФП ОГБУЗ "Шарьинская ОБ") | Рождественская амбулатория (ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") Костромская область, с. Рождественское, ул. Коммунальная, д. 11 |  |
| 18. | Чухломский | с. Ножкино | 226 | 48 | 178 | 233 | 12 | 14 (Ножкинский ФП ОГБУЗ "Чухломская центральная районная больница") | Поликлиника (ОГБУЗ "Чухломская центральная районная больница") г. Чухлома, ул. Калинина, 64 | 20 | 12 (Ножкинский ФП ОГБУЗ "Чухломская центральная районная больница") | 12 | 14 (Ножкинский ФП ОГБУЗ "Чухломская центральная районная больница") | Поликлиника (ОГБУЗ "Чухломская центральная районная больница") г. Чухлома, ул. Калинина, 64 |  |
| 19. | Чухломский | д. Повалихино | 151 | 33 | 118 | 138 | 20 | 0 (Подвалихинский ФП ОГБУЗ "Чухломская центральная районная больница") | Поликлиника (ОГБУЗ "Чухломская центральная районная больница") г. Чухлома, ул. Калинина, 64 | 30 | 0 (Подвалихинский ФП ОГБУЗ "Чухломская центральная районная больница") | 20 | 0 (Подвалихинский ФП ОГБУЗ "Чухломская центральная районная больница" | Поликлиника (ОГБУЗ "Чухломская центральная районная больница") г. Чухлома, ул. Калинина, 64 |  |
| 20. | Чухломский | д. Федоровское | 167 | 27 | 140 | 162 | 16 | 0 (Федоровский ФП ОГБУЗ "Чухломская центральная районная больница") | Поликлиника (ОГБУЗ "Чухломская центральная районная больница") г. Чухлома, ул. Калинина, 64 | 25 | 0 (Федоровский ФП ОГБУЗ "Чухломская центральная районная больница") | 16 | 0 (Федоровский ФП ОГБУЗ "Чухломская центральная районная больница") | Поликлиника (ОГБУЗ "Чухломская центральная районная больница") г. Чухлома, ул. Калинина, 64 |  |

Приложение N 11

к Аналитической записке

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

входящих структурных подразделений (Костромская область),

обслуживающих меньше рекомендуемой численности населения,

после 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Полное наименование медицинской организации, входящего структурного подразделения (паспорт МО) | Вид медицинской организации, входящего структурного подразделения | Рекомендуемая численность обслуживаемого населения (приказ от 27.02.2016 [N 132н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=195807&date=11.04.2025), от 15.05.2012 [N 543н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025)) | Фактическая численность обслуживаемого населения, человек (паспорт МО) | Проектная мощность здания медицинской организации, входящего структурного подразделения, число посещений в смену (паспорт МО) | Плановые объемы по ТПГГ на 2020 год, число посещений (паспорт МО) | | Вид медицинской организации, входящего структурного подразделения после 2025 года (схема размещения) | Детальное описание и обоснование ситуации, характеристика объекта в части территориального планирования оказания медицинской помощи (приказ от 27.02.2016 [N 132н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=195807&date=11.04.2025) и от 15.05.2012 [N 543н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025)), в связи с чем за период с 2021 по 2025 годы не планируется либо отсутствует необходимость проведения мероприятий по изменению вида медицинской организации, входящего структурного подразделения |
| Всего | в том числе по ОМС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ОГБУЗ "Антроповская центральная районная больница" | Больница (в том числе детская) | 20-100 тыс. чел. | 6288 | 159 | 51278 | 47178 | Больница (в том числе детская) | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 2. | ОГБУЗ "Вохомская центральная районная больница" | Больница (в том числе детская) | 20-100 тыс. чел. | 15609 | 544 | 128489 | 119089 | Больница (в том числе детская) | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 3. | ОГБУЗ "Кадыйская районная больница" | Больница (в том числе детская) | 20-100 тыс. чел. | 7019 | 165 | 67960 | 63270 | Больница (в том числе детская) | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 4. | ОГБУЗ "Красносельская районная больница" | Больница (в том числе детская) | 20-100 тыс. чел. | 18297 | 146 | 115910 | 103295 | Больница (в том числе детская) | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 5. | ОГБУЗ "Макарьевская районная больница" | Больница (в том числе детская) | 20-100 тыс. чел. | 12932 | 569 | 98358 | 93007 | Больница (в том числе детская) | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 6. | ОГБУЗ "Нейская районная больница" | Больница (в том числе детская) | 20-100 тыс. чел. | 11904 | 115 | 107514 | 103964 | Больница (в том числе детская) | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 7. | ОГБУЗ "Островская районная больница" | Больница (в том числе детская) | 20-100 тыс. чел. | 10243 | 150 | 22635 | 22635 | Больница (в том числе детская) | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 8. | ОГБУЗ "Солигаличская районная больница" | Больница (в том числе детская) | 20-100 тыс. чел. | 8749 | 180 | 49162 | 49162 | Больница (в том числе детская) | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 9. | ОГБУЗ "Судиславская районная больница" | Больница (в том числе детская) | 20-100 тыс. чел. | 12324 | 164 | 97381 | 85105 | Больница (в том числе детская) | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 10. | ОГБУЗ "Сусанинская районная больница" | Больница (в том числе детская) | 20-100 тыс. чел. | 6530 | 175 | 52415 | 42665 | Больница (в том числе детская) | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 11. | ОГБУЗ "Чухломская районная больница" | Больница (в том числе детская) | 20-100 тыс. чел. | 9803 | 360 | 54675 | 44675 | Больница (в том числе детская) | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 12. | Богословский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Антроповская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 30 | [<\*>](#P30314) | 48 | 48 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 13. | Куриловский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Антроповская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 74 | [<\*>](#P30314) | 118 | 118 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 14. | Романцевский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Буйская центральная районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 53 | [<\*>](#P30314) | 84 | 84 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 15. | Большестрельский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Вохомская центральная районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 71 | [<\*>](#P30314) | 113 | 113 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 16. | Новинский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Вохомская центральная районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 90 | [<\*>](#P30314) | 143 | 143 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 17. | Сивцевский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Вохомская центральная районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 84 | [<\*>](#P30314) | 134 | 134 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 18. | Аксеновский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Галичская центральная районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 94 | [<\*>](#P30314) | 150 | 150 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 19. | Муравьищенский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Галичская центральная районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 87 | [<\*>](#P30314) | 138 | 138 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 20. | Борисоглебский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Кадыйская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 94 | [<\*>](#P30314) | 150 | 150 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 21. | Ведровский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Кадыйская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 67 | [<\*>](#P30314) | 107 | 107 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 22. | Иваньковский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Кадыйская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 91 | [<\*>](#P30314) | 145 | 145 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 23. | Комсомольский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Макарьевская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 99 | [<\*>](#P30314) | 158 | 158 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 24. | Середневский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 82 | [<\*>](#P30314) | 130 | 130 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 25. | Колодезненский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 77 | [<\*>](#P30314) | 123 | 123 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 26. | Центральный фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 43 | [<\*>](#P30314) | 68 | 68 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 27. | Заводской фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 43 | [<\*>](#P30314) | 68 | 68 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 28. | Петушихский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 84 | [<\*>](#P30314) | 134 | 134 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 29. | Дубянский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Островская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 64 | [<\*>](#P30314) | 102 | 102 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 30. | Заборский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Островская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 92 | [<\*>](#P30314) | 146 | 146 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 31. | Малоберезовский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Островская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 61 | [<\*>](#P30314) | 97 | 97 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 32. | Марковский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Островская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 75 | [<\*>](#P30314) | 119 | 119 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 33. | Ново-Панкратовский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Чухломская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 90 | [<\*>](#P30314) | 143 | 143 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 34. | Панкратовский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Чухломская районная больница") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 77 | [<\*>](#P30314) | 123 | 123 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 35. | Поляшовский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 86 | [<\*>](#P30314) | 137 | 137 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 36. | Головинский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 72 | [<\*>](#P30314) | 115 | 115 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 37. | Головинский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 63 | [<\*>](#P30314) | 100 | 100 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 38. | Катунинский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 93 | [<\*>](#P30314) | 148 | 148 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 39. | Крутовский фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 97 | [<\*>](#P30314) | 154 | 154 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 40. | Майтихинский фельдшерский пункт (ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 83 | [<\*>](#P30314) | 132 | 132 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 41. | Михайловицкий фельдшерско-акушерский пункт (ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.") | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | 100-2000 чел. | 53 | [<\*>](#P30314) | 84 | 84 | Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 42. | Поликлиника п.г.т. Чистые Боры (ОГБУЗ "Буйская центральная районная больница") | Поликлиники (поликлинические отделения) | 1 на 20-50 тыс. человек | 4420 | 125 | 7032 | 7032 | Поликлиники (поликлинические отделения) | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 43. | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница" | Поликлиники (поликлинические отделения) | 1 на 20-50 тыс. человек | 15395 | 517 | 97562 | 77470 | Поликлиники (поликлинические отделения) | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 44. | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Сусанинская районная больница" | Поликлиники (поликлинические отделения) | 1 на 20-50 тыс. человек | 5587 | 175 | 52415 | 42665 | Поликлиники (поликлинические отделения) | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 45. | Кабинет врача общей практики ОГБУЗ "Красносельская районная больница" | Поликлиники (поликлинические отделения) | 1 на 20-50 тыс. человек | 562 | 10 | 894 | 894 | Поликлиники (поликлинические отделения) | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 46. | ОГБУЗ "Волгореченская городская больница" | Больница (в том числе детская) | 1 на 20-300 тыс. человек | 18028 | 500 | 106764 | 99364 | Больница (в том числе детская) | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 47. | Детская поликлиника ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | Поликлиники (поликлинические отделения) | 1 на 10-30 тыс. детей | 5907 | 35 | 9398 | 9398 | Поликлиники (поликлинические отделения) | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 48. | Филиал детской поликлиники и отделение оториноларингологии и офтальмологии ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | Поликлиники (поликлинические отделения) | 1 на 10-30 тыс. детей | 8947 | 50 | 14235 | 14235 | Поликлиники (поликлинические отделения) | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 49. | Палкинская врачебная амбулатория (Антроповский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 1220 | 50 | 1941 | 1941 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 50. | Ликургская сельская врачебная амбулатория (Буйский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 175 | 25 | 4851 | 4851 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 51. | Шушкодомская сельская врачебная амбулатория (Буйский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 303 | 25 | 4851 | 4851 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 52. | Талицкая сельская врачебная амбулатория (Буйский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 354 | 25 | 6089 | 6089 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 53. | Гавриловская сельская врачебная амбулатория (Буйский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 133 | 25 | 4851 | 4851 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 54. | Ореховская врачебная амбулатория (Галичский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 1520 | 36 | 2418 | 5418 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 55. | Космынинская врачебная амбулатория (город Нерехта и Нерехтский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 1132 | 18 | 1801 | 1801 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 56. | Татарская врачебная амбулатория (город Нерехта и Нерехтский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 515 | 18 | 819 | 819 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 57. | Номженская сельская врачебная амбулатория (город Нея и Нейский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 583 | 8 | 1214 | 1214 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 58. | Завражная амбулатория (Кадыйский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 514 | 15 | 818 | 818 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 59. | Мисковская врачебная амбулатория (Костромской район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 809 | 20 | 4000 | 4000 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 60. | Сущевская врачебная амбулатория (Костромской район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 1635 | 45 | 16088 | 16088 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 61. | Сандогорская врачебная амбулатория (Костромской район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 575 | 15 | 2000 | 2000 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 62. | Шунгенская врачебная амбулатория (Костромской район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 1917 | 30 | 18188 | 18188 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 63. | Кузнецовская врачебная амбулатория (Костромской район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 618 | 20 | 983 | 983 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 64. | Дорогинская врачебная амбулатория (Макарьевский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 630 | 13 | 3887 | 3887 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 65. | Горчухинская врачебная амбулатория (Макарьевский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 870 | 123 | 36777 | 36777 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 66. | Спасская амбулатория (Мантуровский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 297 | 12 | 473 | 473 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 67. | Николо-Поломская сельская врачебная амбулатория (Парфеньевский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 1331 | 30 | 2483 | 2483 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 68. | Полдневицкая амбулатория (Поназыревский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 656 | 28 | 1418 | 1418 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 69. | Якшангская сельская врачебная амбулатория (Поназыревский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 1087 | 28 | 1729 | 1729 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 70. | Расловская врачебная амбулатория (Судиславский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 1666 | 9 | 5500 | 5500 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 71. | Шекшемская врачебная амбулатория (Шарьинский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 1077 | 24 | 1740 | 1740 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 72. | Одоевская врачебная амбулатория (Шарьинский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 509 | 29 | 240 | 240 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |
| 73. | Амбулатория Рождественского отделения (Шарьинский район) | Врачебная амбулатория | 1 на 2-10 тыс. человек | 1229 | 150 | 3210 | 3210 | Врачебная амбулатория | Низкая плотность населения, большое расстояние до ближайшей медицинской организации, имеются квалифицированные медицинские кадры, закрытие организации может привести к негативной реакции населения, ухудшение доступности и качества медицинской помощи |

--------------------------------

<\*> В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения СССР N 650 от 20 июня 1979 года "О введении показателя "Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений" в практику планирования здравоохранения" плановая мощность определяется только для подразделений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.

Приложение N 12

к Аналитической записке

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

входящих структурных подразделений (Костромская область),

обслуживающих больше рекомендуемой численности населения,

после 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Полное наименование медицинской организации, входящего структурного подразделения (паспорт МО) | Вид медицинской организации, входящего структурного подразделения | Рекомендуемая численность обслуживаемого населения (приказ от 27.02.2016 [N 132н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=195807&date=11.04.2025), от 15.05.2012 [N 543н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025)) | Фактическая численность обслуживаемого населения, человек (паспорт МО) | Проектная мощность здания медицинской организации, входящего структурного подразделения, число посещений в смену (паспорт МО) | Плановые объемы по ТПГГ на 2020 год, число посещений (паспорт МО) | | Вид медицинской организации, входящего структурного подразделения после 2025 года (схема размещения) | Детальное описание и обоснование ситуации, характеристика объекта в части территориального планирования оказания медицинской помощи (приказ от 27.02.2016 [N 132н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=195807&date=11.04.2025) и от 15.05.2012 [N 543н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025)), в связи с чем за период с 2021 по 2025 годы не планируется либо отсутствует необходимость проведения мероприятий по изменению вида медицинской организации, входящего структурного подразделения |
| всего | в том числе по ОМС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 13

к Аналитической записке

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

входящих структурных подразделений (Костромская область),

обслуживающих рекомендуемую численность населения,

но в отношении которых необходимо изменение вида медицинской

организации, входящего структурного подразделения,

после 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Полное наименование медицинской организации, входящего структурного подразделения (паспорт МО) | Вид медицинской организации, входящего структурного подразделения | Рекомендуемая численность обслуживаемого населения (приказ от 27.02.2016 [N 132н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=195807&date=11.04.2025), от 15.05.2012 [N 543н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025)) | Фактическая численность обслуживаемого населения, человек (паспорт МО) | Проектная мощность здания медицинской организации, входящего структурного подразделения, число посещений в смену (паспорт МО) | Плановые объемы по ТПГГ на 2020 год, число посещений (паспорт МО) | | Вид медицинской организации, входящего структурного подразделения после 2025 года (схема размещения) | Характеристика объекта здравоохранения в части территориального планирования оказания медицинской помощи (приказ от 27.02.2016 [N 132н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=195807&date=11.04.2025) и от 15.05.2012 [N 543н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025)), обосновывающая необходимость изменения вида медицинской организации, входящего структурного подразделения, с детальным описанием и обоснованием ситуации, в связи с чем за период с 2021 по 2025 годы не планируется проведение мероприятий по изменению вида медицинской организации, входящего структурного подразделения |
| всего | в том числе по ОМС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 14

к Аналитической записке

ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,

оставшихся вне зоны доступа медицинской помощи[<\*>](#P30418)

после 2025 года

--------------------------------

<\*> Населенные пункты, не соответствующие требованиям:

[Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025) Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению" и находящиеся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь;

пункта 10.4 свода правил "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*", утвержденного Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр "Об утверждении СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", и находящиеся на удалении более 30 минут доезда (с использованием транспорта) по дорогам общего пользования от поликлиник, амбулаторий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальный район, городской округ | Наименование населенного пункта (паспорт МО) | Численность населения (паспорт МО), человек | | | Прогнозная численность населения на 2025 год (паспорт МО) всего, человек | Расстояние от текущего населенного пункта с численностью населения от 100 до 2000 человек | | Наименование и адрес ближайшей медицинской организации, входящего структурного подразделения медицинской организации, расстояние до которого указано (паспорт МО) | Время доезда от текущего населенного пункта, расположенного в сельской местности, до ближайшей медицинской организации, входящего структурного подразделения медицинской организации, оказывающего первичную врачебную медико-санитарную помощь, по дорогам общего пользования с использованием транспорта, минут | | Расстояние от текущего населенного пункта, расположенного в сельской местности, до ближайшей медицинской организации, входящего структурного подразделения медицинской организации, оказывающего первичную врачебную медико-санитарную помощь, по дорогам общего пользования с использованием транспорта, минут | | Наименование и адрес ближайшей медицинской организации, структурного подразделения медицинской организации, оказывающее первичную врачебную медико-санитарную помощь, время доезда и расстояние до которого указано (паспорт МО) | Детальное описание и обоснование ситуации, характеристика населенного пункта в части территориального планирования оказания медицинской помощи (приказ от 27.02.2016 [N 132н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=195807&date=11.04.2025) м от 15.05.2012 [N 543н](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025)), в связи с чем за период с 2021 по 2025 годы не планируется либо отсутствует необходимость проведения мероприятий по обеспечению доступности медицинской помощи в указанном населенном пункте |
| всего | дети (0-17 лет) | взрослые (18 лет и старше) | по данным паспорта МО | по данным геоинформационной системы |  | по данным паспорта МО | по данным геоинформационной системы | по данным паспорта МО | по данным геоинформационной системы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 6

к Региональной программе

"Модернизация первичного звена

здравоохранения Костромской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

основных нормативных правовых актов, на основе которых

разработана региональная программа Костромской области

"Модернизация первичного звена здравоохранения

Костромской области"

Региональная программа разработана на основе следующих нормативных правовых актов:

1. [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465471&date=11.04.2025&dst=100228&field=134) Правительства Российской Федерации от 9 октября 2019 года N 1304 "О модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации", а также:

[статья 33](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481289&date=11.04.2025&dst=100365&field=134) Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации":

первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения;

организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения осуществляется по территориально-участковому принципу, предусматривающему формирование групп обслуживаемого населения по месту жительства, месту работы или учебы в определенных организациях, с учетом положений [статьи 21](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481289&date=11.04.2025&dst=100273&field=134) настоящего Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (выбор врача и медицинской организации);

первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием;

первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами);

первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь;

первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара;

в целях оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских организаций могут создаваться подразделения медицинской помощи, оказывающие указанную помощь в неотложной форме.

2. [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=11.04.2025&dst=100013&field=134) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению", которым урегулированы:

виды участков и численность прикрепленного населения на участках;

вопросы организации при медицинских организациях сети фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских здравпунктов на селе в зависимости от численности населения и удаленности от другой медицинской организации, а также организации оказания первой помощи с привлечением одного из домовых хозяйств;

правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы и стандарты оснащения отдельных подразделений поликлиники (кабинет (отделение) доврачебной помощи, регистратура, отделение (кабинет) неотложной медицинской помощи, кабинет врача общей практики (семейного врача), мобильная медицинская бригада, поликлиники, дневной стационар врачебной амбулатории, фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта, центра (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины).

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 декабря 2005 года N 753 "Об оснащении диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений муниципальных образований".

4. [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118&date=11.04.2025&dst=100009&field=134) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 года N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", которым урегулированы:

рекомендуемая численность прикрепленных детей на участке (800 детей);

разделение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям:

первая группа - поликлиники, поликлинические отделения при центральных районных больницах и районных больницах, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям;

вторая группа - самостоятельные детские поликлиники, поликлинические отделения в составе городских поликлиник, в том числе детских больниц и центральных районных больниц, исполняющих функции межрайонных центров;

третья группа - самостоятельные консультативно-диагностические центры для детей, а также консультативно-диагностические центры и детские поликлиники (отделения) в структуре республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц;

правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы и стандарты оснащения кабинета врача-педиатра участкового, детской поликлиники (детского поликлинического отделения) - стандарт оснащения разграничен по уровням, детского консультативно-диагностического центра, дневного стационара детской поликлиники (детского поликлинического отделения).

5. Совместный [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=327743&date=11.04.2025&dst=100016&field=134) Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2019 года N 345н/372н "Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья" - определены требования к подразделениям, оказывающим паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара, стационарных условиях.

6. [Статья 34](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481289&date=11.04.2025&dst=100373&field=134) Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации":

специализированная медицинская помощь оказывается врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию;

специализированная медицинская помощь оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного стационара.

7. Порядки оказания медицинской помощи по профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний).

8. Размещение медицинских организаций:

[Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=195807&date=11.04.2025&dst=100010&field=134) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 года N 132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения";

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в абз. 3 п. 8: приказ Министерства здравоохранения РФ N 182 издан 20.04.2018, а не 20.11.2018. |  |

[Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297122&date=11.04.2025&dst=100008&field=134) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 ноября 2018 года N 182 "Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения" - рекомендует разграничение медицинских организаций по уровням:

первый уровень - медицинские организации, оказывающие населению муниципального образования, на территории которого расположены, первичную медико-санитарную помощь, и (или) паллиативную медицинскую помощь, и (или) скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, и (или) специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь;

второй уровень - медицинские организации, имеющие в своей структуре отделения и (или) центры, оказывающие преимущественно специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь населению нескольких муниципальных образований по широкому перечню профилей медицинской помощи, и (или) диспансеры (противотуберкулезные, психоневрологические, наркологические и иные);

третий уровень - медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь.

9. Иные требования к организации оказания медицинской помощи:

Выбор врача и медицинской организации:

[статья 21](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481289&date=11.04.2025&dst=100273&field=134) Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";

[Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=130221&date=11.04.2025&dst=100009&field=134) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 года N 406н "Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи";

[Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=143633&date=11.04.2025&dst=100009&field=134) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 года N 1342н "Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи".

10. Диспансеризация, профилактические осмотры:

[Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370075&date=11.04.2025&dst=100016&field=134) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 года N 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних";

[Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370078&date=11.04.2025&dst=100010&field=134) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 мая 2019 года N 302н "Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях";

[Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370077&date=11.04.2025&dst=100013&field=134) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 февраля 2013 года N 72н "О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации".

11. [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358686&date=11.04.2025&dst=100009&field=134) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 года N 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях", которым урегулированы:

вопросы организации деятельности отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях;

рекомендуемые штатные нормативы медицинских работников и стандарт оснащения отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях;

вопросы по организации деятельности врача по гигиене детей и подростков, медицинской сестры (фельдшера) отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях.

12. [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480812&date=11.04.2025) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

13. Градостроительный [кодекс](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481298&date=11.04.2025) Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ.

14. Свод правил "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*", утвержденный Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр.

15. Свод правил "СП 319.1325800.2017. Свод правил. Здание и помещения медицинских организаций. Правила эксплуатации", утвержденный Приказом Минстроя России от 18.02.2014 N 58/пр.

16. Свод правил "СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования", утвержденный Приказом Минстроя России от 18.02.2014 N 58/пр.

17. Свод правил "СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" утвержденный Приказом Минстроя России от 14.11.2016 N 798/пр.

18. СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения".

19. ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния".

20. Использование оборудования с дистанционной передачей данных:

Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента осуществляется в соответствии с требованиями [статьи 36.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481289&date=11.04.2025&dst=229&field=134) Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=287515&date=11.04.2025&dst=100009&field=134) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 2017 года N 965н "Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий".

Приложение N 7

к Региональной программе

"Модернизация первичного звена

здравоохранения Костромской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации Костромской области  от 05.11.2024 [N 384-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100144&field=134), от 17.02.2025 [N 55-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100085&field=134)) |  |

Таблица N 1

Строительство (реконструкция)

медицинских организаций, подведомственных департаменту

здравоохранения Костромской области, и (или) муниципальных

медицинских организаций, расположенных на территории

Костромской области, оказывающих первичную медико-санитарную

помощь взрослым и детям, их обособленных структурных

подразделений, центральных районных и районных больниц

┌────┬────────────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬─

│ N │ Наименование │ Наименование │ Адрес объекта │ Износ (%) │ Планируемое │ Наличие │ Количество │Объем работ │ Мощность │ Единицы │ Планируемая │

│п/п │ юридического │ объекта (РБ (в │ │ │ мероприятие │ детских │ населения, │ (кв. м) │планируемого │ измерения │ стоимость │

│ │лица (полностью)│т.ч. центральные, │ │ │(реконструкция,│подразделений │ обслуживаемое │ │ объекта │ мощности │ работ │

│ │ │межрайонные), УБ, │ │ │ строительство │ (да/нет) │ медицинской │ │(согласно ст.│планируемого│(консолидиро-│

│ │ │ поликлиники, │ │ │ взамен │ │ организацией │ │ 11) │ объекта │ ванный │

│ │ │ детские │ │ │существующего, │ │ (структурным │ │ │(посещений в│ бюджет) │

│ │ │ поликлиники, │ │ │ новое │ │подразделением)│ │ │ смену, │ │

│ │ │ поликлинические │ │ │строительство) │ │ │ │ │ койко-мест │ │

│ │ │ подразделения, │ │ │ │ │ │ │ │ для │ │

│ │ │ амбулатории (в │ │ │ │ │ │ │ │стационаров)│ │

│ │ │ т.ч. врачебные, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │центры (отделения)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ общей врачебной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │практики (семейной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ медицины), ФАП, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ ФП, фельдшерские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ здравпункты, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ городские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │больницы, детские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ городские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ больницы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ областные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │(республиканские) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ больницы, центры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │консультативно-ди-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ агностические, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ (поликлиники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │консультативно-ди-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ агностические), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ центры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │консультативно-ди-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ агностические │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ детские, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ (поликлиники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │консультативно-ди-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ агностические │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │детские), дневной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │стационар, прочие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ (переход между │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ стационаром) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 1. │Областное │Областное │Костромская │ 90 │ строительство │ да │ 3870 │ 2400 │ 146 │посещений в │ 130 419 000 │

│ │государственное │государственное │область, г.│ │ взамен │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Кологрив, ул.│ │ существующего │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Запрудная, д. 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Кологривская │"Кологривская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Амбулаторно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │поликлиническое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │отделение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 2. │Областное │Областное │Костромская │ 79 │ реконструкция │ нет │ 25797 │ 1600 │ 342 │посещений в │ 75 000 000 │

│ │государственное │государственное │область, г.│ │ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Нерехта, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Красноармейская,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │40 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нерехтская │"Нерехтская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Поликлиника │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 3. │Областное │Областное │г. Кострома │ - │ новое │ нет │ 48500 │ 2000 │ 200 │посещений в │ 200 000 000 │

│ │государственное │государственное │ул. Профсоюзная,│ │ строительство │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │в районе д. 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Городская │"Городская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница г.│больница г.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Костромы" │Костромы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Поликлиника │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │взрослых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 4. │Областное │Областное │г. Кострома,│ - │ новое │ да │ 10000 │ 2600 │ 400 │посещений в │ 167 581 000 │

│ │государственное │государственное │м/р-н Венеция │ │ строительство │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Городская │"Городская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница г.│больница г.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Костромы" │Костромы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Поликлиника │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │(детская и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │взрослая) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ │ИТОГО │ │ │ │ │ │ │ 8600 │ │ │ 573 000 000 │

└────┴────────────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴─

─┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─

│ Консолидированный бюджет, в том числе по годам: │Планируемая │ Федеральный бюджет, в том числе по годам: │ Планируемая │

│ │ стоимость │ │ стоимость │

│ │ работ │ │ работ │

│ │(федеральный│ │ (средства │

│ │ бюджет) │ │регионального│

│ │ │ │ бюджета) │

─┼───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │

│ 2021 │ 2022 │ 2023 │ 2024 │ 2025 │ │ 2021 │ 2022 │ 2023 │ 2024 │ 2025 │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

─┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─

│ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │

─┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─

│ 0 │ 0 │41 103 000 │89 316 000 │ 0 │118 108 273 │ 0 │ 0 │40 176 773 │77 931 500 │ 0 │ 12 310 727 │

─┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─

│ 0 │35 000 000 │40 000 000 │ 0 │ 0 │ 73 310 744 │ 0 │34 212 150 │39 098 594 │ 0 │ 0 │ 1 689 256 │

─┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─

│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │200 000 000│180 000 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │180 000 000│ 20 000 000 │

─┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─

│ 0 │80 103 000 │87 478 000 │ 0 │ 0 │163 806 453 │ 0 │78 298 120 │85 508 333 │ 0 │ 0 │ 3 774 547 │

─┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─

│ 0 │115 103 000│168 581 000│89 316 000 │200 000 000│535 225 470 │ 0 │112 510 270│164 783 700│77 931 500 │180 000 000│ 37 774 530 │

─┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴─

─┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┐

│ Региональный бюджет, в том числе по годам: │ Не │ Не софинансируемые за счет средств федерального │ Общий объем │Запланированный│

│ │софинансируемые │ бюджета расходы субъекта Российской Федерации в части │финансирования│год завершения │

│ │за счет средств │ мероприятий по строительству (реконструкции), в том │объекта (сумма│мероприятия по │

│ │ федерального │ числе по годам: │ столбцов 18, │ объекту │

│ │бюджета расходы │ │ 24 и 30) │ │

│ │ субъекта │ │ │ │

│ │ Российской │ │ │ │

│ │ Федерации │ │ │ │

─┼───────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────┤ ├────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────────┤ │ │

│ 2021 │ 2022 │ 2023 │ 2024 │ 2025 │ │ 2021 │ 2022 │ 2023 │ 2024 │ 2025 │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

─┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

│ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │

─┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

│ 0 │ 0 │ 926 227 │ 11 384 500 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 130 419 000 │ 2025 │

─┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

│ 0 │ 787 850 │ 901 406 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 75 000 000 │ 2023 │

─┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │20 000 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 200 000 000 │ 2025 │

─┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

│ 0 │ 1 804 880 │ 1 969 667 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 167 581 000 │ 2023 │

─┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

│ 0 │ 2 592 730 │ 3 797 300 │ 11 384 500 │20 000 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 573 000 000 │ │

└───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴───────────────┘

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100086&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а)

Таблица N 2

Капитальный ремонт

медицинских организаций, подведомственных департаменту

здравоохранения Костромской области, и (или) муниципальных

медицинских организаций, расположенных на территории

Костромской области, оказывающих первичную медико-санитарную

помощь взрослым и детям, их обособленных структурных

подразделений, центральных районных и районных больниц

┌────┬────────────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬─

│ N │ Наименование │ Наименование │ Адрес объекта │ Износ (%) │ Планируемое │ Количество │ Площадь │ Мощность │ Единицы │Наименование│ Планируемая │

│п/п │ юридического │ объекта (РБ (в │ │ │ мероприятие │ населения, │объектов (кв. │планируемого│ измерения │ ремонтных │ стоимость │

│ │лица (полностью)│т.ч. центральные, │ │ │ (капитальный │обслуживаемого │ м) │ объекта │ мощности │ работ (в │ работ │

│ │ │межрайонные), УБ, │ │ │ ремонт, │ медицинской │ │ (согласно │планируемого │случае, если│(консолидиро-│

│ │ │ поликлиники, │ │ │ выборочный │ организацией │ │ ст. 10) │ объекта │ выборочный │ ванный │

│ │ │ детские │ │ │ ремонт) │ (структурным │ │ │(посещений в │кап. ремонт)│ бюджет) │

│ │ │ поликлиники, │ │ │ │подразделением)│ │ │ смену, │ │ │

│ │ │ поликлинические │ │ │ │ │ │ │ койко-мест │ │ │

│ │ │ подразделения, │ │ │ │ │ │ │ для │ │ │

│ │ │ амбулатории (в │ │ │ │ │ │ │стационаров) │ │ │

│ │ │ т.ч. врачебные, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │центры (отделения)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ общей врачебной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │практики (семейной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ медицины), ФАП, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ ФП, фельдшерские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ здравпункты, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ городские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │больницы, детские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ городские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ больницы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ областные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │(республиканские) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ больницы, центры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │консультативно-ди-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ агностические, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ (поликлиники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │консультативно-ди-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ агностические), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ центры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │консультативно-ди-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ агностические │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ детские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ (поликлиники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │консультативно-ди-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ агностические │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │детские), дневной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │стационар, прочие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ (переход между │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ стационаром) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 1. │Областное │Областное │Костромская │ 45 │ комплексный │ 3587 │ 1222 │ 111 │ посещений в │ - │ 19 516 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Антропово, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Октябрьская, 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Антроповская │"Антроповская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 2. │Областное │Областное │Костромская │ 47 │ комплексный │ 960 │ 589 │ 48 │ посещений в │ - │ 2 603 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Палкино, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Больничная,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │16 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Антроповская │"Антроповская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Палкинская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │врачебная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │амбулатория │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 3. │Областное │Областное │Костромская │ 77 │ комплексный │ 146 │ 54,4 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Пеньки, 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Антроповская │"Антроповская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Пеньковский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерский пункт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 4. │Областное │Областное │Костромская │ 49 │ комплексный │ 132 │ 39 │ 10 │ посещений в │ - │ 900 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Воскресенье, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Центральная,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │25а │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Буйская │"Буйская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Воскресенский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 5. │Областное │Областное │Костромская │ 76 │ комплексный │ 124 │ 643 │ 25 │ посещений в │ - │ 4 273 970 │

│ │государственное │государственное │область, д. │ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Большой Дор, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Центральная, 1а │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Буйская │"Буйская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Гавриловская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │сельская врачебная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │амбулатория │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 6. │Областное │Областное │Костромская │ 61 │ комплексный │ 220 │ 187,6 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 676 000 │

│ │государственное │государственное │область, с. Дор,│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │31 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Буйская │"Буйская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Дорский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 7. │Областное │Областное │Костромская │ 49 │ комплексный │ 102 │ 57,7 │ 10 │ посещений в │ - │ 800 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Елегино, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Новая, 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Буйская │"Буйская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Елегинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 8. │Областное │Областное │Костромская │ 57 │ комплексный │ 138 │ 58,2 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 200 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Ильино, 41 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Буйская │"Буйская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Ильинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 9. │Областное │Областное │Костромская │ 69 │ комплексный │ 138 │ 64 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 903 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Контеево, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Новая, 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Буйская │"Буйская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Контеевский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│10. │Областное │Областное │Костромская │ 53 │ комплексный │ 167 │ 50 │ 10 │ посещений в │ - │ 900 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Кренёво, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Почтовая, 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Буйская │"Буйская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Креневский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│11. │Областное │Областное │Костромская │ 58 │ комплексный │ 95 │ 74,1 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 049 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Курилово, 27 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Буйская │"Буйская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Куриловский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│12. │Областное │Областное │Костромская │ 74 │ комплексный │ 166 │ 223,3 │ 25 │ посещений в │ - │ 3 355 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Ликурга, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Овражная, 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Буйская │"Буйская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Ликургская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │сельская врачебная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │амбулатория │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│13. │Областное │Областное │Костромская │ 73 │ комплексный │ 3294 │ 1000 │ 125 │ посещений в │ - │ 23 000 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.г.т.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Чистые Боры, б-р│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Строителей, 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Буйская │"Буйская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Поликлиника п.г.т.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Чистые Боры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│14. │Областное │Областное │Костромская │ 51 │ комплексный │ 12231 │ 1800 │ 450 │ посещений в │ - │ 27 250 000 │

│ │государственное │государственное │область, г. Буй,│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │9 Января, 42 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Буйская │"Буйская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Поликлиника для│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │взрослых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│15. │Областное │Областное │Костромская │ 51 │ комплексный │ 57 │ 101 │ 10 │ посещений в │ - │ 2 187 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Романцево, 52 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Буйская │"Буйская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Романцевский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│16. │Областное │Областное │Костромская │ 49 │ комплексный │ 12231 │ 777,5 │ 126 │ посещений в │ - │ 12 709 000 │

│ │государственное │государственное │область, г. Буй,│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │ул. Октябрьской│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Революции, 64 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Буйская │"Буйская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Стоматологическое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │отделение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│17. │Областное │Областное │Костромская │ 64 │ комплексный │ 17832 │ 2120 │ 500 │ посещений в │ - │ 27 000 000 │

│ │государственное │государственное │область, г.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Волгореченск, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Пионерская,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │5/7, стр. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Волгореченская │"Волгореченская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городская │городская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │больница" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Амбулаторное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │подразделение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│18. │Областное │Областное │Костромская │ 42 │ комплексный │ 2685 │ 1602,1 │ 108 │ посещений в │ - │ 18 303 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Боговарово, пер.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Больничный, 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Вохомская │"Вохомская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Амбулаторно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │поликлиническое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │отделение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │(Боговаровское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │отделение) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│19. │Областное │Областное │Костромская │ 42 │ комплексный │ 4163 │ 4128,6 │ 271 │ посещений в │ - │ 32 827 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Вохма, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │Первомайская, 51│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Вохомская │"Вохомская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Амбулаторно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │поликлиническое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │отделение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │(Вохомское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │отделение) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│20. │Областное │Областное │Костромская │ 69 │ комплексный │ 3111 │ 1456 │ 165 │ посещений в │ - │ 15 324 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Павино, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Больничная,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │7 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Вохомская │"Вохомская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │межрайонная │межрайонная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │больница" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Амбулаторно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │поликлиническое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │отделение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │(Павинское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │отделение) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│21. │Областное │Областное │Костромская │ 41 │ комплексный │ 19728 │ 970 │ 500 │ посещений в │ - │ 35 000 000 │

│ │государственное │государственное │область, г.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Галич, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Фестивальная, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │1/9 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Галичская │"Галичская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Поликлиника │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│22. │Областное │Областное │Костромская │ 63 │ комплексный │ 290 │ 63,2 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 000 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Курьяново, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Свободы, 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Галичская │"Галичская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Курьяновский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│23. │Областное │Областное │Костромская │ 64 │ комплексный │ 215 │ 80,7 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 200 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Митино, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Молодёжная,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Галичская │"Галичская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Митинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│24. │Областное │Областное │Костромская │ 75 │ комплексный │ 87 │ 47 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Муравьище, 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Галичская │"Галичская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Муравьищенский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│25. │Областное │Областное │Костромская │ 63 │ комплексный │ 152 │ 54,4 │ 10 │ посещений в │ - │ 2 000 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Олешь, 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Галичская │"Галичская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Олешский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│26. │Областное │Областное │Костромская │ 71 │ комплексный │ 467 │ 120 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Россолово, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Шоссейная, 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Галичская │"Галичская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Россоловский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│27. │Областное │Областное │Костромская │ 72 │ комплексный │ 149 │ 48,1 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 850 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Углево, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Михаила│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │Филиппова, 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Галичская │"Галичская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │окружная │окружная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Углевский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│28. │Областное │Областное │Костромская │ 41 │ комплексный │ 1000 │ 700 │ 20 │ посещений в │ - │ 5 841 000 │

│ │государственное │государственное │область, г.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Кострома, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Советская, 77│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │(литер Ж) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Городская │"Городская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница г.│больница г.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Костромы" │Костромы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│29. │Областное │Областное │Костромская │ 41 │ комплексный │ 6777 │ 945,9 │ 100 │ посещений в │ - │ 11 000 000 │

│ │государственное │государственное │область, г.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Кострома, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Димитрова, 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Городская │"Городская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница г.│больница г.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Костромы" │Костромы" Детская│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │поликлиника │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │N 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│30. │Областное │Областное │Костромская │ 41 │ комплексный │ 6777 │ 200 │ 16 │ посещений в │ - │ 3 000 000 │

│ │государственное │государственное │область, г.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Кострома, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Димитрова, 14а │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Городская │"Городская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница г.│больница г.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Костромы" │Костромы" Детская│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │поликлиника │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │N 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│31. │Областное │Областное │Костромская │ 41 │ комплексный │ 10654 │ 939,4 │ 100 │ посещений в │ - │ 11 000 000 │

│ │государственное │государственное │область, г.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Кострома, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Гагарина, 23 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Городская │"Городская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница г.│больница г.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Костромы" │Костромы" Детская│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │поликлиника │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │N 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│32. │Областное │Областное │Костромская │ 41 │ комплексный │ 13680 │ 1555,4 │ 200 │ посещений в │ - │ 17 000 000 │

│ │государственное │государственное │область, г.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Кострома, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Фестивальная, 28│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Городская │"Городская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница г.│больница г.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Костромы" │Костромы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Отделение 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │поликлиники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │взрослых N 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│33. │Областное │Областное │Костромская │ 61 │ комплексный │ 15103 │ 953 │ 124 │ посещений в │ - │ 26 000 000 │

│ │государственное │государственное │область, г.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Кострома, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Свердлова, 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Городская │"Городская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница г.│больница г.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Костромы" │Костромы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Отделение 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │поликлиники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │взрослых N 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│34. │Областное │Областное │Костромская │ 41 │ комплексный │ 2810 │ 320 │ 10 │ посещений в │ - │ 5 400 000 │

│ │государственное │государственное │область, г.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Кострома, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │м/р-н │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │Юбилейный, 29 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Городская │"Городская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница г.│больница г.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Костромы" │Костромы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Отделение N 3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │детской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │поликлиники 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│35. │Областное │Областное │Костромская │ 41 │ комплексный │ 4696 │ 363,5 │ 30 │ посещений в │ - │ 4 696 600 │

│ │государственное │государственное │область, г.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Кострома, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │м/р-н │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │Давыдовский-2, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Городская │"Городская │35 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница г.│больница г.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Костромы" │Костромы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Отделение N 3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │поликлиники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │взрослых 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│36. │Областное │Областное │Костромская │ 70 │ комплексный │ 1127 │ 2990,8 │ 10 │ посещений в │ - │ 79 878 500 │

│ │государственное │государственное │область, г.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Кострома, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Профсоюзная, 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Городская │"Городская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница г.│больница г.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Костромы" │Костромы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Отделение дневного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │стационара │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │(ул. Профсоюзная,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │д. 8) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│37. │Областное │Областное │Костромская │ 68 │ комплексный │ 31828 │ 4360 │ 350 │ посещений в │ - │ 54 348 510 │

│ │государственное │государственное │область, г.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Кострома, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Самоковская, 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Городская │"Городская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница г.│больница г.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Костромы" │Костромы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Поликлиника │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │взрослых N 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│38. │Областное │Областное │Костромская │ 41 │ комплексный │ 281814 │ 610,2 │ 36 │ посещений в │ - │ 4 668 100 │

│ │государственное │государственное │область, г.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Кострома, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Советская, 77у │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Городская │"Городская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница г.│больница г.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Костромы" │Костромы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Поликлиническое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │отделение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │травматологии и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ортопедии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│39. │Областное │Областное │Костромская │ 68 │ комплексный │ 3881 │ 500 │ 35 │ посещений в │ - │ 4 835 550 │

│ │государственное │государственное │область, п.г.т.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Кадый, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Макарьевская, д.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │80 лит. А │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Кадыйская │"Кадыйская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Амбулаторно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │поликлиническое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │отделение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│40. │Областное │Областное │Костромская │ 64 │ комплексный │ 3881 │ 951 │ 150 │ посещений в │ - │ 9 000 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.г.т.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Кадый, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Макарьевская, 80│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │лит. Б │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Кадыйская │"Кадыйская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Амбулаторно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │поликлиническое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │отделение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│41. │Областное │Областное │Костромская │ 74 │ комплексный │ 185 │ 42 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 200 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Котлово, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Советская,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │28а │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Кадыйская │"Кадыйская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Котловский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерский пункт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│42. │Областное │Областное │Костромская │ 72 │ комплексный │ 148 │ 51 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 200 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Марьино, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Клубная, 2а │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Кадыйская │"Кадыйская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Марьинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерский пункт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│43. │Областное │Областное │Костромская │ 65 │ комплексный │ 229 │ 53 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 269 600 │

│ │государственное │государственное │область, д.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Паньково, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Молодежная,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │д. 1, помещение│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Кадыйская │"Кадыйская │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Паньковский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерский пункт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│44. │Областное │Областное │Костромская │ 47 │ выборочный │ 146 │ 140,8 │ 10 │ посещений в │ замена │ 959 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ оконных │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Воймас, ул.│ │ │ │ │ │ │ блоков, │ │

│ │учреждение │учреждение │Школьная, 3 │ │ │ │ │ │ │ ремонт │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ кровли, │ │

│ │"Кологривская │"Кологривская │ │ │ │ │ │ │ │ ремонт │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ чердачного │ │

│ │больница" │Воймасский │ │ │ │ │ │ │ │перекрытия, │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ ремонт │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ крыльца │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│45. │Областное │Областное │Костромская │ 56 │ комплексный │ 70 │ 134,2 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 300 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Высоково, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Центральная,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │37 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Кологривская │"Кологривская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Высоковский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерский пункт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│46. │Областное │Областное │Костромская │ 66 │ комплексный │ 110 │ 63,7 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Варзенга, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Средняя, 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Кологривская │"Кологривская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Глебовский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерский пункт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│47. │Областное │Областное │Костромская │ 77 │ комплексный │ 209 │ 57 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Маракино, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Центральная,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │23 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Кологривская │"Кологривская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Маракинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерский пункт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│48. │Областное │Областное │Костромская │ 53 │ выборочный │ 130 │ 56,2 │ 10 │ посещений в │ замена │ 662 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ оконных │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Октябрьский, │ │ │ │ │ │ │ блоков, │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Центральная,│ │ │ │ │ │ │ ремонт │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │б/н │ │ │ │ │ │ │ кровли, │ │

│ │"Кологривская │"Кологривская │ │ │ │ │ │ │ │ ремонт │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ чердачного │ │

│ │больница" │Октябрьский │ │ │ │ │ │ │ │перекрытия, │ │

│ │ │фельдшерский пункт│ │ │ │ │ │ │ │ ремонт │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ крыльца │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│49. │Областное │Областное │Костромская │ 49 │ выборочный │ 124 │ 50 │ 10 │ посещений в │ ремонт │ 940 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ кровли, │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Лопаты, │ │ │ │ │ │ │ремонт полов│ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Площадная, 2│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Макарьевская │"Макарьевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Березниковский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерский пункт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│50. │Областное │Областное │Костромская │ 51 │ комплексный │ 260 │ 120 │ 10 │ посещений в │ - │ 492 910 │

│ │государственное │государственное │область, д.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Соловатово, 71 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Макарьевская │"Макарьевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Вознесенский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерский пункт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│51. │Областное │Областное │Костромская │ 46 │ комплексный │ 344 │ 110 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 000 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Нежитино, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Центральная, 70 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Макарьевская │"Макарьевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Нежитинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерский пункт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│52. │Областное │Областное │Костромская │ 41 │ комплексный │ 190 │ 130 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 160 600 │

│ │государственное │государственное │область, д.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Шемятино, 98а │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Макарьевская │"Макарьевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Шемятинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерский пункт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│53. │Областное │Областное │Костромская │ 64 │ комплексный │ 844 │ 208,7 │ 18 │ посещений в │ - │ 6 300 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Октябрьский, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Парковая│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │1-я, 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Мантуровская │"Мантуровская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │окружная │окружная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Октябрьская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │врачебная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │амбулатория │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│54. │Областное │Областное │Костромская │ 73 │ комплексный │ 171 │ 60 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 936 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Абросимово, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Клубная, 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нейская │"Нейская районная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │больница" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Абросимовский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│55. │Областное │Областное │Костромская │ 68 │ комплексный │ 139 │ 71 │ 10 │ посещений в │ - │ 2 267 800 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Вожерово, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Дорожная, 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нейская │"Нейская районная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │больница" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Вожеровский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│56. │Областное │Областное │Костромская │ 60 │ комплексный │ 12476 │ 839,5 │ 107 │ посещений в │ - │ 23 957 000 │

│ │государственное │государственное │область, г. Нея,│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │тер. Больницы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нейская │"Нейская районная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │больница" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Поликлиника для│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │обслуживания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │взрослого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│57. │Областное │Областное │Костромская │ 41 │ комплексный │ 14301 │ 3204,6 │ 138 │ посещений в │ - │ 50 000 000 │

│ │государственное │государственное │область, г.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Кострома, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Запрудня, 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Окружная │"Окружная больница│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница │Костромского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Костромского │округа N 1" ОПВ N│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │округа N 1" │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│58. │Областное │Областное │Костромская │ 72 │ комплексный │ 270 │ 89 │ 10 │ посещений в │ - │ 2 121 090 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Владычное, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Полевая, 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нерехтская │"Нерехтская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Владычневский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│59. │Областное │Областное │Костромская │ 74,3 │ комплексный │ 549 │ 272 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 447 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Григорцево, пл.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Ленина, 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нерехтская │"Нерехтская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Григорцевский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│60. │Областное │Областное │Костромская │ 79 │ комплексный │ 891 │ 209 │ 21 │ посещений в │ - │ 9 000 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Татарское, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Парковая, 12│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нерехтская │"Нерехтская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Татарская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │врачебная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │амбулатория │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│61. │Областное │Областное │Костромская │ 78 │ комплексный │ 315 │ 66 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 100 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Ёмсна, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Центральная, 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нерехтская │"Нерехтская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Ёмсненский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│62. │Областное │Областное │Костромская │ 74,62 │ комплексный │ 145 │ 87 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 000 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Клетино, 2а │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нерехтская │"Нерехтская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Клетинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│63. │Областное │Областное │Костромская │ 77 │ комплексный │ 1562 │ 269 │ 50 │ посещений в │ - │ 6 300 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Космынино, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Октябрьская, 5а │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нерехтская │"Нерехтская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Космынинская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │врачебная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │амбулатория │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│64. │Областное │Областное │Костромская │ 73 │ комплексный │ 1739 │ 126 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 950 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Лаврово, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Школьная, 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нерехтская │"Нерехтская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Лавровский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│65. │Областное │Областное │Костромская │ 66,73 │ комплексный │ 376 │ 86 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 560 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Лужки, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Молодежная,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │21 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нерехтская │"Нерехтская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Лужковский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│66. │Областное │Областное │Костромская │ 71 │ комплексный │ 329 │ 67,4 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 676 240 │

│ │государственное │государственное │область, п.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Рудино, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Центральная,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │12 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нерехтская │"Нерехтская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Рудинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│67. │Областное │Областное │Костромская │ 72 │ комплексный │ 90 │ 89 │ 10 │ посещений в │ - │ 3 649 470 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Сараево, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Зеленая, 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нерехтская │"Нерехтская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Сараевский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│68. │Областное │Областное │Костромская │ 71 │ комплексный │ 169 │ 58 │ 10 │ посещений в │ - │ 3 200 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Спас, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Центральная, 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нерехтская │"Нерехтская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Спасский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│69. │Областное │Областное │Костромская │ 70 │ комплексный │ 521 │ 144 │ 10 │ посещений в │ - │ 2 200 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Тетеринское, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Мира, 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нерехтская │"Нерехтская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Тетеринский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│70. │Областное │Областное │Костромская │ 73 │ комплексный │ 883 │ 128 │ 10 │ посещений в │ - │ 2 200 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Фёдоровское, пл.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Мира, 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нерехтская │"Нерехтская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Федоровский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│71. │Областное │Областное │Костромская │ 70 │ комплексный │ 246 │ 64 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 100 010 │

│ │государственное │государственное │область, д.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Хомутово, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Центральная,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │4 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нерехтская │"Нерехтская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Хомутовский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│72. │Областное │Областное │Костромская │ 74,37 │ комплексный │ 637 │ 89 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 830 450 │

│ │государственное │государственное │область, п.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Якушовка, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Центральная, 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нерехтская │"Нерехтская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Якушовский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│73. │Областное │Областное │Костромская │ 41 │ комплексный │ 2851 │ 3304,6 │ 200 │ посещений в │ - │ 46 380 000 │

│ │государственное │государственное │область, г.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Кострома, п.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Новый, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │д. 16, лит. А │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Окружная │"Окружная больница│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница │Костромского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Костромского │округа N 1"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │округа N 1" │Детская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │поликлиника N 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│74. │Областное │Областное │Костромская │ 41 │ комплексный │ 9362 │ 1005,1 │ 70 │ посещений в │ - │ 12 923 000 │

│ │государственное │государственное │область, г.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Кострома, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Водяная, 29а │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Окружная │"Окружная больница│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница │Костромского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Костромского │округа N 1"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │округа N 1" │Детская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │поликлиника N 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│75. │Областное │Областное │Костромская │ 61 │ комплексный │ 601 │ 182 │ 20 │ посещений в │ - │ 4 827 500 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Кузнецово, 74 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Окружная │"Окружная больница│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница │Костромского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Костромского │округа N 2"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │округа N 2" │Кузнецовская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │врачебная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │амбулатория │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│76. │Областное │Областное │Костромская │ 60 │ комплексный │ 1501 │ 155 │ 30 │ посещений в │ - │ 1 200 000 │

│ │государственное │государственное │обл., Никольское│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │с/п, п.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Фанерник, д. 4а │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Окружная │"Окружная больница│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница │Костромского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Костромского │округа N 2"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │округа N 2" │Геофизик │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│77. │Областное │Областное │Костромская │ 61 │ комплексный │ 1747 │ 102 │ 30 │ посещений в │ - │ 1 000 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Шунга, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Юбилейная, 9│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Окружная │"Окружная больница│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница │Костромского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Костромского │округа N 2"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │округа N 2" │Шунгенская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │врачебная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │амбулатория │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│78. │Областное │Областное │Костромская │ 77 │ комплексный │ 430 │ 98 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Александровское,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Советская,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │4а │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Островская │"Островская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Александровский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│79. │Областное │Областное │Костромская │ 62 │ комплексный │ 127 │ 150 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Заборье, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Больничная,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │19 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Островская │"Островская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Заборский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│80. │Областное │Областное │Костромская │ 65 │ комплексный │ 132 │ 95 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Климово, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Школьная, 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Островская │"Островская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Климовский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│81. │Областное │Областное │Костромская │ 63 │ комплексный │ 103 │ 48 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 100 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Малое Березово,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │71 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Островская │"Островская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Малоберезовский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│82. │Областное │Областное │Костромская │ 41 │ комплексный │ 10243 │ 1020 │ 150 │ посещений в │ - │ 3 000 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Островское, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Больничная, 9а│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │литера Ш │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Островская │"Островская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │поликлиническое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │отделение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│83. │Областное │Областное │Костромская │ 71 │ комплексный │ 149 │ 80 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 800 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Хомутово, 23 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Островская │"Островская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Хомутовский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│84. │Областное │Областное │Костромская │ 41 │ комплексный │ 3153 │ 2710 │ 135 │ посещений в │ - │ 16 378 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Парфеньево, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Ленина, 58 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Парфеньевская │"Парфеньевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Амбулаторно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │поликлиническое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │отделение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│85. │Областное │Областное │Костромская │ 56 │ комплексный │ 229 │ 80 │ 10 │ посещений в │ - │ 650 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Вохтома, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Школьная, 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Парфеньевская │"Парфеньевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Вохтомский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерский пункт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│86. │Областное │Областное │Костромская │ 49 │ комплексный │ 274 │ 90 │ 10 │ посещений в │ - │ 561 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Николо-Полома, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │18, стр. А │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Парфеньевская │"Парфеньевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Задоринский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерский пункт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│87. │Областное │Областное │Костромская │ 43 │ комплексный │ 1331 │ 200 │ 30 │ посещений в │ - │ 2 450 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Николо-Полома, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Вокзальная,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Парфеньевская │"Парфеньевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Николо-Поломская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │врачебная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │амбулатория │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│88. │Областное │Областное │Костромская │ 47 │ комплексный │ 132 │ 71 │ 10 │ посещений в │ - │ 870 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Потрусово, 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Парфеньевская │"Парфеньевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Потрусовский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерский пункт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│89. │Областное │Областное │Костромская │ 72 │ комплексный │ 8487 │ 1030 │ 150 │ посещений в │ - │ 7 793 790 │

│ │государственное │государственное │область, г.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Солигалич, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Коммунистическая│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │, 52 Литер Б │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Солигаличская │"Солигаличская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Амбулаторное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │подразделение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│90. │Областное │Областное │Костромская │ 62 │ комплексный │ 12139 │ 1168 │ 155 │ посещений в │ - │ 65 000 070 │

│ │государственное │государственное │область, п.г.т.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Судиславль, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Советская, 8б │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Судиславская │"Судиславская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Амбулаторное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │подразделение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│91. │Областное │Областное │Костромская │ 58 │ комплексный │ 305 │ 51,1 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 162 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Жвалово, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Центральная,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │5 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Судиславская │"Судиславская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Жваловский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│92. │Областное │Областное │Костромская │ 63 │ комплексный │ 187 │ 27,7 │ 10 │ посещений в │ - │ 825 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Завражье, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Центральная, 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Судиславская │"Судиславская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Завражинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│93. │Областное │Областное │Костромская │ 64 │ комплексный │ 375 │ 94,6 │ 10 │ посещений в │ - │ 2 299 800 │

│ │государственное │государственное │область, д.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Михайловское, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Октябрьская,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │5а │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Судиславская │"Судиславская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Михайловский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│94. │Областное │Областное │Костромская │ 74 │ комплексный │ 259 │ 61,4 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 672 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Первушино, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Центральная, 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Судиславская │"Судиславская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Первушинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│95. │Областное │Областное │Костромская │ 78 │ комплексный │ 185 │ 28,7 │ 10 │ посещений в │ - │ 962 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Свозово, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Центральная,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │5 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Судиславская │"Судиславская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Свозовский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│96. │Областное │Областное │Костромская │ 75 │ комплексный │ 234 │ 92 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 303 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Фадеево, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Зеленая, 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Судиславская │"Судиславская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Фадеевский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│97. │Областное │Областное │Костромская │ 68 │ комплексный │ 177 │ 61,8 │ 10 │ посещений в │ - │ 1 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Мирный, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Зеленая, 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Судиславская │"Судиславская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │пункт п. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Мирный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│98. │Областное │Областное │Костромская │ 76 │ комплексный │ 6530 │ 2343 │ 175 │ посещений в │ - │ 47 739 100 │

│ │государственное │государственное │область, п.г.т.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Сусанино, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Карла Маркса, 61│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Сусанинская │"Сусанинская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Амбулаторно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │поликлиническое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │подразделение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│99. │Областное │Областное │Костромская │ 90 │ комплексный │ 4956 │ 1300 │ 240 │ посещений в │ - │ 62 680 100 │

│ │государственное │государственное │область, г.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Чухлома, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Калинина,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │64и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Чухломская │"Чухломская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Поликлиника │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│100.│Областное │Областное │Костромская │ 72 │ комплексный │ 1625 │ 773,1 │ 80 │ посещений в │ - │ 5 784 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Судай, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Пионерская, 4а │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Чухломская │"Чухломская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Судайская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │врачебная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │амбулатория │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│101.│Областное │Областное │Костромская │ 65 │ комплексный │ 184 │ 90 │ 10 │ посещений в │ - │ 2 380 020 │

│ │государственное │государственное │область, д.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Фёдоровское, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Олимпийская, 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Чухломская │"Чухломская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Фёдоровский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерский пункт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│102.│Областное │Областное │Костромская │ 56 │ комплексный │ 28675 │ 1740 │ 750 │ посещений в │ - │ 12 000 000 │

│ │государственное │государственное │область, г.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Шарья, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Ленина, 134 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Шарьинская │"Шарьинская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │окружная больница│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │имени Каверина│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница имени│В.Ф." Поликлиника │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Каверина В.Ф." │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│103.│Областное │Областное │Костромская │ 65 │ комплексный │ 3660 │ 1526 │ 250 │ посещений в │ - │ 8 231 700 │

│ │государственное │государственное │область, п.г.т.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Поназырево, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │пер. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │Пролетарский │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Шарьинская │"Шарьинская │2-й, 5б │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │окружная │окружная больница│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница имени│имени Каверина│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Каверина В.Ф." │В.Ф." │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Поназыревская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │врачебная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │амбулатория │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│104.│Областное │Областное │Костромская │ 79 │ комплексный │ 1229 │ 100 │ 10 │ посещений в │ - │ 2 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│ │ ремонт │ │ │ │ смену │ │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Рождественское, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Советская,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │8в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Шарьинская │"Шарьинская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница имени│имени Каверина│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Каверина В.Ф." │В.Ф." Стационар│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Рождественского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │отделения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ │ ИТОГО │ │ │ │ │ │ 60133,3 │ │ │ │ 938 445 480 │

└────┴────────────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴─

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100089&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а)

────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─

│ Консолидированный бюджет, │Планируемая │ Федеральный бюджет, в том числе по годам: │Планируемая │

│ в том числе по годам: │ стоимость │ │ стоимость │

│ │ работ │ │ работ │

│ │(федеральный│ │ (средства │

│ │ бюджет) │ │регионально-│

│ │ │ │го бюджета) │

────┼───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ ├───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┤ │

│ 2021 │ 2022 │ 2023 │ 2024 │ 2025 │ │ 2021 │ 2022 │ 2023 │ 2024 │ 2025 │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

│ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

1. │ 0 │19 516 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 19 076 890 │ 0 │19 076 890 │ 0 │ 0 │ 0 │ 439 110 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

2. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 603 000 │ 2 342 700 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 342 700 │ 260 300 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

3. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 500 000 │ 1 350 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 350 000 │ 150 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

4. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 900 000 │ 810 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 810 000 │ 90 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

5. │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 273 970 │ 0 │ 3 729 190 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 729 190 │ 0 │ 544 780 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

6. │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 676 000 │ 0 │ 1 462 370 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 462 370 │ 0 │ 213 630 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

7. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 800 000 │ 720 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 720 000 │ 80 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

8. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 200 000 │ 1 080 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 080 000 │ 120 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

9. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 903 000 │ 1 712 700 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 712 700 │ 190 300 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

10. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 900 000 │ 810 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 810 000 │ 90 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

11. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 049 000 │ 944 100 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 944 100 │ 104 900 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

12. │ 3 355 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 279 526 │ 3 279 526 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 75 474 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

13. │23 000 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 22 482 500 │22 482 500 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 517 500 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

14. │27 250 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 26 636 875 │26 636 875 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 613 125 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

15. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 187 000 │ 1 968 300 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 968 300 │ 218 700 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

16. │12 709 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 12 423 048 │12 423 048 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 285 952 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

17. │ 0 │27 000 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 26 392 500 │ 0 │26 392 500 │ 0 │ 0 │ 0 │ 607 500 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

18. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │18 303 000 │ 16 472 700 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │16 472 700 │ 1 830 300 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

19. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │32 827 000 │ 29 544 300 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │29 544 300 │ 3 282 700 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

20. │15 324 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 14 979 210 │14 979 210 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 344 790 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

21. │ 0 │ 0 │14 794 210 │20 205 790 │ 0 │ 32 091 650 │ 0 │ 0 │14 461 340│17 630 310 │ 0 │ 2 908 350 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

22. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 000 000 │ 900 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 900 000 │ 100 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

23. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 200 000 │ 1 080 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 080 000 │ 120 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

24. │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 500 000 │ 0 │ 1 308 810 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 308 810 │ 0 │ 191 190 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

25. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 000 000 │ 1 800 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 800 000 │ 200 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

26. │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 500 000 │ 0 │ 1 308 810 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 308 810 │ 0 │ 191 190 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

27. │ 1 850 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 808 225 │ 1 808 225 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 41 775 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

28. │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 841 000 │ 0 │ 5 096 490 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 096 490 │ 0 │ 744 510 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

29. │11 000 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 10 752 500 │10 752 500 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 247 500 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

30. │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 000 000 │ 0 │ 2 617 610 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 617 610 │ 0 │ 382 390 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

31. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │11 000 000 │ 9 900 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 9 900 000 │ 1 100 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

32. │17 000 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 16 617 500 │16 617 500 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 382 500 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

33. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │26 000 000 │ 23 400 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │23 400 000 │ 2 600 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

34. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 400 000 │ 4 860 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 860 000 │ 540 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

35. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 696 600 │ 4 226 920 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 226 920 │ 469 680 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

36. │36 028 500 │43 850 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 78 081 234 │35 217 859 │42 863 375 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 797 266 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

37. │ 0 │ 0 │ 0 │16 174 210 │38 174 300 │ 48 469 480 │ 0 │ 0 │ 0 │14 112 610 │34 356 870 │ 5 879 030 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

38. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 668 100 │ 4 201 280 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 201 280 │ 466 820 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

39. │ 0 │ 4 835 550 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 726 750 │ 0 │ 4 726 750 │ 0 │ 0 │ 0 │ 108 800 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

40. │ 9 000 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 8 797 500 │ 8 797 500 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 202 500 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

41. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 200 000 │ 1 080 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 080 000 │ 120 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

42. │ 1 200 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 173 000 │ 1 173 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 27 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

43. │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 269 600 │ 0 │ 1 107 770 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 107 770 │ 0 │ 161 830 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

44. │ 0 │ 959 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 937 423 │ 0 │ 937 423 │ 0 │ 0 │ 0 │ 21 578 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

45. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 300 000 │ 1 170 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 170 000 │ 130 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

46. │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 500 000 │ 0 │ 1 308 810 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 308 810 │ 0 │ 191 190 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

47. │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 500 000 │ 0 │ 1 308 810 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 308 810 │ 0 │ 191 190 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

48. │ 0 │ 662 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 647 582 │ 0 │ 647 582 │ 0 │ 0 │ 0 │ 14 418 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

49. │ 0 │ 940 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 918 000 │ 0 │ 918 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 22 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

50. │ 0 │ 0 │ 0 │ 492 910 │ 0 │ 430 080 │ 0 │ 0 │ 0 │ 430 080 │ 0 │ 62 830 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

51. │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 000 000 │ 0 │ 872 540 │ 0 │ 0 │ 0 │ 872 540 │ 0 │ 127 460 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

52. │ 1 160 600 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 134 487 │ 1 134 487 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 26 113 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

53. │ 0 │ 6 300 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 6 158 000 │ 0 │ 6 158 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 142 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

54. │ 0 │ 1 936 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 892 000 │ 0 │ 1 892 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 44 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

55. │ 0 │ 2 267 800 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 216 000 │ 0 │ 2 216 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 51 800 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

56. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │23 957 000 │ 21 561 300 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │21 561 300 │ 2 395 700 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

57. │ 0 │ 0 │ 0 │20 000 000 │30 000 000 │ 44 450 750 │ 0 │ 0 │ 0 │17 450 750 │27 000 000 │ 5 549 250 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

58. │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 121 090 │ 0 │ 1 850 730 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 850 730 │ 0 │ 270 360 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

59. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 447 000 │ 1 302 300 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 302 300 │ 144 700 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

60. │ 0 │ 9 000 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 8 797 000 │ 0 │ 8 797 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 203 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

61. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 100 000 │ 990 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 990 000 │ 110 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

62. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 000 000 │ 900 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 900 000 │ 100 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

63. │ 6 300 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 6 158 000 │ 6 158 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 142 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

64. │ 1 950 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 906 000 │ 1 906 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 44 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

65. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 560 000 │ 1 404 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 404 000 │ 156 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

66. │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 676 240 │ 0 │ 1 462 580 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 462 580 │ 0 │ 213 660 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

67. │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 649 470 │ 0 │ 3 184 300 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 184 300 │ 0 │ 465 170 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

68. │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 200 000 │ 0 │ 2 792 120 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 792 120 │ 0 │ 407 880 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

69. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 200 000 │ 1 980 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 980 000 │ 220 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

70. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 200 000 │ 1 980 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 980 000 │ 220 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

71. │ 1 100 010 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 075 020 │ 1 075 020 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 24 990 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

72. │ 0 │ 1 830 450 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 789 000 │ 0 │ 1 789 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 41 450 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

73. │ 0 │ 0 │ 0 │20 380 000 │26 000 000 │ 41 182 320 │ 0 │ 0 │ 0 │17 782 320 │23 400 000 │ 5 197 680 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

74. │ 9 000 000 │ 3 923 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 12 631 000 │ 8 797 000 │ 3 834 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 292 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

75. │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 827 500 │ 0 │ 4 212 170 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 212 170 │ 0 │ 615 330 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

76. │ 0 │ 1 200 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 173 000 │ 0 │ 1 173 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 27 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

77. │ 1 000 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 976 000 │ 976 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 24 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

78. │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 500 000 │ 0 │ 1 308 810 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 308 810 │ 0 │ 191 190 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

79. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 500 000 │ 1 350 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 350 000 │ 150 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

80. │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 500 000 │ 0 │ 1 308 810 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 308 810 │ 0 │ 191 190 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

81. │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 100 000 │ 0 │ 959 790 │ 0 │ 0 │ 0 │ 959 790 │ 0 │ 140 210 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

82. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 000 000 │ 2 700 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 700 000 │ 300 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

83. │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 800 000 │ 0 │ 1 570 570 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 570 570 │ 0 │ 229 430 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

84. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │16 378 000 │ 14 740 200 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │14 740 200 │ 1 637 800 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

85. │ 650 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 635 000 │ 635 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 15 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

86. │ 561 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 548 000 │ 548 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 13 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

87. │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 450 000 │ 0 │ 2 137 720 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 137 720 │ 0 │ 312 280 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

88. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 870 000 │ 783 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 783 000 │ 87 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

89. │ 7 793 790 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 618 000 │ 7 618 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 175 790 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

90. │ 0 │29 783 980 │35 216 090 │ 0 │ 0 │ 63 536 660 │ 0 │29 113 000 │34 423 660│ 0 │ 0 │ 1 463 410 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

91. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 162 000 │ 1 045 800 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 045 800 │ 116 200 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

92. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 825 000 │ 742 500 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 742 500 │ 82 500 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

93. │ 2 299 800 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 248 000 │ 2 248 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 51 800 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

94. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 672 000 │ 1 504 800 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 504 800 │ 167 200 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

95. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 962 000 │ 865 800 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 865 800 │ 96 200 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

96. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 303 000 │ 1 172 700 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 172 700 │ 130 300 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

97. │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 500 000 │ 0 │ 1 308 810 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 308 810 │ 0 │ 191 190 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

98. │ 0 │ 0 │ 0 │12 756 300 │34 982 800 │ 42 614 880 │ 0 │ 0 │ 0 │11 130 350 │31 484 530 │ 5 124 220 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

99. │ 0 │ 0 │25 000 000 │37 680 100 │ 0 │ 57 312 710 │ 0 │ 0 │24 435 400│32 877 310 │ 0 │ 5 367 390 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

100.│ 5 784 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 653 000 │ 5 653 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 131 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

101.│ 0 │ 0 │ 0 │ 2 380 020 │ 0 │ 2 076 660 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 076 660 │ 0 │ 303 360 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

102.│ 0 │ 0 │ 0 │12 000 000 │ 0 │ 10 470 450 │ 0 │ 0 │ 0 │10 470 450 │ 0 │ 1 529 550 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

103.│ 8 231 700 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 8 046 000 │ 8 046 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 185 700 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

104.│ 0 │ 0 │ 0 │ 2 500 000 │ 0 │ 2 181 340 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 181 340 │ 0 │ 318 660 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─

Ито-│203 547 400│154 003 780│75 010 300 │192 954 200│312 929 800│872 813 770 │198 962 250│150 534 520│73 320 400│168 359 800│281 636 800│ 65 631 710 │

го │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100089&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а)

────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┐

│ Региональный бюджет, в том числе по годам: │ Не │ Не софинансируемые за счет средств федерального │ Общий объем │Запланированный│

│ │софинансируемые │ бюджета расходы субъекта Российской Федерации в части │финансирования│год завершения │

│ │за счет средств │ мероприятий по капитальному ремонту, в том числе по │объекта (сумма│мероприятия по │

│ │ федерального │ годам │ столбцов 18, │ объекту │

│ │бюджета расходы │ │ 24 и 30) │ │

│ │ субъекта │ │ │ │

│ │ Российской │ │ │ │

│ │ Федерации │ │ │ │

────┼───────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────┤ ├────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────────┤ │ │

│ 2021 │ 2022 │ 2023 │ 2024 │ 2025 │ │ 2021 │ 2022 │ 2023 │ 2024 │ 2025 │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

│ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

1. │ 0 │ 439 110 │ 0 │ 0 │ 0 │ 8 782 577 │ 0 │ 0 │8 782 577 │ 0 │ 0 │ 28 298 577 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

2. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 260 300 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 603 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

3. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 150 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 500 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

4. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 90 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 900 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

5. │ 0 │ 0 │ 0 │ 544 780 │ 0 │ 3 980 240 │ 0 │ 0 │ 0 │3 980 240 │ 0 │ 8 254 210 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

6. │ 0 │ 0 │ 0 │ 213 630 │ 0 │ 2 696 571 │ 0 │ 0 │ 0 │2 696 571 │ 0 │ 4 372 571 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

7. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 80 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 800 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

8. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 120 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 200 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

9. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 190 300 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 903 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

10. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 90 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 900 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

11. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 104 900 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 049 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

12. │ 75 474 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 355 000 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

13. │ 517 500 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 579 438 │ 0 │ 0 │4 579 438 │ 0 │ 0 │ 27 579 438 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

14. │ 613 125 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 8 427 399 │ 0 │ 0 │8 427 399 │ 0 │ 0 │ 35 677 399 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

15. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 218 700 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 187 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

16. │ 285 952 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 12 709 000 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

17. │ 0 │ 607 500 │ 0 │ 0 │ 0 │ 319 454 │ 0 │ 0 │ 319 454 │ 0 │ 0 │ 27 319 454 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

18. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 830 300 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 18 303 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

19. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 282 700 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 32 827 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

20. │ 344 790 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 15 324 000 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

21. │ 0 │ 0 │ 332 870 │ 2 575 480 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 35 000 000 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

22. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 100 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 000 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

23. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 120 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 200 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

24. │ 0 │ 0 │ 0 │ 191 190 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 500 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

25. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 200 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 000 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

26. │ 0 │ 0 │ 0 │ 191 190 │ 0 │ 2 296 752 │ 0 │ 0 │ 0 │2 296 752 │ 0 │ 3 796 752 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

27. │ 41 775 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 850 000 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

28. │ 0 │ 0 │ 0 │ 744 510 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 841 000 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

29. │ 247 500 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 11 000 000 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

30. │ 0 │ 0 │ 0 │ 382 390 │ 0 │ 2 583 802 │ 0 │ 0 │2 583 802 │ 0 │ 0 │ 5 583 802 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

31. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 100 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 11 000 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

32. │ 382 500 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 17 000 000 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

33. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 600 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 26 000 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

34. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 540 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 400 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

35. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 469 680 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 696 600 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

36. │ 810 641 │ 986 625 │ 0 │ 0 │ 0 │ 10 492 300 │ 0 │ 0 │ 0 │10 492 300│ 0 │ 90 370 800 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

37. │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 061 600 │ 3 817 430 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 54 348 510 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

38. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 466 820 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 668 100 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

39. │ 0 │ 108 800 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 835 550 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

40. │ 202 500 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 9 000 000 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

41. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 120 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 200 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

42. │ 27 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 200 000 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

43. │ 0 │ 0 │ 0 │ 161 830 │ 0 │ 2 157 570 │ 0 │ 0 │ 0 │2 157 570 │ 0 │ 3 427 170 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

44. │ 0 │ 21 578 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 959 000 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

45. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 130 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 300 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

46. │ 0 │ 0 │ 0 │ 191 190 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 500 000 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

47. │ 0 │ 0 │ 0 │ 191 190 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 500 000 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

48. │ 0 │ 14 418 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 662 000 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

49. │ 0 │ 22 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 940 000 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

50. │ 0 │ 0 │ 0 │ 62 830 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 492 910 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

51. │ 0 │ 0 │ 0 │ 127 460 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 000 000 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

52. │ 26 113 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 160 600 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

53. │ 0 │ 142 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 6 300 000 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

54. │ 0 │ 44 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 936 000 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

55. │ 0 │ 51 800 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 267 800 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

56. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 395 700 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 23 957 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

57. │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 549 250 │ 3 000 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 50 000 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

58. │ 0 │ 0 │ 0 │ 270 360 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 121 090 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

59. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 144 700 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 447 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

60. │ 0 │ 203 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 9 000 000 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

61. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 110 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 100 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

62. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 100 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 000 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

63. │ 142 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 6 300 000 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

64. │ 44 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 950 000 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

65. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 156 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 560 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

66. │ 0 │ 0 │ 0 │ 213 660 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 676 240 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

67. │ 0 │ 0 │ 0 │ 465 170 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 649 470 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

68. │ 0 │ 0 │ 0 │ 407 880 │ 0 │ 713 970 │ 0 │ 0 │ 0 │ 713 970 │ 0 │ 3 913 970 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

69. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 220 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 200 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

70. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 220 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 200 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

71. │ 24 990 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 100 010 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

72. │ 0 │ 41 450 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 830 450 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

73. │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 597 680 │ 2 600 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 46 380 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

74. │ 203 000 │ 89 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 12 923 000 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

75. │ 0 │ 0 │ 0 │ 615 330 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 827 500 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

76. │ 0 │ 27 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 200 000 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

77. │ 24 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 000 000 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

78. │ 0 │ 0 │ 0 │ 191 190 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 500 000 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

79. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 150 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 500 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

80. │ 0 │ 0 │ 0 │ 191 190 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 500 000 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

81. │ 0 │ 0 │ 0 │ 140 210 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 100 000 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

82. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 300 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 000 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

83. │ 0 │ 0 │ 0 │ 229 430 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 800 000 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

84. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 637 800 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 16 378 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

85. │ 15 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 650 000 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

86. │ 13 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 561 000 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

87. │ 0 │ 0 │ 0 │ 312 280 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 450 000 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

88. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 87 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 870 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

89. │ 175 790 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 793 790 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

90. │ 0 │ 670 980 │ 792 430 │ 0 │ 0 │ 29 668 000 │ 0 │ 0 │ 0 │29 668 000│ 0 │ 94 668 070 │ 2023 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

91. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 116 200 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 162 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

92. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 82 500 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 825 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

93. │ 51 800 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 299 800 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

94. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 167 200 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 672 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

95. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 96 200 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 962 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

96. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 130 300 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 303 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

97. │ 0 │ 0 │ 0 │ 191 190 │ 0 │ 2 777 920 │ 0 │ 0 │ 0 │2 777 920 │ 0 │ 4 277 920 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

98. │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 625 950 │ 3 498 270 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 47 739 100 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

99. │ 0 │ 0 │ 564 600 │ 4 802 790 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 62 680 100 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

100.│ 131 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 784 000 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

101.│ 0 │ 0 │ 0 │ 303 360 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 380 020 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

102.│ 0 │ 0 │ 0 │ 1 529 550 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 12 000 000 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

103.│ 185 700 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 8 231 700 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

104.│ 0 │ 0 │ 0 │ 318 660 │ 0 │ 1 025 000 │ 0 │ 0 │ 0 │1 025 000 │ 0 │ 3 525 000 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

Ито-│4 585 150 │ 3 469 260 │ 1 689 900 │ 24 594 400 │31 293 000 │ 80 500 994 │ 0 │ 0 │24 692 671│55 808 323│ 0 │1 018 946 474 │ │

го │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴───────────────┘

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100089&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а)

Таблица N 3

Приобретение и монтаж

быстровозводимых модульных конструкций врачебных

амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики

(семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов,

фельдшерских здравпунктов, подведомственных департаменту

здравоохранения Костромской области, и (или) муниципальных

медицинских организаций, расположенных на территории

Костромской области, оказывающих первичную медико-санитарную

помощь взрослым и детям, их обособленных структурных

подразделений, центральных районных и районных больниц

┌────┬────────────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬─

│ N │ Наименование │ Наименование │ Адрес объекта │ Планируемое │ Износ (%) │ Количество │ Наличие │ Площадь │ Мощность │ Единицы │ Планируемая │

│п/п │ юридического │ объекта (РБ (в │ │ мероприятие │(заполняется в │ населения, │ детских │планируемого│планируемого │ измерения │ стоимость │

│ │лица (полностью)│т.ч. центральные, │ │(приобретение и │ случаях │обслуживаемого │подразделений │объекта (кв.│ объекта │ мощности │ работ │

│ │ │межрайонные), УБ, │ │монтаж модульных│ приобретения │ медицинской │ (да/нет) │ м) │(согласно ст.│планируемого│(консолидиро-│

│ │ │ поликлиники, │ │ конструкций │ модульных │ организацией │ │ │ 11) │ объекта │ ванный │

│ │ │ детские │ │ взамен │ конструкций │ (структурным │ │ │ │(посещений в│ бюджет) │

│ │ │ поликлиники, │ │ существующего │ взамен │подразделением)│ │ │ │ смену, │ │

│ │ │ поликлинические │ │ или новое │существующего) │ │ │ │ │ койко-мест │ │

│ │ │ подразделения, │ │ приобретение и │ │ │ │ │ │ для │ │

│ │ │ амбулатории (в │ │монтаж модульных│ │ │ │ │ │стационаров)│ │

│ │ │ т.ч. врачебные, │ │ конструкций) │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │центры (отделения)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ общей врачебной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │практики (семейной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ медицины), ФАП, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ ФП, фельдшерские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ здравпункты, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ городские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │больницы, детские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ городские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ больницы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ областные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │(республиканские) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ больницы, центры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │консультативно-ди-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ агностические, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ (поликлиники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │консультативно-ди-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ агностические), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ центры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │консультативно-ди-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ агностические │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ детские, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ (поликлиники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │консультативно-ди-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ агностические │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │детские), дневной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │стационар, прочие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ (переход между │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ стационаром) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 1. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 90 │ 199 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 7 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Афонино │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Буйская │"Буйская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Афонинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 2. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 86 │ 175 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 7 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Игумново │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Буйская │"Буйская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Игумновский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 3. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 84 │ 600 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 5 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Корёга, ул.│существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Октябрьской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │Революции │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Буйская │"Буйская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Корежский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 4. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 90 │ 451 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 5 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Воробьёвица, ул.│существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Школьная, 18а │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Вохомская │"Вохомская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │межрайонная │межрайонная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │больница" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Воробьёвицкий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 5. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 90 │ 280 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 5 619 340 │

│ │государственное │государственное │область, с.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Луптюг │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Вохомская │"Вохомская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Луптюгский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │здравпункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │(Боговаровское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │отделение) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 6. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 90 │ 360 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 5 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Талица, ул.│существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Центральная, 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Вохомская │"Вохомская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │межрайонная │межрайонная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │больница" Талицкий│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 7. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 90 │ 424 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 8 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Берёзовец │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Галичская │"Галичская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │окружная │окружная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Березовский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 8. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 84 │ 255 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 7 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Ладыгино │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Галичская │"Галичская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │окружная │окружная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Ладыгинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ 9. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 82 │ 616 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 5 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Лопарево │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Галичская │"Галичская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │окружная │окружная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Лопаревский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│10. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 82 │ 1520 │ нет │ 200 │ 36 │посещений в │ 9 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Орехово │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Галичская │"Галичская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │окружная │окружная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Ореховская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │врачебная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │амбулатория │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│11. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 81 │ 777 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 7 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Чёлсма │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Галичская │"Галичская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │окружная │окружная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Челсменский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│12. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 81 │ 514 │ нет │ 110 │ 15 │посещений в │ 5 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Завражье, ул.│существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Луговая, 51а │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Кадыйская │"Кадыйская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Завражная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │врачебная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │амбулатория │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│13. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 81 │ 86 │ нет │ 60 │ 10 │посещений в │ 4 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Новый Курдюм,│существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ул. Желватская │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Кадыйская │"Кадыйская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Курдюмский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерский пункт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│14. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 81 │ 303 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 7 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Текун │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Кадыйская │"Кадыйская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Текунский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерский пункт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│15. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 84 │ 312 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 7 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Ужуга │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Кологривская │"Кологривская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Ужугский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерский пункт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│16. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 86 │ 212 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 5 619 340 │

│ │государственное │государственное │область, д.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Афанасово │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Красносельская │"Красносельская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Афанасовский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│17. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 84 │ 343 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 5 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Светочева Гора,│существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │19а │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Красносельская │"Красносельская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Светочегорский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│18. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 81 │ 556 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 7 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Сидоровское │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Красносельская │"Красносельская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Сидоровский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│19. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 81 │ 835 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 4 280 806 │

│ │государственное │государственное │область, д.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Сухара │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Красносельская │"Красносельская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Сухарский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│20. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 90 │ 209 │ нет │ 60 │ 10 │посещений в │ 4 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Юркино, д. 131а │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Макарьевская │"Макарьевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Ивакинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│21. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 89 │ 595 │ нет │ 110 │ 9 │посещений в │ 3 985 965 │

│ │государственное │государственное │область, с. Унжа│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │ │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Макарьевская │"Макарьевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Унженская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │врачебная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │амбулатория │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│22. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 86 │ 489 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 5 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Юрово, 280а │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Макарьевская │"Макарьевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Юровский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерский пункт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│23. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 85 │ 299 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 5 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Карьково │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Мантуровская │"Мантуровская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │окружная │окружная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Карьковский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │здравпункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│24. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 92 │ 367 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 3 681 024 │

│ │государственное │государственное │область, с.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Никола │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Мантуровская │"Мантуровская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │окружная │окружная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Никольский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │здравпункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│25. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 87 │ 287 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 4 081 910 │

│ │государственное │государственное │область, с.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Коткишево │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нейская │"Нейская районная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │больница" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Коткишевский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│26. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 82 │ 524 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 7 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Еленский │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нейская │"Нейская районная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │больница" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Первомайский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│27. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 90 │ 121 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 7 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Берендеево │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нерехтская │"Нерехтская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Берендеевский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│28. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 86,27 │ 334 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 5 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Клементьево, ул.│существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Свердлова, 27 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нерехтская │"Нерехтская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Клементьевский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│29. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 90 │ 257 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 7 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Марьинское │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нерехтская │"Нерехтская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Марьинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│30. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 86 │ 527 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 7 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Губачёво │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Окружная │"Окружная больница│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница │Костромского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Костромского │округа N 2"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │округа N 2" │Губачёвский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│31. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 81 │ 352 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 8 000 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Прибрежный │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Окружная │"Окружная больница│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница │Костромского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Костромского │округа N 2"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │округа N 2" │Прибрежный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│32. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 90 │ 2752 │ нет │ 200 │ 37 │посещений в │ 9 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Сухоногово, ул.│существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │70 лет Октября │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Окружная │"Окружная больница│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница │Костромского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Костромского │округа N 2"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │округа N 2" │Сухоноговская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │врачебная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │амбулатория │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│33. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 90 │ 643 │ нет │ 75 │ 10 │посещений в │ 5 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Гуляевка │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Островская │"Островская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Гуляевский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│34. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 89 │ 297 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 3 850 042 │

│ │государственное │государственное │область, п.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Красная Поляна │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Островская │"Островская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Краснополянский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│35. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 86 │ 262 │ нет │ 110 │ 30 │посещений в │ 7 425 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Корцово │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Солигаличская │"Солигаличская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Корцовская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │врачебная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │амбулатория │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│36. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 88 │ 333 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 5 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Воронье, ул.│существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Новая, 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Судиславская │"Судиславская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Воронский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│37. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 84 │ 750 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 5 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Глебово, ул.│существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Центральная, 7а │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Судиславская │"Судиславская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Глебовский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│38. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 82 │ 347 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 5 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, д.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Калинки, ул.│существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Центральная, 43а│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Судиславская │"Судиславская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Калинковский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│39. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 90 │ 1630 │ нет │ 89 │ 9 │посещений в │ 10 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Раслово │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Судиславская │"Судиславская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Расловская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │врачебная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │амбулатория │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│40. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 89 │ 315 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 4 074 022 │

│ │государственное │государственное │область, с.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Андреевское │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Сусанинская │"Сусанинская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Андреевский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│41. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 90 │ 680 │ нет │ 110 │ 40 │посещений в │ 8 360 000 │

│ │государственное │государственное │область, п. Якша│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │ │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Чухломская │"Чухломская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Введенская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │врачебная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │амбулатория │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│42. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 81 │ 222 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 3 762 292 │

│ │государственное │государственное │область, с.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Верхнеспасское │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Шарьинская │"Шарьинская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │окружная │окружная больница│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница имени│имени Каверина│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Каверина В.Ф." │В.Ф." │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Верхне-Спасский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│43. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 83 │ 240 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 4 467 376 │

│ │государственное │государственное │область, с.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Заболотье │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Шарьинская │"Шарьинская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница имени│имени Каверина│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Каверина В.Ф." │В.Ф." │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Заболотский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│44. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 81 │ 2189 │ нет │ 200 │ 45 │посещений в │ 9 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, п.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Зебляки, ул.│существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Ленина, 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Шарьинская │"Шарьинская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │окружная │окружная больница│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница имени│имени Каверина│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Каверина В.Ф." │В.Ф." │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Зебляковская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │врачебная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │амбулатория │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│45. │Областное │Областное │Костромская │новое │ - │ 178 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 8 300 000 │

│ │государственное │государственное │область, р-н│приобретение и│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Костромской, д.│монтаж │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Клюшниково │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Окружная │"Окружная больница│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница │Костромского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Костромского │округа N 2"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │округа N 2" │Клюшниковский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│46. │Областное │Областное │Костромская │новое │ - │ 250 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 6 552 455 │

│ │государственное │государственное │область, р-н│приобретение и│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Сусанинский, д.│монтаж │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Медведки │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Сусанинская │"Сусанинская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Медведковский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерский пункт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│47. │Областное │Областное │Костромская │новое │ - │ 251 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 6 552 557 │

│ │государственное │государственное │область, р-н│приобретение и│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Сусанинский, д.│монтаж │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │Попадьино │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Сусанинская │"Сусанинская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Попадьинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│48. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 70 │ 376 │ нет │ 89 │ 10 │посещений в │ 7 500 000 │

│ │государственное │государственное │область, с.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Армёнки │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нерехтская │"Нерехтская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница" │Арменский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │акушерский пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│49. │Областное │Областное │Костромская │приобретение и│ 90 │ 3033 │ нет │ 500 │ 60 │посещений в │ 30 132 700 │

│ │государственное │государственное │область, с.│монтаж взамен│ │ │ │ │ │ смену │ │

│ │бюджетное │бюджетное │Пыщуг │существующего │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение │учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здравоохранения │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Шарьинская │"Шарьинская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центральная │центральная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районная │районная больница│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница имени│имени Каверина│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Каверина В.Ф." │В.Ф." │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Пыщугская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │врачебная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │амбулатория │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─

│ │ИТОГО │ │ │ │ │ │ │ 4528 │ │ │ 336 744 829 │

└────┴────────────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴─

────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─

│ Консолидированный бюджет, в том числе по годам: │Планируемая │ Федеральный бюджет, в том числе по годам: │Планируемая │

│ │ стоимость │ │ стоимость │

│ │ работ │ │ работ │

│ │(федеральный│ │ (средства │

│ │ бюджет) │ │регионально-│

│ │ │ │го бюджета) │

────┼───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ ├───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────────┤ │

│ 2021 │ 2022 │ 2023 │ 2024 │ 2025 │ │ 2021 │ 2022 │ 2023 │ 2024 │ 2025 │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

│ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

1. │ 0 │ 7 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 331 250 │ 0 │ 7 331 250 │ 0 │ 0 │ 0 │ 168 750 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

2. │ 0 │ 7 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 331 250 │ 0 │ 7 331 250 │ 0 │ 0 │ 0 │ 168 750 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

3. │ 5 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 376 250 │ 5 376 250 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 123 750 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

4. │ 5 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 376 250 │ 5 376 250 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 123 750 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

5. │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 619 340 │ 0 │ 5 492 760 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 492 760 │ 0 │ 126 580 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

6. │ 5 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 376 250 │ 5 376 250 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 123 750 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

7. │ 0 │ 8 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 8 308 430 │ 0 │ 8 308 430 │ 0 │ 0 │ 0 │ 191 570 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

8. │ 0 │ 7 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 331 000 │ 0 │ 7 331 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 169 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

9. │ 5 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 376 250 │ 5 376 250 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 123 750 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

10. │ 9 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 9 286 250 │ 9 286 250 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 213 750 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

11. │ 0 │ 7 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 331 000 │ 0 │ 7 331 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 169 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

12. │ 5 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 376 250 │ 5 376 250 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 123 750 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

13. │ 4 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 399 030 │ 4 399 030 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 100 970 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

14. │ 0 │ 7 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 331 000 │ 0 │ 7 331 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 169 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

15. │ 0 │ 7 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 331 000 │ 0 │ 7 331 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 169 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

16. │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 619 340 │ 0 │ 5 492 760 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 492 760 │ 0 │ 126 580 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

17. │ 5 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 376 000 │ 5 376 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 124 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

18. │ 0 │ 7 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 331 000 │ 0 │ 7 331 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 169 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

19. │ 0 │ 0 │ 4 280 806 │ 0 │ 0 │ 4 184 488 │ 0 │ 0 │4 184 488 │ 0 │ 0 │ 96 318 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

20. │ 4 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 398 000 │ 4 398 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 102 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

21. │ 0 │ 0 │ 3 985 965 │ 0 │ 0 │ 3 896 281 │ 0 │ 0 │3 896 281 │ 0 │ 0 │ 89 684 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

22. │ 5 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 376 000 │ 5 376 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 124 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

23. │ 5 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 376 000 │ 5 376 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 124 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

24. │ 0 │ 0 │ 3 681 024 │ 0 │ 0 │ 3 598 201 │ 0 │ 0 │3 598 201 │ 0 │ 0 │ 82 823 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

25. │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 081 910 │ 0 │ 3 989 960 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 989 960 │ 0 │ 91 950 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

26. │ 0 │ 7 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 331 000 │ 0 │ 7 331 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 169 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

27. │ 0 │ 7 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 331 000 │ 0 │ 7 331 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 169 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

28. │ 5 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 376 000 │ 5 376 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 124 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

29. │ 0 │ 7 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 331 000 │ 0 │ 7 331 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 169 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

30. │ 0 │ 7 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 331 000 │ 0 │ 7 331 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 169 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

31. │ 0 │ 8 000 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 820 000 │ 0 │ 7 820 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 180 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

32. │ 9 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 9 286 000 │ 9 286 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 214 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

33. │ 0 │ 5 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 376 000 │ 0 │ 5 376 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 124 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

34. │ 0 │ 0 │ 3 850 042 │ 0 │ 0 │ 3 763 400 │ 0 │ 0 │3 763 400 │ 0 │ 0 │ 86 642 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

35. │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 425 000 │ 0 │ 7 257 740 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 257 740 │ 0 │ 167 260 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

36. │ 5 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 376 000 │ 5 376 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 124 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

37. │ 5 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 376 000 │ 5 376 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 124 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

38. │ 5 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 376 000 │ 5 376 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 124 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

39. │ 0 │10 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 10 263 700 │ 0 │10 263 700 │ 0 │ 0 │ 0 │ 236 300 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

40. │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 074 022 │ 0 │ 3 982 250 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 982 250 │ 0 │ 91 772 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

41. │ 0 │ 0 │ 8 360 000 │ 0 │ 0 │ 8 171 200 │ 0 │ 0 │8 171 200 │ 0 │ 0 │ 188 800 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

42. │ 0 │ 0 │ 3 762 292 │ 0 │ 0 │ 3 677 630 │ 0 │ 0 │3 677 630 │ 0 │ 0 │ 84 662 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

43. │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 467 376 │ 0 │ 4 366 740 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 366 740 │ 0 │ 100 636 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

44. │ 9 500 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 9 286 000 │ 9 286 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 214 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

45. │ 0 │ 8 300 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 8 113 000 │ 0 │ 8 113 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 187 000 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

46. │ 0 │ 0 │ 0 │ 6 552 455 │ 0 │ 6 404 850 │ 0 │ 0 │ 0 │ 6 404 850 │ 0 │ 147 605 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

47. │ 0 │ 0 │ 0 │ 6 552 557 │ 0 │ 6 404 940 │ 0 │ 0 │ 0 │ 6 404 940 │ 0 │ 147 617 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

48. │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 500 000 │ 0 │ 7 331 250 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 331 050 │ 0 │ 168 750 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

49. │ 0 │ 0 │ 0 │16 368 100 │13 764 600 │ 28 387 450 │ 0 │ 0 │ 0 │15 999 350 │12 388 100│ 1 745 250 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─

Ито-│103 500 000│123 300 000│27 920 129 │68 260 100 │13 764 600 │328 093 060 │101 168 530│120 522 630│27 291 200│66 722 400 │12 388 100│ 8 651 769 │

го │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴────────────┴─

────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┐

│ Региональный бюджет, в том числе по годам: │ Не │ Не софинансируемые за счет средств федерального │ Общий объем │Запланированный│

│ │софинансируемые │ бюджета расходы субъекта Российской Федерации в части │финансирования│год завершения │

│ │за счет средств │ мероприятий по монтажу быстровозводимых модульных │объекта (сумма│мероприятия по │

│ │ федерального │ конструкций, в том числе по годам: │ столбцов 18, │ объекту │

│ │бюджета расходы │ │ 24 и 30) │ │

│ │ субъекта │ │ │ │

│ │ Российской │ │ │ │

│ │ Федерации │ │ │ │

────┼───────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────┤ ├────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────────┤ │ │

│ 2021 │ 2022 │ 2023 │ 2024 │ 2025 │ │ 2021 │ 2022 │ 2023 │ 2024 │ 2025 │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

│ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

1. │ 0 │ 168 750 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 500 000 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

2. │ 0 │ 168 750 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 500 000 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

3. │ 123 750 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 313427 │ 313427 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 813 427 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

4. │ 123 750 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 500 000 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

5. │ 0 │ 0 │ 0 │ 126 580 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 619 340 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

6. │ 123 750 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 500 000 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

7. │ 0 │ 191 570 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 8 500 000 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

8. │ 0 │ 169 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 500 000 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

9. │ 123 750 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 138 931 │ 138 931 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 638 931 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

10. │ 213 750 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 730 108 │ 2 730 108 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 12 230 108 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

11. │ 0 │ 169 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 500 000 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

12. │ 123 750 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 500 000 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

13. │ 100 970 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 846 550 │ 846 550 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 346 550 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

14. │ 0 │ 169 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 500 000 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

15. │ 0 │ 169 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 500 000 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

16. │ 0 │ 0 │ 0 │ 126 580 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 619 340 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

17. │ 124 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 974 640 │ 974 640 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 6 474 640 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

18. │ 0 │ 169 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 500 000 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

19. │ 0 │ 0 │ 96 318 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 280 806 │ 2023 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

20. │ 102 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 500 000 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

21. │ 0 │ 0 │ 89 684 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 985 965 │ 2023 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

22. │ 124 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 500 000 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

23. │ 124 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 500 000 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

24. │ 0 │ 0 │ 82 823 │ 0 │ 0 │ 1 938 900 │ 0 │ 0 │1 938 900 │ 0 │ 0 │ 5 619 924 │ 2023 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

25. │ 0 │ 0 │ 0 │ 91 950 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 081 910 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

26. │ 0 │ 169 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 500 000 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

27. │ 0 │ 169 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 500 000 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

28. │ 124 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 627 704 │ 627 704 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 6 127 704 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

29. │ 0 │ 169 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 500 000 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

30. │ 0 │ 169 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 500 000 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

31. │ 0 │ 180 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 8 000 000 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

32. │ 214 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 29 094 690 │ 29 094 690 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 38 594 690 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

33. │ 0 │ 124 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 500 000 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

34. │ 0 │ 0 │ 86 642 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 850 042 │ 2023 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

35. │ 0 │ 0 │ 0 │ 167 260 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 425 000 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

36. │ 124 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 354 872 │ 354 872 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 854 872 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

37. │ 124 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 500 000 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

38. │ 124 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 500 000 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

39. │ 0 │ 236 300 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 10 500 000 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

40. │ 0 │ 0 │ 0 │ 91 772 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 074 022 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

41. │ 0 │ 0 │ 188 800 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 8 360 000 │ 2023 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

42. │ 0 │ 0 │ 84 662 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 762 292 │ 2023 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

43. │ 0 │ 0 │ 0 │ 100 636 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 467 376 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

44. │ 214 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 714 309 │ 2 714 309 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 12 214 309 │ 2021 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

45. │ 0 │ 187 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 8 300 000 │ 2022 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

46. │ 0 │ 0 │ 0 │ 147 605 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 6 552 455 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

47. │ 0 │ 0 │ 0 │ 147 617 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 6 552 557 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

48. │ 0 │ 0 │ 0 │ 168 950 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 500 000 │ 2024 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

49. │ 0 │ 0 │ 0 │ 368 750 │ 1 376 500 │ 11 134 600 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │11 134 600 │ 41 267 300 │ 2025 │

────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤

Ито-│ 2 331 470 │ 2 777 370 │ 628 929 │ 1 537 700 │ 1 376 500 │ 50 868 731 │ 37 795 231 │ 0 │1 938 900 │ 0 │11 134 600 │ 387 613 560 │ │

го │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴───────────────┘

Приложение N 8

к Региональной программе

"Модернизация первичного звена

здравоохранения Костромской области"

ОСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

на базе которых оказывается первичная медико-санитарная

помощь, а также центральных районных и районных больниц

оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом

особых потребностей инвалидов и других групп населения

с ограниченными возможностями здоровья

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации Костромской области  от 05.02.2024 [N 21-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=123653&date=11.04.2025&dst=100129&field=134), от 05.11.2024 [N 384-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100145&field=134), от 17.02.2025 [N 55-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100099&field=134)) |  |

Таблица N 1

Перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ),

отсутствующих в соответствии с утвержденными порядками,

положениями и правилами в медицинских организациях,

подведомственных органам исполнительной власти субъекта

Российской Федерации, и (или) муниципальных медицинских

организациях, расположенных на территории субъекта

Российской Федерации, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных

структурных подразделениях, центральных районных

и районных больницах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Полное наименование медицинской организации | ИНН | Тип медицинской организации в соответствии с номенклатурой медицинской организации | Здание или сооружение, в котором планируется разместить медицинское изделие | Фактический адрес здания | Наименование населенного пункта, в котором располагается структурное подразделение | Численность населения населенного пункта, в котором расположена медицинская организация, чел. | Наименование структурного подразделения | Вид кабинета (отделения) | Условия оказания медицинской помощи (стационарно/амбулаторно) | Наименование медицинского изделия | Нормативно-правовой акт, в соответствии с которым планируется приобретение медицинского изделия | Требуемое количество медицинского изделия, ед. | Планируемая дата приобретения (месяц, год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | 4421002360 | Государственная | Здание поликлиники | Костромская область, п. Островское, ул. Больничная, 9а, литера Ш | п. Островское | 4 598 | Поликлиническое отделение | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 11.2021 |
| 2. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгореченская городская больница" | 4401004585 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Волгореченск, ул. Пионерская, 5/7, стр. 2 | г. Волгореченск | 16 280 | Инструментально-диагностическое подразделение | УЗИ | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2021 |
| 3. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солигаличская районная больница" | 4426001071 | Государственная | Здание поликлиники | Костромская область, г. Солигалич, ул. Коммунистическая, 52 Литер Б | г. Солигалич | 5 918 | Амбулаторное подразделение | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2021 |
| 4. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | 4423000898 | Государственная | ОГБУЗ "Парфеньевская районная больница" | Костромская область, с. Парфеньево, ул. Ленина, 58 | с. Парфеньево | 2 203 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2021 |
| 5. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Государственная | Городская поликлиника (взрослая и детская) | Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, 134 | г. Шарья | 23 544 | Поликлиника | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2021 |
| 6. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | Павинское отделение ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, с. Павино, ул. Больничная, 7 | с. Павино | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Павинское отделение) | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2021 |
| 7. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | 4416001202 | Государственная | ОГБУЗ "Макарьевская РБ" | Костромская область, г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, 23 | г. Макарьев | 6 458 | Поликлиническое отделение | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2021 |
| 8. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Здание травматологического корпуса (Литер Л) | Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 77 (литер л) | г. Кострома | 270 410 | Поликлиническое отделение травматологии и ортопедии | Травматологические  (ортопедические) | Амбулаторно | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2022 |
| 9. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | Павинское отделение ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, с. Павино, ул. Больничная, 7 | с. Павино | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Павинское отделение) | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 2 | 12.2022 |
| 10. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Детская поликлиника N 6 | Костромская область, г. Кострома, ул. Гагарина, 23 | г. Кострома | 270 410 | Детская поликлиника N 6 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2022 |
| 11. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Отделение 1 поликлиники взрослых N 1 | Костромская область, г. Кострома, ул. Фестивальная, 28 | г. Кострома | 270 410 | Отделение 1 поликлиники взрослых N 1 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2022 |
| 12. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Нерехта, ул. Красноармейская, 40, лит. а2, а1, А, а | г. Нерехта | 20 929 | Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики (1) | УЗИ | Амбулаторно | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2022 |
| 13. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Здание профилактория | Костромская область, г. Кострома, ул. Запрудня, 15 | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 3 | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2022 |
| 14. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Поликлиника взрослых N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Коммунаров, 4, стр. А | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 3 | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 2 | 12.2022 |
| 15. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Нерехта, ул. Красноармейская, 40, лит. а2, а1, А, а | г. Нерехта | 20 929 | Поликлиника | Гастроэнтерологические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 2 | 12.2022 |
| 16. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Государственная | Городская поликлиника (взрослая и детская) | Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, 134 | г. Шарья | 23 544 | Поликлиника | Кардиологические | Амбулаторно | Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 2 | 12.2023 |
| 17. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Государственная | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Мантуровская ОБ" | Костромская область, г. Мантурово, ул. Нагорная, 18 | г. Мантурово | 14 738 | Поликлиника | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 2 | 12.2023 |
| 18. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Здание главного корпуса | Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 | г. Кострома | 270 410 | Отделение функциональной диагностики | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 2 | 12.2023 |
| 19. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Детская поликлиника  N 2 | Костромская область, г. Кострома, п. Новый, д. 16, лит. А | г. Кострома | 270 410 | Детская поликлиника N 2 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2023 |
| 20. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Детская поликлиника  N 4 | Костромская область, г. Кострома, ул. Беговая, 27 | г. Кострома | 270 410 | Детская поликлиника N 4 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 2 | 12.2023 |
| 21. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Детская поликлиника  N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Водяная, 29а | г. Кострома | 270 410 | Детская поликлиника N 3 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2023 |
| 22. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Здание профилактория | Костромская область, г. Кострома, ул. Запрудня, 15 | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 3 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 3 | 12.2023 |
| 23. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Поликлиника взрослых N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Водяная, 29а | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 3 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 5 | 12.2023 |
| 24. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" | 4413000627 | Государственная | Амбулаторно-поликлиническое отделение | 157440 Костромская область, г. Кологрив, ул. Центральная д. 2 | г. Кологрив | 4 659 | Амбулаторно-поликлиническое подразделение | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 2 | 12.2023 |
| 25. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Больничный комплекс | Костромская область, г. Буй, ул. 9 Января, 42 | г. Буй | 23 225 | Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, рентген служба, флюорография | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2023 |
| 26. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Детская поликлиника N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Водяная, 29а | г. Кострома | 270 410 | Детская поликлиника N 3 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2023 |
| 27. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгореченская городская больница" | 4401004585 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Волгореченск, ул. Пионерская, 5/7, стр. 2 | г. Волгореченск | 16 280 | Инструментально-диагностическое подразделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2023 |
| 28. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, п. Вохма, ул. Первомайская, 51 | п. Вохма | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Вохомское отделение) | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2023 |
| 29. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Государственная | Городская поликлиника (взрослая и детская) | Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, 134 | г. Шарья | 23 544 | Эндоскопическое отделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2023 |
| 30. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгореченская городская больница" | 4401004585 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Волгореченск, ул. Пионерская, 5/7, стр. 2 | г. Волгореченск | 16 280 | Отделение функциональной диагностики | Функциональной диагностики и кардиографии | Амбулаторно | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2023 |
| 31. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | Здание (поликлиника) | Костромская область, г. Галич,  ул. Фестивальная, 1/9 | г. Галич | 16 754 | Отделение эндоскопии | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2023 |
| 32. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | Здание (поликлиника) | Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная, 1/9 | г. Галич | 16 754 | Отделение эндоскопии | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2023 |
| 33. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Нерехта, ул. Красноармейская, 40, лит. а2, а1, А, а | г. Нерехта | 20 929 | Поликлиника | Гастроэнтерологические | Амбулаторно | Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2023 |
| 34. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Государственная | Городская поликлиника (взрослая и детская) | Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, 134 | г. Шарья | 23 544 | Поликлиника | Кардиологические | Амбулаторно | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 2 | 12.2023 |
| 35. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Поликлиника взрослых N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Коммунаров, 4, стр. В | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 3 | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2023 |
| 36. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | 4421002360 | Государственная | Здание поликлиники | Костромская область, п. Островское, ул. Больничная, 9а, литера Ш | п. Островское | 4 598 | поликлиническое отделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2023 |
| 37. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Государственная | Городская поликлиника (взрослая и детская) | Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, 134 | г. Шарья | 23 544 | Эндоскопическое отделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2023 |
| 38. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Государственная | Городская поликлиника (взрослая и детская) | Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, 134 | г. Шарья | 23 544 | Эндоскопическое отделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2023 |
| 39. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Здание главного корпуса | Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 | г. Кострома | 270 410 | Эндоскопическое отделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2023 |
| 40. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | Боговаровское отделение ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, с. Боговарово, пер. Больничный, 2 | с. Боговарово | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Боговаровское отделение) | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2023 |
| 41. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Здание главного корпуса | Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 | г. Кострома | 270 410 | Отделение функциональной диагностики | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно, Стационарно | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 5 | 12.2023 |
| 42. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Больничный комплекс | Костромская область, г. Буй,  ул. 9 Января, 42 | г. Буй | 23 225 | Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, рентген служба, флюорография | Функциональной диагностики и кардиографии | Амбулаторно | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2023 |
| 43. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Больничный комплекс | Костромская область, г. Буй, ул. 9 Января, 42 | г. Буй | 23 225 | Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, рентген-служба, флюорография | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2023 |
| 44. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Государственная | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Мантуровская ОБ" | Костромская область, г. Мантурово, ул. Нагорная, 18 | г. Мантурово | 14 738 | Поликлиника | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2023 |
| 45. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Больничный комплекс | Костромская область, г. Буй,  ул. 9 Января, 42 | г. Буй | 23 225 | Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, рентген-служба, флюорография | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2023 |
| 46. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Нея,  тер. Больницы, 12, стр. 4 | г. Нея | 8 515 | Поликлиника для обслуживания взрослого населения | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2023 |
| 47. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Поликлиника г.п.п. Чистые Боры | Костромская область, п.г.т. Чистые Боры, б-р Строителей, 8 | п.г.т. Чистые Боры | 23 225 | Поликлиника г.п.п. Чистые Боры | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2023 |
| 48. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | 4416001202 | Государственная | ОГБУЗ "Макарьевская РБ" | Костромская область, г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, 23 | г. Макарьев | 6 458 | Поликлиническое отделение | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2024 |
| 49. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская центральная районная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Государственная | Городская поликлиника (взрослая и детская) | Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, 134 | г. Шарья | 23 544 | Поликлиника | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический пневмотонометр | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2024 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100147&field=134) администрации Костромской области от 05.11.2024 N 384-а) | | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгореченская городская больница" | 4401004585 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Волгореченск, ул. Пионерская, 5/7, стр. 2 | г. Волгореченск | 16 280 | Амбулаторное подразделение | Отоларингологические | Амбулаторно | Риноскоп, риноларингофиброскоп | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2024 |
| 51. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Детская поликлиника N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Водяная, 29а | г. Кострома | 270 410 | Детская поликлиника N 3 | Отоларингологические | Амбулаторно | Риноскоп, риноларингофиброскоп | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2024 |
| 52. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Нея,  тер. Больницы, 12, стр. 4 | г. Нея | 8 515 | Поликлиника для обслуживания взрослого населения | Отоларингологические | Амбулаторно | Риноскоп, риноларингофиброскоп | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2024 |
| 53. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | 4428001180 | Государственная | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Сусанинская РБ" | Костромская область, п.г.т. Сусанино, ул. Карла Маркса, 47 | п.г.т. Сусанино | 3 010 | Амбулаторно-поликлиническое подразделение | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический пневмотонометр | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2024 |
| 54. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | 4412000448 | Государственная | Здание поликлиники нежилое | Костромская область, п.г.т. Кадый, ул. Макарьевская, 80 лит. Б | п.г.т. Кадый | 3 403 | Амбулаторно-поликлиническое | Отоларингологические | Амбулаторно | Риноскоп, риноларингофиброскоп | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2024 |
| 55. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Больничный комплекс | Костромская область, г. Буй,  ул. 9 Января, 42 | г. Буй | 23 225 | Поликлиника для взрослых | Отоларингологические | Амбулаторно | Риноскоп, риноларингофиброскоп | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2024 |
| 56. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | 4428001180 | Государственная | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Сусанинская РБ" | Костромская область, п.г.т. Сусанино, ул. Карла Маркса, 47 | п.г.т. Сусанино | 3 010 | Амбулаторно-поликлиническое подразделение | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 57. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | Боговаровское отделение ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, с. Боговарово, пер. Больничный, 2 | с. Боговарово | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Боговаровское отделение) | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 58. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Здание главного лечебного 5-эт. корпуса | Костромская область, г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д. 29/61, лит. В | г. Кострома | 270 410 | Эндоскопическое отделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 59. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Поликлиника взрослых N 1 | Костромская область, г. Кострома, ул. Профсоюзная, 10 | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 1 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 2 | 12.2025 |
| 60. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Поликлиника взрослых N 1 | Костромская область, г. Кострома, ул. Профсоюзная, 10 | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 1 | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический рефрактометр | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 61. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солигаличская районная больница" | 4426001071 | Государственная | Здание поликлиники | Костромская область, г. Солигалич, ул. Коммунистическая, 52  Литер Б | г. Солигалич | 5 918 | Амбулаторное подразделение | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 62. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгореченская городская больница" | 4401004585 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Волгореченск, ул. Пионерская, 5/7, стр. 2 | г. Волгореченск | 16 280 | Амбулаторное подразделение | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический рефрактометр | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 63. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | 4416001202 | Государственная | ОГБУЗ "Макарьевская РБ" | Костромская область, г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, 23 | г. Макарьев | 6 458 | Поликлиническое отделение | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 64. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Терапевтический корпус (Литер Ж) | Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 77 (литер ж) | г. Кострома | 270 410 | Эндоскопическое отделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 65. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Терапевтический корпус (Литер Ж) | Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 77 (литер ж) | г. Кострома | 270 410 | Эндоскопическое отделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 66. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | 4428001180 | Государственная | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Сусанинская РБ" | Костромская область, п.г.т. Сусанино, ул. Карла Маркса, 47 | п.г.т. Сусанино | 3 010 | Амбулаторно-поликлиническое подразделение | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический рефрактометр | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 67. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгореченская городская больница" | 4401004585 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Волгореченск, ул. Пионерская, 5/7, стр. 2 | г. Волгореченск | 16 280 | Отделение функциональной диагностики | Функциональной диагностики и кардиографии | Амбулаторно | Стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 68. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Поликлиника взрослых N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Коммунаров, 4, стр. А | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 3 | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический рефрактометр | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 69. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгореченская городская больница" | 4401004585 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Волгореченск, ул. Пионерская, 5/7, стр. 2 | г. Волгореченск | 16 280 | Отделение функциональной диагностики | Функциональной диагностики и кардиографии | Амбулаторно | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 70. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | Здание (поликлиника) | Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная, 1/9 | г. Галич | 16 754 | Поликлиника | Кардиологические | Амбулаторно | Стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 2 | 12.2025 |
| 71. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская центральная районная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Государственная | Городская поликлиника (взрослая и детская) | Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, 134 | г. Шарья | 23 544 | Поликлиника | Кардиологические | Амбулаторно | Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100148&field=134) администрации Костромской области от 05.11.2024 N 384-а) | | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, п. Вохма, ул. Первомайская, 51 | п. Вохма | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Вохомское отделение) | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 73. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Нерехта, ул. Красноармейская, 40, лит. а2, а1, А, а | г. Нерехта | 20 929 | Поликлиника | Кардиологические | Амбулаторно | Стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 74. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Нерехта, ул. Красноармейская, 40, лит. а2, а1, А, а | г. Нерехта | 20 929 | Поликлиника | Кардиологические | Амбулаторно | Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 75. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Нерехта, ул. Красноармейская, 40, лит. а2, а1, А, а | г. Нерехта | 20 929 | Поликлиника | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический рефрактометр | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 76. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Нея, тер. Больницы, 12, стр. 4 | г. Нея | 8 515 | Поликлиника для обслуживания взрослого населения | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 77. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Нея, тер. Больницы, 12, стр. 4 | г. Нея | 8 515 | Поликлиника для обслуживания взрослого населения | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 78. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Отделение 3 поликлиники взрослых N 1 | Костромская область, г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, 35 | г. Кострома | 270 410 | Отделение N 3 поликлиники взрослых N 1 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 79. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | ОГБУЗ "Галичская центральная районная больница" | Костромская область, г. Галич,  ул. Фестивальная, 1 | г. Галич | 16 754 | Отделение лучевой диагностики | УЗИ | Амбулаторно | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 80. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | 4428001180 | Государственная | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Сусанинская РБ" | Костромская область, п.г.т. Сусанино, ул. Карла Маркса, 47 | п.г.т. Сусанино | 3 010 | Амбулаторно-поликлиническое подразделение | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 81. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Поликлиника взрослых N 1 | Костромская область, г. Кострома, ул. Профсоюзная, 10 | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 1 | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 82. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Поликлиника взрослых N 4 | Костромская область, г. Кострома, ул. Самоковская, 8 | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 4 | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 83. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" | 4408000188 | Государственная | Нежилое строение (больница) | Костромская область, п. Антропово, ул. Октябрьская, 25 | п. Антропово | 2 950 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 84. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, п. Вохма, ул. Первомайская, 51 | п. Вохма | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Вохомское отделение) | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 85. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | 4412000448 | Государственная | Здание поликлиники нежилое | Костромская область, п.г.т. Кадый, ул. Макарьевская, 80, лит. Б | п.г.т. Кадый | 3 403 | Амбулаторно-поликлиническое | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 86. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | 4416001202 | Государственная | ОГБУЗ "Макарьевская РБ" | Костромская область, г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, 23 | г. Макарьев | 6 458 | Поликлиническое отделение | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 87. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Нея, тер. Больницы, 12, стр. 4 | г. Нея | 8 515 | Поликлиника для обслуживания взрослого населения | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 88. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Здание главного корпуса | Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 | г. Кострома | 270 410 | Эндоскопическое отделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 4 | 12.2025 |
| 89. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Больничный комплекс | Костромская область, г. Буй, ул. 9 Января, 42 | г. Буй | 23 225 | Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, рентген служба, флюорография | УЗИ | Амбулаторно | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 90. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Терапевтический корпус (Литер Ж) | Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 77 (литер ж) | г. Кострома | 270 410 | Эндоскопическое отделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Монитор | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 2 | 12.2025 |
| 91. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Здание главного лечебного 5-эт. корпуса | Костромская область, г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д. 29/61, лит. В | г. Кострома | 270 410 | Эндоскопическое отделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Монитор | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 2 | 12.2025 |
| 92. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Здание главного лечебного 5-эт. корпуса | Костромская область, г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д. 29/61, лит. В | г. Кострома | 270 410 | Эндоскопическое отделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 93. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Здание главного лечебного 5-эт. корпуса | Костромская область, г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д. 29/61, лит. В | г. Кострома | 270 410 | Эндоскопическое отделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Видеопроцессор | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 2 | 12.2025 |
| 94. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | Здание (поликлиника) | Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная, 1/9 | г. Галич | 16 754 | Поликлиника | Кардиологические | Амбулаторно | Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 2 | 12.2025 |
| 95. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Поликлиника взрослых N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Коммунаров, 4, стр. А | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 3 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 96. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская центральная районная больница" | 4404001078 | Государственная | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Мантуровская ОБ" | Костромская область, г. Мантурово, ул. Нагорная, 18 | г. Мантурово | 14 738 | Поликлиника | Кардиологические | Амбулаторно | Стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100149&field=134) администрации Костромской области от 05.11.2024 N 384-а) | | | | | | | | | | | | | | |
| 97. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Здание главного корпуса | Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 | г. Кострома | 270 410 | Отделение ультразвуковой исследований | УЗИ | Амбулаторно | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 98. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | 4423000898 | Государственная | ОГБУЗ "Парфеньевская районная больница" | Костромская область, с. Парфеньево, ул. Ленина, 58 | с. Парфеньево | 2 203 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Отделение медицинской профилактики (кабинет) | Амбулаторно | Стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 99. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солигаличская районная больница" | 4426001071 | Государственная | Здание поликлиники | Костромская область, г. Солигалич, ул. Коммунистическая, 52 Литер Б | г. Солигалич | 5 918 | Амбулаторное подразделение | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 100. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | 4423000898 | Государственная | ОГБУЗ "Парфеньевская районная больница" | Костромская область, с. Парфеньево, ул. Ленина, 58 | с. Парфеньево | 2 203 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 101. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Отделение 2 поликлиники взрослых N 1 | Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, 11 | г. Кострома | 270 410 | Отделение 2 поликлиники взрослых N 1 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 102. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Поликлиника взрослых N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Коммунаров, 4, стр. А | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 3 | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 103. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Поликлиника взрослых N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Коммунаров, 4, стр. А | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 3 | Эндоскопические | Амбулаторно | Монитор | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 104. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Поликлиника взрослых N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Коммунаров, 4, стр. А | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 3 | Эндоскопические | Амбулаторно | Видеопроцессор | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 105. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Здание главного корпуса | Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 | г. Кострома | 270 410 | Эндоскопическое отделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Монитор | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 106. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Терапевтический корпус (Литер Ж) | Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 77 (литер ж) | г. Кострома | 270 410 | Эндоскопическое отделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Видеопроцессор | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 2 | 12.2025 |
| 107. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Здание главного корпуса | Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический рефрактометр | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
| 108. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Здание главного корпуса | Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 | г. Кострома | 270 410 | Эндоскопическое отделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Видеопроцессор | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 1 | 12.2025 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |  |

Таблица N 1.2

Перечень медицинских организаций, участвующих в региональной

программе модернизации первичного звена здравоохранения

в части дооснащения медицинским оборудованием

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Полное наименование медицинской организации | Количество медицинских изделий, единиц | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего, 2021-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 2. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 4. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгореченская городская больница" | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 5. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 6. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 16 |
| 7. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 9. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская центральная районная больница" | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100151&field=134) администрации Костромской области от 05.11.2024 N 384-а) | | | | | | | |
| 10. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 11. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 12. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 0 | 3 | 14 | 1 | 11 | 29 |
| 13. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 |
| 14. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 15. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солигаличская районная больница" | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 16. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 17. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская центральная районная больница имени Каверина В.Ф." | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 10 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100152&field=134) администрации Костромской области от 05.11.2024 N 384-а) | | | | | | | |
| 18. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|  | ИТОГО | 7 | 11 | 48 | 8 | 63 | 137 |

Таблица N 2

Перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ),

подлежащих замене в связи с износом в соответствии

с утвержденными порядками, положениями и правилами

в медицинских организациях, подведомственных органам

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и (или)

муниципальных медицинских организациях, расположенных

на территории субъекта Российской Федерации, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их

обособленных структурных подразделениях, центральных

районных и районных больницах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Полное наименование медицинской организации | ИНН | Тип медицинской организации в соответствии с номенклатурой медицинской организации | Здание, в котором планируется разместить медицинское изделие | Фактический адрес здания | Наименование населенного пункта, в котором располагается структурное подразделение | Численность населения населенного пункта, в котором расположена медицинская организация, чел. | Наименование структурного подразделения | Вид кабинета (отделения) | Условия оказания медицинской помощи (стационарно/амбулаторно) | Наименование медицинского изделия | Количество медицинских изделий в наличии в медицинской организации, ед. | Количество медицинских изделий, подлежащих замене в связи с износом, ед. | Нормативный правовой акт, в соответствии с которым планируется приобретение медицинского изделия | Планируемая дата приобретения (месяц, год) (формат отражения данных мм.гггг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Здание главного корпуса | Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 | г. Кострома | 270 410 | Отделение ультразвуковой исследований | УЗИ | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2021 |
| 2. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Больничный комплекс | Костромская область, г. Буй, ул. 9 Января, 42 | г. Буй | 23 225 | Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, рентген служба, флюорография | УЗИ | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 2 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2021 |
| 3. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Поликлиника п.г.т. Чистые Боры | Костромская область, п.г.т. Чистые Боры, б-р Строителей, 8 | п.г.т. Чистые Боры | 23 225 | Поликлиника п.г.т. Чистые Боры | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2021 |
| 4. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Поликлиника взрослых N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Коммунаров, 4, стр. А | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 3 | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 3 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2021 |
| 5. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, п. Вохма, ул. Первомайская, 51 | п. Вохма | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Вохомское отделение) | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2021 |
| 6. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | Боговаровское отделение ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, с. Боговарово, пер. Больничный, 2 | с. Боговарово | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Боговаровское отделение) | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2021 |
| 7. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Государственная | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Мантуровская ОБ" | Костромская область, г. Мантурово, ул. Нагорная, 18 | г. Мантурово | 14 738 | Поликлиника | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2021 |
| 8. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгореченская городская больница" | 4401004585 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Волгореченск, ул. Пионерская, 5/7, стр. 2 | г. Волгореченск | 16 280 | Инструментально-диагностическое подразделение | УЗИ | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2021 |
| 9. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" | 4408000188 | Государственная | Нежилое строение (больница) | Костромская область, п. Антропово, ул. Октябрьская, 25 | п. Антропово | 2 950 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2021 |
| 10. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Отделение 1 поликлиники взрослых N 1 | Костромская область, г. Кострома, ул. Фестивальная, 28 | г. Кострома | 270 410 | Отделение 1 поликлиники взрослых N 1 | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 5 | 2 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2021 |
| 11. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Поликлиника взрослых N 4 | Костромская область, г. Кострома, ул. Самоковская, 8 | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 4 | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 4 | 2 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2021 |
| 12. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | 4427000095 | Государственная | нежилое строение Поликлиника | Костромская область, п.г.т. Судиславль, ул. Советская, 8б | п.г.т. Судиславль | 4 666 | Амбулаторное подразделение | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2021 |
| 13. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | 4412000448 | Государственная | Здание поликлиники нежилое | Костромская область, п.г.т. Кадый, ул. Макарьевская, 80, лит. Б | п.г.т. Кадый | 3 403 | Амбулаторно-поликлиническое | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2021 |
| 14. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | 4428001180 | Государственная | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Сусанинская РБ" | Костромская область, п.г.т. Сусанино, ул. Карла Маркса, 47 | п.г.т. Сусанино | 3 010 | Амбулаторно-поликлиническое подразделение | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2021 |
| 15. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Нея,  тер. Больницы, 12, стр. 4 | г. Нея | 8 515 | Поликлиника для обслуживания взрослого населения | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2021 |
| 16. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | ОГБУЗ "Галичская центральная районная больница" | Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная, 1 | г. Галич | 16 754 | Отделение лучевой диагностики | УЗИ | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 2 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2021 |
| 17. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Государственная | ОГБУЗ "Красносельская РБ" | Костромская область, п.г.т. Красное-на-Волге, ул. Ленина, 37 | п.г.т. Красное-на-Волге | 6 903 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2021 |
| 18. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Государственная | Городская поликлиника (взрослая и детская) | Костромская область, г. Шарья,  ул. Ленина, 134 | г. Шарья | 23 544 | Поликлиника | Кардиологические | Амбулаторно | Электрокардиограф  12-канальный | 2 | 2 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 19. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | 4423000898 | Государственная | ОГБУЗ "Парфеньевская районная больница" | Костромская область, с. Парфеньево, ул. Ленина, 58 | с. Парфеньево | 2 203 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Терапевта участкового кабинет | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | 2 | 2 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 20. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Детская поликлиника N 6 | Костромская область, г. Кострома, ул. Гагарина, 23 | г. Кострома | 270 410 | Детская поликлиника N 6 | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 21. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Отделение 3 поликлиники взрослых N 1 | Костромская область, г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, 35 | г. Кострома | 270 410 | Отделение N 3 поликлиники взрослых 1 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 22. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Поликлиника п.г.т. Чистые Боры | Костромская область, п.г.т. Чистые Боры, б-р Строителей, 8 | п.г.т. Чистые Боры | 23 225 | Поликлиника п.г.т. Чистые Боры | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 23. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | 4428001180 | Государственная | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Сусанинская РБ" | Костромская область, п.г.т. Сусанино, ул. Карла Маркса, 47 | п.г.т. Сусанино | 3 010 | Амбулаторно-поликлиническое подразделение | Отдел неотложной помощи (кабинет) | Амбулаторно | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 24. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Здание травматологического корпуса (Литер Л) | Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 77 (литер л) | г. Кострома | 270 410 | Поликлиническое отделение травматологии и ортопедии | Травматологические (ортопедические) | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 3 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 25. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | 4416001202 | Государственная | ОГБУЗ "Макарьевская РБ" | Костромская область, г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, 23 | г. Макарьев | 6 458 | Поликлиническое отделение | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф  12-канальный | 2 | 2 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 26. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгореченская городская больница" | 4401004585 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Волгореченск, ул. Пионерская, 5/7, стр. 2 | г. Волгореченск | 16 280 | Рентгенологическое отделение | Рентгенологические | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 27. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | ОГБУЗ "Галичская центральная районная больница" | Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная, 1 | г. Галич | 16 754 | Отделение функциональной диагностики | Функциональной диагностики и кардиографии | Амбулаторно | Электрокардиограф  12-канальный | 4 | 4 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 28. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Государственная | ОГБУЗ "Красносельская РБ" | Костромская область, п.г.т. Красное-на-Волге, ул. Ленина, 37 | п.г.т. Красное-на-Волге | 6 903 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | 5 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 29. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" | 4408000188 | Государственная | Нежилое строение (больница) | Костромская область, п. Антропово, ул. Октябрьская, 25 | п. Антропово | 2 950 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 30. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Детская поликлиника N 6 | Костромская область, г. Кострома, ул. Гагарина, 23 | г. Кострома | 270 410 | Детская поликлиника N 6 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 31. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Детская поликлиника N 1 | Костромская область, г. Кострома, ул. Димитрова, 4 | г. Кострома | 270 410 | Детская поликлиника N 1 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 32. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Отделение 1 поликлиники взрослых N 1 | Костромская область, г. Кострома, ул. Фестивальная, 28 | г. Кострома | 270 410 | Отделение 1 поликлиники взрослых N 1 | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 33. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Поликлиника взрослых N 1 | Костромская область, г. Кострома, ул. Профсоюзная, 10 | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 1 | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 34. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Поликлиника взрослых N 1 | Костромская область, г. Кострома, ул. Профсоюзная, 10 | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 1 | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 35. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Поликлиника взрослых N 4 | Костромская область, г. Кострома, ул. Самоковская, 8 | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 4 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф  12-канальный | 3 | 3 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 36. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Поликлиника взрослых N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Водяная, 29а | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 3 | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 37. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Поликлиника взрослых N 1 | Костромская область, г. Кострома, ул. Профсоюзная, 10 | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 1 | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 38. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Поликлиника взрослых N 1 | Костромская область, г. Кострома, ул. Профсоюзная, 10 | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 1 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | 6 | 5 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 39. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Поликлиника взрослых N 1 | Костромская область, г. Кострома, ул. Профсоюзная, 10 | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 1 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 | 2 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 40. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, п. Вохма, ул. Первомайская, 51 | п. Вохма | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Вохомское отделение) | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | 5 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 41. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Здание главного корпуса | Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 | г. Кострома | 270 410 | Рентгенологическое отделение | Рентгенологические | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 2 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 42. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Здание главного корпуса | Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 | г. Кострома | 270 410 | Рентгенологическое отделение | Рентгенологические | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 43. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Здание главного корпуса | Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 | г. Кострома | 270 410 | Рентгенологическое отделение | Рентгенологические | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 44. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Здание главного корпуса | Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 | г. Кострома | 270 410 | Отделение функциональной диагностики | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | 20 | 10 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 45. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Здание главного корпуса | Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 | г. Кострома | 270 410 | Отделение функциональной диагностики | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 2 | 2 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 46. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Больничный комплекс | Костромская область, г. Буй,  ул. 9 Января, 42 | г. Буй | 23 225 | Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, рентген-служба, флюорография | Функциональной диагностики и кардиографии | Амбулаторно | Электрокардиограф  12-канальный | 2 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 47. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Поликлиника взрослых N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Водяная, 29а | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 3 | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 48. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | 4428001180 | Государственная | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Сусанинская РБ" | Костромская область, п.г.т. Сусанино, ул. Карла Маркса, 47 | п.г.т. Сусанино | 3 010 | Амбулаторно-поликлиническое подразделение | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 49. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | 4412000448 | Государственная | Здание поликлиники нежилое | Костромская область, п.г.т. Кадый, ул. Макарьевская, 80 лит. Б | п.г.т. Кадый | 3 403 | Амбулаторно-поликлиническое | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 50. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | 4412000448 | Государственная | Здание поликлиники нежилое | Костромская область, п.г.т. Кадый, ул. Макарьевская, 80 лит. Б | п.г.т. Кадый | 3 403 | Амбулаторно-поликлиническое | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 51. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | Боговаровское отделение ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, с. Боговарово, пер. Больничный, 2 | с. Боговарово | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Боговаровское отделение) | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 52. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | 4421002360 | Государственная | Здание поликлиники | Костромская область, п. Островское, ул. Больничная, 9а, литера Ш | п. Островское | 4 598 | поликлиническое отделение | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | 2 | 2 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 53. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Детская поликлиника N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Водяная, 29а | г. Кострома | 270 410 | Детская поликлиника N 3 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф  12-канальный | 3 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 54. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Здание профилактория | Костромская область, г. Кострома, ул. Запрудня, 15 | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 3 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | 2 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 55. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | Павинское отделение ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, с. Павино,  ул. Больничная, 7 | с. Павино | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Павинское отделение) | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | 2 | 2 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 56. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Государственная | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Мантуровская ОБ" | Костромская область, г. Мантурово, ул. Нагорная, 18 | г. Мантурово | 14 738 | Поликлиника | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | 5 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 57. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" | 4408000188 | Государственная | Нежилое строение (больница) | Костромская область, п. Антропово, ул. Октябрьская, 25 | п. Антропово | 2 950 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | 2 | 2 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 58. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Государственная | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Мантуровская ОБ" | Костромская область, г. Мантурово, ул. Нагорная, 18 | г. Мантурово | 14 738 | Поликлиника | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 59. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" | 4408000188 | Государственная | Нежилое строение (больница) | Костромская область, п. Антропово, ул. Октябрьская, 25 | п. Антропово | 2 950 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 3 | 3 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 60. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгореченская городская больница" | 4401004585 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Волгореченск, ул. Пионерская, 5/7, стр. 2 | г. Волгореченск | 16 280 | Инструментально-диагностическое подразделение | Флюорографические | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 61. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгореченская городская больница" | 4401004585 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Волгореченск, ул. Пионерская, 5/7, стр. 2 | г. Волгореченск | 16 280 | Отделение функциональной диагностики | Функциональной диагностики и кардиографии | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | 1 | 2 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 62. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгореченская городская больница" | 4401004585 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Волгореченск, ул. Пионерская, 5/7, стр. 2 | г. Волгореченск | 16 280 | Отделение функциональной диагностики | Функциональной диагностики и кардиографии | Амбулаторно | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 63. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | 4427000095 | Государственная | Нежилое строение Поликлиника | Костромская область, п.г.т. Судиславль, ул. Советская, 8б | п.г.т. Судиславль | 4 666 | Амбулаторное подразделение | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 5 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 64. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Нерехта, ул. Красноармейская, 40, лит. а2, а1, А, а | г. Нерехта | 20 929 | Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики (2) | Функциональной диагностики и кардиографии | Амбулаторно | Электрокардиограф  12-канальный | 2 | 2 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 65. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Нея,  тер. Больницы, 12, стр. 4 | г. Нея | 8 515 | Поликлиника для обслуживания взрослого населения | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф  12-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 66. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | 4427000095 | Государственная | нежилое строение Поликлиника | Костромская область, п.г.т. Судиславль, ул. Советская, 8б | п.г.т. Судиславль | 4 666 | Амбулаторное подразделение | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | 2 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 67. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Отделение 1 поликлиники взрослых N 1 | Костромская область, г. Кострома, ул. Фестивальная, 28 | г. Кострома | 270 410 | Отделение 1 поликлиники взрослых N 1 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | 5 | 5 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 68. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Отделение 2 поликлиники взрослых N 1 | Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, 11 | г. Кострома | 270 410 | Отделение 2 поликлиники взрослых N 1 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Электрокардиограф 12-канальный | 2 | 2 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 69. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Поликлиника взрослых N 4 | Костромская область, г. Кострома, ул. Самоковская, 8 | г. Кострома | 269 545 | Поликлиника взрослых N 4 | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 70. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Терапевтический корпус (Литер Ж) | Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 77 (литер ж) | г. Кострома | 269 545 | Эндоскопическое отделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 71. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Терапевтический корпус (Литер Ж) | Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 77 (литер ж) | г. Кострома | 269 545 | Эндоскопическое отделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 72. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Игумновский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Игумново, ул. Черемушки, 4 | д. Игумново | 163 | Игумновский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 73. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Игумновский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Игумново, ул. Черемушки, 4 | д. Игумново | 163 | Игумновский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 74. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Игумновский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Игумново, ул. Черемушки, 4 | д. Игумново | 163 | Игумновский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 75. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Игумновский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Игумново, ул. Черемушки, 4 | д. Игумново | 163 | Игумновский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 76. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Игумновский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Игумново, ул. Черемушки, 4 | д. Игумново | 163 | Игумновский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 77. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002951 | Государственная | Афонинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Афонино | д. Афонино | 199 | Афонинский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 78. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002951 | Государственная | Афонинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Афонино | д. Афонино | 199 | Афонинский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 79. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002951 | Государственная | Афонинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Афонино | д. Афонино | 199 | Афонинский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 80. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002951 | Государственная | Афонинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Афонино | д. Афонино | 199 | Афонинский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 81. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002951 | Государственная | Афонинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Афонино | д. Афонино | 199 | Афонинский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 82. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | Ладыгинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Ладыгино, ул. Ленина, 35 | д. Ладыгино | 175 | Ладыгинский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 83. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | Ладыгинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Ладыгино, ул. Ленина, 35 | д. Ладыгино | 175 | Ладыгинский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 84. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | Ладыгинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Ладыгино, ул. Ленина, 35 | д. Ладыгино | 175 | Ладыгинский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 85. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | Ладыгинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Ладыгино, ул. Ленина, 35 | д. Ладыгино | 175 | Ладыгинский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 86. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | Ладыгинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Ладыгино, ул. Ленина, 35 | д. Ладыгино | 175 | Ладыгинский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 87. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | Челсменский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Челсма,  ул. Центральная, 63 | д. Челсма | 500 | Челсменский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 88. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | Челсменский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Челсма,  ул. Центральная, 63 | д. Челсма | 500 | Челсменский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 89. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | Челсменский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Челсма,  ул. Центральная, 63 | д. Челсма | 500 | Челсменский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 90. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | Челсменский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Челсма,  ул. Центральная, 63 | д. Челсма | 500 | Челсменский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 91. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | Челсменский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Челсма,  ул. Центральная, 63 | д. Челсма | 500 | Челсменский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 92. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | Березовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Березовец, ул. Бориса Лебедева, 25 | с. Березовец | 424 | Березовский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 93. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | Березовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Березовец, ул. Бориса Лебедева, 25 | с. Березовец | 424 | Березовский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 94. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | Березовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Березовец, ул. Бориса Лебедева, 25 | с. Березовец | 424 | Березовский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 95. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | Березовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Березовец, ул. Бориса Лебедева, 25 | с. Березовец | 424 | Березовский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 96. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | Березовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Березовец, ул. Бориса Лебедева, 25 | с. Березовец | 424 | Березовский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 97. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Государственная | Никольский фельдшерский здравпункт | Костромская область, с. Никола, пл. Ильича, 5 | с. Никола | 367 | Никольский фельдшерский здравпункт | ФЗ | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 98. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Государственная | Никольский фельдшерский здравпункт | Костромская область, с. Никола, пл. Ильича, 5 | с. Никола | 367 | Никольский фельдшерский здравпункт | ФЗ | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 99. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Государственная | Никольский фельдшерский здравпункт | Костромская область, с. Никола, пл. Ильича, 5 | с. Никола | 367 | Никольский фельдшерский здравпункт | ФЗ | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 100. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Государственная | Никольский фельдшерский здравпункт | Костромская область, с. Никола, пл. Ильича, 5 | с. Никола | 367 | Никольский фельдшерский здравпункт | ФЗ | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 101. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Государственная | Никольский фельдшерский здравпункт | Костромская область, с. Никола, пл. Ильича, 5 | с. Никола | 367 | Никольский фельдшерский здравпункт | ФЗ | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 102. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" | 4413000627 | Государственная | Воймасский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Воймас, ул. Школьная, 3 | п. Воймас | 146 | Воймасский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 103. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" | 4413000627 | Государственная | Воймасский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Воймас,  ул. Школьная, 3 | п. Воймас | 146 | Воймасский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 104. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" | 4413000627 | Государственная | Воймасский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Воймас, ул. Школьная, 3 | п. Воймас | 146 | Воймасский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 105. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" | 4413000627 | Государственная | Воймасский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Воймас, ул. Школьная, 3 | п. Воймас | 146 | Воймасский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 106. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" | 4413000627 | Государственная | Воймасский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Воймас, ул. Школьная, 3 | п. Воймас | 146 | Воймасский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 107. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Государственная | Сидоровский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Сидоровское, пл. Сыромятникова, 14 | с. Сидоровское | 556 | Сидоровский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 108. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Государственная | Сидоровский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Сидоровское, пл. Сыромятникова, 14 | с. Сидоровское | 556 | Сидоровский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 109. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Государственная | Сидоровский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Сидоровское, пл. Сыромятникова, 14 | с. Сидоровское | 556 | Сидоровский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 110. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Государственная | Сидоровский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Сидоровское, пл. Сыромятникова, 14 | с. Сидоровское | 556 | Сидоровский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 111. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Государственная | Сидоровский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Сидоровское, пл. Сыромятникова, 14 | с. Сидоровское | 556 | Сидоровский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 112. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Государственная | Сухарский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Сухара, 31 | д. Сухара | 835 | Сухарский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 113. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Государственная | Сухарский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Сухара, 31 | д. Сухара | 835 | Сухарский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 114. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Государственная | Сухарский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Сухара, 31 | д. Сухара | 835 | Сухарский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 115. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Государственная | Сухарский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Сухара, 31 | д. Сухара | 835 | Сухарский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 116. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Государственная | Сухарский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Сухара, 31 | д. Сухара | 835 | Сухарский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 117. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Государственная | Афанасовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Афанасово, 73 | д. Афанасово | 212 | Афанасовский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 118. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Государственная | Афанасовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Афанасово, 73 | д. Афанасово | 212 | Афанасовский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 119. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Государственная | Афанасовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Афанасово, 73 | д. Афанасово | 212 | Афанасовский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 120. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Государственная | Афанасовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Афанасово, 73 | д. Афанасово | 212 | Афанасовский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 121. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Государственная | Афанасовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Афанасово, 73 | д. Афанасово | 212 | Афанасовский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 122. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Коткишевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Коткишево, ул. Школьная, 8 | с. Коткишево | 287 | Коткишевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 123. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Коткишевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Коткишево, ул. Школьная, 8 | с. Коткишево | 287 | Коткишевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 124. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Коткишевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Коткишево, ул. Школьная, 8 | с. Коткишево | 287 | Коткишевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 125. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Коткишевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Коткишево, ул. Школьная, 8 | с. Коткишево | 287 | Коткишевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 126. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Коткишевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Коткишево, ул. Школьная, 8 | с. Коткишево | 287 | Коткишевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 127. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Первомайский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Еленский, пер. Сосновый, 2 | п. Еленский | 524 | Первомайский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 128. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Первомайский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Еленский, пер. Сосновый, 2 | п. Еленский | 524 | Первомайский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 129. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Первомайский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Еленский, пер. Сосновый, 2 | п. Еленский | 524 | Первомайский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 130. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Первомайский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Еленский, пер. Сосновый, 2 | п. Еленский | 524 | Первомайский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 131. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Первомайский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Еленский, пер. Сосновый, 2 | п. Еленский | 524 | Первомайский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 132. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Абросимовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Абросимово, ул. Клубная, 4 | п. Абросимово | 171 | Абросимовский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 133. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Абросимовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Абросимово, ул. Клубная, 4 | п. Абросимово | 171 | Абросимовский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 134. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Абросимовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Абросимово, ул. Клубная, 4 | п. Абросимово | 171 | Абросимовский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 135. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Абросимовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Абросимово, ул. Клубная, 4 | п. Абросимово | 171 | Абросимовский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 136. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Абросимовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Абросимово, ул. Клубная, 4 | п. Абросимово | 171 | Абросимовский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 137. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Вожеровский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Вожерово, ул. Дорожная, 1 | с. Вожерово | 139 | Вожеровский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 138. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Вожеровский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Вожерово, ул. Дорожная, 1 | с. Вожерово | 139 | Вожеровский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 139. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Вожеровский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Вожерово, ул. Дорожная, 1 | с. Вожерово | 139 | Вожеровский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 140. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Вожеровский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Вожерово, ул. Дорожная, 1 | с. Вожерово, | 139 | Вожеровский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 141. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Вожеровский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Вожерово, ул. Дорожная, 1 | с. Вожерово, | 139 | Вожеровский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 142. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Берендеевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Берендеево, ул. Молодежная, 3 | д. Берендеево | 114 | Берендеевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 143. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Берендеевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Берендеево, ул. Молодежная, 3 | д. Берендеево | 114 | Берендеевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 144. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Берендеевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Берендеево, ул. Молодежная, 3 | д. Берендеево | 114 | Берендеевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 145. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Берендеевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Берендеево, ул. Молодежная, 3 | д. Берендеево | 114 | Берендеевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 146. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Берендеевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Берендеево, ул. Молодежная, 3 | д. Берендеево | 114 | Берендеевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 147. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Марьинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Марьинское, 77 | с. Марьинское | 257 | Марьинский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 148. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Марьинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Марьинское, 77 | с. Марьинское | 257 | Марьинский фельдшерско-акушерский пункт | ФВА | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 149. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Марьинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Марьинское, 77 | с. Марьинское | 257 | Марьинский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 150. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Марьинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Марьинское, 77 | с. Марьинское | 257 | Марьинский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 151. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Марьинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Марьинское, 77 | с. Марьинское | 257 | Марьинский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 152. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Якушовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Якушовка, ул. Центральная, 10 | п. Якушовка | 637 | Якушовский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 153. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Якушовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Якушовка, ул. Центральная, 10 | п. Якушовка | 637 | Якушовский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 154. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Якушовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Якушовка, ул. Центральная, 10 | п. Якушовка | 637 | Якушовский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 155. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Якушовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Якушовка, ул. Центральная, 10 | п. Якушовка | 637 | Якушовский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 156. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Якушовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Якушовка, ул. Центральная, 10 | п. Якушовка | 637 | Якушовский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 157. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Губачевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Губачево, ул. Новая, 27 | п. Губачево | 1 492 | Губачевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 158. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Губачевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Губачево, ул. Новая, 27 | п. Губачево | 1 492 | Губачевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 159. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Губачевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Губачево, ул. Новая, 27 | п. Губачево | 1 492 | Губачевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 160. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Губачевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Губачево, ул. Новая, 27 | п. Губачево | 1 492 | Губачевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 161. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Губачевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Губачево, ул. Новая, 27 | п. Губачево | 1 492 | Губачевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 162. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4442003213 | Государственная | Прибрежный фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Прибрежный, ул. Парковая, 5 | п. Прибрежный | 958 | Прибрежный фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 163. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4442003213 | Государственная | Прибрежный фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Прибрежный, ул. Парковая, 5 | п. Прибрежный | 958 | Прибрежный фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 164. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4442003213 | Государственная | Прибрежный фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Прибрежный, ул. Парковая, 5 | п. Прибрежный | 958 | Прибрежный фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 165. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4442003213 | Государственная | Прибрежный фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Прибрежный, ул. Парковая, 5 | п. Прибрежный | 958 | Прибрежный фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 166. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4442003213 | Государственная | Прибрежный фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Прибрежный, ул. Парковая, 5 | п. Прибрежный | 958 | Прибрежный фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 167. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4442003213 | Государственная | Геофизик фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Фанерник, ул. Геофизиков, 4а | п. Фанерник | 367 | Геофизик фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 168. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4442003213 | Государственная | Геофизик фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Фанерник, ул. Геофизиков, 4а | п. Фанерник | 367 | Геофизик фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 169. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4442003213 | Государственная | Геофизик фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Фанерник, ул. Геофизиков, 4а | п. Фанерник | 367 | Геофизик фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 170. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4442003213 | Государственная | Геофизик фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Фанерник, ул. Геофизиков, 4а | п. Фанерник | 367 | Геофизик фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 171. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4442003213 | Государственная | Геофизик фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Фанерник, ул. Геофизиков, 4а | п. Фанерник | 367 | Геофизик фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 172. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | 4421002360 | Государственная | Гуляевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Гуляевка, ул. Транспортная, 3 | д. Гуляевка | 650 | Гуляевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 173. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | 4421002360 | Государственная | Гуляевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Гуляевка, ул. Транспортная, 3 | д. Гуляевка | 650 | Гуляевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 174. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | 4421002360 | Государственная | Гуляевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Гуляевка, ул. Транспортная, 3 | д. Гуляевка | 650 | Гуляевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 175. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | 4421002360 | Государственная | Гуляевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Гуляевка, ул. Транспортная, 3 | д. Гуляевка | 650 | Гуляевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 176. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | 4421002360 | Государственная | Гуляевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Гуляевка, ул. Транспортная, 3 | д. Гуляевка | 650 | Гуляевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 177. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | 4421002360 | Государственная | Краснополянский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Красная Поляна, ул. Луговая, 17 | п. Красная Поляна, | 297 | Краснополянский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 178. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | 4421002360 | Государственная | Краснополянский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Красная Поляна, ул. Луговая, 17 | п. Красная Поляна, | 297 | Краснополянский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 179. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | 4421002360 | Государственная | Краснополянский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Красная Поляна, ул. Луговая, 17 | п. Красная Поляна, | 297 | Краснополянский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 180. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | 4421002360 | Государственная | Краснополянский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Красная Поляна, ул. Луговая, 17 | п. Красная Поляна, | 297 | Краснополянский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 181. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | 4421002360 | Государственная | Краснополянский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Красная Поляна, ул. Луговая, 17 | п. Красная Поляна, | 297 | Краснополянский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 182. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Клюшниковский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, р-н Костромской, д. Клюшниково | д. Клюшниково | 178 | Клюшниковский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 183. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Клюшниковский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, р-н Костромской, д. Клюшниково | д. Клюшниково | 178 | Клюшниковский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 184. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Клюшниковский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, р-н Костромской, д. Клюшниково | д. Клюшниково | 178 | Клюшниковский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 185. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Клюшниковский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, р-н Костромской, д. Клюшниково | д. Клюшниково | 178 | Клюшниковский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 186. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Клюшниковский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, р-н Костромской, д. Клюшниково | д. Клюшниково | 178 | Клюшниковский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 187. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Государственная | Верхне-Спасский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Верхнеспасское, ул. Больничная, 1 | с. Верхнеспасское | 222 | Верхне-Спасский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 188. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Государственная | Верхне-Спасский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Верхнеспасское, ул. Больничная, 1 | с. Верхнеспасское | 222 | Верхне-Спасский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 189. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Государственная | Верхне-Спасский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Верхнеспасское, ул. Больничная, 1 | с. Верхнеспасское | 222 | Верхне-Спасский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 190. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Государственная | Верхне-Спасский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Верхнеспасское, ул. Больничная, 1 | с. Верхнеспасское | 222 | Верхне-Спасский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 191. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Государственная | Верхне-Спасский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Верхнеспасское, ул. Больничная, 1 | с. Верхнеспасское | 222 | Верхне-Спасский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 192. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | 4428001180 | Государственная | Андреевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Андреевское, ул. Андреевская, 1а | с. Андреевское | 315 | Андреевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стол манипуляционный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 193. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | 4428001180 | Государственная | Андреевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Андреевское, ул. Андреевская, 1а | с. Андреевское | 315 | Андреевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 194. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | 4428001180 | Государственная | Андреевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Андреевское, ул. Андреевская, 1а | с. Андреевское | 315 | Андреевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Аппарат для измерения артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 195. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | 4428001180 | Государственная | Андреевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Андреевское, ул. Андреевская, 1а | с. Андреевское | 315 | Андреевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Стерилизатор электрический средний | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 196. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | 4428001180 | Государственная | Андреевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Андреевское, ул. Андреевская, 1а | с. Андреевское | 315 | Андреевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 197. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | 4428001180 | Государственная | Попадьинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, р-н Сусанинский, д. Попадьино | д. Попадьино | 251 | Попадьинский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2022 |
| 198. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | 4416001202 | Государственная | ОГБУЗ "Макарьевская РБ" | Костромская область, г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, 23 | г. Макарьев | 6 458 | Поликлиническое отделение | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 199. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Больничный комплекс | Костромская область, г. Буй,  ул. 9 Января, 42 | г. Буй | 23 225 | Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, рентген служба, флюорография | Рентгенологические | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 200. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Больничный комплекс | Костромская область, г. Буй,  ул. 9 Января, 42 | г. Буй | 23 225 | Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, рентген служба, флюорография | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 2 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 201. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Детская поликлиника N 2 | Костромская область, г. Кострома, п. Новый, д. 16, лит. А | г. Кострома | 270 410 | Детская поликлиника N 2 | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 202. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | Павинское отделение ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, с. Павино,  ул. Больничная, 7 | с. Павино | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Павинское отделение) | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 203. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, п. Вохма,  ул. Первомайская, 51 | п. Вохма | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Вохомское отделение) | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 204. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | 4421002360 | Государственная | здание поликлиники | Костромская область, п. Островское, ул. Больничная, 9а, литера Ш | п. Островское | 4 598 | поликлиническое отделение | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 205. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Государственная | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Мантуровская ОБ" | Костромская область, г. Мантурово, ул. Нагорная, 18 | г. Мантурово | 14 738 | Поликлиника | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 206. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Государственная | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Мантуровская ОБ" | Костромская область, г. Мантурово, ул. Нагорная, 18 | г. Мантурово | 14 738 | Поликлиника | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 207. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгореченская городская больница" | 4401004585 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Волгореченск, ул. Пионерская, 5/7, стр. 2 | г. Волгореченск | 16 280 | Инструментально-диагностическое подразделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 2 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 208. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгореченская городская больница" | 4401004585 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Волгореченск, ул. Пионерская, 5/7, стр. 2 | г. Волгореченск | 16 280 | Инструментально-диагностическое подразделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 209. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | ОГБУЗ "Галичская центральная районная больница" | Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная, 1 | г. Галич | 16 754 | Отделение лучевой диагностики | Рентгенологические | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 2 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 210. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Государственная | Городская поликлиника (взрослая и детская) | Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, 134 | г. Шарья | 23 544 | Поликлиника | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 2 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 211. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Государственная | Городская поликлиника (взрослая и детская) | Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, 134 | г. Шарья | 23 544 | Поликлиника | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 212. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Государственная | Городская поликлиника (взрослая и детская) | Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, 134 | г. Шарья | 23 544 | Поликлиника | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 2 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 213. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Терапевтический корпус (Литер Ж) | Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 77 | г. Кострома | 270 410 | Эндоскопическое отделение | Эндоскопическое | Амбулаторно | Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 214. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Терапевтический корпус (Литер Ж) | Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 77 | г. Кострома | 270 410 | Эндоскопическое отделение | Эндоскопическое | Амбулаторно | Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 215. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | 4412000448 | Государственная | Здание поликлиники нежилое | Костромская область, п.г.т. Кадый, ул. Макарьевская, 80 лит. Б | п.г.т. Кадый | 3 403 | Амбулаторно-поликлиническое | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 216. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | ОГБУЗ "Галичская центральная районная больница" | Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная, 1 | г. Галич | 16 754 | Отделение лучевой диагностики | Маммографические | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 2 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 217. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Поликлиника взрослых N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Коммунаров, 4, стр. А | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 3 | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 2 | 2 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 218. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Здание главного корпуса | Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 | г. Кострома | 270 410 | эндоскопическое отделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 219. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Здание главного корпуса | Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 | г. Кострома | 270 410 | эндоскопическое отделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 220. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Больничный комплекс | Костромская область, г. Буй, ул. 9 Января, 42 | г. Буй | 23 225 | Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, рентген служба, флюорография | Рентгенологические | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 2 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 221. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Больничный комплекс | Костромская область, г. Буй,  ул. 9 Января, 42 | г. Буй | 23 225 | Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, рентген-служба, флюорография | Маммографические | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 222. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | 4412000448 | Государственная | Здание поликлиники нежилое | Костромская область, п.г.т. Кадый, ул. Макарьевская, 80, лит. Б | п.г.т. Кадый | 3 403 | Амбулаторно-поликлиническое | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 223. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | 4416001202 | Государственная | ОГБУЗ Макарьевская РБ | Костромская область, г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, 23 | г. Макарьев | 6 458 | Поликлиническое отделение | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 224. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | 4412000448 | Государственная | Здание поликлиники нежилое | Костромская область, п.г.т. Кадый, ул. Макарьевская, 80 лит. Б | п.г.т. Кадый | 3 403 | Амбулаторно-поликлиническое | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 225. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | 4416001202 | Государственная | ОГБУЗ "Макарьевская РБ" | Костромская область, г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, 23 | г. Макарьев | 6 458 | Поликлиническое отделение | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 226. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | 4421002360 | Государственная | здание поликлиники | Костромская область, п. Островское, ул. Больничная, 9а, литера Ш | п. Островское | 4 598 | поликлиническое отделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 227. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Государственная | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Мантуровская ОБ" | Костромская область, г. Мантурово, ул. Нагорная, 18 | г. Мантурово | 14 738 | Поликлиника | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 228. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | 4428001180 | Государственная | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Сусанинская РБ" | Костромская область, п.г.т. Сусанино, ул. Карла Маркса, 47 | п.г.т. Сусанино | 3 010 | Амбулаторно-поликлиническое подразделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 229. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" | 4413000627 | Государственная | Амбулаторно-поликлиническое отделение | 157440, Костромская область, г. Кологрив, ул. Центральная, д. 2 | г. Кологрив | 4 659 | Амбулаторно-поликлиническое подразделение | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 230. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Нея, тер. Больницы, 12, стр. 4 | г. Нея | 8 515 | Поликлиника для обслуживания взрослого населения | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 231. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солигаличская районная больница" | 4426001071 | Государственная | Здание поликлиники | Костромская область, г. Солигалич, ул. Коммунистическая, 52 Литер Б | г. Солигалич | 5 918 | Амбулаторное подразделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 232. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | ОГБУЗ "Галичская центральная районная больница" | Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная, 1 | г. Галич | 16 754 | Отделение лучевой диагностики | Рентгенологические | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 233. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | ОГБУЗ "Галичская центральная районная больница" | Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная, 1 | г. Галич | 16 754 | Отделение эндоскопии | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 234. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | ОГБУЗ "Галичская центральная районная больница" | Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная, 1 | г. Галич | 16 754 | Отделение эндоскопии | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 235. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Нея, тер. Больницы, 12, стр. 4 | г. Нея | 8 515 | Поликлиника для обслуживания взрослого населения | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 236. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Нея, тер. Больницы, 12, стр. 4 | г. Нея | 8 515 | Поликлиника для обслуживания взрослого населения | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 237. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Нея, тер. Больницы, 12, стр. 4 | г. Нея | 8 515 | Поликлиника для обслуживания взрослого населения | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 238. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Государственная | ОГБУЗ "Красносельская РБ" | Костромская область, п.г.т. Красное-на-Волге, ул. Ленина, 37 | п.г.т. Красное-на-Волге | 6 903 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 239. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Государственная | ОГБУЗ "Красносельская РБ" | Костромская область, п.г.т. Красное-на-Волге, ул. Ленина, 37 | п.г.т. Красное-на-Волге | 6 903 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 240. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" | 4408000188 | Государственная | Нежилое строение (больница) | Костромская область, п. Антропово, ул. Октябрьская, 25 | п. Антропово | 2 950 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 241. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | 4412000448 | Государственная | Здание поликлиники нежилое | Костромская область, п.г.т. Кадый, ул. Макарьевская, 80 лит. Б | п.г.т. Кадый | 3 403 | Амбулаторно-поликлиническое | Эндоскопические | Амбулаторно | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 242. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | Воробъевицкий фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, Вохомский район, п. Воробьевица, ул. Школьная д. 18а | П. Воробьевица | 451 | Воробъевицкий фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 243. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | Осипинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, Вохомский район, дер. Осипино, д. 23 | дер. Осипино | 146 | Осипинский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 244. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Боровский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, Буйский район, с. Борок,  ул. Молодежная,  д. 7, пом. 8-11 | с. Борок | 414 | Боровский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 245. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Корежский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, Буйский район, п. Корега, ул. Октябрьской революции, д. 47 | п. Корега | 481 | Корежский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 246. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Тетеринский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская обл., Нерехтский район, с. Тетеринское, пл. Мира, д. 11. | с. Тетеринское | 538 | Тетеринский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 247. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Государственная | Ефимовский фельдшерский здравпункт | Костромская обл., Мантуровский р-н, д. Ефимово | д. Ефимово | 248 | Ефимовский фельдшерский здравпункт | ФЗ | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 248. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | 4427000095 | Государственная | Михайловский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская обл., Судиславский р-н, д. Михайловское, ул. Октябрьская, 5а | д. Михайловское | 288 | Михайловский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 249. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | Толтуновский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, Галичский р-н, д. Толтуново, д. 64, пом. 4, 5 | д. Толтуново | 183 | Толтуновский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 250. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Кужбальский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Кужбал,  ул. Советская, д. 7 | с. Кужбал | 261 | Кужбальский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 251. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Вожеровский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Вожерово, ул. Дорожная д. 1 | с. Вожерово | 158 | Вожеровский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 252. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Апраксинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Апраксино, ул. Молодежная, 3 | п. Апраксино | 1 620 | Апраксинский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 253. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Рудинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, Нерехтский р-н, п. Рудино, ул. Центральная, д. 12 | п. Рудино | 329 | Рудинский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 254. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | 4427000095 | Государственная | Фадеевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская обл., Судиславский р-н, д. Фадеево, ул. Зеленая д. 2 | 1д. Фадеево | 231 | Фадеевский фельдшерско-акушерский пункт | ФАП | Амбулаторно | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 255. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Больничный комплекс | Костромская область, г. Буй,  ул. 9 Января, 42 | г. Буй | 23 225 | Круглосуточный стационар | Отделение анестезиологии-реанимации | Стационарно | Монитор анестезиологический | 6 | 2 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 256. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Больничный комплекс | Костромская область, г. Буй, ул. 9 Января, 42 | г. Буй | 23 225 | Круглосуточный стационар | Отделение анестезиологии-реанимации | Стационарно | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляционных анестетиков | 2 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 257. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Лечебный корпус | Костромская область, г. Нерехта, ул. Красноармейская, 40 | г. Нерехта | 20 929 | Отделение анестезиологии-реанимации | Отделение анестезиологии-реанимации | Стационарно | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 0 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 258. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Лечебный корпус | Костромская область, г. Нерехта, ул. Красноармейская, 40 | г. Нерехта | 20 929 | Отделение анестезиологии-реанимации | Отделение анестезиологии-реанимации | Стационарно | Аппарат искусственной вентиляции легких | 3 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 259. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Здание главного корпуса | Костромская область, г. Нея, тер. Больницы, 12, стр. 1 | г. Нея | 8 515 | Отделение анестезиологии-реанимации | Отделение анестезиологии-реанимации | Стационарно | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляционных анестетиков | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2023 |
| 260. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Здание травматологического корпуса (Литер У) | Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 77 (литер У) | г. Кострома | 270 410 | Поликлиническое отделение травматологии и ортопедии | Травматологические (ортопедические) | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 3 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 261. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Отделение 1 поликлиники взрослых N 1 | Костромская область, г. Кострома, ул. Фестивальная, 28 | г. Кострома | 270 410 | Отделение 1 поликлиники взрослых N 1 | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический пневмотонометр | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| (п. 261 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=123653&date=11.04.2025&dst=100131&field=134) администрации Костромской области от 05.02.2024  N 21-а) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Поликлиника взрослых N 4 | Костромская область, г. Кострома, ул. Самоковская, 8 | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 4 | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический пневмотонометр | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 263. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская центральная районная больница" | 4404001078 | Государственная | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Мантуровская ОБ" | Костромская область, г. Мантурово, ул. Нагорная, 18 | г. Мантурово | 14 738 | Поликлиника | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический пневмотонометр | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100154&field=134) администрации Костромской области от 05.11.2024 N 384-а) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Больничный комплекс | Костромская область, г. Буй, ул. 9 Января, 42 | г. Буй | 23 225 | Поликлиника для взрослых | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический пневмотонометр | 2 | 2 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| (п. 264 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=123653&date=11.04.2025&dst=100150&field=134) администрации Костромской области от 05.02.2024  N 21-а) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Поликлиника п.г.т. Чистые Боры | Костромская область, п.г.т. Чистые Боры, б-р Строителей, 8 | п.г.т. Чистые Боры | 23 225 | Поликлиника п.г.т. Чистые Боры | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Автоматический пневмотонометр | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 266. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | 4428001180 | Государственная | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Сусанинская РБ" | Костромская область, п.г.т. Сусанино, ул. Карла Маркса, 47 | п.г.т. Сусанино | 3 010 | Амбулаторно-поликлиническое подразделение | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 267. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, п. Вохма,  ул. Первомайская, 51 | п. Вохма | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Вохомское отделение) | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 268. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | 4423000898 | Государственная | ОГБУЗ "Парфеньевская районная больница" | Костромская область, с. Парфеньево, ул. Ленина, 58 | с. Парфеньево | 2 203 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 269. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, п. Вохма, ул. Первомайская, 51 | п. Вохма | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Вохомское отделение) | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический пневмотонометр | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 270. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | Павинское отделение ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, с. Павино,  ул. Больничная, 7 | с. Павино | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Павинское отделение) | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический пневмотонометр | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 271. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | Павинское отделение ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, с. Павино, ул. Больничная, 7 | с. Павино | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Павинское отделение) | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 272. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | Боговаровское отделение ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, с. Боговарово, пер. Больничный, 2 | с. Боговарово | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Боговаровское отделение) | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100102&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | Боговаровское отделение ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, с. Боговарово, пер. Больничный, 2 | с. Боговарово | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Боговаровское отделение) | Отоларингологические | Амбулаторно | Риноскоп, риноларингофиброскоп | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 274. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | Боговаровское отделение ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, с. Боговарово, пер. Больничный, 2 | с. Боговарово | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Боговаровское отделение) | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический пневмотонометр | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 275. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, п. Вохма, ул. Первомайская, 51 | п. Вохма | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Вохомское отделение) | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 276. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | 4416001202 | Государственная | ОГБУЗ "Макарьевская РБ" | Костромская область, г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, 23 | г. Макарьев | 6 458 | Поликлиническое отделение | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический пневмотонометр | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 277. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" | 4408000188 | Государственная | Нежилое строение (больница) | Костромская область, п. Антропово, ул. Октябрьская, 25 | п. Антропово | 2 950 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический пневмотонометр | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 278. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Нерехта, ул. Красноармейская, 40, лит. а2, а1, А, а | г. Нерехта | 20 929 | Поликлиника | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический пневмотонометр | 2 | 2 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 279. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | 4427000095 | Государственная | Нежилое строение Поликлиника | Костромская область, п.г.т. Судиславль, ул. Советская, 8б | п.г.т. Судиславль | 4 666 | Амбулаторное подразделение | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100103&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | 4423000898 | Государственная | ОГБУЗ "Парфеньевская районная больница" | Костромская область, с. Парфеньево, ул. Ленина, 58 | с. Парфеньево | 2 203 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 281. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Поликлиника взрослых N 4 | Костромская область, г. Кострома, ул. Самоковская, 8 | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 4 | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 282. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | 4428001180 | Государственная | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Сусанинская РБ" | Костромская область, п.г.т. Сусанино, ул. Карла Маркса, 47 | п.г.т. Сусанино | 3 010 | Амбулаторно-поликлиническое подразделение | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 283. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | 4427000095 | Государственная | Нежилое строение Поликлиника | Костромская область, п.г.т. Судиславль, ул. Советская, 8б | п.г.т. Судиславль | 4 666 | Амбулаторное подразделение | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический пневмотонометр | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 284. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | 4412000448 | Государственная | Здание поликлиники нежилое | Костромская область, п.г.т. Кадый, ул. Макарьевская, 80 лит. Б | п.г.т. Кадый | 3 403 | Амбулаторно-поликлиническое | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический пневмотонометр | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 285. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Поликлиника взрослых N 1 | Костромская область, г. Кострома, ул. Профсоюзная, 10 | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 1 | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический пневмотонометр | 3 | 3 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 286. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Поликлиника взрослых N 4 | Костромская область, г. Кострома, ул. Самоковская, 8 | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 4 | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 287. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, п. Вохма, ул. Первомайская, 51 | п. Вохма | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Вохомское отделение) | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 288. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солигаличская районная больница" | 4426001071 | Государственная | Здание поликлиники | Костромская область, г. Солигалич, ул. Коммунистическая, 52 Литер Б | г. Солигалич | 5 918 | Амбулаторное подразделение | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 289. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Здание главного корпуса | Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника | Отоларингологические | Амбулаторно | Риноскоп, риноларингофиброскоп | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 290. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Здание главного корпуса | Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический пневмотонометр | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 291. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Здание главного корпуса | Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника | Хирургический кабинет | Амбулаторно | Стерилизатор для инструментов | 2 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 292. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | Боговаровское отделение ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, с. Боговарово, пер. Больничный, 2 | с. Боговарово | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Боговаровское отделение) | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100104&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Поликлиника взрослых N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Коммунаров, 4, стр. А | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 3 | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический пневмотонометр | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 294. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солигаличская районная больница" | 4426001071 | Государственная | Здание поликлиники | Костромская область, г. Солигалич, ул. Коммунистическая, 52 Литер Б | г. Солигалич | 5 918 | Амбулаторное подразделение | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100105&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская центральная районная больница" | 4404001078 | Государственная | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Мантуровская ОБ" | Костромская область, г. Мантурово, ул. Нагорная, 18 | г. Мантурово | 14 738 | Поликлиника | Отоларингологические | Амбулаторно | Риноскоп, риноларингофиброскоп | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100155&field=134) администрации Костромской области от 05.11.2024 N 384-а) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгореченская городская больница" | 4401004585 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Волгореченск, ул. Пионерская, 5/7, стр. 2 | г. Волгореченск | 16 280 | Амбулаторное подразделение | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический пневмотонометр | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 297. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | Здание (поликлиника) | Костромская область, г. Галич,  ул. Фестивальная, 1/9 | г. Галич | 16 754 | Поликлиника | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический пневмотонометр | 3 | 2 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 298. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Рентгенологический кабинет | Костромская область, г. Нерехта, ул. Красноармейская, 40 | г. Нерехта | 20 929 | Рентгенологический кабинет (1) | Рентгенологические | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 299. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Рентгенологический кабинет | Костромская область, г. Нерехта, ул. Красноармейская, 40 | г. Нерехта | 20 929 | Рентгенологический кабинет (1) | Рентгенологические | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 300. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Государственная | Рентгенологический кабинет | Костромская область, г. Нерехта, ул. Красноармейская, 40 | г. Нерехта | 20 929 | Рентгенологический кабинет (2) | Маммографические | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 301. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | 4427000095 | Государственная | Нежилое строение Поликлиника | Костромская область, п.г.т. Судиславль, ул. Советская, 8б | п.г.т. Судиславль | 4 666 | Амбулаторное подразделение | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100106&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Нея, тер. Больницы, 12, стр. 4 | г. Нея | 8 515 | Поликлиника для обслуживания взрослого населения | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический пневмотонометр | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 303. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Государственная | ОГБУЗ "Красносельская РБ" | Костромская область, п.г.т. Красное-на-Волге, ул. Ленина, 37 | п.г.т. Красное-на-Волге | 6 903 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 304. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Государственная | ОГБУЗ "Красносельская РБ" | Костромская область, п.г.т. Красное-на-Волге, ул. Ленина, 37 | п.г.т. Красное-на-Волге | 6 903 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 305. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Государственная | ОГБУЗ "Красносельская РБ" | Костромская область, п.г.т. Красное-на-Волге, ул. Ленина, 37 | п.г.т. Красное-на-Волге | 6 903 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический пневмотонометр | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 306. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | 4423000898 | Государственная | ОГБУЗ "Парфеньевская районная больница" | Костромская область, с. Парфеньево, ул. Ленина, 58 | с. Парфеньево | 2 203 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический пневмотонометр | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2024 |
| 307. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Поликлиника взрослых N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Коммунаров, 4, стр. А | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 3 | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| 308. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Поликлиника взрослых N 4 | Костромская область, г. Кострома, ул. Самоковская, 8 | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 4 | Кабинет (отделение) рентгенологический | Амбулаторно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| 309. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Детская поликлиника N 1 | Костромская область, г. Кострома, ул. Димитрова, 4 | г. Кострома | 270 410 | Детская поликлиника N 1 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| 310. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чухломская центральная районная больница" | 4429001400 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Чухлома, ул. Калинина, 64 | г. Чухлома | 4 936 | Поликлиника | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| 311. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Больничный комплекс | Костромская область, г. Буй, ул. 9 Января, 42 | г. Буй | 23 225 | Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, рентген-служба, флюорография | Функциональной диагностики и кардиографии | Амбулаторно | Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| 312. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская центральная районная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Государственная | Городская поликлиника (взрослая и детская) | Костромская область, г. Шарья,  ул. Ленина, 134 | г. Шарья | 23 544 | Поликлиника | Кардиологические | Амбулаторно | Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма | 2 | 2 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100156&field=134) администрации Костромской области от 05.11.2024 N 384-а) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 313. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 4442003213 | Государственная | Поликлиника взрослых N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Коммунаров, 4, стр. А | г. Кострома | 270 410 | Поликлиника взрослых N 3 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| 314. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Здание главного корпуса | Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 | г. Кострома | 270 410 | Отделение функциональной диагностики | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Аппарат суточного мониторирования артериального давления | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| 315. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Государственная | ОГБУЗ "Вохомская ЦРБ" | Костромская область, п. Вохма,  ул. Первомайская, 51 | п. Вохма | 3 207 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Вохомское отделение) | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический рефрактометр | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| 316. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская центральная районная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Государственная | Городская поликлиника (взрослая и детская) | Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, 134 | г. Шарья | 23 544 | Поликлиника | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический рефрактометр | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100157&field=134) администрации Костромской области от 05.11.2024 N 384-а) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 317. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | 4423000898 | Государственная | ОГБУЗ "Парфеньевская районная больница" | Костромская область, с. Парфеньево, ул. Ленина, 58 | с. Парфеньево | 2 203 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический рефрактометр | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| 318. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4401006590 | Государственная | Отделение 1 поликлиники взрослых N 1 | Костромская область, г. Кострома, ул. Фестивальная, 28 | г. Кострома | 270 410 | Отделение 1 поликлиники взрослых N 1 | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| 319. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | 4421002360 | Государственная | Здание поликлиники | Костромская область, п. Островское, ул. Больничная, 9а, литера Ш | п. Островское | 4 598 | Поликлиническое отделение | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | 2 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| 320. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская центральная районная больница" | 4404001078 | Государственная | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Мантуровская ОБ" | Костромская область, г. Мантурово, ул. Нагорная, 18 | г. Мантурово | 14 738 | Поликлиника | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | 2 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100158&field=134) администрации Костромской области от 05.11.2024 N 384-а) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 321. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская центральная районная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Государственная | Городская поликлиника (взрослая и детская) | Костромская область, г. Шарья,  ул. Ленина, 134 | г. Шарья | 23 544 | Поликлиника | Ультразвуковой диагностики | Амбулаторно | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100159&field=134) администрации Костромской области от 05.11.2024 N 384-а) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | ОГБУЗ "Галичская центральная районная больница" | Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная, 1 | г. Галич | 16 754 | Поликлиника | Кардиологические | Амбулаторно | Стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| 323. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Здание главного корпуса | Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 | г. Кострома | 270 410 | Отделение ультразвуковой исследований | УЗИ | Амбулаторно | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| 324. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Государственная | Здание главного корпуса | Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 | г. Кострома | 270 410 | Отделение функциональной диагностики | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| 325. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Больничный комплекс | Костромская область, г. Буй,  ул. 9 Января, 42 | г. Буй | 23 225 | Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, рентген-служба, флюорография | Функциональной диагностики и кардиографии | Амбулаторно | Стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| 326. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Государственная | Больничный комплекс | Костромская область, г. Буй, ул. 9 Января, 42 | г. Буй | 23 225 | Поликлиника для взрослых | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический рефрактометр | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| 327. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская центральная районная больница" | 4404001078 | Государственная | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Мантуровская ОБ" | Костромская область, г. Мантурово, ул. Нагорная, 18 | г. Мантурово | 14 738 | Поликлиника | Кабинет (отделение) функциональной диагностики | Амбулаторно | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100160&field=134) администрации Костромской области от 05.11.2024 N 384-а) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская центральная районная больница" | 4404001078 | Государственная | Поликлиническое отделение ОГБУЗ "Мантуровская ОБ" | Костромская область, г. Мантурово, ул. Нагорная, 18 | г. Мантурово | 14 738 | Поликлиника | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический рефрактометр | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100161&field=134) администрации Костромской области от 05.11.2024 N 384-а) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" | 4408000188 | Государственная | Нежилое строение (больница) | Костромская область, п. Антропово, ул. Октябрьская, 25 | п. Антропово | 2 950 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический рефрактометр | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| 330. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 4403001283 | Государственная | ОГБУЗ "Галичская центральная районная больница" | Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная, 1 | г. Галич | 16 754 | Отделение функциональной диагностики | Функциональной диагностики и кардиографии | Амбулаторно | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
| 331. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Государственная | Поликлиника | Костромская область, г. Нея, тер. Больницы, 12, стр. 4 | г. Нея | 8 515 | Поликлиника для обслуживания взрослого населения | Офтальмологические | Амбулаторно | Автоматический рефрактометр | 1 | 1 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391533&date=11.04.2025) Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" | 12.2025 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 |  |  |

Таблица N 2.1

Перечень медицинских организаций, участвующих в региональной

программе модернизации первичного звена здравоохранения

в части переоснащения медицинским оборудованием

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Полное наименование медицинской организации | Количество медицинских изделий, единиц | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего, 2021-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 21 |
| (п. 1 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100108&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а) | | | | | | | |
| 2. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 4. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 2 | 12 | 9 | 2 | 3 | 28 |
| 5. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгореченская городская больница" | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 6. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | 1 | 19 | 6 | 2 | 2 | 30 |
| 7. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | 4 | 29 | 1 | 8 | 3 | 45 |
| 8. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 9. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 10. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 1 | 16 | 2 | 3 | 0 | 22 |
| 11. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 12. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская центральная районная больница" | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 17 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100163&field=134) администрации Костромской области от 05.11.2024 N 384-а) | | | | | | | |
| 13. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 1 | 21 | 7 | 1 | 1 | 31 |
| 14. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 0 | 17 | 4 | 5 | 0 | 26 |
| 15. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| 16. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 1 | 35 | 3 | 3 | 3 | 45 |
| 17. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 18. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 19 | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солигаличская районная больница" | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| (п. 19 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100119&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а) | | | | | | | |
| 20 | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| (п. 20 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100129&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а) | | | | | | | |
| 21. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 22. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чухломская центральная районная больница" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская центральная районная больница имени Каверина В.Ф." | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100164&field=134) администрации Костромской области от 05.11.2024 N 384-а) | | | | | | | |
|  | ИТОГО: | 19 | 215 | 64 | 46 | 31 | 375 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100138&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а) | | | | | | | |

Таблица N 3

Сводный перечень оборудования, в том числе медицинских

изделий (МИ), отсутствующих в соответствии с утвержденными

порядками, положениями и правилами в медицинских

организациях, подведомственных органам исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальных

медицинских организациях, расположенных на территории

субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных

структурных подразделениях, центральных районных и районных

больницах

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N, п/п | Наименование МИ | Планируемое количество МИ по годам приобретения, единиц | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего, 2021-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 17 |
| 2. | Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 3. | Стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 4. | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 13 |
| 5. | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| 6. | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 17 |
| 7. | Видеопроцессор | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 8. | Монитор | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 9. | Автоматический рефрактометр | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 10. | Автоматический пневмотонометр | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11. | Риноскоп, риноларингофиброскоп | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 12. | Электрокардиограф 12-канальный | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 16 |
| 13. | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14. | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15. | Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| ИТОГО: | | 7 | 11 | 48 | 8 | 63 | 137 |

Таблица N 4

Сводный перечень оборудования, в том числе медицинских

изделий (МИ), подлежащих замене в связи с износом

в соответствии с утвержденными порядками, положениями

и правилами в медицинских организациях, подведомственных

органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

и (или) муниципальных медицинских организациях,

расположенных на территории субъекта Российской Федерации,

оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым

и детям, их обособленных структурных подразделениях,

центральных районных и районных больницах

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование МИ | Планируемое количество МИ по годам приобретения, единиц | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего, 2021-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2. | Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3. | Стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4. | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5. | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 6. | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 22 |
| 7. | Автоматический рефрактометр | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 8. | Автоматический пневмотонометр | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 9. | Риноскоп, риноларингофиброскоп | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10. | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 0 | 8 | 8 | 6 | 4 | 26 |
| (п. 10 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100149&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а) | | | | | | | |
| 11. | Электрокардиограф 12-канальный | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 12. | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 13. | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 13 |
| 14. | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 0 | 4 | 8 | 8 | 2 | 22 |
| (п. 14 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100160&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а) | | | | | | | |
| 15. | Стол манипуляционный | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 16. | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 39 |
| 17. | Аппарат для измерения артериального давления | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 18. | Стерилизатор электрический средний | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 19. | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 20. | Аппарат суточного мониторирования артериального давления | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21. | Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22. | Стерилизатор для инструментов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23. | Монитор анестезиологический | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25. | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляционных анестетиков | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26. | Аппарат искусственной вентиляции легких | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ИТОГО | | 19 | 215 | 64 | 46 | 31 | 375 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100171&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а) | | | | | | | |

Приложение N 9

к Региональной программе

"Модернизация первичного звена

здравоохранения Костромской области"

ОСНАЩЕНИЕ

медицинских организаций автотранспортными средствами

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100165&field=134) администрации Костромской области  от 05.11.2024 N 384-а) |  |

Таблица N 1

Перечень транспортных средств, планируемых к замене

в медицинских организациях Костромской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Учреждение (полное наименование) | ИНН | Наименование структурного подразделения, использующего транспортное средство | Условия оказания медицинской помощи структурного подразделения (амбулаторно/стационарно) | Тип транспортного средства | Марка и модель транспортного средства (по ПТС) | Дата выпуска транспортного средства (по ПТС) | Транспортное средство подлежит замене в следующем году в расчете от даты выпуска (ед.) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Детская поликлиника | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 396295-470 | 13.02.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Поликлиника для обслуживания взрослого населения | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-31519  УАЗ-31519 | 01.01.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Поликлиника для обслуживания взрослого населения | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ31514032 УАЗ31514032 | 01.01.1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Поликлиника для обслуживания взрослого населения | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-39623  УАЗ-39623 | 01.01.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Поликлиника для обслуживания взрослого населения | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-315148 УАЗ-315148 | 01.01.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Поликлиника для обслуживания взрослого населения | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-396295-470  УАЗ-396295-470 | 01.01.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Кужбальский фельдшерско-акушерский пункт | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-39623  УАЗ-39623 | 01.01.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Стационар круглосуточный | Стационарно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | АКСИОН - СП 3807 | 07.12.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Спасская амбулатория | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 366295-470 | 27.12.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Поликлиника | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 39629 | 01.08.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Поликлиника | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-31519 УАЗ | 25.07.2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Поликлиника | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 39623 | 13.09.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Поликлиника | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 39623 | 14.09.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Никольский фельдшерский здравпункт | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 31519 | 22.03.1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | 4416001202 | Горчухинская врачебная амбулатория | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 39623 | 14.09.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-39623  УАЗ-39623 | 25.01.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ЛУИДОР-225ОВО  ЛУИДОР-225ОВО | 01.01.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ГАЗ-322174 ГАЗ-322174 | 24.04.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-396295-470 УАЗ-396295-470 | 28.08.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | 4412000448 | Завражная амбулатория | Вне медицинской организации, амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | Аксион-СП  Аксион-СП | 23.06.2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | 4412000448 | Амбулаторно-поликлиническое | Вне медицинской организации, амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 39623 | 14.09.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская окружная больница" | 4403001283 | Поликлиника | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 315195 | 26.03.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская окружная больница" | 4403001283 | Ореховская врачебная амбулатория | Вне медицинской организации, амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ГАЗ 322174 | 22.06.2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская окружная больница" | 4403001283 | Ореховская врачебная амбулатория | Вне медицинской организации, амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 396295-470 | 25.12.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Талицкий фельдшерско-акушерский пункт | Вне медицинской организации, амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 39629 | 01.01.2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Воробьевицкий фельдшерско-акушерский пункт | Вне медицинской организации, амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 39629 | 01.01.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Вохомское отделение) | Вне медицинской организации, амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 39623 | 14.09.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Вохомское отделение) | Вне медицинской организации, амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 39623 | 01.01.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Вохомское отделение) | Вне медицинской организации, амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 2989 | 14.11.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Поликлиника | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ГАЗ 384064 | 29.09.2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Боговаровское отделение) | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 396295 | 31.07.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Шушкодомская сельская врачебная амбулатория | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 39623 | 02.07.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Талицкая сельская врачебная амбулатория | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | АКСИОН СП | 28.10.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Поликлиника для взрослых | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ГАЗ 322132 | 12.11.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Поликлиника для взрослых | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 31519 | 04.11.2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Поликлиника для взрослых | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 39629 | 28.09.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Поликлиника для взрослых | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | Аксион СП | 28.10.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Поликлиника для взрослых | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ГАЗ 322132 | 09.12.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Ликургская сельская врачебная амбулатория | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 39623 | 02.07.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Детская поликлиника | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | АКСИОН СП | 28.10.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Детская поликлиника | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | АКСИОН СП | 28.10.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Гавриловская сельская врачебная амбулатория | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 2989 | 22.11.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" | 4408000188 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 3962 | 01.01.2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" | 4408000188 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 220694 | 01.01.2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Детская поликлиника | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 39629 | 14.12.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Шекшемская врачебная амбулатория | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 396294 | 01.01.2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Шангская врачебная амбулатория | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 396294 | 08.05.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Рождественская амбулатория | Вне медицинской организации, амбулаторно, стационарно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ВАЗ-213100-030-45 213100-030-45 | 18.10.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Рождественская амбулатория | Вне медицинской организации, амбулаторно, стационарно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-39623 39623 | 29.03.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Рождественская амбулатория | Вне медицинской организации, амбулаторно, стационарно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-396295-470 396295-470 | 29.12.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Зебляковская врачебная амбулатория | Вне медицинской организации, амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ВАЗ-213100-030-45  213100-030-45 | 18.10.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Детская поликлиника | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ГАЗ-310231 310231 | 17.02.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чухломская центральная районная больница" | 4429001400 | Судайская амбулатория | Вне медицинской организации, амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-39623  УАЗ-39623 | 01.01.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чухломская центральная районная больница" | 4429001400 | Судайская амбулатория | Вне медицинской организации, амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 396259  УАЗ 396259 | 01.01.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чухломская центральная районная больница" | 4429001400 | Поликлиника | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-39623  УАЗ-39623 | 01.01.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чухломская центральная районная больница" | 4429001400 | Поликлиника | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-39623  УАЗ-39623 | 01.01.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чухломская центральная районная больница" | 4429001400 | Поликлиника | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 39623  УАЗ 39623 | 01.01.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | 4428001180 | Амбулаторно-поликлиническое подразделение | Вне медицинской организации, амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-396295  УАЗ-396295 | 12.10.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | 4427000095 | Амбулаторное подразделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 39623 | 15.09.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | 4427000095 | Амбулаторное подразделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 396295-470 | 26.12.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | 4427000095 | Амбулаторное подразделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 39623 | 17.10.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | 4427000095 | Амбулаторное подразделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 39629 | 30.08.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | 4427000095 | Амбулаторное подразделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ГАЗ 322174 | 22.06.2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солигаличская районная больница" | 4426001071 | Амбулаторное подразделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 396295-470 | 27.12.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солигаличская районная больница" | 4426001071 | Амбулаторное подразделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ГАЗ 322174 | 15.10.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | 4423000898 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Вне медицинской организации, Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ГАЗ ГАЗ-31105 | 29.07.2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | 4421002360 | поликлиническое отделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | LADA 210740 LADA 210740 | 12.11.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Татарская врачебная амбулатория | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 39629 | 15.07.1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Поликлиника | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 396295 | 20.12.2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Поликлиника | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 2206 | 18.07.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Поликлиника | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 220694 | 03.09.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Поликлиника | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 39623 | 17.10.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Поликлиника | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ 2989 | 14.11.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Поликлиника | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ВАЗ 21310 | 17.12.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Поликлиника | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ГАЗ 322132 | 15.10.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица N 1.1

Перечень

транспортных средств, планируемых к замене

в медицинских организациях Костромской области

(софинансирование осуществляется за счет средств резервного

фонда Правительства Российской Федерации в соответствии

с Распоряжением Правительства Российской Федерации

от 27 ноября 2020 года N 3129-р)

(введена [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100166&field=134) администрации Костромской области

от 05.11.2024 N 384-а)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Учреждение (полное наименование) | ИНН | Наименование структурного подразделения, использующего транспортное средство | Условия оказания медицинской помощи структурного подразделения (амбулаторно/стационарно) | Тип транспортного средства | Марка и модель транспортного средства (по ПТС) | Дата выпуска транспортного средства (по ПТС) | Транспортное средство подлежит замене в следующем году в расчете от даты выпуска (ед.) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" | 4408000188 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-220694 | 01.01.2006 | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" | 4408000188 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-3962 | 01.01.2000 | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Детская поликлиника | Амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | АКСИОН-СП | 28.10.2004 | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Поликлиника для взрослых | Амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | Аксион-СП | 28.10.2004 | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Поликлиника для взрослых | Амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-39629 | 28.09.2001 | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская межрайонная больница" | 4410000957 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Вохомское отделение) | Вне медицинской организации,  амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-39623 | 14.09.2007 | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | 4412000448 | Амбулаторно-поликлиническое | Вне медицинской организации,  амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-39623 | 14.09.2007 | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | 4412000448 | Завражная амбулатория | Вне медицинской организации,  амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | Аксион-СП  Аксион-СП | 23.06.2005 | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ЛУИДОР-225ОВО  ЛУИДОР-225ОВО | 01.01.2013 | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | 4416001202 | Горчухинская врачебная амбулатория | Амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-39623 | 14.09.2007 | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Поликлиника | Амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-39623 | 14.09.2007 | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Детская поликлиника | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-39629 | 14.12.2004 | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Поликлиника | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ВАЗ-21310 | 17.12.2004 | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | 4423000898 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Вне медицинской организации,  амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ГАЗ-31105 | 29.07.2005 | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солигаличская районная больница" | 4426001071 | Амбулаторное подразделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ГАЗ-322174 | 15.10.2007 | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | 4427000095 | Амбулаторное подразделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ГАЗ-322174 | 22.06.2006 | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | 4427000095 | Амбулаторное подразделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-39629 | 30.08.2004 | 1 |  |  |  |  |
| 18. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | 4428001180 | Амбулаторно-поликлиническое подразделение | Вне медицинской организации,  амбулаторно,  в дневном стационаре, стационарно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-396295  УАЗ-396295 | 12.10.2010 | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чухломская центральная районная больница" | 4429001400 | Поликлиника | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-39623  УАЗ-39623 | 01.01.2007 | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чухломская центральная районная больница" | 4429001400 | Поликлиника | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-39623  УАЗ-39623 | 01.01.2013 | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Детская поликлиника | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ГАЗ-310231  310231 | 17.02.2012 | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Зебляковская врачебная амбулатория | Вне медицинской организации,  амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ВАЗ-213100-030-45  213100-030-45 | 18.10.2010 | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Рождественская амбулатория | Вне медицинской организации,  амбулаторно,  стационарно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-  396295-470  396295-470 | 29.12.2012 | 1 |  |  |  |  |
| 24. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Шекшемская врачебная амбулатория | Амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | УАЗ-396294 | 01.01.2005 | 1 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица N 2

Перечень транспортных средств, планируемых к приобретению

в медицинских организациях Костромской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Учреждение (полное наименование) | ИНН | Наименование структурного подразделения, использующего транспортное средство | Условия оказания медицинской помощи структурного подразделения (амбулаторно/стационарно) | Тип транспортного средства | Транспортное средство, планируемое к приобретению в соответствующем году (ед.) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | 4416001202 | Нежитинский фельдшерский пункт | Вне медицинской организации, амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | 4416001202 | Дорогинская врачебная амбулатория | Вне медицинской организации, амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | 4416001202 | Унженская врачебная амбулатория | Вне медицинской организации, амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | 4416001202 | Юровский фельдшерский пункт | Вне медицинской организации, амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | 4416001202 | Поликлиническое отделение | Вне медицинской организации, амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" | 4413000627 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чухломская центральная районная больница" | 4429001400 | Поликлиника | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | 4423000898 | Николо-Поломская амбулатория | Вне медицинской организации, амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | 4423000898 | Задоринский фельдшерский пункт | Вне медицинской организации, амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | 4423000898 | Матвеевский фельдшерский пункт | Вне медицинской организации, амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | 4423000898 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Вне медицинской организации, амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Ченцевский фельдшерско-акушерский пункт | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Дербилковский фельдшерско-акушерский пункт | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | 4412000448 | Завражная амбулатория | Вне медицинской организации, амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | 4412000448 | Текунский фельдшерский пункт | Вне медицинской организации, амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | 4412000448 | Амбулаторно-поликлиническое | Вне медицинской организации, амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская окружная больница" | 4403001283 | Поликлиника | Амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | 4428001180 | Амбулаторно-поликлиническое подразделение | Вне медицинской организации, амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Осипинский фельдшерско-акушерский пункт | Вне медицинской организации, амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Луптюгский фельдшерский здравпункт (Боговаровское отделение | Вне медицинской организации, амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Павинское отделение) | Вне медицинской организации, амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Соловецкий фельдшерский здравпункт (Боговаровское отделение) | Вне медицинской организации, амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | 4410000957 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Вохомское отделение) | Вне медицинской организации, амбулаторно, в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | 4427000095 | Расловская врачебная амбулатория | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | 4427000095 | Амбулаторное подразделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Поликлиника  г.п.п. Чистые Боры | Амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Детская поликлиника | Амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | 4402002950 | Поликлиника для взрослых | Амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" | 4408000188 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгореченская городская больница" | 4401004585 | Амбулаторное подразделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | 4421002360 | Поликлиника | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солигаличская районная больница" | 4426001071 | Оглоблинский фельдшерский пункт | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солигаличская районная больница" | 4426001071 | Высоковский фельдшерский пункт | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солигаличская районная больница" | 4426001071 | Амбулаторное подразделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | 4414002987 | Поликлиника | Амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Бабаевский фельдшерско-акушерский пункт | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | 4405001761 | Космынинская врачебная амбулатория | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Шекшемская врачебная амбулатория | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Якшангская врачебная амбулатория | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Полдневицкая врачебная амбулатория | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Зебляковская врачебная амбулатория | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Пыщугская амбулатория | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Одоевская врачебная амбулатория | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Поназыревская амбулатория | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Детская поликлиника | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | 4407006268 | Поликлиника | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Поликлиника для обслуживания взрослого населения | Амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Октябрьская амбулатория | Амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Леонтьевская амбулатория | Амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Межевское отделение, Межевская поликлиника | Амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Поликлиника | Амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Таблица N 2.1

Перечень

транспортных средств, планируемых к приобретению

в медицинских организациях Костромской области

(софинансирование осуществляется за счет средств резервного

фонда Правительства Российской Федерации в соответствии

с Распоряжением Правительства Российской Федерации

от 27 ноября 2020 года N 3129-р)

(введена [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100167&field=134) администрации Костромской области

от 05.11.2024 N 384-а)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Учреждение (полное наименование) | ИНН | Наименование структурного подразделения, использующего транспортное средство | Условия оказания медицинской помощи структурного подразделения (амбулаторно/стационарно) | Тип транспортного средства | Транспортное средство подлежит замене в следующем году в расчете от даты выпуска (ед.) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | 4404001078 | Поликлиника | Амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | 4406000707 | Поликлиника для обслуживания взрослого населения | Амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солигаличская районная больница" | 4426001071 | Амбулаторное подразделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | 4421002360 | Поликлиника | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгореченская городская больница" | 4401004585 | Амбулаторное подразделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская межрайонная больница" | 4410000957 | Амбулаторно-поликлиническое отделение (Вохомское отделение) | Вне медицинской организации,  амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | 4428001180 | Амбулаторно-поликлиническое подразделение | Вне медицинской организации,  амбулаторно,  в дневном стационаре, стационарно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская окружная больница" | 4403001283 | Поликлиника | Амбулаторно,  в дневном стационаре | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | 4415003454 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | 4423000898 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Вне медицинской организации,  амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" | 4413000627 | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Амбулаторно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | 4416001202 | Поликлиническое отделение | Вне медицинской организации,  амбулаторно,  в дневном стационаре, стационарно | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 2 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |

Таблица N 3

Сводный перечень автотранспорта, планируемого к замене

в Костромской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование автотранспорта | Планируемое количество автотранспорта по годам приобретения (ед.) | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего, 2021-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |

Таблица N 3.1

Сводный перечень

транспортных средств, планируемых к замене в Костромской

области (софинансирование осуществляется за счет средств

резервного фонда Правительства Российской Федерации

в соответствии с Распоряжением Правительства

Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 3129-р)

(введена [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100168&field=134) администрации Костромской области

от 05.11.2024 N 384-а)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование транспортных средств | Планируемое количество транспортных средств по годам приобретения | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего |
| 2021-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|  | Итого: | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |

Таблица N 4

Сводный перечень автотранспорта, планируемого к приобретению

в Костромской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование автотранспорта | Планируемое количество автотранспорта по годам приобретения (ед.) | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего, 2021-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 | 122 |

Таблица N 4.1

Сводный перечень

автотранспорта, планируемого к приобретению в Костромской

области (софинансирование осуществляется за счет средств

резервного фонда Правительства Российской Федерации

в соответствии с Распоряжением Правительства

Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 3129-р)

(введена [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100169&field=134) администрации Костромской области

от 05.11.2024 N 384-а)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование транспортных средств | Планируемое количество транспортных средств по годам приобретения | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего |
| 2021-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|  | Итого: | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |

Приложение N 10

к Региональной программе

"Модернизация первичного звена

здравоохранения Костромской области"

УСТРАНЕНИЕ ДЕФИЦИТА КАДРОВ

в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их

квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности

выбора медицинской организации и врача

I. Краткая характеристика текущего состояния

сферы регулирования

1.1. Нормативные правовые акты и предмет их регулирования.

В настоящее время система оплаты труда медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Костромской области установлена [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=132519&date=11.04.2025&dst=100027&field=134) администрации Костромской области от 14 ноября 2015 года N 405-а "Об оплате труда работников государственных медицинских организаций Костромской области". Перечень нормативных правовых актов и предмет их регулирования представлен в [таблице N 1](#P43668).

Таблица N 1

Нормативные правовые акты и предмет их регулирования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Нормативный правовой акт | Предмет регулирования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=132519&date=11.04.2025&dst=100027&field=134) администрации Костромской области от 14 ноября 2015 года N 405-а "Основные положения оплаты труда работников государственных медицинских организаций Костромской области" | Оплата труда работников государственных медицинских организаций Костромской области |
| 2. | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=119352&date=11.04.2025&dst=100010&field=134) департамента здравоохранения Костромской области от 15 июня 2017 года N 345 "Об утверждении основных положений оплаты труда работников государственных медицинских организаций Костромской области" | Основные положения оплаты труда работников государственных медицинских организаций Костромской области |
| 3. | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=75169&date=11.04.2025&dst=100016&field=134) департамента здравоохранения Костромской области от 17 ноября 2015 года N 712 "Об утверждении порядка осуществления выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет и исчисления непрерывного стажа работы в государственных медицинских организациях Костромской области" | Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет и исчисления непрерывного стажа работы в государственных медицинских организациях Костромской области |
| 4. | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=118155&date=11.04.2025) департамента здравоохранения Костромской области от 27 марта 2023 года N 318 "Об оценке эффективности деятельности работников государственных медицинских организаций Костромской области" | Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ и выплаты за интенсивность и высокие результаты работы |

1.2. Установление должностных окладов медицинских работников

Должностные оклады медицинских работников устанавливаются в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=132519&date=11.04.2025&dst=100027&field=134) администрации Костромской области от 14 ноября 2015 года N 405-а "Об оплате труда работников государственных медицинских организаций Костромской области" на основе профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ).

Полномочия по установлению должностных окладов: установлены [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=132519&date=11.04.2025&dst=100027&field=134) администрации Костромской области от 14 ноября 2015 года N 405-а "Об оплате труда работников государственных медицинских организаций Костромской области" и обязательны для учреждений здравоохранения Костромской области.

1.3. Выплаты компенсационного характера

При оплате труда медицинских работников, с учетом условий труда, применятся выплаты компенсационного характера, предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами.

Наименования выплат приводятся в [таблице N 2](#P43696).

Таблица N 2

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование выплат компенсационного характера |
| 1 | 2 |
| 1. | Выплаты, предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами |
| 1.1. | Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда |
| 1.2. | Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну |
| 1.3. | Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (выполнение работ различной квалификации, совмещение профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в ночное время, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) |
| 2. | Выплаты, установленные нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации в качестве обязательных для введения в систему оплаты труда учреждений здравоохранения |
| 3. | Выплаты, установленные на уровне учреждения |

1.4. Выплаты стимулирующего характера

С целью стимулирования медицинских работников к повышению эффективности их труда, а также поощрения за выполненную работу с учетом условий труда применяются выплаты стимулирующего характера.

Таблица N 3

Перечень выплат стимулирующего характера

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование выплат стимулирующего характера |
| 1 | 2 |
| 1. | Выплаты, установленные нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации в качестве обязательных для введения в систему оплаты труда учреждений здравоохранения |
| 1.1. | Выплаты за качество выполняемых работ |
| 1.2. | Выплаты за наличие ученой степени и государственной награды Российской Федерации |
| 1.3. | Выплаты за стаж непрерывной работы |
| 1.4. | Выплаты за классность |
| 1.5. | Надбавка за работу в сельской местности |
| 1.6. | Выплата за осуществление организационно-методической и консультативной работы |
| 1.7. | Выплаты с использованием повышающих коэффициентов |
| 2. | Выплаты, установленные на уровне учреждения |
| 2.1. | Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы |
| 2.2. | Премиальные выплаты по итогам работы |
| 2.3. | Выплаты специалистам с высшим профессиональным медицинским и немедицинским образованием медицинских организаций, впервые принятым на работу после окончания учебного заведения |
| 2.4. | Выплаты за наставничество в отношении молодых специалистов |

Анализ связи стимулирующих выплат с показателями деятельности учреждений и работников показал, что по итогам 2019 года количество обращений уменьшилось в 1,7 раза, количество благодарностей увеличилось в 2,5 раза, процент вызовов со временем доезда до 20 минут увеличился на 3,9% по сравнению с 2014 годом и составил 89,2%.

Благодаря переводу медицинских работников на "эффективный контракт" улучшились показатели эффективности здравоохранения Костромской области за период с 2014 по 2019 годы:

1) смертность от всех причин (с 16,1 до 14,7 случая на 1 000 чел. населения);

2) смертность от болезней системы кровообращения (с 928,8 до 785,2 случая на 100 тыс. чел. населения);

3) смертность от туберкулеза (с 4,1 до 0,6 случая на 100 тыс. чел. населения).

1.5. Штатная и среднесписочная численность

Таблица N 4

Штатная и среднесписочная численность врачей

человек

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория | Январь-сентябрь 2021 г. | Январь-декабрь 2021 г. | Итог 2021 г. (данные Росстата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Штатная численность врачей, | 1 744,00 | 1 757,00 | 1 757,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2. | штатная численность врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 861,00 | 899,00 | 899,00 |
| 3. | штатная численность врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь | 25,00 | 28,00 | 19,00 |
| 4. | штатная численность врачей центральных районных больниц (районных больниц) | 304,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5. | Среднесписочная численность врачей, | 1 673,70 | 1 644,87 | 1 644,87 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6. | среднесписочная численность врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 691,00 | 693,90 | 693,90 |
| 7. | среднесписочная численность врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь | 16,80 | 18,60 | 18,60 |
| 8. | среднесписочная численность врачей центральных районных больниц (районных больниц) | 268,40 | 265,40 | 265,40 |
| 9. | Коэффициент совместительства врачей, | 1,61 | 1,60 | 1,60 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 10. | коэффициент совместительства врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 2,16 | 1,60 | 1,60 |
| 11. | коэффициент совместительства врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь | 1,71 | 1,50 | 1,50 |
| 12. | коэффициент совместительства врачей центральных районных больниц (районных больниц) | 1,53 | 1,60 | 1,60 |

Таблица N 5

Штатная и среднесписочная численность среднего медицинского

персонала (СМП)

человек

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория | Январь-сентябрь 2021 г. | Январь-декабрь 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Штатная численность среднего медицинского персонала, | 5 517,00 | 5 567,00 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2. | штатная численность СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь | 2 531,00 | 2 523,00 |
| 3. | штатная численность СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь | 422,00 | 477,00 |
| 4. | штатная численность СМП центральных районных больниц (районных больниц) | 1 243,00 | 1 248,00 |
| 5. | Среднесписочная численность СМП, | 5 423,70 | 5 305,67 |
|  | в том числе: |  |  |
| 6. | среднесписочная численность СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь | 2 217,10 | 2 200,70 |
| 7. | среднесписочная численность СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь | 394,40 | 406,10 |
| 8. | среднесписочная численность СМП центральных районных больниц (районных больниц) | 1 228,40 | 1 220,05 |
| 9. | Коэффициент совместительства СМП, | 1,29 | 1,28 |
|  | в том числе: |  |  |
| 10. | коэффициент совместительства СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь | 1,48 | 1,21 |
| 11. | коэффициент совместительства СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь | 1,46 | 1,29 |
| 12. | коэффициент совместительства СМП центральных районных больниц (районных больниц) | 1,20 | 1,19 |

Таблица N 6

Штатная и среднесписочная численность младшего медицинского

персонала (ММП)

человек

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория | Январь-сентябрь 2021 г. | Январь-декабрь 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Штатная численность ММП, | 917 | 1 031,00 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2. | штатная численность ММП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь | 38 | 40,00 |
| 3. | штатная численность ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь | 0 | 6,00 |
| 4. | штатная численность ММП центральных районных больниц (районных больниц) | 96 | 98,00 |
| 5. | Среднесписочная численность ММП, | 871,8 | 879,70 |
|  | в том числе: |  |  |
| 6. | среднесписочная численность ММП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь | 17,40 | 17,60 |
| 7. | среднесписочная численность ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь | 0 | 0,20 |
| 8. | среднесписочная численность ММП центральных районных больниц (районных больниц) | 82,5 | 85,40 |
| 9. | Коэффициент совместительства ММП, | 1,47 | 1,31 |
|  | в том числе: |  |  |
| 10. | коэффициент совместительства ММП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь | 1,15 | 1,15 |
| 11. | коэффициент совместительства ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь | 0 | 2,29 |
| 12. | коэффициент совместительства ММП центральных районных больниц (районных больниц) | 1,08 | 1,06 |

Из таблицы "Штатная и среднесписочная численность врачей" видно, по проведенным исчислениям, что коэффициент совместительства врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь составляет 1,6, коэффициент совместительства врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь составляет 1,5, коэффициент совместительства врачей центральных районных больниц составляет 1,5. Средний коэффициент совместительства по Костромской области составляет 1,6. При этом Минздравом России рекомендован коэффициент совместительства 1,2. В настоящее время проводится анализ штатных расписаний медицинских организаций.

Исходя из таблиц по штатной и среднесписочной численности младшего медицинского и среднего медицинского персонала также отражаются данные коэффициенты совместительства, приближенные к рекомендуемому коэффициенту совместительства по Костромской области ~ 1,2, исключение составляет коэффициент совместительства младшего медицинского персонала, оказывающего скорую медицинскую помощь, который равен 2,29. Коэффициент совместительства СМП, в целом, соответствует рекомендованным Минздравом России нормативам.

В настоящее время в медицинских высших учебных заведениях (далее - ВУЗ) с 1 по 6 курсы по целевому договору от Костромской области обучаются 743 студента, а также 104 ординатора и 700 студентов областных медицинских колледжей.

1.6. Средняя заработная плата медицинских работников в субъекте Российской Федерации представлена в [таблице N 7](#P44008).

Таблица N 7

Средняя заработная плата врачей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория | Январь-сентябрь 2021 г. | Январь-декабрь 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Заработная плата врачей в расчете на физическое лицо, рублей, | 56 688,90 | 57 720,40 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2. | врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 48 216,30 | 48 273,30 |
| 3. | врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь | 49 065,30 | 46 559,60 |
| 4. | врачей центральных районных больниц (районных больниц) | 48 446,60 | 47 270,40 |
| 5. | Заработная плата врачей в расчете на ставку, без учета заработной платы по внутреннему совместительству, рублей, | 33 724,30 | 36 017,60 |
|  | в том числе: |  |  |
| 6. | врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 31 834,50 | 34 329,70 |
| 7. | врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь | 38 581,30 | 30 530,90 |
| 8. | врачей центральных районных больниц (районных больниц) | 28 909,10 | 39 732,50 |
| 9. | Соотношение заработной платы врачей в расчете на ставку и в расчете на физическое лицо, раз, | 1,7 | 1,6 |
|  | в том числе: |  |  |
| 10. | врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 1,5 | 1,4 |
| 11. | врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь | 1,3 | 1,5 |
| 12. | врачей центральных районных больниц (районных больниц) | 1,7 | 0,9 |

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что уровень соотношения заработной платы врачей в расчете на ставку и на физическое лицо, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь и занятых в центральных районных больницах, варьируется от 0,9 до 1,5. Данное значение ниже значения по региону.

Таблица N 8

Средняя заработная плата среднего

медицинского персонала (СМП)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория | Январь-сентябрь 2021 г. | Январь-декабрь 2021 г. |
| 1. | Заработная плата СМП в расчете на физическое лицо, рублей, | 29 540,70 | 29 887,20 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2. | СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь | 24 421,20 | 25 687,80 |
| 3. | СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь | 36 395,00 | 35 541,90 |
| 4. | СМП центральных районных больниц (районных больниц) | 26 264,00 | 26 065,60 |
| 5. | Заработная плата СМП в расчете на ставку, рублей, | 22 588,50 | 22 585,30 |
|  | в том числе: |  |  |
| 6. | СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь | 20 075,50 | 20 889,70 |
| 7. | СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь | 26 631,50 | 26 223,20 |
| 8. | СМП центральных районных больниц (районных больниц) | 21 291,90 | 20 661,70 |
| 9. | Соотношение заработной платы СМП в расчете на ставку и в расчете на физическое лицо, раз, | 1,3 | 1,3 |
|  | в том числе: |  |  |
| 10. | СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь | 1,2 | 1,2 |
| 11. | СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь | 1,4 | 1,4 |
| 12. | СМП центральных районных больниц (районных больниц) | 1,2 | 1,3 |

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что уровень соотношения заработной платы среднего медицинского персонала в расчете на ставку и в расчете на физическое лицо, оказывающего первичную медико-санитарную помощь составляет 1,2. Данное значение ниже значения по региону. Соотношение заработной платы среднего медицинского персонала в расчете на ставку и в расчете на физическое лицо, оказывающего первичную медико-санитарную помощь, соответствует значению по региону и составляет 1,3. Соотношение заработной платы среднего медицинского персонала, оказывающего скорую медицинскую помощь, выше значения по региону и составляет 1,4.

Таблица N 9

Средняя заработная плата младшего

медицинского персонала (ММП)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория | Январь-сентябрь 2021 г. | Январь-декабрь 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Заработная плата ММП в расчете на физическое лицо, рублей, | 23 525,40 | 24 948,40 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2. | ММП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь | 20 809,30 | 21 777,70 |
| 3. | ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь | 0,00 | 22 320,00 |
| 4. | ММП центральных районных больниц (районных больниц) | 12 088,80 | 17 231,40 |
| 5. | Заработная плата ММП в расчете на ставку, рублей, | 18 533,80 | 19 034,00 |
|  | в том числе: |  |  |
| 6. | ММП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь | 23 724,00 | 22 086,90 |
| 7. | ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь | 0,00 | 20 250,00 |
| 8. | ММП центральных районных больниц (районных больниц) | 16 422,50 | 16 171,60 |
| 9. | Соотношение заработной платы ММП в расчете на ставку и в расчете на физическое лицо, раз, | 1,3 | 1,3 |
|  | в том числе: |  |  |
| 10. | ММП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь | 0,9 | 1,0 |
| 11. | ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь | 0,0 | 1,1 |
| 12. | ММП центральных районных больниц (районных больниц) | 0,7 | 1,1 |

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что уровень соотношения заработной платы младшего медицинского персонала в расчете на ставку и на физическое лицо, оказывающего первичную медико-санитарную помощь и занятого в центральных районных больницах (районных больницах), ниже среднеобластного значения.

1.7. Структура начисленной заработной платы медицинских работников[<1>](#P44232).

--------------------------------

<1> Без учета выплат по районному регулированию оплаты труда.

Таблица N 10

Структура начисленной заработной платы медицинских

работников учреждений здравоохранения Костромской области

процентов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория | Начисленная заработная плата (всего) | в том числе: | | |
| оклады | компенсационные выплаты | стимулирующие выплаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на основе данных за январь-сентябрь 2021 г. | | | | | |
| 1. | Врачи | 100 | 30,5 | 17,2 | 52,3 |
| 2. | Средний медицинский персонал | 100 | 33,3 | 18,5 | 48,2 |
| 3. | Младший медицинский персонал | 100 | 31,9 | 19,1 | 49,0 |
| на основе данных за январь-декабрь 2021 г. | | | | | |
| 4. | Врачи | 100 | 30,5 | 16,9 | 52,6 |
| 5. | Средний медицинский персонал | 100 | 32,9 | 17,1 | 50,0 |
| 6. | Младший медицинский персонал | 100 | 30,8 | 18,1 | 51,1 |

Таблица N 11

Структура начисленной заработной платы медицинских

работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

процентов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория | Начисленная заработная плата (всего) | в том числе: | | |
| оклады | компенсационные выплаты | стимулирующие выплаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на основе данных за январь-сентябрь 2021 г. | | | | | |
| 1. | Врачи | 100 | 29 | 19,1 | 51,9 |
| 2. | Средний медицинский персонал | 100 | 37,6 | 16,6 | 45,8 |
| 3. | Младший медицинский персонал | 100 | 27 | 11 | 62 |
| на основе данных за январь-декабрь 2021 г. | | | | | |
| 4. | Врачи | 100 | 29,0 | 18,8 | 52,2 |
| 5. | Средний медицинский персонал | 100 | 37,6 | 15,3 | 47,1 |
| 6. | Младший медицинский персонал | 100 | 26,9 | 10,8 | 62,3 |

Таблица N 12

Структура начисленной заработной платы медицинских

работников, оказывающих скорую медицинскую помощь

процентов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория | Начисленная заработная плата (всего) | в том числе: | | |
| оклады | компенсационные выплаты | стимулирующие выплаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на основе данных за январь-сентябрь 2021 г. | | | | | |
| 1. | Врачи | 100 | 30,1 | 17,8 | 52,1 |
| 2. | Средний медицинский персонал | 100 | 32,3 | 21,8 | 45,9 |
| 3. | Младший медицинский персонал | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на основе данных за январь-декабрь 2021 г. | | | | | |
| 4. | Врачи | 100 | 27,0 | 20,6 | 52,4 |
| 5. | Средний медицинский персонал | 100 | 34,7 | 19,2 | 46,1 |
| 6. | Младший медицинский персонал | 100 | 36,0 | 19,3 | 44,7 |

Таблица N 13

Структура начисленной заработной платы медицинских

работников центральных районных больниц (районных больниц)

процентов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория | Начисленная заработная плата (всего) | в том числе: | | |
| оклады | компенсационные выплаты | стимулирующие выплаты |
| на основе данных за январь-сентябрь 2021 г. | | | | | |
| 1. | Врачи | 100 | 30,3 | 21,5 | 48,2 |
| 2. | Средний медицинский персонал | 100 | 36,7 | 21,0 | 42,3 |
| 3. | Младший медицинский персонал | 100 | 35,9 | 18,0 | 46,1 |
| на основе данных за январь-декабрь 2021 г. | | | | | |
| 4. | Врачи | 100 | 30,2 | 17,0 | 52,8 |
| 5. | Средний медицинский персонал | 100 | 38,8 | 15,0 | 46,2 |
| 6. | Младший медицинский персонал | 100 | 35,7 | 17,3 | 47,0 |

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что доля выплат по окладам в структуре заработной платы как при оказании первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, а также центральных районных больниц (районных больниц) на уровне среднеобластных показателей и составляет от 26,9% до 37,9%.

Компенсационные выплаты составляют от 10,8% до 27,2% по первичной медико-санитарной помощи за счет совмещения профессий, расширения зоны обслуживания, а также увеличения объема работы.

1.8. Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам учреждений здравоохранения

Таблица N 14

процентов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория | Стимулирующие выплаты (всего) | в том числе выплаты, | | |
| установленные в фиксированном размере | выплачиваемые по показателям эффективности | выплачиваемые по решению руководителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на основе данных за январь-сентябрь 2021 г. | | | | | |
| 1. | Врачи | 100 | 15,8 | 83,1 | 1,1 |
| 2. | Средний медицинский персонал | 100 | 24,8 | 73,5 | 1,7 |
| 3. | Младший медицинский персонал | 100 | 7,1 | 89,1 | 3,8 |
| на основе данных за январь-декабрь 2021 г. | | | | | |
| 4. | Врачи | 100 | 15,3 | 81,3 | 3,4 |
| 5. | Средний медицинский персонал | 100 | 24,1 | 73,3 | 2,6 |
| 6. | Младший медицинский персонал | 100 | 6,9 | 89,4 | 3,7 |

Таблица N 15

Распределение средств, направленных на выплаты

стимулирующего характера, медицинским работникам,

оказывающим первичную медико-санитарную помощь

процентов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория | Стимулирующие выплаты (всего) | в том числе выплаты, | | |
| установленные в фиксированном размере | выплачиваемые по показателям эффективности | выплачиваемые по решению руководителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на основе данных за январь-сентябрь 2021 г. | | | | | |
| 1. | Врачи | 100 | 19,8 | 74,1 | 6,1 |
| 2. | Средний медицинский персонал | 100 | 27,0 | 68,6 | 4,4 |
| 3. | Младший медицинский персонал | 100 | 7,9 | 86,6 | 5,5 |
| на основе данных за январь-декабрь 2021 г. | | | | | |
| 4. | Врачи | 100 | 17,5 | 77,5 | 5,0 |
| 5. | Средний медицинский персонал | 100 | 24,9 | 72,1 | 3,0 |
| 6. | Младший медицинский персонал | 100 | 7,3 | 92,6 | 0,1 |

Таблица N 16

Распределение средств, направленных на выплаты

стимулирующего характера, медицинским работникам,

оказывающим скорую медицинскую помощь

процентов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория | Стимулирующие выплаты (всего) | в том числе выплаты, | | |
| установленные в фиксированном размере | выплачиваемые по показателям эффективности | выплачиваемые по решению руководителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на основе данных за январь-сентябрь 2021 г. | | | | | |
| 1. | Врачи | 100 | 45,4 | 50,6 | 4,0 |
| 2. | Средний медицинский персонал | 100 | 46,5 | 51,3 | 2,2 |
| 3. | Младший медицинский персонал | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на основе данных за январь-декабрь 2021 г. | | | | | |
| 4. | Врачи | 100 | 37,9 | 46,8 | 15,3 |
| 5. | Средний медицинский персонал | 100 | 45,2 | 50,3 | 4,5 |
| 6. | Младший медицинский персонал | 100 | 6,9 | 89,4 | 3,7 |

Таблица N 17

Распределение средств, направленных на выплаты

стимулирующего характера, медицинским работникам центральных

районных больниц (районных больниц)

процентов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория | Стимулирующие выплаты (всего) | в том числе выплаты, | | |
| установленные в фиксированном размере | выплачиваемые по показателям эффективности | выплачиваемые по решению руководителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на основе данных за январь-сентябрь 2021 г. | | | | | |
| 1. | Врачи | 100 | 18,2 | 80,4 | 1,4 |
| 2. | Средний медицинский персонал | 100 | 32,6 | 65,7 | 1,7 |
| 3. | Младший медицинский персонал | 100 | 10,4 | 88,9 | 0,7 |
| на основе данных за январь-декабрь 2021 г. | | | | | |
| 4. | Врачи | 100 | 18,3 | 80,9 | 0,8 |
| 5. | Средний медицинский персонал | 100 | 33,2 | 65,4 | 1,4 |
| 6. | Младший медицинский персонал | 100 | 10,6 | 89,4 | 0,0 |

1.9. Распределение работников в зависимости от отработанного времени

Таблица N 18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория | Количество занятых ставок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего работников | до 0,1 | от 0,11 до 0,25 | от 0,251 до 0,3 | от 0,31 до 0,4 | от 0,41 до 0,5 | от 0,51 до 0,6 | от 0,61 до 0,7 | от 0,71 до 0,8 | от 0,81 до 0,9 | от 0,91 до 0,99 | 1 | от 1,1 до 1,2 | от 1,21 до 1,3 | от 1,31 до 1,4 | от 1,41 до 1,5 | от 1,51 до 1,6 | от 1,61 до 1,7 | от 1,71 до 1,8 | от 1,81 до 1,9 | от 1,91 до 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| на основе данных за январь-сентябрь 2021 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Врачи | 100% | 5,2 | 6,4 | 1,7 | 1,7 | 5 | 2,4 | 1,7 | 4,6 | 1,9 | 1,1 | 27,4 | 3,7 | 9,1 | 2,2 | 11 | 1,9 | 1,5 | 4,3 | 1,7 | 5,5 |
| 2. | Средний медицинский персонал | 100% | 2,8 | 2,8 | 0,6 | 1,1 | 2,5 | 2,3 | 1,3 | 3,8 | 1,8 | 1,1 | 37,1 | 4 | 15 | 5,1 | 10 | 2 | 1,2 | 3,1 | 0,5 | 2,2 |
| 3. | Младший медицинский персонал | 100% | 2,4 | 5 | 1,9 | 1,3 | 6,3 | 1,9 | 1,3 | 3 | 1,9 | 1,1 | 21,5 | 12,9 | 17 | 7,9 | 8,3 | 2,6 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 1,58 |
| на основе данных за январь-декабрь 2021 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Врачи | 100% | 5,1 | 6,3 | 1,6 | 1,6 | 4,9 | 2,3 | 1,6 | 4,5 | 1,8 | 1,1 | 27,3 | 3,6 | 9 | 2,1 | 10,9 | 1,8 | 1,4 | 4,2 | 1,6 | 5,4 |
| 5. | Средний медицинский персонал | 100% | 2,7 | 2,7 | 0,5 | 0,9 | 2,4 | 2,2 | 1,2 | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 37 | 3,9 | 14,9 | 5 | 9,9 | 1,9 | 1,1 | 3 | 0,4 | 2,1 |
| 6. | Младший медицинский персонал | 100% | 2,3 | 4,9 | 1,8 | 1,2 | 6,2 | 1,8 | 1,2 | 2,9 | 1,8 | 1,1 | 21,4 | 12,8 | 16,9 | 7,8 | 8,2 | 2,5 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 1,48 |

По итогам проведенного анализа можно сделать выводы:

Можно выделить несколько ставок, на которых наиболее заняты работники медицинских организаций:

1) занимают 1,0 ставку: врачи - 27,4%, СМП - 37,1%, ММП - 21,5%;

2) занимают по ставкам от 1,41 до 1,5: врачи - 11%, СМП - 10%, ММП - 8,3%;

3) занимают по ставкам от 1,21 до 1,3: врачи - 9,1%, СМП - 15%, ММП - 17%;

4) занимают по ставкам от 1,91 до 2: врачи - 5,5%, СМП - 2,2%, ММП - 1,58%.

1.10. Распределение работников по числу трудовых договоров с медицинской организацией

Таблица N 19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория | Всего работников, % | Заключено трудовых договоров | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 и более |
| на основе данных за январь-сентябрь 2021 г. | | | | | | | | |
| 1. | Врачи | 100 | 48,7 | 45,1 | 5,7 | 0,2 | 0,3 | 0,0 |
| 2. | Средний медицинский персонал | 100 | 48,9 | 45,5 | 5,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 |
| 3. | Младший медицинский персонал | 100 | 46,7 | 48,5 | 4,5 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| на основе данных за январь-декабрь 2021 г. | | | | | | | | |
| 4. | Врачи | 100 | 49,6 | 44,1 | 5,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5. | Средний медицинский персонал | 100 | 49,8 | 44,4 | 5,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6. | Младший медицинский персонал | 100 | 47,9 | 47,1 | 4,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |

Доля работников, занимающих в учреждении только одну должность, составляет: врачи - 49,6%, СМП - 49,8%, ММП - 47,9%. Основную долю занимают работники, с которыми заключено 2 договора: врачи - 44,1%, СМП - 44,4%, ММП - 47,1%. Доля работников, занимающих 3 и более должности: врачи - 6,3%, СМП - 5,8%, ММП - 5,0%.

2. Порядок введения в субъекте Российской Федерации системы

оплаты труда медицинских работников в соответствии

с отраслевыми требованиями

2.1. Приведение штатной численности медицинских работников в соответствие с нормативами Минздрава России

Таблица N 20

Штатная численность медицинских работников

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Динамика значений показателя по годам | | | | | | | 2025 к 2019 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Штатная численность врачей | | | | | | | | | |
| 1. | Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посещения | 925 | 924 | 922 | 921 | 919 | 918 | 917 | 0,99 |
| 2. | Численность обслуживаемого населения, тыс. человек | 643,4 | 634,1 | 630 | 625,7 | 621,3 | 616,8 | 616,8 | 95,87 |
| 3. | Нормативная штатная численность медицинских работников, шт. ед. | 3 541,75 | 3 680,15 | 3 770 | 3 860 | 3 948 | 3 948 | 3 948 | 1,1 |
| 4. | Коэффициент геолокации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Расчетная штатная численность медицинских работников | 3 541,75 | 3 680,15 | 3 770 | 3 860 | 3 948 | 3 948 | 3 948 | 1,1 |
| 6. | Штатная численность медицинских работников | 3 541,75 | 3 541,75 | 3 541,75 | 3 541,75 | 3 541,75 | 3 541,75 | 3 541,75 | 1 |
| 7. | Соотношение расчетной и фактической штатной численности, % | 100 | 103,91 | 106,44 | 108,99 | 111,47 | 111,47 | 111,47 | 111,47 |
| Штатная численность среднего медицинского персонала | | | | | | | | | |
| 8. | Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посещения | 636 | 634 | 632 | 630 | 628 | 627 | 626 | 98,43 |
| 9. | Численность обслуживаемого населения, тыс. человек | 643,4 | 634,1 | 630 | 625,7 | 621,3 | 616,8 | 616,8 | 95,87 |
| 10. | Нормативная штатная численность медицинских работников, шт. ед. | 8 390,25 | 8 615 | 8 906 | 9 197 | 9 488 | 9 490 | 9 490 | 1,13 |
| 11. | Коэффициент геолокации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Расчетная штатная численность медицинских работников | 8 390,25 | 8 615 | 8 906 | 9 197 | 9 488 | 9 490 | 9 490 | 1,13 |
| 13. | Штатная численность медицинских работников | 8 390,25 | 8 390,25 | 8 390,25 | 8 390,25 | 8 390,25 | 8 390,25 | 8 390,25 | 100 |
| 14. | Соотношение расчетной и фактической штатной численности, % | 100 | 102,68 | 106,15 | 109,62 | 113,08 | 113,11 | 113,11 | 113,11 |
| Штатная численность младшего медицинского персонала | | | | | | | | | |
| 15. | Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посещения | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 |
| 16. | Численность обслуживаемого населения, тыс. человек | 643,4 | 634,1 | 630 | 625,7 | 621,3 | 616,8 | 616,8 | 95,87 |
| 17. | Нормативная штатная численность медицинских работников, шт. ед. | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 100 |
| 18. | Коэффициент геолокации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19. | Расчетная штатная численность медицинских работников | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 100 |
| 20. | Штатная численность медицинских работников | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 100 |
| 21. | Соотношение расчетной и фактической штатной численности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Штатная численность врачей, занятых в первичном звене | | | | | | | | | |
| 22. | Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посещения | 2600 | 2596 | 2593 | 2589 | 2586 | 2582 | 2582 | 0,99 |
| 23. | Численность обслуживаемого населения, тыс. человек | 643,4 | 634,1 | 630 | 625,7 | 621,3 | 616,8 | 616,8 | 95,87 |
| 24. | Нормативная штатная численность медицинских работников, шт. ед. | 1 646 | 1 688 | 1 730 | 1 772 | 1 814 | 1 816 | 1 816 | 1,1 |
| 25. | Коэффициент геолокации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26. | Расчетная штатная численность медицинских работников | 1 646 | 1 688 | 1 730 | 1 772 | 1 814 | 1 816 | 1 816 | 1,1 |
| 27. | Штатная численность медицинских работников | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 100 |
| 28. | Соотношение расчетной и фактической штатной численности, % | 100 | 102,55 | 105,10 | 107,65 | 110,21 | 110,33 | 110,33 | 110,33 |
| Штатная численность среднего медицинского персонала, занятого в первичном звене | | | | | | | | | |
| 29. | Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посещения | 1733 | 1729 | 1725 | 1721 | 1716 | 1712 | 1712 | 98,79 |
| 30. | Численность обслуживаемого населения, тыс. человек | 643,4 | 634,1 | 630 | 625,7 | 621,3 | 616,8 | 616,8 | 95,87 |
| 31. | Нормативная штатная численность медицинских работников, шт. ед. | 3 647,75 | 3 822 | 3 997,75 | 4 172 | 4 347 | 4 347,75 | 4 347,75 | 1,19 |
| 32. | Коэффициент геолокации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33. | Расчетная штатная численность медицинских работников | 3 647,75 | 3 822 | 3 997,7 | 4 172 | 4 347 | 4 347,7 | 4 347,7 | 1,19 |
| 34. | Штатная численность медицинских работников | 3 647,75 | 3 647,7 | 3 647,7 | 3 647,7 | 3 647,75 | 3 647,7 | 3 647,7 | 100 |
| 35. | Соотношение расчетной и фактической штатной численности, % | 100 | 104,78 | 109,60 | 114,37 | 119,17 | 119,19 | 119,19 | 119,19 |
| Штатная численность врачей скорой медицинской помощи | | | | | | | | | |
| 36. | Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посещения | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 153 | 96,84 |
| 37. | Численность обслуживаемого населения, тыс. человек | 643,4 | 634,1 | 630 | 625,7 | 621,3 | 616,8 | 616,8 | 95,87 |
| 38. | Нормативная штатная численность медицинских работников, шт. ед. | 87,5 | 64,25 | 68,25 | 72,25 | 76,25 | 80,25 | 80,25 | 91,7 |
| 39. | Коэффициент геолокации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40. | Расчетная штатная численность медицинских работников | 87,5 | 64,25 | 68,25 | 72,25 | 76,25 | 80,25 | 80,25 | 91,7 |
| 41. | Штатная численность медицинских работников | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 1 |
| 42. | Соотношение расчетной и фактической штатной численности, % | 100 | 73,43 | 78,00 | 82,57 | 87,14 | 91,71 | 91,71 | 91,7 |
| Штатная численность среднего медицинского персонала скорой медицинской помощи | | | | | | | | | |
| 43. | Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посещения | 29 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 72,41 |
| 44. | Численность обслуживаемого населения, тыс. человек | 643,4 | 634,1 | 630 | 625,7 | 621,3 | 616,8 | 616,8 | 95,87 |
| 45. | Нормативная штатная численность медицинских работников, шт. ед. | 786,25 | 693 | 734 | 775 | 816 | 818 | 818 | 1,04 |
| 46. | Коэффициент геолокации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47. | Расчетная штатная численность медицинских работников | 786,25 | 693 | 734 | 775 | 816 | 818 | 818 | 1,04 |
| 48. | Штатная численность медицинских работников | 786,25 | 786,25 | 786,25 | 786,25 | 786,25 | 786,25 | 786,25 | 1 |
| 49. | Соотношение расчетной и фактической штатной численности, % | 100 | 88,14 | 93,35 | 98,57 | 103,78 | 104,04 | 104,04 | 104,00 |
| Штатная численность врачей ЦРБ (РБ) | | | | | | | | | |
| 50. | Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посещения | 4 421 | 4 446 | 4 446 | 4 446 | 4 446 | 4 446 | 4 446 | 1 |
| 51. | Численность обслуживаемого населения, тыс. человек | 643,4 | 634,1 | 630 | 625,7 | 621,3 | 616,8 | 616,8 | 95,87 |
| 52. | Нормативная штатная численность медицинских работников, шт. ед. | 538,5 | 602,75 | 644,75 | 686,75 | 728,75 | 728,75 | 728,75 | 1,4 |
| 53. | Коэффициент геолокации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54. | Расчетная штатная численность медицинских работников | 538,5 | 602,75 | 644,75 | 686,75 | 728,75 | 728,75 | 728,75 | 1,4 |
| 55. | Штатная численность медицинских работников | 538,5 | 538,5 | 538,5 | 538,5 | 538,5 | 538,5 | 538,5 | 100 |
| 56. | Соотношение расчетной и фактической штатной численности, % | 100 | 111,93 | 119,73 | 127,53 | 135,33 | 135,33 | 135,33 | 135,33 |
| Штатная численность среднего медицинского персонала ЦРБ (РБ) | | | | | | | | | |
| 57. | Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посещения | 3 606 | 3 606 | 3 606 | 3 606 | 3 606 | 3 606 | 3 606 | 100 |
| 58. | Численность обслуживаемого населения, тыс. человек | 643,4 | 634,1 | 630 | 625,7 | 621,3 | 616,8 | 616,8 | 95,87 |
| 59. | Нормативная штатная численность медицинских работников, шт. ед. | 1 677,5 | 1 852 | 1 927 | 2 002 | 2 077 | 2 077,5 | 2 077,5 | 1,24 |
| 60. | Коэффициент геолокации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61. | Расчетная штатная численность медицинских работников | 1 677,5 | 1 852 | 1 927 | 2 002 | 2 077 | 2 077,5 | 2 077,5 | 1,24 |
| 62. | Штатная численность медицинских работников | 1 677,5 | 1 677,5 | 1 677,5 | 1 677,5 | 1 677,5 | 1 677,5 | 1 677,5 | 100 |
| 63. | Соотношение расчетной и фактической штатной численности, % | 100 | 110,40 | 114,87 | 119,34 | 123,82 | 123,85 | 123,85 | 123,85 |

Мероприятия, направленные на достижение целевого индикатора:

анализ организационной и штатной численности медицинских работников в учреждениях здравоохранения субъекта Российской Федерации;

корректировка организационной и штатной численности медицинских работников с учетом региональных особенностей (коэффициент геолокации);

согласование с Минздравом России организационной и штатной численности медицинских работников и коэффициент геолокации;

принятие нормативного правового акта, определяющего организационную и штатную численность медицинских работников в учреждениях здравоохранения;

разработка плана организационно-штатных мероприятий по изменению штатной численности медицинских работников в учреждениях здравоохранения;

проведение организационно-штатных мероприятий.

Таблица N 21

Коэффициент совместительства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Динамика значений показателя по годам | | | | | | | 2025 к 2019 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Коэффициент совместительства врачей (не более) | 1,62 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,77 |
|  | динамика к 2019 году, % | 1 | 0,97 | 0,97 | 0,91 | 0,84 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 2. | Коэффициент совместительства врачей, занятых в первичном звене (не более) | 1,49 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,77 |
|  | динамика к 2019 году, % | 1 | 0,97 | 0,97 | 0,91 | 0,84 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 3. | Коэффициент совместительства врачей скорой медицинской помощи (не более) | 1,52 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,76 |
|  | динамика к 2019 году, % | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 4. | Коэффициент совместительства врачей ЦРБ (РБ) (не более) | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,8 |
|  | динамика к 2019 году, % | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,80 |
| 5. | Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала (не более) | 1,29 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,96 |
|  | динамика к 2019 году, % | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 6. | Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала, занятого в первичном звене (не более) | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,96 |
|  | динамика к 2019 году, % | 1 | 1 | 1 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 7. | Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала скорой медицинской помощи (не более) | 1,29 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
|  | динамика к 2019 году, % | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 8. | Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала ЦРБ (РБ) (не более) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1 |
|  | динамика к 2019 году, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Коэффициент совместительства младшего медицинского персонала (не более) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,92 |
|  | динамика к 2019 году, % | 1 | 1 | 1 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |

Таблица N 22

Укомплектованность

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Динамика значений показателя по годам врачи | | | | | | | 2025 к 2019 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Штатная численность врачей | 3 541,75 | 3 541,75 | 3 541,75 | 3 541,75 | 3 541,75 | 3 541,75 | 3 541,75 | 1 |
|  | динамика к 2019 году, % врачи | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2. | Число вакантных ставок | 640 | 504 | 368 | 232 | 96 | 93 | 93 | 0,15 |
|  | динамика к 2019 году, % врачи | 100 | 79 | 58 | 36 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Укомплектованность (не менее),% врачи | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 95 |  |
| 4. | Штатная численность среднего медицинского персонала | 8 390,25 | 8 390,25 | 8 390,25 | 8 390,25 | 8 390,25 | 8 390,25 | 8 390,25 | 1 |
|  | динамика к 2019 году, % средний медицинский персонал | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 5. | Число вакантных ставок | 921,4 | 717 | 513 | 309 | 105 | 104 | 104 | 0,11 |
|  | динамика к 2019 году, % средний медицинский персонал | 100 | 78 | 56 | 34 | 11 | 11 | 11 | 5 |
| 6. | Укомплектованность (не менее),% средний медицинский персонал | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 |  |
| 7. | Штатная численность младшего медицинского персонала | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 |
|  | динамика к 2019 году, % младший медицинский персонал | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 8. | Число вакантных ставок младший медицинский персонал | 44,25 | 34,25 | 24,25 | 14,25 | 4,25 | 4 | 4 | 0,09 |
|  | динамика к 2019 году, % младший медицинский персонал | 100 | 77 | 55 | 32 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 9. | Укомплектованность (не менее), % младший медицинский персонал | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |
| 10. | Штатная численность врачей, занятых в первичном звене | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1646 | 1 646 | 1 |
|  | динамика к 2019 году, % врачи | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Число вакантных ставок | 578,3 | 441,3 | 304,3 | 167,3 | 30,3 | 29 | 29 | 0,05 |
|  | динамика к 2019 году, % врачи | 100 | 76 | 53 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12. | Укомплектованность (не менее),% врачи | 81 | 83 | 86 | 90 | 93 | 95 | 95 | 1,1 |
| 13. | Штатная численность среднего медицинского персонала, занятого в первичном звене | 3 647,75 | 3 647,75 | 3 647,75 | 3 647,75 | 3 647,75 | 3 647,75 | 3 647,75 | 1 |
|  | динамика к 2019 году, % средний медицинский персонал | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Число вакантных ставок | 1098,25 | 837,25 | 576,25 | 315,25 | 57 | 55 | 55 | 0,05 |
|  | динамика к 2019 году, % средний медицинский персонал | 100 | 76 | 52 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15. | Укомплектованность (не менее), % средний медицинский персонал | 69 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | - |
| 16. | Штатная численность врачей скорой медицинской помощи | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 1 |
|  | динамика к 2019 году, % врачи | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Число вакантных ставок | 43,45 | 39,45 | 35,45 | 31,45 | 27,45 | 26,45 | 26,45 | 0,61 |
|  | динамика к 2019 году, % врачи | 100 | 91 | 82 | 72 | 63 | 61 | 61 | 61 |
| 18. | Укомплектованность (не менее), % врачи | 73 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | - |
| 19. | Штатная численность среднего медицинского персонала скорой медицинской помощи | 786,25 | 786,25 | 786,25 | 786,25 | 786,25 | 786,25 | 786,25 | 1 |
|  | динамика к 2019 году, % средний медицинский персонал | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | Число вакантных ставок | 138,5 | 105 | 72 | 30 | 16,5 | 7 | 7 | 0,05 |
|  | динамика к 2019 году, % средний медицинский персонал | 100 | 76 | 52 | 22 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 21. | Укомплектованность (не менее), % средний медицинский персонал | 84 | 86 | 90 | 93 | 94 | 95 | 95 |  |
| 22. | Штатная численность врачей ЦРБ (РБ) | 538,5 | 538,5 | 538,5 | 538,5 | 538,5 | 538,5 | 538,5 | 100 |
|  | динамика к 2019 году, % врачи | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23. | Число вакантных ставок | 94,45 | 67,45 | 40,45 | 13,45 | 4,15 | 4 | 4 | 0,04 |
|  | динамика к 2019 году, % врачи | 100 | 71 | 43 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 24. | Укомплектованность (не менее), % врачи | 80 | 84 | 89 | 92 | 93 | 95 | 95 |  |
| 25. | Штатная численность среднего медицинского персонала ЦРБ (РБ) | 1 677,5 | 1 677,5 | 1 677,5 | 1 677,5 | 1 677,5 | 1 677,5 | 1 677,5 | 1 |
|  | динамика к 2019 году, % средний медицинский персонал | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | Число вакантных ставок | 65,75 | 46,35 | 26,95 | 21,95 | 12,95 | 3,95 | 3,95 | 0,06 |
|  | динамика к 2019 году, % средний медицинский персонал | 100 | 70 | 41 | 33 | 20 | 6 | 6 | 6 |
| 27. | Укомплектованность (не менее), % средний медицинский персонал | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 95 | 95 |  |

Мероприятия, направленные на достижение целевых индикаторов:

оценка дефицита кадров;

отраслевые мероприятия по привлечению медицинских работников в учреждения здравоохранения;

отраслевые мероприятия по закреплению медицинских работников в учреждениях здравоохранения, в том числе наставничество.

2.2. Отраслевое регулирование должностных окладов медицинских работников

Увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы предполагается осуществлять путем увеличения базовых (должностных) окладов, при этом уменьшив долю выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Таблица N 23

Доля окладов в структуре заработной платы

процентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Динамика значений показателя по годам | | | | | | | 2025 к 2019 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля окладов в структуре заработной платы врачей | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 55,0 | 180 |
| 2. | Доля окладов в структуре заработной платы среднего медицинского персонала | 35,9 | 35,9 | 33,3 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 55,0 | 153 |
| 3. | Доля окладов в структуре заработной платы младшего медицинского персонала | 31,5 | 31,5 | 31,9 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 55,0 | 175 |
| 4. | Доля окладов в структуре заработной платы врачей, занятых в первичном звене | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 55,0 | 190 |
| 5. | Доля окладов в структуре заработной платы среднего медицинского персонала, занятого в первичном звене | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 55,0 | 146 |
| 6. | Доля окладов в структуре заработной платы врачей скорой медицинской помощи | 27,0 | 27,0 | 26,9 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 55,0 | 204 |
| 7. | Доля окладов в структуре заработной платы среднего медицинского персонала скорой медицинской помощи | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 55,0 | 159 |
| 8. | Доля окладов в структуре заработной платы врачей ЦРБ (РБ) | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 55,0 | 182 |
| 9. | Доля окладов в структуре заработной платы врачей среднего медицинского персонала ЦРБ (РБ) | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 55,0 | 142 |

Мероприятия, направленные на достижение целевых индикаторов:

дополнительное повышение окладов за счет перераспределения финансовых средств фонда оплаты труда;

ежегодное, с 1 января, повышение окладов в соответствии с планируемым повышением заработной платы медицинских работников;

централизованное регулирование субъектом Российской Федерации размеров окладов медицинских работников в соответствии с рекомендациями Минздрава России.

2.3. Отраслевое регулирование выплат компенсационного и стимулирующего характера медицинских работников

Таблица N 24

Доля отраслевых выплат компенсационного характера

в структуре заработной платы, процентов

процентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Динамика значений показателя по годам | | | | | | | 2025 к 2019 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре заработной платы врачей | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 113 |
| Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре заработной платы среднего медицинского персонала | 16,8 | 16,8 | 17,1 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 112 |
| Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре заработной платы младшего медицинского персонала | 16,1 | 16,1 | 18,1 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 107 |
| Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре заработной платы врачей, занятых в первичном звене | 22,0 | 21,0 | 18,8 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 147 |
| Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре заработной платы среднего медицинского персонала, занятого в первичном звене | 14,4 | 15,5 | 15,3 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 96 |
| Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре заработной платы врачей скорой медицинской помощи | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 128 |
| Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре заработной платы среднего медицинского персонала скорой медицинской помощи | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 142 |
| Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре заработной платы врачей ЦРБ (РБ) | 17,3 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 115 |
| Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре заработной платы среднего медицинского персонала ЦРБ (РБ) | 14,6 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 97 |

Таблица N 25

Доля отраслевых выплат стимулирующего характера в структуре

заработной платы, процентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Динамика значений показателя по годам | | | | | | | 2025 к 2019, % |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной платы врачей | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 49,0 | 44,0 | 34,0 | 30,0 | 57 |
| Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной платы среднего медицинского персонала | 47,3 | 47,3 | 49,6 | 49,0 | 44,0 | 34,0 | 30,0 | 63 |
| Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной платы младшего медицинского персонала | 52,4 | 52,4 | 50,0 | 49,0 | 44,0 | 34,0 | 30,0 | 57 |
| Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной платы врачей, занятых в первичном звене | 49,0 | 50,0 | 52,2 | 47,0 | 43,0 | 34,0 | 30,0 | 61 |
| Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной платы среднего медицинского персонала, занятого в первичном звене | 48,0 | 46,9 | 47,1 | 50,0 | 45,0 | 35,0 | 30,0 | 63 |
| Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной платы врачей скорой медицинской помощи | 53,8 | 53,8 | 53,9 | 47,0 | 43,0 | 34,0 | 30,0 | 56 |
| Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной платы среднего медицинского персонала скорой медицинской помощи | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 47,0 | 43,0 | 34,0 | 30,0 | 68 |
| Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной платы врачей ЦРБ (РБ) | 52,5 | 52,8 | 52,8 | 49,0 | 44,0 | 34,0 | 30,0 | 57 |
| Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной платы среднего медицинского персонала ЦРБ (РБ) | 46,6 | 46,2 | 46,2 | 50,0 | 45,0 | 35,0 | 30,0 | 64 |

II. Материалы по организационно-штатным изменениям

медицинских организаций

Таблица N 26

Динамика количества штатных должностей и физических лиц

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество штатных должностей на 2020 год, ед. | Количество физических лиц на 2020, человек | Количество штатных должностей на 2021 год, ед. | Количество физических лиц на 2021, человек | Количество штатных должностей на 2022 год, ед. | Количество физических лиц на 2022, человек | Количество штатных должностей на 2023 год, ед. | Количество физических лиц на 2023, человек | Количество штатных должностей на 2024 год, ед. | Количество физических лиц на 2024, человек | Количество штатных должностей на 2025 год, ед. | Количество физических лиц на 2025, человек | Итоговое отклонение от штатного расписания 2019 года | Итоговое отклонение от физических лиц в 2019 году | Обоснование изменения штатного расписания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Амбулаторно-поликлиническое отделение ОГБУЗ "Антроповская ЦРБ" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 41,5 | 39 | 41,5 | 39 | 41,5 | 39 | 41,5 | 39 | 41,5 | 39 | 41,5 | 40 | 0 | 1 | Открытие нового подразделения |
| Палкинская врачебная амбулатория ОГБУЗ "Антроповская ЦРБ" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,75 | 4 | 10,75 | 4 | 10,75 | 4 | 10,75 | 4 | 10,75 | 4 | 10,75 | 5 | 0 | 1 | Открытие нового подразделения |
| Поликлиника взрослых N 1 ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 180,75 | 105 | 180,75 | 105 | 180,75 | 110 | 180,75 | 114 | 180,75 | 120 | 180,75 | 125 | 0 | 15 | Открытие нового подразделения |
| Отделение N 1 поликлиники взрослых N 1 ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 43 | 80 | 43 | 80 | 44 | 80 | 45 | 80 | 46 | 80 | 47 | 0 | 4 | Открытие нового подразделения |
| Отделение N 2 поликлиники взрослых N 1 ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 31,25 | 18 | 31,25 | 18 | 31,25 | 19 | 31,25 | 20 | 31,25 | 21 | 31,25 | 22 | 0 | 4 | Открытие нового подразделения |
| Отделение N 3 поликлиники взрослых N 1 ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,75 | 4 | 5,75 | 4 | 5,75 | 5 | 5,75 | 5 | 5,75 | 5 | 5,75 | 5 | 0 | 1 | Открытие нового подразделения |
| Поликлиника взрослых N 4 ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 166,25 | 83 | 166,25 | 83 | 166,25 | 85 | 166,25 | 90 | 166,25 | 93 | 156,25 | 90 | -10 | 7 | Открытие нового подразделения |
| Отделение N 3 детской поликлиники N 1 ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,75 | 4 | 5,75 | 4 | 5,75 | 5 | 5,75 | 5 | 5,75 | 5 | 5,75 | 5 | 0 | 1 | Открытие нового подразделения |
| Детская поликлиника N 6 ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 148,5 | 73 | 148,5 | 73 | 148,5 | 74 | 148,5 | 77 | 148,5 | 79 | 148,5 | 80 | 0 | 7 | Открытие нового подразделения |
| Отделение дневного стационара ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 16,25 | 13 | 16,25 | 13 | 16,25 | 13 | 16,25 | 14 | 16,25 | 15 | 16,25 | 15 | 0 | 2 | Открытие нового подразделения |
| Поликлиническое отделение травматологии и ортопедии ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт (г. Кострома, ул. Советская, д. 77 (Литер У)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 41,75 | 26 | 41,75 | 26 | 41,75 | 27 | 41,75 | 32 | 41,75 | 33 | 41,75 | 34 | 0 | 8 | Открытие нового подразделения |
| Поликлиническое отделение травматологии и ортопедии ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" (г. Кострома, ул. Советская, д. 77 (Литер Ж)) | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 41,75 | 26 | 41,75 | 26 | 41,75 | 27 | 41,75 | 32 | 41,75 | 33 | 41,75 | 34 | 0 | 8 | Открытие нового подразделения |
| Клюшниковский ФАП ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 2" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - новое приобретение и монтаж | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Открытие нового подразделения |
| Сухоноговская врачебная амбулатория ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 2" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - приобретение и монтаж взамен существующего | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | Открытие нового подразделения |
| Прибрежный ФП ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 2" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - приобретение и монтаж взамен существующего | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Открытие нового подразделения |
| Корцовская врачебная амбулатория ОГБУЗ "Солигаличская районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - приобретение и монтаж взамен существующего | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,75 | 1 | 1,75 | 1 | 1,75 | 1 | 1,75 | 1 | 1,75 | 1 | 1 | 1 | -0,75 | 0 | ВА на ФП |
| Березовский ФП (ФАП) ОГБУЗ "Галичская окружная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - приобретение и монтаж взамен существующего | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ФАП на ФП |
| Клементьевский ФАП ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - приобретение и монтаж взамен существующего | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 2 | 0,25 | 0,25 | Введение 0,25 ставки акушерки |
| Марьинский ФАП ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - приобретение и монтаж взамен существующего | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 2 | 0,25 | 0,25 | Введение 0,25 ставки акушерки |
| Берендеевский ФАП ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - приобретение и монтаж взамен существующего | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 2 | 1,25 | 2 | 1,25 | 2 | 1,25 | 2 | 0,25 | 0,25 | Введение 0,25 ставки акушерки |
| Арменский ФАП ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 2 | 0,25 | 0,25 | Введение 0,25 ставки акушерки |
| Якушовский ФАП ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 2 | 0,25 | 0,25 | Введение 0,25 ставки акушерки |
| Владычневский ФАП ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 2 | 0,25 | 0,25 | Введение 0,25 ставки акушерки |
| Григорцевский ФАП ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 2 | 0,25 | 0,25 | Введение 0,25 ставки акушерки |
| Емсненский ФАП ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 2 | 0,25 | 0,25 | Введение 0,25 ставки акушерки |
| Клетинский ФАП ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 2 | 0,25 | 0,25 | Введение 0,25 ставки акушерки |
| Лавровский ФАП ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2,75 | 3 | 0,25 | 0,25 | Введение 0,25 ставки акушерки |
| Лужковский ФАП ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 2 | 0,25 | 0,25 | Введение 0,25 ставки акушерки |
| Новленский ФАП ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 2 | 0,25 | 0,25 | Введение 0,25 ставки акушерки |
| Рудинский ФАП ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - приобретение и монтаж взамен существующего | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 2 | 0,25 | 0,25 | Введение 0,25 ставки акушерки |
| Сараевский ФАП ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 2 | 0,25 | 0,25 | Введение 0,25 ставки акушерки |
| Спасский ФАП ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 2 | 0,25 | 0,25 | Введение 0,25 ставки акушерки |
| Тетеринский ФАП ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 2 | 0,25 | 0,25 | Введение 0,25 ставки акушерки |
| Федоровский ФАП ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 2 | 0,25 | 0,25 | Введение 0,25 ставки акушерки |
| Хомутовский ФАП ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 2 | 0,25 | 0,25 | Введение 0,25 ставки акушерки |
| Космынинская ВА ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 6,75 | 5 | 6,75 | 5 | 6,75 | 5 | 6,75 | 5 | 6,75 | 5 | 6,75 | 5 | 0,25 | 0,25 | Введение 0,25 ставки акушерки |
| Афанасовский ФП (ФАП) ОГБУЗ "Красносельская районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - приобретение и монтаж взамен существующего | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 1 | Введение 0,5 ставки акушерки |
| Светочегорский ФП (ФАП) "Красносельская районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - приобретение и монтаж взамен существующего (ФАП находится в жилом доме, помещение ФАП не соответствует нормативному состоянию) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 1 | Введение 0,5 ставки акушерки |
| Сидоровский ФП (ФАП) "Красносельская районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - приобретение и монтаж взамен существующего | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 0,5 | 1 | Введение 0,5 ставки акушерки |
| Амбулаторно-поликлиническое отделение ОГБУЗ "Парфеньевская районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 40,5 | 38 | 40,5 | 38 | 40,5 | 38 | 40,5 | 38 | 40,5 | 38 | 40,5 | 39 | 0 | 1 | Открытие нового подразделения |
| Расловская врачебная амбулатория ОГБУЗ "Судиславская районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - приобретение и монтаж взамен существующего (взамен ветхого помещения, здание не соответствует нормативному состоянию) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,75 | 3 | 4,75 | 3 | 4,75 | 3 | 4,75 | 3 | 4,75 | 4 | 4,75 | 4 | 0 | 1 | Введение 1,0 ставки врач общей практики |
| Амбулаторно-поликлиническое отделение ОГБУЗ "Сусанинская районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 33,75 | 30 | 33,75 | 30 | 33,75 | 30 | 33,75 | 30 | 33,75 | 30 | 33,75 | 31 | 0 | 1 | Открытие нового подразделения |
| ФАП д. Петровское ОГБУЗ "Чухломская центральная районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - приобретение и монтаж взамен существующего, изменение типа модернизируемого объекта (с ВА в ФАП) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,5 | 1 | 3,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2,5 | ВА на ФАП |
| Попадьинский ФП ОГБУЗ "Сусанинская районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - новое приобретение и монтаж | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Открытие нового подразделения |
| Медведковский ФП ОГБУЗ "Сусанинская районная больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - новое приобретение и монтаж | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Открытие нового подразделения |
| ОГБУЗ "Буйская центральная районная больница". Поликлиника | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 75,5 | 75,5 | 75,5 | 72 | 75,5 | 72 | 75,5 | 72 | 75,5 | 72 | 75,5 | 72 | 0 | 1 | Открытие нового подразделения |
| ОГБУЗ "Буйская центральная районная больница". Стоматологическое отделение | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - комплексный капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 0 | 1 | Открытие нового подразделения |
| Поликлиника ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 2" | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид модернизации - модернизация оборудования | | | | | | | | | | | | | | |
| 61,5 | 61,5 | 61,5 | 46 | 61,5 | 46 | 61,5 | 48 | 61,5 | 48 | 61,5 | 48 | 0 | 2 | Открытие нового подразделения |

Таблица N 27

Источники и сроки привлечения врачей медицинской

организацией в 2021-2025 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование медицинской организации | Наименование структурного подразделения | Должность, на которую необходимо привлечь медицинского работника[<\*>](#P47727) | Срок, до которого необходимо привлечь медицинского работника (в соответствии с датой завершения модернизации медицинской организации) | Источник привлечения медицинского работника (в случае трудоустройства после обучения указывается вид подготовки и сроки завершения подготовки) | Плановый срок трудоустройства специалиста | Совместительство (внутреннее/внешнее), основная должность (в случае внешнего совместительства указывается организация по основной должности) | Коэффициент совмещения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2023 год | | | | | | | |
| ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | Поликлиника | Врач ультразвуковой диагностики | 01.09.2023 | Ординатура | 01.09.2023 | Основная должность | - |
| ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | Поликлиника | Врач-кардиолог | 01.09.2023 | Ординатура | 01.09.2023 | Основная должность | - |
| ОГБУЗ "Костромская областная детская больница" | Консультивно-диагностическое отделение | Врач-педиатр участковый | 31.12.2023 | Перевод из детской поликлиники N 5 | 01.01.2024 | Основная должность | - |
| ОГБУЗ "Костромская областная детская больница" | Консультивно-диагностическое отделение | Врач-педиатр участковый | 31.12.2023 | Перевод из детской поликлиники N 5 | 01.01.2024 | Основная должность | - |
| ОГБУЗ "Костромская областная детская больница" | Физиотерапевтический кабинет | Врач-физиотерапевт | 31.12.2023 | Совместительство профессии сотрудником детской поликлиники N 5 | 01.01.2024 | Внутреннее совместительство |  |
| ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" | Отделение N 1 поликлиники взрослых N 4 | Врач общей практики (семейной медицины) | 31.12.2023 | Обучение в целевой ординатуре до 31.08.2024 | 01.09.2024 | Основная должность | 1 |
| ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" | Отделение N 1 поликлиники взрослых N 4 | Врач-терапевт участковый | 31.12.2023 | Перевод персонала из поликлиники взрослых N 4 | 01.01.2024 | Основная должность | 1,5 |
| ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" | Отделение N 1 поликлиники взрослых N 4 | Врач функциональной диагностики | 31.12.2023 | Совместитель из поликлиники взрослых N 4 | 01.01.2024 | Внутреннее совместительство | 0,5 |
| 2024 год | | | | | | | |
| ОГБУЗ "Кологривская районная больница" | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Врач-терапевт участковый | 15.12.2024 | Целевое обучение - сентябрь 2024 года | 01.10.2024 | Основная должность | 1 |
| ОГБУЗ "Кологривская районная больница" | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Врач функциональной диагностики | 15.12.2024 | Профессиональная переподготовка | 15.12.2024 | Внутреннее совместительство | 0,5 |
| ОГБУЗ "Кологривская районная больница" | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Врач-психиатр | 15.12.2024 | Целевое обучение - сентябрь 2024 года | 01.10.2024 | Основная должность | 1 |
| 2025 год | | | | | | | |
| ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 1" | Отделение поликлиники взрослых N 3 | Врач-терапевт участковый | 2025 | Трудоустройство после окончания обучения по договору о целевом обучении | 2025 | Основная должность | 1 |
| ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 1" | Отделение поликлиники взрослых N 3 | Врач-кардиолог | 2025 | Трудоустройство после окончания обучения по договору о целевом обучении | 2025 | Основная должность | 1 |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | Пыщугское отделение | Врач-терапевт участковый | 01.12.2025 | Целевое обучение (Лечебное дело, окончание - 01.08.2025) | 01.08.2025 | Основная должность | 1 |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | Пыщугское отделение | Врач-терапевт участковый | 01.12.2025 | Целевое обучение (Лечебное дело, окончание - 01.08.2025) | 01.08.2025 | Основная должность | 1 |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | Пыщугское отделение | Врач - акушер-гинеколог | 01.12.2025 | Путем размещения вакансий на сайтах поиска работы |  | Основная должность | 1 |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | Пыщугское отделение | Врач-невролог | 01.12.2025 | Путем размещения вакансий на сайтах поиска работы |  | Внутреннее совместительство | 1,25 |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | Пыщугское отделение | Врач-онколог | 01.12.2025 | Путем размещения вакансий на сайтах поиска работы |  | Внутреннее совместительство | 1,25 |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | Пыщугское отделение | Врач-стоматолог | 01.12.2025 | Путем размещения вакансий на сайтах поиска работы |  | Внутреннее совместительство | 1,25 |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | Пыщугское отделение | Врач - стоматолог-ортопед | 01.12.2025 | Путем размещения вакансий на сайтах поиска работы |  | Основная должность | 1 |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | Пыщугское отделение | Врач-фтизиатр | 01.12.2025 | Путем размещения вакансий на сайтах поиска работы |  | Внутреннее совместительство | 1,25 |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | Пыщугское отделение | Врач-хирург | 01.12.2025 | Целевое обучение (Хирургия, окончание - 01.08.2025) | 01.08.2025 | Основная должность | 1 |

--------------------------------

<\*> В соответствии с [Приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=363885&date=11.04.2025) Минздрава России от 20 декабря 2012 года N 1183н (ред. от 01.08.2014) "Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников".

Таблица N 28

Источники и сроки привлечения врачей медицинской

организацией в 2021-2025 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование медицинской организации | Наименование структурного подразделения | Должность, на которую необходимо привлечь медицинского работника[<\*>](#P47875) | Срок, до которого необходимо привлечь медицинского работника (в соответствии с датой завершения модернизации медицинской организации) | Источник привлечения медицинского работника (в случае трудоустройства после обучения указывается вид подготовки и сроки завершения подготовки) | Плановый срок трудоустройства специалиста | Совместительство (внутреннее/внешнее), основная должность (в случае внешнего совместительства указывается организация по основной должности) | Коэффициент совмещения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2023 год | | | | | | | |
| ОГБУЗ "Костромская областная детская больница" | Консультативно-диагностическое отделение | Медицинская сестра участковая | 31.12.2023 | Перевод из детской поликлиники N 5 | 01.01.2024 | Основная должность | - |
| ОГБУЗ "Костромская областная детская больница" | Консультативно-диагностическое отделение | Медицинская сестра участковая | 31.12.2023 | Перевод из детской поликлиники N 5 | 01.01.2024 | Основная должность | - |
| ОГБУЗ "Костромская областная детская больница" | Физиотерапевтический кабинет | Медицинская сестра по физиотерапии | 31.12.2023 | Перевод из детской поликлиники N 5 | 01.01.2024 | Основная должность | - |
| ОГБУЗ "Костромская областная детская больница" | Процедурный кабинет | Медицинская сестра процедурной | 31.12.2023 | Перевод из детской поликлиники N 5 | 01.01.2024 | Основная должность | - |
| ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" | Отделение N 1 поликлиники взрослых N 4 | Медицинская сестра участковая | 31.12.2023 | Перевод персонала из поликлиники взрослых N 4 | 01.01.2024 | Основная должность | 1,5 |
| ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" | Отделение N 1 поликлиники взрослых N 4 | Медицинская сестра функциональной диагностики | 31.12.2023 | Совместитель из поликлиники взрослых N 4 | 01.01.2024 | Внутреннее совместительство | 0,5 |
| ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" | Отделение N 1 поликлиники взрослых N 4 | Фельдшер | 31.12.2023 | Перевод персонала из поликлиники взрослых N 4 | 01.01.2024 | Основная должность | 1 |
| 2024 год | | | | | | | |
| ОГБУЗ "Кологривская районная больница" | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Фельдшер | 15.12.2024 | Среднее профессиональное обучение - июль 2024 года | 01.09.2024 | Основная должность | 1 |
| ОГБУЗ "Кологривская районная больница" | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Медицинская сестра | 15.12.2024 | Среднее профессиональное обучение - июль 2024 года | 01.09.2024 | Основная должность | 1 |
| 2025 год | | | | | | | |
| ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N 1" | Отделение поликлиники взрослых N 3 | Медицинская сестра участковая | 2025 | Трудоустройство после окончания обучения по договору о целевом обучении | 2025 | Основная должность | 1 |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | Пыщугское отделение | Медицинская сестра | 01.12.2025 | Путем привлечения выпускников ОГБПОУ "Шарьинский медицинский колледж" | 01.08.2025 | Основная должность | 1 |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | Пыщугское отделение | Медицинская сестра | 01.12.2025 | Путем привлечения выпускников ОГБПОУ "Шарьинский медицинский колледж" | 01.08.2025 | Основная должность | 1 |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | Пыщугское отделение | Медицинская сестра | 01.12.2025 | Путем привлечения выпускников ОГБПОУ "Шарьинский медицинский колледж" | 01.08.2025 | Основная должность | 1 |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | Пыщугское отделение | Медицинская сестра | 01.12.2025 | Путем привлечения выпускников ОГБПОУ "Шарьинский медицинский колледж" | 01.08.2025 | Основная должность | 1 |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | Пыщугское отделение | Медицинская сестра | 01.12.2025 | Путем привлечения выпускников ОГБПОУ "Шарьинский медицинский колледж" | 01.08.2025 | Основная должность | 1 |

--------------------------------

<\*> В соответствии с [Приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=363885&date=11.04.2025) Минздрава России от 20 декабря 2012 года N 1183н (ред. от 01.08.2014) "Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников".

Приложение N 11

к Региональной программе

"Модернизация первичного звена

здравоохранения Костромской области"

НЕ СОФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РАСХОДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации Костромской области  от 05.11.2024 [N 384-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=128832&date=11.04.2025&dst=100170&field=134), от 17.02.2025 [N 55-а](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100181&field=134)) |  |

Таблица N 1

Не софинансируемые за счет средств федерального бюджета

расходы Костромской области в части мероприятий

по капитальному ремонту, строительству (реконструкции),

приобретению быстровозводимых модульных конструкций

и недвижимого имущества

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование юридического лица (полностью) | Наименование объекта (РБ (в т.ч. центральные, межрайонные), УБ, поликлиники, детские поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории (в т.ч. врачебные, центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины), ФАП, ФП, фельдшерские здравпункты, городские больницы, детские городские больницы, областные (республиканские) больницы, центры консультативно-диагностические, (поликлиники консультативно-диагностические), центры консультативно-диагностические детские (поликлиники консультативно-диагностические детские), дневной стационар, прочие (переход между стационаром) | Адрес объекта | Планируемое мероприятие (затраты на разработку проектно-сметной документации, подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования) | Количество населения, обслуживаемое медицинской организацией (структурным подразделением) | Планируемая стоимость работ | в том числе по годам: | | | | | Запланированный год завершения мероприятия по объекту |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Корежский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Корёга, ул. Октябрьской Революции | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 451 | 32 994 | 32 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 2. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Корежский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Корёга, ул. Октябрьской Революции | Затраты на электрификацию | 451 | 54 065 | 54 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 3. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Корежский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Корёга, ул. Октябрьской Революции | Затраты на газификацию | 451 | 39 708 | 39 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 4. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская окружная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская окружная больница" Лопаревский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Лопарево | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 616 | 29 773 | 29 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 5. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская окружная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская окружная больница" Лопаревский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Лопарево | Затраты на электрификацию | 616 | 54 065 | 54 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 6. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская окружная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская окружная больница" Лопаревский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Лопарево | Затраты на газификацию | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 7. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" Курдюмский фельдшерский пункт | Костромская область, п. Новый Курдюм, ул. Желватская | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 86 | 31 384 | 31 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 8. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" Курдюмский фельдшерский пункт | Костромская область, п. Новый Курдюм, ул. Желватская | Затраты на электрификацию | 86 | 54 065 | 54 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 9. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" Курдюмский фельдшерский пункт | Костромская область, п. Новый Курдюм, ул. Желватская | Затраты на газификацию | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 10. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" Воронский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Воронье, ул. Новая, 15 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 333 | 30 909 | 30 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 11. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" Воронский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Воронье, ул. Новая, 15 | Затраты на электрификацию | 333 | 54 065 | 54 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 12. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" Воронский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Воронье, ул. Новая, 15 | Затраты на газификацию | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 13. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская окружная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская окружная больница" Ореховская врачебная амбулатория | Костромская область, с. Орехово | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 1 520 | 29 773 | 29 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 14. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская окружная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская окружная больница" Ореховская врачебная амбулатория | Костромская область, с. Орехово | Затраты на электрификацию | 1 520 | 65 961 | 65 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 15. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская окружная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская окружная больница" Ореховская врачебная амбулатория | Костромская область, с. Орехово | Затраты на газификацию | 1 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 16. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" Сухоноговская врачебная амбулатория | Костромская область, п. Сухоногово, ул. 70 лет Октября | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 2 752 | 30 909 | 30 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 17. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" Сухоноговская врачебная амбулатория | Костромская область, п. Сухоногово, ул. 70 лет Октября | Затраты на электрификацию | 2 752 | 54 065 | 54 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 18. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" Сухоноговская врачебная амбулатория | Костромская область, п. Сухоногово, ул. 70 лет Октября | Затраты на газификацию | 2 752 | 39 708 | 39 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 19. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." Зебляковская врачебная амбулатория | Костромская область, п. Зебляки, ул. Ленина, 3 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 2 189 | 33 518 | 33 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 20. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." Зебляковская врачебная амбулатория | Костромская область, п. Зебляки, ул. Ленина, 3 | Затраты на электрификацию | 2 189 | 65 961 | 65 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 21. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" Светочегорский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Светочева Гора, 19а | Затраты на электрификацию | 343 | 54 065 | 54 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 22. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" Светочегорский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Светочева Гора, 19а | Затраты на газификацию | 343 | 39 708 | 39 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 23. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Клементьевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Клементьево, ул. Свердлова, 27 | Затраты на электрификацию | 334 | 54 065 | 54 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 24. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Клементьевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Клементьево, ул. Свердлова, 27 | Затраты на газификацию | 334 | 39 708 | 39 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 25. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" Ивакинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Юркино, 124а | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 209 | 30 198 | 30 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 26. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" Ивакинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Юркино, 124а | Затраты на электрификацию | 209 | 54 065 | 54 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 27. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" Завражная врачебная амбулатория | Костромская область, с. Завражье, ул. Луговая, 51 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 514 | 49 100 | 49 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 28. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" Завражная врачебная амбулатория | Костромская область, с. Завражье, ул. Луговая, 51 | Затраты на электрификацию | 514 | 65 961 | 65 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 29. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" Калинковский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Калинки, ул. Центральная, 43 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 347 | 30 909 | 30 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 30. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" Калинковский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Калинки, ул. Центральная, 43 | Затраты на электрификацию | 347 | 54 065 | 54 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 31. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" Калинковский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Калинки, ул. Центральная, 43 | Затраты на газификацию | 347 | 39 708 | 39 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 32. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" Глебовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Глебово, ул. Центральная, 13 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 750 | 30 909 | 30 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 33. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" Глебовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Глебово, ул. Центральная, 13 | Затраты на электрификацию | 750 | 54 065 | 54 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 34. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" Глебовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Глебово, ул. Центральная, 13 | Затраты на газификацию | 750 | 39 708 | 39 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 35. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" Карьковский фельдшерский здравпункт | Костромская область, п. Карьково, 86 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 299 | 29 773 | 29 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 36. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" Карьковский фельдшерский здравпункт | Костромская область, п. Карьково, 86 | Затраты на электрификацию | 299 | 54 065 | 54 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 37. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская межрайонная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская межрайонная больница" Талицкий фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Талица, ул. Набережная, 10 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 360 | 32 334 | 32 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 38. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская межрайонная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская межрайонная больница" Талицкий фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Талица, ул. Набережная, 10 | Затраты на электрификацию | 360 | 54 065 | 54 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 39. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская межрайонная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская межрайонная больница" Воробьёвицкий фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Воробьёвица, ул. Рабочая, 25 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 451 | 31 859 | 31 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 40. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская межрайонная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская межрайонная больница" Воробьёвицкий фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Воробьёвица, ул. Рабочая, 25 | Затраты на электрификацию | 451 | 54 065 | 54 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 41. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" Юровский фельдшерский пункт | Костромская область, с. Юрово, 123 | Затраты на электрификацию | 489 | 54 065 | 54 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 42. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" Юровский фельдшерский пункт | Костромская область, с. Юрово, 123 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 489 | 42 617 | 42 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 43. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Ликургская сельская врачебная амбулатория | Костромская область, с. Ликурга, ул. Овражная, 2 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 166 | 335 600 | 335 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 44. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Ликургская сельская врачебная амбулатория | Костромская область, с. Ликурга, ул. Овражная, 2 | Строительный контроль | 166 | 78 180 | 78 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 45. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская окружная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская окружная больница" Углевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Углево, ул. Михаила Филиппова, 14 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 149 | 185 000 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 46. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская окружная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская окружная больница" Углевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Углево, ул. Михаила Филиппова, 14 | Строительный контроль | 149 | 36 718 | 36 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 47. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" Амбулаторно-поликлиническое | Костромская область, п.г.т. Кадый, ул. Макарьевская, 80, лит. Б | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 3 881 | 595 000 | 595 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 48. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" Амбулаторно-поликлиническое | Костромская область, п.г.т. Кадый, ул. Макарьевская, 80 лит. А | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 3 881 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 49. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" Амбулаторно-поликлиническое | Костромская область, п.г.т. Кадый, ул. Макарьевская, 80 лит. Б | Строительный контроль | 3 881 | 192 600 | 192 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 50. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" Марьинский фельдшерский пункт | Костромская область, д. Марьино, ул. Клубная, 2а | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 148 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 51. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" Марьинский фельдшерский пункт | Костромская область, д. Марьино, ул. Клубная, 2а | Строительный контроль | 148 | 25 680 | 25 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 52. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" Марьинский фельдшерский пункт | Костромская область, д. Марьино, ул. Клубная, 2а | Затраты на электрификацию и теплоснабжение | 148 | 223 630 | 223 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 53. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" Шемятинский фельдшерский пункт | Костромская область, д. Шемятино, 98а | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 190 | 116 000 | 116 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 54. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" Шемятинский фельдшерский пункт | Костромская область, д. Шемятино, 98а | Строительный контроль | 190 | 24 813 | 24 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 55. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Космынинская врачебная амбулатория | Костромская область, п. Космынино, ул. Октябрьская, 5а | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 1 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 56. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Космынинская врачебная амбулатория | Костромская область, п. Космынино, ул. Октябрьская, 5а | Строительный контроль | 1 562 | 134 820 | 134 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 57. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Лавровский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Лаврово, ул. Школьная, 7 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 1 739 | 160 770 | 160 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 58. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Хомутовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Хомутово, ул. Центральная, 4 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 246 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 59. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Хомутовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Хомутово, ул. Центральная, 4 | Строительный контроль | 246 | 23 540 | 23 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 60. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" Шунгенская врачебная амбулатория | Костромская область, с. Шунга, ул. Юбилейная, 9 | Строительный контроль | 1 747 | 13 688 | 13 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 61. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" Вохтомский фельдшерский пункт | Костромская область, п. Вохтома, ул. Школьная, 15 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 229 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 62. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" Вохтомский фельдшерский пункт | Костромская область, п. Вохтома, ул. Школьная, 15 | Строительный контроль | 229 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 63. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" Задоринский фельдшерский пункт | Костромская область, с. Николо-Полома, 18, стр. А | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 274 | 56 100 | 56 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 64. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" Задоринский фельдшерский пункт | Костромская область, с. Николо-Полома, 18, стр. А | Строительный контроль | 274 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 65. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солигаличская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солигаличская районная больница" Амбулаторное подразделение | Костромская область, г. Солигалич, ул. Коммунистическая, 52 литер Б | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 8 487 | 530 000 | 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 66. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солигаличская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солигаличская районная больница" Амбулаторное подразделение | Костромская область, г. Солигалич, ул. Коммунистическая, 52 литер Б | Строительный контроль | 8 487 | 161 244 | 161 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 67. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" Михайловский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Михайловское, ул. Октябрьская, 5а | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 375 | 230 000 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 68. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" Михайловский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Михайловское, ул. Октябрьская, 5а | Строительный контроль | 375 | 29 860 | 29 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 69. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чухломская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чухломская центральная районная больница" Судайская врачебная амбулатория | Костромская область, с. Судай, ул. Пионерская, 4а | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 1 625 | 578 400 | 578 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 70. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чухломская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чухломская центральная районная больница" Судайская врачебная амбулатория | Костромская область, с. Судай, ул. Пионерская, 4а | Строительный контроль | 1 625 | 123 778 | 123 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 71. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." Поназыревская врачебная амбулатория | Костромская область, п.г.т. Поназырево, пер. Пролетарский 2-й, 5б | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 3 660 | 376 757 | 376 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 72. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." Поназыревская врачебная амбулатория | Костромская область, п.г.т. Поназырево, пер. Пролетарский 2-й, 5б | Строительный контроль | 3 660 | 176 145 | 176 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 73. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" Детская поликлиника N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Водяная, 29a | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 9 362 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 74. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" Детская поликлиника N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Водяная, 29a | Строительный контроль | 9 362 | 192 600 | 192 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 75. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" Воймасский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Воймас, ул. Школьная, 3 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 146 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 76. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" Октябрьский фельдшерский пункт | Костромская область, п. Октябрьский, ул. Центральная, б/н | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 130 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 77. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" Березниковский фельдшерский пункт | Костромская область, д. Лопаты, ул. Площадная, 2 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 124 | 94 000 | 94 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 78. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" Октябрьская врачебная амбулатория | Костромская область, п. Октябрьский, ул. Парковая 1-я, 6 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 844 | 470 000 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 79. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" Абросимовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Абросимово, ул. Клубная, 4 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 171 | 193 600 | 193 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 80. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" Вожеровский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Вожерово, ул. Дорожная, 1 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 139 | 226 780 | 226 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 81. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Якушовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Якушовка, ул. Центральная, 10 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 637 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 82. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" | Костромская область, п. Антропово, ул. Октябрьская, 25 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 3 587 | 2 844 574 | 2 844 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 83. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгореченская городская больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгореченская городская больница" Амбулаторное подразделение | Костромская область, г. Волгореченск, ул. Пионерская, 5/7, стр. 2 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 17 832 | 849 510 | 849 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 84. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" Амбулаторное подразделение | Костромская область, п.г.т. Судиславль, ул. Советская, 8б | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 12 139 | 2 401 677 | 2 401 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 85. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Поликлиника для взрослых | Костромская область, г. Буй, ул. 9 Января, 42 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 12 231 | 2 336 740 | 2 336 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 86. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Стоматологическое отделение | Костромская область, г. Буй, ул. Октябрьской Революции, 64 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 12 231 | 1 260 071 | 1 260 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 87. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Поликлиника п.г.т. Чистые Боры | Костромская область, п.г.т. Чистые Боры, б-р Строителей, 8 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 3 294 | 1 799 483 | 1 799 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 88. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская межрайонная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская межрайонная больница" Амбулаторно-поликлиническое отделение (Павинское отделение) | Костромская область, с. Павино, ул. Больничная, 7 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 3 111 | 1 440 245 | 1 440 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 89. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгореченская городская больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгореченская городская больница" Амбулаторное подразделение | Костромская область, г. Волгореченск, ул. Пионерская, 5/7, стр. 2 | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 17 832 | 6 800 000 | 0 | 6 800 000 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 90. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" Детская поликлиника N 6 | Костромская область, г. Кострома, ул. Гагарина, 23 | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 10 654 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 91. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" Отделение 1 поликлиники взрослых N 2 | Костромская область, г. Кострома, ул. Фестивальная, 28 | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 13 680 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 92. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" Поликлиника взрослых N 1 | Костромская область, г. Кострома, ул. Профсоюзная, 10 | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 48 517 | 9 400 000 | 0 | 9 400 000 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 93. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" Поликлиника взрослых N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Водяная, 29а | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 53 762 | 6 700 000 | 0 | 6 700 000 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 94. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское, 82 | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 46 894 | 9 400 000 | 0 | 9 400 000 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 95. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чухломская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чухломская центральная районная больница" Поликлиника | Костромская область, г. Чухлома, ул. Калинина, 64и | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 4 956 | 12 600 000 | 3 780 000 | 8 820 000 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 96. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Поликлиника | Костромская область, г. Нерехта, ул. Красноармейская, 40 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 25 797 | 8 000 000 | 2 400 000 | 5 600 000 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 97. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" Амбулаторно-поликлиническое отделение | Костромская область, г. Кологрив, ул. Запрудная, 5 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 3 870 | 12 000 000 | 3 600 000 | 8 400 000 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 98. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" Поликлиника (детская и взрослая) | г. Кострома, м/р-н Венеция | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 10 000 | 17 100 000 | 5 130 000 | 11 970 000 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 99. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" | Костромская область, п. Антропово, ул. Октябрьская, 25 | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 6 082 | 6 800 000 | 0 | 4 000 000 | 2 800 000 | 0 | 0 | 2023 |
| 100. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Поликлиника для взрослых | Костромская область, г. Буй, ул. 9 Января, 42 | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 12 231 | 9 400 000 | 0 | 0 | 9 400 000 | 0 | 0 | 2023 |
| 101. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" Поликлиника | Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная, 1/9 | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 19 728 | 9 400 000 | 0 | 0 | 9 400 000 | 0 | 0 | 2023 |
| 102. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" Амбулаторно-поликлиническое отделение | Костромская область, п.г.т. Кадый, ул. Макарьевская, 80 лит. Б | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 3 881 | 9 530 000 | 0 | 0 | 9 530 000 | 0 | 0 | 2023 |
| 103. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" Поликлиническое отделение | Костромская область, г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, 23 | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 12 932 | 9 400 000 | 0 | 0 | 9 400 000 | 0 | 0 | 2023 |
| 104. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мантуровская окружная больница" Поликлиника | Костромская область, г. Мантурово, ул. Нагорная, 18 | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 15 269 | 6 800 000 | 0 | 0 | 6 800 000 | 0 | 0 | 2023 |
| 105. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нейская районная больница" Поликлиника для обслуживания взрослого населения | Костромская область, г. Нея, тер. Больницы, 12, стр. 4 | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 12 476 | 9 400 000 | 0 | 0 | 9 400 000 | 0 | 0 | 2023 |
| 106. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" Детская поликлиника N 2 | Костромская область, г. Кострома, п. Новый, д. 16, лит. А | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 2 851 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 2023 |
| 107. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" поликлиническое отделение | Костромская область, п. Островское, ул. Больничная, 9а литера Ш | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 10 243 | 2 800 000 | 0 | 0 | 2 800 000 | 0 | 0 | 2023 |
| 108. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." Поликлиника | Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, 134 | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 28 675 | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 2023 |
| 109. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" Амбулаторно-поликлиническое отделение (Вохомское отделение) | Костромская область, п. Вохма, ул. Первомайская, 51 | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 4 163 | 9 338 900 | 0 | 0 | 1 045 000 | 8 293 900 | 0 | 2 024 |
| (п. 109 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100183&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 110. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" Амбулаторно-поликлиническое отделение (Павинское отделение) | Костромская область, с. Павино, ул. Больничная, 7 | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 3 111 | 4 295 100 | 0 | 0 | 534 000 | 3 761 100 | 0 | 2024 |
| 111. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 77 (литер У) | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 140 972 | 8 000 000 | 0 | 4 000 000 | 534 000 | 3 466 000 | 0 | 2024 |
| 112. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 77 (литер У) | Строительный контроль | 140 972 | 124 900 | 0 | 0 | 0 | 124 900 | 0 | 2024 |
| 113. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" Амбулаторно-поликлиническое отделение | Костромская область, п.г.т. Красное-на-Волге, ул. Ленина, 37 | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 8 089 | 11 285 776 | 0 | 0 | 1 013 000 | 10 272 776 | 0 | 2 024 |
| (п. 113 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100184&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 114. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красносельская районная больница" Амбулаторно-поликлиническое отделение | Костромская область, п.г.т. Красное-на-Волге, ул. Ленина, 37 | Строительный контроль | 8 089 | 146 463 | 0 | 0 | 0 | 146 463 | 0 | 2 024 |
| (п. 114 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100518&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 115. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Поликлиника | Костромская область, г. Нерехта, ул. Красноармейская, 40, лит. а2, а1, А, а | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 25 797 | 15 778 300 | 0 | 0 | 860 000 | 14 918 300 | 0 | 2024 |
| 116. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" Амбулаторно-поликлиническое отделение | Костромская область, с. Парфеньево, ул. Ленина, 58 | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 3 153 | 10 188 000 | 0 | 0 | 1 052 000 | 9 136 000 | 0 | 2024 |
| 117. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солигаличская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солигаличская районная больница" Амбулаторное подразделение | Костромская область, г. Солигалич, ул. Коммунистическая, 52, Литер Б | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 8 487 | 10 325 608 | 0 | 0 | 1 180 000 | 9 145 608 | 0 | 2 024 |
| (п. 117 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100185&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 118. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солигаличская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солигаличская районная больница" Амбулаторное подразделение | Костромская область, г. Солигалич, ул. Коммунистическая, 52 Литер Б | Строительный контроль | 8 487 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 2 024 |
| (п. 118 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100546&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 119. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" Амбулаторное подразделение | Костромская область, п.г.т. Судиславль, ул. Советская, 8б | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 12 139 | 11 135 000 | 0 | 0 | 0 | 6 335 000 | 4 800 000 | 2 024 |
| (п. 119 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100559&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 120. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" Поликлиника для взрослых | Костромская область, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 17а | Строительство |  | 555 315 100 | 139 346 300 | 244 164 500 | 0,00 | 171 804 300 | 0 | 2 025 |
| (п. 120 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100572&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 121. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Гавриловская сельская врачебная амбулатория | Костромская область, д. Большой Дор, ул. Центральная, 1а | Строительный контроль | 124 | 69 440 | 0 | 0 | 0 | 69 440 | 0 | 2 024 |
| (п. 121 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100584&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 122. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Дорский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Дор, 31 | Строительный контроль | 220 | 103 172 | 0 | 0 | 0 | 103 172 | 0 | 2024 |
| 123. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" Муравьищенский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Муравьище, 16 | Строительный контроль | 87 | 32 531 | 0 | 0 | 0 | 32 531 | 0 | 2024 |
| 124. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" Паньковский фельдшерский пункт | Костромская область, д. Паньково, ул. Молодежная, д. 1 помещение 2 | Строительный контроль | 229 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 2024 |
| 125. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" Вознесенский фельдшерский пункт | Костромская область, д. Соловатово, 71 | Строительный контроль | 260 | 55 620 | 0 | 0 | 0 | 55 620 | 0 | 2024 |
| 126. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Макарьевская районная больница" Нежитинский фельдшерский пункт | Костромская область, с. Нежитино, ул. Центральная, 70 | Строительный контроль | 344 | 19 380 | 0 | 0 | 0 | 19 380 | 0 | 2024 |
| 127. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Спасский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Спас, ул. Центральная, 2 | Строительный контроль | 169 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 68 000 | 0 | 2024 |
| 128. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Владычневский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Владычное, ул. Полевая, 7 | Строительный контроль | 270 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 2024 |
| 129. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Рудинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Рудино, ул. Центральная, 12 | Строительный контроль | 329 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 43 000 | 0 | 2024 |
| 130. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Сараевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Сараево, ул. Зеленая, 19 | Строительный контроль | 90 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 2024 |
| 131. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" фельдшерско-акушерский пункт п. Мирный | Костромская область, п. Мирный, ул. Зеленая, 2 | Строительный контроль | 177 | 91 547 | 0 | 0 | 0 | 91 547 | 0 | 2024 |
| 132. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" Детская поликлиника N 1 | Костромская область, г. Кострома | Строительный контроль |  | 1 025 000 | 0 | 0 | 0 | 64 200 | 0 | 2024 |
| 133. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" Россоловский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Россолово, ул. Шоссейная, 22 | Строительный контроль | 467 | 82 533 | 0 | 0 | 0 | 82 533 | 0 | 2 024 |
| (п. 133 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100186&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 134. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" Глебовский фельдшерский пункт | Костромская область, п. Варзенга, ул. Средняя, 21 | Строительный контроль | 110 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 2024 |
| 135. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" Маракинский фельдшерский пункт | Костромская область, д. Маракино, ул. Центральная, 23 | Строительный контроль | 209 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 2024 |
| 136. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 2" Кузнецовская врачебная амбулатория | Костромская область, с. Кузнецово, 74 | Строительный контроль | 601 | 101 140 | 0 | 0 | 0 | 101 140 | 0 | 2024 |
| 137. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" Александровский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Александровское, ул. Советская, 4а | Строительный контроль | 430 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 2024 |
| 138. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" Климовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Климово, ул. Школьная, 5 | Строительный контроль | 132 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 2024 |
| 139. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" Малоберезовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Малое Березово, 71 | Строительный контроль | 103 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 2024 |
| 140. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" Хомутовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Хомутово, 23 | Строительный контроль | 149 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 0 | 2024 |
| 141. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" Николо-Поломская врачебная амбулатория | Костромская область, п. Николо-Полома, ул. Вокзальная, 10 | Строительный контроль | 1 331 | 42 220 | 0 | 0 | 0 | 42 220 | 0 | 2024 |
| 142. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чухломская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чухломская центральная районная больница" Фёдоровский фельдшерский пункт | Костромская область, д. Фёдоровское, ул. Олимпийская, 16 | Строительный контроль | 184 | 50 933 | 0 | 0 | 0 | 50 933 | 0 | 2024 |
| 143. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская центральная районная больница имени Каверина В.Ф." | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская центральная районная больница имени Каверина В.Ф." Стационар Рождественского отделения | Костромская область, с. Рождественское, ул. Советская, 8в | Строительный контроль | 1 229 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | 0 | 2024 |
| 144. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" Амбулаторно-поликлиническое отделение (Боговаровское отделение) | Костромская область, с. Боговарово, пер. Больничный, 2 | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 2 685 | 13 088 900 | 0 | 0 | 655 000 | 9 733 900 | 2 700 000 | 2025 |
| 145. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" Поликлиника взрослых N 4 | Костромская область, г. Кострома, ул. Самоковская, 8 | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 31 828 | 9 329 517 | 0 | 0 | 950 000 | 4 379 517 | 4 000 000 | 2 025 |
| (п. 145 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100187&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 146. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" Поликлиника взрослых N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Коммунаров, 4 стр. А | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 53 762 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 | 2025 |
| 147. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" Амбулаторно-поликлиническое подразделение | Костромская область, п.г.т. Сусанино, ул. Карла Маркса, 47 | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования | 3 010 | 10 821 000 | 0 | 0 | 560 000 | 7 561 000 | 2 700 000 | 2 025 |
| (п. 147 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100188&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 148. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" Палкинская врачебная амбулатория | Костромская область, с. Палкино, ул. Больничная, 16 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 960 | 351 697 | 0 | 0 | 0 | 351 697 | 0 | 2 025 |
| (п. 148 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100642&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 149. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" Пеньковский фельдшерский пункт | Костромская область, с. Пеньки, 11 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 146 | 216 837 | 0 | 0 | 0 | 216 837 | 0 | 2 025 |
| (п. 149 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100655&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 150. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Воскресенский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Воскресенье, ул. Центральная, 25а | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 132 | 99 700 | 0 | 0 | 0 | 99 700 | 0 | 2 025 |
| (п. 150 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100668&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 151. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Елегинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Елегино, ул. Новая, 2 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 102 | 107 500 | 0 | 0 | 0 | 107 500 | 0 | 2 025 |
| (п. 151 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100681&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 152. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Ильинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Ильино, 41 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 138 | 139 400 | 0 | 0 | 0 | 139 400 | 0 | 2 025 |
| (п. 152 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100694&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 153. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Контеевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Контеево, ул. Новая, 3 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 138 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 2 025 |
| (п. 153 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100707&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 154. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Креневский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Кренёво, ул. Почтовая, 4 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 167 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 2 025 |
| (п. 154 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100720&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 155. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Куриловский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Курилово, 27 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 95 | 124 700 | 0 | 0 | 0 | 124 700 | 0 | 2 025 |
| (п. 155 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100733&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 156. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Романцевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Романцево, 52 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 57 | 272 500 | 0 | 0 | 0 | 272 500 | 0 | 2 025 |
| (п. 156 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100746&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 157. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" Курьяновский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Курьяново, ул. Свободы, 9 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 290 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 2025 |
| 158. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" Митинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Митино, ул. Молодёжная, 1 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 215 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 2025 |
| 159. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" Олешский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Олешь, 21 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 152 | 224 600 | 0 | 0 | 0 | 224 600 | 0 | 2 025 |
| (п. 159 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100189&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 160. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" Отделение N 3 детской поликлиники 1 | Костромская область, г. Кострома, м/р-н Юбилейный, 29 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 2 810 | 472 028 | 0 | 0 | 0 | 472 028 | 0 | 2025 |
| 161. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" Отделение N 3 поликлиники взрослых 1 | Костромская область, г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, 35 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 4 696 | 295 030 | 0 | 0 | 0 | 295 030 | 0 | 2025 |
| 162. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" Поликлиническое отделение травматологии и ортопедии | Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 77у | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 281 814 | 437 500 | 0 | 0 | 0 | 437 500 | 0 | 2025 |
| 163. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" Котловский фельдшерский пункт | Костромская область, д. Котлово, ул. Советская, 28а | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 185 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 2025 |
| 164. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" Высоковский фельдшерский пункт | Костромская область, д. Высоково, ул. Центральная, 37 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 70 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 2025 |
| 165. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Арменский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Армёнки | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 376 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 2025 |
| 166. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Григорцевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Григорцево, пл. Ленина, 5 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 549 | 217 000 | 0 | 0 | 0 | 217 000 | 0 | 2025 |
| 167. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Ёмсненский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Ёмсна, ул. Центральная, 1 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 315 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 2025 |
| 168. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Клетинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Клетино, 2а | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 145 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 2025 |
| 169. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Лужковский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Лужки, ул. Молодежная, 21 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 376 | 234 000 | 0 | 0 | 0 | 234 000 | 0 | 2025 |
| 170. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Тетеринский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Тетеринское, ул. Мира, 11 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 521 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 0 | 2025 |
| 171. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Федоровский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Фёдоровское, пл. Мира, 7 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 883 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 0 | 2025 |
| 172. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" Заборский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Заборье, ул. Больничная, 19 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 127 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 225 000 | 0 | 2025 |
| 173. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" поликлиническое отделение | Костромская область, п. Островское, ул. Больничная, 9а литера Ш | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 10 243 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 2025 |
| 174. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" Потрусовский фельдшерский пункт | Костромская область, с. Потрусово, 9 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 132 | 130 500 | 0 | 0 | 0 | 130 500 | 0 | 2025 |
| 175. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" Жваловский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Жвалово, ул. Центральная, 5 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 305 | 180 700 | 0 | 0 | 0 | 180 700 | 0 | 2 025 |
| (п. 175 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100190&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 176. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" Завражинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Завражье, ул. Центральная, 8 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 187 | 151 136 | 0 | 0 | 0 | 151 136 | 0 | 2 025 |
| (п. 176 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100789&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 177. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" Первушинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Первушино, ул. Центральная, 2 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 259 | 261 900 | 0 | 0 | 0 | 261 900 | 0 | 2 025 |
| (п. 177 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100802&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 178. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" Свозовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Свозово, ул. Центральная, 5 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 185 | 147 600 | 0 | 0 | 0 | 147 600 | 0 | 2 025 |
| (п. 178 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100815&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 179. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" Фадеевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Фадеево, ул. Зеленая, 2 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 025 |
| (п. 179 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100828&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 180. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" Амбулаторное подразделение | Костромская область, п.г.т. Судиславль, ул. Советская, 8б | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 12 139 | 1 199 900 | 0 | 0 | 465 000 | 734 900 | 0 | 2024 |
| 181. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" Поликлиника (детская и взрослая) | г. Кострома, м/р-н Венеция | Строительство (технологическое присоединение) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 661 000 | 0 | 2024 |
| 182. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Арменский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Армёнки | Приобретение и монтаж взамен существующего (технологическое присоединение) | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 300 | 0 | 2024 |
| 183. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская центральная районная больница имени Каверина В.Ф." | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская центральная районная больница имени Каверина В.Ф." Пыщугская врачебная амбулатория | Костромская область, с. Пыщуг | Приобретение и монтаж взамен существующего (технологическое присоединение) | 3 033 | 4 003 300 | 0 | 0 | 0 | 4 003 300 | 0 | 2 024 |
| (п. 183 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100191&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 184. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" Поликлиника взрослых | г. Кострома, м/р-н Давыдовский | Строительство (разработка проектно-сметной документации) | 48 500 | 24 023 000 | 0 | 0 | 0 | 24 023 000 | 0 | 2 025 |
| (п. 184 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100856&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 185. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" Амбулаторно-поликлиническое отделение (Вохомское отделение) | Костромская область, п. Вохма, ул. Первомайская, 51 | Строительный контроль | 4 163 | 166 200 | 0 | 0 | 0 | 166 200 | 0 | 2 024 |
| (п. 185 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100869&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 186. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" Амбулаторно-поликлиническое отделение (Павинское отделение) | Костромская область, с. Павино, ул. Больничная, 7 | Строительный контроль | 3 111 | 80 500 | 0 | 0 | 0 | 80 500 | 0 | 2 024 |
| (п. 186 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100882&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 187. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" Амбулаторно-поликлиническое отделение (Боговаровское отделение) | Костромская область, с. Боговарово, пер. Больничный, 2 | Строительный контроль | 2 685 | 193 300 | 0 | 0 | 0 | 193 300 | 0 | 2 025 |
| (п. 187 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100895&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 188. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Поликлиника | Костромская область, г. Нерехта, ул. Красноармейская, 40, лит. а2, а1, А, а | Подготовка помещений для размещения планируемого к закупке оборудования (технологическое присоединение) | 25 797 | 335 000 | 0 | 0 | 0 | 335 000 | 0 | 2 024 |
| (п. 188 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100908&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 189. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" Поликлиника взрослых N 4 | Костромская область, г. Кострома, ул. Самоковская, 8 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 31 828 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 2 025 |
| (п. 189 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100921&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 190. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" Амбулаторно-поликлиническое подразделение | Костромская область, п.г.т. Сусанино, ул. Карла Маркса, 47 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 3 010 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 2 025 |
| (п. 190 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100934&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 191. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" Амбулаторно-поликлиническое отделение (Боговаровское отделение) | Костромская область, с. Боговарово, пер. Больничный, 2 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 2 685 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 2 025 |
| (п. 191 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100947&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 192. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" Поликлиника взрослых N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Коммунаров, 4, стр. А | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 53 762 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 2 025 |
| (п. 192 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100960&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 193. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" Палкинская врачебная амбулатория | Костромская область, с. Палкино, ул. Больничная, 16 | Строительный контроль | 960 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 193 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100973&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 194. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Антроповская центральная районная больница" Пеньковский фельдшерский пункт | Костромская область, с. Пеньки, 11 | Строительный контроль | 146 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 194 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100986&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 195. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Воскресенский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Воскресенье, ул. Центральная, 25а | Строительный контроль | 132 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 195 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100999&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 196. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Елегинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Елегино, ул. Новая, 2 | Строительный контроль | 102 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 196 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101012&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 197. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Ильинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Ильино, 41 | Строительный контроль | 138 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 197 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101025&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 198. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Контеевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Контеево, ул. Новая, 3 | Строительный контроль | 138 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 198 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101038&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 199. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Креневский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Кренёво, ул. Почтовая, 4 | Строительный контроль | 167 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 199 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101051&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 200. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Куриловский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Курилово, 27 | Строительный контроль | 95 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 200 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101064&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 201. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Буйская центральная районная больница" Романцевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Романцево, 52 | Строительный контроль | 57 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 201 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101077&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 202. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница" Амбулаторно-поликлиническое отделение (Боговаровское отделение) | Костромская область, с. Боговарово, пер. Больничный, 2 | Строительный контроль | 2 685 | 57 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 800 | 2 025 |
| (п. 202 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101090&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 203. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" Курьяновский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Курьяново, ул. Свободы, 9 | Строительный контроль | 290 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 203 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101103&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 204. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" Митинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Митино, ул. Молодёжная, 1 | Строительный контроль | 215 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 204 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101116&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 205. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Галичская центральная районная больница" Олешский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Олешь, 21 | Строительный контроль | 152 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 205 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101129&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 206. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" Поликлиника взрослых N 4 | Костромская область, г. Кострома, ул. Самоковская, 8 | Строительный контроль | 31 828 | 85 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 600 | 2 025 |
| (п. 206 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101142&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 207. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" Отделение N 3 детской поликлиники 1 | Костромская область, г. Кострома, м/р-н Юбилейный, 29 | Строительный контроль | 2 810 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 207 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101155&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 208. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" Отделение N 3 поликлиники взрослых 1 | Костромская область, г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, 35 | Строительный контроль | 4 696 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 208 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101168&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 209. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" Поликлиническое отделение травматологии и ортопедии | Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 77у | Строительный контроль | 281 814 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 209 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101181&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 210. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кадыйская районная больница" Котловский фельдшерский пункт | Костромская область, д. Котлово, ул. Советская, 28а | Строительный контроль | 185 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 210 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101194&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 211. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кологривская районная больница" Высоковский фельдшерский пункт | Костромская область, д. Высоково, ул. Центральная, 37 | Строительный контроль | 70 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 211 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101207&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 212. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Григорцевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Григорцево, пл. Ленина, 5 | Строительный контроль | 549 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 212 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101220&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 213. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Ёмсненский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Ёмсна, ул. Центральная, 1 | Строительный контроль | 315 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 213 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101233&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 214. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Клетинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Клетино, 2а | Строительный контроль | 145 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 214 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101246&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 215. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Лужковский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Лужки, ул. Молодежная, 21 | Строительный контроль | 376 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 215 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101259&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 216. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Тетеринский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Тетеринское, ул. Мира, 11 | Строительный контроль | 521 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 216 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101272&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 217. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нерехтская центральная районная больница" Федоровский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Фёдоровское, пл. Мира, 7 | Строительный контроль | 883 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 217 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101285&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 218. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Окружная больница Костромского округа N 1" Поликлиника взрослых N 3 | Костромская область, г. Кострома, ул. Коммунаров, 4, стр. А | Строительный контроль | 53 762 | 57 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 800 | 2 025 |
| (п. 218 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101298&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 219. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" Заборский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, с. Заборье, ул. Больничная, 19 | Строительный контроль | 127 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 219 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101311&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 220. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Островская районная больница" поликлиническое отделение | Костромская область, п. Островское, ул. Больничная, 9а, литера Ш | Строительный контроль | 10 243 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 220 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101324&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 221. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Парфеньевская районная больница" Потрусовский фельдшерский пункт | Костромская область, с. Потрусово, 9 | Строительный контроль | 132 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 221 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101337&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 222. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" Жваловский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Жвалово, ул. Центральная, 5 | Строительный контроль | 305 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 222 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101350&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 223. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" Завражинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Завражье, ул. Центральная, 8 | Строительный контроль | 187 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 223 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101363&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 224. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" Первушинский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, п. Первушино, ул. Центральная, 2 | Строительный контроль | 259 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 224 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101376&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 225. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" Свозовский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Свозово, ул. Центральная, 5 | Строительный контроль | 185 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 225 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101389&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 226. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Судиславская районная больница" Фадеевский фельдшерско-акушерский пункт | Костромская область, д. Фадеево, ул. Зеленая, 2 | Строительный контроль | 234 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 2 025 |
| (п. 226 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101402&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
| 227. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сусанинская районная больница" Амбулаторно-поликлиническое подразделение | Костромская область, п.г.т. Сусанино, ул. Карла Маркса, 47 | Строительный контроль | 3 010 | 57 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 800 | 2 025 |
| (п. 227 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=101415&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025  N 55-а) | | | | | | | | | | | | |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 907 142 240 | 175 684 903 | 327 254 500 | 80 378 000 | 301 225 037 | 21 639 000 |  |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW265&n=131433&date=11.04.2025&dst=100192&field=134) администрации Костромской области от 17.02.2025 N 55-а) | | | | | | | | | | | | |